МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ТЕХНИЧЕСКА / СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА / ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА С ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ ЗА НУЖДИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ЕРСА) НА МЗХГ
СОФИЯ, 2018

СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

  1. Използвани акроними

Акроним	Описание
АВ	Агенция по вписванията
АИС	Автоматизирана информационна система
АУ	Административни услуги
БАБХ	Българска агенция по безопасност на храните
ВРБ	Второстепенен разпоредител с бюджет
ДФЗ	Държавен фонд Земеделие
ДХЧО	Държавен хибриден частен облак
ЕК	Европейска комисия
ЕРСА	Електронни регистри за нуждата на специализираната администрация
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЕДЕП	Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ЗЖ	Закон за животновъдството
ЗП	Закон за пчеларството
ЗПООПЗПЕС	Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз
ИАСАС	Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
ИАСРЖ	Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството
ИАСРЖ	Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
ИЗСС	Информационна земеделска счетоводна система
ИИСДА	Интегрираната информационна система на държавната администрация
ИС	Информационна система
ИСАС	Информационна система за агростатистика
ИТ	Информационни технологии
КАО	Комплексно административно обслужване
МЗХГ	Министерство на земеделието, храните и горите
МСП	Млеко преработвателно предприятие
МСЦ	Млеко-събиретелен център
НОИИСРЕАУ	Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
НСИ	Национален статистически институт
ТР	Търговски регистър
ЦАИС	Централизирана автоматизирана информационна система
ЦРЮЛНЦ	Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс
SDK	Software development kit

  1. Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Термин	Описание
Ниво 0	Услугите не са електронизирани и няма представена онлайн информация за начини и места на заявяване, срокове и такси.
Ниво 1	Информация: предоставяне на онлайн информация за административни услуги – начини и места на заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация: информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и предоставяне на онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация: заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи и/или електронна обработка на формуляри (електронни форми) и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки и/или транзакции по услуги от Ниво 3 включващи онлайн разплащане и доставка.

ВЪВЕДЕНИЕ

Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише изискванията към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация (ЕРСА) на МЗХГ“.
Разяснени са изискванията на Възложителя към начина на изпълнението на дейностите по проекта, като са дефинирани специфични изисквания за всеки от етапите на проекта.
В настоящата техническа спецификация са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

За възложителя – функции и структура
Отговорната институция за изпълнение на проекта е Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
МЗХГ провежда, координира и контролира прилагането на държавната политика в областите - земеделие, селски райони, гори, риболов и аквакултури, както и за безопасност на храните, в съответствие с действащото законодателство.
Администрацията на МЗХГ подпомага министъра на земеделието, храните и горите при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на граждани и юридически лица, предоставяне на информация на други ведомства.

Структурата на Министерството на земеделието, храните и горите е представена на Фигура 1:

Фигура 1. Структура на МЗХГ

Специализирана администрация е формирана от дирекции на МЗХГ, които осъществяват специфичните функции за изпълнение на държавната политика в областта на земеделието, храните и горите. Определени дирекции от специализираната администрация имат нормативно обосновано задължение да поддържат регистри при упражняване на дейността си.

За проекта

Проектът е насочен към изграждане на единна информационна система на електронни регистри за целите на специализираната администрация (ЕРСА) в МЗХГ. Към момента част от тях се поддържат и съхраняват на локално и централно ниво в различни формати – в информационни системи и бази данни, word и excel. Информационната система (ИС) ЕРСА ще предоставя единна платформа за поддържане на електронни регистри в съответствие с изискванията на електронното управление на Република България. Системата ще предоставя консолидирани данни, постъпващи от различни вътрешни или външни системи/регистри за целите на специализираната администрация. Системата ще осигурява достъп до данните от всички регистри в обхвата ѝ, чрез единна входна точка, като ще осигурява защитена и единна среда и стандартизирани подходи за изпълнение на бизнес процеси по вписване, промяна, съхранение, обработка и публикуване на информация.
ИС ЕРСА ще предоставя диференциран достъп на потребителите до регистрите и информацията в тях в зависимост от потребностите и отговорностите им в МЗХГ.
Изграждането на платформата ще позволи унифициране на форматите на съхраняваната информацията в отделните регистри, което от своя страна ще улесни обмена на информация между свързаните системи/регистри. Системата ще позволява използване на общи номенклатури, избягване на дублирането и въвеждане на една и съща информация в няколко регистъра.
Ползването на ИС ЕРСА ще осигури унифициране на процесите за подаване на електронни заявления и изпращане на електронни известия към заявителите на услугите, свързани с администрирането и поддържането на регистрите.
Информацията ще се въвежда еднократно и ще може да се ползва многократно, както и да се променя, комбинира и обработва на база на създадени и утвърдени бизнес правила, които ще се управляват чрез системата. Информацията в ИС ЕРСА ще се поддържа при гарантирана актуалност и коректност на данните към определен момент (поддържане на версии на данните в регистрите към определен период/конкретна дата).
 Системата ще осигурява интеграция и обмен на данни между свързаните регистри и системи в рамките на МЗХГ, както и с външни такива на други администрации, базирайки се на определени нормативни изисквания, бизнес правила и условия.
ИС ЕРСА ще осигурява стандартизирани възможности за търсене и извличане на информация от различни регистри за целите на специализираната администрация в МЗХГ, оформяне на извлечената и обработена информация в различни формати с цел последваща обработка, включително и за публикуване на информация в интернет портал и изпращане на данни по образец към Европейската комисия, за регистрите, за които това е приложимо.

Нормативна рамка
Всички дейности в процеса на изпълнение на проекта за изграждане и поддръжка на платформа с електронни регистри за нуждата на специализираната администрация (ЕРСА) на МЗХГ трябва да съответстват на националното законодателство, приложимо в специфичната област на проекта.

Проектът се осъществява за целите на специализираната администрация на МЗХГ и в тази връзка всички дейности в процеса на изпълнението му следва да се реализира в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:

Във връзка с организационната структура на МЗХГ и специализираната администрация:
  - Закона за администрацията;
  - Устройствен правилник на МЗХГ.

Във връзка със спецификата в дейностите на отделните дирекции в рамките на специализираната администрация на МЗХГ и във връзка с водените и поддържани от тях регистри, изпълнението на проекта се регламентира и от специфични нормативни актове, като например:
Законови нормативни актове:

  - Закон за животновъдството;
  - Закон за пчеларството;
  - Закон за сдруженията за напояване;
  - Закон за горите;
  - Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз;
  - Закона за марките и географските означения;
  - Закон за ГМО;
  - Закон за подпомагане на земеделските производители;
  - Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;
  - Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Подзаконови нормативни актове:

  - Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти (приета с ПМС № 307 от 21.12.2013 г);
  - Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;
  - Наредба № 16 от 17.11.2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство за класификатори за окачествяване на  кланични трупове;
  - Наредба № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица;
  - Наредба №30 от 19 юли 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър;
  - Наредба №22 от 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър;
  - Наредба №47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки/рояци/ и реда за водене на регистър;
  - Наредба № 12 от 22 април 2009 Г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника;
  - Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането;
  - Наредба № 47 от 11 ноември 2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър;
  - Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми;
  - Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители;
  - Наредба №...... за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (проект - предстои обнародване);
  - Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн;
  - Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.

- Регламенти на ЕС
  - Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни;
  - Регламент (ЕС) 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар;
  - Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 от 18 май 2016 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ;
  - Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 година;
  - Делегиран регламент (ЕС) №907/2014 от 11 март 2014година;
  - Commission Regulation (EC) No 1301/2006 laying down common rules for the administration of import tariff quotas for agricultural products managed by a system of import licencesРегламент (ЕС) № 702/2014 от 25 юни 2014 година;
  - Регламент (ЕС) 2017/716 от 10 април 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2016/1012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на образците, които да се използват за информацията, която се включва в списъците на признати развъдни сдружения и развъдници;
  - Регламент (ЕО) № 889/2008 от 5 септември 2008 г.

Във връзка с прилагане на електронното управление:
- Законови и подзаконови нормативни актове:
  - Закон за електронното управление;
  - НОИИСРЕАУ;
  - Закон за електронния документ и електронния подпис;
  - Закон за националния архивен фонд и наредбите към него.

ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Общи и специфични цели на проекта

Проектът е насочен към разработване, внедряване и пускане в експлоатация на единна информационна система за достъп, поддържане и ползване на електронни регистри, които се поддържат за целите на специализираната администрация в МЗХГ. За целите на настоящия документ тази система е наречена информационна система с електронни регистри за нуждите на специализираната администрация – ИС ЕРСА. Тя трябва да бъде основния инструмент за експертите в МЗХГ, който да позволява извършване на дейностите свързани с първоначално вписване, промяна на обстоятелства, отписване/заличаване, както и обработка и публикуване на данни от регистрите.

Внедряването на ИС ЕРСА в МЗХГ ще спомогне за постигането на следните цели:
- Да се намали количеството на неколкократно въвежданата информация;
- Да се намали ръчната обработка на данни;
- Намаляване на времето за извършване на голяма част от дейностите, като изготвяне на справки и анализ на данните в регистрите;
- Бърз и лесен достъп до служебна информация, съобразно нивото на достъп;
- Осигуряване на високо ниво на сигурност на информацията;
- Да се създаде възможност за интегриране на външни приложения;
- Да се унифицира процеса по поддържането на регистрите;
- Да се осигури бързо и лесно включване на нови регистри в системата.

Обхват на проекта
Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

- Дейност 1: Анализ и оптимизиране на бизнес процесите във връзка с поддържането на електронни регистри в специализираната администрация на МЗХГ;
- Дейност 2: Проектиране на системна архитектура и интеграционни интерфейси за ИС ЕРСА;
- Дейност 3: Разработка на ИС ЕРСА;
- Дейност 4: Тестване на ИС ЕРСА;
- Дейност 5: Внедряване ИС ЕРСА и миграция на данни от съществуващи регистри;
- Дейност 6: Обучение на потребители за работа с ИС ЕРСА.

Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проекта, обхващат:

- Служители от специализирана администрация на МЗХГ, които извършват вписвания, промяна в обстоятелства, публикуват или изпращат данни от регистрите на МЗХГ;
- Служители от структурата на МЗХГ, които ползват информация от регистрите на специализираната администрация на министерството;
- Институции и лица, които ползват данни от регистрите на специализираната администрация на МЗХГ.

Очаквани резултати
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:

- Анализирани и оптимизирани бизнес процеси, свързани с поддържането на регистри в специализираната администрация на МЗХГ;
- Разработена и внедрена единна информационна система, обслужваща електронните регистри в специализираната администрация на МЗХГ - ИС ЕРСА;
- Мигрирани данни от съществуващи регистри във функционалния обхват на ИС ЕРСА;
- Изградена възможност за интеграция с регистри на МЗХГ, които се поддържат извън ИС ЕРСА, както и външни за МЗХГ регистри и електронни вътрешно-административни услуги;
- Обучени служители от специализираната администрация на МЗХГ;
- Осигурена гаранционна поддръжка на системата.

Период на изпълнение
Максималният период на изпълнение на дейностите по проекта е 15 месеца, от дата на сключване на договора.

Участниците трябва да изготвят и предоставят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от проекта, както и да обозначат зависимостите между отделните дейности. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с максималния период на изпълнението на проекта и дейностите по разработка , внедряване и пускане в реална експлоатация на ИС ЕРСА следва да се изпълнят не по-късно от 01.07.2019 г.

АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ВНЕДРЯВАНЕ НА ИС ЕРСА

Към текущия момент голяма част от регистрите, които следва да бъдат включени в ЕРСА се водят, поддържат и публикуват (ако са публични) в различни формати - Excel таблици, Word списъци и pdf файлове.

Списък на регистри в обхвата на ЕРСА и нормативна база

№	Наименование	Нормативна база
1	Информационна система (база данни) за отчитане на търговията на Република България	Няма нормативно задължение за водене на базата данни. Тя се поддържа за подпомагане на аналитичната дейност в МЗХГ.
2	Информационна земеделска счетоводна система	Регламент (ЕО) № 1217/2009
3	Информационна система за агростатистика	Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2010 година в Р. България и Регламент (ЕО) № 1166/2008
4	Информационна система правоспособност	На осн чл. 7 от ЗРКЗГТ
5	Служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване	Чл. 20, ал. 1 от Закон за сдруженията за напояване.
6	Регистър на издадените разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдните организации	чл. 31, ал. 1 от Закона за животновъдство (ЗЖ)
7	Регистър на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици	чл. 15, ал. 3 -5 от Закона за животновъдството;
		Наредба №22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър;
8	Списък на производителите на пчелни майки и рояци/отводки	чл. 19а, ал. 1 от Закона за пчеларство
9	Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко	чл. 55д, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС
10	База данни на кланиците, извършващи задължителна класификация	чл. 58а, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС
11	База данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце	чл. 58б, ал. 7 от ЗПООПЗПЕС
12	Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазара	чл. 71, ал. 1 от закона за ГМО.
13	База данни на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер	чл. 16, ал. 3, т. 2 и т.3 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС
14	База данни на контролиращите лица за спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер	чл. 16, ал. 3, т. 5 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС
15	Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС	чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни	чл. 2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти (Приета с ПМС № 307 от 21.12.2013 г.)
17	Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. – 2020 г.	чл. 9 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 702/2014 НА КОМИСИЯТА от 25 юни 2014 година
18	Идеен проект за създаване на:	Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237 (чл. 1) и Регламент за Изпълнение (ЕС) 2016/1239 (чл. 2)
	Информационна система за "Електронно издаване на лицензии и разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти от трети страни"
19	Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор	чл. 224 от Закона за горите, 2011 г.
20	Регистър на търговските дружества	чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските д-ва с държавно участие в капитала
21	База данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни	1.чл. 37 и чл. 38 от Наредба № 1 от от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането 2. чл. 92б от Регламент (ЕО) № 889/2008
22	База данни на контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни	чл. 39 от Наредба № 1 от от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането
23	База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България	1. чл. 7 и 8 от Наредба № 1 от от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането 2. чл. 92б от Регламент (ЕО) № 889/2008 2. глава 7 от Регламент (ЕО) № 889/2008
24	База данни на признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България	Чл.14, ал.3 на Наредба №11/2007 г.
25	База данни на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междбраншови организации за мляко и млечни в Република България	Чл.18 на Наредба № 1 от 28.01.2015 г.
26	База данни на признати организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители в Република България	Чл. 15, ал.1 и чл. 27, ал.1 на Наредба № 12 от 5 май 2015 г.
27	Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката	На осн чл. 7 от ЗРКЗГТ
28	Информационна система за предоставяне на електронни административни услуги за бизнеса и гражданите и предоставяне на информация на държавната администрация по електронен път в сектор „Зърно“	Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
29	Единен регистър на обектите за съхранение на зърно в условията на оперативна съвместимост и предоставяне на електронна услуга „Подаване на ежемесечна декларация за наличните количества зърно“	Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
30	Регистър на издадените лицензии за вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по чл.29, ал.3 от ЗКНВП	чл.29, ал.3 от ЗКНВП
31	Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета по чл.10, ал.1 от Наредба №… (проект)	чл. 10 от Наредба №...... за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (проект - предстои обнародване)
32	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016	Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн
33	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия	НАРЕДБА за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия
34	Национален публичен електронен регистър за земеделска и горска техника	Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника от 2017г, чл. 7, ал.1

Таблица 1. Списък на регистри в обхвата на ЕРСА

    1. Типове регистри в обхвата

Идентифицирани са два типа регистри в зависимост от начина им на преход към новата система:

Тип 1 - регистри, които ще се поддържат в ИС ЕРСА – това са съществуващи регистри, които трябва да бъдат изцяло мигрирани към новата ИС. Съдържанието им следва да бъде прехвърлено към ИС ЕРСА и след миграцията да бъде преустановен предишния начин на водене на регистъра. За тези регистри процесите по регисърно производство ще се извършват в ИС ЕРСА.

Тип 2 - регистри, които ще се интегрират с ИС ЕРСА – Регистри, които са част от специализирани информационни системи и които ще продължат да се водят чрез тях. Те трябва да бъдат интегрирани с ИС ЕРСА така, че да подават данни за съответния регистър към нея. Подаваните към ИС ЕРСА данни от тези регистри трябва да могат да бъдат публикувани чрез портала и предавани към други администрации чрез RegIX.
      1. Тип 1. Регистри, които ще се поддържат в ИС ЕРСА

Списък на регистри, които ще се поддържат в ИС ЕРСА:
№	Наименование на регистър
1	„Информационна система (база данни) за отчитане на търговията на Република България”
5	Служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване
6	Регистър на издадените разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдните организации
7	Регистър на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици
8	Списък на производителите на пчелни майки и рояци/отводки
9	Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко
10	База данни на кланиците, извършващи задължителна класификация
11	База данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце
12	Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазара
13	База данни на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
14	База данни на контролиращите лица за спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
15	Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни
17	Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. – 2020 г.
18	Идеен проект за създаване на: Информационна система за "Електронно издаване на лицензии и разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти от трети страни"
19	Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор
22	База данни на контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни
23	База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България
24	База данни на признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България
25	База данни на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междбраншови организации за мляко и млечни в Република България
26	База данни на признати организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители в Република България
30	Регистър на издадените лицензии за вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по чл.29, ал.3 от ЗКНВП
31	Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета по чл.10, ал.1 от Наредба №… (проект)
32	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016
33	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия

Таблица 2. Регистри от тип 1

      1. Тип 2. Регистри, които ще се интегрират с ИС ЕРСА

Списък на регистри, които ще се интегрират с ИС ЕРСА:
№	Наименование на регистър
2	Информационна земеделска счетоводна система
3	Информационна система за агростатистика (ИСАС)
4	Информационна система правоспособност
20	Регистър на търговските дружества
21	База данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни
27	Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката
28	Информационна система за предоставяне на електронни административни услуги за бизнеса и гражданите и предоставяне на информация на държавната администрация по електронен път в сектор „Зърно“
29	Единен регистър на обектите за съхранение на зърно в условията на оперативна съвместимост и предоставяне на електронна услуга „Подаване на ежемесечна декларация за наличните количества зърно“
34	Национален публичен електронен регистър за земеделска и горска техника

Таблица 3. Регистри от тип 2

Текущо състояние на регистрите

В Приложение 1 са представени основните особености, свързани с текущото състояние на регистрите, попадащи в обхвата на ЕРСА.

При вписване на данни в голяма част от регистрите се извършват проверки на съответствия на данните от подадени заявления в регистри/системи на администрации извън МЗХГ. Детайлна схема на свързаните дейности и регистри, които се ползват за нуждите на специализираната администрация към момента е представена на Фигура 2:

Фигура 2. Текущо състояние на свързани дейности и регистри
Връзките между регистрите в обхвата на ИС ЕРСА, свързани с изпълнение на процесите по регистърно производство, включват, но не се изчерпват до:

№	Наименование	№	Наименование	Връзка
10	База данни на кланиците, извършващи задължителна класификация	3	ИС Агростатистика	За поддържане на регистър №10 се извличат данни от ИС Агростатистика на годишна база.
10	База данни на кланиците, извършващи задължителна класификация	11	База данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце	Двата регистъра съдържат общи елементи, които следва да бъдат детайлизирани.
16	Регистър на вносителите на / земеделски продукти от трети страни	18	Идеен проект за създаване на: / Информационна система за "Електронно издаване на лицензии и разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти от трети страни"	Двата регистъра съдържат общи елементи, които следва да бъдат детайлизирани.
13	База данни на производителите на / защитени географски означения и храни / с традиционно специфичен характер	14	База данни на контролиращите лица за / спазване спецификацията на защитени / географски означения и храни с / традиционно специфичен характер	Двата регистъра съдържат общи елементи – в регистър №13 се съдържа информация за контролиращите лице, въведени в регистър №14.
3	ИС Агростатистика	34	Национален публичен електронен регистър / за земеделска и горска техника (проект)	ИС Агростатистика следва да ползва данни от Национален публичен електронен регистър / за земеделска и горска техника
34	Национален публичен електронен регистър / за земеделска и горска техника (проект)	27	Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката	Национален публичен електронен регистър за земеделска и горска техника следва да извлича данни от посочените две информационни системи.
		4	Информационна система / правоспособност
18	Идеен проект за създаване на: / Информационна система за "Електронно издаване на лицензии и разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти от трети страни"	30	Регистър на издадените лицензии за вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по чл.29, ал.3 от ЗКНВП	Регистър №18 ще използва данни от регистър №30 по отношение на лицензиите.

Таблица 4. Връзка между регистри в обхвата на ИС ЕРСА

Връзките между регистрите в обхвата на ИС ЕРСА и други външни и вътрешни за МЗХГ регистри/системи, свързани с изпълнение на процесите по регистърно производство, включват, но не се изчерпват до:

№	Наименование	Наименование на външен регистър/система	Връзка
6	Регистър на издадените разрешения за / извършване на развъдна дейност / от развъдните организации	Търговски регистър	Проверка в ТР дали фирмата е вписана в регистъра
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни	Търговски регистър	Проверка в ТР дали фирмата е вписана в регистъра
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни	АМ	EORI номер
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни	НАП	ДДС регистрация и данъчен номер
24	База данни на признати и временно признати организации / на производители на плодове и зеленчуци / и техните асоциации в РБ	Търговски регистър	Проверка в ТР дали фирмата е вписана в регистъра
24	База данни на признати и временно признати организации / на производители на плодове и зеленчуци / и техните асоциации в РБ	БАБХ	Проверка в ТР дали фирмата е вписана в регистъра
24	База данни на признати и временно признати организации / на производители на плодове и зеленчуци / и техните асоциации в РБ	АПИС	Справка
25	База данни на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междбраншови организации за мляко и млечни в РБ	Търговски регистър	Проверка в ТР дали фирмата е вписана в регистъра
26	База данни на признати и временно признати организации на производители на земеделски продукти и техните асоциации в РБ	Търговски регистър	Проверка в ТР дали фирмата е вписана в регистъра
8	Списък на производителите на / пчелни майки и рояци/отводки	Търговски регистър	Проверка в ТР дали фирмата е вписана в регистъра
30	Регистър на издадените лицензии на вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по чл. 29, ал. 3 от ЗКНВП	Интегрирана информационна система за пространствени и регистрови данни за изпълнение на функциите на МЗХГ	Регистър на земеделски стопани по Наредба №3/1999 г.
31	Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис)	Интегрирана информационна система за пространствени и регистрови данни за изпълнение на функциите на МЗХГ	Регистър на земеделски стопани по Наредба №3/1999 г. - проверка за номер и дата на издаване или дата на заверка на карта за земеделски стопанин
31	Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис)	Публичен регистър на ИАСАС за семепроизводители	Проверка за разрешително и удостоверение за извършване на семепроизводство
23	База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България	Регистър на ИАСАС	Справки по култури
19	Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор	ЦРЮЛНЦ	Проверка дали организацията е вписана в регистъра
5	Служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване	ЦРЮЛНЦ	Проверка дали организацията е вписана в регистъра
1	База данни за отчитане на търговията на Република България	НСИ	Получаване на данни от НСИ за внос и износ

Таблица 5. Връзка между регистри от тип 1 и външни системи/регистри

Основни бизнес процеси

В Приложение 2 са представени основните бизнес процеси, свързани с поддържането на регистрите в обхвата на настоящата спецификация, като за всеки регистър от тип 1 са отбелязани съответстващите процеси:
- Процеси, свързани с регистърното производство:
  - Първоначално вписване;
  - Промяна на обстоятелства;
  - Заличаване/Отписване;
  - Издаване на удостоверения/изпращане на уведомления за вписване/отказ от вписване;
  - Публикуване.

- Допълнителни процеси, имащи отношение към поддържането на регистрите в специализираната администрация:
  - Изпращане на информация към европейски институции.
В Приложение 3 са представени бизнес процесите от Приложение 2 за всеки регистър, който следва да се поддържа в ИС ЕРСА (тип 1), със следната допълнителна информация:

- Входяща информация – каква информация е необходима за изпълнението на процеса, например: постъпило писмо, заявление или друго;
- Изходяща информация - каква информация се създава или модифицира в хода на изпълнението на процеса, например: запис в регистъра, справка, удостоверение и др.;
- Резултати – какви резултати се създават при изпълнението на процеса. Например: издадено удостоверение, изпратено писмо, заличен запис и др.;
- Отговорно звено – звеното, отговорно за изпълнение на процеса.

Класифициране на наличните данни в регистрите

Класифицирането на наличните данни в регистрите в обхвата на настоящата поръчка (тип 1) е представено в Приложение 4 и обособено в два тип според:

Ниво на достъпност:
Категория	Описание
Публични данни*	Данни, които се считат от МЗХГ или съгласно нормативна уредба като налични за публично оповестяване и използване.
Данни за вътрешно ползване	Тези данни могат да бъдат достъпени от определени служители в структурата на МЗХГ за целите на изпълнение на служебните им задължения. Ограничения в достъпа трябва да бъдат прилагани според вътрешните правила на МЗХГ.
Данни за ограничено ползване	Поради правни, етични или други ограничения тези данни могат да не бъдат достъпни без специално разрешение. Само селективен достъп може да бъде предоставен.
Критични данни	Неподходящата обработка на тези данни и/или неоторизиран достъп до тях може да доведе до наказателни санкции, кражба на самоличност, финансови загуби, навлизане в неприкосновеността на личния живот и др.

Таблица 6. Категории данни по ниво на достъпност

*За регистрите, за които е отбелязано, че съдържат публични данни и данни за вътрешно ползване трябва да се предвиди, че част от данните ще бъдат публични, а друга част ще бъдат достъпни само за потребителите от МЗХГ.

Възникване:

Категория	Описание
Първични данни	Данни, които възникват за първи път в регистрите.
Вторични данни	Данни, събрани за други цели и вече съществуващи някъде – в други регистри и/или информационни системи.

Таблица 7. Категории данни по възникване

Данните, групирани по възникване съдържат следните подкатегории:

Категория	Подкатегория	Описание
Първични данни	Номенклатурни данни	Списъци, използвани в един или повече регистри.
	Други данни	Всички други видове данни - текстови, номера на заявления, дати и др.
Вторични данни	Номенклатурни данни	Списъци, използвани в един или повече регистри.
	Лични данни	Лични данни по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД
	Други данни	Всички други видове данни - текстови, номера на заявления, дати и др.

Таблица 8. Подкатегории на данни по възникване

Данните в подкатегориите включват, но не се изчерпват до:

Категория	Подкатегория
Първични данни	Номенклатурни данни	Включват, но не се изчерпват до описаните номенклатурни данни в Приложение.4.
Първични данни	Други данни	№ и дата на заявление за вписване / № и дата на разрешение/удостоверение за упражняване на дейност/№ и дата на заповед на министъра на земеделието, храните и горите; / Други, специфични за регистъра данни.
Вторични данни	Други данни	Наименование на фирма / Седалище, адрес на управление / ЕИК / Име на представляващо лице

Таблица 9. Данни в подкатегории

По време на изпълнение на настоящата поръчка, Изпълнителят следва да анализира и опише подробно всички данни във всички регистри в обхвата от тип 1, както и данните, които следва да се използват в новата система от регистрите от тип 2.

Идентифицирани основни потоци от данни и потенциални потребители

В настоящата точка са описани идентифицираните потенциални потоци от данни между бъдещата ИС ЕРСА и други системи/регистри и потребители. Текущо, поради липсата на единна информационна система, тези потоци от данни не са реализирани като такива, но са идентифицирани точки на обмен на информация от и към посочените източници, поради което се считат за възможни потоци от данни при реализиране на бъдещата ИС ЕРСА. Идентифицираните потоци от данни трябва да бъдат взети предвид от Изпълнителя на настоящата поръчка, като бъде изследвана възможността за интеграция с описаните ИС.

Предоставянето на данни от посочените по-долу източници към ИС ЕРСА не е в обхвата на задълженията на Изпълнителя на настоящата поръчка. В обхвата на неговите задължения е изграждането на възможността за получаване на данни от тези източници. Всички изисквания към ИС ЕРСА са описани в точка 7 и точка 8 на настоящата спецификация.

Основните потоци от данни са представени на Фиг.3.:

Фиг.3. Основни потоци от данни

Използваните данни в процесите по регистърно производство включват, но не се изчерпват до следните данни:

    1. Към ИС ЕРСА

Вътрешни:

- Данни от Информационна земеделска счетоводна система (ИЗСС);
- Данни от Информационна система за агростатистика (ИСАС) (например: за брой заклани животни в кланиците);
- Данни Информационна система правоспособност (ИСП);
- Данни от Регистър на търговските дружества (във връзка с информация за търговските дружества) (РТД);
- Данни от База данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни (БДППТБПХ);
- Данни от Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката (ИСРОКТ);
- Данни от Информационна система за предоставяне на електронни административни услуги за бизнеса и гражданите и предоставяне на информация на държавната администрация по електронен път в сектор „Зърно“ (ИС за зърно);
- Данни от Единен регистър на обектите за съхранение на зърно в условията на оперативна съвместимост и предоставяне на електронна услуга „Подаване на ежемесечна декларация за наличните количества зърно“ (Регистър на обекти за зърно);
- Суми на банкови/парични/комбинирани гаранции от Интегрирана информационна система за планиране и управление на ресурсите (ИИС) на МЗХГ;
- Данни от Интегрирана информационна система за пространствени и регистрови данни за изпълнение на функциите на МЗХГ (ИИСПРД) (например за карта за земеделски стопани);
- Други.
Външни:
- Данни от Търговски регистър (ТР) на АВ за ЮЛ (например: ЕИК, адрес, седалище, предмет на дейност и др.);
- Данни от ЦРЮЛНЦ за ЮЛНЦ (например: съдебно решение, наименование, адрес и др.);
- Данни от НАП за наличие на задължения за лице и информация за регистрация по ДДС;
- Данни от НСИ за търговията с трети страни;
- Данни от БАБХ (например: данни за разрешително по реда на чл. 12 от Закона за храните за регистрация на първи изкупвач на сурово мляко или данни за удостоверения за регистрация на транспортни средства за транспортиране на сурово мляко по реда на чл. 246 от Закона за ветеринарномедицинската дейност);
- Данни от ДФЗ (например: тарифни квоти за внос, целева субсидия/държавна помощ);
- Данни от ЕОРИ система на АМ (например: EORI номер);
- Данни от АМ за митнически декларации в БГ;
- Данни от Министерство на правосъдието (например свидетелство за съдимост);
- Данни от ИАСАС (разрешително и удостоверение за извършване на семепроизводство);
- от RegiX.
    1. От ИС ЕРСА

Към вътрешни за МЗХГ регистри и системи при необходимост;

Информация към ЕК:

- развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици;
- кланиците, извършващи задължителна класификация;
- издадените разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдните организации;
- контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни;
- сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България;
- признати и временно признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България;
- признати и временно признати организации на производители на мляко и млечни продукти и техните асоциации в Република България;
- признати и временно признати организации на производители на земеделски продукти и техните асоциации в Република България;

Информация към ДФЗ (например: разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдните организации във връзка с плащанията по развъдни програми; производители на пчелни майки и рояци/отводки във връзка с финансирането по пчеларски програми );

Публична информация от регистрите, за които е отбелязано, че съдържат публични данни в Приложение 4.

- Към open data;
- Към Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги, например: проверка на достъпа до съответните обстоятелства; посочване на идентификатор на конкретна административна услуга, за която е нужно извличането на съответните обстоятелства от регистрите;

Към RegiX.

    1. Потребители

Вътрешни потребители на данните от ИС ЕРСА могат да бъдат всички дирекции на Министерство на земеделието, храните и горите, както и Областни дирекции Земеделие. Управлението на правата – например коя дирекция до кои регистри ще има достъп, трябва да се осъществява чрез ИС ЕРСА и не е предмет на настоящата спецификация. Определянето на правата ще се извършва на база вътрешни правила на министерството. Изискванията към управление на правата в ИС ЕРСА са описани в точка 7 от настоящия документ.

Публичните потребители трябва да достъпват публичната информация от ИС ЕРСА. Това могат да бъдат както граждани и бизнес, така и други администрации.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Обществената поръчка с предмет „Изграждане на информационна система с електронни регистри за нуждата на специализираната администрация (ЕРСА) на МЗХГ“ и се финансира по Програма „Администрация“. Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на МЗХГ и електронното управление в Република България.

Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:

Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;

Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

Управление на проекта

Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като обосновано изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на дейностите и етапите по проекта за Изграждане на информационна система с електронни регистри за нуждата на специализираната администрация (ЕРСА) на МЗХГ. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).

Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на проекта по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Доброто управление на проекта следва да осигури:
- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
- оптимално използване на ресурсите;
- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Методологията трябва да включва подробно описание на:
- фазите на проекта;
- организация на изпълнение:
  - структура на екипа на Изпълнителя;
  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
- проектна документация:
  - видове доклади;
  - техническа и експлоатационна документация;
  - време на предаване;
  - съдържание на документите;
  - управление на версиите;
- управление на качеството;
- график за изпълнение на проекта.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.

Участниците трябва да представят като минимум списъка с идентифицираните
от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция, както и да допълнят списъка.

През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.

В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете най-малко с отчетите, описани в т.10.

    1. Външни и вътрешни рискове, идентифицирани от Възложителя

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя външни и вътрешни за проекта рискове:
Вид	Описание на риска
Външен	Недостатъчна яснота по нормативната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта
Външен	Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка
Външен	Промяна в организационната структура на МЗХГ в хода на проекта, водещи до промяна на изискванията в хода на проекта
Външен	Недостатъчен ресурс от страна на МЗХГ за промяна или допълване на системи, с които Системата трябва да се интегрира
Външен	Невъзможност за интеграция с регистрите от Тип 2, които подават данни към ИС ЕРСА
Вътрешен	Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя
Вътрешен	Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните в регистрите
Вътрешен	Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя и ненавременно препланиране на зависимите от това промени в свързаните задължения и дейности
Вътрешен	Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора
Вътрешен	Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка
Вътрешен	Грешки при разработване на функционалностите на системата
Вътрешен	Не информиране/ненавременно информиране на Възложителя за потенциални проблеми от всякакво естество, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите
Вътрешен	Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка
Вътрешен	Липса на управление на качеството на проекта
Вътрешен	Ненавременна идентификация на рисковете
Вътрешен	Неадекватна или закъсняла реакция на идентифициран риск
Вътрешен	Липса на управление на промените
Вътрешен	Поява на неизяснени изисквания в късен етап и промяна на вече утвърдени изисквания
Вътрешен	Невъзможност за импортиране на съществуващите данни

Таблица 10. Външни и вътрешни рискове

Управление на качеството

В техническото си предложение участниците трябва да предложат методология за управление на качеството, с обхват, покриващ всички проектни дейности за изпълнение на настоящата поръчка.
ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта и да представят детайлен план-график за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи и дейности:
•	Етап 1: Анализ и проектиране:
- Дейност 1: Анализ и оптимизиране на бизнес процесите по регистърно производство в специализираната администрация на МЗХГ (ЕРСА)
- Дейност 2: Проектиране на системна архитектура и интеграционни интерфейси за ИС ЕРСА
•	Етап 2: Софтуерна разработка и тестване:
- Дейност 3: Разработка на ИС ЕРСА
- Дейност 4: Тестване на ИС ЕРСА
•	Етап 3: Внедряване и обучение:
- Дейност 5: Внедряване ИС ЕРСА и миграция на данни от съществуващи регистри
- Дейност 6: Обучение на потребители за работа с ИС ЕРСА

•	Етап 4: Гаранционна поддръжка
  1. Етап 1. Анализ и проектиране

Етап Анализ и проектиране се състои от две дейности - дейност Анализ, която включва детайлен анализ на данните, бизнес процесите и изискванията, на база на които да се формира концепция за ИС ЕРСА, нейните компоненти, интерфейси и функционалностите. Дейност Проектиране обхваща изпълнение на дейности, свързани с проектиране на софтуерното решение въз основа на извършения анализ.

В началото на изпълнението на етапа Изпълнителят трябва да изготви детайлен график за изпълнение на поръчката, който следва да съгласува с Възложителя в края на етапа. Промените в графика след съгласуването му следва да се извършват само след представяне от страна на Изпълнителя на обосновано предложение за промяна, което следва да бъде прието от Възложителя.

    1. Документация от Етап 1. Анализ и проектиране

Етап 1 ще се смята за приключен след предаването от Изпълнителя на:

- Детайлен график за изпълнение на поръчката;
- Системен проект, включващ:
- Спецификация на софтуерните изисквания;
- Системна архитектура;
Спецификация на интеграционни интерфейси с външни системи.

Всички документи разработени в Етап 1 подлежат на одобрение от Възложителя и ще бъдат основа за реализиране на следващите етапи. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 5 работни дни.

  1. Етап 2. Софтуерна разработка и тестване

Етапът Софтуерна разработка и тестване се състои от две дейности – Разработка на ИС ЕРСА и Тестване на ИС ЕРСА.
Етапът обхваща разработка на отделните модули и функционалности на ИС ЕРСА, подготовка за миграция на данните от съществуващите регистри.
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите, които възнамеряват да използват за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на ИС ЕРСА.
При изпълнението на етапа, ако е необходимо, следва да бъдат актуализирани спецификациите, разработени в рамките на Етап Анализ и проектиране.
Участниците в настоящата поръчка трябва да предложат и опише методология за функционално тестване, която ще използва в план за функционално тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.
    1. Документация от Етап 2. Софтуерна разработка и тестване

Етап 2 ще се смята за приключен след предаването от Изпълнителя на:

- Инструкции за инсталация и скриптове за създаване на базата данни;
- Изходен код на разработените в обхвата на поръчката модули и функционалности;
- План за миграция на данните;
- План за тестване;
- Ръководства за системата:
      - Ръководство за потребителя;
      - Ръководство за администратора;
Тестови сценарии за приемане на системата.
Всички материали, разработени в Етап 2, следва да бъдат утвърдени от Възложителя и ще бъдат основа на системата, която ще бъде внедрена в експлоатация.

  1. Етап 3. Внедряване и обучение

Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на МЗХГ. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на МЗХГ.
Етап Внедряване и обучение се състои от две дейности - Внедряване и Обучение.
Обхваща внедряването на разработената и одобрена на етап Софтуерна разработка и тестване ИС ЕРСА, извършване на настройка и конфигурации на работната среда на ЕРСА, включително и интеграционните интерфейси, както и извършване на миграция на данните от съществуващите регистри.
Преди провеждане на обученията Изпълнителят трябва да изготви и съгласува с Възложителя План и програма за обучение. Като част от техническото си предложение участниците следва да представят Предварителен план за обучение.

    1. Документация от Етап 3. Внедряване и обучение

Етап 3 ще се смята за приключен след предаването от Изпълнителя на:

- Актуализирана системна документация (в случай на необходимост);
- План за обучения (в края на Дейност 5. Внедряване на ИС ЕРСА и миграция на данни от съществуващите регистри);
- Учебни материали (в края на Дейност 5. Внедряване на ИС ЕРСА и миграция на данни от съществуващите регистри);
- Протоколи за проведени обучения;
- Протокол за успешно проведени приемни тестове.
- Присъствен списък за всеки ден от проведеното обучение, подписан от лекторите и участниците;
- Снимков материал от обученията;
- Систематизирана информация за обратна връзка от обучаемите.
След приемането от Възложителя на Етап 3 започва Етап 4 - гаранционната поддръжка на информационната система.
  1. Етап 4. Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 12 месеца след приемане в експлоатация на ИС ЕРСА.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения – Център за поддръжка в режим 5x8. Центърът за поддръжка на Изпълнителя трябва да е ITIL базиран.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка;
- Промяна на конфигурациите за реализирани регистри и АУ, в случай че го изисква промяна в нормативната уредба;
- По време на гаранционния период на софтуера, всички актуализации при наличие на грешки и промени трябва да бъдат доставени в най-кратки срокове.
Времето за отговор в случай на заявка за поддръжка при открити проблеми в приложния софтуер и срока за отстраняване, в зависимост от нивото на критичност (приоритета), са както следва:
Ниво на критичност (приоритет)	Описание	Време за реакция	Срок за отстраняване на инциденти или проблеми
Критичен	Системата не функционира – критична функционалност блокира или не функционира нормално или има критично отражение върху бизнес операциите на потребителите или приложната среда.	До 2 часа	До 24 часа или до отстраняване на проблема
Висок	Системата не функционира пълноценно – има съществено и неблагоприятно отражение върху бизнес операциите вследствие на неприемлива производителност или генериране на грешни данни. Създаване на сериозен риск от възникване на инцидент с критичен приоритет.	До 4 часа	До 72 часа
Среден	Нормалната производителност на системата или модул от нея е влошена, но по-голяма част от функционалната ѝ способност е незасегната.	До 1 работен ден	До 5 календарни дни
Нисък	Налице е малко или незначително отражение върху бизнес операциите. В момента липсва пряко влияние, но не решаването му в определен срок крие потенциален риск от възникване на инцидент с по-висок приоритет.	До 1 работен ден	В съгласувано между екипите време в срок не по-късно от 10 календарни дни.

Таблица 11. Срокове за отстраняване на инциденти или проблеми

Услугите за гаранционна поддръжка трябва да бъдат достъпни в рамките на стандартното работно време на Възложителя – в работни дни, от 8:30 до 17:30 ч.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИС ЕРСА

В настоящия раздел са описани всички специфични изисквания към ИС ЕРСА. Към системата са приложими и общите изисквания за информационните системи в държавната администрация, описани в раздел 8.

Логическа архитектура на ИС ЕРСА

ИС ЕРСА трябва да се състои от следните основни логически компоненти:

Фиг.4. Логическа архитектура на ЕРСА

Система за сигурност - чрез нея се управляват списъците на потребителите, техните роли и права за достъп до различни информационни ресурси и функционалност във всички подсистеми.

Интернет портал - осигурява интерфейс за взаимодействие със системата на нейните потребители – вътрешни, от други администрации, граждани и бизнес.

Порталът следва да се състои от:
  - Система за управление на съдържание (СУС) - предоставя удобен и лесен за ползване уеб интерфейс за цялостно управление на структурата, съдържанието и визията на интернет портала.
  - Подсистема за публикуване на регистри – осигурява публикуване на информацията от регистрите в Интернет/Интранет и предоставя възможности за търсене. В зависимост от вида на публикуваната информация, тя следва може да бъде достъпвана свободно или от потребители с определени права.

Административен модул, чрез който се настройва работата на системата, управляват се номенклатурните данни в нея и се конфигурират поддържаните в ЕРСА регистри и АУ.

База данни на регистри – електронна база данни със структурирана информация, съдържаща обстоятелства за регистрите в ИС ЕРСА. Съдържанието на данните за всеки от регистрите се задава чрез административния модул.

Модул Регистърно производство – осигурява изпълнението на бизнес процесите за регистърно производство по вписване на обстоятелства, вписване на промени, заличаване, издаване на удостоверения и др. Чрез този модул се извършва и изпълнението на АУ, свързани с регистрите.

Справочна система – чрез нея могат да се дефинират справки върху данните на ИС ЕРСА.

Интеграционен слой – осигурява обмен на данни с автономни външни системи – зареждане на данни от регистри на МЗХГ, които се поддържат извън ИС ЕРСА и подаване на данни към RegIX. Приоритетно данните следва да се обменят чрез уеб-услуги във вид на XML.
ИС ЕРСА следва да си взаимодейства със следните външни системи чрез интеграционния слой:

Регистри на МЗХГ, които се поддържат извън ИС ЕРСА, но подават информация към нея с цел публикуване в портала на ИС ЕРСА и обмен чрез RegIX (напр. „Регистър на земеделска и горска техника“, ИС за правоспособност и др.). Външните за ИС ЕРСА регистри на МЗХГ ще осигурят подаването на данни към ЕРСА чрез специализирани конектори.

RegIX (Registry Information eXchange system) – Система за обмен на информация от регистри, част от инфраструктурата на електронното управление. Чрез RegIX информацията от регистрите, които се поддържат в ИС ЕРСА и от тези регистри, които се поддържат извън ИС ЕРСА, но подават информация към нея, ще може да се използва от ИС на други администрации.

Общи изисквания към ЕРСА

№ по ред	Изискване
	ИС ЕРСА трябва да бъде съобразена с изискванията на ЗЕУ и наредбите към него.
	ИС ЕРСА трябва да съдържа функционалности, отговарящи на НОИИСРЕАУ относно изискванията към: / o регистрите и предоставянето на административните услуги; / o реализацията на процесите по подаване на декларации, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила.
	ИС ЕРСА трябва да бъде проектирана така, че да може да бъде наградена за предоставяне на ЕАУ без необходимост от преработка на разработените в настоящата поръчка модули, компоненти и подсистеми.
	ИС ЕРСА трябва да предоставя възможност за извършване на АУ, свързани с поддържаните от нея регистри от Тип 1 за вписване, промяна в обстоятелствата, заличаване и издаване на удостоверения.
	ИС ЕРСА трябва да бъде изградена така че да осигурява пълна интегрираност на информацията, свързаност и прозрачност на дейностите и процесите.
	ИС ЕРСА трябва да предоставя възможност за лесно добавяне на нови регистри и АУ, в случай че го изисква промяна в нормативната уредба
	Потребителите на системата трябва да бъдат условно разделни в две групи – регистрирани и нерегистрирани. / нерегистрирани потребители – външни за системата – граждани и бизнеса. Те трябва да достъпват портала и публичната част на регистрите в ИС; / регистрирани потребители – всички служители на МЗХГ и ОД “Земеделие“, както и потребители от други администрации.

Изисквания към интернет портал

    1. Общи изисквания към интернет портал

№ по ред	Изискване
	Порталът трябва да бъде част от ЕРСА и да бъде реализиран като уеб модул за: / предоставяне публична информация от всички регистри; / предоставяне на информация на служители от други администрации; / публикуване на информационно съдържание.
	Достъпът до портала трябва да се осъществява от интернет страницата на Възложителя. За целта Възложителят ще осигури съдействие за публикуването му в Интернет страницата си.
	Порталът трябва да съдържа списък на регистрите, които представят публична информация.
	В портала трябва да се съдържа помощна информация за предлаганите от него услуги, която да се управлява през Системата за управление на съдържанието (СУС).

    1. Изисквания към Система за управление на съдържанието (СУС)
№ по ред	Изискване
	Порталът трябва да включва Система за управление на съдържанието (СУС), която да предоставя възможност за управление на съдържанието от потребители със съответните права.
	СУС трябва да осигурява възможност за управление на статична информация.
	СУС трябва да предоставя възможност за редактиране и администриране на информация, публикувана в динамична секция, по всяко едно време.
	Трябва да се осигури възможност за гъвкаво задаване на структура, съдържание и визия чрез административен интерфейс на СУС.
	СУС трябва да осигурява възможност за извършване на преглед, добавяне, редактиране и изтриване на текстово и графично съдържание от потребители със съответните права.
	В СУС трябва да има възможност за вмъкване и управление на мултимедийно съдържание (изображения, видео, звук и др.).
	СУС трябва да осигурява възможност за редактиране на текст, създаване на нови категории и подкатегории, изтриване на ненужни категории, публикуване на информация, с възможност за задаване на страница, в която да бъде публикувана и в коя част на страницата.
	СУС трябва да предоставя възможност за качване на документи и запис на документ във файл в различни формати.
	В СУС трябва да има възможност за добавяне на линкове към документи.

    1. Изисквания към публикуване на регистри в интернет портал

№ по ред	Изискване
	В портала трябва да има възможност за публикуване на публична и/или служебна информация от регистрите в обхвата на ЕРСА.
	Публичната информация трябва да е достъпна без да е необходима идентификация чрез КЕП.
	Достъпът до информация от регистър трябва да се осъществява на базата на въведени критерии за търсене.
	Служебната информация в регистрите следва да бъде достъпна след идентификация с КЕП.

Изисквания към модул Регистърно производство

№ по ред	Изискване
	Модулът трябва да обезпечава бизнес процесите във връзка с регистърното производство и поддържане на актуална информация в регистрите.
	След потвърждаване на въведените в заявлението данни от оператора трябва да се стартира работен процес зо обработка на АУ.
	Модулът следва да предоставя функционалности за конфигуриране на работни потоци (бизнес процеси) по поддържане на регистрите. Това трябва да се извършва с помощта на дефинирането на информационни обекти от вида "задача". Те следва да бъдат стъпки от бизнес процесите, с които се обезпечава предоставянето на АУ.
	Бизнес процесите, които трябва да бъдат реализирани са следните: / Първоначално вписване; / Проверки при вписване; / Промяна на обстоятелства; / Заличаване/отписване; / Публикуване на информация от регистър; / Издаване на удостоверения. / За всеки от изброените бизнес процеси трябва да се конфигурират работни потоци, които да обхващат стъпките в тези процеси.
	Работните потоци за обслужване на бизнес процесите трябва да използва конфигурируеми шаблони за документи.
	ИС ЕРСА трябва да предоставя възможност за проследяване на статуса на обекти от вида "задача" (стъпки при изпълнение на работен процес).
	В модула трябва да има възможност за търсене в регистрите и преглед на данни, включващ хронология на версиите на записите.
	В модула не трябва да има възможност за изтриване на записи в регистрите.
	Модулът трябва да предоставя възможност за деактивиране на запис от регистрите (маркирането му като неактивен обект) с цел поддържане на актуална информация.
	В ИС ЕРСА трябва да има хронология на промените на записите в регистрите - при всяка редакция на информация в тях следва да се запазва история за състоянието на записа преди промяната.
	Модулът трябва да предоставя възможност за преглед на списъци с неактивните обекти (записи в регистрите) и активирането им (възстановяване на записа в регистъра) от потребител със съответните права.

Изисквания към Административен модул

№ по ред	Изискване
	Модулът трябва да осигурява възможност за поддържане на списък с информационни обекти и дефинирането им.
	В административния модул на ИС ЕРСА трябва да се поддържа номенклатура с редактируеми шаблони на документи, които да бъдат достъпни за актуализация за потребителите със съответните права.
	В модула трябва да се поддържа история на версиите на шаблоните.
	В модула трябва да има възможност само за смяна на статуса на шаблон и публикуване на нова версия, без да има възможност за перманентно изтриване на шаблони.
	Модулът трябва да предоставя възможност за управление на номенклатурни данни с помощта на потребителски интерфейс. Следва да бъдат реализирани функционалности за добавяне, активиране, деактивиране или архивиране (след необходимите проверки и валидации).
	Потребител със необходимите права следва да има възможност за управление на стойностите на номенклатурите. Чрез потребителския интерфейс трябва да се избира конкретната номенклатура и да може да се променят елементите ѝ като трябва да има възможност за: / Добавяне на нова стойност; / Редактиране вече въведена стойност; / Архивиране на ненужна стойност.
	ИС ЕРСА трябва да осигурява възможност за конфигуриране и добавяне на нови бизнес процеси за регистърно производство, в случай че възникне такава нужда или е налице промяна в нормативната уредба.
	Модулът трябва да предоставя възможност за конфигуриране на модела на данни за регистрите.
	Модулът трябва да предоставя възможност за конфигуриране на представяне на съдържанието на регистрите.
	Системата трябва осигурява възможност за конфигуриране на нотификации по електронна поща за уведомяване на заявителите на административни услуги за хода и статуса на изпълнение на заявената услуга.
	В ИС ЕРСА трябва да има възможност за поддържане на номенклатури и основни регистри с данни, така че да се избегне дублиране на данни, които се съдържат в повече от един регистър – например данни, които съдържат уникален идентификатор – при въведен запис в някой от регистрите за ЮЛ, съдържащ „Наименование“ и „ЕИК“, системата не трябва да позволява създаване на друг запис за същото ЕИК с различен параметър в колона „Наименование“. При въвеждане на ЕИК системата трябва да извлече вече въведеното „Наименование“.

Изисквания към Система за сигурност

№ по ред	Изискване
	В ИС ЕРСА трябва да е предвиден механизъм за осигуряване на конфиденциалност, интегритет и достъпност на пренасяната информация.
	Чрез системата за сигурност трябва да се управляват списъците на потребителите, техните роли и права за достъп до различни информационни ресурси и функционалности във всички подсистеми.
	Регистрацията на потребителите трябва да се извършва от Администратор на ИС ЕРСА.
	Системата за сигурност трябва да предоставя унифицирани услуги за автентикация и оторизация на потребителите за всички модули. Те трябва да се извършват преди началото на преноса на информацията.
	Трябва да е осигурена еднозначна идентификация и автентикация на потребителите, които следва да предхождат всички останали негови действия в ИС ЕРСА.
	Осигуряването на достъпа до обектите на ИС ЕРСА трябва да се извършва чрез предоставяне на права за достъп на базата на идентификацията на потребителя или неговата принадлежност към потребителска роля.
	Правата за достъп до ИС ЕРСА трябва да се управляват само от администратора на системата.
	Трябва да се поддържа одитен журнал на действията на потребителите, свързани с контрола на достъпа, включително неуспешни опити за достъп, създаване или разрушаване на обекти или действия на оторизирани потребители и външни системи, влияещи на сигурността на ИС.

Изисквания към Справочна система
№ по ред	Изискване
	Изпълнителят трябва да внедри работещо решение за генериране на справки и отчети.
	Справочната система трябва да предоставя интерфейс на потребителите за задаване на критерии и представяне на резултатите от изпълнението на конкретни справки.
	Справочната система трябва предоставя възможност за задаване на филтри по различни критерии преди извличане на резултатите.
	Визуализирането на резултатите от справките трябва да бъде в табличен и графичен вид.
	В справочната система трябва да има възможност за избор на параметри, които да бъдат включени в справката. В случаите, когато резултатите са представени във вид на таблица, да има възможност да се указват колоните, които да бъдат включени в справката и техните параметри.
	При визуализиране на резултати от справка, ако списъкът е дълъг, с цел да се избегне скролиране, да има странициране с възможност за навигиране между отделните страници.
	Справочната система трябва да предоставя възможност за задаване начин на сортиране на резултатите по различни колони от таблицата.
	В справочната система трябва да има възможност за отпечатване на справки по предварително дефинирани образци.
	Справките трябва да могат да се визуализират по прегледен начин на екран, а също така да се съхраняват локално на компютър, минимум във формат на структурирана Excel таблица.

Изисквания към Интеграционен слой
№ по ред	Изискване
	ИС ЕРСА трябва да осигурява сигурна среда за услуги за оперативна съвместимост и транспорт на съобщения между различни системи, използвайки разнообразие от уеб услуги, XML, адаптери за интеграция, рутиране, основано на правила и свързани технологии. Интеграционният слой на ИС ЕРСА трябва да бъде базиран на шина за услуги (Enterprise Service Bus).
	Модулът, в качеството си на набор от интеграционни технологии, трябва да позволява динамична свързаност и обмен на данни и съобщения между неограничен брой автономни системи.
	ИС ЕРСА трябва да бъде реализирана така, че да бъде гъвкава и отворена за бъдещи разширения.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Функционални изисквания към информационната система

    1. Интеграция с външни информационни системи
ИС ЕРСА трябва да поддържа интеграция в реално време с външни информационни системи както следва:
- RegiX - Трябва да бъде реализирана интеграция с RegiX, с цел бъдещо използване на данни от системите, които му предоставят данни;
- Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги - например: проверка на достъпа до съответните обстоятелства; посочване на идентификатор на конкретна административна услуга, за която е нужно извличането на съответните обстоятелства от регистрите;
- Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ – с цел проверка на представителната власт на физически лица при извършване на административно обслужване и АУ.
Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се реализира чрез стандартен интеграционен слой.
    1. Интеграционен слой

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешно административни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес анализ;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислени такси, към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги, с оглед предоставяне на КАО, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на документи и нотификации чрез електронна препоръчана поща към подсистемата за сигурно връчване, част от националната система за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на ценни електронни документи към централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
    1. Технически изисквания към интерфейсите

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:
- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
- Всички публични и служебни онлайн интерфейси на ЕРСА трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;
- Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;
- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

    1. Електронна идентификация на потребителите

- Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация;
- Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect;
- Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност;
- Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation).
При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна идентичност, по националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация.
    1. Отворени данни

- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинно четим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;
- Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинно четим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
- Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинно четим формат;
- Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинно четим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.
    1. Формиране на изгледи

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
    1. Администриране на системата

Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.
Нефункционални изисквания към информационната система

    1. Авторски права и изходен код

- Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;
- всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
- GPL (General Public License) 3.0
- LGPL (Lesser General Public License)
- AGPL (Affero General Public License)
- Apache License 2.0
- New BSD license
- MIT License
- Mozilla Public License 2.0
- Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
- Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

    1. Системна и приложна архитектура
- Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;
- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;
- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в Системата;
- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;
- Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
- Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;
- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;
- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
  - Като част от URL-а
  - Като GET параметър
  - Като HTTP header (Accept или друг)
- За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP);
- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
- При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;
- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;
- Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);
- Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни;
- Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;
- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;
- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;
- Системата трябва да бъде разработена така, че да позволява използването ѝ от много различни институции (т.нар. multitenancy), като за използване от нова институция не трябва да се изисква нова инсталация;
- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

    1. Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.
За реализацията на системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
      1. Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
- Да нямат намаляваща от година на година активност;
- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
      1. Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
    1. Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Sandbox Testing	чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

    1. Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера. Участникът трябва да предложи механизъм и процедури за реализирането на такива процеси.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.
Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-ът.
    1. Бързодействие и мащабируемост
      1. Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
- Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
- Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.
      1. Кохерентно кеширане на данни и заявки

- Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.
- Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;
- Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;
- Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;
- Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи;
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
- Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;
- Информация за извършените плащания;
- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.
      1. Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.
- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.
      1. Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305
  за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
      1. Подписване на документи

- При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
- Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.
- Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;
- Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в Системата;
- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
- чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.
      1. Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
- Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.
    1. Информационна сигурност и интегритет на данните
- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
- Данните, ползвани от информационната система трябва да са формализирани в съответстват с данните, подлежащи на задължително унифициране, съгласно чл. 17, ал. 3 от НОИИСРЕАУ.
- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
- Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;
- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
- Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing;
- Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата;
- При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;
- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;
- Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността, както и да се осигури непрекъсната поддръжка на актуалните стандарти за информационна сигурност.
    1. Използваемост
      1. Общи изисквания за използваемост и достъпност

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;
- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други;
- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);
- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в
  т. 8.1.1. от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при иденетифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;
- Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.;
- Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на Системата трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците;
- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;
- При разработката на публични уеббазирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
- JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;

- В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
- Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;
- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;
- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
      1. Интернационализация

- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.
- Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.
- Публичната част на Системата трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език;
- При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).
- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно
  ISO БДС 8601:2006;
      1. Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от
  10 стойности;
- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
- Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;
- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни;
- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;
- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;
- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;
- При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.
- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.
      1. Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси

- Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
- При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите;
- Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
  - Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;
  - Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
        1. за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";
        2. сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
        3. свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.

      1. Изисквания за проактивно информиране на потребителите

- За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание (новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции, нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х, Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики за посещаемостта на страницата;
- Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в Системата.

    1. Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни;
- трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.
    1. Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
Системата трябва да използва релационна база данни. При използването ѝ следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:

- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем).
    1. Изисквания към шината за услуги (ESB)
ESB следва да е базирана на отворени стандарти, както за ESB решението така и за компонентите и механизмите за интеграция на системите.
ESB следва да отговаря на следните специфични изисквания:
- да използва стандартни транспортни протоколи като TCP/IP, SSL, HTTP и HTTPS;
- да гарантира доставката на всяко съобщение;
- да е мултиплатформена и да не зависи от операционната система и следва да поддържа като минимум следните среди: Windows, Linux (SUSE и/или RedHat), Unix (AIX и/или HP/UX и/или Solaris);
- да не зависи от езика за програмиране на системите. Като минимум следва да предоставя API за интеграция на  C/C++, Java и .Net приложения;
- да използва Web services стандартите и протоколите:
  - SOAP/HTTP, SOAP/JMS, WSDL 1.1;
  - WS  Standards, включително WS-Security, WS-Atomic Transactions;
  - Задължително е поддръжката на SOAP with Attachments;
- да поддържа стандартни конектори (например J2C/JCA или еквивалентни);
- да поддържа синхронен и асинхронен обмен на съобщенията;
- да поддържа приоритизация на съобщенията според приоритетите на интегрираните системи;
- да поддържа опашка от съобщения и да съхранява съобщенията, ако някоя система е временно недостъпна.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

  1. Дейност 1. Анализ и оптимизиране на бизнес процесите във връзка с поддържането на електронни регистри в специализираната администрация на МЗХГ (ЕРСА)

    1. Описание на дейността

В рамките на тази дейност Изпълнителят следва да изпълни като минимум следните под дейности:

- Анализ на нормативната уредба, налагаща :
  - поддържане и съхраняване на електронни бази данни (регистри) за изпълнение на дейностите на специализираната администрация на МЗХГ;
  - предоставяне на административни услуги, свързани с тези бази данни (регистри).

Анализ на потребителските нужди, свързани с бизнес процесите по поддържане на електронни регистри за нуждите на специализираната администрация на МЗХГ и предоставяне на административни услуги, свързани с тях;

Оптимизация на текущите бизнес процеси по поддържане на електронни регистри за нуждите на специализираната администрация на МЗХГ и предоставяне на административни услуги, насочени към потребителя с цел повишаване ефективността на работата на МЗХГ, съгласно извършения анализ и в съответствие с нормативната уредба:

- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират:
  - Дефиниране на изисквания към ИС ЕРСА;
  - Дефиниране на изисквания към регистрите;
  - Дефиниране на изисквания за интеграция на ИС ЕРСА с вътрешни и външни информационни системи – анализ и дефиниране на потоци от данни.

Описание на бизнес процеси за регистърно производство, поддържани в ИС ЕРСА – декомпозиране на процесите.

Описанието на бизнес процесите по отношение на предоставянето на административни услуги трябва да съдържа като минимум:

- Документите, иницииращи бизнес процеса (напр. заявление за предоставяне на административна услуга);
- Други документи, които могат да се подават в процеса на предоставяне на услугата;
- Етапи на предоставяне на административна услуга;
- Административни звена, изпълняващи всеки от етапите;
- Резултат от етапи и резултат от предоставяне на административната услуга, включително съобщение за отстраняване на нередовности и отказ;
- Използвани в хода на изпълнението на услугата други административни услуги и вътрешни административни услуги.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
В началото на изпълнение на дейността Изпълнителят трябва да изготви детайлен график за изпълнение на поръчката, който следва да съгласува с Възложителя в края на Eтап 1. Анализ и проектиране.

Анализът на нормативната уредба включва като минимум посочените в т.2.4. нормативни документи. Анализът следва да включва всички допълнителни нормативни документи, в случай че има такива, които имат отношение към поддържането на регистри и/или предоставянето на административни услуги в специализираната администрация на МЗХГ.

За извършване на дейността Изпълнителят следва да използва като основа информацията, описана в раздел 4 Анализ на текущото състояние. Изпълнителят следва да детайлизира и актуализира тази информация, така че тя да бъде актуална към момента на изпълнение на поръчката.

В следствие на анализа на потребителските нужди, Изпълнителят трябва да дефинира изисквания към ИС ЕРСА като:
- Детайлизира изискванията към модулите на ИС ЕРСА, посочени в раздел 7 и раздел 8 от настоящата техническа спецификация;
- Дефинира нови функционални и нефункционални изисквания към описаните модули според потребителските нужди, които да бъдат детайлно описани в спецификацията на софтуерните изисквания, част от системния проект.
- Дефинира основни потоци от данни.
За посочените регистри в обхвата на ИС ЕРСА Изпълнителят трябва да дефинира изисквания по отношение на:
  - За регистрите от тип 1:
    - Детайлни бизнес процеси за регистърно производство;
    - Данни, които трябва да се съдържат в регистрите;
    - АУ по отношение на регистрите;
    - Изисквания към миграция на данните;
    - Изисквания към представяне на съдържанието на регистрите в ИС ЕРСА;
    - Изисквания към публикуване на регистрите в интернет портала.
  - За регистрите от тип 2:
    - Данни, които ще се подават към ИС ЕРСА;
    - Изисквания към публикуване на регистрите в интернет портал.

За регистрите от тип 1, данните от които ще бъдат мигрирани, Изпълнителят трябва да опише формат и структура на данните, подходящ за автоматизирано първоначално зареждане. До колкото е възможно, форматът и структурата на данните за първоначално зареждане трябва да бъдат максимално близки до данните в съществуващите регистри.

При описание на бизнес процеси за регистърно производство, Изпълнителят трябва да използва като минимум описаните в раздел 4.3 Основни бизнес процеси, като те се отнасят към текущото състояние, а Изпълнителят следва да дефинира бъдещото състояние на процесите на база проведения анализ. Процесите могат да бъдат описани по няколко начина:
- в табличен вид;
- в графичен формат, чрез диаграми;
- и в табличен, и в графичен формат.
При изпълнение на дейността Изпълнителят следа да се придържа към следните специфични изисквания:
      1. Специфични изисквания към бизнес анализа

- При анализа Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.;
- Трябва да се дефинират потребителските нужди и да се изработи план, по който да се адресират идентифицираните бизнес и технологични нужди;
- Трябва да се спазват нормативните изисквания за еднократно събиране и повторна употреба на данни в държавната администрация (съгласно АПК и ЗЕУ) и в разработените бизнес процеси да не се изискват данни за заявителя и/или за получателя на услугата, които могат да се извлекат автоматично в процеса на електронна идентификация чрез Центъра за електронна идентификация или на база на ЕГН от КЕП.
- Трябва да се разработят информативни текстове за всяка електронна административна услуга, които включват като минимум:

- Условия за предоставяне на услугата;
- Срокове за предоставяне на услугата;
- Начини за получаване на услугата;
- Резултат от предоставяне на услугата;
- Отказ от предоставяне на услугата.
Информативните текстове за всяка електронна административна услуга трябва да бъдат достъпни за потребителите още като първа стъпка от заявяването на услуга;

При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и пр.), което може да се спести.
Съгласно предварителните условия за допустимост (Приложение №1 от Пътната карта за електронно управление 2016-2020) за финансиране на проекти по ОП "Добро управление", в т.ч.:
- Предвидените за разработка и внедряване услуги трябва да бъдат регистрирани предварително от Възложителя в Регистъра на услугите към Административния регистър (съгласно чл. 61 от Закона за администрацията) и да бъдат въведени и валидирани данни за броя на транзакциите по предоставяне на тези услуги в модула „Самооценка на административното обслужване“ в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Услугите, които ще бъдат надградени/новоразработени трябва да отговарят на изискванията за електронни услуги с минимално Ниво 3, т.к за предоставяне на услугата не се изисква заплащане на такса; Дефинициите за нивата на електронизация на административните услуги са регламентирани в Наредбата за административния регистър към Закона за администрацията и са описани в т.1.2;
- В процеса на бизнес анализ да бъде изследвана съвместимостта на бизнес процесите на Възложителя с вече одобрени оптимизирани референтни модели за предоставяне на услуги и нормативни изисквания на Базисен модел за Комплексно административно обслужване в държавната администрация. При наличие на разработени модели за предоставяне на услуги по „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“, които включват услуги, предоставяни от Възложителя, да бъдат съобразени нуждите от модификации в референтните модели, за да се постигне подобряване на времето и намаляване на административната тежест при комплексно обслужване, спрямо предоставянето на отделните услуги поединично;
- Административните услуги, предмет на изграждане в обхвата на ИС ЕРСА трябва да бъдат разграничени на базата на разлики в бизнес процесите и да не бъдат генерализирани и/или обобщавани на базата на типа на действие (например ако Системата издава няколко различни вида удостоверения, с които се удостоверяват различни обстоятелства, административните услуги трябва да бъдат регистрирани отделно);
- Удостоверителните административни услуги трябва да бъдат регистрирани и като вътрешни административни услуги и да бъде реализирана възможност за предоставянето на тези услуги като електронни вътрешно - административни услуги за нуждите на комплексното административно обслужване чрез служебен онлайн интерфейс в ИС ЕРСА.

      1. Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на административни услуги в зависимост от заявителя

Съгласно действащата нормативна уредба допустимите заявители на електронни административни услуги могат да бъдат разделени в няколко групи, като процесите по заявяване на ЕАУ и необходимите процеси по установяване на допустимостта на заявлението зависят от множество фактори. По време на дейността Изпълнителят следва да анализира и документира детайлно процесите и специфичните фактори. Трябва да бъде обърнато специално внимание на спецификите в процесите в зависимост от качеството, в което действа заявителят, за да се постигне максимална оптимизация на процеса, като същевременно се защити сигурността на търговския и гражданския оборот.

В приложената диаграма са показани възможни разлики в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа заявител на АУ:

В приложената таблица са представени спецификите и разликите в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа заявител на АУ, които трябва да бъдат отразени при реализацията на Системата:

Вид заявител	Особености	Специфични процеси
Физическо лице за собствени нужди	Заявява АУ за лични нужди от свое име. Това е най-простият за реализиране случай	Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация, ако има такива.
Законен представител на юридическо лице	Заявява АУ, за да обслужи нужди на юридическо лице, на което е законен представител (т.е. заявителят е вписан като представляващ юридическото лице в съответен регистър)	Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация и проверка за представителна власт в ТР/БУЛСТАТ/ЦРЮЛНЦ.
Пълномощник на ФЛ или ЮЛ	Заявява АУ, за да обслужи нужди на физическо или юридическо лице, което го е упълномощило (т.е. заявителят трябва да разполага с пълномощно, което му дава необходимия обем и обхват на представителна власт, за заявяване и/или получаване на съответната услуга)	Услугата може да бъде предоставена само след проверка на представителната власт в Регистъра с пълномощни на Нотариалната камара, чрез проверка в Регистъра на овластяванията по смисъла на ЗЕИ или при създадена възможност за регистриране на пълномощни към профила на потребителя или за заявяване на услугата.
Длъжностно лице	Заявява АУ, за да изпълни определени свои задължения като длъжностно лице спрямо друго физическо или юридическо лице, за което следва да има съответен правен интерес – напр. решение по изпълнително дело.	Услугата може да бъде предоставена само след проверка на длъжностното лице в съответния регистър и на правния интерес чрез изискване за декларирането му чрез изрична декларация, и прилагане на копие от решение по изпълнително дело.

Таблица 12. Заявители на АУ

      1. Изисквания за оптимизиране на процесите по подаване на декларации, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила

Ако даден бизнес процес изисква подаване на декларация от страна на заявител на услуга, при достигане на съответната стъпка от процеса Системата трябва:
- да попълва автоматично всички персонални данни на заявителя в електронна форма, генерирана на база на съответния шаблон на декларация;
- да дава възможност на потребителя за избор на съответните обстоятелства, които може да декларира (ако шаблонът на декларацията предвижда възможност за деклариране на опционален набор от предефинирани обстоятелства);
- да изисква потвърждение на обстоятелствата от страна на потребителя;
- в случай че декларацията трябва да се попълни от лице, различно от заявителя, тя да може да се прикачи като електронно подписан документ или по електронен път да бъде отправяна покана към декларатора за електронно подписване.
Всяка попълнена електронна декларация трябва да се прикачи автоматично от Системата към заявлението и да бъде подписана заедно с него от потребителя с електронен подпис, освен в случаите, когато заявителят и деклараторът са различни лица и декларацията е подписана отделно от декларатора.
      1. Изисквания към регистрите и предоставянето на административните услуги
- Всяка удостоверителна административна услуга в обхвата на системата трябва да бъде достъпна като вътрешно административна електронна услуга чрез уеб услуга, като комуникацията се подписва с електронен печат на институцията и с електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014;
- Всяка услуга, за която се допуска представителна власт, трябва да бъде интегрирана с Регистъра на овластяванията по смисъла на Закона за електронната идентификация;
- Системата не трябва да съхранява данни, на които възложителят не е първичен администратор, в случай че данните могат да бъдат извличани в реално време от регистър на съответния първичен администратор.

    1. Очаквани резултати
Очакваните резултати от Дейност 1 „Анализ и оптимизиране на бизнес процесите във връзка с поддържането на електронни регистри в специализираната администрация на МЗХГ (ЕРСА), свързани с тях“ са анализирани нормативна уредба и потребителски нужди, на база на които:
- Дефинирано е бъдещото състояние на бизнес процесите за регистърно производство;
- Дефинирани са детайлните софтуерни изисквания към ИС ЕРСА;
- Дефинирани са детайлните изисквания към регистрите в обхвата на ИС ЕРСА.

  1. Дейност 2. Проектиране на системна архитектура и интеграционни интерфейси за ИС ЕРСА

    1. Описание на дейността
На база на проведения анализ в Дейност 1, в Дейност 2 Изпълнителят следва да проектира ИС ЕРСА, което включва:

- Описание на модела на данни за всички регистри в обхвата на ИС ЕРСА;
- Детайлно описание на функционалните и нефункционалните изисквания;
- Дефиниране на начина на представяне на съдържанието на регистрите;
- Дефиниране на интеграционни интерфейси за зареждане на данните от регистрите, които ще се публикуват в ЕРСА и поддържат извън нея (Тип 2);
- Дефиниране на шаблони на документи за заявяване на АУ по регистрите и определяне на стъпки на изпълнение на АУ;
- Дефиниране на интерфейси за интеграция с RegIX;
- Препоръки за ИТ инфраструктура;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
- Определяне на потребителския интерфейс.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (Системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработката на ИС ЕРСА.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели.
    1. Очаквани резултати
Очакваните резултати от Дейност 2 Проектиране на ИС ЕРСА са:
- Детайлен график за изпълнение на поръчката (започнат в Дейност 1 и изготвен в края на етап „Анализ и проектиране“, който съвпада с края на Дейност 2 Проектиране на ИС ЕРСА);
- Изготвен Системен проект, включващ:
  - Спецификация на софтуерните изисквания;
  - Системна архитектура.
- Изготвена Спецификация на интеграционни интерфейси с външни системи.

  1. Дейност 3. Разработка на ИС ЕРСА

    1. Описание на дейността

Дейността по разработка на ИС ЕРСА включва изпълнението на следните задачи:

- Определяне на формат и структура на данните за съществуващите регистри, които Възложителят трябва ще осигури на Изпълнителя за целите на бъдещата им миграция в ИС ЕРСА;
- Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация и приетите на Етап 1 от Възложителя документи;
- Реализиране на служебен онлайн интерфейс за предоставянето възможност за вътрешните административни услуги чрез RegIX;
- Разработване на план за миграция на данните.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
Възложителят ще предостави на Изпълнителя съдържанието на регистрите, които ще бъдат мигрирани в определения формат, указан от Изпълнителя.

    1. Очаквани резултати
Очакваните резултати от Дейност 3. Разработка на ИС ЕРСА са:

- Изградена ИС за ЕРСА на МЗХГ;
- Инструкции за инсталация и скриптове за създаване на базата данни;
- Изходен код на разработените в обхвата на поръчката модули и функционалности;
- План за миграция на данните;
- Методология и план за тестване.

  1. Дейност 4. Тестване на ИС ЕРСА

    1. Описание на дейността
- Провеждане на вътрешни тестове на Системата (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етап „Внедряване“ на проекта.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността

Изпълнителят трябва да провежда вътрешно тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва и план за тестване.
Изпълнителят трябва да подготви тестови случаи за приемане на информационната система, съобразени с одобрената от Възложителя спецификации на изискванията, включващи:
- Функционални тестове;
- Интеграционни тестове.

Изпълнителят трябва да разработи документация за потребителите и администраторите на системата.

    1. Очаквани резултати
Очакваните резултати от Дейност 4. Тестване на ИС ЕРСА са:
Документация на системата, включително:
      - Ръководство за потребителя;
      - Ръководство за администратора.
Тестови сценарии за приемане на ИС ЕРСА.

  1. Дейност 5. Внедряване на ИС ЕРСА и миграция на данни от съществуващи регистри

    1. Описание на дейността
Дейността включва изпълнение на следните задачи:
- Провеждане на приемателни тестове след разработката на ИС ЕРСА;
- Конфигурация на работната среда и електронните регистри в ИС ЕРСА:
  - Модел на данни за регистрите;
  - Бизнес процеси за регистърно производство (за регистрите от тип 1);
  - Представяне на съдържанието на регистрите;
- Конфигуриране на интеграционни интерфейси за зареждане на данните от регистрите, които се поддържат извън ЕРСА (тип 2);
- Конфигуриране на външните интеграционни канали с RegIX и други;
- Миграция на данните от съществуващите регистри;
- Провеждане на приемателни тестове след конфигурация и миграция.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността

В този етап се провеждат тестове за приемане на системата в експлоатация на база на разработените тестови сценарии. В случай че бъдат установени дефекти, те ще бъдат коригирани, като системата и др. резултати от изпълнението на поръчката ще бъдат актуализирани.

Изпълнителят трябва да създаде и конфигурира в ИС ЕРСА посочените регистри съгласно описаните в Системния проект и Спецификация на интеграционни интерфейси с външни системи.

За създадените в ИС ЕРСА регистри Изпълнителят трябва да извърши необходимите настройки и конфигурации по отношение на:
- За всички регистри:
  - Модел на данни за регистъра;
  - Начин на представяне на съдържанието на регистрите;
- За регистрите, които ще се поддържат в ИС ЕРСА (тип 1):
  - Бизнес процеси за регистърно производство;
  - АУ по отношение на регистрите:
    - Документи за заявяване на АУ;
    - Отговор от изпълнението на АУ;
    - Стъпки за извършване на АУ;
  - Миграция на данни;
- За регистрите, които ще се интегрират с ИС ЕРСА (тип 2):
  - Интеграционни интерфейси, чрез които съществуващите регистри ще подават данни към ИС ЕРСА.
Изпълнителят трябва да извърши конфигурирането в развойна среда, след което да пренесе направените конфигурации в тестова среда. Изпълнителят следва да провери извършените конфигурации в тестовата среда и след успешно преминаване на тестовете да пренесе настройките в оперативната среда.

За регистрите от тип 1 Изпълнителят трябва да извърши миграция на данните от съществуващите регистри към новата система. За целта Възложителят ще осигури конвертиране и евентуалното допълване на данните от съществуващите регистри в определени от Изпълнителя формат и структура на данните.

За всеки от прехвърляните регистри, миграцията на данни трябва да бъде извършена минимум в следните стъпки:
1. Проверка на качеството на изходните данни – за формат, структура, цялостност, валидност и др.
2. Извършване на първоначално зареждане на изходните данни в тестова среда.
3. Проверка на извършената миграция към тестовата среда.
4. Извършване на първоначално зареждане на изходните данни в продуктивна среда.
5. Проверка на извършената миграция към продуктивна среда.
След успешна миграция ще бъде преустановен предишния начин на водене на регистъра извън ИС ЕРСА.

За всеки от регистрите, които ще се интегрират с ИС ЕРСА (тип 2) Изпълнителят трябва да конфигурира интеграционен интерфейс, чрез който данните от външния регистър да могат да се подават към ИС ЕРСА с цел да бъдат публикувани. Интеграцията трябва да съответства на утвърдената Спецификация на интеграционни интерфейси с външни системи.

Конфигурацията на интеграционните интерфейси трябва да бъде документирана. Изисква се да бъдат извършени тестове на интеграционните интерфейси.

Външните за МЗХГ регистри ще осигурят подаването на данни към ИС ЕРСА чрез специализирани конектори.

След миграция трябва да бъдат проведени отново приемателни тестове. След успешно провеждане на тестовете, системата се въвежда в експлоатация. Изпълнителят трябва да осигури подпомагане на работата на потребителите за първите десет работни дни от експлоатацията на системата.

    1. Очаквани резултати

Очакваните резултати от Дейност 5. Внедряване на ИС ЕРСА и миграция на данни от съществуващи регистри са:
    - Конфигурирани електронни регистри в ИС за ЕРСА:
      - Бизнес процеси за регистърно производство (за регистрите от тип 1);
      - Представяне на съдържанието на всеки регистър;
    - Актуализирана системна документация ( в случай на необходимост);
    - Конфигурирани интеграционни интерфейси за зареждане на данните от регистрите, които ползват данни в ИС ЕРСА и се поддържат извън нея;
    - Инсталиран и конфигуриран базов софтуер – база данни и приложен сървър;
    - Доставени лицензи за базов софтуер – в случай че Изпълнителят е предложил базов софтуер, който подлежи на лицензиране.
    - Успешно проведени приемни тестове за разработката и след миграция на данните;
    - План и програма за обучения;
    - Учебни материали.

  1. Дейност 6. Обучение на потребители за работа с ИС ЕРСА

    1. Описание на дейността

Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
- Администратори на системата – до 5 човека;
- Ключови потребители – до 50 човека, разпределени в четири учебни групи.
За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка:
- Зала/Зали за провеждане на обученията на територията на гр. София;
- Учебни материали;
- Лектори.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
Изпълнителят трябва да организира и проведе следните учебни курсове:
Курс	Минимална / продължителност	Минимален брой курсисти	Минимално съдържание
Обучение за ключови потребители	1 ден	30 бр.	Въведение; / Публикуване на регистри в портала; / Регистърно производство – първоначално вписване, промяна на обстоятелства, заличаване, издаване на удостоверения и др. / Използване на дефинирани справки; / Процедура за поддръжка.
Обучение за администратори	2 дни	5 бр.	Въведение; / Архитектура и компоненти на системата; / Базов софтуер; / Преглед на инсталацията; / Възможни проблеми и решения; / Мониторинг на системата и осигуряване на нейната работоспособност; / Архивиране и възстановяване при срив; / Процедура за поддръжка; / Настройки на ИС ЕРСА; / Конфигуриране на регистри в ИС ЕРСА; / Система за управление на съдържание; / Дефиниране на справки.

Таблица 13. Обучение на потребители за работа с ИС ЕРСА

При провежданите обучения трябва се използва семинарна форма на обучение, комбинирана с практически упражнения. Учебният материал при семинарното обучение ще бъде представен като поредица от модули. Всеки модул ще съдържа лекции, демонстрации с внедрените технологии и разработената система, споделяне на добри практики при работа със системата. Втората част от модула трябва да се състои от лабораторни занятия, които всеки обучаем трябва да изпълни индивидуално. В края на част от модулите следва да бъде обсъдена примерна ситуация за конкретен потенциален случай при работа с внедрените технологии и разработената система. Ситуациите следва да бъдат разработени в зависимост от конкретните категории потребители, работещи със системата. Практическите упражнения трябва да се извършват чрез реалната система, която ще бъде внедрена в експлоатация.
Обучението трябва да се провежда в стандартното за Възложителя работно време, като се предвидят регламентираните почивки.

Възложителят ще предостави предварително списък на обучаемите.

За провеждане на обученията Изпълнителят трябва да осигури учебна зала с работни места за всеки от обучаемите на територията на гр. София.

Изпълнителят трябва да изготви анкетни карти за качеството на обучението и да осигури възможност на участниците да ги попълнят в края на учебните курсове.

След провеждането на учебните курсове Изпълнителят трябва да предостави:
- Присъствен списък за всеки ден от проведеното обучение, подписан от лекторите и участниците;
- Снимков материал;
- Систематизирана информация за обратна връзка от обучаемите.

    1. Очаквани резултати
- Учебни материали;
- Проведени обучения;
  - Присъствен списък за всеки ден от проведеното обучение, подписан от лекторите и участниците;
  - Снимков материал;
  - Систематизирана информация за обратна връзка от обучаемите.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

  1. Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълно текстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уеб услуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
  - Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;
  - Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Регистрация на потребител;
  - Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;
- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;
- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.;
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата;
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.;
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
  1. Прозрачност и отчетност

В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности, свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги. Изпълнителят и възложителят трябва да публикуват подробни месечни отчети в машинно четим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човеко дни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на изпълнителя и възложителя.

Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:

- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.

  1. Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).

  1. Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код;
- Спецификация на интеграционни интерфейси с външни системи.

  1. Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в точка 6 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

  1. Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.

Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

    1. Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;
- Начини на комуникация;
- Отговорни лица и екипи.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

    1. Месечни доклади
Месечните доклади ще са междинни доклади с месечна цикличност и трябва да съдържат изчерпателна информация за хода на проекта и изпълнението на договора съгласно предварително утвърдени индикатори за изпълнение.
Междинните доклади трябва да съдържат, като минимум следните раздели:
- Данни за проекта;
- Постигнати проектни резултати за периода;
- Предстоящи дейности;
- Управление на рисковете;
- Индикатори за изпълнение;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

    1. Етапни доклади
Етапните доклади трябва да се изготвят при приключването на всеки от етапите, като трябва да представляват анализ на приключения етап.
Етапният доклад трябва да съдържа, но да не се ограничава само до:
- Изпълнени дейности в етапа;
- Управление на плана;
- Управление на рисковете;
- Анализ на проблемите и научени уроци;
- Предстоящи дейности.

    1. Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати. Докладът трябва да съдържа, но да не се изчерпва само с:
- Анализ на изпълнението на плана на проекта;
- Анализ на възникналите проблеми и тяхното решаване;
- Анализ на целите на проекта и на постигнатите резултати от тяхното реализиране;
- Всички документи съгласно условията на Договора.
Докладите се изпращат до отговорния служител на възложителя. За тази цел възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

ПРИЛОЖЕНИЯ

  1. Приложение 1. Основна информация за текущо състояние на регистрите в специализираната администрация на МЗХГ

№	Наименование на регистър	Нормативна рамка за водене на регистъра	Тип на регистър	Ниво на достъп	Достъпност	Потребители на регистъра	Отговорно звено	АУ, свързани с регистъра	Нормативно основание за АУ	Адрес за публикуване

1	Информационна система (база данни) за отчитане на търговията на Република България	Няма нормативно задължение за водене на базата данни. Тя се поддържа за подпомагане на аналитичната дейност в МЗХГ.	електронен - ИС	централно	служебен	Дирекция Анализ и стратегическо планиране	Дирекция Анализ и стратегическо планиране	Не
2	Информационна земеделска счетоводна система	Регламент (ЕО) № 1217/2009	електронен - ИС	централно	служебен	Главна дирекция Земеделие и регионална политика	Главна дирекция Земеделие и регионална политика	Не
3	Информационна система за агростатистика (ИСАС)	Закон за преброяване на земеделските стопанства през 2010 година в Р. България и Регламент (ЕО) № 1166/2008	електронен - ИС	централно	служебен с публична част	Главна дирекция Земеделие и регионална политика	Главна дирекция Земеделие и регионална политика	Не		https://www.agrostat.bg/ISASPublic/
4	Информационна система правоспособност	На осн чл. 7 от ЗРКЗГТ	електронен - ИС	централно; / регионално	служебен	Главна дирекция Земеделие и регионална политика	Главна дирекция Земеделие и регионална политика	Не
5	Служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване	Чл. 20, ал. 1 от Закон за сдруженията за напояване	електронен - Excel	централно	служебен	Дирекция Oбща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството	Дирекция Oбща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството	Да/763	Предаване на хидромелиоративната инфраструктура на съдебно регистрирани сдружения за напояване - Закон за сдружения за напояване - чл. 47; ал. 3
6	Регистър на издадените разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдните организации	чл. 31, ал. 1 от Закона за животновъдство (ЗЖ)	електронен - Word	централно	публичен	Дирекция Животновъдство; ДФЗ	Дирекция Животновъдство	Да/2344	Издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации на основание на Закон за животновъдството - чл. 29; чл. 29а; чл. 29б	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/ZooIssues/Razvydno.aspx
7	Регистър на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици	чл. 15, ал. 3 -5 от Закона за животновъдството и чл.4 от Наредба №22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър	електронен - Excel	централно; / регионално	служебен	Дирекция Животновъдство обобщава и поддържа общ регистър, ОДЗ въвеждат/променят данни в локални регистри	Дирекция Животновъдство	Да/1098	Закон за животновъдството – чл.15, ал.3, 4 и 5; Наредба №30 от 19 юли 2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и реда за водене на регистър; Наредба №22 от 14.05.2004 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при птици и реда за водене на регистър.
8	Списък на производителите на пчелни майки и рояци/отводки	чл. 19а, ал. 1 от Закона за пчеларство	електронен - Word	централно; / регионално	публичен	Дирекция Животновъдство обобщава и поддържа общ регистър, ОДЗ въвеждат/променят данни в локални регистри; ДФЗ, ИАСРЖ	Дирекция Животновъдство	Да/1101	Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни майки и отводки (рояци) - на основание чл. 19а, ал. 1 от Закона за пчеларство	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/MarketMeasures/Sectors/Honey/NPP20172019.aspx
9	Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко	чл. 55д, ал. 4 от ЗПООПЗПЕС	електронен - Excel	централно	публичен	Дирекция Животновъдство; / ОДЗ, ДФЗ	Дирекция Животновъдство	Да/2793	чл. 55д, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС, В Министерството на земеделието, храните и горите се подава заявление по образец, придружено от изисквани документи. В резултат на това се извършва регистрация и публикуване в регистър или се изпраща писмо с причини за невъзможност за регистрация.	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/MarketMeasures/Sectors/Milk.aspx
10	База данни на кланиците, извършващи задължителна класификация	чл. 58а, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС	електронен - Excel	централно	служебен	Дирекция Животновъдство	Дирекция Животновъдство	Не
11	База данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце	чл. 58б, ал. 7 от ЗПООПЗПЕС	електронен - Excel	централно	служебен	Дирекция Животновъдство	Дирекция Животновъдство	Не
12	Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазара	чл. 71, ал. 1 от закона за ГМО.	Празен - не са регистрирани разрешения	централно	публичен	Политики по агрохранителната верига	Дирекция Политики по агрохранителната верига	Не
13	База данни на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер	чл. 16, ал. 3, т. 2 и т.3 от ЗПООПЗП на ЕС; чл.6 и чл. 41 и чл.46 от НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 г.	електронен - Word	централно	публичен	Дирекция Политики по агрохранителната верига; / БАБХ	Дирекция Политики по агрохранителната верига	Да/2221	Чл. 6 от Наредба № 16 от 14.09.2007 г	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZashiteniNaimenovania.aspx
14	База данни на контролиращите лица за спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер	чл. 16, ал. 3, т. 5 от ЗПООПЗП на ЕС; чл.51 от НАРЕДБА № 16 от 14.09.2007 г.	електронен - Word	централно	публичен	Дирекция Политики по агрохранителната верига	Дирекция Политики по агрохранителната верига	Да/1345	Одобряване на контролни органи за извършване на контрол за съответствие на земеделски и хранителни продукти с географски означения - на основание чл. 18, ал. 1 от ЗПООПЗП на ЕС, чл. 21, ал. 3	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZashiteniNaimenovania.aspx
15	Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС	чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения	електронен - Word	централно; / регионално	публичен	Дирекция Животновъдство обобщава и поддържа общ регистър, ОДЗГ въвеждат/променят данни в локални регистри; / БАБХ	Дирекция Политики по агрохранителната верига	Да/470	След подаване на заявление до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните, заявителят получава удостоверение от министъра на земеделието , храните и горите- на основание чл. 63, ал. 3 от Закона за марките и географските означения	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/ZJBH/BDS.aspx
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни	чл. 2 и чл. 3 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти (Приета с ПМС № 307 от 21.12.2013 г.)	електронен - Excel	централно	с ограничен достъп	Дирекция Държавни помощи и регулации	Дирекция Държавни помощи и регулации	Да/762	Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237; Регламент за Изпълнение (ЕС) 2016/1239 и чл. 9, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти; Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета
17	Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. – 2020 г.	чл. 9 от Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 година	електронен - Word	централно	публичен	Дирекция Държавни помощи и регулации; / ДФЗ	Дирекция Държавни помощи и регулации	Не		http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/DyrzhavniPomoshti.aspx
18	Идеен проект за създаване на: Информационна система за "Електронно издаване на лицензии и разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти от трети страни"	чл.1-2 от Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237 от 18 май 2016г. и чл.2 от Регламент за Изпълнение (ЕС) 2016/1239	електронен - Excel	централно	служебен	Дирекция Държавни помощи и регулации	Дирекция Държавни помощи и регулации	Да/762	След подаване на заявление по образец придружено с паричен депозит по набирателната сметка на МЗХГ или банкова гаранция на потребителят на административни услуги се издава лицензия за внос - на основание Делегиран Регламент (ЕС) 2016/1237; Регламент за Изпълнение (ЕС) 2016/1239 и чл. 9, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз; Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета и продуктовите регламенти.
19	Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор	чл. 224 от Закона за горите, 2011 г.	електронен - Excel	централно	публичен	Дирекция Търговски дружества, държавни предприятия; / ИАГ	Дирекция Търговски дружества и държавни предприятия	Да/266	Издаване на удостоверение за вписване в регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор - на основание Закон за горите - чл. 224.	http://www.mzh.government.bg/
20	Регистър на търговските дружества	чл. 35 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските д-ва с държавно участие в капитала	електронен - ИС	централно	с ограничен достъп	Дирекция Търговски дружества и държавни предприятия	Дирекция Търговски дружества и държавни предприятия	Не
21	База данни на производители, преработватели и търговци на земеделски биологични продукти и храни	1.чл. 37 и чл. 38 от Наредба № 1 от от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.		централно	публичен	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие; / ДФЗ, контролиращи лица от регистър 22	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Да/890	Вписване в информационна база данни на производители, на преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по правилата на биологичното производство на основание на: Закон за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - чл. 16, ал. 3; / Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането - чл. 38.	http://bioregister.mzh.government.bg/
22	База данни на контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни	чл. 39 от Наредба № 1 от от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането	електронен - Word	централно	публичен	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Не		http://bioregister.mzh.government.bg/front/controllers
23	База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България	чл. 7 и 8 от Наредба № 1 от от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането чл. 48 от Регламент (ЕО) N889/2008	електронен - ИС	централно	публичен	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие; биологичните производители; / контролиращи лица и други заинтересовани страни в сектора на биологичното производство	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Не		http://bioseeds.mzh.government.bg/
24	База данни на признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България	Чл.14, ал.3 на Наредба №11 от 15.05.2007 г.;	електронен - Excel	централно	служебен с публична част	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители, Отдел „Организации на производители“	Да/2355	Признаване на организация на производители на плодове и зеленчуци - Подава се заявление по образец, след което министърът издава заповед за признаване на организацията. На основание на: Чл. 10, ал.1 на Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми - чл. 10, ал. 1	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Organizaciinaproizwoditeli.aspx / (публикува се списък с координати на производителите )
25	База данни на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междбраншови организации за мляко и млечни в Република България	Чл.18 на Наредба № 1 от 28.01.2015 г.	електронен - Excel	централно	служебен с публична част	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители, Отдел „Организации на производители“	Нова услуга от 2018г.	Признаване на организация на производители на мляко и млечни продукти - Подава се заявление по образец, след което министърът издава заповед за признаване на организацията. / На основание на: / Чл. 17, ал.3 на Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти и за условията и реда за признаване на организации на производители, техните асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Organizaciinaproizwoditeli.aspx
26	База данни на признати организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители в Република България	Чл. 15, ал1 и 27, ал.1 на Наредба № 12 от 5 май 2015 г. организации на производители на земеделски продукти и групи производители	електронен - Excel	централно	служебен с публична част	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители, Отдел „Организации на производители“	Нова услуга от 2018г.	Признаване на организация на производители на земеделски продукти и на група на производители - Подава се заявление по образец, след което министърът издава заповед за признаване на организацията. / На основание на: / Чл. 10, ал.2, т.1 и чл.24, ал.2 на Наредба № 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители, междубраншови организации и на групи производители.	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SelskaPolitika/Organizaciinaproizwoditeli.aspx
27	Информационна база данни за регистрация, отчет и контрол на техниката	На осн чл. 7 от ЗРКЗГТ	електронен - ИС	централно; / регионално	служебен	Главна дирекция Земеделие и регионална политика	Главна дирекция Земеделие и регионална политика	Не
28	Информационна система за предоставяне на електронни административни услуги за бизнеса и гражданите и предоставяне на информация на държавната администрация по електронен път в сектор „Зърно“	Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно	електронен - ИС	централно	служебен	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители	Не
29	Единен регистър на обектите за съхранение на зърно в условията на оперативна съвместимост и предоставяне на електронна услуга „Подаване на ежемесечна декларация за наличните количества зърно“	Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно	електронен - ИС	централно	служебен	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители	Не	Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми - чл. 10, ал. 1
30	Регистър на издадените лицензии за вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по чл.29, ал.3 от ЗКНВП	чл.29, ал.3 от ЗКНВП	електронен - Excel	централно	служебен	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие; / Държавни помощи и регулации; ИАСАС	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Да/2733	Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския Парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 - §. 1, чл. 189, т. 1, б. в; / Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) - чл. 29, ал. 2
31	Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета по чл.10, ал.1 от Наредба № ……	чл. 10 от Наредба №...... за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (проект - предстои обнародване)	електронен - Excel	централно	служебен с публична част	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Да/1572	Регистрация и издаване на разрешение за семепроизводство и отглеждане на растения от рода на конопа/канабиса - на основание на: / Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - чл. 29 / Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа/канабиса - чл. 6, ал. 2	http://www.mzh.government.bg
32	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016	Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн	електронен - Excel	централно	с ограничен достъп за въвеждане; / публичен	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие; ОДЗ	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Да/2647	Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн - Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - чл. 16а, ал. 5; Наредба № 22 от 21 декември 2016г.	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SektorTutun/RegistarRazreshenie.aspx
33	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия	НАРЕДБА за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия	електронен - Excel	централно	служебен / с публична част	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие	Да/1195	Издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн на основание на: / Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия - чл. 37; чл. 39; НАРЕДБА за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.	http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/SektorTutun/RegistarRazreshenieTutun.aspx
34	Национален публичен електронен регистър за земеделска и горска техника	Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника от 2017г, чл. 7, ал.1	Проект

  1. Приложение 2. Основни бизнес процеси
№		Процес
	Регистър	Първоначално вписване	Промяна на обстоятелства	Заличаване/ / Отписване	Публикуване	Издаване на удостоверения/ / изпращане на уведомления за вписване/отказ от вписване	Изпращане на информация към европейски институции
1	„Информационна система (база данни) за отчитане на търговията на Република България”
5	Служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване
6	Регистър на издадените разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдните организации	Проверки при вписване
7	Регистър на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици	Проверки при вписване
8	Списък на производителите на пчелни майки и рояци/отводки	Проверки при вписване
9	Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко	Проверки при вписване
10	База данни на кланиците, извършващи задължителна класификация	Проверки при вписване
11	База данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце
12	Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазара
13	База данни на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер	Проверки при вписване
14	База данни на контролиращите лица за спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
15	Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни
17	Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. – 2020 г.
18	Идеен проект за създаване на: Информационна система за "Електронно издаване на лицензии и разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти от трети страни"	Проверки при вписване
19	Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор	Проверки при вписване
22	База данни на контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни
23	База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България
24	База данни на признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България
25	База данни на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междбраншови организации за мляко и млечни в Република България
26	База данни на признати организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители в Република България
30	Регистър на издадените лицензии за вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по чл.29, ал.3 от ЗКНВП
31	Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета по чл.10, ал.1 от Наредба № ……	Проверки при вписване
32	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016
33	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия

  1. Приложение 3. Описание на основни бизнес процеси

№	Регистър	Процес	Входяща информация	Изходяща информация	Резултат	Отговорно звено
1	Информационна система (база данни) за отчитане на търговията на Република България	Първоначално вписване	Информация в определен формат от НСИ на месечна база	Справки на данните за внос и износ на България с трети страни и вътре общностната търговия на селскостопански и промишлени продукти (изпращания и пристигания) в рамките на Европейския пазар	Изготвени справки	Дирекция Анализ и стратегическо планиране
5	Служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване	Първоначално вписване	Писмо заявление по образец и съдебно решение	Нов запис в регистъра	Вписани данни в регистъра	Дирекция Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството
		Промяна на обстоятелства	Документ удостоверяващ настъпили промени в сдруженията.	Променени стойности в съществуващ запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Информация за преобразуване/прекратяване/ликвидация на сдружение	Изтрит запис	Изтрит запис
6	Регистър на издадените разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдните организации	Първоначално вписване	Заявление по образец и допълнителни документи (според чл.29 ЗЖ); Издадено разрешение по образец	Нов запис в регистъра	Вписани данни в регистъра	Дирекция Животновъдство
		Промяна на обстоятелства	Ново разрешение/промяна в данни	Променен запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Информация за изтекло разрешение	Изтрит запис	Изтриване на запис
		Публикуване	Избор на информация за публикуване	Документ за публикуване на данните от регистъра в pdf формат	Публикувана информацията
		Изпращане на информация към европейски институции	Данните от регистъра	Шаблон с информация за изпращане и линк	Подготвена информация за изпращане към ЕК по шаблон
		Уведомление	Данни и документи за Вписване/Отказ на вписване или Промяна на обстоятелства	Уведомително писмо	Съставено уведомително писмо
7	Регистър на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици	Първоначално вписване	Заявление от собственика, Удостоверение от Развъдната асоциация	Нов запис	Вписани данни в регистъра (съгласно чл.5 наредба 22 от 14.05.2004)	ОДЗ
		Промяна на обстоятелства	Писмо за промяна на обстоятелства и документ удостоверяващ настъпили промени.	Променен запис	Подготвена информация с променени обстоятелства.	ОДЗ/Дирекция Животновъдство
		Отписване/ / Заличаване	Информация за закриване на партида	Променен запис	Актуализирани прехвърлени в архив данни	Дирекция Животновъдство
		Удостоверение	Вписване/Запис в регистъра за конкретно лице	Удостоверение по образец съгласно утвърден формат в Наредба 22 от 14.05.2004г.	Изготвено удостоверение за регистрация на развъдно стопанство на основание чл. 2, ал. 2 от Наредба № 22 от 2004 г.
		Уведомление	Данни и документи за вписване/отказ от вписване или промяна на обстоятелства	Уведомително писмо	Съставено уведомително писмо
8	Списък на производителите на пчелни майки и рояци/отводки	Първоначално вписване	Заявление и допълнителни документи - Приложения - удостоверение от развъдната асоциация; Регистрационен номер на пчелина; Становище от БАБХ; Становище от Национална асоциация и др.	Нов запис	Вписани данни в регистъра	ОДЗ
		Промяна на обстоятелства	Писмо за промяна на обстоятелства и документ, удостоверяващ настъпили промени	Променен запис	Актуализирана информация	ОДЗ/Дирекция Животновъдство
		Публикуване	Информация за публикуване	Документ за публикуване на данните от регистъра в word формат	Подготвена информация за публикуване съгласно чл.26, ал.2 от Наредба № 47 от 11.11.2003 г	Дирекция Животновъдство
		Отписване/ / Заличаване	Предложение за заличаване и документи за констатиране на неспазване на условията на производство за съответния вид дейност	Променен запис	Актуализирани данни за отписани производители с информация за дата на отписване, без да се заличава записа
		Удостоверение	Запис в регистъра за конкретно лице	Удостоверение по образец съгласно утвърден формат в Наредба 47 от 11.11.2003г.	Изготвено удостоверение за вписан в регистъра производител	ОДЗ/Дирекция Животновъдство
9	Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко	Първоначално вписване	Заявление за регистрация по образец и допълнителни документи (копие на удостоверение по чл.87, ал6 от ДОПК; копие от разрешително по чл.12 ЗХ заверено от ОДБХ и/или копия от удостоверения за регистрация на транспортни средства за транспортиране на мляко по чл.246 ЗВМД)	Нов запис	Извършена регистрация и вписани данни в регистъра	Дирекция Животновъдство
		Промяна на обстоятелства	Заявление за промяна на обстоятелства и документ, удостоверяващ настъпили промени	Променен запис	Актуализирани данни
		Публикуване	Информация за публикуване	Документ за публикуване на данните от регистъра в word формат	Публикувана информация
		Отписване/ / Заличаване	Информация за заличаване от Търговски Регистър - на месечна база	Променен запис	Актуализирани данни за отписани производители
		Уведомление	Данни и документи за вписване/отказ от вписване или промяна на обстоятелства	Уведомително писмо	Съставено уведомително писмо
10	База данни на кланиците, извършващи задължителна класификация	Първоначално вписване	Заявление от лицето или на база на данните за броя заклани животни от ИС Агростатистика за предходна година	Нов запис в регистъра	Вписани данни в регистъра	Дирекция Животновъдство
		Промяна на обстоятелства	Информация за промяна на обстоятелства	Променен запис	Актуализирани данни в съществуващ запис за кланица
		Изпращане на информация към европейски институции	Данни от регистъра	Шаблон с информация за изпращане	Подготвена информация за изпращане към ЕК по шаблон
		Отписване/ / Заличаване	Данни за броя заклани животни от ИС Агростатистика за предходна година	Променен запис	Актуализирани данни за отписани кланници
11	База данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце	Първоначално вписване	Свидетелство за завършен курс съгласно Чл.9, ал.5 от Наредба № 16 от 17.11.2005 г.	Нов запис в регистъра	Извършена регистрация и вписани нови данни в регистъра	Дирекция Животновъдство
		Промяна на обстоятелства	Информация за промяна на обстоятелства	Променен запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Заповед за отнемане на свидетелство и/или информация за непрактикуване на дейността за определен период	Променен запис	Актуализирани данни за отписани класификатори
12	Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазара	Първоначално вписване	Разрешение за пускане на пазара на ЕС на ГМ растения	Към настоящия момент няма записи в регистъра	-	Дирекция Политики по агрохранителната верига
		Промяна на обстоятелства	Към настоящия момент няма записи в регистъра	Към настоящия момент няма записи в регистъра	-
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра в word формат	Публикувана информация
13	База данни на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер	Първоначално вписване	Заявление по образец и допълнителни документи за 7 различни продукта (копие на договор за контрол на съответствие с контролиращо лице и контролния лист от неговата първоначална проверка, съгласно чл. 36, ал. 3 от Наредба 16 от 14.09.2007 г. ); Заповед на министъра на земеделието и храните.	Нов запис в съответния регистър за конкретния продукт (съгласно чл.43 и чл.48 от Наредба № 16 от 14.09.2007 г.	Вписани нови данни в съответния регистър за конкретния продукт	Дирекция Политики по агрохранителната верига
		Промяна на обстоятелства	Заявление за промени във вписаните обстоятелства	Добавена информация в регистъра за промените	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Информация за наличие на обстоятелства на база чл.45а или чл.50а от Наредба 16 от 14.09.2007 г.	Променен запис	Актуализирани данни за отписани производители
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра в word формат	Публикувана информация
14	База данни на контролиращите лица за спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер	Първоначално вписване	Издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие на земеделските продукти и на храните с географски означения и с традиционно специфичен характер с тяхната спецификация	Нов запис в съответния регистър за конкретния продукт (съгласно чл.52 от Наредба № 16 от 14.09.2007 г.	Вписани данни в регистъра	Дирекция Политики по агрохранителната верига
		Промяна на обстоятелства	Заявление за промени във вписаните обстоятелства	Добавяне на информация в "Промени във вписаните обстоятелства"	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Информация за наличие на обстоятелства на база чл.55 от Наредба 16 от 14.09.2007 г.	Променен запис	Актуализирани данни за отписани производители
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра в word формат	Публикувана информация
15	Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС	Първоначално вписване	Пълен комплект с документи от ОДБХ и издадено удостоверение от Министъра на МЗХГ, че произвежданият продукт отговаря на установените качества и характеристики	Нов запис в регистъра	Извършена регистрация и вписани нови данни в регистъра	ОДЗ
		Промяна на обстоятелства	Заявление за промени във вписаните обстоятелства и документи, удостоверяващи промените	Променен запис	Актуализирани данни
		Удостоверение	Нов запис в регистъра	Удостоверение по образец съгласно утвърден формат	Изготвено удостоверение за съответствие	Дирекция Политики по агрохранителната верига
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни	Първоначално вписване	Заявление по образец и допълнителни документи (съгласно Приложение 1 и чл.3, ал.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти).	Нов запис в регистъра	Извършена регистрация и вписани данни в регистъра и даване на регистрационен номер на вносителя	Дирекция Държавни помощи и регулации
		Промяна на обстоятелства	Заявление по образец ( Приложение 2) за промени във вписаните обстоятелства по чл.3, ал.2 от Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти	Променен запис	Актуализирани данни
17	Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. – 2020 г.	Първоначално вписване	Информация за нова помощ от ДФЗ	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Държавни помощи и регулации
		Промяна на обстоятелства		Променен запис	Актуализирани данни
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
18	Идеен проект за създаване на: Информационна система за "Електронно издаване на лицензии и разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти от трети страни"	Първоначално вписване	Заявление за получаване на права за внос; Заявление по образец за издаване на лиценз и допълнителни документи (платежно нареждане, митнически декларации и др.); Заявление за издаване на извлечение от лицензия, заявление за издаване на заместваща лицензия и заявление за издаване на дубликат от лицензия, заявление за освобождаване на гаранцията; Заявление за признаване на обстоятелства на непреодолима сила (форс-мажор)	Нов запис	Вписани данни и издадена лицензия	Дирекция Държавни помощи и регулации
		Промяна на обстоятелства	Промени във вписаните данни	Променен запис	Актуализирани данни
		Уведомление	Издадена лицензия	Уведомление за издадена лицензия	Изпратено уведомление за издадена лицензия до вносител
		Изпращане на информация към европейски институции	Издадена лицензия	Уведомление за издадена лицензия	Изпратено уведомление за издадена лицензия до ЕК
19	Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор	Първоначално вписване	Заявление по образец и допълнителни документи	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Търговски дружества и държавни предприятия
		Удостоверение	Вписване/Запис в регистъра	Удостоверение по образец съгласно утвърден формат	Изготвено удостоверение за вписана в регистъра браншова организация
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
22	База данни на контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни	Първоначално вписване	Заявление по образец и допълнителни документи	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие
		Промяна на обстоятелства	Информация за временно отнемане на разрешение	Променен запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Информация за отнемане на разрешение	Променен запис	Актуализирани данни за отписани контролиращи лица
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
		Изпращане на информация към европейски институции	Данни от регистъра	Шаблон с информация за изпращане	Изпратена информация към ЕК по шаблон
23	База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България	Първоначално вписване	Заявление по образец и допълнителни документи	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие
		Промяна на обстоятелства	Заявление по образец за промяна	Променен запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Информация за отнемане на разрешение	Променен запис	Актуализирани данни за отписани контролиращи лица
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
		Изпращане на информация към европейски институции	Данните от регистъра	Шаблон с информация за изпращане	Изпратена информация към ЕК по шаблон
24	База данни на признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България	Първоначално вписване	Заявление за признаване по образец и допълнителни документи	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители
		Промяна на обстоятелства	Писмено уведомяване за нови членове и др. промени по обстоятелства	Променен запис	Актуализирани данни
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
		Изпращане на информация към европейски институции	Данните от регистъра	Шаблон с информация за изпращане	Изпратена информация към ЕК по шаблон
25	База данни на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междбраншови организации за мляко и млечни в Република България	Първоначално вписване	Заявление за признаване по образец и допълнителни документи	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители
		Промяна на обстоятелства	Писмено уведомяване за нови членове и др. промени по обстоятелства	Променен запис	Актуализирани данни
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
		Изпращане на информация към европейски институции	Данни от регистъра	Шаблон с информация за изпращане	Изпратена информация към ЕК по шаблон
26	База данни на признати организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители в Република България	Първоначално вписване	Заявление за признаване по образец и допълнителни документи	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Пазарни мерки и организация на производители
		Промяна на обстоятелства	Писмено уведомяване за нови членове и др. промени по обстоятелства	Променен запис	Актуализирани данни
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
		Изпращане на информация към европейски институции	Данни от регистъра	Шаблон с информация за изпращане	Изпратена информация към ЕК по шаблон
30	Регистър на издадените лицензии за вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по чл.29, ал.3 от ЗКНВП	Първоначално вписване	Заявление по образец и допълнителни документи	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие
		Промяна на обстоятелства	Декларация за промяна на обстоятелствата	Променен запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Декларация за промяна на обстоятелствата/Съдебно решение	Променен запис	Актуализирани данни за отписване
31	Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета по чл.10, ал.1 от Наредба № ……	Първоначално вписване	Заявление по образец	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие
		Промяна на обстоятелства	Заявление	Променен запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Заявление	Променен запис	Актуализирани данни за отписване
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
32	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016	Първоначално вписване	Данни от ОДЗ за издадено разрешение	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие
		Промяна на обстоятелства	Данни от ОДЗ за промяна	Променен запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Данни от ОДЗ за отнето разрешение	Променен запис	Актуализирани данни за отписване
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация
33	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия	Първоначално вписване	Заявление по образец; решение на МС	Нов запис	Вписани данни	Дирекция Растениевъдство и биологично земеделие
		Промяна на обстоятелства	Заявление	Променен запис	Актуализирани данни
		Отписване/ / Заличаване	Решение на МС	Променен запис	Актуализирани данни за отписване
		Публикуване	Данни от регистъра	Документ за публикуване на данните от регистъра	Публикувана информация

  1. Приложение 4. Класифициране на наличните данни в регистрите
		По ниво на достъпност				По възникване
		Публична информация	Данни за вътрешно ползване	Данни за ограничено ползване	Критични данни	Първични данни		Вторични данни
						Номенклатурни данни	Други данни	Номенклатурни данни	Лични данни	Други данни
1	Информационна система (база данни) за отчитане на търговията на Република България
5	Служебен регистър на съдебно регистрираните сдружения за напояване
6	Регистър на издадените разрешения за извършване на развъдна дейност от развъдните организации					Порода животни
7	Регистър на развъдни ферми и стопанства за производство на чистопороден и хибриден разплоден материал при птици					Вид дейност и др.
8	Списък на производителите на пчелни майки и рояци/отводки					Вид дейност
9	Регистър на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко					Вид мляко
10	База данни на кланиците, извършващи задължителна класификация					Вид месо
11	База данни на класификаторите, завършили курс за класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце
12	Публичен регистър на площите, засети с ГМ растения, за които има разрешение за пускането им на Европейския пазара					Не е приложимо (няма налични данни)
13	База данни на производителите на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер					Вид продукт
14	База данни на контролиращите лица за спазване спецификацията на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
15	Регистър на удостоверенията за съответствие с качествените характеристики на млечните продукти по БДС					Вид продукт
16	Регистър на вносителите на земеделски продукти от трети страни
17	Държавни помощи в областта на селското стопанство, одобрени от Европейската комисия и прилагани през програмен период 2014 г. – 2020 г.					Форма на помощта
18	Идеен проект за създаване на: Информационна система за "Електронно издаване на лицензии и разпределение на тарифни квоти за внос на земеделски продукти от трети страни"
19	Регистър на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор					Вид браншова организация
22	База данни на контролиращите лица, които имат издадено разрешение от министъра на земеделието и храните за осъществяване на контрол за съответствие с методите на биологично производство на земеделски продукти и храни
23	База данни на сортове посевен и/или посадъчен материал и/или семена от картофи, произведени по правилата за биологично производство на Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008, налични на територията на Република България
24	База данни на признати организации на производители на плодове и зеленчуци и техните асоциации в Република България					Сектор, в който е призната ОП/ГП
25	База данни на признати организации на производители на мляко, асоциации на организации на производители междбраншови организации за мляко и млечни в Република България					Сектор, в който е призната ОП/ГП
26	База данни на признати организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители в Република България					Сектор, в който е призната ОП/ГП
30	Регистър на издадените лицензии за вносители за внос на семена от коноп, непредназначени за посев по чл.29, ал.3 от ЗКНВП
31	Публичен електронен регистър на издадените разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (Канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета по чл.10, ал.1 от Наредба № (проект)					Сортове
32	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн съгласно Наредба №22/21.12.2016
33	Публичен електронен регистър на лицата, които притежават разрешение от Министерския съвет за промишлена обработка на тютюн, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия