Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3

Министерство на образованието и науката чрез дирекция „Висше образование“
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
„Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България”, по Проект BG05M20P001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

# СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

  1. Използвани акроними

Акроним	Описание
АИС	Автоматизирана информационна система
АМС	Администрация на Министерския съвет
АОП	Агенция по обществени поръчки
АПК	Административнопроцесуален кодекс
БУЛСТАТ	Регистър Булстат
ДАЕУ	Държавна агенция "Електронно управление"
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЕДЕП	Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ИТ	Информационни технологии
КАО	Комплексно административно обслужване
ТР	Търговски регистър
ДХЧО	Държавен хибриден частен облак
ЦАИС	Централизирана автоматизирана информационна система
SDK	Software development kit
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

  1. Технологични дефиниции

Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

  1. Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Термин	Описание
Ниво 1	Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка.

ВЪВЕДЕНИЕ

Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: Методологическо развитие, специфично софтуерно осигуряване, социологически изследвания, актуализиране на класациите, публикуване и популяризиране на резултатите с цел поддържане и усъвършенстване на рейтинговата система на висшите училища в България.
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.
2.1.1 Целта на поръчката е да се избере изпълнител за реализация на следните дейности – методологическо развитие чрез актуализация на критериите и индикаторите за оценка на висшите училища, събиране, обработка и въвеждане на статистически данни, които подпомагат формирането и поддържането на рейтинговата система (РСВУ); специфично софтуерно осигуряване на уеб-платформата на рейтинговата система, нейното поддържане и усъвършенстване; извършване на социологически изследвания, съгласно методологията; статистическа обработка и въвеждане на данни, събрани от различни информационни източници; годишно актуализиране на класациите; публикуване на резултатите от РСВУ в интернет и на хартиен носител, подготовка и реализиране на дейности по популяризация на резултатите.
Цели се осигуряването на три годишни актуализации (за учебните 2017-2018 г., 2018-2019 г. 2019-2020 г.), а така също и усъвършенстване на разработената и развивана в резултат на изпълнението на два проекта по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013”, рейтингова система на висшите училища (http://rsvu.mon.bg). Освен като утвърден механизъм за обективна и качествена оценка на висшето образование в България, рейтинговата система подпомага и информирания избор на потребителите на висше образование. Във връзка с това чрез изпълнение на настоящата поръчка се цели популяризирането на системата сред различните потребителски групи, в т.ч. кандидат-студентите, родители и др. като по този начин се подобри връзката между средно и висше образование, както и подобряване на информационно търсещите функции на системата.
2.1.2. Обособени позиции.
Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от времево и тематично разминаване при изпълнение на основните дейности, включени в услугата – методологическото развитие на системата; софтуерното осигуряване на уеб-платформата на рейтинговата система и извършването на социологическите изследвания.
Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без обособяване на позиции е:
 Възложителят да разполага с едно лице – Изпълнител, което да отговаря за изпълнение на всички дейности по актуализация на системата, респективно да носи отговорност за цялостната гаранционна поддръжка;
 да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем.

ВИД ПРОЦЕДУРА, ОБХВАТ И МЕСТОИЗПЪЛНЕНИЕ
- Вид процедура – открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 2 от ЗОП.
- Обхват на поръчката – национален обхват.
- Местоизпълнение – всички дейности трябва да бъдат реализирани на територията на Република България.

За възложителя – функции и структура

Структурата на Министерство на образованието и науката е представена във Фигура 1:

Фигура 1. Структура на Министерството на образованието и науката

За проекта
Процедурата се реализира във връзка с изпълнението на дейности по проект BG05M20P001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Конкретен бенефициент по проекта е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез дирекция „Висше образование“. Проектът, по който се реализира настоящата поръчка е продължение на предходните две фази, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Възложителят предоставя обща информация за целите, целевите групи и основните дейности, които се извършват по проекта, за създаване на обща представа за същността, обхвата и мащаба на проекта, по който е обявена настоящата процедура. Участниците в процедурата за избор на изпълнител следва да вземат предвид при разработване на своите предложения за изпълнение на настоящата обществена поръчка предоставената обща и изходна информация за проекта.
Проектът, по който се реализира настоящата поръчка е продължение на проекти „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България“ (I фаза) BG051PO001-3.2.04-0001 и „Развитие на рейтинговата система на висшите училища“ (II фаза), финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Конкретен бенефициент по посочените проекти е Министерството на образованието и науката (МОН) чрез дирекция „Висше образование“. В резултат на първия проект – „Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България (РеСВУ_БГ)“, изпълняван в периода от ноември 2008 г. до юни 2011 г., бе създаден интерактивен инструмент за подпомагане избора от студентите на висше училище чрез предоставяне на възможност за информиране за качеството на висшето образование и за перспективите за реализация след завършването му. Рейтинговата система функционира от 04 ноември 2010 г. и е публично достъпна на адрес: http://rsvu.mon.bg. След 2012 г. са публикувани следващите годишни класации, вследствие на извършена актуализация на системата на база на преглед и анализ на резултатите от действието й чрез модификация на методологията за класиране на висшите училища по професионални направления, промяна в системата от индикатори, обновяване на обективните и субективните данни след провеждане на социологическо проучване сред студентите и събиране на обективна информация от релевантните източници. При тези актуализации е извършено и разширяване на софтуерните възможности на уеб-платформата чрез разработването и включването на нови функционалности. В рамките на втората фаза на проекта „Развитие на рейтинговата система на висшите училища“ са направени три актуализации на системата (първо издание – ноември 2010; второ издание – март 2012 г., трето издание – януари 2013 г.; четвърто издание – декември 2014 г.; пето издание – ноември 2015 г.). През м. ноември 2016 г. беше оповестена шестата по ред актуализация на системата, финансирана от МОН. В края на 2017 г. предстои да бъде завършено седмото издание на системата, финансирано от МОН на базата на обективни данни. В нея има 44 индикатора, които участват в стандартизираните класации, като стандартизираните класации са само по обективни данни и не съдържат субективни индикатори, формирани на базата на социологически проучвания. В последното издание от 2016 г. са добавени нови индикатори, които измерват регионалните особености на висшите училища и различните професионални направления (променено е и наименование на група 6 от индикаторите - Реализация на пазара на труда и регионална значимост).
Целта на системата е да подпомогне потребителите на образователни услуги в намирането на сравнителна информация за висшите училища. Отчитайки разнообразието в индивидуалните приоритети и интереси на потребителите, системата дава възможност да бъдат правени различни по обхват и вид класации на висшите училища по всяко едно от съществуващите професионални направления. Класациите се изработват на базата на наличните в системата индикатори. Класациите на висшите училища по професионални направления в рейтинговата система са два типа – стандартизирани и собствени. На електронната страница на системата има подробна информация за методологията и източниците на информация в системата.

Нормативна рамка
Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:
- Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.
- Закон за висшето образование
- Постановление № 328 на Министерския съвет от 30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
- Постановление № 64 на Министерския съвет от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ. ФИНАНСИРАНЕ. ПЛАЩАНЕ
2.5.1. Бюджетът, с който възложителят разполага за финансиране изпълнението на поръчката, е 1 600 000 (един милион и шестстотин хиляди) лв.
2.5..2. Определената на база разполагаемия бюджет прогнозна стойност на поръчката е 1 333 333,33 (един милион триста тридесет и три хиляди триста тридесет и три и 0,33) лв. без ДДС.
2.5.3. Ценови предложения, надхвърлящи разполагаемия бюджет, т.е. предложения на стойност над 1 333 333,33 (един милион триста тридесет и три хиляди триста тридесет и три и 0,33) лв. без ДДС няма да бъдат оценявани, а офертите, които ги съдържат, ще бъдат отстранявани от участие в процедурата като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.
2.5.4. Предложената от изпълнителя цена за изпълнение на услугата е максималната сума, която Възложителят може да плати по договора за обществена поръчка, поради което в нея трябва да са включени всички разходи, които са необходими на Изпълнителя за реализацията на дейностите. Командировъчни средства – пътните разноски и разходите за хранене и настаняване на екипа на Изпълнителя, авторските възнаграждения (ако има такива), които той заплаща във връзка с изпълнение на услугата, глоби, такси и др. подобни, свързани с изпълнение на поръчката, са за сметка на Изпълнителя и той не може да претендира заплащането им или възстановяването им от Възложителя.

Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта

Общи и специфични цели на проекта

Проектът е насочен към съществено повишаване на качеството на висшето образование (ВО) и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование, както и заемане на достойно място в Европейското пространство за висше образование. Повишаването на качеството на ВО ще доведе до по-добра реализация на пазара на труда на завършващите младежи. В тази връзка е необходимо да се осигури обективна оценка въз основа на данни от рейтинговата система на висшите училища.

Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:

- Подпомагане на процеса по усъвършенстване на системите за управление и финансиране на висшите училища (ВУ).
- Осигуряване на значителен обем широкодостъпна информация за висшето образование в България за привличане и насърчаване на кандидат-студенти за вземане на най-ефективни решения за обучение във висше училище.
- Популяризиране резултатите и постигане на максимално използване на рейтинговата система в училищното и професионалното образование.
- Институционализиране на рейтинговата система след края на проекта през 2020 г.
Целите са в съответствие с нормативните документи в системата на висшето образование, Стратегията за развитие на висшето образование в РБ за периода 2014-2020 г. и плана за действие към нея, както и приетите през февруари 2016 г. промени в Закона за висшето образование и промени в други нормативни актове, в резултат на промените в закона.
Чрез реализирането на заложените в проектното предложение дейности се цели и увеличаване на информационната осигуреност чрез актуализиране на модела за обмен на данни в съществуващата информационна система за висше образование, както и усъвършенстване на механизмите за обмен на данни. В проектното предложение се предвижда достигане до всички целеви групи и ангажиране на заинтересованите страни за осигуряване на тяхното участие и подкрепа.
Обхват на проекта
Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

- Дейност 1 Подготвителни и организационни дейности;
- Дейност 2 Актуализиране, публикуване и популяризиране на рейтинговата система;
- Дейност 3 Дейности, свързани с интеграция на съществуващите информационни системи и регистри;
- Дейност 4 Мултипликация и устойчивост;
- Дейност 5 Дейности по информиране и публичност на проекта;
- Дейност 6 Дейности по организация и управление на проекта.
- Подробна информация за конкретните дейности по проекта е публично достъпна на адрес http://rsvu.mon.bg/rsvu3/
Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:

- студенти,
- кандидат-студенти,
- младежи,
- докторанти,
- специализанти,
- преподаватели (вкл. кариерни консултанти, педагогически специалисти, педагогически съветници),
- работещи във висшите училища,
- работодатели,
- държавни институции, вкл. Министерство на образованието и науката
Чрез ангажирането на целевите групи следва да се подобрят връзките средно образование – висше образование – бизнес от една страна и от друга страна висше образование – научни изследвания. Поради тази причина са включени и всички въвлечени в процеса страни – студенти, преподаватели, работодатели, образователни институции, широката общественост и други заинтересовани страни.
Улесняването на кандидат-студентите е изключително важно за техния бъдещ избор и привличане в системата на висшето образование в България. От изключителна важност за кандидат-студентите е да правят информиран избор за специалност и ВУ. Въвличането на работодателите и бизнеса в процеса на усъвършенстването на системата на висшето образование чрез проучване, семинари и съвети ще окаже благоприятно влияние върху системата. За периода на действие на проекта (2016-2020 г.) в неговите дейности директно или косвено ще бъдат включени около 75 000 участници от изброените заинтересовани страни. Проучването на мнението на студентите посредством анкетиране и включването им във фокус-групи ще повлияе на процесите на модернизация и оптимизация на системата за висше образование. В дейностите ще бъдат включени и преподавателите, академичните ръководства, администрациите на висшите училища, работодателите и завършилите висше образование през последните пет години, които освен като допустими целеви групи могат да бъдат приети и като заинтересовани страни в процеса на повишаване на квалификацията на специалистите с висше образование на пазара на труда, увеличаване на гъвкавостта на учебните програми и навлизането на високите технологии в системата на висшето образование. С провеждане на социологическите проучвания с посочените групи и резултатите от тях в РСВУ ще доведат до по-голяма конкуренция между висшите училища, а от там и до подобряване на провеждането на политики на управление на висшите училища по отношение на административното обслужване, квалификацията на преподавателите, условията на предлаганото обучение и др.

Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
- Рейтинговата система повишава прозрачността на висшето образование;
- Допринася за подобряване на качеството на събираната статистическа информация;
- Увеличава възможностите за информиран избор на кандидат-студентите;
- Служи като база за анализи и взимане на управленски решения от страна на висшите училища, работодателите и експертната общност.
- Тя е мощна информативно търсеща система. Английската версия на системата в Интернет и на хартиен носител служи като допълнителна предпоставка за засилване на видимостта и присъствието на българските висши училища в европейското и световното образователно пространство.
- Рейтинговата система е един от инструментите за подобряването на политиките за финансиране на висшето образование чрез обвързване с резултатите от обучението, което се очаква да създаде стимули както за съответното висше училище, така и за работодателите, наели дипломиралите се студенти.
Доказателство за устойчивостта на резултатите са промените в нормативната и подзаконовата уредба през 2015 и 2016 г. Със свои постановления Министерският съвет одобрява принципи за предоставяне на средства от държавния бюджет за модернизиране и оптимизиране на държавните висши училища и за издръжка на обучението на студентите и докторантите (ПМС № 168/17.06.2011 г., ПМС 121/25.06.2012 г. и ПМС № 328/30.11.2015 г.). Средствата се отпускат, като се използва класиране на висшите училища по професионални направления, извършено на базата на оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Оценката за качеството на обучението се формира въз основа на показатели, достъпни и остойностени в рейтинговата система на висшите училища в Република България. С промените в закона за висшето образование от м. март 2016 г. се въвеждат нови методи за определяне на приема на кандидатстудентите, въвеждат се списъци на приоритетните професионални направления и защитени специалности, които се утвърждават с акт на Министерския съвет (ПМС 64/25.03.2016 г.).
Чрез поддържането и усъвършенстването на рейтинговата система ще се улесни успешното реализиране на политиката в сферата на висшето образование и постигането на целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.

Период на изпълнение

Периодът на изпълнение е 33 месеца, но не по късно от 15.12.2020 г., считано от 15 април 2018 г.
Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 33 месеца от дата на сключване на договора и приключва не по късно от 15.12.2020 г.
Дейностите, включени в поръчката, трябва да бъдат изпълнени до следните крайни срокове:
- *30 ноември 2018 – актуализация на рейтинговата система за учебната 2017-2018 г.;
- 30 ноември 2019 г. – актуализация на рейтинговата система за учебната 2018-2019 г.;
- 1 декември 2020 г. – актуализация на рейтинговата система за учебната 2019-2020 г. и краен срок за изпълнение на всички дейности по поръчката, освен тези по хостинг и поддръжка.
- 15 април 2022 г. – поддръжка и хостинг на системата.
ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
4.1. Текущо състояние на рейтинговата система:
Рейтинговата система на висшите училища, реализирана като проект на МОН, представлява първата действаща рейтингова система в България, даваща възможност за сравнение на висшите училища по професионални направления чрез прилагане на оценка на база множество обективни и субективни индикатори. Системата отговаря на нуждите на обществеността от съществуваща потребност за публичност на информацията за висшите училища и предоставя механизъм, позволяващ на всички заинтересовани страни да направят оценки и класации на направленията, които ги интересуват.
Класирането на висшите училища в България по професионални направления според нагласите на потребителя се осъществява по различни показатели (индикатори), базирайки се на математически модели, разработени от експертна група.
Системата дефинира набор от индикатори за оценка на висшето образование и задава стойности за тях за всяко ВУ. Индикаторите се делят на „обективни” (получаващи данни от информационни масиви) и „субективни” (получаващи данни от социологически проучвания), а също така и на рейтингови (индикатори, които могат да се използват за класиране на ВУ) и информационни (индикатори, чиито данни могат да се ползват само за информация за ВУ, но не и за тяхното класиране в някакъв ред).
Потребителят на системата може да избере някоя от предварително дефинираните класации и да приложи избраната класация към избрано професионално направление и множество ВУ. Едновременно с това потребителят може да дефинира сам класация, като подбере важните за него критерии и ги комбинира в модел / класация, която след това приложи за избраното професионално направление и множество ВУ.
В резултат освен подробни данни за резултатите от използваната класация, системата предоставя и структурирана унифицирана информация за всички акредитирани ВУ в България по отношение на описание, контакти, предоставяни специалности по професионални направления и филиали и др.
Рейтинговата система разполага с административна част, която обслужва настройката на системата, управлението на класациите, индикаторите и техните данни, управлението на регистрираните потребители – служители на ВУ и МОН.
Системата разграничава потребителите в групи и ограничава достъпа до отделни функционални части на административната подсистема на база принадлежност на потребителя към съответните групи. Текущо зададените групи са: Администратори, Потребители от МОН, Потребители от ВУ и нерегистрирани потребители.
Според статистиката за ползването на системата броят на посещенията на нерегистрирани потребители е най-висок в месеците, следващи актуализациите на системата, като най-голям брой месечни влизания в системата е установен през месец февруари 2014 г. – 19 583 нерегистрирани потребители, като при всяка актуализация месечният брой посещения надхвърля 15 000.
Системата дава възможност за backup и restore на данните, както и функционалност за импортиране на данни за съществуващите „обективни” индикатори от администриращата система за висшите училища АдминУни.
Основният източник на обективни данни е администриращата система за висшите училища АдминУни, поддържана от МОН съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за висшето образование. Системата предоставя статистическа информация за действащите студенти, докторанти, академичен състав, професионалните направления, образователно-квалификационните степени в отделните висши училища и други съпътстващи данни. Информацията в АдминУни се актуализира два пъти годишно за всеки семестър в учебната година след подаване на данни от страна на висшите училища.

4.2 Текущо технологично състояние на платформата
Системата е WEB базирана и достъпна чрез Internet. Базира се на стандартна трислойна архитектура. Технологично системата е реализирана изцяло посредством библиотеки и платформи с отворен код, както следва:
- Операционна система: CentOS Linux 7;
- Уеб-сървър: Apache HTTP Server 2.4;
- UI платформа: GWT – Приложен сървър: Apache Tomcat 6;
- Приложна платформа: Java 1.6;
- База данни: PostgreSQL 9.2;
- Достъп до данните: Използва се стандартен JDBC достъп от Java;
- Обмен на данни със системата АдминУни се осъществява посредством web services.
Системата РСВУ се хоства и поддържа в облачната инфраструктура на дейта-център на облачен уеб, приложен и БД сървър със следните характеристики:
- 4 облачни Intel Xeon CPU ядра по 3.06 GHz всяко;
- 12GB RAM;
- 100GB дисково пространство на високопроизводителен SAN дисков масив;
- 99,995+% наличност на сървъра базирано на облачната инфраструктура;
- дублирана гарантирана Интернет свързаност:
  - BG връзка – мин. 20 Mb;
  - Международна връзка – мин. 10 Mb;
- 365 x 7 x 24 мониторинг и техническа поддръжка на сървъра и облачната инфраструктура;
- пълно ежедневно архивиране на сървъра и съхранение на архиви за минимум 1 месец назад.
Текущият период на хостинг и поддръжка е валиден до април 2018 г.
Допълнително копие на системата се поддържа и на сървър на МОН.

4.3. Изходни данни:
- Методологическите параметри на системата са подробно описани на интернет страницата на платформата – http://rsvu.mon.bg/ .

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на BG05M20P001-2.005 „Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища“ – Фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на Министерството на образованието и науката и електронното управление в Република България.

Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

Управление на проекта[1]
[1] Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка

Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като се изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на проекта. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, и др. еквивалентни).

Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.
В офертата на всеки участник следва да се предложи концепция за изпълнение на поръчката, в която следва да е описан начинът на изпълнение на всички дейности, предвидени в техническото задание, подходът за постигането на посочените и други релевантни резултати от дейностите; разпределение във времето на дейностите, тяхната последователност и взаимозависимост и ресурсите (технически и човешки), необходими за реализацията им.
Като част от концепцията трябва да се представи и проект на подробен план за изпълнение на поръчката, съдържащ детайлно разпределение на дейностите, които според участника трябва да се реализират, за да се изпълни услугата, групирането им по етапи, с посочване на прогнозната продължителност на всеки от етапите и всяка от дейностите. За нуждите на планирането участниците трябва да приемат, че процесът на изпълнение на поръчката стартира на 15.04.2018 г. и да съобразят плана си с всички особености на описаната система по начин, който да осигури изпълнението на поръчката в рамките на посочените в т. 5.1. от документацията срокове.
*В случай че договорът за обществена поръчка се сключи след 15.04.2018 г., в изготвения от изпълнителя подробен план за изпълнение на поръчката дейностите по актуализация на рейтинговата система за учебната 2017-2018 г. трябва да се преструктурират по начин, позволяващ постигане на всички предвидени в оценявания проект на подробен план резултати, като във връзка с преструктурирането е допустимо определяне на нов срок за изпълнение на този етап, различен от 30 ноември 2018 г.
За реализация на представянето и популяризирането на резултатите от актуализациите на рейтинговата система се предвижда Изпълнителят след сключване на договора да изготви и реализира комуникационен план, който трябва да бъде консултиран и утвърден от Възложителя. Той следва да съдържа минимум следните параметри, без да се ограничава до тях, като се реализира съвместно с екипа по проекта – провеждане на мероприятия и план за действие за представяне на годишните актуализации на РСВУ; провеждане на срещи с ученици, разпространение на резултати от събраните данни и актуализираните класации и провеждане на дискусии с представители на системата на училищното образование, кариерните центрове в училищното образование, центровете за кариерно развитие във ВУ, представителите на бизнеса и работодателските организации. За провеждането на описаните дискусии следва да се изготвят материали с методика за използването на РСВУ.
Мероприятията включват и провеждането на обучения за възможностите за използване на РСВУ в 28-те Центъра за кариерно ориентиране в училищното образование, създадени по проект съфинасиран от ОП “РЧР 2007-2013”, във всички административни области в България. МОН организира и провежда заедно с Изпълнителя обучения на представители на тези кариерни центрове и на педагогически специалисти – учители, кариерни консултанти и педагогически съветници.
МОН ще организира и провежда заедно с Изпълнителя до 8 регионални дискусии, съобразно плановите региони в България с участието на представители на местната власт, ВУ, работодателските организации и местния бизнес. Основна тема на дискусиите ще бъдат регионалните аспекти на висшето образование.
Изпълнителят може да предложи и други атрактивни форми за достигане до заинтересованите страни и ангажиране на целевите групи.
Изпълнителят има задължение да участва за своя сметка с представители на организираните от Възложителя мероприятия.

Доброто управление на проекта трябва да осигури:
- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
- оптимално използване на ресурсите;
- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Методологията трябва да включва подробно описание на:
- фазите на проекта;
- организация на изпълнение:
  - структура на екипа на Изпълнителя;
  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
- проектна документация:
  - видове доклади;
  - техническа и експлоатационна документация;
  - време на предаване;
  - съдържание на документите;
  - управление на версиите;
- управление на качеството;
- график за изпълнение на проекта.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.

Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните
от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.
През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете
най-малко с месечните отчети за напредъка.

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;
- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на системата;
- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:
  1. Анализ на данните и изискванията – НЕПРИЛОЖИМО
В проекта за предвидени аналитични дейности, които са специфични за съответния проект и са подробно разписани в т. 8 Изисквания към изпълнението на дейностите
Функционален обхват на проекта – НЕПРИЛОЖИМО
    1. Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка - НЕПРИЛОЖИМО

    1. Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги в зависимост от заявителя -НЕПРИЛОЖИМО

    1. Изисквания за оптимизиране на процесите по подаване на декларации, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила - НЕПРИЛОЖИМО

    1. Изисквания към регистрите и предоставянето на административните услуги - НЕПРИЛОЖИМО

  1. Изготвяне на системен проект

Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на системата. Предвид характера на настоящия проект Изпълнителят следва да изготви системния проект като се съобрази със съществуващото състояние на системата и да отрази настоящите изисквания. Възложителят ще предостави техническата документация на избрания Изпълнител, изготвена до момента. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:
- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;
- Дефиниране на детайлни изисквания, които трябва да се реализират в системата;
- Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
- Определяне на потребителския интерфейс.

Изпълнението на задачите изисква дефиниране модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други.
Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 7 работни дни.
  1. Разработване на софтуерното решение

Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
- Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;
- Провеждане на вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на системата.
  1. Тестване

Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.

  1. Внедряване
Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на МОН. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на МОН.

  1. Обучение

Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
- Администратори на системата;
- Администратори от МОН;
- Потребители от МОН;
За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка :
- Учебни материали;
- Лектори.

  1. Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на системата.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Функционални изисквания към информационната система

    1. Интеграция с външни информационни системи

За реализиране на основни бизнес процеси Системата трябва да поддържа интеграция в реално време с информационни системи на други администрации:
Данни от модула АдминУни/АдминПро - МОН събира множество данни в сферата на образованието и за целта поддържа набор от регистри с обективни данни. Основният източник на обективни данни е информационната система за висшите училища АдминУни, поддържана от МОН съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за висшето образование. Тази система предоставя статистическа информация за действащите студенти, докторанти, академичен състав, професионалните направления, образователно-квалификационните степени в отделните висши училища и други съпътстващи данни. Информацията в АдминУни се актуализира два пъти годишно за всеки семестър в учебната година след подаване на данни от страна на висшите училища.
- Модулът АдминУни/АдминПро е част от Информационната система на образованието и дава възможност за въвеждане на данните за действащите студенти и докторанти и академичния състав във висшите училища. Модулът АдминУни съдържа:
- Регистър на висшите училища (с данни за техните основни звена, филиали и откритите от тях професионални направления и специалности) – дава информация кои висши училища в страната са получили институционална акредитация, дата на изтичане на срока на акредитацията и акредитационна оценка от 0 до 10.
- Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти по степени на обучение и по професионални направления – данни за текущия статус на студентите и докторантите; индивидуални справки по факултетен номер и др.; справки за броя студенти във висшите училища по специалности, образователно-квалификационна степен, курс и форма на обучение (редовно, задочно и др.), гражданство. Данните са валидни за текущата учебна година.
- Регистър на завършилите студенти и докторанти – данни за завършилите студенти и докторанти.
- Регистър на академичния състав – съдържа информация за академичния състав във висшите училища; данни за длъжностите по договори за преподавателска дейност и за работа на изборни длъжности, както и специалностите, в които преподава.
Данните в този модул периодично се въвеждат от висшите училища и се предават в Центъра за информационно осигуряване на Министерството на образованието и науката (МОН).
В рейтинговата система се използват данни и от централизирания регистър на Дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация за документи, издадени след 1 януари 2007 година.
Следва да се има предвид, че в момента Регистърът на висшите училища е актуализиран и допълнен въз основа на измененията и допълненията в Закона за висшето образование от 1 март 2016 г.:
1.	Обвързване на интерфейса и данните в Регистъра на висшите училища с Информационната система АдминУни, като по този начин се осигурява актуалност на информацията в него. Регистърът дава възможност за препратки към другите регистри, регламентирани в чл. 10, ал. 2, т. 3 от ЗВО, и към Рейтинговата система на висшите училища в Република България.
2. Разработен е нов модул, в който се обработват (по служебен път) данни за институционалната и програмната акредитация на висшите училища, включително информация за оценките и препоръките от процедурите за акредитация и за оценяване на проект и за констатациите и препоръките от следакредитационното наблюдение и контрол и обвързване на тези данни с Регистъра на висшите училища.
3. Разработен е служебен интерфейс към Регистъра на висшите училища, който дава възможност на експертите от МОН да получават детайлна информация за висшите училища, техните основни звена, филиали, откритите професионални направления и специалности, броя на записаните студенти според основанията за прием, както и да осъществяват контрол във връзка с изпълнението на чл. 21 ал. 2, ал. 3, и ал. 5 от ЗВО.

    1. Интеграционен слой - НЕПРИЛОЖИМО

    1. Технически изисквания към интерфейсите - НЕПРИЛОЖИМО

    1. Електронна идентификация на потребителите - НЕПРИЛОЖИМО

    1. Отворени данни

- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;
- Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
- Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;
- Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.
    1. Формиране на изгледи

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
    1. Администриране на системата

Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп. Системата разграничава потребителите в групи и ограничава достъпа до отделни функционални части на административната подсистема на база принадлежност на потребителя към съответните групи. Текущо зададените групи са: Администратори, Потребители от МОН, Потребители от ВУ и нерегистрирани потребители.

Нефункционални изисквания към информационната система

    1. Авторски права и изходен код

- Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;
- всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
- GPL (General Public License) 3.0
- LGPL (Lesser General Public License)
- AGPL (Affero General Public License)
- Apache License 2.0
- New BSD license
- MIT License
- Mozilla Public License 2.0

- Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
- Да се изследва възможността резултатният продукт (Системата) да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;
- Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

    1. Системна и приложна архитектура
- Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;
- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;
- Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
- Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;
- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;
- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
  - Като част от URL-а
  - Като GET параметър
  - Като HTTP header (Accept или друг)
- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
- При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;
- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;
- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;
- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

    1. Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.
За реализацията на системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
#### Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се изп олзват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
- Да нямат намаляваща от година на година активност;
- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
#### Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
    1. Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

    1. Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера. Участникът трябва да предложи механизъм и процедури за реализирането на такива процеси.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.
Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-ът.
    1. Бързодействие и мащабируемост
Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
- Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
Кохерентно кеширане на данни и заявки

- Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.
- Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;
- Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;
- Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;
- Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи;
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
- Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;
- Информация за извършените плащания;
- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.

Бързодействие

- При визуализация на стандартните уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра
- При визуализация на справки системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 10 секунди, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра
- При визуализация на рейтинговите класации системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 5 секунди, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра
- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.

Използване на HTTP/2-НЕПРИЛОЖИМО
Подписване на документи - НЕПРИЛОЖИМО

Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
- Публичните модули, които ще предоставят информация в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за визуализиране на съдържание.

    1. Информационна сигурност и интегритет на данните
- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
- Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;
- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.
    1. Използваемост
Общи изисквания за използваемост и достъпност

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;
- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. - НЕПРИЛОЖИМО
- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в
  т. 7.1.1. от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при иденетифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;
- Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на Системата трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците;
- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;
- При разработката на публични уеббазирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
- JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;

- В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
- Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;
- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;
- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
Интернационализация

- Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.
- Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.
- Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език;
- Системата трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на Системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове, използвани в Системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и документи;
- Публичната част на Системата трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език;
- При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).
- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно
  ISO БДС 8601:2006;
Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс - - НЕПРИЛОЖИМО

Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси - НЕПРИЛОЖИМО

Изисквания за проактивно информиране на потребителите- НЕПРИЛОЖИМО

    1. Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Следва да се има предвид, че всички потребители са анонимни и имат публичен достъп.
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни;
- трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.
    1. Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимоедйствие с базата данни, в т.ч.:
- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1 Създаване на подробен план за изпълнение на всички дейности по предмета на настоящата обществена поръчка с конкретни срокове за всяка от дейностите

    1. Описание на дейността
Изпълнителят следва да изготви подробен план за изпълнение на дейностите по предмета на поръчката, като се съобрази с източниците на данни, които захранват рейтинговата система. Всеки от индикаторите е валиден към определен период от време според източника, от който произлиза.

.
    1. Изисквания към изпълнение на дейността
В тази връзка данните от всеки източник, използван в рейтинговата система за 2016 година, са с период на актуалност, както следва:
НАОА – май 2016 г.
НОИ – април 2016 г.
АдминУни – април 2016 г.
Scopus – юни 2016 г.
Web of Science – юли 2016 г.
Проучване сред студенти – февруари-април 2015 г.
Проучване сред преподаватели – февруари-април 2015 г.
Проучване сред администратори - февруари-април 2015 г.
Проучване сред работодатели – март-май 2015 г.
Следва да се има предвид, че в последното шесто издание на системата в стандартизираните класации са изключени индикаторите, основаващи се на анкетни проучвания (т.нар. „субективни индикатори“). В последното издание не са провеждани анкетни проучвания, но са включени нови индикатори, измерващи регионалната значимост на висшите училища. В резултат на тези промени частично са променени и тежестите на отделните групи индикатори, както и на някои отделни индикатори.
При верифициране на данните, когато висше училище коригира своите данни, коригираните данни се ползват в изданието, като те са актуални към датата на верификацията. Тази дата може да е по-късна от датата на актуалност на съответния източник
    1. Очаквани резултати
Изготвен и одобрен план-график за изпълнение на поръчката.
Дейност 2 Методологическо развитие чрез актуализация на критериите и индикаторите за сравняване на отделните професионални направления и висши училища в рейтинговата система.

    1. Описание на дейността
8.2.1.1 Методологическо развитие
В шестото издание на системата за 2016 г. в стандартизираните класации са изключени индикаторите, основаващи се на анкетни проучвания. Включени са нови индикатори, измерващи регионалната значимост на висшите училища. В предмета на настоящата поръчка е предвидено вкючването на индикаторите, основаващи се на социологически проучвания. Предвид това изпълнителят следва да направи преглед на методологията и разпределението на тежестите и да ги актуализира. Изпълнителят може да прави предложения за модификация на методологията чрез промяна в системата от индикатори, въвеждане на нови изчислителни процедури за данни и определяне на тежести. Изпълнителят може да предлага промени на съществуващи индикатори, когато в резултат на получената обратна връзка и практиката е установена тяхната ненадеждност или неадекватност и да предлага включването на нови индикатори, когато са налице необходимите предпоставки за това.
Изпълнителят следва да направи преглед на въпросниците, изготвени на базата на досега използваните индикатори, при необходимост да ги модифицира в съответствие с актуализираната система от индикатори, като включването в тях на нови въпроси също трябва да бъде научно обосновано чрез методи, доказващи необходимостта от промяна и възможностите за интеграция и при нужда подкрепено с резултати от качествено изследване. Въпросниците за социологическите проучвания следва да включат достатъчно въпроси с цел да се осигурят данни за съответните индикатори в системата. Броят и съдържанието на въпросите, отговарящ на съответния индикатор, може да бъде определен по преценка на Изпълнителя, но съгласуван с Възложителя.
Промените в методологията, както и подготвените нови въпросници, подлежат на одобряване от представители на Възложителя. Всички предложения за промяна на методологията следва да бъдат съгласувани с Възложителя. Предложения за подобрения и усъвършенстване на системата могат да се правят преди всяка от трите актуализации на системата.
На електронната страница на рейтинговата система има подробна информация за методологията и източниците на информация в нея.
8.2.1.2 Актуализиране на цялостния наръчник за събиране на данните, които се съдържат в рейтинговата система.
При изпълнение на втората фаза на проекта за рейтинговата система (2012-2015 г.) е изготвен цялостен наръчник за събиране на данните въз основа на анализа на процедурите за събиране и обработка на данните, които обезпечават индикаторите в рейтинговата система. Предвид въведените нови индикатори и актуализираната методология бе актуализиран наръчника в рамките на процедурата за подготовка и обявяване на последното шесто издание на системата, финансирано от МОН. В рамките на изпълнението на настоящата процедура е предвиден преглед на методологията и актуализицията й. Предвид това Изпълнителят следва да направи преглед и да актуализира наръчника. В него той трябва да включи освен описание на вида и формата на данните, техния източник, времевата рамка, образците за набирането им, и методите за тяхната обработка и въвеждане в системата, както и друга релевантна информация. Наръчникът ще послужи на МОН за анализиране на източниците на информация за висшето образование, използвани в рейтинговата система, и гарантиране на подход за еднократен вход и многократен изход за оптимизиране комулирането на информацията на едно място. Това ще подпомогне Възложителя при изпълнението на Дейност 3 по проекта – Дейности, свързани с интеграция на съществуващите информационни системи и регистри с цел автоматизиране на процесите на подаване на данни към рейтинговата система.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
Изпълнителят следва да се съобрази с използваната към момента методология, така че предложените изменения да бъдат осъществени чрез плавен преход.
    1. Очаквани резултати
Изготвена и одобрена методология за рейтинговата система.

Дейност 3 Провеждане на три броя социологически изследвания

    1. Описание на дейността
В предходните издания на системата субективните данни са събирани чрез набор от социологически проучвания сред 4 различни групи на обществото. Всяка от тези групи има пряко отношение към качеството на висшето образование в страната и мнението й е взето предвид при изготвянето на интерактивна рейтингова система на висшите училища. Генералните съвкупности на четирите социологически проучвания са съответно:
•	Студентите във висшите училища в страната;
•	Административните служители във висшите училища в страната, в т.ч. служителите в учебен отдел, ректори, ръководители на катедри, счетоводители, библиотекари, отговорници за човешките ресурси, за поддръжка на информационните системи във висшето училище и др.
•	Преподавателите във висшите училища в страната, които работят на трудов договор.
•	Работодателите на пазара на труда в страната, които са осигурявали лица, завършили висше образование в България и същевременно са работили на позиция, изискваща висше образование.
Анкетните проучвания събират информация за субективните оценки на студентите за качеството на образованието, което получават в съответното професионално направление на висшето училище, за уплътняване на академичната натовареност на преподавателите, за оценките на преподавателите и администраторите на социално-битовите условия, при които работят, за предпочитанията на работодателите при наемането на кадри, а именно завършването на кое висше училище е с предимство при търсенето на работа в съответния икономически сектор и др.
При изпълнение на поръчката Изпълнителят трябва да направи три броя социологически изследвания (съответно за трите актуализации на системата) за целия етап на проекта сред общо максимум 75 000 респонденти от посочените групи (обучаеми, обучаващи, служители в образователни и обучителни институции, работодатели). Участниците трябва да предложат подход за реализиране на социологическите проучвания – брой на респондентите и метод на изследването.
В анкетното проучване сред студенти извадките трябва да бъдат направени по професионални направления във всяко висше училище. В професионалните направления с до 20 студенти не се прави извадка, като целта в този случай е да бъдат анкетирани по възможност всички студенти. В професионалните направления с повече от 20 студенти се прави извадка, която трябва да бъде съобразена с броя на студентите и други фактори по преценка на изпълнителя, като в професионалните направления с над 300 студенти трябва да се анкетират не по-малко от 30 души. Независимо от метода на получаване на извадките, той трябва да позволява провеждането на статистически тестове и оценка на значимостта на получените резултати.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
Следва да се има предвид, че периодът на провеждане на анкетните проучвания сред обучаеми, обучаващи и служители на образователните и обучителни институции се определя от началото и края на академичната година за висшите училища в България. Във всички издания на рейтинговата система се събират данни, съотносими към втория семестър на съответната учебна година.
    1. Очаквани резултати
Проведени 3 брой социологически проучвания за всяко едно от изданията на системата.

Дейност 4 Процес на събиране, статистическа обработка и въвеждане на данни, събрани от различни информационни източници в рейтинговата система

    1. Описание на дейността
В последното издание на РСВУ има над 100 различни индикатора, по които могат да се правят сравнения и анализи за висшите училища. В зависимост от начина на формиране индикаторите се разделят на „обективни” (базирани на статистически данни) и „субективни” (базирани на резултати от социологически проучвания сред различни групи от потребители, включително студенти, преподаватели, служители във висшите училища и работодатели). Индикаторите също така биват „рейтингови” и „информационни”. Първите дават информация, на базата на която отделните висши училища могат да бъдат подреждани в различни класации по професионални направления (собствени и стандартизирани). Вторите дават информация за дадено висше училище и неговите професионални направления, но не се използват за изработване на класации. Индикаторите са разделени в 6 тематични групи, които определят основните категории за оценка на работата на висшите училища. Тези групи са:
1) Учебен процес
2) Научни изследвания
3) Учебна среда
4) Социално-битови и административни услуги
5) Престиж
6) Реализация на пазара на труда и регионална значимост.
Също така рейтинговата система съдържа индикатори, обобщени на три различни нива:
•	Професионално направление в съответното висше училище;
•	Професионално направление на национално ниво (обобщено за всички висши училища в България, които обучават по него);
•	Висше училище.
Някои индикатори са налични в системата на всичките три нива, други на две от тях, а трети – съществуват само на едно ниво.
Ключова част от дейностите в заданието е събирането, обработката и систематизирането на данни от различни източници на информация и регистри (напр. НОИ, НАОА, НСИ, АдминУни, социологически проучвания и др.), както и на информация, подавана от администрацията на висшите училища и др. Това е свързано с попълването на рейтинговата система с т. нар. обективни и субективни данни. Събирането на този вид информация, както и нейното верифициране, изисква сътрудничество с широк кръг институции и добро взаимодействие с висшите училища.
Предстоящото актуализиране на данни следва да е на базата на информация, постъпваща от различни регистри и от проведените три вълни/броя социологически проучвания. Задачата по актуализиране включва всички необходими процедури по изчистване, систематизиране, стандартизиране и всякаква друга необходима обработка на данните до момента, в който те станат достъпни за потребителите на интернет страницата на рейтинговата система. За да осигури високото качество на събраните данни, изпълнителят следва да проведе статистически тестове, показващи доверителните интервали на оценките по отделните индикатори с обобщени изводи за тяхната статистическа валидност.
Обработката и въвеждането на данните включва следните стъпки:
•	Изработване на стандартизирани форми и инструкции за събиране на данни от съответните източници;
•	Изработване и изпращане на писма с молба за данни и инструкции до висшите училища, официални регистри и институции (НАОА, АдминУни, НОИ и др.). Изпращането на писмата става чрез Министерството на образованието и науката;
•	При необходимост провеждане на съпътстващи срещи с отговорните лица за доставяне на обективни данни за системата;
•	Набиране, контрол, систематизиране, обработка и въвеждане на данните от висшите училища;
•	Импорт, контрол, систематизиране и обработка на данни от официални регистри;
•	Набиране, контрол, систематизиране и обработка и въвеждане на данни от международни бази данни за научна дейност (SCOPUS и/или WEB OF SCIENCE/KNOWLEDGE и др. в зависимост от методологията)
•	Информиране на всяко от висшите училища за събраните за него данни и възможност за корекции и верификация – след събирането и обработката на обективните данни, Изпълнителят изпраща на вниманието на ректорите информацията с цел верификация на данните преди качването и в уеб-платформата. Това дава възможност за отстраняване на допуснати грешки (некоректно подадена информация, неточности в регистрите за висше образование АдминУни и др.).
•	Финална обработка и корекция на данните от висшите училища;
•	Контрол на окончателните данни;
•	Определяне на броя и вида на стандартизираните класации в системата и въвеждане на тежестите на индикаторите в тях;
•	Консултация на класациите с Възложителя;
•	Анализ на резултатите от стандартизираните класации.
Индикаторите, изработени на база обективни данни, имат основна тежест при формирането на рейтинговата система. Те се набират чрез събиране на статистически данни от висшите училища и от национални и международни регистри. Данните са валидни към конкретно посочен период, който ясно се обозначава при публикуването на всяка едно от изданията на рейтинговата система.
•	Данни от модула АдминУни/АдминПро
•	Данни от Националния осигурителен институт
В НОИ има информация за осигурителния статус на лицата, включително данни от други регистри за осигурителния и облагаемия доход, за регистрираните безработни, регистрираните пенсионери, регистрираните заети и регистрираните учащи се в различни периоди от време. Кумулират се и данни за броя на заетите и свободните работни места по сектор (частен, държавен), по степен на образование (начално, основно, средно, висше) и т.н. За целите на рейтинговата система данните от НОИ са ключови поради факта, че те са основен източник на информация за реализацията на трудовия пазар на студентите, които са завършили висшето си образование през предходните 5 години. За реализацията на студентите се съди основно по три показателя – първо дали са намерили работа, адекватна на полученото образование, второ за размера на осигурителния и облагаемия доход и трето за това дали са регистрирани като безработни в бюрото по труда. Всички индикатори в рейтинговата система по данни от НОИ на практика представляват комбинирани индикатори, изчислени по данни от НОИ и от АдминУни. Данните от НОИ се получават анонимизирани в електронен вид. За да бъде изготвена тази справка от НОИ, МОН на базата на данни от модула АдминУни подава информация за всички лица, завършили висше образование в български висши училища през предходните 5 години.
До момента НОИ е предоставял обобщена информация по професионално направление и висше училище относно: осигурителния доход на завършилите, облагаемия доход на завършилите, безработица сред завършилите, приложение на придобитото висше образование, приложение на придобитото висше образование и реализация по призвание, принос към осигурителната система, регионална реализация, регионална реализация на позиция за висше образование. Освен разбивката на данните по професионално направление и висше училище, справките съдържат и общите данни съответно за професионалното направление за цялата страна и по региони, както и общите данни за всяко висше училище, без деление на професионални направления. Процесът на обмен на данни между МОН, НОИ и АдминУни става на базата на подготвено от Изпълнителя подробно описание на необходимата информация. Данните се обменят въз основа на подписано между МОН и НОИ рамково споразумение. Обобщените данни се обработват и въвеждат от Изпълнителя в рейтинговата система за формиране на съответните индикатори.
•	Данни от Националната агенция за оценяване и акредитация
Данните са достъпни на сайта на НАОА - http://www.neaa.government.bg/. За целите на рейтинговата система информацията се предоставя за всички акредитирани висши училища в страната и съответните професионални направления, които се преподават в тях. В рейтинговата система има пет индикатора, базирани на данни от НАОА. Три от тях се намират в група „Учебен процес“ и два – в група „Научни изследвания“: програмна акредитация, институционална акредитация, регулирани специалности, докторски програми в професионалното направление, докторски програми във висшето училище. За всяко акредитирано ВУ се събират данни за броя и видовете докторантски програми в него. За всяко професионално направление във всяко акредитирано ВУ се вземат данни за програмната оценка и институционалната оценка, дадена от НАОА. В случай че част от данните липсват или има несъответствие с подадената от висшите училища информация, Изпълнителят уточнява данните с НАОА и използва нейната информация за изготвяне на класациите. Данните от НАОА се събират на ниво професионално направление, специалност от регулираните професии и висше училище (програмна и институционална акредитация).

Следва да се има предвид, че е разработен на нов модул в АдминСофт, в който се обработват (по служебен път) данни за институционалната и програмната акредитация на висшите училища, като НАОА подава данни към Админсофт до 5-о число на месеца за всички процедури от предходния месец и Админсофт ги актуализира до 10-о число на календарния месец. Във връзка с това Изпълнителят следва да предвиди възможност за автоматизирано актуализиране на данните в системата, които се подават от НАОА.
•	Данни от международните бази данни Scopus и Clarivate Analytics / Web of Science / (в зависимост от наличните абонаменти)
В РСВУ се използват библиометрични данни от международните бази данни Scopus и Web of Science /Knowledge/.
Scopus е най-голямата база данни, включваща реферати и цитирания от реферирани източници, осигуряваща качествен и лесен начин за анализ и визуализация на научноизследователската дейност. Данните в Scopus датират от 1823 г. и в настоящия момент наброяват над 40 милиона записа. Базата данни предлага пълна интеграция и на научните интернет базирани издания, осигурява значително покритие на научна литература, в т.ч. техническа, медицинска и социална.
В рейтинговата система като информационен източник се използва и международната база данни за научни публикации Web of Science. Тя съдържа информация за научните публикации в множество чуждестранни списания в областите на науката, обществознанието, изкуствата и хуманитарните науки. Научните списания са класифицирани в 21 крупни научни области и една допълнителна под названието „Мултидисциплинарни науки”, в която са списанията, публикуващи статии от различни научни области. В РСВУ от научните бази данни са следните индикатори: индекс на цитируемост на висшето училище (Scopus/Web of Science), индекс на цитируемост по научна област (Scopus/Web of Science), индекс на цитируемост без автоцитирания по научна област (Scopus), среден брой цитирания на документ (Scopus/Web of Science), документи, цитирани поне веднъж (Scopus/Web of Science), статии в научни списания (Scopus/Web of Science), индекс на повишаване на ефективността (Scopus/Web of Science), брой документи, цитирани поне веднъж, на студент (Scopus/Web of Science), брой статии в научни списания на студент (Scopus /Web of Science).
Изпълнителят следва да има предвид приетия Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд „Научни изследвания“ (обн. ДВ. бр.72/18. 09.2015г.). В него е регламентирана организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации. В чл. 6, ал. 1 от Правилника са посочени основните източници и инструменти на системата:
1. световните научни бази данни - SCOPUS, WEB of SCIENCE, Harzing’s Publish or Perish (Google Scholar);
2. статистическите бази данни, поддържани от Националния статистически институт (НСИ) и от Евростат;
3. регистърът за научната дейност в Република България;
4. базите данни, поддържани от Националния център за информация и документация (НАЦИД), от Патентното ведомство на Република България, както и международните бази данни за патенти;
5. отчетите за дейността на фонд „Научни изследвания“.
Предвидено е тази система да бъде изградена и поддържана от НАЦИД. Във връзка с това в рамките на изпълнение на Дейност 3 по проекта – Дейности, свързани с интеграцията на съществуващите системи и регистри, ще бъде обсъдена възможността данните, необходими за рейтинговата система да могат да се актуализират чрез тази система.

•	Данни от Националния статистически институт
НСИ е основен източник на информация за всички сфери от социалния живот в страната. На тази основа в РСВУ се използват данни за средната месечна работна заплата по административни области за заетостта и безработицата на населението. По такъв начин се гарантира унификация на данните с изискванията на Международната организация на труда и Евростат. В РСВУ се използват и данни от НСИ за коефициентите на безработица на населението на лица на 15 и повече години по райони (вкл. 6-те планови региона).
В групата „Реализация на пазара на труда и регионална значимост“ в рейтинговата система има няколко индикатора, базирани на данни от НСИ – съотношение на осигурителния доход на завършилите, спрямо средната заплата за областта; безработица сред завършилите, спрямо средната за региона на висшето училище (съотношение); безработица сред завършилите спрямо средната за региона на висшето училище (разлика).
    1. Изисквания към изпълнение на дейността
Изпълнителят следва да се съобрази с всички източници на информация в рейтинговата система, тяхното постоянно развитие като електронни системи и да се постарае да улесни и автоматизира процесите по събиране и обработка на данните.
    1. Очаквани резултати
Събрани и въведени данни в системата периодично за трите актуализации.
Дейност 5 Предоставяне на специфично софтуерно осигуряване на уеб-платформата, поддръжка, хостинг и въвеждане на нови функционалности

    1. Описание на дейността
8.5.1 Текущо състояние на платформата
Платформата има специфичното програмно осигуряване, поддръжка и хостинг. Изпълнителят следва да запази унифицирания начин на представяне на информацията и възможностите на всяко училище да индивидуализира предоставяната информация. Изпълнителят следва да запази функционалностите на рейтинговата система.
По-долу са посочени основните модули на РСВУ:
•	Публичен уеб-портал;
•	Вътрешна уеб-система;
•	Модул “Висши училища”:
- Профили на ВУ,
- Управление на профилите на ВУ,
- Професионални направления и специалности,
- Функции за попълване на информация за ВУ и ПН и др.

•	Модул “Индикатори”:
- Поддръжка на рейтингови/информационни индикатори,
- Конфигуриране, активиране, деактивиране на индикатори,
- Зареждане на данни за индикатор за период (уеб-услуга/файл),
- Поддръжка на история на данните на индикатора,
- Визуализиране на данни за индикатори,
- Групиране на индикатори и др.

•	Модул “Класации”
- Създаване и управление на класации,
- Настройка на участващите индикатори и параметрите на класации,
- Активиране/Деактивиране на класации,
- Специфични вътрешни класации,
- Изчисляване на резултатите от класации,
- Визуализиране и изтегляне на резултатите от класация и др.

•	Административен модул
- Управление на потребители и потребителски профили,
- Управление на достъпа,
- Системни номенклатури,
- Системна конфигурация и др.

В платформата се обобщават данните от различни източници на информация:
- Системата АдминУни: данни за стойности за обективни индикатори по професионално направление и висше училище, както и общи обективни индикатори за висши училища. Данните се получават чрез разработен интерфейс, базиран на уеб-сервизи, при който се използват кодовете на индикаторите в портала. За целите на получаване на данни от НОИ системата АдминУни извлича данни за български граждани по ЕГН за завършилите всички образователно-квалификационни степени за дадено професионално направление. Към НОИ се подават данни за лицата, завършили през съответните години образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“, които не са записани в друго ВУ от наличните в базата данни (акредитирани ВУ) през следващата учебна година и на тяхна база се предоставят данни за реализацията на студентите по направления и висши училища и др.
- Системата на НОИ и Агенция по заетостта (АЗ): На база на получената информация се изготвят обобщени данни с информация за лицата, постъпили на работа, за техния осигурителен и облагаем доход, процента на лица започнали работа по специалността. За всяко професионално направление във ВУ се обобщават данни за:
1. % безработни
2. % осигурени
3. % от осигурените, за които кода на професията/длъжността изисква висше образование
4. среден доход на регистрираните трудови доходи (приема се, че се отнася до трудовите договори, тъй като гражданските не се регистрират)
5. топ три/пет професии и длъжности, заемани от завършилите и др.
- НАОА: данни за акредитационната оценка на професионалните направления, вкл. дали са акредитирани или не.
- и други източници като SCOPUS и т.н.
8.5.2. Извършване на поддръжка и хостинг на уеб-платформата на рейтинговата система.
Поддръжката на системата се състои от набор от дейности, целта на които е да осигурят непрекъснат достъп на потребителите до платформата, безпроблемна работа на функционалността и актуалност на данните. Във връзка с това избраният изпълнител трябва да осигури:
8.5.2.1 Хостинг в напълно оборудван и функциониращ дейта-център, който отговаря на следните изисквания:
- наличие на непрекъсваемо електрическо захранване;
- наличие на непрекъсваема прецизна климатизация;
- наличие на пожароизвестителна и пожарогасителна система с газ;
- наличие на пароовлажнителна система и система за локализиране на течове;
- наличие на собствена автономна мрежова система;
- мрежовата система трябва да е минимум 10 Gbps, двойно резервирана откъм хардуер;
- наличие на подсигурена интернет свързаност – центърът трябва да разполага със свързаност към минимум 2 (два) ISP доставчика на интернет по минимум 2 (две) различни оптични трасета;
- наличие на хардуер за филтрация на нежелан трафик и защита;
- наличие на програмно-техническа конфигурация, осигуряваща непрекъсваема експлоатация;
- наличие на собствена пълно-функционална облачна инфраструктура за хостинг на приложения;
- облачната инфраструктура трябва да осигурява минимум 99,99% наличност;
- наличие на постоянен екип за поддръжка на оборудването в центъра за данни;
- наличие на система за контрол на достъпа и видеонаблюдение.
8.5.2.2. Хостинг на системата в защитена облачна среда, със следните минимални характеристики:
- 4 облачни CPU ядра по 3 GHz всяко;
- 12GB RAM;
- 100GB дисково пространство на високопроизводителен SAN дисков масив;
- пълно ежемесечно архивиране на данните от системата върху сървъра и съхранение на архиви за минимум 1 година назад;
- ежемесечните резервни копия на данните върху сървъра да се пазят на собствена инфраструктура на дейта-центъра на Изпълнителя;
- наличие на филтрация на нежелан трафик и защита на системата;
- минимум 99,99% наличност на сървъра;
- автоматично рестартиране на работата на сървъра при отпадане или повреда на основния хардуерен хост.
8.5.2.3. Изпълнителят следва да предвиди техническа възможност рейтинговата системата да бъде поддържана и на операционна система Windows server 2012 или по-нова.
8.5.2.4. Изпълнителят следва да предоставя на Възложителя периодично в края на всяка календарна година статистически данни за ползването на системата или при поискване въз основа на конкретни параметри.
8.5.2.5. 24х7 (непрекъснат) мониторинг и техническа поддръжка на сървърите и системния софтуер: операционна система, база данни, сървър за приложения, уеб-сървър, интернет свързаност и др.;
8.5.2.6. Поддръжка на системата, в това число:
- мониторинг на работата на системата;
- неограничено отстраняване на всякакви програмни дефекти, открити при работа на системата;
- инсталация на коригираните версии на системата;
- неограничено предоставяне на помощ за системна настройка и конфигуриране на системата;
8.5.2.7. Неограничена експертна поддръжка от 2-ро ниво на регистрираните потребители на системата РеСВУ по телефон, факс и електронна поща в рамките на обичайното за България работното време;
8.5.2.8. Дейности по актуалност и информационната осигуреност на системата:
- промяна по съдържанието на екраните на системата (на български и английски език) в това число екранни информационни текстове и текстове за помощ на потребители;
- актуализиране на данните за индикаторите в РСВУ от автоматизираните системи като АдминУни и други при промяна на данните там (периодичността се определя от МОН);
- актуализиране на данни за индикаторите в РеСВУ от неавтоматизираните източници, посредством импорт на файлове или ръчно при промяна на данните там;
- администриране на съдържание на общи данни и данни за ВУ.
8.5.2.9. Административни дейности – администриране на потребители от МОН и ВУ.
Избраният Изпълнител се задължава да подготви и реализира процеса по предоставяне на Възложителя на актуално копие на системата върху инфраструктура, собственост на Възложителя, след всяка актуализация на данни, която се извършва в нея.
Избраният Изпълнител трябва да предостави така описаните по-горе дейности за поддръжка и хостинг за срок от подписване на договор за изпълнение до 31.10.2020 г.
8.5.3 Въвеждане на нови функционалности в уеб-платформата
8.5.3.1 Разработване на Служебна функционалност за формиране на комплексна оценка на качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда
Посочената функционалност следва да подпомага експертите от МОН при изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 328/30.11.2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. При последната актуализацията на системата беше въведена такава функционалност, но не беше допълнена с необходимите параметри, съобразно посочените индикатори, тежести и формула за сформиране на оценката от постановлението. В посочената функционалност следва да бъдат изведени индикаторите от постановлението със съответните тежести и въведена методиката за изчисление. По този начин да има данни за процента на финансиране на държавните висши училища в зависимост от предоставяното качество на обучението. Той може да бъде общ, на ниво висше училище и професионално направление. Възложителят ще съдейства при изготвянето на тази функционалност. На базата на тази функционалност може да бъде въведена нова стандартизирана класация за качеството на обучение във висшите училища на базата на получения процент на държавно финансиране. Чрез въведената нова функционалност следва да могат да се генерират справки по различни признаци и комбинации от тях, свързани с финансирането на висшите училища въз основа на качеството.
След въвеждането на тази функционалност Изпълнителят трябва да проведе обучения на експерти от МОН, които реализират изпълнението на ПМС № 328/2015 г., както и да предвиди създаването на индивидуални профили в Служебната функционалност на тези лица. За целта Изпълнителят следва да актуализира създаденото Ръководство за експерти от МОН при изпълнение на предходната фаза на проекта или да разработи ново Ръководство.
За уеб-услугата за визуализация на данните, свързани с информация за формиране на комплесната оценка, Изпълнителят следва да предвиди постоянен достъп на висшите училища до данните, по които са формирани стойностите на индикаторите в рейтинговата система, както и до данните, свързани с финансирането на годишна база, след публикуването им от МОН.
8.5.3.2 Разработване на Служебна функционалност за генериране на автоматизирани справки при разработването на план-приема във висшите училища.
Тази функционалност следва да бъде изградена на базата на приетото Постановление на Министерския съвет № 64/25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и защитените специалности. По този начин ще бъде подпомогната дейността на експертите от МОН, участващи при разработването на план-приема. Чрез въведената нова функционалност следва да се генерират справки за целите на план-приема на студентите и докторантите.
След въвеждането на тази функционалност Изпълнителят трябва да проведе обучения на експерти от МОН, които реализират изпълнението на ПМС № 64/2016 г., както и да предвиди създаването на индивидуални профили в Служебната функционалност на тези лица. За целта Изпълнителят следва да актуализира създаденото Ръководство за експерти от МОН при изпълнение на предходната фаза на проекта или да разработи ново Ръководство.
С цел точното и коректно въвеждане на функционалностите по т. 8.5.3.1 и 8.5.3.2 в рамките на изпълнението на проекта по дейност 4 Мултипликация и устойчивост е предвидено експертно съдействие на Изпълнителя при точното определяне на параметрите на посочените нови функционалности.
8.5.3.3 Промени в потребителския интерфейс и структурата на портала и създаване на мобилна версия
Промени в потребителския интерфейс се налагат по две основни причини: поддържане на устойчивост и атрактивност на системата за потребителите и включване на нови и разширени функционалности в съществуващия портал.
С цел по-голяма достъпност и ползваемост на системата потребителския интерфейс на портала следва да се модернизира съгласно изискванията за Responsive Web Design (RWD) – подход за уеб страници, целящ да осигури оптималната им визуализация и улеснено взаимодействие, които автоматично да се настройват за различни устройства (мобилни телефони, таблети, настолни компютри и др.)
Изпълнителят следва да разработи и внедри мобилен интерфейс на РСВУ, което да е функциониращо на мобилни устройства с операционни системи: Android, IOS, Windows Mobile. Целта на въвеждането на мобилен интерфейс е максимално популяризиране на резултатите от нея след всички заинтересовани страни. В него потребителите следва да могат да виждат основните класации на висшите училища.
Необходимо е да се променят съществуващите подраздели за Документи и връзки на системата и на отделните Висши училища, като се промени структурата на базата данни и потребителския интерфейс така, че представяните документи и връзки да се оформят в йерархичен модел. В момента се наблюдава натрупване на разнородна информация в разделите и трудно ориентиране на потребителите, особено по отношение на документи, отнасящи се към предишни издания на Рейтинговата система.
Като следствие от тази промяна на потребителския интерфейс е необходимо да се промени и административната функционалност за регистрирани потребители (администратори, представители на висши училища) с цел предоставяне на възможност за правилно йерархично организиране на включени документи съобразно новата структура на данните.
В новия потребителски интерфейс трябва да се създаде и нов раздел със заглавие „Информация и анализи“, който да се отдели от текущия раздел Документи и връзки на системата. В него да се предоставя периодична актуална информация, свързана с изданията на рейтинговата система, информация за събития, свързани с представянето на рейтинга, както и анализи от специалисти, свързани с изданията на рейтинговата система. Така ще се намали проблема със смесването на информацията в текущия раздел и ще се улеснят потребителите. Потребители с права на Администратори от МОН следва да имат възможност да актуализират данните в раздела през административната част на портала.
Друга съществена промяна на потребителския и административния интерфейс е включването на възможност за вграждане на банери за връзка към външни информационни източници и/или насочена към потребителите информация (за събития или програми, организирани от МОН в областта на висшето образование или насочени към студенти и ученици). Банерите и информацията трябва да се променят от потребители с права на администратор през административния интерфейс на системата. За целта трябва да се добави нова функционалност за управление на банерите в административния интерфейс на системата за потребители с права на администратори от МОН.
Изпълнителят следва да обнови интерфейса на уеб-платформата в съответствие с изискванията за публичност в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
8.5.3.4 Изработване и внедряване на лого на рейтинговата система, чрез което системата да бъде лесно разпознаваема и идентифицирана.
 Изпълнителят следва да разработи лого на рейтинговата система, което да бъде лесно разпознаваемо от потребителите на висше образование. Логото трябва да бъде предложено и утвърдено от Възложителя, преди да бъде внедрено в системата и използвано при разработката на мобилното приложение. Министерството на образованието и науката придобива правата на ползване върху марката на логото.
Изпълнителят трябва да предложи на Възложителя най-малко три проекта за лого, от които Възложителят да избере.
8.5.3.5 Допълнителни възможности при представянето на информацията за професионалната реализация на завършилите студенти
Изпълнителят следва да разшири средствата за представяне на информация за реализацията на завършилите студенти според заеманите професии и длъжности. Такова разширение трябва да включва:
1.	Раздел с подробна информация за реализацията на завършилите студенти по данни от Админ и данни на НОИ с възможност за сравнение между нивото на реализация на професионално направление в конкретно висше училище и общата реализация за професионалното направление на ниво висше образование. В настоящата версия на рейтинговата система има такава функционалност. Необходимо е да се разшири броят на показваните професии и длъжности в сравнение с текущо показваните първи 3 заемани длъжности.
2.	В системата трябва да се осигури връзка към номенклатурата на професиите и длъжностите (НКПД), при което да се показват включените в избраната професия от първо ниво професии и длъжности от по-ниско ниво, за да се улесни разбирането на посочените данни за реализация от потребителите. Това означава при посочена най-често заемана професия за дадено направление, например „Стопански и административни приложни специалисти” при по-подробно разглеждане да се извежда информация за включените в подкласа групи:
•	Приложни специалисти по финанси и математика
•	Посредници в търговията и продажбите
•	Посредници в бизнес услугите
•	Административни приложни специалисти
•	Приложни специалисти в държавната администрация

8.5.3.6 Нови възможности при сравнения на данните на професионалните направления на ниво висше образование
Изпълнителят следва да обогати функционалностите за сравнения на индикаторите по професионални направления на ниво висше образование. Текущият раздел Сравнения, в който се проследява развитието на индикаторите по професионални направления трябва да се разшири с възможности за аналитично представяне на наличната информация и възможности за графично представяне на данните.
Данните в този раздел се използват за анализ и проследяване на развитието на отделните професионални направления. Обобщените статистически данни (индикатори) са базирани на данните от регистрите за действащи и завършили студенти на МОН и дават ясна представа за броя студенти, докторанти, чуждестранни студенти (и съотношения между тях). Обобщените данни за реализацията на завършилите студенти, получени в резултат на информация, получена от НОИ, са най-достоверния източник за реализацията, който се използва както от експертите в областта на висшето образвание, така и от основната целева група потребители на портала – ученици и родители.
Разделът Сравнения на настоящата система трябва да бъде обогатен с добавяне на възможност за графично представяне на данни при сравнението на направленията по индикатори за максимален период от време.
8.5.3.7 Нови функционални възможности за създаване на собствени класации от потребителите
В рамките на промените на потребителския интерфейс, освен описаните нови функционални възможности, следва да се заложат и изисквания за промени и разширяване на възможностите в съществуващите функционалности, като тази за създаване на собствени класации от потребителите. В настоящия момент се наблюдават затруднения при използването на тази функционалност от потребителите и неразбиране на пълните възможности на тази опция. Необходимо е да се улесни ползваемостта на функционалността за собствени класации, а от там и на системата като цяло, за всички групи потребители – ученици, кандидат-студенти и студенти, интересуващи се от продължение на обучението си в следващо образователно ниво и други. Възможните промени да са в следните насоки:
1.	Да се изгради интерфейса на функционалността за собствени класации на основата на изцяло нов улеснен wizard, който първоначално атрактивно да предоставя на потребителите набор от предефинирани шаблони за собствени класации – като класации по реализация, учебен процес, научна дейност, мобилност, учебна среда и социално битови условия, престиж и др. – и едва след това ако тези възможностти не са достатъчни за потребителя, да му се предоставят текущите разширени възможности за промяна на шаблони или създаване на изцяло нови специфични за потребителя класации.
2.	Да се надгради съществуващата функционалност за изготвяне на собствени класации от потребителите с включване на възможност за прилагане на избраната/ създадената индивидуална класация върху данни и от предишни издания на рейтинговата система с цел сравнение на позициите и развитето на избраните висши училища спрямо потребителската класация. Т.е. дефинираната от потребителя класация да може да се приложи както за текущите данни, така и за данните от предишни години и той да има възможността да сравни позициите и развитието на класираните висши училища през периода.
При извикване на тази функция трябва да се показват резултати само за годините в които всички включени в потребителската класация индикатори са имали стойност.
В административната част на системата трябва да се заложи възможност за управление на максималния период назад, за който да може да се сравняват данните за предишни години.
8.5.3.8 Създаване на профили на професионалните направления във висшите училища
В текущия профил на висшите училища да се обособи допълнителна възможност и да се генерират обобщени профили, представящи атрактивно всяко от акредитираните във висшето училище професионални направления. Целта е да се улесни ползваемостта на информацията в системата от основните групи потребители – ученици, кандидат-студенти и студенти, интересуващи се от продължение на обучението си в следващо образователно ниво. Профилът на направлението да съдържа:
1.	Обобщена информация за специалностите по образователно квалификационни степени, предлагани от висшето училище за всички филиали, ако се предлага в повече от един.
2.	Информация за основни индикатори, които представляват най-голям интерес за кандидат-студентите, като например: брой студенти, среден успех от дипломата за завършено средно образование, данни за реализация на завършилите това професионално направление студенти и други.
3.	Данни за най-често заеманите длъжности и професии от завършилите това професионално направление във висшето училище през последните 5 години и др.
Профилът трябва да има удобен за експорт и разпечатване вид.
Профилът на професионалното направление на висшето училище трябва да бъде разработен така, че да предоставя възможност за директно извикване от други външни за системата уеб страници – като например уеб-страницата на висшето училище след вграждане в нея на обръщение към рейтинговата система и по-специално към съответния профил/профили (като линк, бутон или по подходящ за страницата на висшето училище начин). Това ще създаде възможност висшите училища да правят директно насочване на потребителите на информация към рейтинговата система и ще популяризира допълнително данните в нея, като същевременно предостави на потребителите достоверна и актуална информация за състоянието на направлението.
След въвеждането на посочената функционалност Възложителят и Изпълнителят следва да проведат обучения на представители на висшите училища. За целта Изпълнителят следва да актуализира създаденото Ръководство за представителите на висшите училища при изпълнение на предходната фаза на проекта.
8.5.3.9 Нова функционалност за сравнение на професионалните направления във висшите училища
Да се създаде изцяло нова функционалност, която да предостави възможност на потребителите да правят сравнение и между отделни професионални направления в различни висши училища по определени индикатори. Потребителите трябва да могат да изберат до 5 професионални направления от едно или различни висши училища. За избраните направления трябва да може да се приложи сравнение по определени индикатори, които може да са с еднаква или различна тежест за потребителя. Получените сравнения трябва да могат да се извеждат на екрана като подреждане на направленията и да се представят първичните данни за индикаторите в табличен вид.
Резултатите от сравненията трябва да имат подходящ графичен изглед за визуализация и по-лесно възприемане от потребителите и възможност за печат на данните.
8.5.4 Усъвършенстване на текущи функционалности
1.	Да се осигури възможност за избирането на висше училище от списъка на показваните в класациите училища (стандартизирани и собствени класации). Връзката да води към данните за самото висше училище.
2.	Да се предвиди възможност за оптимизиране на административния интерфейс, както и за промени в съществуващите функционалности за промени в данните и имената на индикаторите.
3.	Да се предвиди възможност за оптимизиране на административния интерфейс при изготвяне на стандартизирани класации по професионални направления и висши училища.
4.	Да се модернизира потребителския интерфейс и специфичните функционалности за потребители на системата, които са представители на висши училища. Да се добавят функционалности като – оптимизирани средства за експорт на данни за висшето училище – за индикатори и обща информация.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
Участниците в процедурата следва да предложат обоснована методика и подход за реализация на всички дейности и поддейности, посочени в т. 8.5.

    1. Очаквани резултати
Осигуряване на специфично софтуерно осигуряване на уеб-платформата, поддръжка, хостинг и въвеждане на нови функционалности.
Дейност 6 Публикуване на три актуализации на рейтинговата системата на висшите училища с динамично представяне на данните в уеб-платформата, както и с отпечатването на стандартизираните класации на хартиен носител на български и английски език

    1. Описание на дейността
Изпълнителят следва да публикува три актуализации на рейтинговата системата на висшите училища с динамично представяне на данните в уеб-платформата. Изпълнителят следва да изготви, публикува и разпространи резултатите от изданията на РСВУ за всяко издание на системата на хартиен носител в тираж 70 000 броя, от които:
- в тираж най-малко 20 000 бр., разпространявани безплатно с български ежедневник на български език.
- в тираж най-малко 20 000 бр. на български език, разпространени и доставени сред училищата със завършващи зрелостници чрез 28-те Регионални управления по образование в страната по схема, одобрена от Възложителя.
- да предостави на Възложителя 500 бр. от изданията на български език и 1000 бр. на английски език.
Разпределението на конкретния тираж за изданията на хартиен носител, разпространяван с ежедневника и сред училищата, е съгласно направено предложение от Изпълнителя, утвърдено от Възложителя.
    1. Изисквания към изпълнение на дейността

    1. Очаквани резултати
Публикуване на три актуализации на рейтинговата системата на висшите училища с динамично представяне на данните в уеб-платформата, както и с отпечатването на стандартизираните класации на хартиен носител на български и английски език.
Дейност 7 Популяризиране на резултатите от рейтинговата система сред заинтересованите страни и целевите групи

    1. Описание на дейността
Популяризирането на годишните класации включва и създаването на комуникационен план, в който се описват предвидените за организация и провеждане мероприятия за представяния на резултатите от рейтинговата система на висшите училища, както и реализация на предвидените обучения, семинари и срещи с представители на заинтересованите страни. За нуждите на актуализирането, публикуването и популяризирането на рейтинговата система Изпълнителят заедно с екипа за организация и управление на проекта разработва Комуникационен план, който се изпълнява съвместно и се утвърждава във финален вариант от екипа за организация и управление на проекта. Той следва да съдържа минимум следните параметри без да се ограничава до тях – провеждане на мероприятия и план за действие за представяне на годишните актуализации на РСВУ; провеждане на срещи с ученици, разпространение на резултати от събраните данни и актуализираните класации и провеждане на дискусии с представители на системата на училищното образование, кариерните центрове в училищното образование, центровете за кариерно развитие във ВУ, представителите на бизнеса и работодателските организации. За провеждането на описаните дискусии следва да се изготвят материали с методика за използването на РСВУ. Изпълнителят следа да разработи наръчници за различните потребители на системата: администратори на системата, администратори от МОН, кандидат-студенти, висши училища.
Мероприятията включват и провеждането на обучения за възможностите за използване на РСВУ в училищните кариерни центрове, създадени по проект съфинасиран от ОП “РЧР 2007-2013” във всички административни области в България. Възложителят организира и провежда заедно с Изпълнителя обучения на представители на тези кариерни центрове и на педагогически специалисти – учители, кариерни консултанти и педагогически съветници.
Възложителят организира и провежда заедно с Изпълнителя до 8 регионални дискусии, съобразно плановите региони в България с участието на представители на местната власт, ВУ, работодателските организации и местния бизнес. Изпълнителят може да предложи и други атрактивни форми за достигане до заинтересованите страни и ангажиране на целевите групи.
Изпълнителят следва да съдейства за максималното разпространение на информация за системата. Популяризирането на резултатите от системата дава възможност за въвличане на възможно най-много потенциални потребители. Други методи за популяризиране на РСВУ, които Изпълнителят следва да съблюдава и включи в своето предложение за изпълнение на поръчката са:
- Уебплатформата на рейтинговата система http://rsvu.mon.bg;
- Публикуване и разпространяване на специализирани издания с годишните класации на висшите училища по професионални направления;
- Изработване на минимум 3000 бр. плакати (за всяко от изданията по 1000 бр.), разпространени сред училищата със завършващи зрелостници чрез 28-те Регионални управления по образование в страната по схема, одобрена от Възложителя. Възложителят предоставя информация за разпределението и доставянето им;
- Методични пособия (наръчници) за приложението и използването на рейтинговата система от различните групи потребители на системата. Изпълнителят следва да участва и в обучения на тези потребители за начините на използване на системата;
- Разработване и заснемане на поне един рекламен клип, ориентиран към кандидат-студенти и кариерни центрове;
Изпълнителят трябва да предложи на Възложителя най-малко три идейни проекта за рекламен клип, от които Възложителят да избере. Рекламния клип има за цел да популяризира и насърчи кандидат-студентите да използват рейтинговата системата при своя избор на висше училище и специалност, както и да насърчи обучението им в България.
Участие на експертите по процедурата в пресконференции, публични представяния на рейтинговата система, както и в експертни срещи със заинтересовани страни съгласувано с Възложителя.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
    1. Очаквани резултати
Популяризиране на резултатите от рейтинговата система сред заинтересованите страни и целевите групи.
Дейност 8 Разработване на анализ „Бъдещи перспективи за развитие на рейтинговата система“

    1. Описание на дейността
В края на изпълнението на поръчката Изпълнителят следва да предложи и анализира възможните варианти за развитие и поддържане на рейтинговата система.
    1. Изисквания към изпълнение на дейността
    1. Очаквани резултати
Разработен анализ „Бъдещи перспективи за развитие на рейтинговата система“.
Дейност 9 Предаване от Изпълнителя на Възложителя на цялата кореспонденция и документация във връзка с изпълнението на процедурата, както и миграция на системата.

    1. Описание на дейността
Системата представлява произведение, правено по поръчка, като Министерството на образованието и науката разполага с правата върху нея. Министерството ще придобие авторските права и върху измененията в системата, реализирани в изпълнение на конкретната обществена поръчка. Във връзка с това Изпълнителят следва да подготви техническа документация и ръководство за инсталиране и поддръжка на продукта и да ги предостави на Възложителя.
Изпълнителят се задължава при финализиране на дейностите, в края на периода на хостинг и поддръжка на системата, да предостави РСВУ върху инфраструктура (сървър) на Възложителя, както и да съдейства за привеждането й в напълно функционално състояние.
Изпълнителят следва да разработи наръчници за различните потребители на системата: администратори на системата и администратори от МОН, както и да проведе обучения за работа с програмния код, базите от данни и системния софтуер за администратори от МОН.
    1. Изисквания към изпълнение на дейността
    1. Очаквани резултати
Предаване от Изпълнителя на Възложителя на цялата кореспонденция и документация във връзка с изпълнението на процедурата, както и миграция на системата.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
Прозрачност и отчетност

В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности, свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги. Изпълнителят и възложителят трябва да публикуват подробни месечни отчети в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на изпълнителя и възложителя.

Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:

- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

9.2.1. Изисквания към структурата за управление на изпълнението на поръчката и комуникацията между страните:
9.2.1.1. Изпълнителят трябва да определи ръководител на екипа, който ще е основното лице за контакт между Изпълнителя и Възложителя и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.
9.2.1.2. Възложителят има право по всяко време да получава информация за хода на подготовката и организацията по реализиране на поръчката.
9.2.1.3. Работата трябва да бъде организирана така, че отделните дейности и продукти да бъдат навременно консултирани с Възложителя относно изпълнението на неговите изисквания;
9.2.1.4. Изпълнителят да използва механизъм за консултиране със заинтересованите страни, за да може техният принос да бъде адекватно отчетен в разработването на продуктите в изпълнение на поръчката – пример при необходимост участие на изпълнителя в срещи със заинтересованите страни, отговори на запитвания и изпращане на данните, които следва да бъдат публикувани, за верификация от висшите училища;
9.2.1.5. Изпълнителят следва да използва събраните данни единствено и само за целите на рейтинговата система, като няма право да предоставя данните на трети лица, без разрешение от Възложителя.
9.2.1.6 При изготвяне на всякакъв тип документация, визуализация на платформата и разработване на софтуерни продукти Изпълнителят следва да спазва изискванията за публичност в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.

Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).
Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код.

Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в раздел 8 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

    1. Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;
- Начини на комуникация;
- Отговорни лица и екипи.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

    1. Междинни доклади след първите две актуализации на системата
Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на събитие.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.
Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:
- Общ прогрес по дейностите през периода;
- Постигнати проектни резултати за периода;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;
- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

    1. Окончателен доклад след последната актуализация на системата
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати.
Докладите се изпращат до отговорния служител на възложителя. За тази цел възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.
РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните:

- Постоянен информиран избор на кандитат-студентите за избор на специалност и висше училище;
- Подобряването на политиките за финансиране на висшето образование чрез обвързване с резултатите от обучението;
- Реализиране на политиката в сферата на висшето образование и постигането на целите, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.;
- Прозрачност на системата на висше образование в България;
- Системата като инструмент за организационно развитие и управление на висшите училища и др.