(съгласно Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 от „НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги”, приета с ПМС № 3 от 9.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 1.03.2017)
Дирекция „Национален парк Рила“
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
Разработване и внедряване в експлоатация на “Специализирано интернет и мобилно приложение за промотиране на еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на защитените територии по трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020”

СЪДЪРЖАНИЕ

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ
## Използвани акроними
Акроним	Описание
АИС	Автоматизирана информационна система
АМС	Администрация на Министерския съвет
АОП	Агенция по обществени поръчки
АПК	Административнопроцесуален кодекс
БД	Басейнови дирекции
БУЛСТАТ	Регистър Булстат
ГИС	Географска информационна система
ДАЕУ	Държавна агенция "Електронно управление"
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЕДЕП	Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ИАОС	Изпълнителна агенция по околна среда
ИДС	Изключителна държавна собственост
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИТ	Информационни технологии
КАО	Комплексно административно обслужване
КП	Концесионно плащане
МГКП	Минималното годишно концесионно плащане
МОСВ	Министерство на околната среда и водите
ИАОС	Изпълнителна агенция на околната среда
МС	Министерски съвет
НКР	Национален концесионен регистър
ОСВ	Околната среда и водите
ПОС	Публична общинска собственост
ДНП	Дирекция Национален парк
СОЗ	Санитарно-охранителни зони
ТР	Търговски регистър
ДХЧО	Държавен хибриден частен облак
ЦАИС	Централизирана автоматизирана информационна система
SDK	Software development kit
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

## Технологични дефиниции
Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: / http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Термин	Описание
Ниво 1	Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка.

# ВЪВЕДЕНИЕ
## Цел на документа
Целта на настоящия документ е да опише изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Специализирано интернет и мобилно приложение за промотиране на еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на защитените територии по трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020”.	Решението за разработването и използването на информационната система е част от дългосрочната стратегия на Дирекция „Национален парк Рила“ залегнала в Плана за управление на Национален парк „Рила“ за допълване, прецизиране и поддръжка на цялостната информация за пространственото разпределение, количеството и качеството на популациите, състоянието на биотичния и абиотичен компонент в парка, при работа с оперативна информация, вземане на управленски решения, съкращаване срока по издаване на различни справки.
Финансиране: Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020. Прогнозна стойност на поръчката е 40 706,47 лева (четиридесет хиляди седемстотин и шест лева и 47 ст) без ДДС.
В настоящата техническа спецификация са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.
## За Възложителя – функции и структура
Възложител на обществената поръчка е Дирекция Национален парк „Рила“ .
Национален парк „Рила” е разположен в югозападната част на страната, в Рила планина. Паркът има обща площ от 81 046,0 ха и е най-големият от трите национални парка в България, както и един от най-големите в Европа. Обявен е на 24.02.1992 г.
Съгласно Закон за защитените територии Дирекция „Национален парк Рила” е специализиран регионален орган – самостоятелно юридическо лице на пряко подчинение на МОСВ, второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Функциите и структурата й са определени в Правилника за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове.
Управлението на парка цели да опазва и поддържа биологичното разнообразие и защитава дивата природа, да предоставя възможности за научни и образователни дейности, за развитието на туризъм и за екологосъобразен поминък на населението. Дирекцията на Националния парк включва Централен офис и осем местни офиса, управляващи съответните административни паркови участъци: Благоевград, Белица, Якоруда, Белово, Костенец, Боровец, Бели Искър, Говедарци и Дупница.
Структурата на Дирекция Национален парк Рила е представена във Фигура 1
Директор на Дирекция „Национален парк Рила“
Директор на Дирекция „Биоразнообразие планове, програми и проекти
Гл.експерт „Гори“ Гл.експерт „Флора“ Мл.експерт „Фауна“
Гл.експерт „ИОП“
Гл.експерт „ИТ“
Мл.експерт „ГИС“
Експерт „ОП“
Гл. специалист „ПВД“
ПЦ – „Паничише“
Главен експерт „ИОП-ПЦ“
Старши експерт „ИОП-ПЦ“
ПИЦ Самоков
Директор на Дирекция „Административно,правно и финансово обслужване“
Гл.експерт „АПО“
 Старши счетоводител
Гл.експерт „УЧР“
Гл.специалист „Касиер-счетоводител“
Гл, специалист „ОА и УС“
Специалист „АО, деловодство и архив“
Директор на Дирекция
 „Контрол и Охрана“
Началник отдел
 „Контрол и охрана - Север“
Паркови участъци -
  ПУ Костенец;
 ПУ Боровец;
 ПУ Бели Искър;
 ПУ Говедарци;
ПУ Дупница
Началник отдел
 „Контрол и охрана - Юг“
Паркови участъци -
ПУ Благоевград;
  ПУ Белица;
 ПУ Якоруда;
ПУ Белово

Фигура 1. Структура на ДНП „Рила”

## За проекта
Проектът се реализира с Европейско финансиране, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Гърция – България 2014-2020, Втора покана; Приоритетна ос 2: Устойчива и приспособяваща се към промените в околната среда трансгранична зона; Тематична цел 6 "Опазване и защита на околната среда и насърчаване ефективно използване на ресурсите"; Инвестиционен приоритет 6d: Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на почвите и възстановяване и насърчаване на екосистемните услуги, включително НАТУРА 2000 и зелени инфраструктури; Специфична цел: да се подобри ефективността на дейностите по опазване на биологичното разнообразие. Одобрен под № 1890 - Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE –.
Европейско финансиране: 85%
Национално съфинансиране: 15%
Договор за субсидия: № B2.6d.08/20.10.2017 г.
Партньори в проекта: Водещ партньор: Тракийски университет "Демокрит", Департамент по производствени и инженерни науки, Република Гърция; Партньор № 2: Национален парк на Източна Македония и Тракия, Република Гърция; Партньор № 3: Община Нестос, Република Гърция; Партньор № 4: Център за изследване на влажните/биотопни зони в Гърция, Република Гърция; Партньор № 5: Национална конфедерация на хората със специфични нужди, Република Гърция; Партньор № 6: Регионална инспекция по околна среда и водите, Благоевград, Република България; Партньор № 7: Дирекция „Национален парк Рила“, Благоевград, Република България; Партньор № 8: Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград, Република България; Партньор № 9: Пирински туристически форум, Република България.
Обща стойност на проекта: 1 093 111,60 евро.
Стойност на проекта за Дирекция „НП Рила“: 201 611,50 евро (или 394 311,77 лева с ДДС, от които 335 164,99 лева от програмата /ЕФРР/ и 59 146,78 лева национално съфинансиране от МРРБ).
Основната цел на поръчката е да се създаде приложение за промотиране на еко туризъм и оптимизация на управлението на Дирекция „Национален парк Рила“, базирано на Географска информационна система за обработка и обобщаване на получените данни от терен и специализирано мобилно приложение за промотиране на еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари и бедствия, както и оптимизация на административното управление.
Предназначението на системата е промотиране на еко туризъм (Зелен туризъм), на актуализиране на графичната и атрибутивна база данни, въвеждане на нови данни, разработване на стандартизирани методики за извличане, сравнение, извършване на анализи на информацията, извличането на различни справки на нейна база, вземането на своевременни управленски решения както и подпомагане на оперативния контрол на дирекцията. Обучение на парковите служители за начини и методи за попълване на базата данни в ГИС на парка и използването и за целите на екологичен мониторинг.
## Нормативна рамка
Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:
- Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
- Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
- Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година;
- ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 481/2014 на Комисията от 4 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за сътрудничество;
- Закон за опазване на околната среда;
- Закон за достъп до обществена информация;
- Закон за защита на личните данни;
- Закон за защитените територии;
- Закон за биологичното разнообразие;
- Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове;
- Правилник за защитените територии;
- План за управление на Национален парк "Рила";
- Закон за електронното управление;
- Административно процесуален кодекс;
- Закона за административните нарушения и наказания;
- Закона за обществените поръчки
- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки;
- Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- Закона за мерки срещу изпирането на пари;
- Закон за защита на личните данни;
- Закон за защита на класифицираната информация;
- Закон за администрацията;
- Закон за достъп до обществена информация;
При изпълнението на обществената поръчка следва да бъдат съобразявани всички относими изисквания, произтичащи от действащите нормативни актове, които поставят технически, технологични и/или други изисквания към дейностите, предмет на поръчката, независимо дали са изрично посочени.
Изпълнителят следва да вземе под внимание и нормативните актове, които междувременно могат да влязат в сила и имат отношение към изпълнението на поръчката.

# ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
## Общи и специфични цели на проекта
Проектът е насочен към промотиране на екологичния туризъм, развитието и укрепването на управленския капацитет и създаването на условия управляващите органи на защитените територии, чрез разработване и прилагане на иновативна платформа чрез инвестиции за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и услуги за вземане на решения.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
- Изработването на интегрирана управленска платформа за взимане на стратегически решения, свързани с управлението и устойчивото развитие на дадена географска територия. Потенциален бенефициент от въвеждането на такъв интегриран и автоматизиран управленски механизъм могат да бъдат всички Национални и природни паркове в България и Гърция;
- Постигане на кохезия между дейностите, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието и тези свързани със социално икономическото натоварване на дадена територия;
- Създаване на модел за устойчив икономически растеж, чрез анализ на материалния и енергиен баланс с цел стабилизиране на абсорбиращия капацитет за минимизиране на антропогенното влияние върху природните екосистеми в защитени или екологично чисти райони.
## Обхват на проекта
Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:
- Дейност 1: Анализ и проектиране
- Дейност 2: Разработка на системата
- Дейност 3: Инсталация на системата
- Дейност 4: Тестване и внедряване
- Дейност 5: Обучение на персонал на Възложителя
- Дейност 6: Гаранционна поддръжка

## Целеви групи
Разработването на този проект е насочен към следните целеви групи:
- за ползване от служителите на Дирекция „Национален парк Рила“ - бенефициент по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020;
- за всички посетители в Национален парк „Рила“ и Национален парк на Източна Македония и Тракия в Република Гърция (National Park of Eastern Macedonia and Thrace of Greece (NP-EMATH))“, свързано с развитието на Зеления туризъм;
Като проектът, който ще се разработи не се отнася към регистри и бази данни, свързани с предоставяне на електронни административни услуги (от НОИИСРЕАУ).
## Очаквани резултати
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
- По ефективно опазване на защитените територии;
- Подобряване на мониторинга и отчетността на туристопотока;
- Повишаване информираността на населението за необходимостта от опазването на околната среда;
- Запознаване на туристопотока с биоразнообразието и ландшафта на защитената територия;
- Устойчиво управление на защитените територии и зони, съхраняване на биологичното разнообразие;
- Представяне на конкретни еко пътеки в Национален парк „Рила“ и Национален парк на Източна Македония и Тракия в Република Гърция (National Park of Eastern Macedonia and Thrace of Greece (NP-EMATH)) в обхвата на Проект № 1890 - Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE – за туристи и хора в неравностойно положение;
- Внедрен в реална експлоатация софтуер предоставящ информация за Зелен туризъм и биоразнообразие в Национален парк „Рила“ и Национален парк на Източна Македония и Тракия в Република Гърция (National Park of Eastern Macedonia and Thrace of Greece (NP-EMATH)).
## Период на изпълнение
Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 8 месеца от дата на сключване на договора за разработване и внедряване в експлоатация на системата (дейности от 1 до 5) и не по-малко от 24 месеца – гаранционна поддръжка.
# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
В процеса на подготовка на този проект информационна система за събиране и обработка на данни от мониторинговата дейност, информация, отнасяща се за възникнали природни бедствия липсва. Дейността по извършване на мониторинг на биота и абиоата се изписват на хартиени формуляри, а система за превенции от пожари се извършва от назначени наблюдатели и то само за пожаро-опасния период (през летните месеци). Няма достатъчна налична информация за дестинациите в Южна Рила.
Информационната система (ИС), която ще бъде създадена с това специализирано приложение е иновативна технология, която ще осигури достатъчна мобилност на служителите при осъществяване на мониторинговата им дейност, своевременно електронно отразяване на констатираните нарушения, чрез изпращане на снимков материал за констатирани нарушения, както и предупреждение за възникнали природни бедствия (пожари, свлачища, лавини и наводнения). Ще спомогне за информираността на посетителите в териториалния обхват на проекта на № 1890 - Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE – за туристи и хора в неравностойно положение за запознаване с биоразнообразието и природните забележителностти.
# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка
Обществената поръчка се изпълнява в рамките на програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие. Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на Дирекция „Национален парк Рила“ и електронното управление в Република България.

## Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

## Управление на проекта
Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).
Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, организация за управление на проектната комуникация, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли и дейности.
Доброто управление на проекта трябва да осигури:
- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
- оптимално използване на ресурсите;
- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Участниците трябва да опишат в техническите си предложения как чрез предлаганата от тях методология ще се осигури гореизброеното.

## Управление на риска
В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката. Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните
от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.
През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете
най-малко с междинните доклади за напредъка.
При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на системата;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Не информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:
## Анализ на данните и изискванията

Резултатът от изпълнението на етапа включва аналитичен доклад със следните елементи:
- Анализ и изводи относно необходимостта от интеграция на разработваната информационна ГИС система с други изградени или в процес на изграждане информационни системи в МОСВ, ИАОС и ДНП.
- Анализ и изводи относно необходимостта за интеграция на разработваната Географска информационна система (ГИС) с други географски информационни системи (ГИС) за целите на визуализирането на цифровите географски данни на карти и реализация на възможности за идентификация, приближаване, отдалечаване, измерване на разстояния, печат на карта.
### Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка

- Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.;
- Трябва да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се дефинират потребителските нужди, да се проведат предварителни тестове с потребители и да се изработи план, по който да се адресират идентифицираните нужди;
- Трябва да бъдат предвидени периодични продуктови тествания по време на разработката и внедряването на Системата, с извадка (фокус-група) от бъдещите потребители, чрез които да се изпита и оцени използваемостта на потребителските интерфейси, както и за да бъдат отстранени затруднения и несъответствия със заданието;
- Трябва да бъде оптимизиран потребителският път от влизане на потребителя в приложението до използването на екраните за въвеждане, съхраняване и актуализиране на събраната информация на териториите на защитените зони ;
- При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и пр.), което може да се спести.
- Системата не трябва да съхранява данни, на които възложителят не е първичен администратор, в случай че данните могат да бъдат извличани в реално време от регистър на съответния първичен администратор.

## Изготвяне на системен проект
Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на системата. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:
- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;
- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в системата;
- Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
- Определяне на потребителския интерфейс.

Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN или еквивалентен.
Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 7 работни дни.

## Разработване на софтуерното решение

Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
- Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация и системния проект;
- Провеждане на вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на системата.

## Тестване
Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.

## Внедряване
Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на Дирекция “Национален парк Рила“. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на Дирекция “Национален парк Рила“.

## Обучение
Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
- Експерти;
- Служители паркова охрана.
За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка:
- Необходимия софтуер;
- Учебни материали;
- Лектори.

## Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от 24 месеца след приемане в експлоатация на системата.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.

# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
## Функционални изисквания към информационната система
### Интеграция с външни информационни системи

При изпълнението на проекта Изпълнителят трябва да спазва Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с ПМС № 3 от 09.01.2017 г., обн., ДВ, бр. 5 от 17.01.2017 г., в сила от 01.03.2017 г.
Тъй като Информационната система се разработва като продукт за вътрешно ползване, в нея не са залегнали изискванията на чл. 6, чл. 10, чл. 17 от НОИИСРЕАУ, защото същата не се отнася към регистри и бази данни, свързани с предоставяне на публични електронни административни услуги, както и  предоставянето на административни услуги от Дирекцията на “Национален Парк Рила”, част от ИИСДА.
Информационната система ще улесни и подпомогне процеса на вземане на решения и анализи, свързани с осъществяването на тези услуги, но няма за предмет разработване на посочените услуги. Няма да  се обработват данни, изброени в чл. 17 ал. 3 от НОИИСРЕАУ , ще се  събират, поддържат и обработват данни, които да подпомагат процеса на вземане на решение и анализи от пространствена (ГИС) гледна точка. Оценката за необходимостта за интеграция с външни Географски информационни системи е в обхвата на Етап 1: „Анализ на данните и изискванията“.

### Интеграционен слой
Тъй като информационната система е предназначена подпомагане на дейностите по промотиране на Зелен туризъм и опазване на биологичното разнообразие в „НП Рила“, не се налага свързване с други външни администрации и не се предвижда създаването на специален интеграционен слой.
В случай, че в процеса на детайлно описание на бизнес процесите се идентифицира необходимост от интеграция с информационни системи на други администрации, тази интеграция трябва да бъде реализирана чрез стандартен интеграционен слой.
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешно административни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес-анализ;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
### Технически изисквания към интерфейсите
Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:

- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
- Всички онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;
- Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;
- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

### Електронна идентификация на потребителите

- Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола;
- Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
- Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил.
- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";

### Отворени данни
- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;
- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за предоставяне на пространствени данни, в машинночетим, отворен формат и интеграция с Националния портал за достъп до пространствени данни, съгласно всички изисквания на Директива 2007/2/ЕО и Закона за достъп до пространствени данни. Трябва да се поддържат всички набори от данни, които са изискуеми по Директива 2007/2/ЕО и за които Възложителят се явява първичен администратор на данните;
- Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
- Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;
- Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.
### Формиране на изгледи
Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати - JPG, PNG, PDF, KML, SHP, GML, GeoJSON, CSV, EXCEL.

### Администриране на системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.

## Нефункционални изисквания към информационната система
### Авторски права и изходен код
- Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;
- всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
- GPL (General Public License) 3.0
- LGPL (Lesser General Public License)
- AGPL (Affero General Public License)
- Apache License 2.0
- New BSD license
- MIT License
- Mozilla Public License 2.0
- EUPL (European Union Public License)
- Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
- Резултатният продукт (Системата) да се изгради (библиотеки, пакети, модули) на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;
- Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

### Системна и приложна архитектура

- Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;
- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;
- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в Системата;
- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;
- Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
- Взаимодействията между отделните модули в трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services). За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;
- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;
- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
- Като част от URL-а
- Като GET параметър
- Като HTTP header (Accept или друг)
- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
- При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;
- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;
- Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, стейджинг и продуктивна);
- Изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя;
- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;
- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;
- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;

### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.
За реализацията на Системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
#### 7.2.3.1 Подход за избор на отворени имплементации и продукти

За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
- Да нямат намаляваща от година на година активност;
- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
#### 7.2.3.2 Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
### Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

### Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера. Участникът трябва да предложи механизъм и процедури за реализирането на такива процеси.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.

### Бързодействие и мащабируемост
#### Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки
- Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
- Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
- Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.

#### Кохерентно кеширане на данни и заявки
- Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.
- Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;
- Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;
- Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;
- Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи;
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
- Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;
- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.

#### Бързодействие
- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.
- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.

#### Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305
  за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.

#### Подписване на документи
Системата не поддържа функционалности за работа с подписани от електронен подпис документи.

#### Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
- Модулите, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.

### Информационна сигурност и интегритет на данните
- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
- Всички уебстраници трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
- Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/).
- Като временна мярка за съвместимост настройките на уеб сървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата;
- При разгръщането на всички уеб услуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;
- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
- Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.

### Използваемост
#### Общи изисквания за използваемост и достъпност
- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;
- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други;
- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);
- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в
  т. 7.2.6.1 от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при идентифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;
- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;
При разработката на уеббазирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
- JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;
- В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
- Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;
- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;
- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
#### Интернационализация
- Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат
 многоезичност, като минимум български и английски език.
Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва
набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.

- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уеб услугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
- Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език;
- При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).
- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно
  ISO БДС 8601:2006.

#### Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс
Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скролира дълги списъци с повече от 10 стойности;
- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
- Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;
- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни;
- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;
- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;
- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;
- При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.
- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.

#### Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси

Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на данни или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия.

При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени /неизпратени/ заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите.
Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
  - Да визуализира списък с историята на започнатите процеси;
  - Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
        1. за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";
        2. сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
        3. свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.

### Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни;
- трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.

### Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:
- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
## Анализ и проектиране
### Описание на дейността
Изпълнителят трябва да изготви встъпителен доклад, аналитичен доклад (съгласно изискванията на Етап І) както и системен проект, като документите подлежат на одобрение от Възложителя. Изготвянето на системния проект включва следните основни дейности и задачи:
А. Дефиниране на детайлни изисквания и характеристики на данните, които трябва да се съхраняват в системата на база на техническата спецификация;
Б. Изготвяне на логически модел на процесите и потоците от данни, необходими за тяхното изпълнение в съгласие с техническата спецификация;
В. Анализ и оценка на предоставените възможности за обработка на информацията в сравнение с изискванията на Възложителя, представени в техническата спецификация;
Г. Проект на базата от данни:
- концептуален модел;
- логически модел;
- физически модел;
Д. Проект на процесите (съставящи модули, реализиращи отделни функции);
Е. Проект на архитектурата на информационната система;
Ж. Дизайн на потребителския интерфейс.

### Изисквания към изпълнение на дейността
А. Встъпителният доклад, аналитичния доклад и техническата спецификация подлежат на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в актуализирана версия на предложението в срок не по-късно от 5 работни дни.
Б. Дейността да бъде извършена в срок до 1,5 месеца от сключване на договора.
### Очаквани резултати
Одобрени от Възложителя встъпителен доклад, аналитичен доклад и системен проект.

## Разработка на системата
### Описание на дейността
Дейностите по време на етапа включват:
А. Разработка на модулите на информационната система, съгласно изискванията на настоящата техническата спецификация;
Б. Провеждане на вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика);
В. Изготвяне на детайлни тестови сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапа тестване и внедряване на проекта;
Г. Изготвяне на план-програма за обучението на потребителите на системата.
#### Модули и структури от данни към тях, изграждащи системата
Системата се състои от два основни модула:
- Интернет приложение за обобщаване на данните от терен
- Мобилно приложение

#### Модул ”Интернет приложение за обобщаване на данните от терен”
Интернет приложението (ГИС и сървърната част от модула за възникнали природни бедствия) е основният компонент на Информационната система за обобщаване на получените данни, като предоставя възможност за въвеждане на данни от провеждащия се специализиран мониторинг, както и възможност за предоставяне на данни за видовете до външни потребители след прецизиране, валидиране, обобщаване и прехвърляне на данните към ГИС приложението на Дирекция „Национален парк Рила“, разработено в рамките на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”, към проект Осъществяване на дейности по “Планиране и оптимизация на управлението - Актуализиране на план за управление на Национален парк “Рила”, съгласно от министъра на околната среда и водите“. Изработеното приложението съдържа карти и набор от отворени картни услуги Web Map Service (WMS), съгласно международни стандарти на Open Geospatial Consortium (OGC).
Интернет приложението трябва да отговаря на следните изисквания:
- интегриране на Интернет страници и приложения, предоставящи картни услуги – Google Earth, Open street map;
- да бъде осигурена съвместимост с последните версии на по-разпространените браузъри -MS Internet Explorer – версия 11, Mozilla Firefox и Google Chrome;
- да се създаде възможност за въвеждане на данни, публикуване на снимки, изчертаване на маршрути (трансекти), пробни площи, селекция на слоеве на различни нива – защитени територии и защитени зони;
- при импорт на снимки с размери и обем над допустимото, трябва да има възможност за преобразуване до определен размер (например до 200 КВ на снимка или до 2 МB на формуляр) без това да се отразява на качеството на изображението. Позволяват се следните формати: jpeg, png, tiff и други еквивалентни растерни формати;
- да се създаде възможност за генериране на справки по различни параметри от шаблони и възможност за сваляне на формуляри и пространствени слоеве за биологични видове или групи;
- Интернет приложението трябва да е двуезично на български и английски език и да съдържа граматически и езикови редактори на съответният език;
- всички данни, въведени от мобилното приложение трябва да са достъпни за визуализация, търсене и генериране на справки;
- в Интернет приложението следва да присъстват всички основни функции за въвеждане на формуляри и места за мониторинг;
- аналитичните данни да се събират в отделна база данни, която осигурява извличане и анализ на тези данни (data mining);

##### Под модул ГИС
- Задължителен компонент на информационна система е наличието на ГИС сървър.
- ГИС сървърът трябва да има възможност да обменя пространствени данни чрез GIS WEB услуги на OGC, като се интегрира с ГИС приложението на Дирекция „Национален парк Рила“;
- Изисква се система да гарантира четене, генериране на справки, експорт на данни в ГИС (например shp, kml, geojson), MS Word, MS Excel, както и данни от тип BLOB;
- Възможност за избор на различни шаблони за въвеждане и препращане на предефинирана информация, свързана с различни видове мониторинг;
- Да има базови навигационни инструменти на картата за приближаване, отдалечаване, легенда, включване и изключване на слоеве;
- Визуализация на получените данни от мониторинг в интерактивна карта с ГИС функционалности, като на всеки отбелязан „обект“ да има информация с необходимите атрибути. Интернет приложението трябва да дава възможност за изобразяване на местата на мониторинг, на ниво биологичен вид или биологична група съгласно структурата на шаблона и въведената информация;
- Да се изобразяват маршрути, места за наблюдение и пробни площи;
- Да се осигури възможност за въвеждане на пространствени данни от .shp , gpx или .gdb файлове. При места на наблюдение – файлове с тип точкови обекти, при маршрутите - линии, пробните площи – полигони пространствени файлове.
- Да се осигури възможност за редакция на координати, имена на места, маршрути и пробни площи;
- Да предоставя възможност за търсене по ключова дума за всеки регистър на места на наблюдение, маршрути или пробни площи;
- Да се осигури възможност за добавяне на шаблонни пространствени слоеве;
- Всеки потребител, който има зададени права да въвежда данни, да има права да импортира пространствени файлове (например .shp, gpx, .gdb) и снимки от мобилното приложение на НП „Рила“;
##### Под модул „Контрол и охрана“
В този модул ще постъпва информация, получена от мобилното приложение:
- Предоставяне на снимков материал за констатираните нарушения и установени проблеми и местоположение;
- Визуализиране на местоположението на картов материал в ГИС среда(Геотаг);
- Възможност за изготвяне на анализи съобразно вида на получените протоколи;
##### Под модул за постъпила информация от възникнали природни бедствия (пожари, свлачища, лавини и наводнения).
Модулът ще се базира на създадения такъв под името „GEO-MAHA“, участвал в Общоевропейския проект MYGEOSS на Европейската комисия за създаване на GEOSS-based (Global Earth Observation System of Systems) smart Internet applications informing European citizens on the changes affecting their local environment /за повече информация http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/mygeoss/apps.cfm/, където е номиниран за много успешен и иновативен проект за 2015 г. Същият ще бъде приложен и внедрен от Дирекция „Национален парк Рила“.
##### Под модул „Справки“
Модул Справки трябва да предоставя набор от справки с цел извличане на информация от системата.
Справките трябва да имат възможност за показване на екран и изход в структуриран файлов формат (напр. JPG, PNG, PDF, KML, SHP, GML, GeoJSON, CSV, EXCEL).
Всяка справка трябва да има форма за въвеждане на критерии за търсене като критериите за търсене трябва да са съобразени с резултата от справката. Критериите трябва да позволяват въвеждане на диапазони, когато се въвежда времеви периоди или числа.
Модулът за извършване на справки трябва да позволява комбинирането на един или повече критерия за търсене.
Специфичен модул „Справки” трябва да бъде наличен към всеки един от наличните по-горни модули.
Видовете справки и критериите за търсене ще бъдат допълнително уточнени в Етап: „Анализ на данните и изискванията“.
##### Под модул „Карта“
- Да изобразява данни за разпространението, находищата на видове и природни местообитания. Модулът да предоставя възможност за търсене на информация за биологични видове и биологични групи, работа с карти.
- В модулът да се изобразяват данни, предварително филтрирани от служител, който да може да изключва данни на ниво резултат от конкретен филтър, единичен запис или група записи. Резултатните филтрирани данни да се публикуват в машинно читаеми формати за открити данни (Open data), достъпни без регистрация.
- Системата трябва да позволява комбиниранo търсене на един или повече показатели .
- Да се изобразяват маршрутите на Еко пътеките, отбелязване като точкови обекти местата за настаняване на туристите, наблюдение, описание на обекта (биоразнообразие, ландщафт и др)
- При избор на обект да се осигури възможност за стартиране звуков файл описваш даденостите на избрания точков обект (описание на биоразнообразието и природата);
- Да предоставя възможност за търсене по ключова дума на места на наблюдение, маршрути места за нощуване;
- Достъпът до данните трябва да е свободен.

##### Администриране
###### Потребители
Потребителите на системата са няколко групи в зависимост от техните роли и права:
а). администратори – служители, отговорни за поддръжката на системата, нейните потребители и др.
б). Валидатор (Експерти от Дирекция „НП Рила“) – потребители, имащи достъп до данните на всички потребители, въвеждащи данни в ГИС. Нито един формуляр или импортирани данни не може да се запише в ГИС базата данни и изобрази в ГИС слоевете, преди „произнасянето“ на валидатор на данните. Същите трябва да се записват (складират) в междинна база от данни. Правата на валидаторите се определят от администратора на ИС
в). потребители с права за въвеждане на информация - провеждащи специализиран мониторинг. Те имат достъп до шаблоните за специализиран мониторинг, като имат права да извършват следните действия: въвеждане на данни, редакция на данни, сваляне на първични данни: формуляри, маршрути и пробни площи, създаване на справки по параметри за следващ анализ
г). потребители с права за четене на информация

Системата трябва да предостави средства за дефиниране на нов потребител, редактиране на параметрите на съществуващ, както и изтриване на потребител
###### Архивиране и възстановяване на данни.
###### Системата трябва да предоставя възможност за автоматично (месечно, седмично, ежедневно) и/или ръчно архивиране на данните, както и за възстановяване от определен съществуващ архив
###### Дневник на сесиите на потребителите
###### Разрешаване или забраняване на поддръжка на дневник на сесиите на потребителите и изпълнените от тях основни функции
#### Б. Модул „Мобилно приложение“
Мобилното приложението е предназначено, както за въвеждане данни от терен, така и за показване интерактивно маршрутите, биоразнообразието, природата, места за настаняване и др, чрез мобилни устройства. Да има съвместимост за ОС с Android и iOS за мобилни устройства.

##### Подмодул „Мониторинг на биологичното разнообразие”
В мобилното приложението за мониторинг се попълват полеви формуляри, които са от тип точково наблюдение, маршрути и пробни площи – полигони, като се ползва формите за попълване (шаблони), създадени съгласно методиките за мониторинг на биологичното разнообразие със следните функции:
- да позволява навигиране по съществуващите маршрути от текущото местоположение и между два избрани обекта;
- да има функция за въвеждане на текст, с различни опции от падащи менюта с предефинирана информация, радио бутони, свободни текстови полета. Въведената текстова информацията трябва да се съхранява локално и при наличие на интернет свързаност да изпраща автоматично пакет от данни (снимка, текстово описание и координати) към централния сървър;
- да има функция за снимка чрез локализиране на местоположението на снимката (геотаг). Снимката и информацията към нея трябва да се съхранява локално и при наличие на интернет свързаност да се изпраща автоматично към сървъра ;
- да има възможност за получаване и изпращане на данни от/и за централния сървър , чрез уеб услуги (WMS, WFS, WFS-T, WCS OGC стандарти), както и зареждане на локални “офф-лайн” данни;
- да работи при липса на GPRS свързаност с използване на пълните функционалности на системата;
- да притежава функция за включване и изключване на GPS функциите на устройството, на което е инсталирана;
- при наличие на връзка с интернет да предлага обновяване, ако е налична нова версия на модула и нова версия на данните;
- Изисквания за съдържание на пространствени файлове:
- В пространствените файлове се съхраняват всички типове пространствени обекти, създавани в рамките на формуляра – точки, линии свързани от две точки на наблюдение, тракове, полигони описващи пробни площи.
- Към всеки пространствен файл трябва да присъстват следните задължителни полета: код на формуляр, дата, име на мястото, маршрута или пробната площ, географски координати. За линейните обекти задължително да се генерира и изминатото разстояние в метри: разстоянието между началната и крайната точка на трака.
##### Под модул „Контрол и охрана“
При този модул служителя „Контрол и охрана“ да предоставя следната информация :
- Предоставяне на снимков материал за констатираните нарушения и установени проблеми както и местоположение;
- Визуализиране на местоположението на нарушението, чрез локализиране на местоположението на снимката (геотаг);
##### Подмодул „Природни бедствия“
Ще се инсталира клиентската част продукта отнасящ се за възникнали природни бедствия (пожари, свлачища, лавини и наводнения), базиран на създадения такъв под името „GEO-MAHA“, участвал в Общоевропейския проект MYGEOSS на Европейската комисия за създаване на GEOSS-based (Global Earth Observation System of Systems) smart Internet applications informing European citizens on the changes affecting their local environment /за повече информация http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/mygeoss/apps.cfm/, където е номиниран за много успешен и иновативен проект за 2015 г. има следните функции:
- Възможност за автоматична нотификация на потребител при навлизане в зона на бедствие (пожар, наводнение и др.).
- Автоматичната нотификация следва да бъде реализирана при съответни прагови стойности на информация, подадена чрез уеб сервиз (на база пиксел и/или вектор- точка/линия/полигон). По такъв начин потребителят ще бъде известяван например само ако навлиза в пиксел с висок риск от пожар.
- Възможност за настройка честотата и разстоянието за автоматично известяване, както и включване и изключване на нотификацията;
- Възможност за сигнал за бедствие или предпоставка за бедствие чрез изпращане на снимка, описание и координати на сървър на съответната организация.
- Възможност за изпращане на SMS с GPS координати от мобилно устройство на потребителя на зададени телефони на съответната организация.
- Достъп и преглед на карта на въведени минали сигнали в профила на потребителя, както и сигнали от други потребители.
- Възможност за редакция на сигнал на потребител, от самия потребител: корекция на местоположение и текстово описание.
- Достъп до прогноза за времето (момента, въз основа на местоположението на потребителя и за 5 дни напред). При екстремни стойности на прогноза за времето и рискови стойности на зона на бедствие да се генерира комбинирана нотификация (например прогноза за екстремно високи температури и риск от пожар или прогноза за екстремни количества валежи и зона с риск от наводнения)
##### Подмодул „Зелен туризъм“

##### Подмодулът е публичен и основното му предназначение е промотиране на Зеления туризъм, същия е предназначен за посетителите на защитените територии и ще съдържа информация за местоположението, биоразнообразието, абиотата и състояние на туристическата инфраструктура и има следните функции:
##### Възможност за изобразяване на „оффлайн“ карта на следното:
- избор на обекти от картата и да разглежда подробни и атрибутни данни с текст и звуков файл и снимки за тях;
- списък и описание на подбрани еко маршрути с подробни аудиовизуални данни, както и визуализирането им на картата;
- въведени обекти - места за настаняване, пунктове за спешна помощ, погледни места, маршрути, чешми, места за краткотраен отдих;
- търсене на обекти по име, както в раздела за всеки обект така и във всички категории.
##### Възможност на туриста за достъп до Подмодул „Природни бедствия“
Възможност на туриста за достъп до Подмодул „Мониторинг на биологичното разнообразие”. При ползване от туриста на този Подмодул е необходима регистрация за достъп, който се дава от администратор на приложението.
##### Да се програмира определен бутон „SOS“, който да изпраща нотификация/аларма за оказване на помощ със СМС;

### Изисквания към изпълнение на дейността
А. Представяне пред Възложителя на периодични доклади за хода на разработката на системата.
Б. Дейността да бъде извършена в срок до 4,5 месец от сключване на договора.
### Очаквани резултати
- Разработени модули на информационната система.
- Проведени вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика)
- Предоставяне на Възложителя на описание на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапа тестване и внедряване
- Предоставяне на Възложителя на план-програма за обучение на потребителите на системата
- Периодични доклади за хода на разработката.

## Описание на дейността
Внедряването на системата в пилотна експлоатация ще се извърши върху наличната технологична среда собственост на Възложителя, а тестването на системата в Дирекция “НП Рила“- централен офис на Възложителя в град Благоевград и на терен в НП „Рила“. Изпълнителят трябва да поеме пълна отговорност за осигуряването на необходимите ресурси за конфигурирането на сървъра, който ще се използва, инсталацията на системата и привеждането й в работно състояние.
### Изисквания към изпълнение на дейността
А. Възложителят да предостави собствен сървър, на който да се инсталира информационната система.
Б. Дейността да бъде извършена в срок до 5-тия месец от сключване на договора.

### Очаквани резултати
Инсталирана информационна система, с празна база от данни, готова за реално използване.

## Тестване и внедряване
### Описание на дейността
Изпълнителят трябва да демонстрира постигнатата функционалност на информационната система в пилотна работната среда. След успешното приключване на тази инсталация на системата трябва да се проведат поредица от тестове, предшестващи въвеждането й в реална експлоатация.
Експерти на Възложителя, съвместно с експерти на Изпълнителя, ще извършат тестовете за приемане на системата (приемателно тестване) съгласно изготвените по време на етап Разработване на софтуерното решение тестови сценарии по съгласуван от двете страни график. За приемане на системата трябва да се извършат следните видове тестове:
- Тестване на Интернет приложението;
- Тестването на Мобилното приложение на терен;
- Тестване на предаване на данни от мобилното приложение към Интернет приложението
В рамките на този етап се отстраняват несъответствията между изискванията и демонстрираната функционалност на системата, както и на откритите програмни грешки. Тестовете трябва да удостоверяват изпълнението на изискванията, залегнали в настоящата техническата спецификация. Възложителят приема разработената система с подписването на приемно-предавателен протокол, удостоверяващ съответствие и качество от проведено тестване.
### Изисквания към изпълнение на дейността
А. Тестването на системата се извършва в реални условия за свързаност между двете приложения – Интернет и мобилно приложение.
Б. Дейността да бъде извършена в срок до 6 месеца от сключване на договора.

### Очаквани резултати
Подписани приемо-предавателни протоколи за извършените тестове съгласно тестовите сценарии по съгласувания график, удостоверяващи съответствието и качеството на проведените тестове.

## Обучение на персонал на Възложителя
### Описание на дейността
Изпълнителят трябва да организира обучение на представители на Възложителя за работа с информационната система. Обучението се прави на място при Възложителя и е със срок 5 работни дни.
След успешното приключване на тестовете и обучението на служителите на дирекция „Национален парк Рила“ мобилното приложение да се внедри в парковите участъци, включени в обхвата на проекта по Оперативна програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

### Изисквания към изпълнение на дейността
А. Дейността да бъде извършена качествено и в срок до 7 месеца от сключване на договора.

### Очаквани резултати
А. Постигнат минимум първоначални познания за използване на информационната система.
Б. Окончателен доклад за изпълнението на проекта.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Изисквания към документацията
- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уеб услуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
- Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;
- Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
- Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
- Регистрация на потребител;
- Идентификация и оторизация на потребител или уеб услуга;
- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;
- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
## Прозрачност и отчетност
В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности, свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги. Изпълнителят и възложителят трябва да публикуват подробни месечни отчети в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на изпълнителя и възложителя.
Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:
- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.
Минимално изискуемата документация по проекта включва долу изброените документи.

## Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).
## Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код.

## Протоколи
Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в раздел 8 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

## Комуникация и доклади
За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

### Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;
- Начини на комуникация;
- Отговорни лица и екипи.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

### Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни след приключване на всяка от дейностите – общо 5 доклада за целия период на изпълнение (за Дейности от 1 до 5) и/или при настъпване на събитие.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.
Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:
- Общ прогрес по дейностите през периода;
- Постигнати проектни резултати за периода;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;
- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

### Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение Изпълнителят предоставя на Възложителя окончателен доклад, заведен в деловодството на Дирекция Национален парк „Рила“, съдържащ подробно описание на изпълнението и резултатите.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.
Докладите на Изпълнителя се адресират до Възложителя и се завеждат в деловодството на Дирекция Национален парк „Рила“.
Докладите се разглеждат от отговорните служители за изпълнението на обществената поръчка, определени със заповед на Възложителя. След разглеждане на представените доклади се уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или същите се връщат за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице, Възложителя дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

# РЕЗУЛТАТИ
Очакваният резултат от изпълнението на настоящата обществена поръчка е следния: Разработена и внедрена в експлоатация информационна система “Специализирано интернет и мобилно приложение за промотиране на еко туризъм, мониторинг на биологичното разнообразие, превенция от пожари, бедствия и оптимизация на административното управление на защитените територии по трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020”.
 Конкретните резултати от използването на разработеният софтуер са:
- Изпълнението на предвидените дейности по проекта ще допринесат за въвеждането на ноу-хау, свързано с дългосрочно опазване и устойчиво и ефективно управление на защитените зони.
- Изработването на интегрирана управленска платформа за взимане на стратегически решения, свързани с управлението и устойчивото развитие на дадена географска територия. Потенциален бенефициент от въвеждането на такъв интегриран и автоматизиран управленски механизъм могат да бъдат всички Национални и природни паркове в България и Гърция;
- Постигане на кохезия между дейностите, свързани с опазване на околната среда и биоразнообразието и тези свързани със социално икономическото натоварване на дадена територия;
- Създаване на модел за устойчив икономически растеж, чрез анализ на материалния и енергиен баланс с цел стабилизиране на абсорбиращия капацитет за минимизиране на антропогенното влияние върху природните екосистеми в защитени или екологично чисти райони.