Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3

[Агенция за социално подпомагане]
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на АСП в рамките на споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568 с агенцията към Европейската комисия INEA за изпълнение на проект: „Осигуряване на обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС

# СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

  1. Използвани акроними

Акроним	Описание
EESSI	От англ. Electronic Exchange of Social Security Information (Електронен обмен на социално-осигурителна информация). EESSI представлява информационна система за обмен на информация между компетентни институции от Европейския съюз във връзка със социалната сигурност на лицата.
BUC	От англ. Business Use Case. Представлява групиране на два или повече структурирани електронни документа. Някои BUC могат да съдържат и само 1 СЕД.
AP (Access Point)	Точка за достъп
RINA	Reference Implementation for National Applications
СЕД	Структуриран електронен документ / Структурирани електронни данни
ЦУ на АСП	Централно управление на Национална здравно-осигурителна каса
АИС	Автоматизирана информационна система
ДАЕУ	Държавна агенция "Електронно управление"
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ИТ	Информационни технологии
SDK	Software development kit
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

  1. Технологични дефиниции

Термин	Описание
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

  1. Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Неприложимо за проекта, тъй като нивата се отнасят за административни услуги за гражданите и бизнеса
ВЪВЕДЕНИЕ

Цел на документа

Целта на настоящия документ е да представи техническите изисквания за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на електронен обмен на информация за социално осигуряване между Република България и страните членки на ЕС
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към управлението на проекта, документацията и отчетността.

За възложителя – функции и структура
Агенция за социално подпомагане е изпълнителна агенция, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.
Тя е създадена през 2003 г. като администрация към министъра на труда и социалната политика за изпълнение на държавната политика по социално подпомагане.
Правоприемник е на Национална служба за социално подпомагане и на общинските служби за социално подпомагане.
Дейността на Агенцията за социално подпомагане (АСП) се осъществява в съответствие с приоритетите, залегнали в Стратегическия план на АСП за периода 2014 – 2018 г. и насочени към изпълнение на държавната политика по гарантиране правото на адекватна социална закрила за всички български граждани и за всеки гражданин на друга държава, намиращи се на територията на Р България
Основните дейности на Агенцията са:
- предоставяне на социални помощи и на семейни помощи за деца
- вписване в регистър на лица, които могат да предоставят социални услуги по ред, определен в закон;
- контрол по спазването на утвърдени критерии и стандарти за извършване на социални услуги;
- откриване, промяна на вида и/или промяна на капацитета на социални услуги и закриване на социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности;
- регистрация на извършващи социални услуги български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и на юридически лица, както и на физически лица, извършващи търговска дейност, и на юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство;
- изготвяне на обобщени годишни отчети и анализи за дейността по социално подпомагане в страната, които представя на министъра на труда и социалната политика;
- участва при изготвянето на проекти на нормативни актове в областта на социалните помощи и социалните услуги;
- разработва единна система за оценка и контрол на дейностите на дирекциите "Социално подпомагане" и осъществява специализиран контрол върху тях чрез инспектората;
- координира дейностите по планиране и развитие на социалните услуги;
- разработва критерии и стандарти за качество на социалните услуги;
- изгражда, администрира и поддържа интегрирана информационна система на агенцията за изпълнение на дейности по закон в областта на социалното подпомагане, социалните услуги и закрила на детето;
- други дейности, определени в закон или в акт на Министерския съвет.

Фигура 1. Структура на Агенция социално подпомагане
За проекта
Предметът на настоящото техническо задание е елемент от дейностите по проект 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС“, финансиран от ЕК чрез Изпълнителна Агенция за Иновации и Мрежи (INEA) в рамките на Механизъм за свързване на Европа (CEF). От българска страна проектът се изпълнява от четири институции както следва: Национална агенция за приходите (координатор на проекта), Национален осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Национална здравно осигурителна каса. Всяка от институциите участнички в проекта е и точка за контакт за обмен на социално осигурителна информация, голяма част от който към настоящия момент се осъществява на хартиен носител.
Крайна цел на проекта е въвеждане на електронен обмен на социално осигурителна информация между България и останалите страни членки на ЕС в рамките на EESSI системата на ЕК в съответствие с изискванията на Регламент (ЕК) № 883/2004 и Регламент (ЕК) № 987/2009. Той е непосредствено свързан и с изискванията на Регламент (ЕС) № 283/2014 на европейския парламент и на съвета от 11 март 2014 година относно насоки за трансевропейските мрежи в областта на телекомуникационната инфраструктура и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО. По-конкретно проектът попада в обхвата на проектите, посочени в Анекса на посочената резолюция, като проект от общ интерес в част І Инфраструктури за цифрови услуги, т. 3 (д) Оперативно съвместими презгранични онлайн услуги. В посочената точка електронният обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) изрично се посочва, като необходимо условие за осигурявяне на възможност институтите за социална сигурност в целия Съюз да обменят информация по-бързо и по-сигурно.
## Нормативна рамка
Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:
- Регламент № 883/2004 на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социална сигурност
- Регламент № 987/2009 на Европейския парламент и на съвета от 16 септември 2009 година за координация на системите за социална сигурност
- Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане
- Закон за Електронно Управление;
- Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (НОИМИС);
- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
- Закон за зашита на личните данни;
- Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни;
- Стратегията за развитие на електронното управление в България 2014-2020;
- Стратегията за развитие на информационните технологии в НАП 2016-2020;

Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта

Общи и специфични цели на проекта

Общата цел на проекта е осигуряване на електронен обмен на социално осигурителна информация между националните точки за достъп на България и точките за достъп до социалноосигурителна информация на страните от ЕС, съгласно изискванията на Регламенти (ЕК) 883/2004 и 987/2009.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
- Осигуряване на плавен преход към ефективен обмен на електронни данни и постепенно заместване на процедурите на хартия – чрез допълнително развиване на националните системи (разработка на хоризонтални модули за обмен на данни между националните точки за достъп (АР) за да се подготвят структурирани електронни документи и да се намали значително времето за реакция);
- Значително увеличение на ефикасността на координацията в областта на социалната сигурност между България и ЕС – чрез инсталиране на Reference Implementation of National Application (RINA);
- Съответствие с изискванията и сроковете, посочени в Регламенти (ЕК) 883/2004 и 987/2009 – чрез улесняване на електронния обмен на данни за социална сигурност между България и страните от ЕС.

Обхват на проекта
Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:
Дейност 1: Внедряване на национална точка за достъп (NAP) и RINA в Агенция за социално подпомагане;
Дейност 2: Разработка на модули за комуникация и обмен на данни между АСП и останалите национални точки за достъп /НОИ, НАП, НЗОК/
Подробна информация за конкретните дейности по проекта е публично достъпна на Интернет страницата на Агенция за социално подпомагане на адрес: http://www.asp.government.bg/

Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:

- Агенция за социално подпомагане
- Национална агенция по приходите
- Национален осигурителен институт
- Национална здравноосигурителна каса
- Министерство на труда и социалната политика
- Крайни потребители - граждани

Очаквани резултати
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
•	Инсталирана и конфигурирана RINA;
•	Осъществен вертикален обмен на социално осигурителна информация между АСП и друга НТД в ЕС;
•	Изградени, тествани и приети хоризонтални връзки за обмен на данни между АСП и друга НТД в България;
•	Изготвени и одобрени учебни материали за провеждане на обучения;
•	Проведени обучения на служители на АСП;
•	Подписани протоколи за приемане на резултатите по договора с изпълнителя;
•	Изготвени и приети междинни и окончателен доклади за изпълнение на договора с избрания изпълнител.

Период на изпълнение
Периодът на изпълнение е 11 месеца, но не по късно от 30 календарни дни преди 03/10/2017 г. Участниците трябва да изготвят и представят на Възложителя за одобрение подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 11 месеца от дата на сключване на договора.
В случай на възникване на обстоятелства, налагащи срока за изпълнение на проекта съгласно Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568, срокът за изпълнение на дейностите в настоящото техническо задание може да бъде удължен при спазване на условията на ЗОП.

# 4.ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
Към настоящия момент между държавите-членки информацията за получаваните от лицата семейни обезщетения се обменя както чрез формуляри от серията Е 400, така и със структурирани електронни документи от серията F. Агенцията за социално подпомагане е определена като «точка за достъп» за семейните обезщетения /компетентна институция от българска страна за предоставяне на информация в тази област/.
Съгласно процедурите по Регламенти на ЕС 883/2004 и 987/2009, когато български гражданин пребивава и е заето или самостоятелно заето лице в друга държава – членка, той има право да получава семейни обезщетения от съответната страна. За целта подава заявление, въз основа на което се издава формуляр от серията Е 400 или от серията F. Целта на издадените формуляри е да се установи дали другият родител на детето упражнява професионална дейност в България и дали за същото дете са изплащани семейни помощи в страната. По този начин се определя първично компетентната институция съгласно правилата за предимство по Регламента, като същевременно се избягва дублиране на плащания в полза на едни и същи лица на едно и също основание за един и същи период.
Всеки от Е формулярите или от F формулярите може да постъпи на първо място в Централното управление на Агенцията, отдел „Координация на схемите за социална сигурност”, където се нанася информацията за заетостта на лицата, посредством достъп до електронната база данни на Национална агенция за приходите. Попълва се т. 6.1. на формуляр Е 411, т. 7.1. на формуляр Е 405 или точки 5.8.4., 6.8.4. или 7.8.4. на формуляр F 002.
Информацията за получаваните от лицата месечни семейни помощи за деца се нанася чрез достъп до Интегрираната информационна система ИИС. Попълва се точка 6.2. от формуляр Е 411, т. 7.2., 7.3., 7.4 и 7.5. от формуляр Е 405, както и точки 10 и 11 от формуляр F 002.
Когато периодът, за който се иска информацията, е преди 01.01.2014., след нанасяне на данните, формулярите се изпращат на съответната Дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес на лицето, където се предоставя информацията за получавани семейни помощи за деца преди 2014г. Там се попълват т. 6.2. от формуляр Е 411, т. 7.2., 7.3., 7.4. и 7.5 от формуляр Е 405, както и точки 10 и 11 от формуляр F002. Във формуляр Е 401 от Дирекция „Социално подпомагане” се попълва част „Б”, - а именно членове на домакинството, извън родителите, които отглеждат детето. Информацията се попълва чрез достъп до база данни на ГРАО, до която всички териториални поделения на Агенцията имат достъп.
Ако формуляр Е 402 пристигне в Централното управление на АСП или в дирекция „Социално подпомагане”, същият се препраща в съответното учебно заведение за нанасяне на академична справка, тъй като това има значение за евентуалното право на лицата за получаване на семейни обезщетения в чужбина /например Германия до 26-годишна възраст/.
Освен най – масово обменяните формуляри, се получават и Е 001 и F 026. Те са универсални и с тях може да бъде изискана всякаква информация, релевантна към правото на лицето да получава семейни обезщетения в ЕС.
Често се получават и други F формуляри /от F 001 до F 027/, като съгласно процедурите по Регламентите, когато се получи един от седовете, в България се принтира и попълва следващият по номер F формуляр. Например, ако пристигне формуляр F 001, в България се отговаря с F 002, на F 004 се отговаря с F 005 и така нататък. Някои от формулярите са с информативен характер и се прилагат към досиетата на лицата и се вземат предвид при подаване на заявление за получаване на семейни помощи в България.
След като бъде попълнена съответната точка от всеки формуляр, същият се изпраща в Дирекция „Социално подпомагане” за нанасяне на останалата част от информацията и по служебен път той се изпраща в съответната компетентна институция. Аналогично, ако формулярът пристигне първоначално в Дирекция „Социално подпомагане”, тя попълва информацията от своята компетентност и го връща служебно в отдел КССС, след което формулярът се попълва и се изпраща в съответната институция в чужбина.
През 2015 г. по проект BG051PO001 – 6.2.01„Разработване и внедряване на информационни системи и бази – данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване”, финансиран по ОПРЧР е разработена и внедрена Интегрирана информационна система на АСП. Системата е централизарана, WEB базирана с три функционални модула модул Модул (подсистема) – „Социално подпомагане“, Модул (подсистема) – „Социални услуги и социално включване“; и Модул (подсистема) – „Закрила на детето“.

ИИС на АСП има следната обща софтуерна архитектура:

# 5.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## 5.1. Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект 2016-BG-IA-0031 Осигуряване на електронен обмен на социално осигурителна информация между България и ЕС, съфинансиран по ЕК в рамките на Инструмент за свързване на Европа (CEF).
„Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на Агенцията за социално подпомагане и електронното управление в Република България, както и изискванията на финансиращия орган, както са изложени в грантово споразумение № INEA/CEF/ICT/A2016/1171568, неговите приложения и включените в него препратки, включително „Насоки за комуникиране на проекти по Механизъм за свързване на Европа“ (http://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/comm_cef_leaflet_final.pdf ) и „Насоки за лога и публичност“ (https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-energy/beneficiaries-info-point/publicity-guidelines-logos ).“

## 5.2. Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.
## 5.3. Управление на проекта

Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като се изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на проекта. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).

Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Доброто управление на проекта трябва да осигури:
•	координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
•	оптимално използване на ресурсите;
•	текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
•	разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
•	идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
•	осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Методологията трябва да включва подробно описание на:
•	фазите на проекта;
•	организация на изпълнение:
o	структура на екипа на Изпълнителя;
o	начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
o	връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
•	проектна документация:
o	видове доклади;
o	техническа и експлоатационна документация;
o	време на предаване;
o	съдържание на документите;
o	управление на версиите;
•	управление на качеството;
•	график за изпълнение на проекта.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

## 5.4. Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.
Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните от Възложителя рискове с вид на риска (положителен или отрицателен), статут на риска към момента (активен или неактивен), оценка на вероятност, въздействие (вкл. параметър, на който въздейства риска и степен на въздействие съгласно представена от Възложителя матрица), рейтинг на риска (по представена от Възложителя матрица), тип на предложените мерки за реакция (избягване, прехвърляне, смекчаване и т.н.), описание на мерките, отговорник и срок за изпълнение.
Описанието на рисковете трябва да бъде конкретно по модел „ако Х, то У“.
През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови или вторични рискове.“

През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови или вторични рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете
най-малко с месечните отчети за напредъка.

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;
- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на системата;
- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:
## 6.1.Анализ на данните и изискванията

Функционален обхват на проекта
- Пускане в експлоатация на компонентите на европейската система EESSI за създаване и обмен на SED;
- Надграждане на ИИС на АСП за осигуряване на възможност за формиране и обмен на SED в средата на европейската система EESSI .
### 6.1.1.Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка
- Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.;
- Трябва да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се дефинират потребителските нужди, да се проведат предварителни тестове с потребители и да се изработи план, по който да се адресират идентифицираните нужди;
- Трябва да бъдат предвидени периодични продуктови тествания по време на разработката и внедряването на Системата, с извадка (фокус-група) от бъдещите потребители на електронната услуга (служители в администрацията, граждани, доставчици на обществени услуги), чрез които да се изпита и оцени използваемостта на услугите и потребителските интерфейси, както и за да бъдат отстранени затруднения и несъответствия със заданието.

  1. Изготвяне на системен проект

Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на системата. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:
- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание и препоръките на ЕК;
- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в системата;
- Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
- Определяне на потребителския интерфейс.
Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN.
Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от [10] работни дни.
  1. Разработване на софтуерното решение

Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
- Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;
- Провеждане на вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на системата.
  1. Тестване

Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.
Изпълнителят подготвя План за тестване и тестови сценарии, обхващащи цялостно изискванията към системата, логически обособените й части и модули и интеграцията помежду им, включително заредени данни в RINA от ИИС на АСП - така че с успешното им изпълнение да се гарантира работоспособността на системата. Тестовите сценарии не ограничават експертите на Възложителя за тестване на всеки елемент от функционалността.

  1. Внедряване
Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на АСП. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на АСП, която включва сървърни операционни система Windows Server 2012 R2, виртуализационна платформа VMWare, СУБД Oracle 10g и 11g и специализиран софтуер за социално подпомагане.
Необходимите хардуерни средства и ресурси за реализация на проекта се осигуряват от Възложителя.
При разработването и въвеждането в експлоатация на системното решение следва да се използват горепосочените софтуерни лицензи. Ако са необходими допълнителни лицензи на софтуерни продукти, те следва да бъдат осигурени от Изпълнителя за негова сметка.

  1. Обучение
Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения на следните групи и ползватели на софтуерното решение:
- IT служители от АСП за придобиване на компетенции за инсталирането и администрирането на системата;
- Крайни потребители на системата – експерти и ръководители от териториалните поделения на АСП и ЦУ на АСП.
За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка:
- Необходимия хардуер;
- Необходимия софтуер;
- Зала/Зали за провеждане на обученията;
- Учебни материали;
- Лектори.
  1. Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на системата.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализизация на системата, във връзка с промяна на действащото законодателство, както и промяна на обхвата на определените BUC и SED, които са в компетентността на АСП;
Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Функционални изисквания към информационната система
    1. Интеграция с външни информационни системи
За реализиране на основни бизнес процеси Системата трябва да поддържа интеграция в реално време с информационни системи на АСП и други администрации:
ИИС на АСП – Интегрираната информационна система на АСП поддържа актуална и подробна информация за лицата, обхванати от системата за социално подпомагане, социални услуги и закрила на децата на територията на Република България от 2015 година до момента. Интеграцията с тази система трябва да осигури необходимата информация за формирането на SED при обмена на социалноосигурителната информация.
- Информационна система на Национална агенция за приходите;
- Информационна система на Национален осигурителен институт;
- Информационна система на Националната здравноосигурителна каса;
- Други администрации, които ще бъдат определени в резултат от анализа, който Изпълнителя ще трябва извърши в рамките на Дейност 2, съгласно Раздел 8.
    1. Интеграционен слой
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги от информационни системи и регистри на НАП, НЗОК и НОИ съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой, като конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес-анализа.
    1. Технически изисквания към интерфейсите

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:
- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на база посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му.
- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.
    1. Електронна идентификация на потребителите
Системата е само за служебна употреба от потребители в АСП и не се предвижда електронна идентификация.
    1. Отворени данни
Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
    1. Формиране на изгледи

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
    1. Администриране на системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.
Нефункционални изисквания към информационната система

    1. Авторски права и изходен код

Всички авторски и сродни права върху компютърните програми, които ще бъдат разработени по заданието на Възложителя, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, и всичката техническа документация, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за Възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им;

    1. Системна и приложна архитектура
- Системата трябва да бъде реализирана като модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;
- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;
- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в Системата;
- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;
- Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;
- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;
- За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP);
- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
- При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, която отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и т.н. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително по време и гаранционния период;
- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за Системата: тестова и продуктивна;
- Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова и продукционна);
- В Техническото си предложение, участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;
- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

    1. Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на комерсиален софтуер и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя.
#### Подход за работа с външните софтуерни ресурси

При установяване на наличие на нови версии на използваните продукти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
    1. Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:

Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Testing	чрез Testing средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

    1. Процес на разработка, тестване и разгръщане
Системата обработва чувствителни и лични данни съгласно Регламент ЕС 679/2016 и софтуерният код не може да бъде публично достъпен.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-ът.

    1. Бързодействие и мащабируемост
Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

Системата ще се използва предимно вътрешно в АСП и не се очаква обмен на данни в обеми, които да предизвикват претоварване и излизане извън капацитета.
Кохерентно кеширане на данни и заявки

Спецификата на системата не изисква използването на разпределен кохерентен кеш.
Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение;
- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.
Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305
  за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
Подписване на документи

Системата не изисква да се реализира електронно подписване.
Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), система за управление на зависимостите (Dependency Management);
- Изпълнителят следва да прецени как да компилира и пакетира продукта.
    1. Информационна сигурност и интегритет на данните
- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата
- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
- При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;
- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
    1. Използваемост
Общи изисквания за използваемост и достъпност

- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване на заявление, за генериране на справка и други;
- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители.
- В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви;
- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви;
- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите;
- Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС;
- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни;
- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;
- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;
- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
Интернационализация

- Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.

Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от
  10 стойности;
- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
- Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;
- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни;
- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;
- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;
- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;
- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП;
Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес-процеси

- Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
- При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите;
- Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
  - Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;
  - Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
        1. за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";
        2. сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.

Изисквания за проактивно информиране на потребителите

Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в Системата.
    1. Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни.

    1. Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:
- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Дейност 1. Внедряване на национална точка за достъп (NAP) на и RINA в АСП

    1. Описание на дейността
Дейността включва изпълнението на две поддейности, както следва:

Поддейност 1.1. Инсталиране на софтуера на точката за достъп (Аccess point (AP)) в АСП
- Задълбочено и всестранно изучаване на техническата документация на софтуера за създаване на национална точка за достъп в АСП, съгласно спецификациите и препоръките на ЕК и овладяване на технологията за инсталиране;
- Определяне на архитектурата на базовата хардуерна и софтуерна инфраструктура на точката за достъп за постигане на производителност и достъпност на услугите;
- Изготвяне на техническа спецификация за хардуерната конфигурация на точката за достъп в АСП;
- Инсталиране, конфигуриране, настройване и пускане в действие на интернационалната част на софтуера на АР според спецификациите и препоръките на Европейската комисия (ЕК) и интеграция в инфраструктурата на АСП;
- Осигуряване на възможност за използване на точката за достъп на АСП от развойната, тестовата и експлоатационната среда на системата;
- Свързване на националната точка за достъп на АСП с централна точка за обмен за страната (National Gateway (NG)), ако такава бъде създадена;
- Интегриране на националната точка за достъп на АСП в системата EESSI;
- Документиране на инсталацията, конфигурирането, настройването и интегрирането на точката за достъп на АСП;

Поддейност 1.2 Инсталация на системата RINA в АСП

- Задълбочено и всестранно изучаване на техническата документация на софтуера на RINA и овладяване на технологията за инсталиране и поддържане на системата;
- Бизнес анализ на работните процеси в АСП, свързани с използването на RINA и интеграцията й с функциониращите информационни системи в АСП;
- Бизнес анализ на работните процеси в АСП за разрешаване на BUC и създаване SED в контекста на EESSI;
- Инсталиране на RINA в експлоатационната, тестовата и развойната среди на информационната и комуникационна инфраструктура на АСП;
- Специфициране на интерфейс за връзка между RINA и ИИС на АСП;
- Специфициране на интерфейса за връзка на RINA с други национални институции;
- Интегриране на RINA в националната точка за достъп на АСП, с цел извършване на обмен по EESSI;
- Интегриране на RINA с ИИС на АСП с цел извличане на необходимата информация за осъществяване на обмен по EESSI и осигуряване на възможност за автоматизирано попълване с информация на SED за социално подпомагане в RINA;
- Интегриране на RINA с услугите, разработени по Дейност 2 от техническото задание;
- Създаване и осигуряване на технологичен процес за поддържане и обновяване на версиите на софтуера на националната точка за достъп и RINA;
- Анализ на възникнали грешки при работа на процесите в RINA и отстраняването им. Периодична диагностика на сървърите на базата данни и решаване на възникнали проблеми;
- Гаранционна поддръжка на разработените средства (програмно осигуряване) за обмен на данни за SED и за наблюдение на средата за обмен.
- Документиране на инсталацията, конфигурирането и интегрирането на RINA в АСП;
- Обучение на крайни потребители за работа със системата RINA.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
Софтуерът RINA се осигурява от ЕК и инсталация на RINA следва да се извърши при използване на специфичните изисквания и функционалности, описани в EESSI Аrchitecture pack;
Изпълнението на Дейност 1 трябва да се координира с изпълнението на Дейност 2.

    1. Очаквани резултати
Резултатите от дейността са :

- Спецификация на хардуерната и комуникационна инфраструктура на точката за достъп на АСП;
- Инсталиран и конфигуриран софтуер на точка за достъп на системата EESSI, интернационална част (International Part of Access Point (IPAP)), в АСП;
- Инсталирана, конфигурирана и интегрирана в точката за достъп RINA в АСП, съгласно специфичните изисквания на ЕК;
- Осигурена възможност за използване на точката за достъп и RINA на АСП в развойна, тестова и експлоатационна среда на АСП;
- Спецификация на интерфейса на RINA с ИИС на АСП;
- Интегрирана национална точка за достъп на АСП в системата EESSI;
- Обучение на 5 служители на АСП за инсталиране, конфигуриране и администриране на софтуера на националната точка за достъп на АСП и системата RINA;
- Обучени крайни потребители за работа със системата RINA.

Дейност Д-2 „Разработка на модули за комуникация и обмен на социално осигурителна информация между националните точки за достъп НАП,АСП,НЗОК,НОИ

    1. Описание на дейността
Дейността включва изпълнението на следните 2 поддейности:

Поддейност 2.1 „Осигуряване на данни за EESSI от информационните системи на АСП и от информационните системи на НАП, НЗОК и НОИ“

- Изследване и анализ на набора от бизнес случаи (Business Use Case (BUC)) за социално подпомагане и извършване на приоритизиране на тяхната реализация;
- Изследване и анализ на набора от бизнес случаи (Business Use Case (BUC)) и набора от SED за социално подпомагане в интернационалния модел и на наличието и съответствието им в националния модел на АСП;
- Изследване и анализ на набора от бизнес случаи (Business Use Case (BUC)) и набора от SED за социално подпомагане и определяне на структурата и съдържанието на необходимата информация от информационните системи на АСП;
- Изследване и анализ на набора от BUC и набора от SED за социално подпомагане и определяне на структурата и съдържанието на необходимата информация от информационните системи на НАП, НЗОК и НОИ;
- Определяне на структурата и съдържанието на информацията за SED, която не е налична в ИИС на АСП;
- Разработване на методология и технология за формиране на информация за SED за социално подпомагане, която не е налична в ИИС на АСП;
- Разработване и изготвяне на спецификация на данните, които ще се обменят между АСП и останалите контактни точки (НАП, НЗОК и НОИ) за осигуряване на попълването на SED;
- Изготвяне на технологично и архитектурно решение за реализация на модули за комуникация между ИИС на АСП и RINA с цел зареждане на RINA на документите по EESSI.

Поддейност2.2 „Разработване и внедряване на интерфейси във вид на услуги за обмен на данни за SED в АСП и между АСП и другите национални точки за достъп (НАП, НЗОК, НОИ)“

- Разработване на програмни средства за извличане на информацията за SED за социално подпомагане от ИИС на АСП;
- Създаване на Web услуга за предоставяне на данни за социално подпомагане за SED по заявки на НАП, НЗОК и НОИ;
- Разработване на програмни средства за използване на услугите, публикувани от НАП, НЗОК и НОИ за предоставяне на данни за SED за социално подпомагане;
- Разработване на програмни средства за наблюдение и анализ на състоянието на средата за обмен на данни с другите национални точки за достъп;
- Разработване на програмни средства за изготвяне на справочна част за проследяване на статусите и готовността на данните за формиране на документите по EESSI от компетентността на АСП, както и архивиране на приключени документи по EESSI;
- Инсталиране и внедряване на разработените интерфейси и справочна част за реално използване;
- Интегриране на всички разработени програмни средства в национално приложение;
- Тестване на разработените програмните средства за извличане на данни за SED от ИИС на АСП;
- Тестване на разработените комуникационни модули за обмен на информация между АСП и другите национални точки за достъп;
- Тестване в средата на националната точка за достъп на АСП на програмно осигуряване за наблюдение и анализ на състоянието на средата за обмен;
- Документиране на програмните средства за извличане на данни за SED от ИИС на АСП;
- Документиране на средствата за предоставянето и използването на Web услуги;
- Документиране на програмно осигуряване за наблюдение и анализ на средата за обмен на данни с другите национални точки за достъп;
- Обучение на IT служители от АСП в технологиите, методите и инструментите за разработка на интерфейси за обмен на данни между националните точки за достъп
 Гаранционна поддръжка на разработените средства (програмно осигуряване) за обмен на данни за SED и за наблюдение на средата за обмен.

    1. Изисквания към изпълнение на дейността
- Избрания изпълнител за дейност след извършен анализ следва да предложи технологично и архитектурно решение за реализация на модулите и интерфейсите за осъществяване на комуникация и обмен на информация между АСП и останалите националните контактни точки. Това решение следва да е съобразено с вида на използваните информационни технологии на съществуващите информационни системи и изградена инфраструктура в АСП като отчита и елементите на бъдещото развитие и обновяване;
- Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за обмен на социално –осигурителна информация, които са валидни към периода на изпълнение на проекта.
- Описание на всички BUCs по институции в Република България е дадено в Приложение към техническото задание

    1. Очаквани резултати
- Изготвена спецификация на данните, които ще се обменят между АСП, НАП, НЗОК и НОИ за осигуряване на документите по EESSI (SED);
- Разработени интерфейси за предоставяне на данни от АСП по заявки на НАП, НЗОК и НОИ;
- Програмни средства за използване на услугите, публикувани от НАП, НЗОК и НОИ за предоставяне на данни за SED за социално подпомагане;
- Осъществен процес на реален обмен на данни;
- Документация на разработените програмните средства за извличане на данни за SED от ИИС на АСП;
- Документация на разработените интерфейси за предоставянето и използването на данни от контактните точки;
- Проведено обучение за 5 IT специалисти от АСП.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригинален векторен формат;
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
  - Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;
  - Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Регистрация на потребител;
  - Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;
- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;
- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата;
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.;
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
Прозрачност и отчетност

В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности, свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги. Изпълнителят и Възложителят трябва да публикуват подробни месечни отчети в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на Изпълнителя и Възложителя.

Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:
- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.

Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).

Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Общо описание на базата данни;
- Описание на технологията за използване на системата;

Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

    1. Встъпителен доклад
- Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;
- Начини на комуникация;
- Отговорни лица и екипи.
  Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

    1. Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на събитие.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.
Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:
- Общ прогрес по дейностите през периода;
- Постигнати проектни резултати за периода;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;
- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

    1. Окончателен доклад

В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати.
Докладите се изпращат до отговорния служител на възложителя. За тази цел възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.
РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по настаоящата поръчка са:
      - Инсталирана, тествана и приета национална точка за достъп в АСП;
      - Инсталирана, тествана и приета RINA;
      - Изготвен и приет анализ на информацията, която трябва да бъде качена в RINA за целите на компилиране на EESSI документи за АСП;
      - Изготвен и приет анализ на информационните системи на АСП и на информацията, необходима за обмен между НТД и за компилиране на EESSI документи;
      - Изготвена спецификация на данните, необходими за обмен между НТД;
      - Разработени, вградени и приети интерфейси във вид на услуги за комуникация и обмен на данни между НТД и заредени данни в RINA за компилиране на EESSI документи за АСП;
      - Проведено обучение на 5 ИТ служители на АСП по администриране, инсталиране и конфигуриране на софтуера, използван от НТД и RINA;
      - Проведено обучение на 5 крайни потребители на АСП/ 5 по потребителските функционалности на НТД и RINA;
      - Проведено обучение на 5 ИТ служители на АСП/ 5 по технологии, методи и инструменти за разработка на интерфейси между НТД и справочната част;
      - Преминати тестове за съвместимост на българската EESSI система, предоставени от Основната платформа ЕЕSSI (EESSI Core Service Platform) или от утвърдена организация за тестване на съответствие/съвместимост.