Държавна агенция „Електронно управление“
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
За
Изграждане и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление / По проект: / BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

# СЪДЪРЖАНИЕ

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

## Използвани акроними

Акроним	Описание
АИС	Автоматизирана информационна система
АМС	Администрация на Министерския съвет
АО	Административен орган
АОП	Агенция по обществени поръчки
ДАЕУ	Държавна агенция "Електронно управление"
ДХЧО	Държавен хибриден частен облак
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЕДЕП	Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
ИС	Информационна система
ИТ	Информационни технологии
НОИИСРЕАУ	Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
ПРСС	Публичен регистър на софтуерните системи
СРЕУ	Стратегия за развитие на електронно управление 2014 – 2020
ТЗ	Техническо задание, термина се използва в смисъл на техническа спецификация
ЦАИС	Централизирана автоматизирана информационна система
SDK	Software development kit
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

## Технологични дефиниции

Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Термин	Описание
Ниво 1	Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка.

# ВЪВЕДЕНИЕ

## Цел на документа

Целта на документа е да опише софтуерните изисквания, както и изискванията на Възложителя към начина на изпълнението на Дейност 3 - „Изграждане и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ на проект: BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.
В техническото задание (ТЗ) са дефинирани конкретни резултати от изпълнението на Дейността, специфицирани са и етапите на изпълнение и изискванията към управлението и изпълнението им.
Проектът е по процедура: BG05SFOP001-1.002 „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ).
Предмета на обществената поръчка е формиран в две позиции, като предмет на настоящото ТЗ е Обособена позиция 2 (Дейност 3 от проекта): „Разработване, тестване и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление.“. Обособената позиция включва и създаването на ръководство за потребителите, които ще използват функционалностите на портала и публикуваната на него информация, представено и в резюме като кратка видео демонстрация, както и осигуряване на лектор и обучителна програма за провеждане на обучение за 10 експерти от ДАЕУ.

В настоящото техническо задание (ТЗ) се съдържат изискванията към организацията, документацията и отчетността във връзка с изпълнение на етапите в изпълнението на Дейност 3 от проекта.

## За възложителя – функции и структура

Възложител на настоящата обществена поръчка е Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).
ДАЕУ като юридическо лице се представлява от председател. Председателят на ДА „Електронно управление“ е първостепенен разпоредител с бюджет.
ДАЕУ изпълнява функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики и секторни и междуведомствени проекти.

Фиг.1 Стуктура на Държавна агенция „Електронно управление“
## За проекта
### Общо описание
Проектът BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ следва да осигури технологични възможности за осъществяване на контрол, съгласуваност, отчетност и прозрачност върху процесите и параметрите на стратегическо планиране, изпълнение и отчитане на проекти и дейности свързани с е-управлението и ИКТ в администрациите, както и върху реализираните разходи на бюджетните средства (Дейност 1 от проекта). В тази връзка Регистърът на проектите и дейностите (Дейност 2 от проекта) трябва да е част от ИС по Дейност 1 и резултатите от всеки вписан проект/дейност да се описват и качват в изходен код в хранилището, което ще се реализира в рамките на Дейност 3. Като резултат от Дейност 3 от проекта следва да се предостави и достъп чрез разработен публичен портал до ресурси за разработка на софтуерни системи относно проекти на административните органи в областта на е-управлението и ИКТ.

Проектът е в изпълнение на нормативната рамка, формирана от чл. 7в, т. 18, чл. 7г и чл. 7д от ЗЕУ, което кореспондира с планираните дейности по проекта и резултатите от тях, описани в т.2.3.2.

Порталът dev.egov.bg (по Дейност 3 от проекта) ще осигурява и управлява достъпа до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление, ИКТ и/или реализация на електронни услуги, чрез който ще се даде възможност за повторно използване на вече създадените софтуерни кодове и компоненти и/или натрупаното знание при разработването на нови софтуерни системи в сферата на е-управлението и ИКТ.
Проектът е включен в Етап 1 от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2014-2020 г. и съответства напълно като цели, обхват и резултати на следните проекти: проект 5.7. „Публични регистри за бюджетен и проектен контрол и информационни ресурси на електронното управление“ ( във връзка с Дейност 1 и Дейност 2 по проекта) и проект 5.27. "Портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление." ( във връзка с Дейност 3 по проекта, предмет на настоящото ТЗ).

### Дейности и обхват на проекта
Проект BG05SFOP001-1.002-0010 „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ включва следните планирани дейности:

Дейност 1. (Обособена позиция 1 на настоящата обществена поръчка) „Изграждане и внедряване на Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации“.
Целесъобразността относно дейностите и разходите за електронното управление и за използваните от тях ИКТ обхваща етапите по Планиране, Изпълнение и Отчитане.
Предмет на предварителния, текущ и последващ контрол от страна на ДАЕУ е целесъобразността на планираните, изпълнени и отчетени от страна на АО дейности и/или проекти в областта на електронното управление и за използваните от тях ИКТ.

В резултат от дейността и в изпълнение на чл. 7г от ЗЕУ ще се изгради, тества и внедри информационна система (ИС) за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност. ИС трябва да работи с данните, въведени от разработен по Дейност 1 регистър, в който АО и техните администрации следва да попълват информация за:
- тригодишните бюджетни прогнози;
- проектобюджетите за следващата година;
- утвърдените годишни бюджети и извършените промени по бюджетите си в тази област;
- текущите и годишните отчети.

Дейност 2. (Обособена позиция 1 на настоящата обществена поръчка) „Изграждане и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите“
В резултат от дейността трябва да бъде разработен, тестван и внедрен публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите. Регистърът трябва да бъде уеб-базиран. Регистърът трябва да се разработи на основание чл. 7д от ЗЕУ. Той трябва да бъде публична електронна база данни и да съдържа информация за всички проекти и дейности в областта на е-управление и ИКТ в администрациите.
Дейност 3. (Обособена позиция 3 на настоящата обществена поръчка, която е предмет на настоящото ТЗ) „ Изграждане и внедряване на портал (dev.egov.bg ) за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.
В резултат от дейността трябва да бъде изграден, тестван и внедрен портал със свободен и безплатен достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи. Порталът трябва да разполага с удобна навигация, която да бъде разделена на основни секции, които да са достъпни и като поддомейни.
Дейност 4. „ Информация и комуникация“ ( Не е предмет на настоящата обществена поръчка)
Дейността трябва да осигури популяризиране на проектните дейности, цели и постигнатите резултати, чрез организиране и провеждане на публични медийни събития, публикуване на информация в сайтове и електронни издания.
Подробна информация за конкретните дейности по проекта е публично достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg/
Отношение към предмета на настоящото Техническо задание има изпълнението на Дейност 3 от проекта.
## Нормативна и стратегическа рамка
Дейност 3 по проекта ще се осъществяват в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:

Закон за електронното управление (ЗЕУ) - чл. 7в, т. 18 - Според чл. 7в, т. 18, Председателя на ДАЕУ реализира и поддържа публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи в администрациите;

- ОПДУ – Оперативна програма Добро управление, и в частност приоритет „Добро управление и достъп до качествени административни услуги“, подприоритет „Административна ефективност и електронно управление на Споразумението за партньорство.
- Национална програма за развитие „България 2020“
- СРЕУ - Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.
- Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление за периода 2014-2020 г.
- НОИИСРЕАУ - Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
- ЗЕДЕП – Закон за електронния подпис и електронния документ;

# Цели и очаквани резултати от изпълнение на проекта

## Общи и специфични цели на проекта

Основната цел на проекта е да осигури технологичните средства (Информационна система за контрол, регистри за бюджетен и проектен контрол, хранилище и портал за софтуерни кодове и документация) за контрол върху стратегическото планиране, реализирането на проекти и дейности и разходването на бюджетните средства в областта на е-управление и ИКТ. Това ще доведе до по-ефикасно разходване на публичния ресурс и реализиране на прозрачност и ефективност на бюджетния процес при ограничаване на инвестициите в ненужни/дублиращи се ресурси, ще осигури възможност за използването на вече готови софтуерни решения.
Постигането на общата цел следва да бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:

изграждане на информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на е-управление и ИКТ (при изпълнението на Дейност 1);
В рамките на Дейност 1 проектът следва да изгради и осигури необходимите технически механизми и инструменти, осигуряващи председателя на ДАЕУ и неговата администрация да осъществява контрол по целесъобразност върху бюджетния процес в областта на електронното управление и ИКТ, както и да осъществават електронен процес по съгласуване на бюджетни средства и всички отговорности произтичащи от чл.7г на ЗЕУ.
изграждане на публичен регистър на проектите и дейностите в областта на е-управление и ИКТ в администрациите(при изпълнението на Дейност 2);
В рамките на Дейност 2 проектът следва да изгради и осигури необходимите технически механизми и инструменти, осигуряващи дейностите на председателя на ДАЕУ и неговата администрация да осъществява контрол по целесъобразност на Техническите задания (техническите спецификации), проектните предложения и дейностите, както и да осъществяват електронен процес по утвърждаването им. Резултата по Дейност 2 следва да задоволи технологично всички отговорности произтичащи от чл.7д на ЗЕУ.

създаване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление и публично хранилище със система за контрол на версиите на изходния код (при изпълнението на Дейност 3).
В рамките на Дейност 3 на проекта следва да се осигурят необходимите технически механизми и инструменти, осигуряващи свободен достъп до разработени/надградени софтуерни системи и/или електронни услуги, реализирани в рамките на електронното управление и ИКТ. Резултата по Дейност 3 следва да задоволи технологично отговорностите на ДАЕУ, произтичащи от чл. 7в, т. 18 на ЗЕУ.

## Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проектът ( в частност Дейност 3 ), обхващат:

администрацията на ДАЕУ ( вкл. Председателя на ДАЕУ и упълномощени от него лица);
разработчици (изпълнители), при сключване на договор за разработка на софтуер по проект;
- свободни потребители на портала;
- административните органи и техните администрации в ролята на Възложители на проекти/поръчки. Като такива те ще са и ползватели с възможност за теглене на кодове и информация от портала;
Порталът трябва да бъде единната входна точка за всеки Възложител, чрез който разработчика от фирмите-изпълнители на проекти ще достъпват необходимите им ресурси за бъдещи разработки, както и ще качват кодове и версии на софтуерни разработки в областта на е-Управлението и ИКТ;
- лица и специалисти, осъществяващи граждански контрол по отношение на електронно управление;
- други заинтересовани лица, които интегрират системите си със системите за електронно управление в България.
## Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на обособена позиция 2 по настоящата поръчка са:

- Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление;
- Изграден публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;
- Разработено ръководство за потребителите, които ще използват функционалностите на портала и публикуваната на него информация, представено и в резюме като кратка видео демонстрация;
- Проведено едно обучение за 10 експерти от ДАЕУ;
- Реализирана нова електронна административна услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.

## Период на изпълнение
Периодът на изпълнение е [9] месеца, от сключване на договора и в рамките на срока за изпълнение на проектBG05SFOP001-1.002-0010 – „Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.
Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и етап от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на Дейност 3 и не може да надвишава 9 месеца от дата на сключване на договора за изпълнение.
# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

Към момента в ДАЕУ се поддържа Публичен регистър на софтуерните системи (ПРСС). В него се вписват софтуерните разработки, които са удостоверени от експертите на ДАЕУ (в изпълнение на дейността по контрол съгласно чл.7в, т.12 от ЗЕУ). Системите се вписват след проверка, че отговарят на специфични критерии за оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност. Към момента в регистъра има 113 системи . Всеки бъдещ резултат (визираме ИС) от вписаните в регистъра по Дейност 2 проекти/дейности ще трябва да се регистрира и в публичния регистър на софтуерните системи и да мине съответната проверка за удостоверяване от ДАЕУ. Публичния регистър на софтуерните системи следва да се превърне в основен поддомейн на Портала.
Понастоящем ДАЕУ не  поддържа публично национално хранилище и система за контрол на версиите на изходния програмен код и техническата документация на информационните системи в администрациите. Съгласно чл. 7в, т. 18 от ЗЕУ, председателят на ДЕАУ е отговорен за изграждането и поддържането на хранилище за изходен код и система за контрол на версиите. Хранилището ще бъде изградено като част от проекта, като за изходен код ще поддържа системата за контрол на версиите - Git.
# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на ДАЕУ и електронното управление в Република България.

## Общи организационни принципи

Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката (относно Обособена позиция 2), а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта като цяло:

Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена на Възложителя, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на Дейност 3 от проекта;

Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива на ДАЕУ, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на Дейност 3 от проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

## Управление на проекта[1]
[1] Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка

Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като се изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на проекта. Степента на успешност на изпълнението трябва да е измеримо с постигане на основните му и специфични цели и реализация на очакваните резултати от конкретната Дейност 3. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).
Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички етапи, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Доброто управление на проекта трябва да осигури:
- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
- оптимално използване на ресурсите;
- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Методологията трябва да включва подробно описание на:
- фазите на проекта;
- организация на изпълнение:
  - структура на екипа на Изпълнителя;
  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
- проектна документация:
  - видове доклади;
  - техническа и експлоатационна документация;
  - време на предаване;
  - съдържание на документите;
  - управление на версиите;
- управление на качеството;
- график за изпълнение на проекта.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка и зависимости ( ако има такива) между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

## Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на Дейност 3 от проекта.

Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните
от Възложителя рискове по Декност 3 от проекта, предмет на настоящото ТЗ с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.
През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) и допълва нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете
най-малко с месечните отчети за напредъка по Дейност 3 от проекта.

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
- Промяна в нормативната/поднормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;
- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на системата;
- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка;
- Ненавременни интеграции с ИС/регистри на други администрации;
- Неразработен ДХЧО.

# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на поръчката, като включат минимум следните етапи:
## Анализ на данните и изискванията

Анализът на данните, свързаните системи и изискванията е първи етап от изпълнението на поръчката. В него Изпълнителят следва да извърши анализ най-малко на:
- Нормативна уредба действаща към момента и евентуални бъдещи промени
- Бизнес процеси и функционален обхват на поръчката относно Дейност 3 от проекта:
  - Разработка, изграждане и внедряване на портал до ресурси за разработка на софтуерни системи;
  - Разработка, изграждане и внедряване на нова публична електронна административна услуга - „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.;
  - Разработка, изграждане и внедряване на хранилище за изходен код и система за контрол на версиите;

Независимо от източника на финансиране са приложими и предварителните условия за допустимост (Приложение №1 от Пътната карта за електронно управление 2016-2020) за финансиране на проекти по ОП "Добро управление", в т.ч.:
Предвидените за разработка и внедряване услуги ( като новата АЕУ„достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“) трябва да бъдат регистрирани предварително в Регистъра на услугите към Административния регистър (съгласно чл. 61 от Закона за администрацията) и да бъдат въведени и валидирани данни за броя на транзакциите по предоставяне на тези услуги в модула „Самооценка на административното обслужване“ в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Новоразработената услуга трябва да отговарят на изискванията за електронни услуги от Ниво 3, в случаите, в които за предоставяне на услугата не се изисква заплащане на такса; Дефинициите за нивата на електронизация на административните услуги са регламентирани в Наредбата за административния регистър към Закона за администрацията;

В случай че се касае за административни услуги, те трябва да бъдат разграничени на базата на разлики в бизнес процесите и да не бъдат генерализирани и/или обобщавани на базата на типа на действие;

Удостоверителните административни услуги трябва да бъдат регистрирани и като вътрешни административни услуги и да бъде реализирана възможност за предоставянето на тези услуги като електронни вътрешно- административни услуги за нуждите на комплексното административно обслужване чрез служебен онлайн интерфейс.

### Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка

Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.;

Трябва да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се дефинират потребителските нужди, да се проведат предварителни тестове с потребители и да се изработи план, по който да се адресират идентифицираните нужди;

Трябва да бъдат предвидени периодични продуктови тествания след вскяка завършена разработка на функционалност по време на разработката и внедряването на Системата, с извадка (фокус-група) от бъдещите потребители на електронната услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ (служители в АО, служители на ДАЕУ, разработчици, възложители и др.), чрез които да се изпита и оцени използваемостта на услугата и потребителските интерфейси ( публичен и административен), както и за да бъдат отстранени затруднения и несъответствия със заданието;

Информативните текстове за електронната услуга, следва да се дефинират и управляват от ДАЕУ в адмнистративния интерфейс на портала за достъп до ресурси за софтуерни системи и разработки. Информативните текстове за ЕАУ - „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“ трябва да бъдат достъпни за потребителите на портала още като първа стъпка от заявяването на услуга;

Трябва да бъде оптимизиран потребителският път от влизане на портала до заявяване и получаване на услугата за достъп до ресурси за софтуерна разработка за е-Управление и пътят от регистрация на нов потребител до заявяване и получаване на услуга;

При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и пр.), което може да се спести.
### Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги в зависимост от заявителя

Порталът за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи и компоненти ще предоставя външна безплатна АЕУ.
Съгласно действащата нормативна уредба допустимите заявители на електронни административни услуги могат да бъдат разделени в няколко групи, като процесите по заявяване на ЕАУ и необходимите процеси по установяване на допустимостта на заявлението зависят от множество фактори. Трябва да бъде обърнато специално внимание на спецификите в процесите в зависимост от качеството, в което действа заявителят, за да се постигне максимална оптимизация на процеса, като същевременно се защити сигурността на данните.

В приложената диаграма са показани възможни разлики в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа заявител на ЕАУ:

В приложената таблица са представени спецификите и разликите в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа заявител на ЕАУ, които трябва да бъдат отразени при реализацията на Портала и хранилището:

Вид заявител	Особености	Специфични процеси
Физическо лице за собствени нужди	Заявява ЕАУ за лични нужди от свое име. Това е най-простият за реализиране случай	Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация, ако има такива -електронна идентификация по смисъла на ЗЕИ или ЕГН, извлечено от КЕП в преходния период, както и три имена или анонимно.
Законен представител на юридическо лице	Заявява ЕАУ, за да обслужи нужди на юридическо лице, на което е законен представител (т.е. заявителят е вписан като представляващ юридическото лице в съответен регистър)	Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация - електронна идентификация по смисъла на ЗЕИ или ЕГН, извлечено от КЕП в преходния период, както и автоматична проверка за представителна власт в ТР/БУЛСТАТ/ЦРЮЛНЦ.
Пълномощник на ФЛ или ЮЛ	Заявява ЕАУ, за да обслужи нужди на физическо или юридическо лице, което го е упълномощило (т.е. заявителят трябва да разполага с пълномощно, което му дава необходимия обем и обхват на представителна власт, за заявяване и/или получаване на съответната услуга)	Услугата може да бъде предоставена само след проверка на представителната власт в Регистъра с пълномощни на Нотариалната камара, чрез проверка в Регистъра на овластяванията по смисъла на ЗЕИ или при създадена възможност за регистриране на пълномощни към профила на потребителя или за заявяване на услугата. Пълномощник може да бъде и посредник за предоставяне на ЕАУ по реда на ЗЕУ, в т.ч. Центрове за комплексно административно обслужване.
Длъжностно лице (ЧСИ / ДСИ)	Заявява ЕАУ, за да изпълни определени свои задължения като длъжностно лице спрямо друго физическо или юридическо лице, за което следва да има съответен правен интерес – напр. решение по изпълнително дело.	Услугата може да бъде предоставена само след проверка на длъжностното лице в съответния регистър (ЧСИ/ДСИ) и на правния интерес чрез изискване за декларирането му чрез изрична декларация, подписана с КЕП, и прилагане на копие от решение по изпълнително дело.

### Изисквания за оптимизиране на процесите по подаване на Приложения и документи, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила

- Системата (Порталът за достъп до ресурси за софтуерна разработка), чрез която се предоставя ЕАУ, трябва да поддържа номенклатура с редактируеми шаблони на документи, които да бъдат достъпни за актуализация за администраторите на Системата; Трябва да се поддържа история на версиите на шаблоните и да няма възможност за перманентно премахване/изтриване на шаблони, а само смяна на статуса им и публикуване на нова версия;
- Ако даден бизнес процес изисква подаване на документ от страна на заявител на услуга, при достигане на съответната стъпка от процеса Системата, чрез която се предоставя ЕАУ, трябва:
- да попълва автоматично всички персонални данни на заявителя в електронна форма, генерирана на база на съответния шаблон на документ;
- да дава възможност на потребителя за избор на съответните параметри, които може да въведе (ако шаблонът на документа предвижда възможност за въвеждане на опционален набор от предефинирани параметри и критерии);
- да изисква потвърждение на критериите от страна на потребителя и в случай на нужда от допълване/корекция на информация;
- в случай че документ трябва да се попълни от лице, различно от заявителя, той да може да се прикачи като електронно подписан документ или по електронен път да бъде отправяна покана към декларатора за електронно подписване.
Всеки допълнителен електроннен документ трябва да се прикачи автоматично от Системата към основния документ и да бъде подписан заедно с него от потребителя с електронен подпис.
### Изисквания към регистрите и предоставянето на административните услуги
- Всяка удостоверителна административна услуга в обхвата на системата, чрез която се предоставя ЕАУ, трябва да бъде достъпна като вътрешноадминистративна електронна услуга чрез уеб-услуга, като комуникацията се подписва с електронен печат на институцията и с електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014;
- Всяка услуга, за която се допуска представителна власт, трябва да бъде интегрирана с Регистъра на овластяванията по смисъла на Закона за електронната идентификация;
- Системата не трябва да съхранява данни, на които възложителят не е първичен администратор, в случай че данните могат да бъдат извличани в реално време от регистър на съответния първичен администратор.

## Изготвяне на системен проект

Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на портала за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи, хранилището за изходен код и системата за контрол на версиите . Изготвянето на системния проект трябва да включва следните основни задачи:
- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;
- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в Портала за достъп до ресурси за софтуерна разработка и хранилището;
- Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
Определяне на потребителския и административен интерфейс на Портала за достъп до ресурси за софтуерна разработка и хранилището.
Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки и електронни форми на документи, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове на портала и хранилището, видове транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите и списъците с предефинирани стойности, групи потребители и роли в системата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN.
Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 5 работни дни.
## Разработване на софтуерното решение

Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
- Разработка на прототип за всяка от двете системи - портала за достъп до ресурси за разработка и хранилището за изходен код, който трябва да бъде одобрен от Възложителя и въз основа на който трябва да се разработят;
- Разработка на модулите, софтуерните компоненти и функционалностите на портала за достъп до ресурси за разработка и хранилището за изходен код, съгласно изискванията на настоящото техническо задание и одобрения системен проект;
- Разработка на интеграционни интерфейси във връзка с описаните интеграции в т. 7.1.1.
- Провеждане на вътрешни тестове на портала (dev.egov.bg) и хранилището за изходен код (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход за изпълнение ще бъде адаптиран с цел успешната реализация на поръчката.
## Тестване

Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.
В хода на тестването на портала (dev.egov.bg) и хранилището за изходен код Изпълнителят трябва да изготви тестови сценарии съвместно с Възложителя.
След приемане на извършените тестове в тестова среда, Изпълнителят съвместно с Възложителя трябва да извършат тестове в продуктивна среда. Финалното приемане на разработка на софтуерен компонент или модул ще се осъществи след успешно извършване на тестване в продуктивна среда.

## Внедряване

Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение за портала за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи и компоненти и хранилището за изходен код в информационната и комуникационна среда на ДХЧО, ДАЕУ. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на ДХЧО, ДАЕУ, според условията описани в т. 7.3.2.

## Обучение

Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
10 експерти от ДАЕУ (в това число 2-ма администратори), които ще оказват методическа помощ на потребителите на портала при качване и сваляне на информация и които ще оперират с административната част от Портала.

За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка :
- Необходимия софтуер;
- Учебни материали;
- Обучителна програма;
- Лектори.

## Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 36 месеца след приемане в експлоатация на системата.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули и функционалности, които са разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението на публичния портал за достъп до средства за разработка на софтуерни системи, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Коригиране на възникнали несъответствия между реализираната функционалност, техническата спецификация и техническото предложение;
- при проблеми/грешки с критични последици за основната функционалност на Системата или нейната неработоспособност - разрешаване на проблема до два работни часа, считано от уведомяването от страна на Възложителя;
- при проблеми/грешки, водещи до затруднение в процеса на работа (функциониране в ограничен режим) - разрешаване на проблема до осем работни часа, считано от уведомяването от страна на Възложителя;
- при проблеми/грешки с минимални последици за нормалното обслужване на бизнес процесите - разрешаване на проблема до три работни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка;
- Изпълнителят следва да предложи процедура за отстраняване на проблеми/грешки, както и процедура за генериране на заявки от Възложителя и изготвяне на три месечни отчети за извършената дейност по гаранционната поддръжка към Възложителя;

# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

## Функционални изисквания към портала за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за е-управление

1. Автентикация, в портала за достъп до ресурси за разработка, на потребители и информационни системи следва да се осъществява чрез интегрирано използване на системата за електронна автентикация. Тя трябва да се ползва за еднократна идентификация на участниците (потребители и информационни системи) на принципа на single sign on (SSO).
2. Порталът за достъп до ресурси за разработка (dev.egov.bg) трябва да представлява уеб­базирана информационна система с Административен и Потребителски интерфейс.
3. Потребителският интерфейс следва да бъде разделена на 2 части - публична част и част с оторизация.
В Публичния интерфейс следва да се осигури свободен достъп на всички заинтересовани лица до информация относно наличните софтуерни разработки, инструменти и кодове, както и съпътстващата ги документация. Информацията следва да е групирана и съотносима към конкретни резултати от проекти за разработени софтуерни системи и компоненти или електронни услуги в областта на е-управлението.
Да бъдат обособени две основни групи с информация:
- Документация, софтуерни разработки, инструменти и кодове за еУправление – тук ще са разпределени само свързаните с еУправление ресурси;
- Други - тук ще са разпределени всички останали софтуерни ресурси, които не са пряко свързани с проекти/дейности в рамките на еУправлението.
- Да бъде предвидена секция с информация за всички приложими стандарти и изисквания към системите.
- Да бъде реализирана функционалност за търсене с филтри по различни критерии, които следва да бъдат уточнени по време на етапа на Анализ на данните и изискванията с Изпълнителя.
Трябва да се избират стойности от класификатор с повече от една категории за вида на изходния код, който ще се качва.(т.8е)
1. В Публичната част следва да се визуализират и достъпват иннформация и /или данни, предварително избрани от администраторите на Портала от страна на ДАЕУ.
2. Порталът трябва да съдържа като минимум следните основни секции за търсене, качване, сваляне на код за различните категории информация и данни:
Общо описание на архитектурата на електронното управление и процеси по включване на нови софтуерни системи към съществуващи “sandbox”инсталации на основни системи;
конзола за разработчици, чрез която ще могат да се използват уеб-услугите на всички системи, които са регистрирали своите sandbox системи в портала;
Публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на е-управление:
ПРСС е съществуващ регистър в ДАЕУ, разпореден в чл.7в, т.12 и съдържащ списък с удостоверените информационни системи, съответстващи на изискванията за оперативна съвместимост, мрежова и информационна сигурност;
Списък на проектите по е-управление:
списъка да се извлича от регистъра на проектите и дейностите в ДАЕУ, който следва да бъде разработен по ОП2 на настоящата обществена поръчка;
Документация на интерфейсите на регистрите и информационните системи, които са разработени и качени в портала:
- Следва да съдържа информация в структуриран вид за:
  - Инструкции за интеграция към всеки регистър;
  - Метаданни, посочващи версията на всеки програмен интерфейс;
  - Структурирано описание на данните чрез метаданни, посочващи версията на програмните интерфейси;
  - Метаданни към програмни интерфейси, описващи версията на регистри и бази данни;
Публично хранилище за изходния код по проекти на е-управление със система за контрол на версиите на изходния код.
- Следва да съдържа информация в структуриран вид за:
  - Изходен код на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;
  - SDK и програмни компоненти към системите за електронно управление;
  - Библиотеки за достъп до регистри, създадени на Java, .NET, PHP и др., които са синхронизирани с централни хранилища за съответните технологии (напр. Maven, NuGet, Composer);
  - административен панел.

В Потребителската част на портала трябва да са налични два вида профили:
- за Възложители;
- за Разработчици.

В профила си всеки Възложител трябва да разполага със следните секции с информация и възможности:
- Информация за потребителя – да съдържа обща информация за Възложителя;
- Проекти и дейности:
- да съдържа общата информация за проекта - тя следва да се тегли автоматично от регистъра на проектите и дейностите;
- да съдържа списък с проекти за конкретния Възложител;
- да има възможност за качване на изходен код към конкретен проект, включително качване на нова версия на вече качен такъв;
  - При качване в портала на код да има възможност да се избира от списъка със системите/услугите, регистрирани в open data. При избор на конкретна система/услуга, от наличните в open data в портала се трансферират заглавие, разработчик и собственик на системата и други атрибути, които трябва да бъдат специфицирани по време на детайлния анализ с Изпълнителя на поръчката.
   Забележка:
При изграждане и внедряване на нова система, частите от нея, касаещи интерфейси с други системи и предоставяне на електронни услуги трябва да се регистрират, като описание (заглавие, разработчик и собственик на системата/услугата) първо в хранилището open data в съответен формат и после да се качат ( описание, код, инструменти и т.н) в публичното хранилище за код на ДАЕУ за бъдещо използване/преизползване.
  - да има възможност за качване на повече от една крайна версия на ИС. Активна за теглене е винаги последната версия. Другите се пазят в архив на версиите;
  - да се предвиди допълнително текстово поле – Допълнителна информация за въвеждане на описание на промените/функционалностите.;
  - Разпознаваемостта на версията да се въвежда ръчно (номер на версията), номерът на версията да не се надгражда автоматично.
- възможност всеки Възложител да вижда списък и да тегли кодовете на собствените си качени разработени ИС/е-услуги, методи и средства за разработване.
Заявки за теглене за Изпълнители – Възложителите следва да могат да:
- изпращат нови електронни заявки към ДАЕУ, с цел предоставяне на достъп за теглене на определени ресурси на конкретен Изпълнител (Разработчик по техен проект) във връзка с изпълнение на конкретна поръчка;
- преглеждат подадени заявки по статус – Одобрена/Отказана.
Конкретното съдържание, дизайн и подредба на профила на Възложителя, отделните секции/подсекции, полета (вкл.тип на информацията) трябва да бъдат уточнени по време на етап Анализ на данните и изискванията.
В профила си всеки Изпълнител трябва да разполага със следните секции с информация:
- Информация за потребителя – да съдържа обща информация за Изпълнителя;
- Проекти и дейности:
списък и информация за проекти реализирани от конкретния Изпълнител;
Да съдържа допълнителна информация за Репутация, която трябва да бъде формирана, според критерии, зададени от администратор на портала в ДАЕУ.
- списък с текущи проекти, в процес на реализация от конкретния Изпълнител;
- линкове с предоставен достъп за теглене на определени ресурси във връзка с изпълнение на конкретна поръчка/проект;
Конкретното съдържание, дизайн и подредба на профила на Изпълнителя, отделните секции/подсекции, полета (вкл.тип на информацията) следва да бъдат уточнени по време на етап Анализ на данните и изискванията.
1. Трябва да бъде разработен и форум за въпроси и отговори на участници в електронното управление.
2. Трябва да бъде реализиран upload механизъл за качване на голям обем код.
3. Трябва да бъде разработено ръководство за потребителите, които ще използват функционалностите на портала и публикуваната на него информация.
Ръководството да бъде представено на Възложителя и в резюме като кратка видео демонстрация да бъде качено на портала.
Порталът следва да осигури функционалности за извършване на следния процес по попълване и изпращане от Възложител на заявка за достъп до ресурс, последващата обработка и одобрение/отхвърляне от страна на администратор на портала в ДАЕУ.

Комуникацията между ДАЕУ и Възложителите и Изпълнителите( потребители с профили в портала) да минава само през системата в Профила на потребителя и профила на администратора от страна на ДАЕУ.
Системата за контрол на версиите GIT трябва да може:
Да съхранява пълна история – кой потребител, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо е направена промяната;
В етап Анализ на данните и изискванията Възложителя следва да предостави на Изпълнителя детайлна информация каква ( задължителна/опционална) информация при описване на извършвана промяна.
1. Да позволява преглеждане на разликите между всеки две съхранени версии в хранилището;
2. Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне от администратор към предишна съхранена версия;
1. Хранилището за изходен код трябва да позволява качване на код и документи (upload), съхранение, администриране, проверка и сваляне (download) от оторизирани потребители на портала.
2. Хранилището следва да има следните функционалности:
Възможност за ползване от различни АО, Разработчици и други организации, свързани с процеса на разработка и контрол на е-управлението и ИКТ в администрациите, като всяка организация трябва да има неограничен брой „проектни хранилища“ и неограничен брой потребители.
потребителите в рамките на една организация трябва да се управляват от самата организация.
1. Хранилището трябва да бъде синхронизирано с платформата GitHub, и по-специално с официалния профил на Република България – https://github.com/governmentbg.
2. При изграждането на хранилището трябва да се използват готови системи с отворен код (например GitLab).
3. Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях.
В Административния интерфейс на портала (dev.egov.bg) и хранилището бъдещия изпълнител трябва да реализира като минимум следните основни функционалности във връзка с контрола на информацията и достъп до функционалностите на Портала и Хранилището:
Администриране на права и групи потребители.
трябва да се поддържат профили на различни организации и различни потребители, принадлежащи към една организация.
1. Управление на достъпът за теглене на ресурси от Портала. Порталът трябва да изпраща линк в профила на посочен от Възложителя Разработчик, след предварително изпратена от АО ( в ролята на Възложител) и одобрена от администратор на портала в ДАЕУ за явка за достъп до ресурс;
2. Управление на съдържанието на секции „Полезна информация за Възложители“ и „Полезна информация за Изпълнители“ .
- Да има възможност да се формират отделни под-секции с информация в двете основни секции;
- Да се борави с различни шрифтове и цветове;
- Да бъде реализирана функционалност за подредба и позициониране/смяна на позицията на информация/секция/под-секция в рамките на всяка от двете секции Полезна информация;
1. Да се реализира възможност за визуализация на пояснителна информация за всяка секция и поле (например mouse over), според въведените от администратор текстове.
2. Да се разработи възможност за дефиниране и динамично добавяне на номенклатури и стойности в номенклатури за отделни категории с цел формиране на класификатор с повече от една категория за определяне на вида на изходния код, който ще се качва.
3. Да се разработи функционалност за упражняване на последващ контрол.
Експертите на ДАЕУ ще извършват последващ контрол на качените кодове и системи. В тази връзка следва да могат да водят кореспонденция с Възложителите (изпращат/получават съобщения на/от Възложителите) в случай че даден код не е цялостен или липсва някакъв елемент и т.н.

### Интеграция с външни информационни системи
За реализиране на основни бизнес процеси Порталът трябва да поддържа интеграция в реално време с вътрешни информационни системи на ДАЕУ както следва:
Регистър на проектите и дейностите;
Обмяна на информация за бюджета на въведени в регистъра проекти и дейности.
Публичен регистър на софтуерни системи;
Обмяна на информация за качен код, версия и т.н за удостоверена система в ПРСС.
Е-Автентикация
Във връзка с автентикацията на потребители и информационни системи.
RegiX
Трябва да бъде реализирана интеграция с RegiX, чрез използване на динамични уеб услуги ( web services) с цел бъдещо използване на данни от ТР, ИИСДА, регистър на обществените поръчки и други бъдещи регистри във връзка с упражняването на контрол върху проектите и дейностите по отношение на еУправлението.
Порталът трябва да поддържа интеграция в реално време с външни информационни системи както следва:
opendata.government.bg.
Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се реализира чрез стандартен интеграционен слой.

### Интеграционен слой

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес-анализ;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислени такси, към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на документи и нотификации чрез електронна препоръчана поща към подсистемата за сигурно връчване, част от националната система за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
### Технически изисквания към интерфейсите

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:
- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като динамични уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
- Всички публични и служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;
- Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;
- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

### Електронна идентификация на потребителите

- Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация;
- Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect;
- Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за потребители, които желаят да продължат да използват електронни административни услуги с КЕП;
- Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
- Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";
- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";
- Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.
- При реализиране на вход в Портала с удостоверение за електронна идентичност, по националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в Системата, който е създаден преди въвеждането на националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от националната система за електронна идентификация. Допустимо е Системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в системата за електронна идентификация.
- Порталът трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.
### Отворени данни

- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;
- Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
- Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;
- Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.

### Формиране на изгледи

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
### Администриране на системата

Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.
Администраторския интерфейс за Порталът и хранилището трябва да се разработят в съответствие с т.7.1,подточка 8.
## Нефункционални изисквания към информационната система

### Авторски права и изходен код

- Всички компютърни програми и компоненти, които се разработват за реализиране на Портала и Хранилището, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;
- всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
- GPL (General Public License) 3.0
- LGPL (Lesser General Public License)
- AGPL (Affero General Public License)
- Apache License 2.0
- New BSD license
- MIT License
- Mozilla Public License 2.0

- Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
- Да се изследва възможността резултатният продукт (Системата) да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;
- Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

### Системна и приложна архитектура
- Порталът трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;
- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;
- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в Системата;
- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;
- Порталът трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
- Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация,; За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;
- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;
- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
  - Като част от URL-а
  - Като GET параметър
  - Като HTTP header (Accept или друг)
- За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP);
- ИС на портала (dev.egov.bg) и хранилището за изходен код трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
- При разработването на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на Портала и Хранилището ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Портала, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;
- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
- Всички компоненти на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код трябва да бъдат разположени върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) като среда за функциониране на информационната система;
- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;
- Порталът трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);
- Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни;
- Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;
- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;
- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;
- Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код трябва да бъде разработена така, че да позволява използването ѝ от много различни институции (т.нар. multitenancy), като за използване от нова институция не трябва да се изисква нова инсталация;
- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
За реализацията на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код следва да се използват в максимална степен инструменти, софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
#### Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
- Да нямат намаляваща от година на година активност;
- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
#### Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
### Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Sandbox Testing	чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

### Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
Трябва да се анализират възможностите за включване на заинтересованите страни в процесите по разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера. Участникът трябва да предложи механизъм и процедури за реализирането на такива процеси.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.
Във всеки един компонент на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-ът.
### Бързодействие и мащабируемост
Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Порталът и хранилището трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
- Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
- Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.

Кохерентно кеширане на данни и заявки

- Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.
- Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;
- Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;
- Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;
- Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи;
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
- Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;
- Информация за извършените плащания;
- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.

Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници Портала (dev.egov.bg) трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра. В случаите на генериране на справки средното време на заявки да е по-малко от 10 секунди с 5 секунди стандартно отклонение;
- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.

Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305
  за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
Подписване на документи

- При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
- Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.
- Порталът (dev.egov.bg) трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;
- Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в Системата;
- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
- чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.

Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
- Публичните модули на Портала (dev.egov.bg) които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за визуализиране на съдържание.

### Информационна сигурност и интегритет на данните
- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
- Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;
- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
- Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing;
- Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата;
- При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;
- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;
- Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код.
- Информацията в Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код не трябва да подлежат на изтриване и модификация, и нейният интегритет трябва да се защити чрез криптографски метод с използване на хеш функция от предходен запис. Изпълнителят следва да представи на Възложителя алгоритъм за реализация.
### Използваемост
Общи изисквания за използваемост и достъпност

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;
- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други;
- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);
- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в
  т. 7.1.1. от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при иденетифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;
- Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.;
- Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на Системата трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците;
- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;
- При разработката на публични уеббазирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
- JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;

- В екранните форми на Портала (dev.egov.bg) трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
- Порталът трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
- Порталът трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;
- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;
- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
Интернационализация

- Порталът (dev.egov.bg) трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици, като минимално изискване за езиците са Български език и Английски език.
- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.
- Публичната част на Портала трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.
- Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език;
- Порталът трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на Системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове, използвани в Системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и документи;
- Публичната част на Портала трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език;
- При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).
- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно
  ISO БДС 8601:2006;
Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от
  10 стойности;
- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
- Порталът трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;
- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на Портала, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни;
- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;
- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;
- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;
- При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.
- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.
- Дизайна на потребителски интерфейс трявба да бъде съобразен с изискванията на ДАЕУ и цветовата гама на текущия сайт на ДАЕУ.
Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси

- Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
- При вход в системата потребителят на Портала трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани Приложения и служебни документи, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите;
- Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
  - Да визуализира списък с историята на подадените Приложения и служебни документи, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на типа формуляр, подател (име на потребител), статус на Приложенията и служебните документи;
  - Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
        1. за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";
        2. сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
        3. свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.

Изисквания за проактивно информиране на потребителите

- За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание (новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции, нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х, Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики за посещаемостта на страницата;
- Порталът трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в Портала.

### Системен журнал
Изгражданото решение за Дейност 3 задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул/секция на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя;
- хеш функция на предходния запис.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни;
- трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.
### Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (Microsoft SQL или релевантни) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:
- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

## Дейност 3 - „Изграждане и внедряване на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“

### Описание на дейността
В рамките на дейността ще бъде изграден, тестван и внедрен портал със свободен и безплатен достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи. Порталът (dev.egov.bg) ще разполага с удобна навигация, която ще бъде разделена на основни секции, в които ще могат да бъдат търсени, качвани и сваляни ресурси, които са продукт на проекти или части от проекти за разработка, надграждане или внедряване на информационни системи или електронни услуги.

### Изисквания към изпълнение на дейността
Дейността трябва да бъде изпълнена в съответствие с дефинираните в т. 6 етапи за изпълнение и съобразно изискванията за функционалностите на Портала (dev.egov.bg) и Хранилището за изходен код, описани в т.7.1.
Всеки отделен модул и функционалност на Портала и Хранилището следва да бъдат разработени в съответствие с дефинираните в т.7.2 Нефункционални изисквания.
При приключване на всеки етап и дейност следва да се изготвя документация в спазват изискванията на т.9.

### Очаквани резултати
Конкретните резултати от тази дейност са:
Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление;
- Изграден публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;
- Разработено ръководство за потребителите, които ще използват функционалностите на портала и публикуваната на него информация, представено и в резюме като кратка видео демонстрация;
- Проведено едно обучение за 10 експерти от ДАЕУ;
- Реализирана нова електронна административна услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.
# ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
  - Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;
  - Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Регистрация на потребител;
  - Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;
- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;
- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
## Прозрачност и отчетност

В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности, свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги. Изпълнителят и възложителят трябва да публикуват подробни месечни отчети в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на изпълнителя и възложителя.

Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:

- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.
## Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).
## Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код.

## Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в раздел 8 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

## Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

### Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;
- Начини на комуникация;
- Отговорни лица и екипи.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

### Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на събитие.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.
Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:
- Общ прогрес по дейностите през периода;
- Постигнати проектни резултати за периода;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;
- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

### Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати.
Докладите се изпращат до отговорния служител на възложителя. За тази цел възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.
# РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните:
- Изграден и внедрен портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление;
- Изграден публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление;
- Разработено ръководство за потребителите, които ще използват функционалностите на портала и публикуваната на него информация, представено и в резюме като кратка видео демонстрация;
- Проведено едно обучение за 10 експерти от ДАЕУ;
- Реализирана нова електронна административна услуга „достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление“.