Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
ТЕХНИЧЕСКА / СПЕЦИФИКАЦИЯ
за
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ

# СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

## Използвани акроними

Акроним	Описание
АИС	Автоматизирана информационна система
АМС	Администрация на Министерския съвет
АОП	Агенция по обществени поръчки
АПК	Административнопроцесуален кодекс
БУЛСТАТ	Регистър Булстат
ДАЕУ	Държавна агенция "Електронно управление"
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЕДЕУУ	Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ЗПСК	Закон за приватизация и следприватизационен контрол
ИТ	Информационни технологии
КАО	Комплексно административно обслужване
ТР	Търговски регистър
ДХЧО	Държавен хибриден частен облак
ЦАИС	Централизирана автоматизирана информационна система
SDK	Software development kit
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

## Технологични дефиниции

Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

ВЪВЕДЕНИЕ

## Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на електронна платформа за продажба на имоти“.
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

## За възложителя – функции и структура

Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е създадена през 2010г. чрез обединението на Агенцията за приватизация и Агенцията за следприватизационен контрол. АПСК е администрация към Министерския съвет на бюджетна издръжка. Тя организира и осъществява процеса на приватизация в случаите, предвидени в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), и осъществява следприватизационен контрол по договори за приватизация, сключени от оправомощени държавни органи.

Основните задачи на агенцията са:
- създаването на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите;
- осигуряване приключването на приватизационния процес и осъществяването на следприватизационен контрол.

Структурата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК) е представена на Фигура 1:

Фигура 1. Структура на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)

## За проекта

Една от дейностите, които осъществява Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол е да продава държавни имоти, представляващи собственост или стопанисвани от различни държавни институции.

Към настоящия момент Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол предлага за продажба основно различни по размер и предназначение имоти, прoцедурите, за които са твърде тежки и продължителни. В тази връзка са проучени възможности за изграждане на електронна платформа, чрез която да се представят предлаганите за продажба имоти – частна държавна собственост, като и имоти – собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала. Чрез електронната платформа ще може да се извършва и продажбата на имоти – частна държавна собственост, с данъчна оценка до 10 000 лв., която се извършва от областния управител по местонахождението на имота.

Създаването на електронна платформа за продажба на имоти ще доведе до значително улесняване на процеса по продажбата им. Ще бъде осигурена по-голяма прозрачност и обявите за продаваните имоти ще достигат до по-голям кръг заинтересовани лица, което от своя страна ще доведе до достигането на по-високи цени за продаваните имоти и улесняване на инвеститорите при инвестиционните им намерения. Платформата ще направи възможно по-бързото обменяне на информация и като цяло ще подобри процеса на продажбите.

Със създаването на електронната платформа ще се постигне и една от основните цели на електронното управление – повишаване удовлетвореността на гражданите и ще се насърчи тяхното участие в процеса на продажба на имоти. Ще се подобри ефективността на работа и качеството на услугата, предоставяна от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, съответно от органите по чл. 3а от ЗПСК.

Електронната платформа за продажба на имоти – държавна собственост ще съкрати сроковете по процедурата за продажба и ще доведе до намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, тъй като ще доведе до съкращаване на разходите на тези лица за участието им в процеса на продажбата и ще повиши прозрачността на цялостната дейност.

Във връзка с гореизложеното са направени изменения и допълнения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), съгласно които се предвижда изграждане на електронна платформа за продажба на имоти, която да се използва от органите по чл. 3а от ЗПСК за:

- Продажба от АПСК на имоти-частна държавна собственост, с данъчна оценка над 10 000 лв., след предложение на ръководителя на ведомството, което управлява имота, или от областния управител по местоположението на имота;
- Продажба на имоти от областните управители по местонахождението на имота;
- Продажба на имоти, собственост на търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

## Нормативна рамка

Всички дейности в процеса на изпълнение на проекта за изграждане на електронна платформа за продажба на имоти трябва да съответстват на националното законодателство, приложимо в специфичната област на проекта.

Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:

- Закон за приватизация и следприватизационен контрол;
- Законопроект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
- Подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
- Наредба за търговете и конкурсите;
- Закон за държавната собственост;
- Правилник за прилагане на закона за държавната собственост;
- Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала;Относимите разпоредби от други законови и подзаконови нормативни актове, регламентиращи изграждането и функционирането на електронни системи в държавната администрация.

Във връзка с прилагане на електронното управление:
- Закон за електронното управление;
- НОИИСРЕАУ;
- Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
- Закон за защита на личните данни;
- Подзаконовите нормативни актове (правилници и наредби) към горепосочените закони.

При изпълнението на обществената поръчка следва да бъдат съобразявани всички относими изисквания, произтичащи от действащите нормативни актове, които поставят технически, технологични и/или други изисквания към дейностите, предмет на поръчката, независимо дали са изрично посочени.

Изпълнителят следва да вземе под внимание и нормативните актове, които междувременно могат да влязат в сила и имат отношение към изпълнението на поръчката.

При установяване на противоречие между настоящата спецификация и действащ нормативен акт, приоритет има съответният акт.
Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта

## Общи и специфични цели на проекта

Проектът е насочен към изграждане на електронна платформа за продажба на имоти. За целите на настоящия документ тази платформа е наречена само „електронна платформа за продажба на имоти“ или „платформата“.

Изграждането на електронна платформа за продажба на имоти ще спомогне за постигането на следните цели:

- Намаляване на административната тежест за бизнеса, инвеститорите и физическите лица, участващи в процеса по продажба на имоти;
- Повишаване прозрачността на дейността по продажба на имоти;
- Повишаване удовлетвореността на гражданите и насърчаване на тяхното участие в процеса на продажба на имоти – държавна собственост;
- Подобряване на ефективността на работа и качеството на процеса на продажбите, изпълняван от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол и органите по чл. 3а от ЗПСК;
- По-бърз обмен на информация и цялостно подобряване процеса на продажбите.

## Обхват на проекта
Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

- Дейност 1: Анализ на бизнес процесите и изискванията във връзка с изграждането на електронна платформа за продажба на имоти
- Дейност 2: Проектиране на електронна платформа за продажба на имоти
- Дейност 3: Разработка на електронна платформа за продажба на имоти
- Дейност 4: Тестване на електронна платформа за продажба на имоти
- Дейност 5: Внедряване на електронна платформа за продажба на имоти
- Дейност 6: Обучение на потребители за работа с електронна платформа за продажба на имоти

Забележка: Проектът не предвижда изграждането на електронни административни услуги.
## Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проекта, обхващат:

- Граждани;
- Бизнес;
- Инвеститори;
- Агенция за приватизация и следприватизационен контрол;
- Областни управители;
- Търговски дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала;
- Търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на търговско дружество с повече от 50 на сто държавно участие в капитала.

## Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:

- Разработена и внедрена електронна платформа за продажба на имоти;
- Обучени служители от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол;
- Осигурена гаранционна поддръжка на платформата.

## Период на изпълнение

Периодът на изпълнение е 6 месеца, но не по късно от 01.08.2019г.

Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от настоящата поръчка.

Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 6 месеца от дата на сключване на договора.
ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

Подготовката и осъществяването на приватизационните продажби на имоти, реализирани от АПСК, се осъществяват на няколко етапа, а именно:
I етап. Извършват се всички действия по подготовката на имотите за приватизационната им продажба: цялостно изясняване на вещно-правния режим на имотите, включително събиране на всички необходими за това документи. Процесът завършва с решение за откриване на процедура за приватизация след съгласуване с министъра на финансите. Решението се обнародва в Държавен вестник. След обнародването, започват сроковете за процедурата – 10 дни за закупуване на тръжна документация и 15 дни за провеждане на търга.
II етап. Информацията за имотите – частна държавна собственост се публикува на страницата на АПСК, за които същата е компетентен орган.
III етап. Потенциалните кандидати, интересуващи се от закупуване на някои от предлаганите от АПСК имоти, закупуват тръжна документация на място от Агенцията. За закупуване на тръжната документация се заплаща такса в размер на 500 лв. В Правилата за участие се посочва и срока за внасяне на депозит за участие в търга и сметката на АПСК, по която да бъде внесен депозита и размера му.
Постъпването на депозита по сметката на Агенцията е също необходимо условие за допускане на кандидата до участие в търга.
Кандидатите подават своите документи, включително документ за внесен депозит, на място в Агенцията в определения за това срок – до часа на започване на търга.
IV етап. В деня и часа на търга тръжната комисия започва работа по преглед на документите на кандидатите за търга. Членовете на комисията подписват декларации по чл. 8, ал. 11 от Наредба за търговете и конкурсите, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. След като комисията приключи работа по преглед на документите на кандидатите, обявява допуснатите и отхвърлените кандидати.
V етап. Обявява се начало на наддаването. Участниците потвърждават началната цена и започват да подават своите предложения, като наддават над началната цена с по една стъпка (минималната сума, с която може да се осъществява всяко следващо наддаване, която е обявена в тръжните условия).
VI етап. В случай че няма повече наддавателни предложения, се обявява край на наддаването. Обявяват се класираните участници на първо и второ място. Комисията изготвя протокол за проведен публичен търг с явно наддаване.
VII етап. В този етап се приключва процедурата за приватизационна продажба на съответния имот – частна държавна собственост в съответствие със ЗПСК и подзаконовите нормативни актове: подаване от спечелилия участник на Декларация за произхода на средствата му, плащане на покупната цена (включваща режийни и ДДС), подписване на приватизационния договор и прехвърляне на собствеността върху имота, връщане на депозитите на другите участници в търга.
Целта на електронната платформа за продажба на имоти е да се осигури по-голяма прозрачност и обявите да достигнат до по-голям кръг заинтересовани лица. Платформата ще направи възможна по-бързата обмяна на информация и като цяло ще подобри процеса на продажбите, а това би могло да осигури и достигането на по-високи цени. Освен това, чрез онлайн сделките ще се съкратят сроковете по процедурата, както и разходите на инвеститорите за участието им в търговете.
Подготовката и осъществяването на продажби на имоти от останалите органи по чл.3а от ЗПСК се осъществяват в съответствие с относимите нормативни документи.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на ……………, финансиран по ……………. Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол и електронното управление в Република България.

## Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:

Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;

Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

## Управление на проекта[1]
[1] Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка

Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като се изтъкнат ползите ѝ за успешното изпълнение на проекта и етапите по проекта за Изграждане на електронна платформа за продажба на имоти. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).

Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Доброто управление на проекта трябва да осигури:
- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
- оптимално използване на ресурсите;
- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Методологията трябва да включва подробно описание на:
- фазите на проекта;
- организация на изпълнение:
  - структура на екипа на Изпълнителя;
  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
- проектна документация:
  - видове доклади;
  - техническа и експлоатационна документация;
  - време на предаване;
  - съдържание на документите;
  - управление на версиите;
- управление на качеството;
- график за изпълнение на проекта.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях.

## Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.

Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните
от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.

През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да информира Възложителя за състоянието на рисковете.

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;
- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на платформата;
- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Риск за администриране на платформата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

## Управление на качеството

В техническото си предложение участниците трябва да предложат методология за управление на качеството, с обхват, покриващ всички проектни дейности за изпълнение на настоящата поръчка.
ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:
## Етап 1. Анализ и проектиране

През първия етап от изпълнение на поръчката на Изпълнителя се дава възможност да се запознае в детайли с действащата нормативна уредба в областта на конкретната поръчка, въз основа на която да направи детайлен анализ на бизнес процесите и да проектира софтуерните модули на Платформата. Етап Анализ и проектиране се състои от две дейности - дейност Анализ, която включва детайлен анализ на данните, бизнес процесите и изискванията, на база на които да се формира концепция за електронната платформа за продажба на имоти, нейните компоненти, интерфейси и функционалностите. Дейност Проектиране обхваща изпълнение на дейности, свързани с проектиране на софтуерното решение въз основа на извършения анализ.

В срок до 30 дни след сключване на договора, Изпълнителят следва да представи подробен план-график за изпълнение на дейностите, който следва да съгласува с Възложителя. Промените в графика след съгласуването му следва да се извършват само след представяне от страна на Изпълнителя на обосновано предложение за промяна, което следва да бъде прието от Възложителя.

### Документация от Етап 1. Анализ и проектиране

Етап 1 ще се смята за приключен след предаването от Изпълнителя на:

- Детайлен график за изпълнение на поръчката;
- Системен проект.

Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на платформата. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:
- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;
- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в платформата;
- Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
- Определяне на потребителския интерфейс.

Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на платформата, спецификация на номенклатурите, роли в платформата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – например UML (Unified Modeling Language), BPMN или еквивалентен.
Всички документи разработени в Етап 1 подлежат на одобрение от Възложителя и ще бъдат основа за реализиране на следващите етапи. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 5 работни дни.

## Етап 2. Софтуерна разработка и тестване

Етапът Софтуерна разработка и тестване се състои от две дейности – Разработка на електронната платформа за продажба на имоти и Тестване на електронната платформа за продажба на имоти.
Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
- Разработка на модулите на платформата съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;
- Провеждане на вътрешни тестове на платформата (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
За изпълнение на дейностите по разработка на платформата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите, които възнамеряват да използват за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на електронната платформа за продажба на имоти.
При изпълнението на етапа, ако е необходимо, следва да бъдат актуализирани спецификациите, разработени в рамките на Етап Анализ и проектиране.
Участниците в настоящата поръчка трябва да предложат и опишат методология за функционално тестване, която ще използват в план за функционално тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти и други параметри на процеса.
### Документация от Етап 2. Софтуерна разработка и тестване

Етап 2 ще се смята за приключен след предаването от Изпълнителя на:

- План за тестване;
- Ръководства за платформата:
      - Ръководство за потребителя;
      - Ръководство за администратора;
Тестови сценарии за приемане на платформата.
Всички материали, разработени в Етап 2, следва да бъдат утвърдени от Възложителя и ще бъдат основа на платформата, която ще бъде внедрена в експлоатация.

## Етап 3. Внедряване и обучение

Софтуерното решение трябва да бъде разположено върху Държавния хибриден частен облак или върху информационна и комуникационна среда, осигурена от Изпълнителя. Като Възложител АПСК не разполага с необходимата хардуерна инфраструктура. В техническото си предложение участниците следва да предложат подход за изпълнение на настоящата обществена поръчка и обосновано предложение за внедряване на ДХЧО или в среда на Изпълнителя. Внедряването включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на платформата в условията на експлоатационната среда.

Етап Внедряване и обучение се състои от две дейности - Внедряване и Обучение.
Обхваща внедряването на разработената и одобрена на етап Софтуерна разработка и тестване електронна платформа.
Преди провеждане на обученията Изпълнителят трябва да изготви и съгласува с Възложителя План и програма за обучение. Като част от техническото си предложение участниците следва да представят Предварителен план за обучение.

Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
Служители на АПСК.

За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка:
- Необходимия хардуер;
- Необходимия софтуер;
- Зала/Зали за провеждане на обученията;
- Учебни материали;
- Лектори.

### Документация от Етап 3. Внедряване и обучение

Етап 3 ще се смята за приключен след предаването от Изпълнителя на:

- Актуализирана системна документация (в случай на необходимост);
- План за обучения (в края на Дейност 5. Внедряване на електронна платформа за продажба на имоти)
- Учебни материали (в края на Дейност 5. Внедряване на електронна платформа за продажба на имоти);
- Протоколи за проведени обучения;
- Протокол за успешно проведени приемни тестове;
- Присъствен списък за всеки ден от проведеното обучение, подписан от лекторите и участниците.
След приемането от Възложителя на Етап 3 започва Етап 4 - гаранционната поддръжка на информационната система.

## Етап 4. Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 12 месеца след приемане в експлоатация на електронната платформа за продажба на имоти.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения – Център за поддръжка в режим 5x8. Центърът за поддръжка на Изпълнителя трябва да е ITIL базиран.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка;
- Промяна на конфигурациите, в случай на промяна в нормативната уредба;
- По време на гаранционния период на софтуера, всички актуализации при наличие на грешки и промени трябва да бъдат доставени в най-кратки срокове.
Времето за отговор в случай на заявка за поддръжка при открити проблеми в приложния софтуер и срока за отстраняване, в зависимост от нивото на критичност (приоритета), са както следва:
Ниво на критичност (приоритет)	Описание	Време за реакция	Срок за отстраняване на инциденти или проблеми
Критичен	Системата не функционира – критична функционалност блокира или не функционира нормално или има критично отражение върху бизнес операциите на потребителите или приложната среда.	До 2 часа	До 24 часа или до отстраняване на проблема
Висок	Системата не функционира пълноценно – има съществено и неблагоприятно отражение върху бизнес операциите вследствие на неприемлива производителност или генериране на грешни данни. Създаване на сериозен риск от възникване на инцидент с критичен приоритет.	До 4 часа	До 72 часа
Среден	Нормалната производителност на системата или модул от нея е влошена, но по-голяма част от функционалната ѝ способност е незасегната.	До 1 работен ден	До 5 календарни дни
Нисък	Налице е малко или незначително отражение върху бизнес операциите. В момента липсва пряко влияние, но не решаването му в определен срок крие потенциален риск от възникване на инцидент с по-висок приоритет.	До 1 работен ден	В съгласувано между екипите време в срок не по-късно от 10 календарни дни

Таблица 1. Срокове за отстраняване на инциденти или проблеми

Услугите за гаранционна поддръжка трябва да бъдат достъпни в рамките на стандартното работно време на Възложителя – в работни дни, от 8:30 до 17:30 ч.

Участниците в настоящата поръчка трябва да опишат в техническите си предложения предлаганата от тях система за регистриране и проследяване на дефектите, която ще бъде използвана в периода на гаранционна поддръжка на електронната платформа за продажба на имоти.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ

В настоящия раздел са описани всички специфични изисквания към електронната платформа за продажба на имоти. Към платформата са приложими и общите изисквания за информационните системи в държавната администрация, описани в раздел 8.

Обхватът на електронната платформа за продажба на имоти включва:
- Разработване и автоматизиране на процеси, свързани с дейностите по обявяване и параметризация на всяка електронна тръжна процедура;
- Подаване и управление на документи за участие в електронна тръжна процедура;
- Одобрение/отхвърляне на документи за участие в електронна тръжна процедура;
- Провеждане на електронна тръжна процедура с наддаване и обявяване на победителите в търга.

Основните функционалности, които трябва да поддържа електронната платформа са:

- достъп и оторизация в системата с валиден електронен подпис;
- обявяване и параметризация на тръжна процедура от служебен потребител на системата;
- управление на процеса по събиране и съхранение на документи от кандидатите;
- разглеждане, одобрение/отхвърляне на кандидати за участие в електронна тръжна процедура;
- автоматично генериране и изпращане на уникален идентификационен код (таен) за всеки търг, за който е одобрен кандидата;
- допускане до участие в онлайн електронни тръжни процедури на одобрени кандидати чрез оторизация с електронен подпис и уникален идентификационен код;
- класиране на участниците на база на най-високата потвърдена ценова оферта;
- изготвяне на справки.

Функционалните и нефункционалните изисквания към електронната платформа са подробно описани по-долу в настоящия раздел.

## Процес по осъществяване на продажба на имоти чрез електронна платформа за продажба на имоти

Процесът по осъществяване на продажба на имоти от АПСК и другите органи от чл.3а от ЗПСК чрез електронната платформа за продажба на имоти следва да бъде в няколко етапа, а именно:

I етап. Всички органи имат достъп до търгове в тяхната компетентност. Извършват се всички действия по подготовката на имотите за продажбата им: цялостно изясняване на вещно-правния режим на имотите, включително събиране на всички необходими за това документи. Процесът завършва с решение за откриване на процедура за приватизация след съгласуване с министъра на финансите. Този етап остава извън обхвата на електронната платформа.

II етап. Администратор от страна на съответния орган създава тръжната процедура в администраторския интерфейс. Процедурата е публикувана в публичната част на електронната платформа за продажба на имоти с цялата тръжна документация. Няма крайна дата за регистрация за участие, както и все още няма насрочена дата за провеждане на търга.

III етап. Потенциалните кандидати, интересуващи се от закупуване на някои от предлаганите имоти, могат да достъпят тръжната процедура чрез публичната част на платформата. Кандидатите не закупуват тръжна документация, тъй като тя е налична изцяло в електронен формат. В Правилата за участие се посочва срока за внасяне на депозит за участие в търга и сметката , по която да бъде внесен депозита и размера му. Постъпването на депозита по сметката на съответния орган е необходимо условие за допускане на кандидата до участие в търга.

IV етап. От момента на регистрация на първия кандидат за участие в тръжната процедура, електронната платформа автоматично изчислява срок от 15 дни за провеждане на търга. Взимат се предвид календарни дни, като ако 15-тия ден е неработен (събота, неделя или официален празник), то автоматично се насрочва за първия работен ден след това. Крайната дата за регистрация на потенциалните кандидати също е автоматично изчислена от електронната платформа – 2 работни дни преди датата на търга.

Пример: Процедурата е публикувана на 20.01.2018г.
Първият кандидат завършва своята регистрация на 01.02.2018г.
Електронната платформа изчислява дата за провеждане на търга 15.02.2018г.
Крайната дата за регистрация е 13.02.2018г. – до 23:59:59ч.

V етап. В деня, следващ крайната дата за регистрация, тръжната комисия започва работа по преглед на документите на кандидатите за търга. Всеки член от комисията достъпва администраторския интерфейс чрез своите потребителско име и парола. Преди да достъпи пълните данни на кандидатите, всеки член от комисията следва да подпише Декларация за липса на конфликт на интереси и Декларация по чл. 8, ал. 11 от Наредба за търговете и конкурсите, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол за АПСК Декларацията е автоматично генерирана от платформата с данните за тръжната процедура. Членовете на комисията я свалят, подписват, сканират и прилагат отново в електронната платформа. След прикачване на подписаната декларация, комисията има достъп до пълните данни на кандидатите и техните приложени документи. Документацията е изцяло в електронен формат. В профила на всеки регистрирал се кандидат, всеки член от комисията отразява своето становище – одобрява или отхвърля регистрацията. В случай че отхвърля регистрацията, членът на комисията е длъжен да обоснове решението си чрез поставяне на задължителен коментар.
Всеки кандидат получава имейл нотификация с информация за статуса на регистрацията си – одобрен или отхвърлен, в момента, в който всички членове от комисията са дали своето становище за неговата регистрация. Електронната платформа автоматично поставя статуса на регистрацията след като всички членове са отразили становището си – окончателното решение се изчислява чрез обикновено мнозинство.
Пример: В случай че комисията се състои от 5 члена, трима от които са одобрили регистрацията, а двама са я отхвърлили, то крайният статус на кандидата е „Одобрен“.

В случай че кандидатът е одобрен, имейл нотификацията съдържа уникален код за участие в търга, който е автоматично генериран от електронната платформа и е уникален за този участник и за този търг.

VI етап. В обявените ден и час търгът е достъпен на електронната платформа. Комисията не участва по никакъв начин в наддаването – няма достъп до търга и не вижда влезлите участници. Участниците влизат в платформата и търга, като задължително условие е влизането чрез валиден електронен подпис, чрез който е направена регистрацията, и въвеждането на уникалния код за търга, получен по имейл. С влизането в търга участниците потвърждават началната цена, а след това имат възможност да наддават с по една стъпка над текущо най-високата цена. Търгът приключва при условие, че няма наддавателни предложения за период от поне 60 секунди. Ако е изпълнено това условие, платформата автоматично прекратява търга и визуализира класираните на първо и второ място участници.

Електронната платформа автоматично генерира протокол за проведения търг с необходимите данни за търга и регистрираните участници. Членовете на комисията принтират, подписват, сканират и прилагат отново протокола в платформата.

VII етап. В този етап се приключва процедурата за продажба на съответния имот : подаване от спечелилия участник на Декларация за произхода на средствата му, плащане на покупната цена (включваща режийни и ДДС, когато е приложимо), подписване на договор и прехвърляне на собствеността върху имота, връщане на депозитите на другите участници в търга. Тези действия са извън обхвата на електронната платформа за продажба на имоти.
Единственото действие в платформата е след като е подписан договор, упълномощен служител за управление на електронните тръжни процедури (администратор или друг) да промени статуса на процедурата и да впише данните за сключения договор – номер и дата.

## Общи изисквания към електронна платформа за продажба на имоти

№ по ред	Изискване
	Електронната платформа трябва да бъде съобразена с изискванията на ЗЕУ и наредбите към него.
	Достъпът до платформата за външни потребители (участници в електронни търгове) трябва да се извършва посредством валиден електронен подпис. / Достъпът до платформата за вътрешни потребители (АПСК и други органи -възложители на процедури) трябва да се извършва чрез потребителско име и парола.
	Платформата трябва да поддържа два основни интерфейса: / Потребителски (в две части – публично достъпна част и потребителска част, достъпна за регистрирани потребители); / Служебен.
	Платформата трябва да бъде изградена така че да осигурява пълна интегрираност на информацията, свързаност и прозрачност на дейностите и процесите.
	Платформата трябва да изисква задължително потвърждаване при необратими действия.
	Платформата трябва да е оптимизирана за удобство на работа с възможност за навигация, ускорено въвеждане и редактиране на данни с минимално презареждане на страниците и изчакване на обработка от страна на сървъра на системата.
	Елементите на интерфейса на платформата (опции, менюта и др.) трябва да бъдат предоставяни съобразно ролята и правата на текущия потребител.
	Платформата трябва да ограничава достъпа на потребителите до възможностите на платформата и на функционално ниво в зависимост от ролята и правата на текущия потребител.
	Платформата трябва да притежава механизми за защита от уеб базирани атаки (напр. SQL Injection, Cross-site scripting и др.)
	Платформата трябва да реализира механизъм за автентикация и авторизация на потребителите, базиран на потребителски имена и пароли, а за външните потребители – и валиден електронен подпис.
	Платформата трябва да използва защитен HTTPS канал за предаване на данните между браузъра на авторизирания потребител и приложния сървър на платформата.
	Платформата трябва да осигурява цялостност на данните при многопотребителски режим на работа (въвеждане или актуализиране на информация от много потребители в един и същ момент).
	Потребителите на системата трябва да бъдат условно разделни в три групи – регистрирани външни потребители, регистрирани вътрешни потребители и нерегистрирани потребители. / нерегистрирани потребители – външни за системата – граждани и бизнеса. Те трябва да достъпват публичната част на платформата; / регистрирани външни потребители – потребители, които са се регистрирали в публичната част на платформата. Достъпват потребителския интерфейс на платформата; / регистрирани вътрешни потребители – потребители на АПСК и други възложители на електронни тръжни процедури. Достъпват администраторския интерфейс на платформата.
	Архитектурата на платформата трябва да предвижда централизирано съхранение на данните от работата на платформата.
	Платформата трябва да отговаря на изискванията на европейския регламент за защита на личните данни – GDPR. Изпълнителят трябва да реализира необходимата функционалност, като се предвиди при пренос на данни криптиране и декриптиране на файлове, анонимизиране на личните данни и т.н. / В техническото си предложение участниците трябва да представят обосновано предложение за осигуряване на съответствие на електронната платформа за продажба на имоти с изискванията на новия европейския регламент за защита на личните данни – GDPR, като са посочени мерки съобразно наличната към този етап информация и релевантната нормативна уредба в областта на защитата на личните данни, които биха довели до целеното съответствие.
	Всички формати за дата и час трябва да са DD.MM.YYYY HH:MM:SS.
	Платформата трябва да поддържа функционалности за автоматично генериране и изпращане на имейл нотификации при предварително дефинирани условия. Имейл нотификациите следва да се изпращат след като бъдат изпълнени условията в реално време, а не в предефинирано време. Текстовете на имейл нотификациите трябва да бъдат съгласувани с Възложителя.

### 7.2.1. Логическа и физическа архитектура

№ по ред	Изискване
	Платформата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система.
	За работа с платформата трябва да е необходим единствено уеб браузър и инструменти за електронно подписване на документи.
	Платформата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които да гарантират съвместимост на платформата с бъдещи разработки.
	Бизнес процесите в платформата трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване.
	Платформата трябва да бъде максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите.
	При разработката, тестването и внедряването на платформата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения.
	Архитектурата на платформата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на платформата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим.

### 7.2.2. Система за управление на бази данни

№ по ред	Изискване
	Съхранението и достъпът до данните в платформата трябва да се осъществяват чрез релационна система за управление на бази данни. Тя трябва да отговаря на следните изисквания:
REQ.25.1	Да работи с 64-битови версии на често използвани платформи и операционни системи.
REQ.25.2	Да поддържа многосървърна архитектура в реално време.
REQ.25.3	Да осигурява ефективен начин на работа с големи обеми от данни.
REQ.25.4	Да предоставя графичен интерфейс за наблюдения и управление на операционната система като среда на работа на базата от данни, ресурсите.
REQ.25.5	Да поддържа йерархични типове данни.
REQ.25.6	Да поддържа паралелно изпълнение на заявки.
REQ.25.7	Да поддържа инструменти за създаване, промяна и запис на всички обекти на базата данни, включително съхранени процедури, функции, тригери.

## Изисквания към администраторски интерфейс

№ по ред	Изискване
	Администраторският интерфейс трябва да бъде уеб базиран и съвместим с всички съвременни уеб браузъри.
	Входът в администраторския интерфейс трябва да се осъществява чрез потребителско име и парола.
	В администраторския интерфейс трябва да има възможност за преглед на изпратените имейл нотификации към потребителите. Тази функционалност трябва да бъде достъпна само за потребител с всички права – Администратор.

### 7.3.1. Управление на електронни тръжни процедури

№ по ред	Изискване
	Администраторският интерфейс трябва да съдържа функционалности за създаване и управление на електронни тръжни процедури.
	Формата за създаване на електронна тръжна процедура трябва да съдържа като минимум: / Възложител – избор от номенклатура; / Област – избор от номенклатура; / Тип процедура – избор от номенклатура; / Срок за изпълнение – избор на дата; / Начална дата на търга – избор на дата и час; / Крайна дата на търга – избор на дата и час; / Идентификатор на имота – текстово поле; / Площ – текстово поле; / Местонахождение на имота – текстово поле; / Начална тръжна цена – текстово поле; / Стъпка за наддаване – текстово поле; / Депозит – текстово поле; / Заповед за откриване на тръжна процедура – номер и поле за прикачване на файл; / Тръжна документация – полета за прикачване на файлове; / Изисквани документи – избор от номенклатура; избор на повече от един документ; / Бележки – текстово поле; / Статус – избор от падащ списък. / Задължителните полета следва да бъдат уточнени по време на изпълнение на Дейност 1 – Анализ.
	В случай че няма зададена начална дата на търга, платформата трябва автоматично да изчислява начална дата, като взима предвид първата подадена регистрация за участие от потребител в потребителския интерфейс (кандидат в електронен търг) + 15 календарни дни. В случай че петнадесетия ден е почивен (събота, неделя или официален празник), то платформата трябва да насрочва търга за първия работен ден след това.
	При задаване на начална дата на търга, платформата автоматично трябва да изчислява крайна дата за регистрация на участниците – минус 2 работни дни. Не се взимат предвид почивни дни.
	При автоматично изчисляване на крайната дата за регистрация за участие в тръжна процедура, регистрацията трябва да е възможна до 23:59ч. на тази дата.
	В платформата трябва да предоставя възможност за автоматично задаване на начален час за всички търгове по подразбиране. Този параметър следва да подлежи на промяна.
	В платформата трябва да има възможност за добавяне на комисия към електронна тръжна процедура: / Трябва да има възможност за прикачване на заповед за назначаване на комисия; / Изборът на членове в комисия трябва да се извършва от списък със създадени потребители в платформата; / За всеки член в комисия трябва да се посочва роля в комисията – Експерт, Председател, Юрист. В една комисия може да има само един член с роля Председател. В една комисия може да има само един член с роля Юрист. / Комисията трябва да се състои от минимум трима членове. Не трябва да има ограничениe за максимален брой на членовете в комисия, но този брой трябва да е нечетно число (3,5,7,9 и т.н.). / Комисията трябва да има достъп до процедурата след изтичане на срока за регистрация от участниците, независимо кога е добавена в процедурата.
	Платформата трябва да генерира автоматична имейл нотификация към потребител, добавен в комисия за електронна тръжна процедура.
	В платформата не трябва да има ограничение за вида и размера на файловете, които се прилагат към електронните тръжни процедури.
	В платформата трябва да има възможност за създаване на електронни тръжни процедури с цел предварителна подготовка без публикуване.
	При създаване на тръжна процедура в платформата трябва да се генерира автоматично уникален номер на процедурата.
	В платформата трябва да има възможност за публикуване на създадени електронни тръжни процедури. Публикуваните процедури трябва да са видими на публичната част на електронната платформа.
	В платформата трябва да има възможност за корекция на вече създадени процедури: / Създадени процедури – има възможност за корекция на всички параметри; / Публикувани процедури – има възможност за промяна на следните параметри: / Начална и крайна дата на търга; / Комисия.
	При промяна на параметри по тръжна процедура в платформата, при условие че има регистрирани участници за тази процедура, същите следва да получат имейл нотификация с информация за извършената промяна.
	В платформата трябва да има възможност за дефиниране на шаблони на документи – например декларация за участие, протоколи от проведени търгове, които да бъдат автоматично генерирани от платформата с данни за съответния търг. / Детайлизирането на тези документи следва да се извърши по време на изпълнение на Дейност 1 от настоящата поръчка.
	При обявяване на нова тръжна процедура платформата трябва да изпраща имейл нотификация с кратка информация за процедурата към потребителите, които са се абонирали за получаване на нотификации.
	В администраторския интерфейс на платформата трябва има функционалност за проследяване на търгове, провеждащи се в момента, с кратка информация за брой участници, текуща цена и оставащо време. Не следва да се визуализира информация за участниците – имена или други данни. Тази функционалност трябва да бъде достъпна само за потребител с всички права – Администратор на платформата.
	След приключване на наддаването в търг, платформата трябва автоматично да генерира протокол за проведения търг с данни, извлечени от данните на търга и данните на участниците. / Текстът и формата на протокола следва да бъдат уточнени по време на изпълнение на Дейност 1 от настоящата поръчка. / Протоколът трябва да бъде достъпен за Администратор и за всички потребители, членове на комисия за съответната тръжна процедура.
	В платформата трябва да има възможност за прилагане на документи към електронната тръжна процедура след приключване на търга – например решение за класиране.
	В платформата трябва да има възможност за изпращане на автоматична имейл нотификация към участниците в електронен търг при прилагане на решение за класиране към тръжната процедура след приключването ѝ.
	Електронните тръжни процедури в платформата трябва да имат статуси: Създадена, Публикувана, Проведена, Прекратена, Сключен договор. / Статусите трябва да могат да се променят ръчно от Администратор, както и автоматично при определени условия.

### 7.3.2. Управление на номенклатури

№ по ред	Изискване
	Администраторският интерфейс на платформата трябва да поддържа номенклатури за: / Възложители; / Области; / Изискуеми документи – тип на документа; / Други, дефинирани по време на изпълнение на Дейност 1 от настоящата поръчка.
	Платформата не трябва да дава възможност на потребителите да въвеждат свободен текст за данни, които представляват елементи на номенклатура.
	За всеки запис в номенклатура трябва да има възможност за редакция или деактивиране, в случай че вече не се ползва. Не трябва да има възможност за изтриване на записи в номенклатурите.
	За номенклатура Изискуеми документи трябва да има възможност за прикачване на файл с образец на документа, който да бъде достъпен в потребителския интерфейс за потребителите, които се регистрират за електронни тръжни процедури.

### 7.3.3. Управление на потребители

№ по ред	Изискване
	Администраторският интерфейс на платформата трябва да поддържа функционалност за управление на потребители: / Създаване на потребители; / Редакция на потребители – редакция на данни; възстановяване на парола; / Блокиране на потребители.
	За всеки потребител в платформата трябва да има информация минимум за: / Имена; / Имейл; / Група/роля; / Област; / Длъжност; / Потребителско име; / Номер на сертификат.
	Управлението на правата на потребителите в платформата трябва да се извършва чрез групи/роли: / За всяка група/роля трябва да бъдат определени права до модулите – четене/четене + редакция; / Един потребител може да принадлежи към повече от една група/роля; / Групите/ролите трябва да бъдат детайлизирани по време на изпълнение на Дейност 1 от настоящата поръчка.
	Платформата трябва да осигурява проследяемост на действията на всеки потребител - системен журнал. / Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни: / дата/час на действието; / модул на системата, в който се извършва действието; / действие; / обект, над който е извършено действието; / допълнителна информация; / IP адрес и браузър на потребителя.
	В случай че даден потребител е блокиран, същият не трябва да има достъп до платформата.
	В платформата не трябва да има възможност за изтриване на потребители.

### 7.3.4. Одобрение на участници в електронни търгове

№ по ред	Изискване
	В администраторският интерфейс на платформата трябва да има модул за Одобрение на участници в електронни търгове. Модулът трябва да бъде достъпен само за потребители, добавени като комисия в електронни тръжни процедури.
	Посочените по-горе потребители трябва да могат да достъпят модул Одобрение по всяко време, но да получават достъп до данните за участниците в дадена електронна тръжна процедура на деня, следващ крайната дата за регистрация.
	Модул Одобрение трябва да съдържа информация за: / Тръжна процедура: / Номер на тръжна процедура; / Идентификатор на имота; / Участници в тръжна процедура: / Имена; / Идентификатор (ЕГН, ЕИК); / Пълен профил на кандидата; / Приложени документи в регистрацията за дадената тръжна процедура.
	При първоначално достъпване на модул Одобрение в деня, следващ крайната дата за регистрация за даден търг, потребителите от комисията следва да достъпват първоначално информация за тръжната процедура и имената и идентификаторите на регистрираните кандидати. Преди достъпване на пълния профил на кандидатите и приложените от тях документи, потребителите следва да прикачат подписана и сканирана Декларация за липса на конфликт на интереси и Декларация по чл. 8, ал. 11 от Наредба за търговете и конкурсите, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол за АПСК . След сканиране на документа, потребителите трябва да имат достъп до пълния профил на кандидатите и документите, прикачени от тях.
	В платформата трябва да има функционалност за автоматично генериране на Декларация за липса на конфликт на интереси и Декларация по чл. 8, ал. 11 от Наредба за търговете и конкурсите (за АПСК) с данните за търга и имота.
	В профила на кандидата, потребителите от комисията трябва да имат възможност да одобрят или отхвърлят регистрацията.
	В модул Одобрение трябва да има потвърдително съобщение, което да се визуализира на потребителя от комисия при избор на което и да е от двете действия – Одобрение или Отхвърляне.
	В случай че потребителят е избрал Отхвърляне, в модул Одобрение трябва да е налично поле за коментар, което е задължително при отхвърляне на регистрация за участие в търг.
	В модул Одобрение потребителите не трябва да имат възможност за промяна на избраното действие – Одобрение или Отхвърляне, след като веднъж действието е потвърдено и запазено от потребителя.
	За потребителя с роля „Председател“ в комисията трябва е налично допълнително поле за коментар, който следва да става част от автоматично генерирания от платформата протокол за проведен търг.
	Крайният статус на регистрацията за участие в търг на кандидат – Одобрена или Отхвърлена се поставя едва след като всички потребители от комисията са запазили своето становище в платформата.
	Платформата трябва да поддържа функционалност за автоматично изпращане на имейл нотификация към кандидата за участие в търг с крайния статус на регистрацията му.
	В случай че кандидатът е одобрен, имейл нотификацията за статуса на регистрацията му трябва да съдържа уникален код за вход в търга, генериран автоматично от платформата. Кодът трябва да съдържа букви и цифри и да бъде уникален за участника и за конкретния търг.

### 7.3.5. Справочен модул

№ по ред	Изискване
	В платформата трябва да има възможности за предефинирани справки върху данните за електронните търгове. Справките трябва да бъдат детайлизирани по време на изпълнение на Дейност 1.
	Платформата трябва да предоставя възможности за експорт на данните от справките минимум в Excel и PDF формат.

## Изисквания към потребителски интерфейс

№ по ред	Изискване
	Потребителският интерфейс трябва да бъде уеб базиран и съвместим с всички съвременни уеб браузъри.
	Потребителският интерфейс трябва да бъде „отзивчив“ (responsive) и динамичен, т.е. автоматично да променя пропорции, съдържание и вид в зависимост от размера на прозореца на браузъра, така че платформата да може да се използва както от настолни устройства, така и от мобилни устройства.
	Потребителският интерфейс трябва да съдържа две части - публично достъпна част и потребителска част, достъпна за регистрирани потребители.
	Публично достъпната част трябва да включва информация за: / Имоти, за които още няма обявени дати за търгове; / Имоти с обявени предстоящи дати за търгове; / Имоти, за които се провеждат търгове в момента; / Проведени търгове. / Трябва да има възможност за филтър минимум по следните параметри: тип процедура, от дата – до дата.
	Публично достъпната част трябва да съдържа препратка към потребителската част, за която се изисква валиден електронен подпис.
	Публично достъпната част трябва да съдържа следната информация за тръжни процедури (в случай че е налична за дадената процедура): / • Възложител; / • Област; / • Тип процедура; / • Начална дата на търга; / • Крайна дата на търга; / • Идентификатор на имота; / • Площ; / • Местонахождение на имота; / • Начална тръжна цена; / • Стъпка за наддаване; / • Депозит; / • Тръжна документация – възможност за сваляне на файловете.

### Регистрация в потребителски интерфейс

№ по ред	Изискване
	При вход в потребителската част с валиден електронен подпис трябва да се визуализира форма за регистрация на потребителя, съдържаща като минимум следните параметри: / Избор на тип потребител – физическо лице/юридическо лице; чуждестранно/българско; / Данни за лице – имена, имейл, телефон за връзка, адрес; / Данни за представител – управител, пълномощник или друг тип – имена, имейл, телефон за връзка, адрес; / Възможност за прикачване на файлове към профила на лицето.
	Данните от валидния електронен подпис, чрез който потребителят достъпва платформата трябва да бъдат автоматично изтеглени и попълнени в съответстващите им полета. Не трябва да се предоставя възможност на потребителите да редактират данните от електронния подпис.
	Регистрираните потребители в платформата трябва да могат да достъпят потребителския си профил.
	Регистрираните потребители в платформата трябва да могат да редактират данните в потребителския си профил с изключение на тип лице и данните от електронния подпис.
	Регистрираните потребители в платформата трябва да могат да се абонират за получаване на имейл нотификации при открити нови тръжни процедури.

### Регистрация за участие в електронен търг

№ по ред	Изискване
	При вход в платформата, регистрираните потребители трябва да имат възможност да се регистрират за предстоящ търг. Потребителите трябва да могат да изберат предстоящ търг само, в случай че крайният срок за участие не е изтекъл.
	В платформата трябва да е налична цялата информация за предстоящите търгове.
	При избор на търг от потребител трябва да се визуализира форма за регистрация в търг съдържаща: / Потребителски данни – данните трябва да бъдат изтеглени от профила на потребителя, така че да не се налага да ги въвежда повторно; / Информация за търга – според публикуваната в администраторския интерфейс информация; / Изискуеми документи – според избраните от администратор при създаване на търга.
	За да завърши регистрацията си потребителят трябва да потвърди съгласието си с Правилата за участие в съответния търг.
	За да завърши регистрацията си, потребителят трябва задължително да прикачи документ на всички позиции с изискуеми документи.
	След като завърши регистрацията си за участие в търг, потребителят трябва да получи имейл нотификация за успешната регистрация.
	Допуска се промяна на регистрацията на кандидата само в случай че не е изтекъл крайния срок за регистрация в търга. Потребителят може да промени само данните, които са били достъпни и по време на регистрацията, включително приложените документи. Не се допуска промяна на данните, извлечени от електронния подпис.
	В платформата потребителите трябва да имат възможност за оттегляне на регистрацията си за електронен търг, само в случай че не е изтекъл крайния срок за регистрация в търга.
	Регистрираните участници в платформата трябва да могат да достъпят търговете, за които са се регистрирали и да проследят статуса на регистрацията си – дали са одобрени или отхвърлени за участие в търга.

### Наддаване в електронен търг

№ по ред	Изискване
	В платформата трябва да има индикация за търговете, които се провеждат в момента.
	Само одобрени потребители за съответния търг трябва да могат да го достъпят.
	За вход в търга участниците трябва да ползват валидния си електронен подпис, както и уникалния си код, получен с имейл нотификацията за статус на регистрацията.
	При вход в търга участниците трябва да потвърдят съгласието си с правилата за участие и първоначалната цена.
	Формата за наддаване трябва да съдържа: / Кратка информация за търга; / Най-висока текуща цена; / Оставащо време – таймер с обратно отброяване; / Последни наддавания на участника; / Предлагана цена. / Формата за наддаване не трябва да съдържа броя и имената на участниците в електронния търг.
	В секция Предлагана цена участникът трябва да може да избере наддаване с една стъпка. Не се допуска наддаване със сума, различна от определената стъпка. / Трябва да бъде наличен бутон, чрез който участникът да потвърди предлаганата цена.
	Участниците в електронния търг трябва да имат възможност да го достъпят по всяко време в рамките на датите на провеждане.
	Платформата трябва да поддържа възможност за автоматично удължаване на срока за подаване на предложения, в случай че е реализирано наддаване в последния момент (например последните 5 минути или последната минута). Тези параметри трябва да бъдат конфигурируеми и да подлежат на промяна – кога и с колко се удължава срока за подаване на предложения.
	Платформата трябва автоматично да прекратява наддаването, в случай че няма наддавателни предложения за 60 секунди.
	При прекратяване на наддаването, платформата трябва да извършва автоматично класиране на участниците, като се визуализират само класираните на първо и второ място участници.
	Всеки потребител, участвал в търга, трябва да има възможност да достъпи история на търга в профила си. Историята на търга трябва да включва класираните на първо и второ място участници, както и всички други данни за търга, които са били достъпни по време на регистрацията.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Забележка: Проектът не предвижда изграждането на електронни административни услуги. Поради това, част от изискванията в настоящата точка са неприложими към обществената поръчка.

## Функционални изисквания към информационната система

### Интеграция с външни информационни системи

Не се предвижда интеграция с външни или вътрешни информационни системи.
[Не е приложимо]

### Интеграционен слой

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес-анализ;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислени такси, към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги, с оглед предоставяне на КАО, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на документи и нотификации чрез електронна препоръчана поща към подсистемата за сигурно връчване, част от националната система за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на ценни електронни документи към централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;
- [Не е приложимо – не се предвиждат електронни разплащания] Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за електронни разплащания и интеграция с виртуални POS терминали, позволяващ директно плащане с дебитна или кредитна карта без необходимост от регистрация на отделен потребителски акаунт в система на платежен оператор.

### Технически изисквания към интерфейсите

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:
- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
- Всички публични и служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;
- Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;
- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

### Електронна идентификация на потребителите

- Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация;
- Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect;
- Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за потребители, които желаят да продължат да използват електронни административни услуги с КЕП;
- Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
- Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";
- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";
- Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.
- При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна идентичност, по националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в Системата, който е създаден преди въвеждането на националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от националната система за електронна идентификация. Допустимо е Системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в системата за електронна идентификация.
- Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.
### Отворени данни

- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;
- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за предоставяне на пространствени данни, в машинночетим, отворен формат и интеграция с Националния портал за достъп до пространствени данни, съгласно всички изисквания на Директива 2007/2/ЕО и Закона за достъп до пространствени данни. Трябва да се поддържат всички набори от данни, които са изискуеми по Директива 2007/2/ЕО и за които Възложителят се явява първичен администратор на данните;
- Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
- Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;
- Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.
### Формиране на изгледи

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
### Администриране на системата

Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за
достъп.
## Нефункционални изисквания към информационната система

### Авторски права и изходен код

- Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;
- всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
- GPL (General Public License) 3.0
- LGPL (Lesser General Public License)
- AGPL (Affero General Public License)
- Apache License 2.0
- New BSD license
- MIT License
- Mozilla Public License 2.0

- Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
- Да се изследва възможността резултатният продукт (Системата) да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;
- Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

### Системна и приложна архитектура
- Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;
- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;
- [Не е приложимо] Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в Системата;
- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;
- [Не е приложимо] Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
- [Не е приложимо] Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;
- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;
- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
  - Като част от URL-а
  - Като GET параметър
  - Като HTTP header (Accept или друг)
- [Не е приложимо] За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP);
- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
- При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;
- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
- Част или всички компоненти на Системата ще бъдат разположени върху Държавния хибриден частен облак като среда за функциониране на информационната система;
- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;
- Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);
- [Не е приложимо] Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни;
- [Не е приложимо] Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;
- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;
- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;
- Системата трябва да бъде разработена така, че да позволява използването ѝ от много различни институции (т.нар. multitenancy), като за използване от нова институция не трябва да се изисква нова инсталация;
- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки

Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.
За реализацията на системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
      1. Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
- Да нямат намаляваща от година на година активност;
- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
      1. Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
### Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Sandbox Testing	[Не е приложимо] чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

### Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера. Участникът трябва да предложи механизъм и процедури за реализирането на такива процеси.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове;
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.
Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-ът.
### Бързодействие и мащабируемост
      1. Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
- Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
- Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.

      1. Кохерентно кеширане на данни и заявки

- Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.
- Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;
- Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;
- Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;
- Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи;
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
- Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;
- Информация за извършените плащания;
- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.

      1. Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.
- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.

      1. Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305
  за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
      1. Подписване на документи

- При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
- Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.
- Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;
- Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в Системата;
- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
- чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.
      1. Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
- Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за визуализиране на съдържание.

### Информационна сигурност и интегритет на данните

- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
- Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;
- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
- Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing;
- Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата;
- При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;
- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;
- Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.
### Използваемост
      1. Общи изисквания за използваемост и достъпност

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;
- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други;
- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);
- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в
  т. 7.1.1. от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при иденетифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;
- Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.;
- Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на Системата трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците;
- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;
- При разработката на публични уеббазирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
- JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;

- В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
- Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;
- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;
- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
      1. Интернационализация

- Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
- [Не е приложимо – не се налага платформата да поддържа многоезичност] Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.
- [Не е приложимо] Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.
- Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език;
- [Не е приложимо] Системата трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на Системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове, използвани в Системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и документи;
- Публичната част на Системата трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език;
- При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).
- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно
  ISO БДС 8601:2006;
      1. Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от
  10 стойности;
- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
- Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;
- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни;
- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;
- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;
- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;
- При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.
- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.
      1. Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси

- Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
- При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите;
- Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
  - Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;
  - Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
        1. за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";
        2. сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
        3. свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.

      1. Изисквания за проактивно информиране на потребителите

- За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание (новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции, нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х, Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики за посещаемостта на страницата;
- Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в Системата.

### Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни;
- трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.
### Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимоедйствие с базата данни, в т.ч.:
- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

## Дейност 1. Анализ на бизнес процесите и изискванията във връзка с изграждането на електронна платформа за продажба на имоти

### Описание на дейността

В рамките на тази дейност Изпълнителят следва да изпълни като минимум следните под дейности:

Анализ на относимата нормативната уредба;

Анализ на потребителските нужди, свързани с бизнес процесите по провеждане на търгове за продажба на имоти;

Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират.

### Изисквания към изпълнение на дейността

В началото на изпълнение на дейността Изпълнителят трябва да изготви детайлен график за изпълнение на поръчката, който следва да съгласува с Възложителя в края на Eтап 1. Анализ и проектиране.

Анализът на нормативната уредба включва като минимум посочените в т.2.4. нормативни документи. Анализът следва да включва всички допълнителни нормативни документи, в случай че има такива, които имат отношение към провеждането на търгове за продажба на имоти.

За извършване на дейността Изпълнителят следва да използва като основа информацията, описана в раздел 4 Анализ на текущото състояние. Изпълнителят следва да детайлизира и актуализира тази информация, така че тя да бъде актуална към момента на изпълнение на поръчката.

В следствие на анализа на потребителските нужди, Изпълнителят трябва да дефинира изисквания към електронната платформа за продажба на имоти като:
- Детайлизира изискванията към модулите на електронната платформа за продажба на имоти, посочени в раздел 7 и раздел 8 от настоящата техническа спецификация;
- Дефинира нови функционални и нефункционални изисквания към описаните модули според потребителските нужди, които да бъдат детайлно описани в спецификацията на софтуерните изисквания, част от системния проект.
Участниците в настоящата поръчка трябва да опишат в техническите си предложения подход за изпълнение на дейността по анализ, включващ методи, инструменти и техники, като е обоснована връзката между използваните методи, инструменти и техники с постигане на очакваните резултати от дейността.
### Очаквани резултати

Очакваните резултати от Дейност 1 „Анализ на бизнес процесите и изискванията във връзка с изграждането на електронна платформа за продажба на имоти“ са анализирани нормативна уредба и потребителски нужди, на база на които:
- Дефинирано е бъдещото състояние на бизнес процесите за провеждане на електронни търгове за продажба на имоти;
- Дефинирани са детайлните софтуерни изисквания към електронната платформа за продажба на имоти.

## Дейност 2. Проектиране на електронна платформа за продажба на имоти

### Описание на дейността

На база на проведения анализ в Дейност 1, в Дейност 2 Изпълнителят следва да проектира платформата, което включва:

- Детайлно описание на функционалните и нефункционалните изисквания;
- Дефиниране на начина на представяне на съдържанието;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
- Определяне на потребителския интерфейс.

### Изисквания към изпълнение на дейността

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (Системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработката на електронната платформа за продажба на имоти.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели.
Детайлният системен проект трябва да определя подхода за проектиране и разработка на модулите на електронната платформа за продажба на имоти. Подходът трябва да позволява лесно последващо разширяване и надграждане на платформата с нови модули според възникналите нужди, както и възможност за актуализация на заложените в платформата процеси при промяна на законовата и подзаконовата нормативна база, без за това да е необходима цялостна преработка на платформата.
Системният проект ще послужи като пряко изходна база за разработката на концептуален/архитектурен и детайлен проект на последващата софтуерна разработка – задачи, които трябва да бъдат реализирани като част от следващата Дейност 3.
В техническото си предложение участниците в настоящата поръчка следва да представят логически обоснована структура на системния проект.
### Очаквани резултати

Очакваните резултати от Дейност 2 Проектиране на електронната платформа за продажба на имоти са:
- Детайлен график за изпълнение на поръчката (започнат в Дейност 1 и изготвен в края на етап „Анализ и проектиране“, който съвпада с края на Дейност 2 Проектиране);
- Изготвен Системен проект, включващ:
  - Спецификация на софтуерните изисквания;
  - Системна архитектура.

## Дейност 3. Разработка на електронна платформа за продажба на имоти

Дейността 3 включва разработка на модулите на електронната платформа съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация и приетите на Етап 1 от Възложителя документи.

### Описание на дейността

В рамките на дейността трябва да бъде разработена електронната платформа за продажба на имоти, включваща публична част, потребителски интерфейс и администраторски интерфейс. Платформата трябва да бъде изградена съгласно изискванията на настоящото Техническо задание, както и одобрените от Възложителя документи в резултат от Дейност 1 и Дейност 2.

### Изисквания към изпълнение на дейността

Платформата трябва да отговаря на изискванията на европейския регламент за защита на личните данни – GDPR. Изпълнителят трябва да реализира необходимата функционалност, като се предвиди при пренос на данни криптиране и декриптиране на файлове, анонимизиране на личните данни и т.н.
За изпълнение на дейностите по разработка на платформата участниците в настоящата поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим/а подход/методология за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите/средствата за разработка и провеждане на вътрешните тестове.

### Очаквани резултати

Очакваните резултати от Дейност 3. Разработка на електронна платформа за продажба на имоти са:

- Изградена електронна платформа за продажба на имоти;
- Изходен код на разработените в обхвата на поръчката модули и функционалности;
- Изготвен план за тестване.

## Дейност 4. Тестване на електронната платформа за продажба на имоти

### Описание на дейността

Дейност 4 включва следните задачи:

- Провеждане на вътрешни тестове на Системата (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етап „Внедряване“ на проекта и План за приемателни тестове.

### Изисквания към изпълнение на дейността

Изпълнителят трябва да провежда вътрешно тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва и план за тестване.
Изпълнителят трябва да подготви тестови случаи за приемане на информационната система, съобразени с одобрената от Възложителя спецификации на изискванията. Изпълнителят трябва да разработи документация за потребителите и администраторите на системата.

По време на провеждане на тестовете Изпълнителят е длъжен да поддържа актуален регистър на установените дефекти и несъответствия и да уведомява Възложителя за статуса по тяхното отстраняване.
Участниците в настоящата поръчка в техническите си предложения трябва да представят примерни тестови сценарии. Участниците трябва да предложат и опишат и примерен Плана за приемателно тестване и методология за тестване, която ще използват с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти и други параметри на процеса.
### Очаквани резултати

Очакваните резултати от Дейност 4. Тестване на електронната платформа за продажба на имоти са:
- Проведени вътрешни тестове на платформата в тестова среда на Изпълнителя;
- Документация на системата, включително:
      - Ръководство за потребителя – детайлно описание на функционалностите и начина на работа с тях, илюстрирани с графики/скрийншотове на платформата;
      - Ръководство за администратора – детайлно описание на функционалностите и начина на работа с тях, илюстрирани с графики/скрийншотове на платформата.
Изготвени тестови сценарии за приемане на платформата.

## Дейност 5. Внедряване на електронната платформа за продажба на имоти

### Описание на дейността

Дейността включва изпълнение на следните задачи:
- Изграждане на продукционната среда на електронната платформа, инсталация и настройка на платформата в изградената продукционна среда при Възложителя или Изпълнителя.
- Провеждане на цялостни функционални, интеграционни, системни и за производителност тестове на електронната платформа в продукционна среда и отстраняване на установените проблеми и несъответствия със заложените изисквания.
- Финална настройка на електронната платформа за въвеждане в експлоатация.

### Изисквания към изпълнение на дейността

В този етап се провеждат тестове за приемане на системата в експлоатация на база на разработените тестови сценарии. В случай че бъдат установени дефекти, те трябва да бъдат коригирани, като резултатите от изпълнението на поръчката трябва да бъдат актуализирани.

След успешно провеждане на тестовете, системата се въвежда в експлоатация. Изпълнителят трябва да осигури подпомагане на работата на потребителите за първите десет работни дни от експлоатацията на системата.

### Очаквани резултати

Очакваните резултати от Дейност 5. Внедряване на електронната платформа за продажба на имоти са:

    - Актуализирана системна документация (в случай на необходимост);
    - Успешно проведени приемателни тестове;
    - Внедрена електронна платформа на експлоатационна среда;
    - Изготвени план и програма за обучения;
    - Подготвени учебни материали.

## Дейност 6. Обучение на потребители за работа с електронната платформа за продажба на имоти

### Описание на дейността

Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
- Администратори на системата;
- Ключови потребители.
За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка:
- Зала/Зали за провеждане на обученията на територията на гр. София;
- Учебни материали;
- Лектори.

### Изисквания към изпълнение на дейността
Изпълнителят трябва да организира и проведе следните учебни курсове:
- Обучение за ключови потребители;
- Обучение за администратори.
При провежданите обучения трябва се използва семинарна форма на обучение, комбинирана с практически упражнения. Учебният материал при семинарното обучение трябва да бъде представен като поредица от модули. Всеки модул трябва да съдържа лекции, демонстрации с внедрените технологии и разработената система, споделяне на добри практики при работа със системата. Втората част от модула трябва да се състои от лабораторни занятия, които всеки обучаем трябва да изпълни индивидуално. Ситуациите следва да бъдат разработени в зависимост от конкретните категории потребители, работещи с платформата.

Обучението трябва да се провежда в стандартното за Възложителя работно време, като се предвидят регламентираните почивки.

Възложителят ще предостави предварително списък на обучаемите.

За провеждане на обученията Изпълнителят трябва да осигури учебна зала с работни места за всеки от обучаемите на територията на гр. София.

Изпълнителят трябва да изготви анкетни карти за качеството на обучението и да осигури възможност на участниците да ги попълнят в края на учебните курсове.

След провеждането на учебните курсове Изпълнителят трябва да предостави:
- Присъствен списък за всеки ден от проведеното обучение, подписан от лекторите и участниците;
- Систематизирана информация за обратна връзка от обучаемите.

### Очаквани резултати
- Предоставени учебни материали;
- Проведени обучения;
  - Присъствен списък за всеки ден от проведеното обучение, подписан от лекторите и участниците;
  - Систематизирана информация за обратна връзка от обучаемите.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
  - Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;
  - Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Регистрация на потребител;
  - Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;
- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата
## Прозрачност и отчетност

В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности, свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги. Изпълнителят и възложителят трябва да публикуват подробни месечни отчети в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на изпълнителя и възложителя.

Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:

- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.
## Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).
## Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код.

## Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в раздел 8 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

## Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

### Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;
- Начини на комуникация;
- Отговорни лица и екипи.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

### Етапни доклади
Етапните доклади трябва да се изготвят при приключването на всеки от етапите, като трябва да представляват анализ на приключения етап.
Етапният доклад трябва да съдържа, но да не се ограничава само до:
- Изпълнени дейности в етапа;
- Анализ на проблемите и научени уроци;
- Предстоящи дейности.

### Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати.
Докладите се изпращат до отговорния служител на възложителя. За тази цел възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.
РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните:
- Разработена и внедрена електронна платформа за продажба на имоти;
- Обучени служители от Агенция за приватизация и следприватизационен контрол;
- Осигурена гаранционна поддръжка на системата.