Приложение № 1
към чл. 38, ал. 3 от НОИИСРЕАУ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

„Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация“

София, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ
## Използвани съкращения
ПВ	Патентно ведомство на Република България
ЕПВ	Европейско патентно ведомство
ЕПК	Европейска патентна конвенция
ЕП	Европейски патент
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436	ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките
Устройствен правилник	УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в сила от 30.09.2016 г., издаден от Патентното ведомство на Република България, обн. ДВ бр. 76 от 30 септември 2016г., изм. ДВ бр. 14 от 10 февруари 2017г., изм. и доп. ДВ бр. 31 от 18 април 2017г.
ДВ	Държавен вестник
ЕС	Европейски съюз
ЕИО	Европейска икономическа общност
ЗМГО	Закон за марките и географските означения
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ЗПРПМ	Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
НОИИСРЕАУ	Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
ПИС	Представители по индустриална собственост
ЕО	Европейска общност
ЕИП	Европейско икономическо пространство

## Термини и дефиниции
Участник	Участник е стопански субект, който е представил оферта, оферта за участие в процедурата за доставка на услуги, специфицирани в настоящата обществена поръчка
Изпълнител	Изпълнител е участникът, който е спечелил процедурата за обществена поръчка и на когото е възложен договор за изпълнение. Следователно, Изпълнителят е лицето, чиято оферта за изпълнение на поръчката е била приета от Възложителя и е наречен така в договорното споразумение
Възложител	Възложител на настоящата обществена поръчка е Патентно ведомство на Република България
Право на интелектуална собственост	Право на интелектуална собственост означава някои или всички издателски права, морални права, търговка марка, патент и други интелектуални и имуществени права, заглавия и интереси в световен мащаб, независимо дали са отдадени, условни или бъдещи, включващи без ограничения всички икономически права и всички изключителни права за преиздаване, определяне, адаптиране, преработка, превод, създаване на копия, извадка и повторно използване на данни, производство, пускане в обръщение, публикуване, разпространение, продажба, лицензиране, прехвърляне, отдаване под наем или лизинг, електронно разпространение или предоставяне на достъп, разгласяване, показване, въвеждане в компютърна памет или използване по друг начин на някоя част от екземпляра, цялостно или частично, под всякаква форма, директно или индиректно или оторизиране на други лица да извършват това

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Термин	Описание
Ниво 1	Информация – предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация – информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация – заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка.

# ВЪВЕДЕНИЕ
## Цел на документа
Целта на настоящия документ е да опише изискванията към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация“.
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.
## За Възложителя – функции и структура
Възложител на настоящата поръчка е Патентно ведомство на Република България (ПВ) - юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на икономиката със седалище гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52Б.
Патентно ведомство е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София. Основните функции на ведомството са да:
- извършва експертиза и взема решения по закрилата на обектите на индустриална собственост;
- издава патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели; свидетелства за промишлени дизайни, търговски марки, марки за услуги, наименования за произход и други защитни документи за закрила на обекти на индустриалната собственост;
- разглежда спорове;
- представлява страната в определени междудържавни организации по индустриална собственост и осъществява международно сътрудничество в тази област, в това число за извършване на проучвания и експертиза за обекти на индустриалната собственост;
- извършва публикациите и издава бюлетин и осъществява международен обмен на патентни документи, създава и поддържа информационни системи за обектите на индустриалната собственост и предоставя информационни услуги за тези обекти;
- издава наредби и инструкции в рамките на компетенциите на Патентното ведомство и предлага тарифи за дейностите и услугите, извършвани от Ведомството;
- води държавните регистри за защитените обекти на индустриална собственост;
- осъществява подготовката на кадри и обучение в областта на индустриалната собственост;
- информира обществеността в областта на индустриалната собственост и популяризира правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност.
Структурата на Патентно ведомство е представена във фигура 1:

Фигура 1

## Предмет на поръчката
Предметът на настоящата поръчка е надграждане и развитие на информационните системи и електронните услуги и регистри на Патентно ведомство на Република България, подобряване на вътрешните процеси и механизмите за предоставяне на публична информация чрез изграждане на електронен официален бюлетин и публичен регистър и електронни услуги за представителите по индустриална собственост.
## Нормативна рамка
При изпълнението на настоящата обществена поръчка Изпълнителят трябва да се съобрази със следната нормативна уредба и регулации в областта на индустриалната собственост, административното производство и електронното управление:
### На национално ниво
По отношение на ИЗОБРЕТЕНИЯТА И ПОЛЕЗНИТЕ МОДЕЛИ:
- ЗАКОН за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. - ДВ, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.);
- НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти;
- Наредба за разглеждане на спорове по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

По отношение на МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ:
- ЗАКОН за марките и географските означения;
- НАРЕДБА за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения;
- Наредбата за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения.

По отношение на ПРОМИШЛЕНИЯ ДИЗАЙН:
- Закон за промишления дизайн;
- Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на промишлен дизайн.

По отношение на ТОПОЛОГИЯТА НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ:
- ЗАКОН за топологията на интегралните схеми;
- ИНСТРУКЦИЯ за оформяне, подаване и формална експертиза на заявките за топологии на интегралните схеми.

По отношение на НОВИТЕ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ:
ЗАКОН за закрила на новите сортове растения и породи животни.

ОБЩИ АКТОВЕ
- ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България;
- Наредба за представителите по индустриална собственост.
### Общностно право
Регламент 386/2012 на Европейския парламент и на Съвета за възлагане на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) на задачи, свързани с гарантирането на спазването на правата на интелектуална собственост, включително обединяването на представители на публичния и частния сектор в Европейска обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ:
- ДИРЕКТИВА 2004/48/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (текст от значение за ЕИП);
- ДИРЕКТИВА 98/44/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения;
- РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 2380/74 НА СЪВЕТА от 17 септември 1974 година относно приемане на разпоредби за разпространяване на информация, свързана с научно-изследователски програми за Европейската икономическа общност.

МАРКИ И ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ:
- ПЪРВА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 21 декември 1988 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с търговските марки;
- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (кодифицирана версия) - (текст от значение за ЕИП);
- РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 40/94 НА СЪВЕТА от 20 декември 1993 година относно търговската марка на Общността;
- РЕГЛАМЕНТ (EO) № 110/2008 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 15 януари 2008 година относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските означения на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на СЪВЕТА.

ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН:
- ДИРЕКТИВА 98/71/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 13 октомври 1998 година относно правната защита на индустриални дизайни;
- РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 6/2002 от 12 декември 2001 година за промишления дизайн на Общността.

ТОПОЛОГИЯ НА ИНТЕГРАЛНИТЕ СХЕМИ:
ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 16 декември 1986 година относно правната закрила на топографията на полупроводникови изделия.

СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ И ПОРОДИ ЖИВОТНИ:
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2100/94 НА СЪВЕТА от 27 юли 1994 година относно правната закрила на Общността на сортовете растения.
### Международноправни актове в областта на закрилата на индустриална собственост
- Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост 13.06.1921 г.;
- Конвенция за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) 19.05.1970 г.;
- Договор за патентно коопериране (PCT) 21.05.1984 г.;
- Хагска спогодба относно международното депозиране на промишлени дизайни 11.12.1996 г.;
- Мадридска спогодба за международна регистрация на марките 01.08.1985 г.;
- Лисабонска спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация 12.08.1975 г.;
- Международна конвенция за закрила на новите растителни сортове (UPOV) 24.04.1998 г.;
- Виенска спогодба, учредяваща Международната класификация на образните елементи на марките 27.02.2001 г.;
- Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки 27.02.2001 г.;
- Локарнска спогодба, учредяваща Международната класификация на промишлените дизайни 27.02.2001 г.;
- Конвенция за издаване на европейски патенти (Европейска патентна конвенция);
- Страсбургска спогодба относно Международната патентна класификация 27.11.2001 г.
Забележка: посочените дати на международните актове се отнасят за датата на присъединяване на Република България към посочените актове.

### Административно производство и електронно управление
- Административнопроцесуален кодекс;
- Наредба за административния регистър;
- Закон за администрацията;
- Наредба за административното обслужване(загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.);
- Устройствен правилник на Патентно ведомство на Република България;
- Закон за електронното управление;
- Закон за защита на личните данни;
- Закон за електронния документ и електронния подпис;
- Закон за електронната идентификация;
- Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация;
- Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите;
- Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.);
- Наредба за обмена на документи в администрацията (загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.);
- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Посочените нормативни актове и документи в областта на индустриалната собственост, административното производство и електронното управление не са изчерпателни. Изпълнителят трябва да се съобрази и с всички произтичащи от нормативната уредба и подзаконовите актове за нейното прилагане изисквания, извън посочените по-горе, имащи отношение към реализирането на дейностите по настоящата обществена поръчка и поставените цели.

# ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
## Цели на поръчката
Целите на настоящата поръчка са:
- Изграждане на електронен официален бюлетин на ведомството и съпътстващ инструментариум за поддържането му, интегриран с администриращата информационна система за обектите на индустриалната собственост IPAS;
- Изграждане на публично достъпен електронен регистър на Представителите по индустриална собственост (ПИС) и електронни услуги по вписвания и заличавания в него;
- Автоматизиране на работните процеси в дирекция „Правни дейности и спорове“ и интегрирането им с работните процеси в специализираната администрация по отношение на обектите на индустриалната собственост.

## Обхват на поръчката
За постигането на целите в рамките на настоящата поръчка ще бъдат извършени следните дейности:
- Дейност 1: Аналитични дейности, състоящи се в изпълнението на:
- Юридически анализ, обхващащ:
  - Анализ на правното регламентиране на електронния регистър на Представителите по индустриална собственост и като минимум на електронното заявяване на:
    - Издаване на удостоверения на вписаните в регистъра представители по индустриална собственост;
    - Вписване на представител по индустриална собственост в регистъра на представителите на индустриална собственост;
    - Организиране на обучение и провеждане на изпити за представители по индустриална собственост.
Анализът следва да изхожда от действащата регулация, като при установена необходимост да се подготвят препоръки за нормативни изменения, гарантиращи законосъобразното електронизиране на всички процеси, свързани с публично достъпния електронен регистър на ПИС;
  - Анализ на нормативната уредба, която регламентира официалния бюлетин на Патентно ведомство, като се анализира по-конкретно правната възможност съгласно действащата уредба да се премине към изцяло електронен официален бюлетин на ведомството, като при необходимост бъдат изготвени препоръки за изменение на нормативната уредба;
  - Анализ на работните процеси в дирекция „Правни дейности и спорове“, с цел проучване на възможността за интегрирането им с работните процеси в специализираната администрация по отношение на обектите на индустриалната собственост, като при необходимост бъдат изготвени препоръки за изменение на нормативната уредба;
- Бизнес анализ, обхващащ:
  - Проучване и описание на процесите в съществуващата бек-офис система за автоматизиране на административните процеси във връзка с обектите на индустриалната собственост и първоначално дефиниране на процеса по автоматизирано извличане на обектите, подлежащи на публикуване в даден бюлетин;
  - Проучване и описание на процесите във връзка с поддържането на Регистъра на ПИС и уточняване на функционалните изисквания към него;
  - Проучване и описание на процесите в дирекция „Правни дейности и спорове“ и дефиниране на изискванията за интеграция на новия модул „Правни дейности“ към съществуващата информационно-технологична среда на ведомството.

Дейност 2: Изготвяне на техническа спецификация (системен проект) за разработките в обхвата на проекта
На база на извършения анализ, Изпълнителят трябва да изготви детайлна техническа спецификация (системен проект), в която да са описани всички изисквания за техническата реализация на функционалностите в обхвата на проекта.
Изготвянето на техническата спецификация включва следните основни задачи:
- Подробно/последващо дефиниране на детайлни изисквания и описание на бизнес процесите;
- Дефиниране на софтуерната архитектура;
- Определяне на потребителския интерфейс;
- Определяне на интеграционните интерфейси с информационно-технологичната среда на ведомството;
- Дизайн и структура на базата данни;
- Определяне на хардуерната и комуникационната инфраструктура.
Детайлната техническа спецификация ще послужи като пряка изходна база за последващата софтуерна разработка.

Дейност 3: Разработка на електронен бюлетин
Въз основа на изготвената техническа спецификация Изпълнителят трябва да разработи самостоятелен софтуерен модул, включващ:
- вътрешна административна функционалност за подготовка на бюлетина;
- публично достъпен интерфейс за достъп до публикуваните бюлетини.
Разработката трябва да се изпълни в съответствие с функционалните изисквания, дефинирани в раздел 7 от настоящото техническо задание.
Дейност 4: Разработка на Регистър на представителите на индустриална собственост
Въз основа на изготвената техническа спецификация Изпълнителят трябва да разработи самостоятелен софтуерен модул, включващ:
- публичен регистър на ПИС, достъпен през Портала за електронни услуги на ведомството;
- Минимум 3 броя електронни услуги, предназначени за ПИС:
  - Издаване на удостоверения на вписаните в регистъра представители по индустриална собственост;
  - Вписване на представител по индустриална собственост в регистъра на представителите на индустриална собственост;
  - Организиране на обучение и провеждане на изпити за представители по индустриална собственост.
- Вътрешна административна функционалност за поддържане на регистъра и неговата интеграция с базите данни на администриращата система IPAS и публично достъпната система BPO Online.
Разработката трябва да се изпълни в съответствие с функционалните изисквания, дефинирани в раздел 7 от настоящото техническо задание.
Дейност 5: Внедряване на модул „Правни дейности“
Въз основа на изготвената техническа спецификация Изпълнителят трябва да предостави лиценз за ползване или да разработи и внедри софтуерен модул, който да автоматизира и управлява работата по производства по спорове и жалби, съдебни производства за обжалване на индивидуални административни актове от момента на тяхното започване до окончателното им приключване, като предоставя средства за проследяване на процеса при преминаването през всички съдебни инстанции.
Дейността трябва да се изпълни в съответствие с функционалните изисквания, дефинирани в раздел 7 от настоящото техническо задание.
Дейност 6: Обучение и внедряване
Изпълнителят трябва да организира и проведе обучение на посочени от Възложителя експерти от Патентно ведомство за всяка от извършените доработки и разработки на нови модули, и да извърши внедряване на разработения и/или лицензиран софтуер в реална експлоатация. Тази дейност може да се извършва поетапно за всеки модул или заедно за всички модули, съгласно предложената от участника архитектура и методология и графика за изпълнение на проекта.
Изпълнението на настоящата поръчка ще доведе до:
- Съществено подобряване на вътрешните процеси, намаляване на ръчния труд, ускоряване на работата и намаляване на грешките при подготовка на официалния бюлетин на Патентно ведомство чрез усъвършенстван инструментариум за избор на обектите и събитията, подлежащи на публикуване;
- Подобряване на механизмите за предоставяне на публична информация чрез предоставяне на обществеността на изцяло електронен структуриран официален бюлетин, с възможност за търсене в него и указване на препратки към точно определени части от него, свързани с конкретен обект или събитие;
- Съществено подобряване на вътрешните процеси по поддържането на регистъра на представителите по индустриална собственост чрез реализирането на инструментариум за поддържането му в структуриран вид;
- Подобряване на качеството и актуалността на информацията във вътрешните и в публично достъпните бази данни на ведомството чрез интегрирането им с електронния регистър на ПИС;
- Подобряване на механизмите за предоставяне на публична информация чрез предоставяне на обществеността на изцяло електронен, структуриран регистър на представителите по индустриална собственост;
- Улесняване на комуникацията на настоящите и бъдещите представители по индустриална собственост чрез предоставяне на възможности за изцяло електронна комуникация между тях и ведомството за заявяване на вписвания и промени в регистъра на ПИС;
- Съществено подобряване на вътрешните процеси в дирекция „Правни дейности и спорове“ чрез въвеждане на нов модул за техните нужди, интегриран с администриращата система IPAS.
## Целеви групи
Целевите групи, към които е насочено изпълнението на настоящата поръчка, са:
- Патентно ведомство на Република България;
- Представители по индустриална собственост (ПИС);
- Гражданите и бизнеса, в качеството им на заявители и ползватели на информация във връзка с индустриалната собственост.
## Очаквани резултати
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:
- Изготвен аналитичен доклад от извършените юридически и бизнес анализи;
- Изготвена детайлна техническа спецификация (системен проект) за необходимите разработки и доработки в обхвата на проекта;
- Разработен и внедрен електронен бюлетин, интегриран с администриращата система IPAS;
- Разработен регистър на ПИС, интегриран със съществуващите бази данни, както и със съпътстващи минимум 3 броя електронни услуги;
- Разработен и внедрен модул „Правни дейности“, интегриран с администриращата система IPAS;
- Проведено обучение за работа с надградените и новосъздадени модули;
- Разработена техническа и експлоатационна документация.

## Период на изпълнение
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 4 (четири) месеца от датата на подписване на договор между Възложителя и Изпълнителя.

# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
Ведомството има дългогодишни традиции в използването на информационни технологии. През последните няколко години, в рамките на поредица от проекти, част от които бяха осъществени в рамките на сътрудничество с международни организации и институции в областта на интелектуалната собственост, беше осъществена радикална промяна в технологичната инфраструктура и софтуерните технологии. Бяха внедрени и редица нови софтуерни модули за предоставяне на електронни услуги.
Поради внедряването на готови универсални решения, предназначени за международния пазар, в съчетание със сложното и разнородно естество на работата във ведомството и някои национални специфики, все още не е постигнато интегрирано управление на всички процеси, съществуват и някои недостатъци в предоставянето на информация на заинтересованите страни.
В настоящия раздел е изложена информация за текущото състояние на технологичната инфраструктура и софтуерната среда, която има за цел да послужи като основа за разбирането на обхвата на проекта и изискванията, изложени по-нататък.
## Настояща технологична инфраструктура
През последните 3 години, в рамките на няколко последователни доставки, беше закупено последно поколение хардуерни платформи и бяха изградени високонадеждни клъстери и виртуализационна среда върху тях. Беше внедрена система за управление на конфигурациите (CMDB), мониторинг и инвентаризационни системи за централизирано наблюдение и управление на цялата инфраструктура и системния софтуер. Заедно с това бяха закупени съвременни комуникационни устройства (защитни стени) и беше реализирана по-стриктна политика по сигурността и защитата на инфраструктурата.
Основната част от инфраструктурата е разположена в сградата на ведомството – там са инсталирани всички софтуери системи, предназначени за вътрешно ползване във ведомството (Бек-офис системите).
Една част от инфраструктурата е изнесена в дейта-център. На нея са инсталирани фронт-офис системите, които трябва да са достъпни за външни потребители и/или да комуникират със системи на други институции - предимно международни.
Към настоящия момент технологичната инфраструктура на ведомството изглежда по следния начин:

Фигура 2
## Обзор на софтуерната архитектура
На следващата фигура е показана общата схема на тази среда с условното разделение на фронт-офис и бек-офис компоненти:

Фигура 3

Освен софтуерни модули за пряко използване от външни и вътрешни потребители информационната инфраструктура на ведомството съдържа и компоненти за осъществяване на комуникация с външни (главно международни) организации. Тези компоненти се причисляват към фронт-офис частта и комуникират в минимална степен със системите и базите данни от бек-офис частта. Доколкото комуникацията с външни организации е извън обхвата на настоящия проект, тези модули не са показани на горната фигура.
### Бек-офис системи
IPAS
За извършване на ежедневните дейности за нуждите на експертизата и проучванията във връзка с регистрацията и последващите действия за почти всички обекти на индустриалната собственост, се използва администриращата система IPAS, предоставена безвъзмездно от Световната организация по интелектуална собственост (СОИС, WIPO), адаптирана за нуждите на ведомството и интегрирана с редица други системи във ведомството. Бяха разработени редица допълнителни модули с цел реализиране на специфични за Патентно ведомство на Република България функционалности, които не са предвидени в стандартната функционалност на този универсален продукт, както и за целите на интеграцията.
Системата IPAS автоматизира процесите във връзка с:
- Търговски марки и географски означения;
- Промишлени дизайни;
- Патенти, полезни модели и сертификати за допълнителна закрила, заявени по национален ред;
- Европейски патенти.
Системата IPAS е базирана на работни процеси, които могат да се дефинират посредством специално предвиден инструментариум. Всеки работен процес се състои от статуси и действия, които водят от един към друг статус, включително автоматични действия, изпълнявани при настъпване на определени събития, и действия, които водят до иницииране на други действия, под-процеси или кореспонденция със заявителя.
За работните процеси, релевантни на обхвата на проекта, са дадени дефинициите на работните процеси, дадени в приложения
Схемата на базата данни на IPAS е дадена в приложение
Деловодна система Акстър
Деловодната система Акстър Офис е закупен от ведомството като стандартен продукт. Реализирана е интеграция между нея и специализираната администрираща система IPAS на базата на WEB services, чрез които IPAS може да създава преписки и документи в Акстър и да извлича информация за тях по зададен идентификатор.
По отношение на входящите документи деловодната система се използва главно за общия документооборот (този, който не е свързан с решения за издаване на защитни документи или искане за извършване на вторични действия с обекти на индустриалната собственост).
Специализираната входяща кореспонденция във връзка с решенията за издаване на защитни документи и вторичните действия по отношение на обектите на индустриалната собственост се администрира в администриращата система IPAS и специализиран модул „Регистратура“ към нея. За всеки обект на индустриалната собственост IPAS автоматично създава преписка в Акстър и всеки входящ документ се записва автоматично от модул „Регистратура“ в деловодната система Акстър, заедно със сканираните оригинали на документите към него. Тези сканирани оригинали, както и всякакви други прикачени документи, след това са достъпни през IPAS. Макар и да са налични в деловодната система, тези преписки и прикачени документи към тях на практика не се обработват в самата нея. В този смисъл може да се счита, че Акстър се използва само като документно хранилище за специализираната входяща кореспонденция по отношение на обектите на индустриалната собственост.
По отношение на изходящата кореспонденция във връзка с обектите на индустриалната собственост – тя се генерира от IPAS и автоматично се съхранява и в Акстър по съответната преписка за конкретния обект. След това тази кореспонденция се обработва и извежда през Акстър, като IPAS има достъп до актуалната версия на документа и датата на приключване (изходиране).
Модули за регистратурата
Основно за целите на интеграцията между системите са разработени специализирани софтуерни модули за приемане на документи на гише и за приемане на електронно подадени заявки. Тези модули имат за цел да синхронизират потоците от електронни заявки и такива на хартиен носител.
Тези модули са интегрирани както с IPAS, така и с деловодната система и по този начин се избягва повторното въвеждане на документи в различни системи.
### Фронт-офис системи
Портал за електронни услуги
Порталът за електронни услуги на Патентно ведомство на Република България е WEB-платформа, която предоставя възможности за публичен или персонализиран достъп до различни информационни ресурси и услуги, предоставяни от Ведомството. Порталът представлява единна входна точка за:
- Електронните услуги и регистри, поддържани и предоставяни от Ведомството;
- Оторизиран достъп до персонална кореспонденция и информация за подадени от даден заявител заявки по електронен път;
- Възможност за регистрация на потребителите и единно, надеждно и централизирано управление на данните за тях, въз основа на което е реализиран сигурен механизъм за идентификация и управление на достъпа, използван от всички електронни услуги (single sign-on). Това е от съществено значение за услугите, изискващи идентификация;
- Препратки към електронните регистри и услугите – обект на публичен достъп, като справочната информационна система BPO Online.

Електронни услуги
От ноември 2013 г. насам бяха поетапно пуснати в действие общо 29 електронни услуги по заявяване на търговски марки и промишлени дизайни, подаване на различни видове искания за вторични действия по търговските марки и промишлените дизайни, както и подаване на искания за проучвания за всички обекти на индустриалната собственост. Те са достъпни през портала за електронни услуги.
Повечето от тези услуги са разработени и внедрени с подкрепата на Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).
Справочна система BPO Online
BPO_online предлага възможността да се извършва търсене измежду следните групи обекти на индустриалната собственост:
- Търговски марки и географски означения;
- Промишлени дизайни;
- Изобретения, полезни модели и сертификати за допълнителна закрила;
- Европейски патенти.
BPO Online работи със собствена база данни под управление на PostgreSQl, която се актуализира ежедневно от базата данни на IPAS на инкрементален принцип, чрез прехвърляне на променените обекти на индустриалната собственост.
Освен за директно интерактивно ползване базата данни на BPO Online се използва и като основа за информационен обмен с външни (основно международни) системи.

## Използвани софтуерни технологии
Софтуерните технологии, върху които е изградена цялата информационна среда на ведомството, са:
- Виртуална сървърна среда под управление на най-новото поколение сървърни операционни системи MS Windows 2012;
- Всички компоненти на фронт-офис и бек-офис частта (порталът, електронните услуги, справочната система BPO Online, самият IPAS и всички интеграционни компоненти) са разработени на Java, с J2EE технологии, и работят на напълно съвместими сървъри за приложения;
- Всички компоненти на фронт-офиса работят на общ сървър за бази данни, управляван от СУБД Postgre SQL;
- Всички компоненти на бек-офис частта (IPAS и Acsepto) работят с бази данни под управление на MS SQL Server.
Към настоящия момент използваните във ведомството технологии са:
- Java Enterprise Edition (EE) 7 като основна софтуерна платформа;
- Spring Framework 3.2;
- Сървъри за приложения: Apache Tomcat 7, Jboss AS 7, MuleESB 3.4;
- Портална платформа Liferay 6.2 – върху нея е изграден Порталът за електронни услуги, изпълняващ ролята на централна интеграционна компонента на цялостната информационна среда на ведомството;
- Postgre SQL 9.4 – система за управление на бази данни, използвана за нуждите на целия фронт-офис, включително интеграционните модули към външни информационни системи (TMView, DesignView и други);
- MySQL 5.6 - система за управление на бази данни, използвана за нуждите на модулите за електронно заявяване на марки, дизайни и вторични действия във връзка с тях;
- MS SQL Server 2008 R2 - система за управление на бази данни, използвана за нуждите на целия бек-офис, в която се съхраняват всички данни за обектите на индустриалната собственост във ведомството;
- Средствата и инструментите, които са използвани за разработката на повечето компоненти (портал, модули за електронно завяване на марки и дизайни, електронни услуги във връзка с марки и дизайни, BPO Online), са:
- Eclipse JEE IDE;
- Maven;
- Ant.
Всички изброени технологични среди и инструменти са безплатни и могат да бъдат свободно свалени и инсталирани на всеки компютър, без да е необходима доставка на лицензи и заплащане на такси за годишна поддръжка. Те са независими от операционната система.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
## Общи организационни принципи
Задължително изискване е по време на изпълнение на поръчката да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на поръчката и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на поръчката, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

## Управление на проекта
Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат. Методологията трябва да съответства на международен стандарт или сборник от добри практики, на каквито се базират Project Management Body of Knowledge (PMBOK), PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни.
Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящото техническо задание, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли. Участниците трябва да представят график и описание на дейностите за изпълнение на настоящата обществена поръчка.
Доброто управление на проекта трябва да осигури:
- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
- оптимално използване на ресурсите;
- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на Възложителя.

Методологията трябва да включва подробно описание на:
- фазите на проекта;
- организация на изпълнение:
  - структура на екипа на Изпълнителя;
  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
проектна документация:
  - видове доклади и други документи;
  - време на предаване на документите;
  - управление на версиите;
график за изпълнение на проекта.
В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

## Управление на риска
В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката. Участниците трябва да представят анализ на идентифицираните от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция/противодействие за всеки един риск. През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят трябва да поддържа актуален списък с рисковете и да информира Възложителя за състоянието на рисковете.
При изготвянето на списъка с рискове участниците трябва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните дейности на проекта;
- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на софтуерните модули;
- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Риск за администриране на софтуерните модули след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
С техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на поръчката, като включат минимум следните етапи:
## Етап 1: Анализ на съществуващата ситуация
По време на Етап 1 Анализ на съществуващата ситуация трябва да се извършат следните дейности съгласно дефинирания в раздел 3.2 обхват:
Юридически анализ съгласно дефинирания в раздел 3.2 обхват на поръчката, обхващащ нормативните документи, относими към обхвата на проекта с цел установяване на нормативните изисквания, на които трябва да отговарят технологичните решения с оглед постигането на проектните цели, по-конкретно:
  - Анализът трябва да обхваща релевантните нормативни актове, които регламентират административните процеси, които се предвижда да бъдат реализирани в изпълнение на поставените цели;
  - Анализът трябва да обхваща релевантните нормативни актове в областта на административното производство и електронното управление с оглед на установяване на изискванията, на които трябва да отговарят новите технологични доработки и разработки с цел постигане на проектните цели;
  - Анализът следва да обхваща нормативните изисквания, свързани с официалния бюлетин на ПВ, като бъдат установени и онези от тях, който регламентират възможността, респ. липсата на пречка за функционирането на бюлетина като електронен;
  - Анализът следва да обхване правната регламентация на регистъра на ПИС и всички свързани с него услуги, като изследва правната възможност, този регистър заедно с услугите да бъдат електронизирани. Към настоящия момент в Списъка с услугите към Административния регистър са вписани единствено административните услуги, цитирани по-горе.;
  - В случай че се установи необходимост от промени в нормативната уредба на национално ниво предвид реализацията на проектните цели, следва да бъдат изготвени препоръки за промяна на нормативната уредба.
Бизнес анализ съгласно дефинирания в раздел 3.2 обхват на поръчката, включващ детайлно запознаване с и описание на работните процеси в администрацията, с цел оптимизирането им при внедряване на новите технологични решения и доработки, в това число:
  - Проучване на бизнес процесите, относими към обхвата на проекта, с оглед изследване на съответствието им със законодателството в областта на електронното управление, респективно възможността за електронизирането им;
  - Проучване на съществуващите системи и данни с цел дефиниране в техническата спецификация (системен проект) на условията за успешна интеграция с вътрешната информационно-технологична инфраструктура на ведомството съгласно функционалните изисквания и подробната техническа спецификация;
  - Проучване с цел извличане на изискванията на обектите, подлежащи на публикуване в електронния бюлетин за спомагане на успешното дефиниране на процесите и автоматизирането им на последващ етап от изпълнението;
  - Проучване и описание на принципите на организация на регистъра на ПИС;
  - Анализ на изискванията към модул „Правни дейности“.

Очакваните резултати от изпълнение на етапа са:
Аналитичен доклад включващ:
  - Резултатите от юридическия анализ;
  - Резултатите от бизнес анализа;
  - Изводи и препоръки.
Изготвеният аналитичен доклад подлежи на одобрение от страна на Възложителя.
## Етап 2: Изготвяне на системен проект
По време на етап 2 Изпълнителят на база на направения в етап 1 анализ трябва да изготви детайлна техническа спецификация (системен проект), в която да са описани всички изисквания за реализирането на софтуерните разработки в обхвата на проекта. Изготвянето на техническата спецификация включва следните основни задачи:
- Подробно/последващо дефиниране на детайлни изисквания и описание на бизнес процесите;
- Дефиниране на модулите;
- Избор и описание на архитектурен дизайн;
- Определяне на потребителския интерфейс;
- Определяне на интеграционните интерфейси с външните информационни източници и системи;
- Дизайн и структура на базата данни;
- Дефиниране на хардуерната и комуникационната инфраструктура.
Изготвянето на системния проект изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, спецификация на номенклатурите, роли и права за достъп и други.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес модели – например UML (Unified Modeling Language), BPMN или еквивалентен.
Детайлната техническа спецификация трябва да определя подхода за проектиране и разработка на модулите и функционалностите, които трябва да бъдат разработени или надградени. Подходът трябва да позволява лесно последващо разширяване и надграждане на инфраструктурата с още нови модули според възникналите нужди, както и възможност за актуализация на заложените процеси при промяна на законовата и подзаконовата нормативна база, без за това да е необходима цялостна преработка на софтуерните модули.
Детайлната техническа спецификация ще послужи като пряка изходна база за последващата софтуерна разработка.

Очакваният резултат от изпълнение на етапа е:
Детайлна техническа спецификация, включваща:
  - Спецификация на общата архитектура;
  - Спецификация на модулите и надградените функционалности в обхвата на проекта;
  - Спецификация на интеграционните интерфейси с информационната инфраструктура на ведомството;
  - Спецификация на базата данни.
Изготвената от Изпълнителя детайлна техническа спецификация подлежи на одобрение от страна на Възложителя.
## Етап 3: Разработване на софтуерното решение
По време на етап 3 Изпълнителят трябва да извърши разработките и доработките в обхвата на настоящия проект съгласно функционалните изисквания, изложени в раздел 7 от настоящото техническо задание.
Разработката на софтуерното решение включва следните дейности:
- Разработка на първоначална версия (прототип) на системата, която трябва да бъде одобрена от Възложителя и на база на която трябва да се разработят всички функционалности. Прототипът трябва да включва:
  - Прототип на инструментариум за подготовка на бюлетин и интерфейс за преглед на бюлетин в структуриран вид;
  - Прототип на публичния регистър на ПИС и форми за заявяване на електронни услуги за ПИС;
  - Прототип на модул „Правни дейности“ с функционалност за създаване на преписка и изпълнение на стъпки (задачи) по нея.
Изготвената първоначална версия ще бъде предоставена за преглед и одобрение на Възложителя, който ще изготви становище за приложимостта на направената разработка, изготвената и предвидена функционалност и ще изиска евентуални промени. Изпълнителят трябва да се съобрази с предоставените становище и искания за промени при реализация на пълната функционалност на модулите.
- Надграждане на прототипа до пълнофункционални софтуерни модули съгласно изискванията на настоящото задание и детайлната техническа спецификация;
- Провеждане на вътрешни тестове на разработения софтуер (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни тестови сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапа тестване и внедряване.
Забележка: Забележка: Изпълнителят е допустимо да предложи разработен софтуерен продукт, удовлетворяващ изискванията на Възложителят по отношение на т.нар. „Модул правни дейности“ като вместо разработка на софтуер за този модул се предложи правото на ползване на готово софтуерно решение.
Независимо от избрания вариант съответно ще се прилагат изискванията на настоящото техническо задание и действащото законодателство. Навсякъде, където в настоящото техническо задания се говори за разработване/внедряване на модули/модул „Правни дейности“, да се има предвид че формулировката включва в себе си и възможността участникът да предложи и готов за интегриране софтуерен продукт.
Очакваните резултати от изпълнението на етапа са:
- Разработени и надградени софтуерни модули;
- Реализирана интеграция с вътрешната информационно-технологична инфраструктура на ведомството съгласно функционалните изисквания и подробната техническа спецификация;
- Разработен план за приемателно тестване, като за всеки тестови сценарий трябва да има следното минимално описание:
  - Предпоставките за започване на теста;
  - Съдържанието на провеждания тест;
  - Очакваните резултати;
  - Минималните изисквания, при които тестването ще се счита за успешно.
Системата трябва да поддържа съществуващите механизми за идентификация на потребители през портала за електронни услуги на ведомството.
Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;
Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в системата;
- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най- разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
- чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.
## Етап 4: Приемателно тестване, внедряване и обучение
По време на етап Приемателно тестване, внедряване и обучение Изпълнителят трябва да извърши следните дейности:
- Инсталиране на софтуера в тестовата среда на Възложителя;
- Тестване в среда на Възложителя (приемателно тестване) съгласно предварително изготвен план с тестови сценарии съвместно с Възложителя, което да потвърди съответствието на софтуера с изискванията, изправността и успешното функциониране на отделните модули и тяхното взаимодействие с другите налични системи;
- Провеждане на обучение на служители на ПВ за работа с новосъздадените и надградени софтуерни модули;
- Внедряване в реална работна среда.
Възложителят приема разработения софтуер с подписването на Протокол за успешно проведени приемателни тестове.
Забележка: Приемателното тестване трябва да се извърши минимум 10 работни дни преди приключване на договора, за да може Изпълнителят да отстрани констатираните несъответствия в разработените функционалности и грешки в кода преди крайния срок за изпълнение!
След изпълнение на приемателните тестове и приемане на резултатите от страна на Възложителя, което може да се случи и след необходимост от корекции в кода и/или отстраняване на несъответствия в разработения софтуер и повторно изпълнение на приемателните тестове, следва продукционно внедряване и въвеждане в експлоатация на всички софтуерни модули.
В рамките на етапа, преди въвеждането на софтуера в експлоатация, Изпълнителят трябва да проведе обучение на служители на Патентно ведомство за работа с новоразработените и надградени софтуерни модули.
Обученията трябва да включват семинарна и практическа част. Практическите обучения трябва да се извършват, като се използва внедреният софтуер в експлоатационна среда (но преди да бъде пуснат в реална експлоатация).
Изпълнителят трябва да изготви план и програма за провеждане на обучението, които трябва да съгласува с Възложителя най-малко 2 седмици преди уговорените дати за провеждане на обучението.
Най-малко 5 работни дни преди датите на обучението Възложителят ще изпрати на Изпълнителя списък на служителите за обучение. По време на обученията Изпълнителят трябва да води присъствени списъци от обученията с подписи на всеки от участниците за всяка сесия, които после да предаде на Възложителя.

Очакваните резултати от изпълнението на етапа са:
- Успешно преминати приемателни тестове;
- Внедрен софтуер в реална работна среда;
- Предадена на Възложителя техническа и експлоатационна документация:
  - Техническо описание - включващо описание на модулите, базата данни, процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране;
  - Ръководство на потребителя, илюстрирано с графики/скрийншотове;
  - Изходния код, записан на дигитален носител;
- Обучени потребители и администратори.
Всички ръководства трябва да бъдат предоставени както на електронен, така и на хартиен носител, а изходният код – само на електронен носител.
## Етап 5: Гаранционна поддръжка
Изпълнителят трябва да осигури гаранционна поддръжка на разработените и надградени софтуерни модули за период от 24 (двадесет и четири) месеца от датата на неговото приемане и въвеждане в експлоатация.
При необходимост по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения. Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Поддръжката трябва да включва като минимум:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на софтуера;
- Отстраняване на дефекти, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на поръчката;
- Периодично извършване на дейности по пълно архивиране на базата данни, извършвано от представител на Изпълнителя. Възложителят предоставя хардуерната инфраструктура за поместване на архива и необходимата свързаност за дистанционен достъп за извършване на дейностите по архивиране;
- Възстановяване на данните при евентуален срив в това число:
  - Възстановяване на инсталираните системни и приложни софтуерни продукти;
  - Възстановяване на системата и базата данни на база последно изготвено архивно копие;
- Консултации на вътрешните потребители и администратори (експерти на Патентно ведомство) по телефон и/или електронна поща;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки в рамките на гаранционната поддръжка.
Гаранционната поддръжка не включва разработка на нови функционалности.
По време на гаранционния период Изпълнителят трябва да осигури използването на уеб базирана система за регистриране и проследяване на дефектите, която да се ползва съвместно от представители на Изпълнителя и Възложителя.

# ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Разработеният софтуер трябва да отговаря на всички изисквания на приложимата нормативна уредба. В допълнение при разработката трябва да се заложат като минимум следните функционалности:
## Модул Електронен бюлетин
Разработеният софтуер трябва да отговаря на всички изисквания на приложимата нормативна уредба. В допълнение при разработката на електронен официален бюлетин на Патентно ведомство на Република България трябва да се заложат като минимум следните функционалности:
### Общи изисквания към подготовката и публикуването на бюлетина
Специализираните модули, осигуряващи подготовката и публикуването на бюлетина, трябва да се доработят и надградят в съответствие с извършения анализ на потребностите и законодателството и разработената на негова база спецификация, при спазване на предложената от Изпълнителя методология.
Разработката на тези функционалности трябва да обхваща всички обекти на индустриалната собственост, които подлежат на публикуване в настоящия официален бюлетин на ведомството. При това трябва да се спазят изискването за единство със съществуващите модули, данните за извършена публикация на бюлетин трябва да се отразяват адекватно в администриращата система IPAS за всеки един от обектите, публикувани в бюлетина, и да водят до коректно изпълнение на съответните автоматични действия от работните процеси на всеки един от тези обекти.
Модулите трябва да имат единен потребителски интерфейс и обща система за идентификация на потребителите, единна база данни, обща система от номенклатури и комбинирани справки, заедно с всички останали компоненти на информационно-технологичната среда на ведомството.
### Съдържание на бюлетина
Официалният бюлетин на Патентно ведомство на Република България се води по силата на чл.5, т. 8 от УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в сила от 30.09.2016 г., издаден от Патентното ведомство на Република България, обн. ДВ бр. 76 от 30 септември 2016г., изм. ДВ бр. 14 от 10 февруари 2017г., изм. и доп. ДВ бр. 31 от 18 април 2017г., съгласно който се предвижда издаване и публикуване на бюлетин, предвиден в закон и в международните спогодби. Чл. 17, т. 13 от Устройствения правилник вменява като задължение на Дирекция "Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество" да подготвя, издава и разпространява Официалния бюлетин на Патентното ведомство.
Официалният бюлетин на Патентно ведомство на Република България има съществено правно значение, доколкото специалните закони в областта на интелектуалната собственост обвързват значителни правни последици с публикуването на определени обстоятелства в него. Така например съгласно чл. 12, ал. 3 от ЗПРПМ „Патентът действа по отношение на трети лица от публикацията за издаването му в официалния бюлетин на Патентното ведомство“. Също така, от своя страна, съгласно чл. 37 от ЗМГО в тримесечен срок от приключване на формалната експертиза или от публикацията на международната регистрация в официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва експертиза по чл. 11 от закона. В тази връзка е от изключителна важност да се дефинира точно, ясно и пълноценно съдържанието на Официалния бюлетин на Патентно ведомство на Република България, преди да се пристъпи към неговата електронизация, с цел максимална законосъобразност и запазване на консистентността на правния мир.
 Към настоящия момент Официалният бюлетин съдържа следните раздели:
- Изобретения:
  - Публикувани заявки за изобретения;
  - Издадени патенти за изобретения;
- Европейски патенти с действие на територията на България:
  - Издадени Европейски патенти с действие на територията на България;
  - Издадени Европейски патенти след процедура по ограничаване съгласно чл.105b от ЕПК;
  - Издадени Европейски патенти след процедура по опозиция съгласно чл.103 от ЕПК;
- Сертификати за допълнителна закрила на лекарствени продукти и продукти за растителна защита:
  - Издадени сертификати за допълнителна закрила с удължаване срока на действие;
  - Подадени заявки за удължаване срока на действие на сертификати за допълнителна закрила;
  - Отказ за издаване на сертификати за допълнителна закрила;
- Полезни модели:
  - Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели;
- Нови сортове растения и породи животни:
  - Публикувани заявки за нови сортове растения;
  - Издадени сертификати за нови сортове растения;
  - Публикувани заявки за нови породи животни;
  - Издадени сертификати за нови породи животни;
- Марки
  - Публикувани заявки за марки;
  - Регистрирани марки;
  - Публикувани международни регистрации по чл.37б, ал.3 от ЗМГО;
  - Наименования за произход;
- Прекратили действието си патенти за изобретения;
- Прекратили действието си Европейски патенти;
- Прекратили действието си регистрации на полезни модели;
- Промени в публикувани заявки:
  - Вписвания в Държавния регистър на патентите;
  - Вписвания в Регистъра на Европейските патенти;
  - Вписвания в Държавния регистър на марките;
  - Вписвания в Държавния регистър на промишлените дизайни;
- Представители по индустриална собственост:
  - Вписвания в регистъра;
  - Промени в името/адреса;
- Поправки;
- Указатели.
Бюлетинът се издава един път месечно и съдържа данни за средно 1000 обекта на индустриалната собственост и/или възникнали за тях събития, оформени в средно 800-1000 страници формат A4.
### Инструментариум за подготовка на бюлетина
Изпълнителят трябва да разработи удобен инструментариум за извличане на обектите и/или възникнали за тях събития, които подлежат на публикуване в даден брой на бюлетина. Това включва:
- Управление на бюлетини – преглед на списъка с издадени до момента бюлетини, дефиниране на нов бюлетин с код, наименование и дата, на която ще бъде издаден. Тази информация трябва да се чете и записва в базата данни на администриращата система IPAS съгласно нейната логика за работа с бюлетини, съгласно описанията Ръководството за базата данни на IPAS.
- Автоматизирано извличане на обекти и събития, които трябва да бъдат публикувани в дадения бюлетин за всеки от видовете обекти съгласно дефинираното в раздел 7.1.2 съдържание на бюлетина, на база състоянията и изпълнените действия в работните процеси на различните обекти, съгласно дефинициите на работните процеси, дадени в приложения
- Преглед на автоматично избраните обекти и събития, възможност за проверка, добавяне, премахване и отлагане публикуването на обекти и събития за бъдещ бюлетин, като всяко от тези действия се отразява веднага в работния процес на всеки отделен обект. Резултатът от тези действия е списък обекти, подредени по раздели, готови за публикуване.
### Инструментариум за генериране на бюлетин
Изпълнителят трябва да разработи инструментариум за извличане от администриращата система IPAS на информация за всеки от обектите, включени в даден бюлетин, съгласно предходния раздел и представянето й съгласно зададен формат. Тази функционалност трябва да включва:
- Извличане на данни за даден обект или събитие от базата данни на IPAS и съхранението й в структуриран текстов вид в предвидена от Изпълнителя структура за целта, с възможност за редактиране на текстовите елементи. Извличането трябва да е възможно за всеки от разделите на бюлетина и видовете обекти съгласно дефинираното в раздел 7.1.2 от настоящото техническо задание съдържание на бюлетина.
- Представяне на така извлечената информация за един обект или събитие в PDF-формат (фрагмент) съгласно образец според вида на обекта и раздела в бюлетина. Образците трябва да могат да се променят.
- Съхранение на структурата на един бюлетин с препратки към съдържанието на фрагмента за всеки един обект на индустриалната собственост.
### Инструментариум за визуализиране на бюлетина
Изпълнителят трябва да разработи публично достъпен инструментариум за визуализиране на публикуваните бюлетини, който да поддържа следните функционалности:
- Преглед на списък с всички публикувани бюлетини и възможност за избор на един от тях;
- Преглед на един бюлетин в цялостен вид в PDF формат, сходен със сегашния формат на бюлетина, наличен на Интернет сайта на ведомството;
- Преглед на един бюлетин в структуриран вид – по раздели, видове обекти и събития, публикувани в даден раздел, с възможност за избор на един обект или събитие за подробен преглед;
- Преглед на PDF фрагмент от бюлетина за един избран обект или събитие;
- Възможности за филтриране и търсене в бюлетина.

### Интеграция с бек-офис приложенията
Освен изискването за извличане на информацията за бюлетина от базата данни на администриращата (бек-офис) система IPAS, инструментариумите за подготовка и публикуване на бюлетина, описани в раздели 7.1.3 и 7.1.4 от настоящото техническо задание, трябва да отразяват в базата данни на IPAS:
- Информация за самите бюлетини, съгласно модела на базата данни, описан в приложение;
- Информация за статусите на бюлетините:
  - Отворен – все още могат да се добавят или премахват обекти или събития за публикуване;
  - Затворен – подготвен за публикуване, вече не могат да се добавят или премахват обекти или събития за публикуване в този бюлетин;
  - Публикуван;
- Публикуването на бюлетин трябва да инициира определени действия в IPAS, като изпълнение на автоматични действия от работните процеси на публикуваните обекти, съгласно моделите на работните процеси
- Интеграция с фронт офис приложенията
Освен публично достъпния инструментариум за визуализиране на бюлетините съгласно изискванията на раздел 7.1.5 от настоящото техническо задание, Изпълнителят трябва да реализира програмен интерфейс, чрез който други компоненти на информационно-технологичната среда на ведомството да могат да извличат елементи от структурата на бюлетина и да визуализират един или повече фрагменти за даден обект или събитие, публикувани в бюлетина.
Използвайки така разработения програмен интерфейс, Изпълнителят трябва да надгради информационната система BPO Online, като обвърже съдържащата се в нея информация за извършени публикации за даден обект на индустриалната собственост, със съответния фрагмент от структурираното описание на бюлетина, така че ползвателите на BPO Online да могат да извикват за преглед съответния PDF фрагмент директно от страниците на BPO Online, където се визуализират данни за публикации.

  1. Модул Регистър на представителите на индустриална собственост
Разработеният софтуер трябва да отговаря на всички изисквания на приложимата нормативна уредба, в частност Наредбата за представителите по индустриална собственост, приета с ПМС № 137 от 15.07.1993 г., отразена деноминацията от 05.07.1999 г., обн. ДВ. бр.65 от 30 юли 1993 г., изм. ДВ. бр.86 от 21 октомври 1994 г., доп. ДВ. бр.41 от 23 май 1997 г., доп. ДВ. бр.32 от 8 април 2003 г., изм. ДВ. бр.69 от 23 август 2005 г., изм. ДВ бр. 47 от 22 юни 2012 г.
В хода на изпълнението следва да се отразят и всички промени, които биха произтекли от приемането на Проект за Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за представителите по индустриална собственост, който в момента е поставен на обществено обсъждане.
В допълнение, при разработката на регистъра на Представителите по индустриална собственост (ПИС) трябва да се заложат като минимум следните функционалности:
### Публична част на регистъра
Публичният регистър на Представителите по индустриална собственост трябва да се разработи като самостоятелно приложение, достъпно през портала за електронни услуги на Патентно ведомство, което да отговаря на следните изисквания:
- Публичният регистър представлява списък от еднотипни записи, всеки от които съдържа като минимум следните данни за един представител:
  - Номера в регистъра;
  - Имената на представителя;
  - Официален адрес (Адресът на офиса);
  - Адрес за контакт (незадължителен);
  - Телефон(и);
  - E-mail;
  - Специалността съгласно дипломата за завършено висше образование;
  - Обектите на индустриална собственост, за които представителят е придобил правоспособност.
- Регистърът се визуализира в табличен вид, с възможности за сортиране по всички колони и филтриране по номер и име на ПИС;
- Всеки ред от табличната форма съдържа съкратена основна информация за един ПИС и позволява отваряне на форма с подробни данни за ПИС, съдържаща всички данни, които се съдържат за този ПИС в регистъра;
- Графичната визия на регистъра трябва да е съвместима с цялостната графична визия на портала за електронни услуги.
### Електронизация на регистъра на ПИС и вписванията и заличаванията в него
Вписването и заличаването на данни и обстоятелства в Регистъра на ПИС се осъществява по реда на Наредбата за представителите по индустриална собственост, въз основа на заявление от съответния представител или служебно по разпореждане на Председателя на Патентно ведомство.
Заявленията за вписвания, извършвани по искане на ПИС, са по образци, утвърдени от Председателя на Патентно ведомство. За целите на електронизирането на тези процеси по заявяване, образците трябва да бъдат реализирани като електронни форми, които да могат да бъдат попълвани и подавани чрез стандартен уеб браузър.
Електронизацията в рамките на настоящия проект не се ограничава само до вписаните в Списъка с услуги към Административния регистър като административни услуги искания за вписвания и промени в регистъра, но включва и всички други административни и информационни услуги, които бъдат идентифицирани по време на етап 1 Аналитични дейности, ако такива бъдат идентифицирани. С тяхното реализиране се цели електронизация на пълния набор от действия, които са предназначени за настоящи и бъдещи представители по индустриална собственост и които са свързани с процеса по придобиване и поддържане на правоспособност.
#### Общи изисквания към електронизацията на регистъра на ПИС, свързани със статута на представителите по индустриална собственост
Вписванията и заличаванията на обстоятелства по отношение на ПИС трябва да са достъпни за регистрирани потребители в Портала за електронни услуги на ведомството, където трябва да се обособи раздел относно вписванията за ПИС.
За целите на постигането на консистентност реализацията на актовете и действията, свързани с вписванията в регистъра на ПИС, трябва да е съвместима с технологичната платформа, както на самия портал, така и с електронните услуги. Информация за съществуващите технологични платформи е изложена в раздел 4 от настоящото техническо задание. Организацията на потребителския интерфейс също трябва да следва концепцията на потребителския интерфейс на реализираните електронни услуги във ведомството.
Заявителят трябва да има възможност да подписва с квалифициран електронен подпис (КЕП) електронната форма. Интегритетът на заявлението и валидността на електронния подпис трябва да се установяват автоматично от системата.
Електронната услуга трябва да изчислява дължима такса и да позволява електронно разплащане.
След приключване на заявяването системата трябва да генерира потвърждение на получаването (разписка), съдържаща всички данни за заявената услуга.
Всяко подадено заявление трябва да се въвежда автоматично в деловодната система на ведомството заедно с прикачените файлове и да получава входящ номер от нея в момента на подаването.
За всеки от видовете вписвания в регистъра за ПИС заявителят трябва да има достъп до списъка със заявени от него вписвания и информация за актуалния статус, дължимите суми и статуса на плащане за всяко от тях, както и възможност да свали разписката, генерирана в момента на заявяването на услугата.
В допълнение за всяка идентифицирана административна услуга в обхвата на проекта следва да бъдат приложени и описаните в Раздел 7.4 Изисквания към електронните административни услуги.
#### Издаване на удостоверения на вписаните в регистъра представители по индустриална собственост
Спазвайки изброените в раздел 7.2.3 общи изисквания, електронната форма за заявяване трябва да съдържа следните данни:
- Имената на заявителя;
- ЕГН на заявителя;
- Документ за самоличност на заявителя;
- Адрес по местоживеене;
- Адрес на офиса (незадължителен);
- Телефон(и);
- E-mail;
- Специалността съгласно дипломата за завършено висше образование;
- Обектите на индустриална собственост, за които съответният представител е вписан;
- Приложения (типизирани прикачени файлове), при необходимост.

#### Организиране на обучение и провеждане на изпити за представители по индустриална собственост
Спазвайки изброените в раздел 7.2.3 общи изисквания, електронната форма за заявяване трябва да съдържа следните данни:
- Имената на заявителя;
- ЕГН на заявителя;
- Документ за самоличност на заявителя;
- Адрес по местоживеене;
- Адрес на офиса (незадължителен);
- Телефон(и);
- E-mail;
- Специалността съгласно дипломата за завършено висше образование;
- Обектите на индустриална собственост, за които заявителят желае да се яви на изпит/да бъде включен в курс за обучение;
- Приложения (типизирани прикачени файлове);
- Декларация за българско гражданство.
#### Вписване на представител по индустриална собственост в регистъра на представителите на индустриална собственост
Спазвайки изброените в раздел 7.2.3 общи изисквания, електронната форма за заявяване трябва да съдържа следните данни:
- Имената на заявителя;
- ЕГН на заявителя;
- Документ за самоличност на заявителя;
- Адрес по местоживеене;
- Адрес на офиса (незадължителен);
- Телефон(и);
- E-mail;
- Специалността съгласно дипломата за завършено висше образование;
- Обектите на индустриална собственост, за които заявителят желае да бъде вписан в регистъра;
- Основание за вписване – избор от номенклатура;
- Приложения (типизирани прикачени файлове), в зависимост от основанието за вписване;
- Клетвена декларация.
### Административна функционалност
Изпълнителят трябва да разработи удобен инструментариум за администриране на регистъра, преглед и обработка на подадените електронни заявления и генериране на данни за вписвания и промени в регистъра, които следва да бъдат публикувани в електронния бюлетин на Патентно ведомство.
Административната функционалност трябва да бъде реализирана като приложение, интегрирано в портала за електронни услуги на Патентно ведомство и достъпно само за потребители със съответни роли, зададени през портала. Тя трябва да отговаря на следните изисквания:
Администриране на постъпили електронни заявления:
- Да съдържа потребителски интерфейс и функционалност за преглед на всички постъпили електронни заявления, свързани с регистъра на ПИС, съгласно раздел 7.2.2. Този интерфейс да позволява:
  - Преглед в табличен вид, с възможност за сортиране и филтриране на заявленията;
  - Отваряне на едно заявление за подробен преглед на данните и прикачените файлове и генерираната разписка;
  - Промяна на статуса на заявление и отбелязването му като изпълнено/приключено;
- За услугите, свързани с вписване или промяна на данни и обстоятелства в регистъра на ПИС, да се извършва автоматизирана промяна на данните в регистъра и съответно автоматизирана промяна на статуса на заявлението.
Администриране на регистъра:
- Да съдържа потребителски интерфейс за ръчна промяна на данните в регистъра (в случаите на обработване на искане за вписване или промяна в него, подадено на хартиен носител; или в случаите на корекция на техническа грешка).
- Да се пази история на всички извършени промени в регистъра – ръчно или автоматизирано в резултат на обработка на електронно заявление за вписване или промяна. За всяка промяна трябва да се пази точното време на извършване, потребителят, който я е извършил, и състоянието на данните преди промяната.
### Интеграция на регистъра със съществуващите бази данни
Регистърът на представителите по индустриална собственост е източникът на първична информация за тях. Всички информационни системи на ведомството трябва да използват тези данни като единствено достоверни. Това налага предприемане на необходимите мерки за интеграция на системите, боравещи с данни за ПИС към регистъра по начин, който да гарантира, че вътрешните и публичните системи на ведомството няма да използват данни за ПИС, различни от тези в регистъра.
## Модул „Правни дейности“
Изпълнителят трябва да разработи и внедри специализиран софтуерeн модул „Правни дейности“, който да автоматизира дейностите в дирекция „Правни дейности и спорове“ и да е интегриран с администриращата система IPAS.
Модулът трябва да реализира следните групи функционалности:
### Жалби, искания и спорове
Тази функционалност е предназначена за автоматизиране на административното производство по разглеждане на жалбите срещу актовете, подлежащи на обжалване, включително и административното производство, образувано във връзка с искания за заличаване или отмяна на регистрация на марки, както и всички други производства, свързани с оспорвания на регистрацията на обекти на индустриалната собственост.
Тази функционалност на модула трябва да включва като минимум:
- Да регистрира жалба срещу решенията на Патентно ведомство, които подлежат на разпределение към дирекция „Правни дейности и спорове“ в Патентно ведомство и да създава нова специализирана преписка в дирекцията, която да е свързана с основното досие на обекта, за който се отнася;
- Да регистрира искане за отмяна/заличаване на обект на индустриална собственост, както и другите искания, свързани с вече регистрирани обекти;
- Да поддържа номенклатури на правните основания, които предоставят правна възможност за иницииране на съответното производство по обжалване или образувано въз онова на искане за заличаване и отмяна на регистрирани марки, както и другите производства, свързани с регистрираните обекти на индустриална собственост;
- Да автоматизира и управлява административното производство по изготвяне на решението на Председателя на ПВ по преписката, като съхранява всички стъпки, етапи и документи и следи срокове;
- Да автоматизира следенето на съдебните производства за обжалване на решенията от момента на тяхното започване до окончателното им приключване, като предоставя средства за проследяване на процеса при преминаването през всички съдебни инстанции и свързания с тях работен поток от събития и задачи, проследяване на статуса на съдебно производство, както и неговата история на предишни инстанции;
- Да се осигури постоянна информираност и известяване за предстоящи събития и задачи по текущите съдебни производства;
- Да се създаде изцяло електронна база данни с документи за цялата преписка, включително съдебните производства по нея.
Модул Правни дейности трябва да е интегрална част от цялостната информационно-технологична инфраструктура на ведомството. Той трябва да си взаимодейства с останалите системи на ведомството, като поддържа минимум следните функционалности по отношение на интеграция:
- Инициирането на процес (създаването на нова специализирана преписка в дирекция „Правни дейности и спорове“), както и изпълнението на стъпките от работния процес, свързан със съответното административно производство, трябва да може да се извършва интерактивно през потребителския интерфейс на модула, така и чрез WEB service от друга информационна система (например IPAS);
- Съхранението на всякакъв вид документи – генерирани или сканирани от модула, или заредени от потребителския интерфейс или от външна система, трябва да се съхраняват в деловодната система на ведомството, така че да бъдат достъпни за администриращата система IPAS;
- Модулът трябва да има достъп до информация за всички документи, налични в деловодната система, за дадения обект на индустриалната собственост, за който се отнася преписката.

### Административно-наказателна дейност
Тази функционалност е предназначена за автоматизиране на административно-наказателното производство от неговото започване, като се премине през установяването на изпълнението на състава на съответното административно нарушение, и последващото издаване на наказателните постановления, с които се налага съответното административно наказание, включително и създаване на възможност да се установи подаването на жалба срещу наказателното постановление и възможност за проследяване на развитието на производството по обжалване пред всички съдебни инстанции до изчерпване на възможността за съдебен контрол.
Тази функционалност е сходна с описаната в предходния раздел 7.3.1, като разликите се изразяват в:
- Начина на иницииране (създаване) на преписка. Тук това става винаги интерактивно през потребителския интерфейс на модула;
- Стъпките от работния процес във връзка с установените нарушения също се изпълняват винаги ръчно през потребителския интерфейс на модула;
- Една преписка не е еднозначно свързана с един обект на индустриалната собственост. Първоначално тя може да не е обвързана с такъв, а в последствие може да бъде обвързана с повече от един;
- Документите, генерирани в рамките на производство във връзка с нарушение, могат да имат поверителен характер и да не са достъпни през администриращата система IPAS;
- Да се определя отговорно лице (служител) за извършване на проверка и издаване на АУАН;
- При постъпване на прокурорско постановление като иницииращ документ- определяне на лице служител за съставяне на АУАН;
- Да се определя служител отговорен за изготвяне на Наказателно постановление;
- Да се отразяват действия по връчване на АУАН и НП;
- Да се разработи процес по събиране на наложените санкции – покана за доброволно изпълнение и втори етап- изпращане на НАП;
- Да се предвиди отбелязване на събраните санкции.

## Изисквания към електронните административни услуги
Предвидените за разработка и внедряване електронни административни услуги трябва да отговарят на описаните в този раздел изисквания, както и на всички други изисквания съгласно действащото законодателство, в това число да бъдат регистрирани предварително в Регистъра на услугите към Административния регистър (съгласно чл. 61 от Закона за администрацията) и да бъдат въведени и валидирани данни за броя на транзакциите по предоставяне на тези услуги в Модула „Самооценка на административното обслужване“ в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Услугите, които ще бъдат разработени трябва да отговарят на изискванията за електронни услуги с минимално Ниво 4, където е приложимо (т.е. услугата изисква заплащане на такса), или Ниво 3, в случаите, в които за предоставяне на услугата не се изисква заплащане на такса.
Удостоверителните административни услуги трябва да бъдат регистрирани и като вътрешни административни услуги и да бъде реализирана възможност за предоставянето на тези услуги като електронни вътрешно-административни услуги за нуждите на комплексното административно обслужване чрез служебен онлайн интерфейс.
За всяка електронна административна услуга трябва да се да се разработят информативни текстове, които да включват като минимум:
- Условия за предоставяне на услугата;
- Срокове за предоставяне на услугата;
- Такси за заявяване и съответно предоставяне на услугата;
- Начини за получаване на услугата;
- Резултат от предоставяне на услугата;
- Отказ от предоставяне на услугата.
Информативните текстове за всяка електронна административна услуга трябва да бъдат достъпни за потребителите още като първа стъпка от заявяването на услуга.
Системата трябва да поддържа номенклатура с редактируеми шаблони на декларации, които да бъдат достъпни за актуализация за администраторите на Системата; Трябва да се поддържа история на версиите на шаблоните и да няма възможност за перманентно премахване/изтриване на шаблони, а само смяна на статуса им и публикуване на нова версия;
Ако даден бизнес процес изисква подаване на декларация от страна на заявител на услуга, при достигане на съответната стъпка от процеса Системата трябва:
- да попълва автоматично всички персонални данни на заявителя в електронна форма, генерирана на база на съответния шаблон на декларация
- да дава възможност на потребителя за избор на съответните обстоятелства, които може да декларира (ако шаблонът на декларацията	предвижда възможност за деклариране на опционален набор от предефинирани обстоятелства)
- да изисква потвърждение на обстоятелствата от страна на потребителя
- в случай че декларацията трябва да се попълни от лице, различно от заявителя, тя да може да се прикачи като електронно подписан документ или по електронен път да бъде отправяна покана към декларатора за електронно подписване.
Всяка попълнена електронна декларация трябва да се прикачи автоматично от Системата към заявлението и да бъде подписана заедно с него от потребителя с електронен подпис, освен в случаите, когато заявителят и деклараторът са различни лица и декларацията е подписана отделно от декларатора.
Публичните модули на системата, които ще предоставят информация и електронни услуги, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.
Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скролира дълги списъци с повече от 10 стойности.
В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи.
Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия.
При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите.
Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
- Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;
- Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
  - за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани	периоди, като "последния един месец", "последната една година";
  - сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
  - свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.

# НЕФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ
Разработеният софтуер трябва да отговаря на всички изисквания на приложимата нормативна уредба. В допълнение разработените и надградени софтуерни модули трябва да отговарят и на всички нефункционални изисквания посочени по-долу:
## Авторски права и интелектуална собственост
Авторските права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права върху всичко, което е създадено от изпълнителя във връзка с изпълнението на настоящата поръчка, принадлежат на Възложителя.
Всички права върху интелектуална собственост, свързани с приложния софтуер, стават изключителна собственост на Възложителя. Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя цялата техническа документация и изходния код на разработения софтуер, с коeто се прехвърлят и правата на собственост върху тях.
Изпълнителят няма право да предоставя по какъвто и да е начин на трети лица модифицирания, усъвършенстван и доразработен в изпълнение на поръчката изходен код, нито да го използва за други производни разработки без изрично писмено съгласие от Възложителя.
## Изходен код и лицензи
Всички компютърни програми, които се разработват в рамките на настоящия проект, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код.
Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
- GPL (General Public License) 3.0;
- LGPL (Lesser General Public License):
- AGPL (Affero General Public License);
- Apache License 2.0;
- New BSD license;
- MIT License;
- Mozilla Public License 2.0.
Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка при осигурена техническа възможност чрез използване на системата за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ.
Да се изследва възможността резултатният продукт да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците.

## Изисквания към потребителския интерфейс
Софтуерните разработки трябва да отговарят на следните изисквания към потребителския интерфейс:
- Потребителският интерфейс трябва да бъде изцяло уеб базиран и за работа с него потребителите трябва да имат нужда единствено от уеб браузър Internet Explorer 9 или по-висока версия или актуалните версии на често използваните браузъри Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome и Safari;
- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;
- Уеб страниците трябва да използват съвременните стандарти HTML 5 и CSS 3;
- Потребителският интерфейс трябва да бъде интуитивен и удобен за работа;
- Публичният интерфейс трябва да бъде динамичен (responsive) - т.е. автоматично да променя пропорции, съдържание и вид в зависимост от размера на прозореца на браузъра, така че системата да може да се използва както от мобилни устройства, така и от настолни устройства;
- Елементите на потребителския интерфейс (опции, менюта и др.) трябва да бъдат предоставяни съобразно ролята и правата на текущия потребител;
- Потребителският интерфейс трябва да притежава ясни средства за навигация, които във всеки един момент да дават информация за текущото положение;
- Потребителският интерфейс трябва да е оптимизиран за удобство на работа с възможност за навигация, ускорено въвеждане и редактиране на данни с минимално презареждане на страниците и изчакване на обработка от страна на сървъра на системата;
- Потребителският интерфейс трябва да групира логически свързаните данни;
- Полетата за въвеждане трябва да са оптимално подредени с цел ограничаване дължината на вертикалния скрол;
- Потребителският интерфейс трябва да изисква задължително потвърждаване при необратими действия;
- Потребителският интерфейс трябва да осигурява контекстно-зависима помощ съобразно текущо изпълняваната операция;
- Използваният език трябва да е граматически коректен, като се използват думи и фрази с ясен и общоприет смисъл;
- В съдържанието и средствата за навигация трябва да се използва унифицирана терминология.

## Изисквания към сигурността
Разработените софтуерни модули трябва да бъдат реализирани като сигурна и надеждна система, като отговаря на следните минимални изисквания за сигурност:
- да притежава механизми за защита от уеб базирани атаки (напр. SQL Injection, Cross-site scripting и др.);
- да реализира механизъм за автентикация и авторизация на потребителите базиран на потребителски имена и пароли;
- потребителските сесии трябва да се унищожават след предварително дефинирано време (time out);
- да използва защитен HTTPS канал за предаване на данните между браузъра на авторизирания потребител и приложния сървър на системата;
- да осигурява цялостност на данните при многопотребителски режим на работа (въвеждане или актуализиране на информация от много потребители в един и същ момент);
- да предоставя елементите на потребителския интерфейс (опции, менюта и др.) съобразно ролята и правата на текущия потребител;
- да ограничава достъпа на потребителите до различните функционалности в зависимост от ролята и правата на текущия потребител;
- да реализира механизми за регистриране и съхраняване на служебна информация за действията на потребителите, относно въвеждането, промяната и/или изтриването на данни;
- да е изграден така, че да гарантира спазването на Закона за защита на личните данни.
## Изисквания към производителността
Производителността на софтуерните модули трябва да позволява нормална работа съобразно интуитивните очаквания на потребителя. Изчакването за зареждане на дадена уеб страница или запис на данни не трябва да надвишава 5 секунди. Изчакването за зареждане на резултат от проста справка не трябва да надвишава 10 секунди, а от сложна - 30 секунди.
При визуализация на публичните уеб-страници системата трябва да осигурява висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.
Специализираната информационна система трябва да осигури едновременната работа на поне 50 конкурентни потребителя при същите закъснения.
## Резервни копия
При реализацията на софтуерните модули трябва да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата. Избраното решение за създаване на резервни копия/архиви, както и за възстановяване от тях трябва да бъде съобразено с предложената архитектура и да отговаря на изискванията на чл. 42 НОИИСРЕАУ.

# АРХИТЕКТУРА И ТЕХНОЛОГИИ
## Логическа и физическа архитектура
Всички софтуерни модули трябва да бъдат реализирани като уеб-базирани приложения, за работа с които е необходим единствено уеб браузър. Модулите трябва да бъдат реализирани със стандартни технологии и да се гарантира пълна съвместимост с използваните в Патентно ведомство софтуерни платформи и технологии съгласно описаното в раздел 4 текущо състояние.
Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани, колкото се може по-независимо, с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Всеки модул трябва да е максимално параметризиран и да позволява настройка и промяна на параметрите.
При разработката, тестването и внедряването Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно-ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения.
Разработката трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA).
Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на Системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО).
Участниците трябва да предложат в техническите си предложения архитектура на софтуерните модули. Тя трябва да бъде модулна, мащабируема и гъвкава. Софтуерните разработки трябва да бъдат изградени от функционални модули, позволяващи модификация на съществуващи модули или допълване на нови модули.
Участниците трябва да опишат е техническите си предложения добри практики, които ще прилагат по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на системата.

## Система за управление на бази данни (СУБД)
Съхранението и достъпът до данните трябва да се осъществяват чрез релационна система за управление на бази данни. Тя следва да отговаря на следните условия:
- да работи с 64-битови версии на често използвани платформи и операционни системи;
- да отговаря на стандарта ISO/IEC 9075 или еквивалент;
- да поддържа минимум 4 CPU-сървър;
- да поддържа многосървърна архитектура в реално време;
- да осигурява ефективен начин за работа с големи обеми от данни;
- да предоставя графичен интерфейс за наблюдение и управление на операционната система като среда на работа на базата от данни, ресурсите
на машините, заети от базата от данни, механизми за резервиране (backup) и възстановяване на базата данни;
- да поддържа йерархични типове данни;
- да има абонаментна поддръжка за получаване на нови версии, актуализации и техническа помощ чрез уеб;
- да поддържа всички стандартни релационни типове данни, а също и собствени типове за съхраняване на XML данни, текст, документи, изображения, аудио и видео данни;
- да поддържа паралелно изпълнение на заявки;
- да поддържа инструменти за създаване, промяна и запис на всички обекти на базата данни, включително съхранени процедури, функции, тригери;
- да притежава вградени възможности за анализ, статистика и моделиране на данни;
- да поддържа кирилица.

## Софтуерни лицензи
Участниците трябва да предложат архитектура и софтуерна платформа с конкретно описани компоненти на базовия и стандартен софтуер, който възнамеряват да използват за целите на разработката, както и всички необходими лицензи. Предлаганата архитектура и софтуерни платформи трябва да са напълно съвместими със съществуващата инфраструктура във ведомството (описана в началния раздел “Обща информация“). В случай че предлаганото техническо решение изисква доставка на базов софтуер и лицензи, различни от наличните във ведомството, то всички тези лицензи трябва да са включени в предлаганата цена и изрично да се упоменат бъдещите годишни разходи за поддръжка на лицензите, ако има такива.
В унисон с технологичните тенденции, следвани и толерирани от международни институции, ангажирани с индустриалната собственост, с предимство ще се оценяват предложенията, базирани на широко разпространени платформи с отворен код, поддържащи утвърдени стандарти и неизискващи годишни такси за поддръжка на лицензите.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА
## Изисквания за изпълнението на Дейност 1: Аналитични дейности
Участниците в настоящата поръчка трябва да опишат в техническите си предложения подход/методика за изпълнение на дейностите по юридически и бизнес анализи.
## Изисквания за изпълнението на Дейност 2: Изготвяне на техническа спецификация (системен проект) за разработка
Участниците трябва да опишат в техническите си предложения подход/методика за изготвяне на техническа спецификация (системен проект) за софтуерните разработки в обхвата на проекта.
## Изисквания за изпълнението на Дейност 3: Разработка на електронен бюлетин
За изпълнение на дейностите по разработка на електронния бюлетин участниците в настоящата поръчка трябва да опишат в своите технически предложения подхода за разработка на електронния бюлетин, функционалностите и интеграциите със съществуващата информационно-технологична инфраструктура на ведомството, които ще бъдат реализирани.
## Изисквания за изпълнението на Дейност 4: Регистър на представителите на индустриална собственост
За изпълнение на дейността участниците в настоящата поръчка трябва да опишат в своите технически предложения подхода за разработка на регистъра, услугите за ПИС и вътрешните функционалности. Офертата трябва да съдържа и концепция за реализиране на интеграциите със съществуващата информационно-технологична инфраструктура на ведомството съгласно изискванията на раздел 7.2.4 от настоящото техническо задание, с подробно техническо предложение за реализацията й.
## Изисквания за изпълнението на Дейност 5: Внедряване на модул „Правни дейности“
За изпълнение на дейността участниците в настоящата поръчка трябва да опишат в своите технически предложения подхода за разработка на модула. Офертата трябва да съдържа и концепция за реализиране на интеграциите със съществуващата информационно-технологична инфраструктура на ведомството съгласно изискванията на раздел 7.2.4 от настоящото техническо задание, с подробно техническо предложение за реализацията й.
## Изисквания за изпълнението на Дейност 6: Обучение и внедряване
Участниците трябва да опишат в техническите си предложения предлагания подход за обучение на служители и внедряване на разработения софтуер в реална експлоатация. Предложението трябва да е обвързано с предлаганата архитектура и техническа реализация на функционалните изисквания и да съдържа план за внедряване, отчитайки всички аспекти на внедряването, включително необходимите интеграции и/или миграция на данни.
# ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО
Участниците трябва да опишат в техническите си предложения по какъв начин ще осигурят качественото изпълнение на настоящата поръчка (методика за осигуряване на качеството), като предложението трябва да включва като минимум описание на дейностите и мерките, които екипът на Изпълнителя ще планира за постигане на качествено изпълнение.

# ДОКЛАДВАНЕ
В края на периода на изпълнение на договора по настоящата поръчка, но не по-късно от 5 работни дни преди изтичането срока на договора, Изпълнителят трябва да изготви и предаде окончателен доклад, включващ самооценка на общото изпълнение на поръчката и съдържащ минимум следната информация:
- описание на всички дейности, осъществени при изпълнението на поръчката;
- постигнати резултати;
- срещнати проблеми;
- изводи, препоръки и бъдещи възможности за развитие/надграждане на резултатите.
Окончателният доклад се предава на Възложителя в 2 екземпляра, на хартиен и електронен носител, и подлежи на одобрение от страна на Възложителя.

# ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Изпълнението на всяка дейност от настоящата поръчка се предава от Изпълнителя и приема от Възложителя чрез двустранно подписани приемо-предавателни протоколи.
Окончателното приемане на изпълнението на обществената поръчка се удостоверява чрез подписване на двустранен окончателен приемо-предавателен протокол след приключване на всички предвидени по поръчката дейности.