МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него

СЪДЪРЖАНИЕ

# Речник на термини, дефиниции и съкращения
## Използвани акроними
Акроним	Описание
ЕСС	Единна спасителна система
ГИС	Географска информационна система
МВР	Министерство на вътрешните работи
ГДПБЗН	Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението
ТЗ	Техническо задание
НОЦ	Национален оперативен център
ОЦ	Оперативен център
ССОД	Сектор Специализирани оперативни дейности
РС	Районна служба
ОЕ	Оперативна единица
СУБД	Система за управление на база данни
МРРБ	Министерство на регионалното развитие и благоустройство
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ЗДПД	Закон за достъп до пространствени данни
ДХЧО	Държавен хибриден частен облак
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс
UML	Unified Modeling Language (Стандартен език за описание на бизнес процеси)
ODF	Open Document Format for Office Applications
PDF	Portable Document Format
HTML	Hyper Text Markup Language
TXT	Text File
XML	Extensible Markup Language
CSV	Сomma-separated values
KML	Keyhole Markup Language
KMZ	Keyhole Markup Language file in ZIP 2.0
DXF	Drawing Exchange Format
SHP	Shape file
EUPL	European Union Public License
GPL	General Public License 3.0
LGPL	Lesser General Public License
AGPL	Affero General Public License

## Технологични дефиниции
Термин	Описание
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / • Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / • Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / • Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / • Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
оперативна възможност	Осигурена възможност за изпълнение на дадена функционалност на софтуера с оптимизиране на необходимите действия от страна на потребителя, за изпълнение на същата. / Създава по-висок приоритет на дадената функционалност при подредба на контролите на интерфейса, подреждане в списъчни полета, менюта и панели за избор. / При наличие на опции, за дадена дейност, предварително е избрана /по подразбиране/ най-често използвана такава, съгласувана с възложителя. / С минимален брой появяващи се допълнителни информации към потребителя. Позволява извършване на действието, без изисквани от потребителя потвърждения, при липса на изрично изисквано такова в настоящото ТЗ.

# Въведение
## Цел на документа
Целта на този документ е да опише обхвата и изискванията към изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и за подсистемите и обучение на служители за администриране и за работа с него”.
Обществената поръчка е в изпълнение на проект “Развитие и модернизация на НОЦ и ООЦ” по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 „Развитие и модернизация на Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни центрове (ООЦ) чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от ЕКИ и на населението”, одобрен за финансиране по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020 г.

## За Възложителя – функции и структура
Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР е национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на ЗМВР и на Закона за защита при бедствия. ГДПБЗН е самостоятелно юридическо лице с териториални звена. За изпълнение на възложените й задачи, ГДПБЗН извършва превантивна дейност, държавен противопожарен контрол, превантивен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност и др. ГДПБЗН и нейните териториални звена са структурите, отговорни за осигуряването на пожарна безопасност и защита на населението.
В диаграмите по-долу е представена детайлна структура на ГДПБЗН-МВР.

Фиг. 1 Структура на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи.

Фиг. 2 Структура на Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Фиг. 3 Структура на Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” към Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”.

## За проекта
Настоящата обществена поръчка е част от изпълнението на проект проект „Развитие и модернизиране НОЦ и ООЦ” по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 „Развитие и модернизация на Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни центрове (ООЦ) чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от ЕКИ и на населението”, одобрен за финансиране по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020 г.
## Нормативна рамка
Проектът се осъществява при спазване на изискванията на следните нормативни актове и стратегически документи:

- Закон за МВР;
- Закон за защита при бедствия;
- Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на МВР;
- Инструкция за експлоатацията на пожарната техника на НСПБЗНМВР;
- Инструкцията по чл. 17, ал. 7 от ЗМВР;
- Правила за дейността на ГДПБЗН - МВР при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации;
- Закон за достъп до пространствени данни;
- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
- Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност;
- Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета текст от значение за ЕИП

# Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на обществената поръчка
## Общи и специфични цели на проект “Развитие и модернизация на НОЦ и ООЦ”
Общата цел е:
Развитие и модернизация на НОЦ и областните оперативни центрове чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от Европейска критична инфраструктура (ЕКИ) и на населението.
Целите за настоящата обществена поръчка са:
- Да се разработи и внедри софтуер за ИИС, оптимизиращ вземането на решение и координацията на силите и средствата от ЕСС;
- Да се обучат служители от ГДПБЗН за администриране и за работа с ИИС.

## Обхват на обществената поръчка
Описаните в т. 3.1 цели ще се осъществят с изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка: “Разработване и внедряване на софтуер за ИИС и обучение на служители за администриране и за работа с него” - в която се предвиждат следните поддейности, които формират обхвата на проекта:
- Дейност/Етап 1 Първоначално проучване и анализ на изискванията;
- Дейност/Етап 2 Изготвяне на системен проект;
- Дейност/Етап 3 Разработване и внедряване на ИИС;
- Дейност/Етап 4 Приемане на системата и Обучение за работа и администриране на ИИС.
Подробна информация за конкретните дейности по проекта е описана в т. 8 Дейности и изисквания към изпълнението на дейностите от настоящия документ.

## Целеви групи
Целевата група са пожарникари, спасители, доброволци и служители от специализирани формирования на структурите на Единната спасителна система, органи на изпълнителната власт.
## Очаквани резултати
Да бъдат изпълнени целите на настоящата обществена поръчка.
Внедреният софтуер за ИИС да осигури:
- Оптимизиране на процеса на вземането на решение за реагиране в случите на пожари, бедствия, извънредни ситуации, катастрофи и кризи свързани със сигурността.
- Подобрена координация с органите на изпълнителната власт и управлението на силите и средствата при ограничаване и ликвидиране последствията от пожари, бедствия, извънредни ситуации, катастрофи и кризи свързани със сигурността.

## Период на изпълнение
Срокът за изпълнение на настоящата поръчка е 8 месеца, считано от датата на двустранното подписване на договора, но не по късно от един месец преди изтичането на срока за изпълнението на проект “Развитие и модернизация на НОЦ и ООЦ” по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 „Развитие и модернизация на Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни центрове (ООЦ) чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от ЕКИ и на населението”, одобрен за финансиране по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020 г.
Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка поддейност от настоящата поръчка, като графикът не може да надвишава заложената продължителност за изпълнение на проекта.

# Текущо състояние
Оценката на обстановката и взимането на управленско решение при пожари, бедствия, аварии, катастрофи и кризи свързани със сигурността към момента зависят предимно от личностните качества на съответните ръководители. Не се използва софтуер за Интегрирана информационна система (ИИС), който да подпомага дейностите и да осигурява взимане на информирано управленско решение при пожари, бедствия, извънредни ситуации, катастрофи и кризи свързани със сигурността.
Регистриране и отчитане на произшествията към момента се осъществява посредством автоматизирана информационна система АИС Произшествия. АИСП функционира под DOS и е морално остаряла.

# Изисквания към изпълнение на поръчката
## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка
За целта на настоящото задание под термина „система“ следва да се разбира ИИС за нуждите на ГДПБЗН.
Обществената поръчка се изпълнява в рамките на изпълнението на проект “Развитие и модернизация на НОЦ и ООЦ” по процедура BG/ISF-SO6-NO5-A36 „Развитие и модернизация на Националния оперативен център (НОЦ) и областните оперативни центрове (ООЦ) чрез изграждане на базисна инфраструктура за реакция при спешни повиквания, включително и разширяване на радиопокритието на ТЕТРА системата за осигуряване на комуникационна среда при взаимодействие на структурите за защита в района на обекти от ЕКИ и на населението”, одобрен за финансиране по фонд „Вътрешна сигурност” 2014-2020 г.
При реализация на поръчката, избраният изпълнител следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на ГДПБЗН-МВР и електронното управление в Република България.
## Управление на проекта
Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата
обществена поръчка.
Доброто управление на проекта трябва да осигури:
 координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
 оптимално използване на ресурсите;
 текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
 разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
 идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
 осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

## Управление на риска
В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.
Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.
През времето за изпълнение на проекта, Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете с междинните отчети за напредъка.
При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на етапите на проекта;
- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора от страна на Изпълнителя;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на платформата;
- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Риск за администриране на платформата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.
# Етапи на изпълнение
В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:

## Първоначално проучване и анализ на изискванията
Изпълнителят трябва да изготви съответен системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани основните изисквания за реализирането на системата. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:
- Разработване на концепция за изграждане на софтуерната платформа на базата на техническото задание;
- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в системата;
- Дизайн на софтуерната платформа ;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN, UML.
Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 5 работни дни.

## Изготвяне на системен проект
Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
- Разработка на модулите/подсистемите на софтуерната платформа съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;
- Провеждане на вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика);
- Определяне на потребителския интерфейс.
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на Системата.
Участниците трябва да предложат и опишат в техническото си предложение методология за тестване, която ще използват в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса. Избраният Изпълнител трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени.

## Разработване и внедряване на ИИС
Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационна и комуникационна среда на Възложителя.
Системата следва да бъде внедрена в два варианта – тестови и продукционен. Двата варианта следва да съществуват едновременно и независимо. Не трябва да се различават освен по своето предназначение;
Продукционният вариант на системата е този, с който потребителите работят ежедневно. Този вариант съдържа и съхранява действителните работни данни.
Предназначението на тестовата система е провеждане на обучение, тестове на нови модули и функционалности. Тя съдържа само неважни тестови данни.
Изпълнителят е длъжен да поддържа еднакви версии на софтуера на двете системи. Нови модули и функционалности следва да се инсталират на продукционния вариант само след като са преминали успешно тестовите сценарии в тестовата система.

## Приемане на системата и обучение за работа и администриране на ИИС
Приемането на системата става след предложени от изпълнителя и одобрени от Възложителя приемни тестове.
Изпълнителят се задължава за своя сметка да организира обучение на служители на ГДПБЗН-МВР за администратори и оператори на ИСС. Подробоно изискванията към обучението са описани по надолу в техническата спецификация.

## Гаранционна поддръжка
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 36 месеца след приемане в експлоатация на системата (ИСС).
При поява на дефекти възпрепятстващи нормалната работа на ИСС, в рамките на гаранционния срок, Възложителят уведомява писмено за това Изпълнителя, чрез предварително определени длъжностни лица. Гаранционният срок спира да тече от датата на писменото уведомяване до отстраняването на дефектите.
Отстраняването на дефектите се удостоверява с двустранно подписан протокол.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за качественото и своевременно отстраняване на възникналите дефекти.
Всички разходи, свързани с отстраняване на дефекти в гаранционния срок, в това число и транспортни разходи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Гаранциите обхващат всички разходи, свързани с транспортиране, пощенски услуги и комуникации, в т.ч. и отстраняване на дефекти на място.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
В рамките на гаранционния срок, Изпълнителят трябва да осигури:
- Отстраняване на открити грешки: В периода на гаранционна поддръжка след внедряването на приложението, Изпълнителят е длъжен да отстранява откритите грешки за своя сметка.
- Ниско ниво на промени: Добавяне на номенклатури, параметри, справки, приети или станали известни след първоначалното внедряване на информационната система, настройки и промени в софтуера, свързани с подобряване производителността на приложението.
При промяна на нормативната уредба, Изпълнителят се задължава да извърши необходимите редакции по софтуера, който да отговаря на съответните нормативи в рамките на гаранционния срок.
Изпълнителят трябва да изготви в рамките на проекта план за поддръжка за този период от време, който план да е одобрен от Възложителя.
Планът трябва да съдържа детайлни процедури за:
- Методи за подаване на сигнали за проблеми от Заявителя, включващи e -mail и система за следене на проблемите;
- Методи за записване, следене (tracking), ескалация и решаване на проблеми;
- Методи за дистанционна диагностика на системата;
- Дистанционна поддръжка на системата и консултации на техническия персонал на Възложителя;
- Посещения на място при необходимост от изпълнителя;
- Възстановяване на сървър или друг компонент след срив. Връщане на работата на системата към нормалното си състояние;
- „Процедура за управление на възникналите проблеми”, в която са описани дейностите и създаването на необходимата организация за реакция при възникнал проблем.
Гаранционната поддръжка трябва да има следните минимални параметри:
Време за реакция	Проблем
48 часа (в работни дни)	Когато събитието поставя в затруднение и/или невъзможност поддържането на актуални данни в базата данни.
24 часа (в работни дни)	Когато събитието поставя в невъзможност за публичен достъп и/или използването на системата от външните потребители.
12 часа (в работни дни)	Когато събитието поставя на риск информационната инфраструктура на Възложителя.
3 работни дни	За всички останали случаи

За целите на гаранционната поддръжка под „реакция“ се разбира намирането на постоянно или временно решение в цитираните срокове след момента на съобщаването му на изпълнителя. Решението по никакъв начин не бива да предизвиква други дефекти в системата. Под „временно решение“ се разбира комплекс от мерки (вкл. инструкция за експлоатация), при които програмните средства се поставят в режим на експлоатация или начин на ползване различен от този описан в документацията на системата или предполага подход на работа, който се различава незначително от процедурния ред. Изпълнителя да предостави денонощен записващ телефон за връзка с цел уведомяване на възникнал проблем.
Гаранционната поддръжка следва да се осигури на място или през интернет като за целта Изпълнителят предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са разработени в обхвата на проекта;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.
За отстраняването на проблема изпълнителят може да изисква и получава техническа информация и данни, когато това е необходимо за правилното анализиране на възникналия проблем.
Изпълнителят се задължава на всеки три месеца в рамките на гаранционния срок да извършва профилактика и проверка за нормалното функциониране платформата и базата данни.
При изтичане на гаранционния срок се предава актуализирана версия на програмния продукт и свързаните с него продукти, в които се отразени всички корективни дейности, извършени от Изпълнителя за осигуряване оперативната ефективност на разработката.
# Общи изисквания за информационни системи в държавната администрация

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:
- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб- услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи.
- Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва.
- Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

Формиране на изгледи
Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните.
Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, ODS, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

## Функционални изисквания към системата
## Общи функционални изисквания
ИИС следва да бъде реализирана като уеб базирана ГИС система, отговаряща на следните функционални изисквания:
1. Подпомага управлението на силите и средствата при инциденти, пожари, бедствия и извънредни ситуации и поддържането на свързаната с тях нормативно регламентирана документация, включително поддържа и осигурява съхранението на приетите и създадени документи, привързани към конкретният инцидент/случай.
2. Осигурява информация за вземане на управленско решение при провеждане на операциите за преодоляване на инциденти и бедствия, в това число и информация за наличните човешки и материални ресурси.
3. Поддържа и визуализира цифрови карти, съгласно изискванията на настоящото техническо задание (ТЗ), най-малко на територията на Република България.
4. Създава, поддържа, обработва и визуализира геопространствени бази данни с необходимата информация за управление на силите и средствата на ЕСС.
5. Осигурява поддържане на номенклатури на инцидентите и свързани с тях параметри от администратори с необходимото ниво на достъп.
6. Осигурява регистриране на произшествия и възможност за автоматично импортиране, в реално време, на данни за произшествия от други информационни системи на МВР.
7. Визуализира върху картите, в реално време регистрираните произшествия, и осигурява интерактивна информация за статута им и свързаната с тях информация.
8. Поддържа база данни за регистрираните произшествия и свързаната с тях статистическа и оперативна информация.
9. Визуализира върху картите, в реално време, с точните им GPS координати, екипите и самостоятелни оперативни единици (ОЕ) на ЕСС и в частност на ГДПБЗН-МВР, и осигурява интерактивна информация за статута им и свързаната с тях информация.
10. Осигурява комуникация, в реално време, между потребителите на системата, чрез пренос на текст, снимки, видео, графична информация и пренос на файлове.
11. Позволява навигация на ОЕ до административен адрес или GPS координати, при асоциирането им с дадено произшествие, като се допуска използването на външна навигационна система.
  1. Изпълнителят следва да използва безплатна външна навигационна система, освен в случаите, когато липсва свободна (безплатна) алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на условията на ТЗ. При използване на външна навигационна система с платен лиценз, допълителните разходи за закупуване на лицензи и/или обновяване на системата, са за сметка на Изпълнителя. Не се допуска използването на навигационна система и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз изискващ периодично подновяване;
12. Осигурява инструменти за създаване, импортиране, редактиране и визуализиране на векторни и растерни обекти, върху картите, за подпомагане управлението на ОЕ при произшествия.
13. Осигурява поддържане на списъци и съхраняване на планове за действия и стандартни оперативни процедури, както и интерактивно асоцииране на същите със съответните видове произшествия или обекти на критичната инфраструктура.
14. Поддържа използването на предварително въведени справочници за различните видове опасности, дефинирани и влезли в сила по смисъла на Европейското законодателство. (например - получава и работи с данни от ERG (Emergency Response Guidebook), ERICards и други);
15. Осигурява възможност за интеграция към системи на национално и на международно ниво и интегриране със съществуващите инфраструктури на ниво МВР и териториални звена - СД/ОДМВР и СД/РДПБЗН по отношение на съвместимост с данни и протоколи,
16. Реализирана на модулен принцип, позволяващ по-голяма гъвкавост и лесна разширяемост, да е адаптивна, с възможност за многократна надстройка, позволяваща лесно администриране и моделиране. Модулите да осигуряват необходимата информация и функционалност за функциониране на подсистемите.
17. Гарантирана разширяемост с възможности за модификация на функционалността й, както и добавянето на нови функционалности към нея.
18. Осъществява изцяло криптиран обмен на данни, като изпълнителя следва да предложи подходящ метод за криптиране;
19. Достъпът до функции и данни в системата, се дефинира в съответствие с приоритета и правата на различните типове потребители.
20. Да функционира без ограничения на брой потребители, брой хардуерни устройства, процесори и ядра.
21. В системата функционира механизъм за архивиране на измененията в базите данни и пълно възстановяване след аварийна ситуация.
22. Съхраняване на информацията в системата за срок от минимум 10 години, с гарантирано възпроизвеждане без загуба на данни.

## Изисквания по подсистеми и модули.
ИИС следва да изпълнява зададените функционалности чрез няколко отделни подсистеми (Администриране, ГИС, Инциденти, Логистично осигуряване, Човешки ресурси, Критична инфраструктура), които да осигуряват подходяща среда, взаимовръзки и интерфейс, за оптимизирано представяне на наличните данни и ефективно управление на ресурсите.
Подсистемите следва да осигуряват въвеждането, организирането и визуализирането на информацията в и от отделните модули, в това число бази данни с ресурси и геопространствена информация, проведена комуникация и други.

7.1.2.1. Подсистема Администриране.
Подсистема Администриране ще осигурява функции за управление и администриране на ИИС и следва да осигури следните възможности:

1. Настройки за контрол на достъпа (идентификация). Функции за управление и администрация на групите потребители, идентифицирани с име и парола, и с опция за допълнително ниво на защита/защити.
2. Опции и инструменти за управление на базите данни - архивиране и възстановяване на базите данни на системата след срив (back up);
3. Функции за ръчно стартиране на функциите по архивиране и възстановяване на системата след срив.
4. Настройки за сигурност (срещу мрежови атаки и достъп до данни);
5. Създаване и управление на номенклатури;
6. Регистриране и съхраняване на служебна информация за всички действия на потребители, относно въвеждането, промяната и/или изтриване на данни. Механизми за проследяване на активността на платформата (system log) с възможност за извършване на справки по тип данни, потребители и хронологични за даден период;
Минимално поддържани типове потребители.
- Супер потребител (за програмисти и разработчици).
- Администратор (с права за достъп до всички функции, включително до Подсистема Администриране на национално ниво).
- Потребител (оператор 1 ниво) с права за четене, копиране и записване. “Потребител 1 ниво” трябва да е разделен по тип на структурата (1 - НОЦ, 2 - ОЦ, 3 - ССОД, 4 - РС, 5 - ОЕ) и по териториален принцип, т.е. да може да регистрира и вижда произшествия и ОЕ, които са регистрирани в териториалните граници, както следва:
- на национално ниво /НОЦ/ - в цялата страна
- на регионално ниво /28 ОЦ, РС и ОЕ в областта/ - за съответната област
- на регионално ниво /ССОД/ - за списък от определени области
При добавяне /асоцииране, споделяне/ на структура /ССОД, РС или ОЕ/ от дадена област към определено произшествие, регистрирано в друга област, от НОЦ или от ОЦ в другата област, същата следва да получава достъп до асоциираното произшествие.
Потребител (оператор 2 ниво) с права за четене и копиране.

7.1.2.2. Подсистема ГИС.
Подсистема ГИС осигурява интегрирана визуализация на обектите поддържани от системата и данните свързани с тях с точните им географски координати върху цифрова карта. Работи с всички останали подсистеми на ИИС и предлага следните функционални възможности:
1. Визуализация и обновяване в реално време на цифрови карти, при следните минимални изисквания:
  1. При първоначално стартиране на приложението, както и при липса на избрано произшествие, да се визуализира карта, по подразбиране (default map) с точното местоположение и вид на регистрираните и действащи произшествия, както и ОЕ, с точното им позициониране, в реално време, в района на териториалната компетентност на потребителя. При невъзможност от визуализиране на конкретните произшествия и ОЕ, поради промяна на мащаба на картата, да се изписва броя на произшествията по вид, броя на асоциираните ОЕ и броя на служителите.
  2. Организация на наличните карти в списък, групирани по вид на картите, наличен в прозорец/панел за визуализация на слоевете, който е достъпен и през меню на основния интерфейс на ГИС. Възможност за “прикачване” в постоянно отворено положение, затваряне и странично скриване или свиване до заглавна лента на панела. Възможност за самостоятелно преместване по екрана и промяна на големината на панела.
  3. Възможност за визуализиране на повече от една карта от различен вид (топографска, административна, орто-фото заснемане и др.) едновременно.
  4. Възможност за промяна прозрачността на слоевете/карти.
  5. Наличие на празна карта на света (бяло поле) с контури на континентите и държавни граници.
  6. Наличие на топографска (релефна) карта на България.
  7. Наличие на актуална административна/пътна карта на България с възможност за търсене и навигиране до административен адрес и GPS координати.
  8. Наличие на фотографска карта (сателитно, ортофото заснемане).
  9. Поддържане на Google Maps, Bing maps, OpenStreetMap.
  10. Опция за добавяне, през административен панел, от администартор, на карти от други достъпни източници, като средства за визуализация на обекти, събития и процеси, както и обособяването им в групи.
2. Управление и визуализация на геопространствени слоеве, при следните минимални изисквания:
  1. Организация на наличните слоеве в списък, групирани по вид/наименование на слоя, наличен в прозорец/панел за визуализация на слоевете, който е достъпен и през меню на основния интерфейс на ГИС. Възможност за “прикачване” в постоянно отворено положение, затваряне и странично скриване или свиване до заглавна лента на панела. Възможност за самостоятелно преместване по екрана и промяна на големината на панела.
  2. Възможност за визуализиране на повече от един слой от различен или еднакъв вид едновременно (урбанизирани територии, наименования на населени места, пътища, трафик, водоеми, реки, пожарни хидранти, газоснабдяване, растителност, свлачища, хидро-технически съоръжения, обекти на критичната инфраструктура, оперативни планове, аварийни планове, тактически слоеве, оперативни слоеве, статистически слоеве и др.).
  3. Възможност за промяна прозрачността на слоевете;
  4. Възможност (опция) за зареждане и визуализиране на обектите в даден слой за цялата страна или единствено, тези които са разположени в границите на съответната територия, в която е регистриран потребителя;
  5. Възможност за създаване на нови слоеве, през административен панел, от администратор;
  6. Възможност за добавяне на графични обекти в геопространствени слоеве, от потребител (оператор 1 ниво) както и преименуване, изтриване, скриване и показване на обекти.
  7. Възможност за асоцииране на векторни/растерни обекти от картата със слой и преместване на обекти в друг слой с drag and drop функция.
  8. Възможност за сортиране на слоеве и обекти в слоеве по наименование и тип на обекта
  9. Създаване на бази данни за наличните слоеве и обекти в тях и актуализирането им в реално време, при извършена промяна на обект.
  10. Възможност за архивиране, експорт и възстановяване (back up) на общата база данни.
  11. Възможност за експорт и импорт на списъци с обекти, от потребител (оператор 1 ниво) в и от файл във форматите .kml, .kmz, .shp или .csv.
  12. Възможност за прикачване на файл, най-малко във форматите .jpg, .png, .pdf, .doc, .xls, .txt, .dvg, .dxf, и .zip към обект от слой, с възможност за директно отваряне на файла, при избор с ляв бутон, с редактиращата програма по подразбиране за съответния тип файл. При прикачване на файл, същият се записва в базата данни, съхраняваща обекта от слоя.
  13. Възможност за допълнително въвеждане на атрибути на обектите в слоя - наименование, тип, местоположение, характеристики, статус.
  14. Възможност за статистически справки за обектите в слоевете (по наименование, тип, местоположение, характеристики, статус)
3. Създаване на работни пространства (потребителски слоеве, сесии, “rooms”) в произшествието.
  1. Организацията и взаимодействието между потребителите и ОЕ следва да се извършва на две нива - на ниво произшествие и на ниво работно пространство (потребителски слой, Room). В тези работни пространства всеки потребител следва да създава, редактира и споделя информацията, която счита че е от значение за ликвидиране на произшествието - развитие и площ на произшествието, маркиране на оперативни участъци, зони на намеса, зони за евакуация, участъци за спиране на движението, водоизточници, разположение на сили и средства, прогнозно развитие на произшествието и други данни.
  2. При регистриране на произшествие следва да се създават автоматично две работни пространства 1- “Карта на инцидента” и 2 - “Работна карта”.
  3. Картата на инцидента е основната карта, където всички асоциирани с произшествието участници обменят оперативната информация. Картата на произшествието съдържаща местоположение на произшествието, основни данни, визуализиране в реално време на екипите.
  4. “Работната карта” е допълнителна карта, на която също се визуализира произшествието, но нанесените върху нея графични елементи, планирани или прогнозирани действия не се споделят автоматично с ОЕ, освен ако същите не се споделят ръчно от останалите потребители (НОЦ, ОЦ и РС).
  5. Всеки потребител, може да бъде едновременно само в един Room на едно произшествие.
  6. При присъединяване към произшествие на основния екран на ГИС, следва да се визуализират под формата на табове (tabs) всички отворени Rooms в даденото произшествие. При присъединяване към произшествие потребителя следва да се присъединява по подразбиране към Карта на инцидента.
  7. При отворени Rooms, следва да е осигурена възможност за преминаване към default map, по всяко време, без да се затварят отворените Rooms.
  8. Всеки потребител следва да може да създаде нови Rooms (Моите карти), които са независими от всички активни произшествия. В тях всичко, което създава потребителя е видимо и достъпно единствено за него, докато не го сподели с друг потребител или друг Room.
  9. В “Моята карта” потребителя може да създава графични обекти, като планове за прогнозно развитие на произшествието, очертаване на зони, площадки, подходи, трасета за линии и т.н., които при достигане на завършеност да сподели с останалите участници.
  10. Потребителите следва да могат да споделят цели Rooms или да копират и поставят отделни графични елементи от техните “Моята карта” в “Картите на произшествията”, или с отделни потребители, или с групи потребители., които да се налагат като слоеве на основната карта на произшествието.
  11. Нанесеното в “Карта на произшествието” следва да се записва към данните на произшествието.
  12. Всеки Room следва да има възможност за комуникация чрез текстови съобщения (чат) с потребителите, които са присъединение към това произшествие. В отделни прозорци следва да са видими:
          - 1 - Всички потребители в Room, като същите следва да имат индикация за последна активност (зелен индикатор при скорошна активност или жълт при липса на такава), потребителско име и статус. При позициониране на показалец върху тях следва да се визуализира popup с информация за потребител, структурно звено, кога е прсъединен към Room и статус.
          - 2 - Проведената комуникация ат потребителите.На всеки запис следва да са обозначени потребителя, който го е изпратил и точен час. Записите в чата следва да са постоянни независимо дали потребителите са напуснали Room или произшествието, или дори програмата. Всеки потребител, който се присъедини към Room в по-късен момент следва да вижда каква комуникация е провеждана до момента. Цялата комуникация в Карта на произшествието следва да се записва към архивните данни на произшествието.
          - 3 - Прозорец за въвеждане на текст от потребителя.
  1. Всеки потребител следва да има възможност да създаде личен чат с един или повече други потребители, като избере икона за чат, разположена до името на съответния потребител в списък на всички активни потребители. В резултат следва да се отваря отделен прозорец за личен чат. При необходимост от добавяне на нови потребители към чат сесията, същите следва да могат да се добавят чрез drag and drop от списъка върху прозореца за чат. Личния чат също следва да е постоянен, дори при излизане от програмата, но не следва да се протоколира към дадено произшествие.
  2. Всеки потребител следва да има възможност да синхронизира картата на Room-a, в който се намира с тази на други потребители, при необходимост двама или повече потребители да виждат едно и също място от картата с едно и също приближение и ориентация. Това следва да се осигурява чрез две опции, достъпни за всеки потребител: 1-”Позволи на други да местят тази карта” и 2 - “Премести други на моята текуща позиция на картата”.
  3. Всяко съдържание създадено в Room, следва да е записано постоянно, до момента на неговото изтриване от потребителя, дори при затваряне на съответния tab или дори при излизане от програмата на съответния потребител.
  4. Всеки Room следва да може да се експортира във файл, записва и разпечатва.
2. Всяко произшествие следва да има интерфейс за управление на задачите (Task manager), който е достъпен за потребители „Оператор 1 ниво”, без ОЕ.
  1. Същият следва да се визуализира от директен бутон от основния интерфейс.
  2. Интерфейсът следва да организира и структурира, в един прозорец, възложени задачи, потребители, на които е възложена задачата и получена информация за изпълнение на задачата от потребителите.
  3. В интерфейсът следва да се визуализират препратки към съответните за дадения вид произшествие Стандартна оперативна процедура /СОП/ и/или план за пожарогасене/авариен план за конкретния обект, при наличие на такъв.
  4. Възложените задачи, както и получената информация за изпълнението им, следва да се визуализират в общия чат на произшествието с шрифт или форма с по-висок приоритет от останалия текст.
  5. Задачите следва да могат да бъдат възлагани на ОЕ и потребителите както от бутон /меню/ на основния интерфейс със списък от предварително дефинирани задачи и възможност за добавяне на нова задача, така и чрез меню, при избиране на ОЕ с десен бутон, както и при избор на потребител от списък в интерфейса за управление на задачите.
  6. При възлагане на задача на потребител или ОЕ, същата да се визуализира като съобщение с висок приоритет (popup), с възможност за приемане и връщане на обратна връзка от предварително дефинирани отговори.
  7. След приемане на задача, статута на същата да се променя в интерфейса на потребителя, който я е възложил.
  8. Статутът на възложените задачи - дали чака възлагане, дали е приета от потребител или е приключена, следва да може да се променя от интерфейса.
3. Drag and Drop функция за асоцииране на ОЕ към произшествие. Функцията следва да осигурява възможност за асоцииране на ОЕ, по всеки един от посочените начини:
  1. Чрез “влачене” на символа на ОЕ, визуализиран на картата и поставянето му върху символа за съответното произшествие, визуализиран върху картата;
  2. Чрез “влачене” на символа или името на ОЕ, от панел със списък на всички ОЕ на дежурство в съответната област (за ОЦ) или цялата страна (за НОЦ) и поставянето му върху символа за съответното произшествие, визуализиран върху картата;
  3. Чрез “влачене” на символа или името на ОЕ, от панел със списък на всички ОЕ на дежурство в съответната област (за ОЦ) или цялата страна (за НОЦ) и поставянето му върху полето на съответното произшествие, в панел със списък на всички действащи произшествия;
4. При асоцииране (предислоциране) от НОЦ на ОЕ, която е част от структура на една териториална структура (СД/РДПБЗН), към произшествие или структура в друга териториална структура (СД/РДПБЗН), всички потребители, асоциирани с произшествието, както и регистриралия го ОЦ, следва да комуникират и манипулират с предислоцираната ОЕ, така както останалите ОЕ от областта. Същата следва да се добави автоматично в списъка на ОЕ действащи в областта, на ОЦ в чийто район е предислоцирана.
5. При продължително предислоциране от ОЦ на ОЕ, която е част от една структура (РСПБЗН), към друга структура (РСПБЗН), всички потребители, включително и ОЦ, следва да комуникират и манипулират с предислоцираната ОЕ, така както останалите ОЕ от структурата, в която е предислоцирана. Същата следва да се добави автоматично в списъка на ОЕ структурата, в която е предислоцирана.
6. Панелът /прозорец/ със списък на всички ОЕ, следва да отговаря на следните изисквания:
  1. Достъпен е през меню на основния интерфейс на ГИС. Осигурена е възможност за “прикачване” в постоянно отворено положение, затваряне и странично скриване или свиване до заглавна лента на панела. Възможност за самостоятелно преместване по екрана и промяна на големината на панела.
  2. ОЕ са подредени по структурни звена (регионална дирекция, сектор СОД, районна служба) и по номер на автомобила в структурата.
  3. Статуса на всяка ОЕ в списъка е визуализиран чрез съответния цвят, какъвто се визуализира и на картата на ГИС средата, на символа на ОЕ или при използване на растерни изображения на ОЕ - чрез цветови индикатор (точка) върху изображението.
  4. При избор на ОЕ от списъка с ляв или десен бутон се визуализира информация и опции, каквито се визуализират и при избор на ОЕ на картата на ГИС средата.
  5. Панелът /прозорец/ със списък на всички действащи произшествия, следва да отговаря на следните изисквания:
  6. Достъпен е през меню на основния интерфейс на ГИС. Осигурена е възможност за “прикачване” в постоянно отворено положение, затваряне и странично скриване или свиване до заглавна лента на панела. Възможност за самостоятелно преместване по екрана и промяна на големината на панела.
  7. Произшествията са подредени по хронологичен ред, според часа на получаване на съобщението за възникването им.
  8. В списъка се визуализира информация за вид на произшествието, обект, адрес, час на съобщение, асоциирана/и ОЕ. Следва да е осигурена възможност за сортиране на произшествията по всяка една от характеристиките им по възходящ и низходящ ред, чрез бърз избор на името на съответната колона.
  9. Пред всяко произшествие се визуализира цветови индикатор, с цвят, какъвто се визуализира и на картата на ГИС средата.
  10. От регистрирането на произшествието, до асоцииране на ОЕ с произшествието, полетата на произшествието се оцветяват в цвета на индикатора, след което преминават в бял цвят.
7. При избор на произшествие от списъка с ляв или десен бутон се визуализира информация или опции, каквито се визуализират и при избор на произшествие на картата на ГИС средата.
8. При асоцииране на ОЕ към произшествие, Подсистемата ГИС, стартирана на компютъра на структурното звено, към което ОЕ принадлежи, извежда съобщение на екрана за произшествие, съпроводено със звуков сигнал и автоматично /без изискване на потвърждение/ принтира съобщение за произшествие, при наличие на локален принтер по подразбиране.
  1. Съобщението за произшествие да бъде в А4 формат, да съдържа кратка текстова информация и карта с най-бърз маршрут от структурното звено до адреса на произшествието.
  2. Картата на съобщението за произшествие да представлява печатна версия на картата от подсистема навигация, като ползва обща подложка с нея и визуализира предварително въведените текстови и графични обекти.
9. Визуализиране на географски позиционирани интерактивни обекти на картата като структурни звена, произшествия, ОЕ.
10. Визуализиране на оперативна информация при избор с ляв бутон върху ОЕ, произшествие и структурно звено в информационно поле (балон/popup), съдържаща най-малко следната информация:
  1. За ОЕ - наименование; структура, към която принадлежи; статус, GPS координати, последно възложена задача.
  2. За произшествие - вид на произшествието, дата и час на съобщение, адрес, GPS координати, статут (непосетено/посетено/локализирано/ликвидирано), асоциирани ОЕ (списък с наименованията им)
  3. За структурно звено - наименование, списък с ОЕ на дежурство с наименованията им и цветови индикатор за статута им (на дежурство, аварирали, ангажирани), брой служители на дежурство (по длъжности)
11. Информационното поле (балон/popup) следва да се визуализира непосредствено до избрания обект, като площта на същото се оптимизира за минимално заемана площ от екрана и при кликване извън него се скрива.
12. Достъп до допълнителни опции и данни, в падащо меню, при избор с десен бутон върху ОЕ, произшествие и структурно звено, съдържащи най-малко следните опции:
  1. За ОЕ - промяна на статут, извеждане на данни за автомобила и оборудването, извеждане на данни за служителите, извеждане на прозорец с персонален чат, възможност за съобщение с висок приоритет, предаване на видео в реално време (прихващане на камерата на мобилното устройство), споделяне на потребителски слой (room), споделяне на файл (.jpg, .pdf, .doc) към устройството на ОЕ, предислоциране на ОЕ в друга структура (РСПБЗН).
  2. За произшествие - промяна на данните за местоположение и вид на произшествието, промяна на статут (посетено/непосетено/локализирано/ликидирано), списък на ОЕ асоциирани с произшествието, възможност за групово съобщение с висок приоритет до всички ОЕ, които са асоциирани с произшествието.
  3. За структура - извеждане на данни за всички автомобили и техника в структурата, извеждане на данни/график за всички служители, осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност на дежурства, извеждане на прозорец с персонален чат с активния потребител на структурата, споделяне на потребителски слой (room), споделяне на файл (.jpg, .pdf, .doc, .txt и др.) към активния потребител на структурата.
13. Наличие на стандартни инструменти за визуализация – pan, zoom in, zoom out, identify и др.;
14. Осигуряване на инструменти за измерване на разстояние между две и повече точки (в метри) и площ между затворен полигон в (квадратни метри);
15. Актуални данни за локализация на всяка една ОЕ, чрез GPS координати на базата на налични данни от ТЕТРА мрежата и разположението на нейните елементи – при наличие на техническа възможност;
16. Локализиране и визуализиране на потребители (ОЕ) ползващи ИИС през мобилни устройства с GPS;
17. Възможности за редакция за оторизирани потребители в това число:
  1. Добавяне, редактиране, селектиране, групиране, преместване, въртене и изтриване на точки, векторни полигони, линии (прави и извити), елипса, кръг, правоъгълник (квадрат). Избор на цвят, дебелина и тип на контур, цвят и процент на прозрачност на запълване.
  2. Добавяне, редактиране, въртене и изтриване на векторен текст върху картата, с възможност за промяна на големина на шрифт, цвят, копиране и поставяне;
  3. Добавяне, редактиране, въртене и изтриване на растерни символи и означения. Поддържане на библиотеки със символи, с възможност за импорт и експорт; Визуализиране на същите в панел, който е достъпен и през меню на основния интерфейс на ГИС. Възможност за “прикачване” в постоянно отворено положение, затваряне и странично скриване или свиване до заглавна лента на панела. Възможност за самостоятелно преместване по екрана и промяна на големината на панела. Наличие на функция drag and drop за поставяне на символите върху картата.
18. Интерактивни символи за произшествия и ОЕ - функция за промяна на цветове или символ според определени зададени динамични данни, както следва:
19. Символът за произшествие да променя цвета си, при различни по вид произшествия, както следва:
  1. червен (RGB 255.0.0) - при пожар с материални загуби /код 01 по номенклатура на видовете произшествия в ГДПБЗН/;
  2. кафяв (RGB 140.50.50) - при пожар без материални загуби /код 03/;
  3. син (RGB 0.0.255) - при помощ на пострадали, бедствие, издирване и спасяване и катастрофи /код 04, 06, 11 и 12/;
  4. зелен(RGB 0.255.0) - при техническа помощ /код 13/;
  5. оранжев (RGB 255.180.0) - при аварии, инциденти с опасни и радиоактивни вещества /код 07,08,09,10/;
  6. сив (RGB 80.80.80) - при други /код 14, 19 и т.н./;
20. Символът за произшествие да избледнява цвета си, когато до него пристигне ОЕ. Счита се, че ОЕ е пристигнал на местопроизшествието при разстояние между ОЕ и местоположението на произшествието по-малко от 100 метра;
21. Символът за произшествие да пулсира/премигва докато се асоциира ОЕ към него;
22. Символът на ОЕ да променя цвета си или при избор на графичното означение (да е наличен индикатор - точка с променящ се цвят), както следва: зелен (RGB 0.255.0) - при състояние “на дежурство”, оранжев (RGB 255.180.0)- при състояние “аварирал” или “изисква внимание” и червен (RGB 255.0.0)- при състояние “ангажиран”. При асоцииране на ОЕ с произшествие същият автоматично следва да премине в статут “ангажиран”. При смяна на статут на произшествие в “ликвидирано”, всички асоциирани ОЕ преминават автоматично в статут “на дежурство”, освен ако не са в статут “аварирал” или не са асоциирани към други чакащи произшествия (в опашка). В статут “аварирал” ОЕ, следва да се постави ръчно от потребител /ОЦ, РС или ОЕ/. В статут “изисква внимание” ОЕ преминава при един от следните случаи:
  1. при поставена задача или асоциирано произшествие, което ОЕ не е приел или потвърдил;
  2. при надвишил определени, от администратора, часове на дадено произшествие;
23. Прикачване/премахване на текстови и графични файлове към обекти от картата. При избор на файла, същият да се отваря за преглед и редакция със зададената по подразбиране програма;
24. Функция за асоцииране към слой на графичните обекти, символите и означенията, текстови и графични файлове. По подразбиране същите се асоциират автоматично към предварително дефинирани слоеве за функционални група обекти.
25. Поддържане на данни за наличните на територията на инцидента сили за реагирание, включително актуални данни за броя на служители към съставните части на ЕСС с възможност за своевременна реакция в оперативен порядък;
26. Визуализиране на точните GPS координати на позицията на показалеца върху картата в десетичен формат, с възможност за преконвертиране в градуси, минути и секунди.
27. Оперативни справки - включително да се визуализира допълнителна информация за конкретното произшествие, броят служители и типа участваща специализирана техника на съответната единица от ЕСС, дейностите, които се извършват с нея и време на ангажираността й;
28. Наличие на панел с връзки към полезни сайтове. Връзките следва да могат да се наименоват и разделят по групи. Да се сортират по име, направление (пожари, наводнения, прогнози и др.)
29. Визуализиране и осигуряване на достъп до данни за КИ поддържани от подсистема Критична Инфраструктура.
30. При асоциирането на инцидент към ОЕ, на мобилното устройство на ОЕ да се визуализира текстовата част от съобщението за произшествие.
31. При приемане на съобщението (потвърждаване с бутон, върху popup съобщение) адреса на инцидента да бъде автоматично зареждан в навигационната система.
32. Приемането на съобщението изпраща обратна информация до модул ГИС от където е асоциирано произшествието, като статутът на ОЕ преминава в “ангажиран”.
33. При редактиране на адреса на произшествието, автоматично да се извежда съобщение до асоциираната/асоциираните ОЕ за извършената промяна.
34. Възможност за получаване на текстови и графични съобщения с висок приоритет, съпроводени със звуков сигнал на мобилни устройства.
35. Източници на карти и данни за слоеве, които следва да бъдат включени в софтуера, при наличие на техническа възможност:
№	НАИМЕНОВАНИЕ	ВРЪЗКА
	ГИС система на МРРБ	http://gis.mrrb.government.bg/
	ГИС на БИПД	http://bsdi.asde-bg.org/webgis.php
	Open Street Map	https://www.openstreetmap.org
	ESRI_StreetMap_World_2D	https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/ESRI_StreetMap_World_2D/MapServer
	NGS_Topo_US_2D	https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/NGS_Topo_US_2D/MapServer
	ESRI_Imagery_World_2D	https://services.arcgisonline.com/arcgis/rest/services/ESRI_Imagery_World_2D/MapServer
	НИМХ БАН /само линк/	http://hydro.bg/index.html
	VIIRS/NPP Active Fires L2 Swath 375m /само линк?/	https://worldview.earthdata.nasa.gov/?p=geographic&l=VIIRS_SNPP_CorrectedReflectance_TrueColor,MODIS_Terra_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),MODIS_Aqua_CorrectedReflectance_TrueColor(hidden),Reference_Labels,MODIS_Fires_Aqua,MODIS_Fires_Terra,AIRS_Prata_SO2_Index_Night,AIRS_Prata_SO2_Index_Day,VIIRS_SNPP_Fires_375m_Night,VIIRS_SNPP_Fires_375m_Day,Reference_Features&t=2018-01-31&z=3&v=18.450601272640647,39.995702891625044,30.456460647640647,45.163671641625044&ab=off&as=2018-01-09&ae=2018-01-16&av=3&al=false
	NASA FIRMS / Fire Information for Resource Management System – WEB SERVICES	https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/web-services/
	Global Disaster Alert and Coordination System	http://www.gdacs.org/
	Global Flood Detection System	http://www.gdacs.org/flooddetection/global_map.aspx
	EC Joint Research center - Real-time Integrated Global Flood Map	http://dma.jrc.it/map/?application=FLOODS
	Global Flood Awareness System (GloFAS)	http://globalfloods.jrc.ec.europa.eu/glofas-forecasting/
	EC Emergency Management Service – Mapping /само линк/	http://emergency.copernicus.eu/mapping/list-of-components/EMSR268
	European Forest Fire Information System (EFFIS)	http://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/public/index.html
	UN CERN - UNOSAT Rapid Mapping Service /само линк/	http://unitar.org/unosat/unosat-rapid-mapping-service
	Кадастрално-административна информационна система на Агенция по геодезия, картография и кадастър	https://kais.cadastre.bg/bg/Map

7.1.2.3. Подсистема Инциденти
Подсистема Инциденти управлява работните процеси и свързаните с тях документи свързани с регистрация, управление, закриване и съхраняване на данни за инцидент. Подсистемата реализира следните функции:
1. Извършва регистрация на произшествия (събития и бедствени ситуации):
  1. Регистрация на произшествие от оператор (в ОЦ), при изпълнение на следните минимални изисквания:
  2. Наличие на директен бутон за регистрация на произшествие, който е достъпен през основния интерфейс на ГИС;
  3. Наличие на избор от възможности за вида на произшествието, съгласно номенклатурата в ГДПБЗН;
  4. Автоматично попълване на дата и час, с възможност за корекция;
  5. Автоматично попълване на населено място/област при зададено такова от регистрирания активен потребител.
  6. Наличие на интуитивно предположение и предлаган списък с адреси за търсения адрес, едновременно с въвеждане на всеки символ от адреса.
  7. Автоматична локализация на адреса (местоположението) на произшествието едновременно с въвеждане на адреса в регистрационната форма и локализиране в подсистема ГИС.
  8. Наличие на поле с падащ списък на ОЕ за бързо асоцииране на ОЕ към произшествието.
  9. Наличие на поле с допълнителна информация за произшествието.
  10. При асоциирана ОЕ, в етапа на регистрация, автоматично изпращане на съобщение за произшествие до ОЕ и структурата, към която се числи с потвърждаване на регистрационната форма.
  11. Разделяне на регистрацията на два етапа: 1- регистриране на съобщението за произшествие (от ОЦ) и 2 - въвеждане на всички необходими данни за приключване на регистрацията, след ликвидиране на произшествието (от ССОД, РС или ОЕ).
  12. Да се изгради интерфейс (RESTful API и/или др.) за допълнителна възможност за регистриране на инцидент от външна информационна система.
2. Поддържа шаблони (утвърдени образци) на документи, съгласно правилата за дейността на ГДПБЗН-МВР при регистриране и отчитане на възникналите пожари, бедствия и извънредни ситуации. Осигурява възможност за тяхното автоматизирано попълване и съхранение. Наличната информация в ИИС свързана с произшествието – включително данните от GPS позиционирането на ОЕ, времето за тяхното пристигане, прибиране и т.н. се регистрира и попълва автоматично в полетата на шаблоните.
3. Поддържа и организира достъп/получаването на информация за бедствена ситуация и неотложни аварийно - възстановителни работи (НАВР) между потребителите в рамките на ИИС чрез правата на достъп на потребителите.
4. Организира съхраняване на инцидентите под уникален номер в регистър на произшествията.
5. Организира и поддържа процеса по архивиране на данни свързани с инциденти и премахването им от оперативната база данни;
6. Поддържа предефинирани справки за търсене на информация свързана с инциденти (включително със задаване на период от време). Резултатите да се извеждат като електронни таблици и диаграми, включително с възможност за отпечатване или изход във файл.
7. Поддържа статистически слоеве в подсистема ГИС, чрез диаграми по структури и административни области и чрез сравнително оцветяване на административни области за визуализиране на статистическа информация за даден период относно брой, вид и отрасъл на произшествия, причина за възникване, натовареност на екипи и служители, изминато средно разстояние от екипи при произшествия, отчетени загуби, спасено имущество и други предефинирани справки.
8. Поддържа статистически слоеве в подсистема ГИС, чрез оцветяване на части от зададен териториален район (област) или визуализиране на точките на възникналите произшествия по видове, за визуализиране на статистическа информация, за даден период, относно брой и вид на възникналите произшествия в отделни територии и оценка нивото на риска в тях.

7.1.2.5. Подсистема Логистично осигуряване
Подсистема Логистично осигуряване осигурява функции за поддържане на данни за материално техническото осигуряване по териториални звена (подразделения). Основни функции осигурявани от подсистемата са:
1. Поддържане на данни за наличните в системата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР ресурси, включително: вид, тип, модел, наименование, номер, състояние, количество, местоположение на всеки ресурс;
2. Поддържа и визуализира основни тактико-технически данни, охарактеризиращи за всяка една оперативна единица (ОЕ) включена към екипите на ЕСС – включително вид, подвид/тип, наименование, ДК№/Инд.№, структурно звено, състояние - изправна/неизправна/резерв;
3. Поддържане на данни за ресурси на други ведомства и юридически лица (техника, оборудване , материали и др.), включително: вид, тип, модел, наименование, номер, състояние, количество, местоположение на всеки ресурс, ведомство/юридическо лице, адрес, телефон за контакт, телефон на водач/оператор на техника.
4. Възможности за добавяне, редактиране, структуриране и премахване на типове данни и характеристики от администратор;
5. Възможност за архивиране и възстановяване на базите данни от администратор;
6. Възможности за добавяне, редактиране и премахване на данни от потребител (оператор 1 ниво);
7. Възможности за импорт и експорт на списъци с данни от администратор и потребител (оператор 1 ниво), най-малко в следните формати .csv, .xls, .kml, .kmz;
8. Възможност за сортиране на списъци по отделните характеристики на ресурсите.
9. Система от предефинирани справки, чрез които да се извършва търсене по определени критерии (напр. по артикул, по структурно звено, по състояние, по вид, по наименование и др.).
10. Подсистемата трябва да бъде реализирана на база на наличната в „Пожарна безопасност и защита на населението” база данни, като наличната информация следва да се съхрани и мигрира в пълен обем в ИИС.

7.1.2.6. Подсистема Човешки ресурси
Подсистема човешки ресурси осигурява функции за поддържане на данни за служителите, техните характеристики, специализации, подготовка и др. по структурни звена. Основни функции осигурявани от подсистемата са:
1. Поддържане на данни за наличните в системата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР човешки ресурси с актуални данни за всеки един служител (три имена, заемана длъжност към момента в дадената структура, подразделение към което се числи, данни за връзка с него чрез определен вид комуникационна свързаност - УКВ, ТЕТРА и GSM, преминати курсови и квалификация и др.);
2. Поддържане на актуални данни за дежурните служителите на ГДПБЗН.
3. Поддържане на актуални данни за служителите от ЕСС, които са включени в Модули за подпомагане по механизма за взаимопомощ в Европейската общност и съответната принадлежност към тях с актуална информация за валидността на притежаваните документи: международен паспорт, свидетелство за управление на МПС, квалификации и участия в мисии и др.;
4. Поддържане на спомагателни данни за човешки ресурси на други ведомства;
5. Възможности за добавяне, редактиране, структуриране и премахване на данни;
6. Система от предефинирани справки, чрез които да се извършва търсене по определени критерии.
7. Подсистемата трябва да бъде реализирана на база на наличната в „Пожарна безопасност и защита на населението” база данни, като наличната информация следва да се съхрани и мигрира в пълен обем в новата система.

7.1.2.8. Подсистема КИ
Подсистема Критична Инфраструктура осигурява поддържане на данни за КИ от интерес за Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР. Подсистемата осигурява поддържане на данни за КИ. Подсистемата осигурява:
1. Представяне на елементите на КИ с точното им местоположение на цифровата карта;
2. Система от предефинирани справки, чрез които да се извършва търсене по определени критерии;
3. Възможност за обвързване на графични и описателни данни, включително такива свързани с плана за реакция за конкретния елемент на КИ (графични елементи и файлове).
## Нефункционални изисквания към системата
## Авторски права и изходен код
1. Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;
2. Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;
3. Реализираните приложни компютърни програми да бъдат регистрирани като лицензи за софтуер с отворен код;
4. Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са съгласно чл. 44 ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, както следва:
o	EUPL (European Union Public License);
o	GPL (General Public License) 3.0;
o	LGPL (Lesser General Public License);
o	AGPL (Affero General Public License);
o	Apache License 2.0;
o	New BSD license;
o	MIT License;
o	Mozilla Public License 2.0.
1. Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
2. Да се изследва възможността резултатният продукт (платформата) да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;
3. Да бъде предвидено използването на система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
4. Като резултат от проекта Възложителят следва да разполага с резултатен продукт (ИИС), (платформа), като цяло и в съставните си части регистрирана лицензно по такъв начин, че Възложителят да може да разполага напълно с нея, включително да я дарява в цялост и пълна работоспособност на други организации, ангажирани в процеса по защита на населението и критичната инфраструктура от пожари, бедствия и извънредни ситуации.

## Системна и приложна архитектура
1. ИИС следва да бъде реализирана като уеб базирана ГИС система, чиито услуги/функции да се ползват от крайния потребител посредством уеб браузър.
2. Трябва да е осигурена възможност за едновременно визуализиране и работа с подсистемите на ИИС на отделни монитори, както и възможност за преминаване в работа на един монитор.
3. Системата трябва да генерира сигнални съобщения при възникване на грешки и конфликтни ситуации и предлага помощ за обработването им. Съобщенията следва да се визуализират в самостоятелни прозорци или форми единствено, ако са критични за дейността системата и не възпрепятстват функции от оперативна спешност. В останалите случаи, следва да се визуализират в status bar или в log файл само с индикация за наличие на такива и възможност за последващ преглед.
4. Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на платформата с бъдещи разработки;
5. Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;
6. Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в системата;
7. При разработката, тестването и внедряването на системата, Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения; Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);
8. Взаимодействията между отделните модули в системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;
9. Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;
10. Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
- Като част от URL-а;
- Като GET параметър;
- Като HTTP header (Accept или друг).
1. ИИС следва :
  1. Да дава възможност за създаване и използване на неограничен брой потребители.
  2. Да няма ограничения по отношение на хардуерната конфигурация върху която работи, включително да няма ограничение в броя използвани сървъри или сървърни ядра.
  3. Да няма ограничение в броя виртуални машини, на които може да бъде инсталирана и използвана.
2. Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
3. При разработването на системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
4. Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;
5. Архитектурата на системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) след неговото изграждане;
6. Всички компоненти на системата ще бъдат разположени върху сървъри на Възложителя, като среда за функциониране на информационната система;
7. Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за системата: тестова, стейджинг, продуктивна;
8. Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);
9. Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни;
10. Изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;
11. В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на системата;
12. Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
13. Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
14. Записите за регистрираните произшествия и системният регистър (System Log) за действията на потребителите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.
## Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
1. ИИС следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.
2. За реализацията на системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
## Подход за избор на отворени имплементации и продукти
1. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва за реализацията на всяка техническа функционалност. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
  1. За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
  2. Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
  3. Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
  4. По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
  5. По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици.
Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на Изпълнителя, като е допустимо само в случаите, когато липсва свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия. Не се допуска използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз изискващ подновяване.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
## Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта government.bg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на government.bg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.

## Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Development	Чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	Чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Sandbox Testing	Чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда.
Production	Това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя, Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

## Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на софтуерната платформа, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
За всеки един разработван компонент Участникът трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове;
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията. Във всеки един компонент на системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва buildът.
## Бързодействие и мащабируемост

Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки
1. Системата трябва да поддържа „Rate Limiting“ и/или „Throttling“ на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
2. Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
3. Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.
Кохерентно кеширане на данни и заявки
1. Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.
2. Участникът трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;
3. Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;
4. Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;
5. Участникът трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи;
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.
Бързодействие
1. При визуализация на съответните уеб-страници на платформата, системите трябва да осигурява висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 2 секунди, с максимум 5 секунди стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.
2. Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.

Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305 за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.

## Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията
1. Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 50%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
2. Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.

## Информационна сигурност и интегритет на данните
1. Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
2. Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
3. Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;
4. Всички уеб страници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
5. Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уеб страници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/).
6. Като временна мярка за съвместимост настройките на уеб сървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на системата;
7. При разгръщането на всички уеб услуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;
8. Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
9. При проектирането и разработката на компонентите на системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
10. Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.

## Използваемост
Общи изисквания за използваемост и достъпност
1. Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване на заявление, за генериране на справка и други;
2. Функционалностите на потребителския интерфейс на системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри (в това число Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители.
3. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);
4. Не се допуска използване на Капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при иденетифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;
5. В екранните форми на системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
6. Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
7. Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
8. Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
9. Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
10. Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
11. Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове.
12. Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
13. Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
14. Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, но и оптимизирани за бърза работа с формите, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
15. Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия.
16. Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка.
17. За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).

Интернационализация
1. Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
2. Всички софтуерни компоненти на системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уеб услугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
3. При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).
4. При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно ISO БДС 8601:2006;

## Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс
Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от 10 стойности;
1. В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво „поле“ (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
2. Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;
3. Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни.
1. Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;
2. Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;
3. Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микробутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на „Mouse Hover/Mouse Over“ събития;
4. При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.

## Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси
1. Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
2. При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени процеси и форми, и да бъде подканен да довърши същите;

## Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
  Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
1. по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на системата;
2. специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
3. данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни;
в случай на възникнала необходимост и при спазване на законовите изисквания, системата следва да предоставя достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.

## Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:
1. дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
2. базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
3. имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
4. трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
5. връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
6. периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
7. задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
8. при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
9. заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
10. при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
11. при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

# Изисквания към изпълнението на конкретните дейности по проекта
Дейностите по проекта съвпадат с етапите на реализация на проекта:
## Дейност 1 Първоначално проучване и анализ на изискванията
## Описание на дейността
В рамките на тази дейност Изпълнителят следва да извърши детайлно проучване на актуалното състояние на съществуващата хардуерна и софтуерна инфраструктура при възложителя и наличните данни, подлежащи на мигриране.
В рамките на дейността трябва да се опишат подробно всички процедури, касаещи работните процеси свързани с внедряването на новата информационна система и да се изготви списък на нормативни актове, регламентиращи тези работни процедури.
Трябва да се изготвят/съберат/систематизират образците на документи, които ще се поддържат в рамките на ИИС.
Трябва да се изяснят максимално изискванията на техническата спецификация до Детайлна техническа спецификация.

## Изисквания към изпълнение на дейността
Съгласно изискванията на т.6.1.1

## Очаквани резултати
Обобщен аналитичен доклад включващ:
· описание на работните процеси;
· идентифицирана нормативна уредба;
· образци на документи;
· обобщен модел на съществуващата физическа инфраструктура;
· детайлизирана Техническа Спецификация;
Обобщения доклад и резултатите в него подлежат на одобрение от страна на възложителя.

## Дейност 2 Проектиране – Изготвяне на системен проект
Изготвеният системен проект подлежи на одобрение от страна на възложителя.
## Описание на дейността
Поддейността включва проектиране на системна архитектура и централна база данни на системата.

## Изисквания към изпълнение на дейността
Съгласно изискванията на т.6.2 и 7.2.2

При проектиране на системата следва да се предвиди управление на всички данни чрез Релационна СУБД. Изпълнителя следва да предложи СУБД, която да отговаря на следните минимални изисквания:
- Да поддържа всички стандартни релационни типове данни ;
- Да предоставя достъп до данните през стандартни интерфейси като SQL, JDBC, ODBC, OLE DB, SQL/XML ;
- Да поддържа разполагане на код, написан на собствени програмни езици в средата на базата от данни, с цел бърза обработка и оптимизация на времето за отговор;
- Ефективност и скалируемост на релационната база от данни;
- Да поддържа механизъм за успоредно въвеждане на обем информация, както и за трансформиране, индексиране и обобщаване на въведената информация;
- Да поддържа вграден механизъм за автоматично и бързо възстановяване на базата от данни в следствие на срив на платформата;
- Да предоставя механизъм за делегиране на права на потребителите за достъп до конкретни данни;
- Да поддържа векторни и растерни пространствени данни в собствени, публично документирани обектни типове;
- Да поддържа пространствени елементи: точки, клъстери от точки, линии, полигони, вписани полигони, сегментирани полигони, дъги и пр.;
- Да поддържа стандартни SQL операции за работа с географски данни (извличане, обработка и анализ на данните за местоположение);
- Вградена поддръжка на OGC стандартите WFS, WMS, CSW и OpenLS;
- Вградени възможности за динамично сегментиране на пространствени данни с линейна топология, в зависимост от стойности в техните атрибутни данни (LRS). Съхраняване на пространствени данни в собствен LRS модел;
- Да бъде оптимизирана за работа върху хардуерна конфигурация поддържаща работоспособност на предлаганото информационно решение, с два процесора с по 10 ядра и повече.

## Очаквани резултати
В рамките на поддейност 2 Проектиране – Изготвяне на системен проект Възложителят очаква следните резултати:
- Системен проект;
- Проект на централна географска база данни;
Системния проект и проектът на централна географска база данни подлежат на одобрение от страна на възложителя;
- Проект на географска база данни, отговаряща на всички изисквания на техническото задание при използване на стандартна и общоприета за ИТ бранша формална нотация, одобрен от страна на Възложителя;
- Реализирана географска база данни отговаряща на одобрения от Възложителя проект с използване на предложената релационна СУБД;
- Импортирани в географската база данни от наличните в ГДПБЗН-МВР информационни системи, касаещи териториалните звена, техника, оборудване и човешки ресурс;
- Импортирани/интегрирани в географската база данни данни на други администрации – в т.ч. МРРБ, БАН и др. съгласно установените от Възложителя договорености.
- Одобрен от възложителя системен проект.

## Дейност 3 Разработване и внедряване на ИИС
## Описание на дейността
В рамките на дейността следва да бъде разработена и внедрена ИИС включително:
· Реализация на системата съгласно одобрение системен проект;
· Реализация на централна географска база данни в съответствие с одобрение проект и при използване на предложената СУБД;
· Миграция на всички налични данни при Възложителя, необходими за функциониране на ИИС.
· Внедряване на работна версия на системата при Възложителя.
· Изпълнителят изработва и предлага план за приемни тестове и план за обучение.

## Изисквания към изпълнение на дейността
Съгласно изискванията на т.6.3
## Очаквани резултати
В рамките на дейността очакваме следните резултати:
- Реализирана ИИС отговаряща напълно на всички изисквания на заданието, подробната техническа спецификация и одобрения системен проект.
- Внедрена и работеща на инфраструктурата на възложителя ИИС, готова за тестване;
- Мигрирани всички налични при възложителя данни необходими за функционирането на системата.
- Одобрени от възложителя План за приемни тестове и план за обучение.

## Дейност 4 Приемане на системата и обучение за работа и администриране на ИИТ
## Описание на поддейността
В рамките на поддейността следва:
- Да бъдат проведени приемните тестове на системата и тя да бъде въведена от опитна в редовна експлоатация.
- Да бъдат проведени всички обучения на потребители и администратори на ИИС.

## Изисквания към изпълнение на дейността
Процесът на обучение следва да отговаря на следните изисквания:
- Обученията трябва да се извършат по предварително съгласуван с Възложителя график. Възложителят предоставя списък на предвидените за обучение лица преди започването на обучението.
- Обученията задължително включват семинарна и практическа част. Практическите обучения ще извършват като се използват разработените в рамките на проекта софтуерни продукти.
- Обученията трябва да бъдат проведени в оборудвана учебна зала, осигурена от Изпълнителя. Учебната зала трябва да разполага с компютъризирани работни места за всеки от участниците.
- На всеки обучаван се осигурява комплект учебни материали за провеждане на обучението: ръководства, презентации, филми/копия на екрани на платформата, пояснения и препратки към документацията, тест, практически задачи. Материалите се предоставят на хартиен и в електронен вид.
- В края на всеки курс всеки участник попълва предоставена от Изпълнителя анкетна карта за качеството на предоставените материали, стила на лектора, разбираемостта на материалите и т.н.
- Изпълнителят води присъствени списъци от обученията с подписи на всеки от участниците за всеки ден от обучението.
- След приключване на обученията Изпълнителят изготвя обобщен отчет, включващ събраните резултати от въпросниците, присъствени списъци, снимков материал от всяко обучение, анализ на постигането на целите на обучението.

## Очаквани резултати
- Обучени минимум 30 бр. Потребители на системата;
- Обучени минимум 4 броя администратори на системата;
- Успешно преминати приемни изпитания със системата.

# Документация
За кореспонденция между Изпълнителя и Възложителя ще бъдат използвани следните комуникационни канали:
•	Електронна поща – e-mail;
•	Хартиен носител – на хартиен носител ще бъдат разпечатвани и разпространявани документите, които са резултати от изпълнението на Проекта и такива, които изискват одобрение: доклади, планове, протоколи, графици и др.;
## Изисквания към документацията
- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на ИИС, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на Възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то;
- Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от платформата в реално време;
- Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
- Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
- Регистрация на потребител;
- Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;
- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;
- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Платформата
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
## Прозрачност и отчетност
Документацията, предоставена от Изпълнителя на Възложителя, трябва да бъде:
- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с Възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.
## Системен проект
Изпълнителят трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).
## Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на платформата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код.
## Протоколи
Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в раздел 8 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.
## Комуникация и доклади
За успешното изпълнение на проекта Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:
## Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Подробен работен план и Актуализиран времеви график за периода на изпълнение;
- Актуализиран списък на рисковете;
- Начини на комуникация;
- Отговорни лица и екипи.
- Кратък преглед на извършени дейности до момента.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.
## Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и/или при настъпване на събитие, което изпълнителят преценява като ключово за изпълнението на проекта.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен работен план.
Докладите за междинния напредък трябва да включват описание на:
- Общ прогрес по дейностите през периода;
- Постигнати проектни резултати за периода;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;
- Актуализиран план и времеви график за изпълнение.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.
## Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и на постигнатите резултати.
Докладите се изпращат до Възложителя.
Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от Възложителя в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на Възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез деловодството на ГДПБЗН-МВР, на адрес гр. София, ул. “Пиротска” 171.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява Изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.
# Критерии за подбор. Изисквания и указания.

Възложителят определя по отношение на участниците следните критерии за подбор:
## Минимални изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, съгласно ЗОП
Възложителят няма изисквания.
## Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците, съгласно ЗОП
Възложителят няма изисквания.

## Минимални изисквания за техническите и професионалните способности на участниците, съгласно ЗОП

Участникът да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт – БДС EN ISO 9001 или еквивалентен за управление на качеството с обхват в областта на географските информационни системи.
Съгласно чл. 64, ал. 3-7 от ЗОП съответствието се доказва с валиден сертификат БДС EN ISO 9001 или еквивалент за управление на качеството в областта на географските информационни системи.
Сертификатът трябва да е валиден, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството се приемат в съответствие с чл. 64, ал. 7 от ЗОП, само ако участникът докаже еквивалентността на мерките.
Доказателствата се предоставят при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

Участникът да прилага система за управление на информационната сигурност – БДС EN ISO 27001 или еквивалент с обхват в областта на географските информационни системи.
Съгласно чл. 64, ал. 3-7 от ЗОП съответствието се доказва с валиден сертификат БДС EN ISO 27001 или еквивалент за управление на сигурността на информацията в областта на географските информационни системи.
Сертификатът трябва да е валиден, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството се приемат в съответствие с чл. 64, ал. 7 от ЗОП, само ако участникът докаже еквивалентността на мерките.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.
Информацията по т. 3.1 се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква „Г“: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.

## Участникът следва да е изпълнил успешно:

Най-малко 1 (една) дейност с предмет идентичен или сходен с дейностите, от предмета на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За идентична или сходна с дейностите, включени в обхвата на настоящата поръчка се приема: услуга, включваща проектиране, разработка и внедряване на географска информационна система.

 Информацията за професионалната компетентност по т. 3.2 се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква „В“: Технически и професионални способности т. 1б) от ЕЕДОП.
Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването по т. 3.2 се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите, получателите, задно с доказателство за извършената услуга.
Доказателствата се предоставят при условията на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП.

## Участникът следва да разполага с ключови експерти със следната квалификация

Ключов експерт 1 : Ръководител Проект
 Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- образователна степен „магистър“ в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”(или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
- минимум 5 години практически опит в управление на ГИС проекти;
- опит като ръководител проект в реализацията на не по-малко от 3 проекта за разработка, внедряване или поддръжка на Географска Информационна Система като поне един от тях сходен с настоящия;
- сертификат за професионална квалификация за управление на проекти PMP или PRINCE 2 или еквивалент.

Ключов експерт 2: Бизнес Анализ
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър”, в областите „Социални, стопански и правни науки”, „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика”(или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
- професионален опит в областта на информационните технологии не по-малко от 5 години;
- опит в реализацията на проекти, свързани с описването на работните процеси, бизнес анализа и проектирането – не по-малко от 3 проекта, свързани с проектиране, разработка и внедряване на информационни системи, като поне един от тях сходен с настоящия;
- Сертификат, удостоверяващ квалификацията на експерта в областта на бизнес анализа - Certified Business Analysis Professional™ (CBAP®) или еквивалент

Ключов Експерт 3 : Системен Архитект
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- образователна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
- минимум 5 години професионален опит в проектиране, разработване и внедряване на уеб базирани информационни системи;
- Практически опит в проектиране и изграждане на софтуерни архитектури за Уеб базирани информационни решения в не по-малко от 3 проекта;
- Да притежава валиден професионален сертификат в областта на управление на софтуерната разработка (ITIL® Foundation, Scrum® Master или еквивалент).

Ключов Експерт 4 : Експерт СУБД
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- образователна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
- минимум 5 години практически опит в реализация и поддръжка на информационни системи при използване на релационни СУБД;
- опит на сходна позиция при реализацията на не по-малко от 2 проекта сходни с настоящия;
- Сертифициран професионалист в предметната област ( СУБД ).

Ключов Експерт 5 : Системна сигурност
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- образователна степен „магистър” в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
- минимум 5 години практически опит в осигуряване на системна сигурност;
- Сертифициран професионалист в предметната област ( Защита на системи от неоторизиран достъп )

Ключови Експерти : Програмисти ( 5 броя )
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- образователна степен „бакалавър” или по-висока, в областите „Технически науки” или „Природни науки, математика и информатика” (или еквивалентни), или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;
- минимум 3 години практически опит в реализация на Географски ИС.

# Стойност на обществената поръчка:
Общата стойност за изпълнение на обществената поръчка е 488 950,00 лв. без ДДС, съответно 586 740,00 лв. с ДДС.
# Начин на плащане:
  1. Първо плащане в размер на 30% от стойността на поръчката след приключване на етапа „Изготвяне на системен проект“ и одобрение от Възложителя на изготвения системен проект.
  2. Окончателно плащане в размер на 70% след приемане и приключване на етапа „Приемане на системата и обучение за работа и администриране на ИИС“.
# Методика за определяне на комплексната оценка на офертата

  1. Критерий за оценка на офертите
Оценяването и класирането на офертите на участниците се основава на икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП - оптимално съотношение качество/цена.
  1. Оценяване на офертите
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател.
Когато комисията единодушно констатира, че предложението на участника не съответства на минималните заложени в техническото задание изисквания, участникът се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.
Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания и критерии за подбор. В случай, че участник представи Техническо предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, той се отстранява от участие и офертата му не се допуска до оценка и класиране.
Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо място.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, която е с По-ниска предложена цена;
 Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горните изисквания.
Показателите, формиращи комплексната оценка на офертите, са:

Показател - П / (наименование)	Максимален брой точки	Тежест
1. Техническо предложение - ТП	100	70 %
2. Ценово предложение - ЦП	100	30 %

Комплексна оценка на съответния участник КОi
Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула:
КОi = 0,70 x TПi + 0,30 x ЦПi
където:
TПi – обща оценка на техническо предложение на съответния участник (i);
ЦПi – обща оценка на ценово предложение на съответния участник;
КОi - комплексна оценка на съответния участник.
i - пореден номер на Участника - определя се по реда на постъпване на предложенията в Деловодството на ГДПБЗН.

ЦПi = (ЦПмин /Цi) х 100

където ЦПmin е минималната цена измежду всички Участници, Цi е цената на съответния Участник.
Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100.
На първо място се класира участникът с най-голяма обща оценка КО.
Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на общите оценки.
Полученият резултат се закръгля с точност до втория знак след десетичната запетая. Ако при получения резултат от формулата преди закръглянето третата цифра след десетичната запетая е 5, резултатът се закръгля към по-голямото число.
След приключването на прегледа на всички оферти, съгласно изготвените мотиви, оценителната комисия аргументирано класира предложените оферти в низходящ ред отделно по всеки един от подпоказателите.
Оценката на техническото предложение TПi на всяка оферта се формира като се сумират определените точки по отделните под-показатели на техническото предложение (Z1, Z2, Z3 ), а именно:
TПi, = Z1, i + Z2, i, + Z3, i ,
където:
i - пореден номер на Участника;
Z1, i - под-показател Z1 за i-я участник;
Z2, i, - под-показател Z2 за i-я участник;
Z3, i, - под-показател Z3 за i-я участник;
Таблица № 1
Под-показатели	Пояснение	Максимална стойност
Z1 - Устойчивост и ефективност	По този показател се оценява степента на изпълнение на препоръките на „ НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“	60
Z2 – Допълнителни функционални възможности	По този показател се оценяват допълнителни функционални възможности предложени от участника	20
Z3 – Допълнителни възможности по осигуряване на мрежова и информационна сигурност	По този показател се оценяват допълнителни възможности предложени от участника по отношение на осигуряване на мрежова и информационна сигурност	20

Максималната стойност на оценката на техническото предложение на съответния участник (i) TПi е 100 точки.
Начинът на изчисляване на стойността на всеки под-показател за оценка на техническото предложение е както е посочено в Таблица № 2.
Таблица № 2
Под-показател		Брой точки
Z1 - Устойчивост и Ефективност
Предложението на Участника покрива изискванията в спецификацията на Възложителя по отношение на устойчивост и ефективност без да ги надгражда		5
Предложението на участника надгражда техническата спецификация изпълнявайки 1 (една) от препоръките на „НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“: / Съгласно препоръка 127 в т. 7.2.3: за реализацията на системата използва единствено софтуерни библиотеки и продукти с отворен код; / Съгласно препоръка 126 в т. 7.2.3: е предложил подход, който в максимална степен преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.		30
Предложението на участника надгражда техническата спецификация изпълнявайки 2 (две) от препоръките на „НАРЕДБА за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги“: / Съгласно препоръка 127 в т. 7.2.3: за реализацията на системата използва единствено софтуерни библиотеки и продукти с отворен код; / Съгласно препоръка 126 в т. 7.2.3: е предложил подход, който в максимална степен преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.		60
Z2 Допълнителни функционални възможности
Предложението на Участника покрива изискванията в спецификацията на Възложителя по отношение на функционални възможности на ИСС без да ги надгражда		5
Предложението на Участника покрива изискванията в спецификацията на Възложителя по отношение на функционални възможности на ИСС. Допълнително е предложена 1 (една) от следните възможности: / Приложение, което ефективно разширява полевите възможности и автономия на ОЕ; / Приложение, което осигурява възможности за ползване на допълнителни информационни ресурси и данни съхранявани във външни за системата регистри и бази данни.		10
Предложението на Участника покрива изискванията в спецификацията на Възложителя по отношение на функционални възможности на ИСС. Допълнително са предложени 2 (две) от следните възможности : / Приложение, което ефективно разширява полевите възможности и автономия на ОЕ; / Приложение, което осигурява възможности за ползване на допълнителни информационни ресурси и данни съхранявани във външни за системата регистри и бази данни ;		20
Z3 - Предложение по осигуряване на мрежова и информационна сигурност на ИИС
Предложението на Участника покрива изискванията в спецификацията на Възложителя за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на ИИС без да ги надгражда	5
Предложението на Участника покрива изискванията в спецификацията на Възложителя за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на ИИС. Допълнително е предложен 1 (един) подход, който е : / Различен от тези които възложителят е предвидил в ТС; / Допринася за подобряване на мрежова и информационна сигурност на системата;	10
Предложението на Участника покрива изискванията в спецификацията на Възложителя за осигуряване на мрежова и информационна сигурност на ИИС. Допълнително са предложени 2 (два) подхода , които са: / Различни от тези които възложителят е предвидил в ТС; / Допринасят за качествено подобряване на мрежова и информационна сигурност на системата;	20

* За да бъдат оценени предложените от участниците допълнителни възможности надхвърлящи изискванията на техническата спецификация, следва да бъдат описани в обем и детайлност, достатъчни за да бъде оценена тяхната приложимост.