Приложение № 1
към чл. 38, ал. 3

# ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Възложител: Национален център за информация и документация
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
Обособена позиция № 2: „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“

СЪДЪРЖАНИЕ:

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ
## Използвани термини и съкращения
Термин/съкращение	Описание
Възложител	Възложител на настоящата обществена поръчка е Националният център за информация и документация
Изпълнител	Изпълнител е участникът, който е спечелил процедурата за обществена поръчка и на когото е възложен договор за изпълнение. Следователно, Изпълнителят е лицето, чиято оферта за изпълнение на поръчката е била приета от Възложителя и е наречен така в договора
Участник	Участник е стопански субект, който е представил оферта за участие в процедурата за доставка на услуги, специфицирани в настоящата обществена поръчка
АПК	Административнопроцесуален кодекс
АПРП	Академично признаване и регулирани професии
ДАЕУ	Държавна агенция „Електронно управление“
ДВ	Държавен вестник
ДДУ	Доставчик на доверителни услуги
ЕЕСМ	Единна електронна съобщителна мрежа
ЕС	Европейският съюз
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЕИ	Закон за електронната идентификация
ЗЕУ	Закон за електронно управление
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ИИСДА	Интегрираната информационна система на държавната администрация
ИС	Информационна система
КАО	Комплексно административно обслужване
КЕП	Квалифициран електронен подпис
МОН	Министерство на образованието и науката
НАЦИД	Национален център за информация и документация
НС	Научна степен
ОНС	Образователна и научна степен
СУБД	Система за управление на база от данни

## Технологични дефиниции
Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е- Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Ниво на ЕАУ	Описание
Ниво 1	Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка.

# ВЪВЕДЕНИЕ
## Цел на документа
Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към изпълнението на обособена позиция № 2 „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“ от обществена поръчка с предмет: „Надграждане на информационни системи и регистри на Национален център за информация и документация“.
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

## За възложителя – функции и структура
Възложител на настоящата поръчка е Националният център за информация и документация (НАЦИД) - юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката със седалище гр. София, бул. „Д-р Г.М. Димитров” 52A.
НАЦИД осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България (обн. ДВ, бр. 30 от 3 април 2018 г.) на министъра на образованието и науката чрез НАЦИД се възлага създаването и поддържането на публичен регистър като електронна база данни, в който се вписват:
- Лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“ във висше училище или научна организация в Република България;
- Лицата с придобити научни степени в чужбина, признати по законоустановения ред;
- Защитените дисертационни трудове;
- Хабилитираните лица в Република България;
- Лицата на академични длъжности „асистент” и „главен асистент”.
Целта на настоящата обособена позиция е създаване на цялостната технологичната инфраструктура за признаване на придобити научни и образователни и научни степени в чужбина, както и информационно-технологични предпоставки за поддържането на регистъра на академичния състав в тази му част.
Структурата на НАЦИД е представена във фигура 1:

Фигура 1

## За проекта
Обособена позиция № 2 с предмет „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“ е Дейност 4 от проект № BG05SFOP001-1.006-0001 „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.
С реализирането на проекта ще се осигури подкрепа за създаване, надграждане и интеграция на вътрешни информационни системи, електронни услуги и регистри на НАЦИД, с оглед подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги. Изпълнението на проекта ще подпомогне развитието на една от секторните системи на електронното управление - е-наука.
## Целеви групи
Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:
- НАЦИД;
- МОН;
- Бизнес;
- Граждани;
- Образователни институции.

# ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
## Обхват на поръчката
В обхвата на настоящата поръчка е изпълнението на 3 дейности по проект „Създаване, надграждане и интеграция на информационни системи и регистри на НАЦИД, за подобряване на процеса по предоставяне на административни и справочни услуги“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”:
- Дейност 3: „Надграждане на Регистъра на издадените удостоверения APOSTILLE и предоставяне на електронни административни услуги“, която представлява обособена позиция № 1 от настоящата поръчка.
- Дейност 4: „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на ОНС „доктор“ и НС „доктор на науките“, придобити в чужбина“, която представлява обособена позиция № 2 от настоящата поръчка.
- Дейност 5: „Изграждане на нови регистри и интеграция на регистри и системи, поддържани от НАЦИД за осигуряване на качествена, надеждна и достъпна статистическа и справочна информация в областта на науката и образованието“, която представлява обособена позиция № 3 от настоящата поръчка.
Настоящото техническо задание описва изискванията към изпълнението на обособена позиция № 2 или дейност 4 по проекта: „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“.
Дейностите в обхвата на обособена позиция № 2 са:
- Проектиране;
- Разработване на вътрешно-административна информационна система за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“ чрез надграждане на Единната информационна система за академично признаване и професионални квалификации;
- Разработване на 2 нови електронни административни услуги ниво 3 по признаване на придобити в чужбина образователни и научни степени „Доктор“ и научни степени „Доктор на науките“;
- Внедряване.

## Очаквани резултати
Очакваните резултати от изпълнението на обособена позиция № 2 „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“ са:
- Разработена вътрешно - административна информационна система за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“ чрез надграждане на Единната информационна система за академично признаване и професионални квалификации;
- Разработени 2 нови електронни административни услуги на ниво 3 по признаване на придобити в чужбина научни степени:
- Признаване на образователна и научна степен „доктор”, придобита в чужбина;
- Признаване на научна степен „доктор на науките”, придобита в чужбина;
Осъществена интеграция на надградената Единна информационна система за академично признаване и професионални квалификации и Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове.

## Нормативна рамка
Изпълнението на обособена позиция № 2: „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“ трябва да се осъществи в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:
Разработеният софтуер трябва да отговаря на всички изисквания на приложимата нормативна уредба по отношение на електронното управление, в частност на:
- Закон за електронното управление;
- Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
- Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)и Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО;
- Закон за електронната идентификация;
- Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация;
- Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите;
- Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.);
- Наредба за обмена на документи в администрацията (загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.);
- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
- Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги, разработен от ДАЕУ (https://e-gov.bg/bg/139).
Разработеният софтуер трябва да отговаря и на всички изисквания на специфичното законодателство, касаещо признаването на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина, в частност:
- Закон за развитието на академичния състав в Република България (изм. и доп. ДВ. бр.30 от 3 Април 2018г.);
- Закон за висшето образование (изм. и доп. ДВ. бр.98 от 27 Ноември 2018г.);
- Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България (изм. и доп. ДВ. бр.56 от 6 Юли 2018г.)
- Правилник за устройството и дейността на Националния център за информация и документация (обн. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018 г.)
Посочените нормативни актове и стратегически документи не са изчерпателни. Изпълнителят трябва да се съобрази и с всички произтичащи от нормативната уредба и подзаконовите актове за нейното прилагане изисквания, извън посочените по-горе, имащи отношение към реализирането на дейностите по обособена позиция № 2: „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“ и поставените проектни цели.

## Период на изпълнение
Периодът на изпълнение е 10 (десет) месеца от датата на сключване на договор между Възложителя и Изпълнителя, но не по късно от 30.11.2020 г.

# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
С измененията в Закона за развитието на академичния състав в Република България /в сила от 04.05.2018 г./ във функциите на НАЦИД е включено предоставянето на 2 нови административни услуги по признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина. Това е една нова за НАЦИД дейност, в известна степен сходна с до сега извършваната дейност по признаване на дипломи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища.
Поради сходството между дейностите по признаване на дипломи за висше образование, придобити в чужбина и дейностите по признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина, новата информационна система и електронни административни услуги в рамките на настоящия проект трябва да се реализират чрез надграждане на съществуващата Единна информационна система за академично признаване и професионални квалификации.
Поради това, в настоящия раздел е подробно разгледано текущото състояние по отношение на дейностите по признаване на дипломи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища. При изпълнението на софтуерната разработка, Изпълнителят трябва да се съобрази с така описаното текущо състояние и да спази изискванията за съвместимост, споменати в настоящия раздел.
## Организация на дейностите по академично признаване
Признаването на дипломи за висше образование, придобито в чуждестранни висши училища е официално писмено потвърждение на стойността на дипломата или друг аналогичен документ, издаден от образователна институция, призната от компетентен държавен орган за част от системата на светското висше образование в съответната държава. Признаването на висше образование, придобито в чуждестранни висши училища, се извършва с цел:
- достъп до по-нататъшно обучение в системата на висшето образование, достъп до обучение за повишаване на квалификацията и до докторантура;
- улесняване на достъпа до пазара на труда, или за други цели, когато заявителят има правен интерес.
Процедурата по признаването включва редица проверки и етапи, изобразени на следващата диаграма:

Всяка от стъпките в показания на горната фигура обобщен процес включва редица действия и проверки, които изискват боравене с различни източници на информация с цел намиране на убедителна информация за статута на висшето училище и легитимността на дипломата, сред които:
- В Интернет-портала http://www.enic-naric.net, от където се извлича информация за компетентния орган на съответната страна, ако тя фигурира в мрежата ENIC-NARIC;
- В портала на UNESCO http://portal.unesco.org, от където се извлича информация за компетентния орган на съответната страна, ако тя не фигурира в мрежата ENIC-NARIC;
- В списъка на UNESCO, намиращ се на интернет-адрес: http://www.unesco.org/iau/onlinedatabases/list.html;
- В други публични източници като правителствени интернет-сайтове, министерство на образованието, компетентен орган по признаване или акредитация или аналогична институция, според конкретната държава и висше училище.
Самото решение за признаване или отказ се взема от Съвет по академично признаване, определен със заповед на министъра на образованието и науката и председателстван от изпълнителния директор на НАЦИД.
При разглеждането на заявленията се вземат предвид редица детайли като форма на обучение, придобити кредити, начин на дипломиране и др. Поради изключителното разнообразие от учебни програми и изучавани дисциплини в различните държави и образователни системи, често се налага задълбочен анализ, за което Съветът по академично признаване привлича външни консултанти и експерти с необходимата квалификация, съгласно разпоредбата на чл.21 от Правилника за устройството и дейността на НАЦИД.
Процедурата приключва с издаване на удостоверение или вписване в регистъра на признатите дипломи, или с отказ и вписване в регистъра на отказите. Всяко издадено удостоверение може да бъда обезсилено в последствие, при наличие на необходимите основания за това. Затова се поддържа и регистър на обезсилените удостоверения. Всички тези регистри се поддържат в електронен вид и са достъпни на електронния портал на НАЦИД: https://portal.nacid.bg/registry.
Изключителното разнообразие от документи, отразяващи особеностите на отделните образователни системи, води до необходимостта от прилагане на определени международни стандарти и процедури. Често това е свързано с нелеки проучвания, вземане на решения, следене на срокове и събиране на значително количество данни, поради което наличието на специализирана административна информационна система за автоматизиране на вътрешните процеси по академично признаване е съществен фактор за качественото изпълнение на тази дейност.
## Съществуваща информационно-технологична среда по отношение на академичното признаване
От ноември 2010 г. в НАЦИД е внедрена Единна информационна система за академично признаване, предоставяща функционалности за автоматизиране на вътрешните процеси по академично признаване, както и електронна услуга и публични електронни регистри във връзка с академично признаване, реализирана по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № А09-31-135С/12.06.2009 г. „Оптимизация, интеграция и въвеждане на електронно управление на административните и информационните услуги по признаването на дипломи за висше образование и професионални квалификации, придобити в страните от Европейския регион и трети страни”.
През 2015 г., в рамките на проект „Повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса от страна на НАЦИД посредством цялостната му електронизация“, изпълняван с финансова подкрепа по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с №13-31-5/07.04.2014 г. с предмет: „НАЦИД онлайн – цялостно електронно административно обслужване”, електронната услуга и регистрите бяха надградени и интегрирани към електронния портал на НАЦИД. В рамките на този проект бяха разработени и три допълнителни електронни услуги във връзка с академичното признаване, предназначени основно за висшите училища:
- Проверка на академичния статут на чуждестранни висши училища;
- Проверка на автентичността на документи за висше образование от чуждестранни висши училища;
- Издаване на препоръка за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища.
### Единна информационна система за академично признаване
Единната информационна система за академично признаване се състои от две части, всяка от които е изградена като самостоятелно централизирано уеб приложение:
- Вътрешно административна под-система, която автоматизира цялата вътрешна дейност по академичното признаване, включително приемане на заявки на хартиен носител на гише в НАЦИД, приемане на електронно подадени заявки, генериране на изходяща кореспонденция;
- Приложение за външен достъп, което включва в себе си електронната административна услуга и потребителски интерфейс за консултантите, които подпомагат дейността на Съвета по академично признаване.
На следващата фигура е показана топологията на системата:

Всяка от двете части на Единната информационна система за академично признаване е изградена като централизирано WEB – приложение с трислойна (3-tier) архитектура, разработено на Java и изпълнявано в среда Apache Tomcat application server с база данни PostgreSQL.
Общата архитектура на изградените приложения е показана на следващата диаграма:

Реализираната архитектура е базирана изцяло върху съвременни, световно утвърдени, високо производителни и надеждни технологии и софтуерни платформи:
- Java Enterprise Edition (EE) 7 – технологична платформа и език за програмиране;
- Apache Tomcat 7 – сървър за приложения, включващ цялата среда за изпълнение на приложенията, достъп до данните, среда за изпълнение на уеб услуги;
- PostgreSQL 9.4 – система за управление на база данни (СУБД). Слоят за данни, обозначен на схемата е разработен така, че приложението да е независимо от СУБД. Това се постига чрез спазване на стандартен SQL-синтаксис и стандартни интерфейси за достъп до базите данни.

#### Вътрешно-административни функционалности
Вътрешно-административната под-система на Единната информационна система за академично признаване се нарича RUDI (Recognition of University DIplomas) и обхваща следните функционалности:
- Регистрация на документи с искания за признаване, допълнителна кореспонденция, справки, действия във връзка с обжалване по реда на ГПК на откази за признаване;
- Поддържане на електронни досиета с отразяване на статуси и етапи на обработка;
- Поддържане на бази данни с фактографска информация за нуждите на проверките за целите на признаването, съгласно изискванията на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища;
- Поддържане и актуализиране на номенклатури и бази данни с информация за висши училища, специалности, учебни програми, видове дипломи и др.
- Осигуряване на режим на достъп до електронните досиета за консултантите и експертите, подпомагащи дейността на Съвета по академично признаване;
- Въвеждане и поддържане на календар на заседанията на Съвета по академично признаване, дневен ред, протоколи и други документи във връзка със заседанията, както и регистър на взетите решения;
- Управление на кореспонденцията, включително генериране на писма, уведомления и други документи;
- Възможности за генериране на типови документи (писма, становища, заповеди, служебни бележки, квитанции и др.);
- Механизъм за генериране на справки.
Различните функционалности са достъпни според правата на потребителя, който се автентицира през електронния портал и CAS сървъра.
Потребителският интерфейс е организиран по следния начин:

На горната фигура е показан екранът за преглед на всички заявления. По подразбиране показва заявленията в намаляващ хронологичен ред, с възможности за филтриране и сортиране.
Всяко заявление може да се отваря за преглед или за редактиране в зависимост от правата на потребителя. Редактирането включва както промяна на данни за самото заявление, така и изпълнение на стъпки от работния процес, които водят до промяна на статуса на заявлението. Тъй като данните за едно заявление са значително количество, те са организирани в раздели (табове).
Екранът за редактиране е показан на следващата фигура:

Системата поддържа голям брой номенклатури, чрез които е осигурена гъвкавост и настройваемост на отделните функционалности. Номенклатурите се използват и от двата компонента на системата – както за целите на вътрешно-административната функционалност, така и за публично достъпната част. За целите на новата информационна система за признаване на образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“, трябва в максимална степен да се използват съществуващи номенклатури, където това е уместно. За целите на съвместното използване на номенклатури може да се наложи промяна/унифициране, което в определени случаи може да доведе и до промяна на съществуващи функционалности във връзка с академичното признаване. Всичко това е част от обхвата на настоящия проект.
Съдържанието на под-меню „Номенклатури“ и примерният екран за редакция на една номенклатура са показани на следващата фигура:

#### Публично достъпни функционалности
Публично достъпната функционалност на Единната информационна система за академично признаване, която може да се ползва директно след регистрация на потребителя в портала на НАЦИД, е електронното подаване на заявка за признаване на диплома за висше образование, придобито в чужбина. Тази функционалност е достъпна през електронния портал на НАЦИД:

Тази функционалност е достъпна за всички регистрирани потребители на портала и предоставя потребителски интерфейс за подаване на нова заявка, както и персонализиран интерфейс за преглед на всички подадени заявки с техния статус и осъществена кореспонденция.
Потребителският интерфейс на електронната услуга е сходен с този на вътрешно-административната система:

Електронната услуга изисква подписване с квалифициран електронен подпис. Настоящата реализация на електронното подписване е чрез Java аплет, което създава редица затруднения със съвременните Интернет браузери.

### Справка по преписка
При подаване на електронно заявление за академично признаване, заявителят получава код за достъп, чрез който може да се прави проверка по конкретната преписка без да е необходимо влизане с потребителско име в портала. По този начин заявителят може да предостави достъп на трети лица до информация за преписката, без да им разкрива своя акаунт в портала.
Потребителският интерфейс за извършване на справка по преписка с код за достъп изглежда по следния начин:

### Регистри за академично признаване
Регистрите във връзка с академичното признаване са:
- Регистър на издадените удостоверения от НАЦИД;
- Регистър на обезсилени удостоверения от НАЦИД;
- Регистър на откази от НАЦИД;
- Регистър на решения на висши училища.
Всеки регистър представлява хронологичен списък от еднотипни записи от съответния вид, с възможност за сортиране, филтриране и търсене.
Регистрите са реализирани като портлети в Liferay. „Портлет“ е стандартна спецификация, позволяваща реализиране на богата функционалност, предназначена само за работа в рамките на порталната платформа, използвайки богат набор от инструменти и функции, характерни за портала. Портлетите се разработват също на програмен език Java и се интегрират в Liferay като самостоятелни части – функционалност със собствен потребителски интерфейс.
# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка
Разработеният софтуер трябва да отговаря на всички изисквания на приложимата нормативна уредба, описана в раздел 3.3. от настоящото техническо задание. Участниците трябва да прилагат система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен в областта на проектиране, разработване и внедряване на софтуерни продукти. Като доказателство за изпълнение на изискването към техническото си предложение участниците представят заверено копие на сертификат БДС ЕN ISO 27001:2013 или еквивалентен.
Разработването на информационната система за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина, трябва да се извърши чрез надграждане на съществуващата Единна информационна система за академично признаване. Това се отнася както за вътрешно-административните функционалности, така и за електронните услуги, които ще бъдат разработени в рамките на проекта. Потребителският интерфейс трябва да е максимално подобен на този на съществуващата Единна информационна система и при разработката трябва в максимална степен да се използват съществуващ програмен код, стилове и елементи от графичния дизайн на страниците на приложенията, структури в базата данни, релевантни съществуващи данни и номенклатури. Не се допуска дублиране на данни между Единната информационна система за академично признаване и новите функционалности по признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина.
В допълнение, разработените и надградени софтуерни модули трябва да отговарят и на всички изисквания, посочени по-долу, доколкото всяко от изискванията е приложимо за конкретния новоразработен модул, доколкото са налице необходимите нормативни и технологични предпоставки, които са извън компетенциите на НАЦИД.
Там, където е изрично упоменато, или ако Изпълнителят прецени за уместно с оглед унификация и оптимизация, Изпълнителят трябва да извърши промени и по съществуващата Единна информационна система за академично признаване.

## Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

## Управление на проекта
Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта[1], която смятат да приложат, като се изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на проекта. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2 и др. еквивалентни).
[1] Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка.
Дейностите по управление на проекта трябва да осигурят:
- оптимално използване на ресурсите;
- координиране на проектния екип;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта (управление на комуникацията);
- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности.
Участниците трябва да опишат в техническите си предложения как чрез предлаганата от тях методология ще се осигури гореизброеното и ще се създаде рамка за управление на цялата работа по проекта.
В своите технически предложения участниците трябва да предложат график за изпълнение на проекта, в който да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях.

### Управление на качеството
Участниците трябва да опишат подход за управление на качеството за осигуряване на качеството на изпълнение на проектните дейности и удовлетворяване на изискванията към изпълнението на настоящата поръчка.

### Управление на риска
В техническото си предложение участниците трябва да опишат подход за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.
Участниците трябва да направят оценка на вероятността от възникване и степента на влияние със съответната обосновка за всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и да предложат мерки за реакция срещу рисковете.
Идентифицираните от Възложителя рискове са:
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя;
- Липса на задълбоченост при изпълнение на аналитичните дейности по проекта;
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на системата;
- Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката;
- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:
## Анализ на нуждите и изискванията
В рамките на настоящия етап Изпълнителят трябва да извърши анализ на нормативните и бизнес изисквания към новата информационна система за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина, включваща вътрешно-административна част и новите две електронни услуги.
В резултат на проведените юридически и бизнес анализи, Изпълнителят трябва да изготви Аналитичен доклад. Докладът трябва да съдържа систематизирана информация за анализираните изисквания и идентифицирани работни процеси, текущото състояние за реализацията на информационните системи и електронни услуги, които имат отношение към предмета на обособената позиция, обобщения и изводи, насоки и препоръки.
В процеса на анализ трябва да бъде изследвана съвместимостта на бизнес процесите на Възложителя с вече одобрени оптимизирани референтни модели за предоставяне на услуги и нормативни изисквания на Базисен модел за Комплексно административно обслужване в държавната администрация. При наличие на разработени модели за предоставяне на услуги по „Епизоди от живота“ и „Събития от бизнеса“, които включват услуги, предоставяни от Възложителя, да бъдат съобразени нуждите от модификации в референтните модели, за да се постигне подобряване на времето и намаляване на административната тежест при комплексно обслужване, спрямо предоставянето на отделните услуги поединично.
Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.
Трябва да се спазват нормативните изисквания за еднократно събиране и повторна употреба на данни в държавната администрация (съгласно АПК и ЗЕУ) и в разработените бизнес процеси да не се изискват данни за заявителя и/или за получателя на услугата, които могат да се извлекат автоматично в процеса на електронна идентификация чрез Центъра за електронна идентификация или на база на ЕГН от КЕП. При необходимост изпълнителят трябва да предложи на Възложителя адекватни промени в нормативната уредба, които да хармонизират съответните секторни нормативни изисквания с общите разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронно управление, Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и приложимите подзаконови актове, ако действащата нормативна уредба изисква:
- изрично попълване на типов хартиен формуляр, върху който потребителите трябва да се подпишат собственоръчно и/или който да приложат като изискуем документ при заявяването на електронна административна услуга;
- изрично деклариране или обявяване на обстоятелства или данни, които се администрират и/или удостоверяват от други държавни органи и могат да бъдат получени по служебен път, включително и автоматизирано през съответни интеграционни интерфейси;
- други нормативни изисквания, които водят до неоптимални или ненужно бюрократични процеси, които биха могли да бъдат оптимизирани при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги.
Като част от анализа, Изпълнителят трябва да разработи информативни текстове за новите електронни административни услуги, които включват като минимум:
- Условия за предоставяне на услугата;
- Срокове за предоставяне на услугата;
- Цени за заявяване и съответно предоставяне на услугата;
- Начини за получаване на услугата;
- Резултат от предоставяне на услугата;
- Отказ от предоставяне на услугата;
Информативните текстове за електронните административни услуги трябва да бъдат достъпни за потребителите още като първа стъпка от заявяването на услуга.
Трябва да бъде оптимизиран потребителският път от влизане на сайта до заявяване и получаване на услуга и пътят от регистрация на нов потребител до заявяване и получаване на услуга.
При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и пр.), което може да се спести.
Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат в своите технически предложения методология (подход) и техники (средства и инструменти) за провеждане на бизнес анализа.
## Изготвяне на системен проект
Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. Системният проект се базира на извършения анализ и в него трябва да са описани всички функционални характеристики на информационната система за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина и на двете електронни услуги по заявяването им.
Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:
- Общ архитектурен и технологичен модел на разработка чрез надграждане на съществуващата Единна информационна система за академично признаване;
- Подробна системна архитектура;
- Модел на данните;
- Дизайн на потребителския интерфейс;
- Модел на интерфейсите към други системи и регистри;
- Препоръчителна сървърна конфигурация, която би била оптимална за нормалната работа на софтуера съгласно изготвения системен проект.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес модели – например UML (Unified Modeling Language), BPMN или еквивалентен.
Системният проект трябва да включва подход за интеграция на взаимосвързаните регистри и системи в НАЦИД. Подходът трябва да позволява лесно последващо разширяване и надграждане на инфраструктурата с още нови модули според възникналите нужди, както и възможност за актуализация на заложените процеси при промяна на законовата и подзаконовата нормативна база, без за това да е необходима цялостна преработка на регистрите и информационните системи.
Изготвеният от Изпълнителя системен проект подлежи на одобрение от страна на Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни.
Одобреният от Възложителя системен проект ще послужи като пряка изходна база за последващата софтуерна разработка, която трябва да бъдат реализирана на следващия етап „Разработка на софтуерното решение“.
## Разработка на софтуерното решение
Този етап включва софтуерна разработка на информационната система за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина, включително интерфейси за интеграция с други системи и регистри, и двете електронни услуги по заявяването им.
Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
- Разработване на вътрешно-административна функционалност на информационната система за признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина;
- Модифициране на съществуващи функционалности на Единната информационна система за академично признаване с оглед унификация с новоразработваните функционалности;
- Реализиране на две нови електронни административни услуги за заявяване на признаване на образователна и научна степен „доктор” и научна степен „доктор на науките”, придобити в чужбина;
- Създаване на програмен интерфейс за интеграция на новоразработената вътрешно-административна функционалност с Регистъра на академичния състав и други вътрешни и външни информационни системи съгласно системния проект;
- Провеждане на вътрешни тестове в среда на разработчика;
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове с описание на предварителните изисквания за всеки тест, стъпките за неговото провеждане и очакваните резултати (План за провеждане на приемателни тестове).
За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения подход (методология) за софтуерна разработка. Предложеният от участниците подход трябва да бъде адаптиран за успешното изпълнение на дейностите на настоящата поръчка. Участник предложил общ подход за разработка на софтуерното решение без да отчете изискванията на настоящата поръчка ще бъде отстранен.
## Тестване, внедряване и обучение
Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди: тестова и продукционна.
Изпълнителят трябва да изгради средите на предоставен от Възложителя хардуер, да инсталира разработените модули на информационната система и електронните услуги и да настрои интеграционните интерфейси.
Възложителят и Изпълнителят трябва съвместно да извършат приемателни тестове на софтуерното решение, съгласно предадения в предходния етап План за провеждане на приемателни тестове в създадена за целта тестова среда при Възложителя. Целта на приемателните тестове е да потвърдят работоспособността на новоразработените и надградени модули на информационната система, електронните услуги и интеграционните интерфейси и съответствието им с изискванията на Възложителя и системния проект.
След изпълнение на приемателните тестове и приемане на резултатите от страна на Възложителя, което може да се случи и след корекции в кода и/или отстраняване на несъответствия в разработения софтуер и повторно изпълнение на приемателните тестове, следва продукционно внедряване и въвеждане в експлоатация на всички променени и доработени софтуерни модули.
Възложителят приема разработения софтуер с подписването на протокол за успешно проведени приемателни тестове.
Забележка: Приемателното тестване трябва да се извърши минимум 10 работни дни преди приключване на договора, за да може Изпълнителят да отстрани констатираните несъответствия в разработените функционалности и грешки в кода преди крайния срок за изпълнение!
При пълното внедряване на новоразработените и надградени модули на информационната система и електронните услуги, трябва да се изпълнят като минимум следните дейности:
- Инсталиране на необходимите актуализации по операционни системи, бази данни, приложни и уеб сървъри и т.н. на продукционната среда;
- Инсталиране и настройка на финални версии на разработените в рамките на поръчката софтуерни модули в продукционната среда;
- Настройка на интеграционните интерфейси системите;
- Фини настройки за подобряване на производителността и използваемостта на системите и др.
- Въвеждане на информационните системи в реална експлоатация.
Изпълнителят трябва да впише формализираните данни и формализираното описание на електронните административни услуги в регистъра на информационните обекти, който се води от Председателят на Държавна агенция "Електронно управление". Изпълнителят трябва да впише формализираните описания на данните, във формат XSD или JSON Schema, в регистъра в регистъра на информационните обекти поддържан в електронен вид от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Регистърът и база данни се идентифицират чрез електронно удостоверение във формат X.509, издаден за съответния регистър. Идентификацията се осъществява двустранно по протокол TLS (Transport Layer Security – Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force –Целева група за Интернет инженеринг) през август 2008 г. Идентификацията се осъществява с всяка информационна система, с която регистърът или базата данни извършва комуникация, включително регистъра на регистрите.
Техническата документация трябва да включва като минимум:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системите;
- Ръководство за потребителя, в което трябва да е описаната цялостната функционалност на новоразработените модули и съответното им използване от крайни ползватели; ръководството за потребителя на съществуващата Единна информационна система за академично признаване трябва да се актуализира съобразно извършените в нея промени в нея;
- Документация на базата данни и изходния програмен код.
В рамките на етапа Изпълнителят трябва да проведе обучение на крайни потребители за работа с всички нови функционалности, разработени във връзка с новоразработените и надградени функционалности – всички служители на дирекция АПРП в НАЦИД и минимум един системен администратор.
Обученията трябва да включват семинарна и практическа част. Практическите обучения трябва да се извършват, като се използват внедрените информационни системи и услуги в тестова среда.
Изпълнителят трябва да изготви план и програма за провеждане на обучението, които трябва да съгласува с Възложителя най-малко 2 седмици преди уговорените дати за провеждане на обучението.
Най-малко 5 работни дни преди датите на обучението, Възложителят ще изпрати на Изпълнителя списък на служителите за обучение. По време на обученията, Изпълнителят трябва да води присъствени списъци от обученията с подписи на всеки от участниците за отчетност на изпълнението на дейностите по провеждане на обучение. Присъствените списъци трябва да се предадат на Възложителя с окончателния доклад.
Всички ръководства трябва да бъдат предоставени както на електронен, така и на хартиен носител, а изходния код – само на електронен носител.

## Гаранционна поддръжка
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на информационните системи и регистри.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системите и данните при евентуален срив на системите, както и коригирането им в следствие на грешки в системите;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системите при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.
По време на гаранционния период Изпълнителят трябва да осигури използването на уеб базирана система за регистриране и проследяване на дефектите, която да се ползва съвместно от представители на Изпълнителя и Възложителя.
# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
## Функционални изисквания
При реализацията на информационната система изпълнителят трябва да се придържа към приетия от ДАЕУ модел на основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) публикуван в документ „Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ (https://e-gov.bg/bg/139). Целта на модела е:
- с минимални усилия и чрез наличните технологични средства да се предостави възможност за централизирано заявяване и предоставяне на електронни административни услуги;
- да се автоматизира процесът по заявяване, заплащане и предоставяне на ЕАУ;
- да се разширят функционалностите на съществуващите хоризонтални системи на електронното управление (ЕУ), както и да се създадат нови такива, чрез които да се гарантира високо ниво на автоматизация на процеса по заявяване и предоставяне на ЕАУ от ниво 4 и да се гарантира сигурността и достъпността на услугите, чрез които се заявяват ЕАУ.
На следната фигура е представен модела на основен работен процес – заявяване и предоставяне на ЕАУ:

### Интеграция с външни информационни системи
Информационната система (ИС) за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина трябва да поддържа интеграция в реално време с Административната информационна система (АИС) на НАЦИД и портала за предоставяне на услуги на НАЦИД.
НАЦИД разполага със съвременна АИС, разработена в съответствие със Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. АИС на НАЦИД позволява изцяло електронен обмен на документи, като изпълнява изискванията на единния технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Интеграцията с АИС на НАЦИД е необходима за целите на използване на вече реализираните в АИС модули за административно обслужване (управление на организационната структура, създаване на преписки, кореспонденти, резолюции, управление на задачи и др.) за целите на осигуряване на административния процес по заявяване и извършване на вписване и промяна на обстоятелства в регистъра. АИС предоставя програмни интерфейси за достъп до своите преписки и документи, както и за получаване на входящи номера и регистриране на преписки.
Обменът на електронни документи, съдържащи електронни изявления с други администрации трябва да се извършва чрез АИС на НАЦИД, която изпълнява техническия протокол (https://www.e-gov.bg/bg/119), определен от председателя на Държавна агенция "Електронно управление". Обменът на електронни документи се осъществява в съответствие с Наредбата за обмена на документи в администрацията при спазване на изискванията на чл. 33 от НОИИСРЕАУ. Обменът на електронни документи се извършва чрез директна комуникация между системите за електронен документооборот на участващите администрации. Обменът се извършва чрез криптирана връзка по начин, определен с протокола по чл. 18, ал. 1 от НОИИСРЕАУ. Идентификацията на системите за електронен документооборот се извършва чрез удостоверенията на съответните администрации по реда на чл. 10, ал. 1 и 2 от НОИИСРЕАУ. В обмена може да участва и централен компонент, който получава информация от участниците. Централният компонент задължително се поддържа в тестови режим, както и в режим за експериментална интеграция.
За реализиране на електронните административни услуги предмет на разработка в настоящата поръчка трябва да бъде извършена интеграция с портала за електронни административни услуги на НАЦИД (https://portal.nacid.bg/).
Информационната система за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина трябва да поддържа интеграция в реално време с електронния регистър на академичния състав и защитените дисертационни трудове, поддържан от НАЦИД.
Крайният резултат от признаването – издаденото удостоверение – подлежи на вписване в регистъра съгласно нормативните изисквания. При това данните за придобита степен от дадено лице, събрани в информационната система по време на процедурата по признаване, трябва да се подават автоматизирано за целите на вписване в регистъра. Възможни са два сценария за такова автоматизирано подаване на данни:
- По инициатива на информационната система за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина. При този вариант, при издаване на удостоверението, системата извършва еднократно обръщение към предварително дефиниран интерфейс на регистъра и му подава данните;
- По инициатива на регистъра. При този вариант, в момента на извършване на вписването, регистърът се обръща към предварително дефиниран интерфейс на информационната система и извлича от нея необходимите данни.
И при двата сценария ще се налага допълнително въвеждане на данни в регистъра, тъй като той изисква данни, които са извън информационния обхват на признаването на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина.
В рамките на етап Анализ на нуждите и изискванията, Изпълнителят трябва да извърши детайлен анализ на изискванията за вписване в регистъра и технологичната реализация на самия електронен регистър, въз основа на което да предложи и обоснове целесъобразен сценарий и механизъм за интеграция. След одобрение от Възложителя, Изпълнителят трябва да реализира интеграцията, като за целта разработи необходимите интерфейси в информационната система и в регистъра.
Изпълнителят трябва да реализира и интерфейс за достъп по електронен път от други организации за справки в системата за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина, чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), поддържана от ДАЕУ. Изпълнителят трябва да извърши необходимата техническа интеграция с RegiX.
Изпълнителят трябва да извърши системна интеграция на ИС с хоризонталната система за е-връчване, разработена за нуждите на електронното управление.
Системата трябва да реализира служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги, съгласно изискванията на ЗЕУ. Системата трябва да съхраняват информация за всяка процедура по обмен на електронни документи, включително с електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014. Информацията не подлежи на изтриване и модификация и интегритетът й се защитава чрез криптографски методи.
До влизане в действие на Националната схема за електронна идентификация за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 трябва да се извърши системна интеграция с разработените за нуждите на електронното управление модул е-автентификация.
Информационната система за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина трябва да поддържа интеграция в реално време с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
Трябва да бъде реализирана и интеграция с интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги - например: проверка на достъпа до съответните обстоятелства; посочване на идентификатор на конкретна административна услуга, за която е нужно извличането на съответните обстоятелства от регистрите.
Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се реализира чрез стандартен интеграционен слой.

### Интеграционен слой
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етап Анализ на нуждите и изискванията.
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислени такси, към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги, с оглед предоставяне на КАО, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на документи и нотификации чрез електронна препоръчана поща към подсистемата за сигурно връчване, част от Националната система за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на ценни електронни документи към централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.

### Технически изисквания към интерфейсите
Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания.
Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му.
Всички публични и служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва.
Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни.
Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

### Електронна идентификация на потребителите
Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация. Изпълнителят трябва да извърши системна интеграция на системата с модул е-автентификация, разработен за нуждите на електронното управление в Р България.
Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с Центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect.
При вписването, заличаването или извличането на данни от регистър от длъжностни лица лицата, които извършват вписването, заличаването или извличането, се идентифицират по реда на ЗЕИ. Идентификация не се изисква за извличане на данни от публични регистри.
Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за потребители, които желаят да продължат да използват електронни административни услуги с КЕП.
Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
- Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към	потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";
- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата
- (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";
- Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.
- При реализиране на вход в системата с удостоверение за електронна идентичност, по Националната схема за електронна идентификация, системата трябва да използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в системата, който е създаден преди въвеждането на Националната схема за електронна идентификация, системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от Националната система за електронна идентификация. Допустимо е системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в системата за електронна идентификация.
- Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.
### Подписване на документи
Подписване на документите с електронен подпис се извършва по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.
Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017г.
Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в Системата;
- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
- чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.
Предложеното технологично решение за електронно подписване трябва да бъде приложено както към новосъздадените електронни услуги, така и към всички електронни услуги, достъпни към настоящия момент през портала за електронни услуги на НАЦИД, ако изискват електронно подписване.
### Отворени данни
Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация.
Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за предоставяне на пространствени данни, в машинночетим, отворен формат и интеграция с Националния портал за достъп до пространствени данни, съгласно всички изисквания на Директива 2007/2/ЕО и Закона за достъп до пространствени данни. Трябва да се поддържат всички набори от данни, които са изискуеми по Директива 2007/2/ЕО и за които Възложителят се явява първичен администратор на данните.
Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат.
Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.

### Формиране на изгледи
Потребителите на системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

### Администриране на Системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.

## Нефункционални изисквания
Разработената информационна система с модул за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“ трябва да отговаря на всички нефункционални изисквания посочени по-долу:
### Авторски права и изходен код
Всички компютърни програми, които се използват за реализиране на системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код.
Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.
Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
- GPL (General Public License) 3.0
- LGPL (Lesser General Public License)
- AGPL (Affero General Public License)
- Apache License 2.0
- New BSD license
- MIT License
- Mozilla Public License 2.0
Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ.
Резултатният продукт (системата) трябва да се изгради изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения (библиотеки, пакети, модули), които са софтуер с отворен код. Избраният архитектурен и модулен подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците.
Да бъде предвидено използването на система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

### Системна и приложна архитектура
Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки.
Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс.
Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в системата.
Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA).
Взаимодействията между отделните модули в системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб услуги (Web API услуги), които да са достъпни за ползване от други системи.
За всички модули/функционалности на системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи. Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия.
Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
- Като част от URL-а
- Като GET параметър
- Като HTTP header (Accept или друг)
За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java).
Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля.
При разработването на системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси.
Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период.
Архитектурата на системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО). В техническото предложение участниците трябва да предложат модел на архитектура, отговарящ на посочените изисквания.
Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ.
За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД.
Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера.
Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор.
Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
За реализацията на системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
- Да нямат намаляваща от година на година активност;
- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които участникът има активни разработчици.

Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.

### Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди, върху които трябва да бъде разгърната системата: тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна.
Среда	Описание
Development	Чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	Чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване
Sandbox Testing	Чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда.
Production	Това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни.
Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

### Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 80% от изходния код с функционални тестове;
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише подхода си за покриване на изискванията. Във всеки един компонент на системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build‐ът.

### Бързодействие и мащабируемост
#### Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки
Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.
#### Кохерентно кеширане на данни и заявки
Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите. Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво. Участникът трябва да опише подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш.
Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове.
Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи.
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
- Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;
- Информация за извършените плащания;
- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.
#### Бързодействие
При визуализация на уеб страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.
Трябва да бъдат извършени тестове за натоварване.
#### Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305 за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
#### Подписване на документи
При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.
Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г. Участниците трябва да предложат технологичен подход за подписване на електронни изявления и електронни документи.
Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в системата;
- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най- разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
- интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.
#### Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията
Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 80%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management).
Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.

### Информационна сигурност и интегритет на данните
Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption).
Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата.
Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги.
Всички уеб страници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката.
Интегритетът на предаваните електронни изявления през интернет чрез програмни интерфейси се осигурява чрез използване на протокол HTTPS, като за установяване на криптирана връзка с потребителя на услугата се използва протокол TLS (Transport Layer Security–Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока,дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force –Целева група за Интернет инженеринг) през август 2008 г.
Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уеб страници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За	нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing.
Като временна мярка за съвместимост настройките на уеб сървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на системата.
При разгръщането на всички уеб услуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2.
Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност. В техническото предложение участникът трябва да представи технологичен подход за изпълнение на изискването.
При проектирането и разработката на компонентите на системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project).
Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006.
Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161.
Трябва да се реализират функционалност за електронно удостоверяване на авторство, интегритет, време, връчване и други чрез електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Трябва да бъде осигурена функционалност за непрекъсната поддръжка на актуалните стандарти за информационна сигурност.
Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.
### Използваемост
#### Общи изисквания за използваемост и достъпност
При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012.
Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други. Функционалностите на потребителския интерфейс на системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design). В техническото предложение участникът трябва да представи технологичен подход за изпълнение на изискването.
Не се допуска използване на Капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling". Допуска се използването на Captcha единствено при идентифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“.
Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.
Публичните уеб страници на системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на системата трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците.
Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини.
При разработката на публични уеб базирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
- CSS (Cascading Style Sheets language).
В екранните форми на системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. В техническото предложение участникът трябва да представи технологичен подход за изпълнение на изискването. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове.
Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия.
Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка.
За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
#### Интернационализация
Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици.
Всички софтуерни компоненти на системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уеб услугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.
Публичната част на системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.
Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език.
Системата трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове, използвани в системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и документи.
Публичната част на системата трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език.
При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).
При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно ISO БДС 8601:2006.
#### Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс
Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от 10 стойности.
В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра.
Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи.
Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни.
Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета.
Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини.
Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития.
При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.
Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.
#### Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси
Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия.
При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите.
Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
- Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;
- Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
- за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";
- сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
- свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.
#### Изисквания за проактивно информиране на потребителите
За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание (новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции, нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х, Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики за посещаемостта на страницата.
Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в системата потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в системата.

### Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал). В системния журнал за всяка операция по вписване, заличаване или извличане на обстоятелства трябва се съхранява информация за момента на извършване и за лицето или информационната система, извършила операцията, освен ако данните не са публични съгласно закон или други специфични изисквания.
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни.
### Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (релационна или нерелационна (NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:
- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по- бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
## Разработване на софтуерни модули на вътрешно-административната информационната система
Софтуерните модули, съставляващи обхвата на настоящата обособена позиция, трябва да се разработят в съответствие с извършения анализ на потребностите и законодателството и разработения на негова база системен проект.
При реализирането на информационната система и електронните услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина трябва да се заложат като минимум следните функционалности:
- Вътрешно-административна система за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина;
- Две електронни услуги във връзка с признаването на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина;
- Програмен интерфейс за интеграция на новоразработената вътрешно-административна функционалност с Регистъра на академичния състав и други вътрешни и външни информационни системи съгласно системния проект;
Следвайки поставените в раздел 5.1 от настоящото техническо задание изисквания разработките в рамките на настоящия проект да се извършват чрез надграждане на съществуващата Единна информационна система за академично признаване, Изпълнителят трябва да извърши съответни промени и във функционалностите по академично признаване, когато надграждането го налага.
Вътрешно-административната функционалност на информационната система за признаване на образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“, придобити в чужбина, е основната и най-важна част от софтуерната разработка в рамките на настоящия проект. Тя трябва да автоматизира цялата вътрешна дейност, включително приемане на заявки на хартиен носител на гише в НАЦИД, приемане на електронно подадени заявки, генериране на изходяща кореспонденция. Тя трябва да се извиква от главното меню на Единната информационна система за академично признаване, като следва модела на потребителския интерфейс на модула за признаване на дипломи за висше образование, описан в раздел 4.2.1.1 от настоящото техническо задание.
Вътрешно-административната функционалност трябва да включва:
- Контролиран достъп и автентификация през електронния портал на НАЦИД и CAS сървъра;
- Преглед на всички подадени заявления за признаване на образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“, придобити в чужбина. Прегледът трябва да предоставя основни данни за заявленията в табличен вид, с възможност за сортиране и филтриране;
- Въвеждане на ново заявление за признаване на образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“, придобити в чужбина, подадено на хартиен носител в НАЦИД;
- Възможност за въвеждане и редактиране на данните съгласно изискванията за информационен обхват, изброени по-долу;
- Възможност за въвеждане и съхранение на сканирани изображения на документи като прикачени файлове;
- Поддържане на електронни досиета по всяко искане;
- Поддържане на работни процеси с отразяване на статуси и етапи на обработка;
- Възможност за генериране на документи по зададен шаблон с автоматично попълване на данни в указани в шаблона полета. Генерираните файлове трябва да са в редактируем формат;
- Поддържане на кореспонденция със заявителя (включително генериране на писма, уведомления и други документи), отразяване на информация и действия във връзка с обжалване по реда на ГПК на откази за признаване;
- Възможност за генериране на справки;
- Поддържане на бази данни с фактографска информация за нуждите на проверките за целите на признаването, съгласно изискванията на нормативната уредба;
- Поддържане и актуализиране на номенклатури и бази данни с информация за висши училища, специалности, професионални направления и и др.
- Осигуряване на режим на достъп до електронните досиета за консултантите и експертите, привлечени в процеса на признаване;
Различните функционалности трябва да са достъпни според правата на потребителя.
Вътрешно-административната функционалност по признаване на образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“ трябва да покрива следния информационен обхват:
- Данни за заявяването, включващи:
  - Лични данни на заявителя (който може да е само физическо лице);
  - Имена от дипломата (ако не съвпадат с тези от документа за самоличност);
  - Данни за контакт;
  - Данни за подател на заявлението (ако е различен от заявителя);
- Данни за проведеното обучение, включващи:
  - Данни за чуждестранното висше училище и факултет;
  - Данни за дипломата;
  - Данни за обучение (включващо оригинално и българско изписване на темата на дисертацията и начина на придобиване на степента);
- Приложения – раздел, в който се прикачват типизирани документи, с валидация за тези, които са задължителни;
- Статус на заявлението
- Дейност на външния експерт, с възможност за прикачване на становище и генериране на предложение и удостоверение.
Минимум следните номенклатури трябва да се ползват общо между новосъздадения модул и съществуващата Единна информационна система за академично признаване:
- Степени на образованието;
- Оригинална образователна степен;
- Професионални направления;
- Тип документ за дипломиране;
- Чуждестранни висши училища;
- Статуси на заявленията;
- Общи номенклатури (държави и др.).
За целите на съвместното използване, за някои от изброените номенклатури ще се наложи добавяне на допълнителен атрибут, който да разграничава кои от елементите им са приложими за процедурата по признаване на образователна и научна степен „Доктор“ научна степан „Доктор на науките“ и кои – за признаването на висше образование, придобито в чужбина. При това, Изпълнителят на настоящия проект трябва да направи необходимите промени в Единната информационна система за академично признаване така, че тя да отчете промените в структурата на номенклатурите и да извърши цялостни тестове, които да гарантират липсата на странични ефекти от тези промени.
Описаните в този раздел функционалности, информационен обхват и използвани номенклатури от Единната информационна система за академично признаване са обобщени и примерни. В рамките на аналитичния етап на проекта Изпълнителят трябва да извърши детайлен анализ, а в етапа на проектиране да специфицира подробно функционалностите, информационния обхват и технологичната реализация.

## Разработване на електронни административни услуги
Изпълнителят на обособена позиция № 2 трябва да разработи две електронни административни услуги:
- Признаване на образователна и научна степен „доктор”, придобита в чужбина;
- Признаване на научна степен „доктор на науките”, придобита в чужбина.
Административните услуги по признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина, се предоставят на основание чл. 5, ал. 3 от Закона за развитието на академичния състав в Република България и чл. 2, ал. 18 от Правилника за устройството и дейността на Националния център за информация и документация.
Заявяването се осъществява въз основа на заявление, отговарящо на утвърдените от изпълнителния директор на НАЦИД образци. Образците трябва да бъдат реализирани като електронни форми, които да могат да бъдат попълвани и подавани чрез стандартен уеб браузър. Реализираните в рамките на настоящия проект електронни услуги трябва да отговарят на общите изисквания на ЗЕУ и под-законовата нормативна уредба, релевантна към момента на изпълнение на проекта. Услугите трябва да отговарят минимум на следните функционални изисквания от гледна точка на потребителски интерфейс и технологична реализация:
- Подаване на електронни документи. Заявяването на електронна услуга се осъществява посредством избор на вида на услугата от портала и подаване на заявление под формата на електронен документ в зависимост от услугата. На потребителя трябва да бъде осигурена възможност за започване създаването на нов документ или да зареди локално съответната услуга.
- Попълването на електронната форма на заявлението трябва да се извършва в диалогов режим, като са осигурени ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди получателят на услугата да направи съответните изявления. За всеки от информационните обекти трябва да се прави валидация на попълнените данни, като се извежда съобщение за грешка, което посочва и как тази грешка да бъде изправена.
- След като е попълнил електронната форма, потребителят създава електронен документ в XML формат, съответстващ на заявената от него услуга и го подписва със своя електронен подпис. Подписването трябва да бъде реализирано в съответствие с изискванията на раздел 7.1.7 от настоящото техническо задание. Интегритетът на заявлението и валидността на електронния подпис трябва да се установява автоматично от системата. Електронните административни услуги предоставяни от регистъра трябва да бъдат реализирани на максималното възможно ниво на електронизация.
- Потребителят трябва да има възможност за локално съхранение на работната станция на заявителя на междинни версии на създавания електронен документ и последващото му зареждане посредством портала в приложението за редактиране, за да осигури на потребителя възможност да прекъсва работата си и да продължи на по-късен етап.
- Системата трябва да поддържа функционалност, когато при разглеждане на подадено заявление с документите към него се установят нередовности или непълноти в приложените документи, по електронен път да може да бъде изпратено писмено уведомление до заявителите за отстраняването им. Модулът трябва да поддържа функционалност за отстраняване по електронен път на откритите нередовности или непълноти.
Електронните услуги трябва да бъдат предоставени по достъпен начин включително и за лица с увреждания. Заявлението се подава с електронен подпис, като проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявлението по електронен път се извършва незабавно от системата по реда на ЗЕИ. Интегритетът на заявлението и валидността на електронния подпис трябва да се установяват автоматично от системата. Заявление може да се подаде и чрез пълномощник или посредник, което се указва при заявяване на услугата. Новоразработените услуги трябва да бъдат обявени в единния портал за достъп до е-услуги egov.bg.
При реализирането на услугите да бъде предвидено използването на дефинираните вече обекти в Регистъра на информационните обекти, с цел постигане в по-голяма степен на оперативна съвместимост.
При подаване на заявлението потребителят посочва електронен адрес за връчване на резултата от електронната административна услуга. Електронен адрес за връчване на резултат от електронна административна услуга е всеки адрес, на който автоматизирано може да се изпрати съобщение съгласно общоприет стандарт. Електронен адрес може да е:
1. адрес на електронна поща;
2. адрес в рамките на система за сигурно електронно връчване/система за електронна препоръчана поща;
3. адрес на програмен интерфейс, по протокол, определен от доставчика на услугата.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ
## Изисквания към документацията
Документацията, предоставена от Изпълнителя на Възложителя, трябва да бъде:
- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо.
Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи:
- Системен проект;
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Ръководство за потребителя, включващо описание на цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код.

## Протоколи
Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи съгласно предложения от него подход за изпълнение на проекта.

## Доклади
По време на изпълнение на поръчката, Изпълнителят трябва да изготви минимум следните доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:
### Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Екипите на Възложителя и Изпълнителя;
- Начини на комуникация;
- Правила за провеждане на работни срещи
- Актуализиран график за изпълнение на поръчката.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.

### Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни при приключване на всеки етап съгласно предложения от участника, избран за изпълнител, подход за изпълнение на проекта.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на етапа, за който се изготвя отчета, по предварително изготвения проектен план.
Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:
- Общ прогрес по дейностите/етапите през отчетния период;
- Постигнати проектни резултати за отчетния период;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;
- Актуализиран график за изпълнение, ако са направени промени;
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от Възложителя.

### Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад, който подлежи на одобрение от Възложителя. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на цялостното изпълнението на поръчката и постигнатите резултати.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява Изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

# РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на обособена позиция № 2 „Създаване на информационна система и електронни административни услуги за признаване на образователна и научна степен „доктор“ и научна степен „доктор на науките“, придобити в чужбина“ са:
- Разработена вътрешно - административна информационна система за автоматизиране вътрешните работни процеси по признаване на придобити в чужбина образователна и научна степен „Доктор“ и научна степен „Доктор на науките“ чрез надграждане на Единната информационна система за академично признаване и професионални квалификации;
- Разработени 2 нови електронни административни услуги на ниво 3 по признаване на придобити в чужбина научни степени:
- Признаване на образователна и научна степен „доктор”, придобита в чужбина;
- Признаване на научна степен „доктор на науките”, придобита в чужбина;
Осъществена интеграция на надградената Единна информационна система за академично признаване и професионални квалификации и Регистъра на академичния състав и защитените дисертационни трудове.