Приложение № 1
към чл. 38, ал. 3

Възложител: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
„РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОРТАЛ ЗА МЕДИАЦИЯ“
СЪДЪРЖАНИЕ:

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ
## Използвани термини и съкращения
Термин/съкращение	Описание
Възложител	Възложител на настоящата обществена поръчка е Министерство на правосъдието
Изпълнител	Изпълнител е участникът, който е спечелил процедурата за обществена поръчка и на когото е възложен договор за изпълнение. Следователно, Изпълнителят е лицето, чиято оферта за изпълнение на поръчката е била приета от Възложителя и е наречен така в договора
Участник	Участник е стопански субект, който е представил оферта за участие в процедурата за предоставяне на услуги, специфицирани в настоящата обществена поръчка
ДАЕУ	Държавна агенция „Електронно управление“
ДДУ	Доставчик на доверителни услуги
ЕЕСМ	Единна електронна съобщителна мрежа
ЕРМ	Единен регистър на медиаторите
ЕС	Европейският съюз
ЗЕУ	Закон за електронно управление
ЗЗЛД	Закон за защита на личните данни
ЗМ	Закон за медиацията
ЗОП	Закон за обществените поръчки
ИИСДА	Интегрираната информационна система на държавната администрация
КАО	Комплексно административно обслужване
КЕП	Квалифициран електронен подпис
МП	Министерство на правосъдието
ПНА	Подзаконови нормативни актове
СУБД	Система за управление на база от данни

## Технологични дефиниции
Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения, отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е- Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Ниво на ЕАУ	Описание
Ниво 1	Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка.

# ВЪВЕДЕНИЕ
## Цел на документа
Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Разработване и внедряване на централизиран електронен портал за медиация“.
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

## За възложителя – функции и структура
Възложител на настоящата поръчка е министърът на правосъдието. Министерство на правосъдието е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и с адрес ул. „Славянска“ № 1. Министерство на правосъдието е администрация, която подпомага министъра на правосъдието при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица. Функциите на министъра са описани в устройствения правилник на Министерство на правосъдието, който може да бъде достъпен на адрес: http://www.justice.government.bg/14/.
Структурата на Министерство на правосъдието е представена във Фигура 1:

Фигура 1

## За проекта
Министерство на правосъдието има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0014-C01/03.10.2017 г, проект: „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове”.
В обхвата на проекта са заложени следните дейности:
- Дейност 1: Подготовка на рамката за използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове
- Дейност 2: Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация
- Дейност 3: Мерки за информация и комуникация
- Дейност 4: Изграждане на центрове за медиация по апелативни райони и провеждане на публични събития за популяризиране на културата за разрешаване на спорове по доброволен начин и предоставяне на безплатни процедури по медиация
Предметът на настоящата поръчка е „Разработване и внедряване на Централизиран електронен портал за медиация“, което е Дейност 2 от проекта.

## Нормативна рамка
Изпълнението на настоящата поръчка трябва да се осъществи в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:
### Нормативна рамка на ниво ЕС
- Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители);
- Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО;
- Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси;
### Национална нормативна рамка
- Гражданскопроцесуален кодекс;
- Семеен кодекс;
- Закон за медиацията;
- Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора (Наредба № 2);
### Нормативни актове, относими към информационната система и принципите на електронното управление
- Закон за електронното управление (ЗЕУ);
- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистри и електронните административни услуги;
- Закон за електронната идентификация (ЗЕИ);
- Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация;
- Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ);
- Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
- Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД);
- Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
Посочените нормативни актове и стратегически документи не са изчерпателни. Изпълнителят трябва да се съобрази и с всички произтичащи от нормативната уредба и подзаконовите актове за нейното прилагане изисквания, извън посочените по-горе, имащи отношение към реализирането на Централизирания електронен портал за медиация.
Забележка: При изменение на някои от посочените документи Изпълнителят трябва да вземе предвид въздействието на промяната върху реализацията на Централния електронен портал за медиация и Единния регистър на медиаторите.. Изпълнителят трябва да съобрази приемането на нови нормативни актове (в случай на приемането на такива), които имат отношение към реализацията и работата на Централния електронен портал за медиация и Единния регистър на медиаторите, включително и в периода на гаранционната поддръжка.

# ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
## Общи и специфични цели на проекта
Основната цел на проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ е намаляване на натовареността на магистратите чрез промяна на нормативната уредба и използване на алтернативни форми за разрешаване на спорове, включително въвеждане на електронно правосъдие.
Специфичните цели на проекта са:
- Проучване на вътрешната нормативна уредба и добрите практики в областта на страни членки на ЕС и актуализация на нормативната уредба с цел създаване на рамка за използване на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове.
- Създаване на централизиран електронен портал за медиация, чрез който ще се популяризира възможността за решаване на спорове от самите страни ще се повиши доверието в медиацията като ефективен способ за решаване на спорове, ще се предостави възможност за онлайн медиация за решаване на спорове без физическо присъствие на страните, трансгранични и други спорове.
- Изграждане на центрове по медиация по апелативни райони и проведени безплатни медиации с цел популяризиране.
- Създадени обучителни видеоклипове за ползване на функционалностите на портала от всяка от таргет групите (граждани, медиатори, обучителни организации).
- Провеждане на обучения на служители от регистрираните обучителни организации и администратори.

## Обхват на поръчката
В обхвата на настоящата поръчка е изпълнението на Дейност 2 от проекта. В рамките на дейността трябва да се разработи и внедри Централизиран електронен портал за медиация, който ще предостави: достъп до информация; комуникация с компетентните органи и лица; заявяване на медиация; провеждане на процедура по медиация, включително онлайн или при трансгранични спорове. Ще се доразвие и регистърът на медиаторите, който ще бъде внедрен в разработения Централизиран електронен портал за медиация.
Увеличаването на броя на извънсъдебно решените спорове чрез медиация ще доведе до намаляване на броя на заведените съдебни дела и съответно ще облекчи работата на съдилищата.
Конкретните дейности в обхвата на настоящата обществена поръчка са:
- Дейност 1: Разработване на Централизиран електронен портал за медиация
- Дейност 2: Разработване на електронни услуги
- Дейност 3: Провеждане на обучения
Детайлните изисквания към изпълнението на дейностите са посочени в раздел 8	Изисквания към изпълнението на дейностите по проекта.
## Целеви групи
Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:
- Министерство на правосъдието;
- Граждани и правоимащи органи;
- Медиатори;
- Обучителни организации.

## Очаквани резултати
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
- Разработен и внедрен портал за медиация, одобрен със заповед на министъра на правосъдието, включително изградени връзки с Портала за отворени данни на РБ, Единните портали за електронно правосъдие на изпълнителната и съдебната власт в сектор „Правосъдие“;
- Разработени 3 електронни административни услуги:
- Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори;
- Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите;
- Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители;
Разработени 3 електронни услуги по:
- Заявяване на прекратяване на дейността на организация за обучение на медиатори;
- Промяна на вписаните обстоятелства за медиатор;
- Промяна на обстоятелства, при които е издадена заповед за одобряване на организацията;
- Разработено ръководство за администриране на портала и 3 бр. обучителни видеоклипа за ползване на функционалностите на портала от всяка от целевите групи (граждани, медиатори, обучителни организации) и 1 бр. – за популяризиране на медиацията;
- Обучени двама администратори от Министерство на правосъдието и минимум 35 служители от регистрирани обучителни организации.

## Период на изпълнение
Периодът на изпълнение е 6 (шест) месеца от датата на сключване на договор между Възложителя и Изпълнителя, но не по късно от изпълнението на договор № BG05SFOP001-3.001-0014-C01/03.10.2017г. по проект: „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове”.
Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 6 месеца от дата на сключване на договора.

# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
Министерство на правосъдието чрез дирекция „Електронно правосъдие и регистри“ е администрацията, отговорна за воденето и осигуряването на достъп до регистъра. Чл. 8а от Закона за медиацията във връзка с Наредба № 2 е нормативното основание за водене на регистъра. Единният регистър на медиаторите е обогатен с квазирегистър на одобрените обучителни организации на медиатори. Те се водят и поддържат чрез обща информационна система. Съгласно чл. 8а, ал. 3 от ЗМ ЕРМ е публичен – същият е достъпен на адрес: http://mediator.mjs.bg/, като служителите също влизат в системата през външния сайт на регистъра. Единствено информацията за единния граждански номер (личен номер на чужденец) се предоставя при условията и по реда на ЗЗЛД.
Към регистъра се поддържа и информация за обучителните организации, но липсва информация относно конкретните компетентности на медиаторите, информация за дейността им, решените чрез средствата на медиацията спорове, информация за разходите, които страните биха заплатили при решаване на спора им чрез средствата на медиацията.
В Административния регистър са вписани следните услуги, имащи отношение към ЕРМ:
- 533 Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите;
- 1153 Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители;
- 1395 Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори.
На сайта на Министерство на правосъдието са достъпни образци на заявления, както следва:
- Заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите;
- Заявление за отписване от Единния регистър на медиаторите;
- Декларация по чл. 15, т. 4 от Наредба № 2;
- Приложение № 1 към чл. 3 от Наредба № 2;
- Приложение № 3 към чл. 10 от Наредба № 2.
От тях само Декларацията по чл. 15, т. 4 от Наредба № 2 не е по образец, включен в наредбата.
Не е предвидена възможност за автоматизиран обмен на данни между регистъра и други регистри. Не са идентифицирани случаи, лица от други администрации да имат необходимост от достъп до данни в регистъра.
Спазено е изискването за предоставяне на наличната информация от Единния регистър на медиаторите в Портала за отворени данни на Република България: https://opendata.government.bg/dataset/mednatopn. Същата съдържа както данни за медиаторите, вписани в регистъра, така и за организациите, които са одобрени от министъра на правосъдието да извършват обучение на медиатори.
Използваната в момента технология за водене и поддържане на регистъра не отговаря на актуалната нормативна уредба на ЗЕУ и ПНА по прилагането му – системата не покрива съответното ниво на информационна и мрежова сигурност; често дава грешки; не поддържа възможност за електронно заявяване; няма възможност за електронно предоставяне на услуги; няма възможност за интеграция с други системи и регистри. Всичко това налага необходимостта от реинженеринг на описаните процеси и бази данни за целите на изпълнение на проектните резултати.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка
Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания на електронното управление в Република България.
## Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

## Управление на проекта
Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта[1], която смятат да приложат, като се посочат дейности за управление на изпълнението на поръчката. В своите предложения участниците трябва да обосноват избора си на методология и да посочат как тя ще бъде адаптирана по време на изпълнение на поръчката и как ще помогне за изпълнението на целите на проекта. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2 и др. еквивалентни).
[1] Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка.
Методологията за управление на проекта трябва да включва подробно описание на:
- фазите на проекта;
- организация на изпълнение:
- структура на екипа на Изпълнителя;
- начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
- връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
- осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта.
Участниците трябва да опишат в техническите си предложения подход за осигуряване на качеството на проектните резултати, който трябва да включва осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на Възложителя.
В своите технически предложения участниците трябва да предложат график за изпълнение на проекта, в който да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях.

## Управление на риска
В техническото си предложение участниците трябва да опишат подход за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.
Участниците трябва да направят оценка на вероятността от възникване и степента на влияние със съответната обосновка за всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и да предложат мерки за реакция срещу рисковете.
Идентифицираните от Възложителя рискове са:
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя;
- Промяна на нормативната уредба по време на изпълнение на проектните дейности;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на системата;
- Липса на информация или недостатъчна информация, необходима за изпълнение на задачите в рамките на поръчката
- Забавяне при съгласуване на документи и/или междинни резултати;
- Непостигане на необходимото качество на изпълнение проектните дейности;
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка.

# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Изпълнението на проекта включва минимум следните етапи:
## Изготвяне на детайлна техническа спецификация
Изпълнителят трябва да изготви детайлна техническа спецификация, която подлежи на одобрение от Възложителя. При изготвяне на спецификацията Изпълнителят трябва да се съобрази с изводите и препоръките, направени при изпълнение на Дейност 1 от  проект: „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“, финансиран от ОП „Добро управление”, които ще бъдат предоставени от Възложителя.
В детайлната техническа спецификация трябва да са описани всички изисквания към реализирането на Централизирания електронен портал за медиация. Изготвянето на спецификацията включва следните основни задачи:
- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;
- Дефиниране на потребителските роли и нива на достъп;
- Дефиниране на шаблони на документи за заявяване на ЕАУ;
- Дефиниране на интерфейси за интеграция с RegIX;
- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират в системата;
- Спецификация на функционалностите на портала и начина на реализация;
- Видове и структура на информацията на портала;
- Методи и средства за събиране, съхраняване и обновяване на информацията;
- Дизайн на информационната система, хардуерната и комуникационната инфраструктура;
- Дизайн на архитектурата на системата;
- Дизайн на модулите и интерфейсите;
- Дизайн на базата данни;
- Определяне на потребителския интерфейс на системата;
- Изготвяне на план за техническа реализация;
- Подготовка на заявления за вписване на ЕАУ, съгласно ЗЕУ
В детайлната техническа спецификация трябва да бъдат включени специфичните изисквания към разработването и внедряването на Портала и надграждането на ЕРМ, електронните административни услуги и електронните услуги, описани в раздел 3.2 от настоящото техническо задание, като се определи и нивото на електронните услуги, изискванията към реализацията на интерфейсите за връзка с други системи и портали, изискванията към провеждането на обученията. Детайлната техническа спецификация трябва да конкретизира параметрите на интерфейсите за обмен на електронни документи и за предоставяне на достъп до електронни документи. Трябва да бъдат предложени и описани конкретните методи и технологични средства за идентифициране на авторство, време на създаване и промяна, автентичността на електронния документ, права за достъп, роли на потребителите, съхранение на версии на документа и др.
Детайлната техническа спецификация трябва да предоставя описание на движението/достъпа на документи между портала, ЕРМ и потребителите, контрол на движението и изпълнението на електронните административни услуги и свързаните с тях процеси. Детайлната техническа спецификация трябва в детайли да опише техническите средства за създаването и конфигурирането на електронни административни услуги, включително форми на потребителския интерфейс и средствата за осъществяване на формален контрол върху въвежданите данни, избор от предефинирани списъци, автоматично попълване чрез достъп до информация, съхранявана от първичните администратори на данни. В детайлната техническа спецификация Изпълнителят трябва да специфицира електронните услуги и електронните административни услуги. Описанието на електронните административни услуги за реализация трябва да съдържа като минимум:
- Документите, иницииращи работния процес;
- Други документи, които могат да се подават в процеса на предоставяне на услугата;
- Етапи на предоставяне на административната услуга;
- Административни звена или длъжности, изпълняващи всеки от етапите;
- Резултати от етапи и резултат от предоставяне на административната услуга, включително съобщение за отстраняване на нередовности и отказ;
- Използвани в хода на изпълнението на услугата други вътрешни и външни електронни административни услуги.
Изготвянето на детайлната техническа спецификация изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес модели – например UML (Unified Modeling Language), BPMN или еквивалентен.
Детайлната техническа спецификация трябва да определи подхода за проектиране и разработка на софтуерни модули за предоставяне на необходимите функционалности за онлайн медиация. Подходът трябва да позволява лесно последващо разширяване и надграждане на инфраструктурата с още нови модули според възникналите нужди, както и възможност за актуализация на заложените процеси при промяна на законовата и подзаконовата нормативна база, без за това да е необходима цялостна преработка на информационната система.
Детайлната техническа спецификация да бъде представена не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на подписване на договор за изпълнение
Изготвената от Изпълнителя детайлна техническа спецификация подлежи на одобрение от страна на Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни.
Етапът ще се смята за приключен след предаването от Изпълнителя на Детайлна техническа спецификация.
Детайлната техническа спецификация следва да се приеме от Възложителя.

## Разработване на Централизиран електронен портал за медиация
За изпълнение на дейностите по разработване на Портала участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват.
На база на техническата спецификация от Дейност 1 по проекта и приетата детайлната техническа спецификация, трябва да се разработи Централизиран електронен портал за медиация. Единният регистър на медиаторите (ЕРМ) следва да бъде доразвит и внедрен в портала, който ще бъде средство не само за информиране на страните, но и за онлайн консултации и медиация, средство за уведомяване, споделяне на опит и добри практики, с възможности за създаване на тематични форуми и др.
Технологичната разработка се състои в разработка на софтуерни модули и интерфейси. Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
- Разработка на Централизирания електронен портал за медиация съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация и детайлната техническа спецификация, в това число доразвитие на ЕРМ и включването му в Портала;
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта;
- Тестване на функционалностите на Портала и неговата работоспособност в среда на разработчика;
- Отстраняване на грешки и/или доработка въз основа на резултатите от тестването и/или възникнала необходимост от промени, на база на препоръки от заинтересованите страни.
- Разработване на 3 електронни административни услуги:
  - Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори;
  - Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите;
  - Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители;
- Разработени 3 електронни услуги по:
  - Заявяване на прекратяване на дейността на организация за обучение на медиатори;
  - Промяна на вписаните обстоятелства за медиатор;
  - Промяна на обстоятелства, при които е издадена заповед за одобряване на организацията;
- Провеждане на вътрешни тестове на електронните услуги (в среда на разработчика);
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове с описание на предварителните изисквания за всеки тест, стъпките за неговото провеждане и очакваните резултати (План за провеждане на приемателни тестове).

 Ако даден бизнес процес изисква подаване на декларация от страна на заявител на услуга, при достигане на съответната стъпка от процеса АИС трябва:
- да попълва автоматично всички персонални данни на заявителя в електронна форма, генерирана на база на съответния шаблон на декларация/заявление;
- да дава възможност на потребителя за избор на съответните обстоятелства, които може да декларира (ако шаблонът на декларацията предвижда възможност за деклариране на опционален набор от предефинирани обстоятелства);
- да изисква потвърждение на обстоятелствата от страна на потребителя;
- в случай че декларацията трябва да се попълни от лице, различно от заявителя, тя да може да се прикачи като електронно подписан документ или по електронен път да бъде отправяна покана към декларатора за електронно подписване.
Всяка попълнена електронна декларация трябва да се прикачва автоматично от АИС към заявлението и да бъде подписана заедно с него от потребителя с електронен подпис, освен в случаите, когато заявителят и деклараторът са различни лица и декларацията е подписана отделно от декларатора.
Изпълнителят трябва да провежда вътрешно тестване в създадена за целта тестова среда. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология и план за тестване, които ще използва.
Изпълнителят трябва да подготви тестови случаи за приемане на информационната система, съобразени с одобрената от Възложителя спецификации на изискванията, включващи:
- Функционални тестове;
- Интеграционни тестове.
При изпълнението на етапа за разработка, ако е необходимо следва да бъдат актуализирани спецификациите, разработени в рамките на Етап 1.
Изпълнителят трябва да разработи документация за потребителите и администраторите на системата.
Етапът ще се смята за приключен след предаването от Изпълнителя на:
- Изходен код на разработените в обхвата на поръчката модули и функционалности;
- План за миграция;
- Методология и план за тестване;
- Тестови сценарии за приемане на системата;
- Документация на системата, включително:
  - Ръководство за потребителя;
  - Ръководство за администратора;
  - Системна документация.
Всички материали разработени в Етап 2 следва да бъдат утвърдени от Възложителя и ще бъдат основа на системата, която ще бъде внедрена в експлоатация.
### Специфични изисквания към разработката
Изпълнителят трябва да спазва следните специфични изисквания към разработката на Централизирания електронен портал за медиация:
- Спазване на нормативните изисквания за еднократно събиране и повторна употреба на данни в държавната администрация (съгласно АПК и ЗЕУ) и в разработените бизнес процеси да не се изискват данни за заявителя и/или за получателя на услугата, които могат да се извлекат автоматично в процеса на електронна идентификация чрез Центъра за електронна идентификация или на база ЕГН от КЕП;
- Разработване на информативни текстове за всяка електронна административна услуга, които включват като минимум:
  - условия за предоставяне на услугата;
  - срокове за предоставяне на услугата;
  - такси за заявяване и съответно предоставяне на услугата;
  - начини за получаване на услугата;
  - резултат от предоставяне на услугата;
  - отказ от предоставяне на услугата;
- информативните текстове за всяка електронна административна услуга трябва да бъдат достъпни за потребителите още като първа стъпка от заявяването на услугата;
- тарифирането на услугите трябва да бъде реализирано така, че портала да съхранява всички версии на тарифите за услуги (от дата – до дата) и да прилага съответната тарифа, в зависимост от момента, в който е заявена дадена услуга;
- трябва да бъде оптимизиран потребителският път от влизане на сайта до заявяване и получаване на услуга и пътят от регистрацията на нов потребител до заявяване и получаване на услуга. При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчете всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и др.), което може да се спести.

### Специфични изисквания при реализация на процесите по заявяване на електронни административни услуги
Съгласно действащата нормативна уредба допустимите заявители на електронни административни услуги могат да бъдат разделени в няколко групи, като процесите по заявяване на ЕАУ и необходимите процеси по установяване на допустимостта на заявлението зависят от множество фактори;
В приложената диаграма са показани възможни разлики в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа заявителя, за да се постигне максимална оптимизация на процеса, като същевременно се защити:

В приложената таблица са представени спецификите и разликите в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа заявител на ЕАУ, които трябва да бъдат отразени при реализацията на портала:
Вид заявител	Особености	Специфични процеси
Физическо лице за собствени нужди	Заявява ЕАУ за лични нужди от свое име. Това е най-простият за реализиране случай	Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация, ако има такива електронна идентификация по смисъла на ЗЕИ или ЕГН, извлечено от КЕП в преходния период, както и три имена или анонимно.
Законен представител на юридическо лице	Заявява ЕАУ, за да обслужи нужди на юридическо лице, на което е законен представител (т.е. заявителят е вписан като представляващ юридическото лице в съответен регистър)	Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация - електронна идентификация по смисъла на ЗЕИ или ЕГН, извлечено от КЕП в преходния период, както и автоматична проверка за представителна власт в ТР/БУЛСТАТ/ЦРЮЛНЦ.
Пълномощник на ФЛ или ЮЛ	Заявява ЕАУ, за да обслужи нужди на физическо или юридическо лице, което го е упълномощило (т.е. заявителят трябва да разполага с пълномощно, което му дава необходимия обем и обхват на представителна власт, за заявяване и/или получаване на съответната услуга)	Услугата може да бъде предоставена само след проверка на представителната власт в Регистъра с пълномощни на Нотариалната камара, чрез проверка в Регистъра на овластяванията по смисъла на ЗЕИ или при създадена възможност за регистриране на пълномощни към профила на потребителя или за заявяване на услугата. Пълномощник може да бъде и посредник за предоставяне на ЕАУ по реда на ЗЕУ, в т.ч. Центрове за комплексно административно обслужване.
Длъжностно лице (ЧСИ / ДСИ)	Заявява ЕАУ, за да изпълни определени свои задължения като длъжностно лице спрямо друго физическо или юридическо лице, за което следва да има съответен правен интерес – напр. решение по изпълнително дело.	Услугата може да бъде предоставена само след проверка на длъжностното лице в съответния регистър (ЧСИ/ДСИ) и на правния интерес чрез изискване за декларирането му чрез изрична декларация, подписана с КЕП, и прилагане на копие от решение по изпълнително дело.

## Миграция на съществуващия ЕРМ в портала
За да се осигури работоспособността на изградената АИС, Изпълнителят трябва да мигрира базите данни ЕЗМ. За целта Изпълнителят трябва да разработи средства за миграция на структурираните бази данни. За изпълнение на този етап е необходимо Изпълнителят да представи план с конкретни параметри за мигриране на структурираните база данни, който гарантира пълнота и консистентност на данните от регистъра при предоставянето им в Централизирания електронен портал за медиация.
След приключване на миграцията, Изпълнителят трябва да извърши верификация на мигрираните данни. Изпълнителят трябва да планира и извърши необходимите тестове, за да гарантира пълнотата и коректността на мигрираните данни.
## Тестване на функционалностите на портала
Изпълнителят трябва да извърши тестове на функционалностите на портала, съгласно предадения План за провеждане на приемателни тестове, в създадена за целта тестова среда при Възложителя, за да демонстрира, че изискванията към софтуерната разработка са изпълнени. След успешното провеждане на тестовете се преминава към следващия етап – Внедряване.
## Внедряване на централизирания портал
Изпълнителят трябва да инсталира Централизирания портал върху предоставен от Възложителя хардуер, като инсталира необходимите операционни системи, бази данни, приложни и уеб сървъри и т.н. и да инсталира информационната система в тази тестова среда.
Изпълнителят трябва да внедри Портала в инфраструктурата на Министерство на правосъдието, да извърши изграждане и репликация в ДХЧО, както и да изгради връзки към Портала за отворени данни на Република България, Единните портали за електронно правосъдие на изпълнителната и съдебната власт в сектор „Правосъдие”.
Изпълнителят трябва да впише формализираните данни и формализираното описание на електронните административни услуги в регистъра на информационните обекти, който се води от Председателя на Държавна агенция "Електронно управление". Изпълнителят трябва да впише формализираните описания на данните във формат XSD или JSON Schema, в регистъра на информационните обекти, поддържан в електронен вид от Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Регистърът и базата данни се идентифицират чрез електронно удостоверение във формат X.509, издаден за съответния регистър. Идентификацията се осъществява двустранно по протокол TLS (Transport Layer Security – Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force –Целева група за Интернет инженеринг) през август 2008 г. Идентификацията се осъществява с всяка информационна система, с която регистърът или базата данни извършва комуникация, включително регистъра на регистрите.
## Извършване на приемателни тестове и приемане на функциите на портала
Изпълнителят трябва да извърши приемателни тестове на портала в продукционната среда, в която е внедрен, съгласно Плана за провеждане на приемателни тестове. Целта на приемателните тестове е да потвърдят съответствието на предоставеното решение с изискванията на Възложителя и детайлната техническа спецификация, изправността и успешното функциониране на отделните модули, електронните услуги и портала като цяло.
След изпълнение на приемателните тестове и приемане на резултатите от страна на Възложителя, което може да се случи и след необходимост от корекции в кода и/или отстраняване на несъответствия в разработения софтуер и повторно изпълнение на приемателните тестове, следва въвеждане на портала в експлоатация.
След приемане на функциите на портала той ще бъде одобрен със заповед на министъра на правосъдието.
Забележка: Приемателното тестване трябва да се извърши минимум 10 работни дни преди приключване на договора, за да може Изпълнителят да отстрани констатираните несъответствия в разработените функционалности и грешки в кода преди крайния срок за изпълнение!
## Съставяне на ръководство за администриране на портала и на видеоклипове за популяризиране на медиацията
При изпълнение на този етап от дейността Изпълнителят трябва да изготви подробно ръководство за администриране на портала, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата, което ще бъде достъпно за администраторите и служителите на Министерството на правосъдието. В ръководството трябва да бъдат включени насоки и разяснения във връзка с ползването на функционалностите на портала и осъществяването на връзка с интегрираните системи.
С цел популяризиране на медиацията в рамките на етапа следва да бъдат създадени четири видеоклипа, които да бъдат достъпни посредством Централизирания електронен портал за медиация. Един от тях ще се ползва за обучение, а 3 бр. - за ползване функционалностите на портала, по един за следните целеви групи: граждани и правоимащи органи, медиатори и обучителни организации.
## Провеждане на обучение на администратори и служители от Министерство на правосъдието
В рамките на етапа Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
- Администратори на системата – 2 бр.
- Служители от регистрираните обучителни организации – 35 бр.
## Гаранционна поддръжка
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на софтуерната разработка.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системата и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на функционалността и данните при евентуален срив, както и коригирането им в следствие на грешки в разработката;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.
По време на гаранционния период Изпълнителят трябва да осигури използването на уеб базирана система за регистриране и проследяване на дефектите, която да се ползва съвместно от представители на Изпълнителя и Възложителя.
Преди стартирането на гаранционната поддръжка, Изпълнителят трябва да изготви и предаде на Възложителя план за гаранционно обслужване, съдържащ като минимум описание на параметрите на поддръжката – срокове за реакция и за отстраняване на проблеми, както и процедура за генериране на отчети и разпространение на информацията.
# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
## Функционални изисквания
Централизираният електронен портал за медиация трябва да отговаря на всички функционални изисквания посочени по-долу.

### Интеграция с външни информационни системи и регистри
Като минимум е необходимо да бъде осигурена интеграция на информационната система, която трябва да осигури воденето и поддържането на Единния регистър на медиаторите (съответно и информацията за одобрените организации) с Национална база данни „Население“ и Агенция по вписванията.
Порталът и ЕРМ трябва да се интегрират със следните системи поддържани от ДАЕУ:
- Електронно връчване /е-Връчване/ (https://edelivery.egov.bg) - за целите на уведомяването. Изпълнителят трябва да осигури интеграция със системата за сигурно е-връчване поддържана от ДАЕУ;
- Електронна автентикация (е-Авт) - за автентикацията на потребителите Изпълнителят трябва да извърши интеграция на системата с услугата за електронна автентикация е-Авт поддържана от ДАЕУ;
- Единната входна точка за електронни разплащания в държавната и местната администрация (https://pay.egov.bg/) - за извършване на плащания по електронен път във връзка с таксите за реализираните електронни административни услуги Изпълнителят трябва да извърши интеграция със средата за електронни плащания поддържана от ДАЕУ;
- За удостоверяване на точно време на определени действия и събития в системата Изпълнителят трябва да извърши интеграция с услугата за удостоверяване на време, поддържана от ДАЕУ.
Порталът ще има връзка и с Портала за отворени данни на БР България, Единните портали за електронно правосъдие на изпълнителната и съдебната власт в сектор „Правосъдие“.
Достъпът по електронен път от други организации за справки в Единния регистър на медиаторите трябва да се осъществява чрез средата за междурегистров обмен (RegiX), поддържана от ДАЕУ. Изпълнителят трябва да извърши необходимата техническа интеграция с RegiX.
Системата трябва да реализира служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на вътрешни електронни административни услуги, съгласно изискванията на ЗЕУ. Системата трябва да съхранява информация за всяка процедура по обмен на електронни документи, включително с електронен времеви печат по глава III, раздел 6 от Регламент № (ЕС) 910/2014. Информацията не подлежи на изтриване и модификация и интегритетът й се защитава чрез криптографски методи.
До влизане в действие на Националната схема за електронна идентификация за изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014 трябва да се извърши системна интеграция с разработените за нуждите на електронното управление модул е-автентификация.
Единният регистър на медиаторите трябва да поддържа интеграция в реално време с Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги - например: проверка на достъпа до съответните обстоятелства; посочване на идентификатор на конкретна административна услуга, за която е нужно извличане на съответните обстоятелства от регистрите.
Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се реализират чрез стандартен интеграционен слой.
### Интеграционен слой
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етап изготвяне на детайлна техническа спецификация.
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислени такси, към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги, с оглед предоставяне на КАО, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на документи и нотификации чрез електронна препоръчана поща към подсистемата за сигурно връчване, част от Националната система за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на ценни електронни документи към централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
Доставчиците на електронни административни услуги са длъжни да приемат плащания на такси във връзка с предоставяните електронни административни услуги чрез електронни платежни инструменти, включително банкови карти, в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи. Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за електронни разплащания и интеграция с виртуални POS терминали, позволяващ директно плащане, такси във връзка с предоставяните електронни административни услуги, с дебитна или кредитна карта без необходимост от регистрация на отделен потребителски акаунт в система на платежен оператор. В техническото предложение участникът трябва да представи технологичен подход за изпълнение на изискването.
### Технически изисквания към интерфейсите
Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания.
Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб услуги (web services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му.
Всички публични и служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено при изготвяне на детайлната техническа спецификация и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва.
Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни.
Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

### Електронна идентификация на потребителите
Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация. Изпълнителят трябва да извърши системна интеграция на системата с модул е-автентификация, разработен за нуждите на електронното управление в Р България.
Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с Центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect.
При вписването, заличаването или извличането на данни от регистър от длъжностни лица лицата, които извършват вписването, заличаването или извличането, се идентифицират по реда на ЗЕИ. Идентификация не се изисква за извличане на данни от публични регистри.
Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за потребители, които желаят да продължат да използват електронни административни услуги с КЕП.
Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
- Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";
- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата;
- (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";
- Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.
- При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна идентичност, по Националната схема за електронна идентификация, системата трябва да използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в системата, който е създаден преди въвеждането на Националната схема за електронна идентификация, системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от Националната система за електронна идентификация. Допустимо е системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в системата за електронна идентификация.
- Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.
### Отворени данни
Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Единния регистър на медиаторите (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация.
Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).
Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат.
Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.
### Формиране на изгледи
Потребителите на системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
### Администриране на Системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.
## Нефункционални изисквания към информационната система
Централизираният електронен портал за медиация трябва да отговаря на всички нефункционални изисквания посочени по-долу:
### Авторски права и изходен код
Всички компютърни програми, които се използват за реализиране на системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код.
Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.
Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
- GPL (General Public License) 3.0
- LGPL (Lesser General Public License)
- AGPL (Affero General Public License)
- Apache License 2.0
- New BSD license
- MIT License
- Mozilla Public License 2.0
Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ.
Резултатният продукт (системата) трябва да се изгради изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения (библиотеки, пакети, модули), които са софтуер с отворен код.
Да бъде предвидено използването на система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
### Системна и приложна архитектура
Софтуерната разработка трябва да бъде реализирана с разпределена модулна архитектура. Трябва да се поддържат общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост с бъдещи разработки. Софтуерната разработка по поръчката трябва да използва технологии с отворен код последна версия. Участниците трябва да предложат списък с компоненти и технологии с отворен код, които ще използват при реализирането на софтуерното решение.
Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс.
Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в системата.
Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA).
Системата трябва да може да работи на операционни системи Microsoft Windows. Уеб сървърът на системата трябва като минимум да поддържа:
- функционалност за разпределение на натоварването (load balancing) и кеширане (HTTP cache);
- reverse proxy с възможност за кеширане;
- работа на над 10 000 едновременни връзки (connections);
- TLS/SSL със Server Name Indication (SNI) и OCSP stapling;
- WebSockets протокол;
- IPv6 съвместимост.
Взаимодействията между отделните модули в системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб услуги (Web API услуги), които да са достъпни за ползване от други системи.
За всеки от новите/надградени модули/функционалности на системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи. Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия.
Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
- Като част от URL-а
- Като GET параметър
- Като HTTP header (Accept или друг)
За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java).
Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля.
При разработването на системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта, информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси.
Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период.
Архитектурата на системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО). В техническото предложение участниците трябва да предложат модел на архитектура, отговарящ на посочените изисквания.
Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ.
За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД.
Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера.
Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор.
Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.
### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
За реализацията на системата следва да се използват софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
- Да нямат намаляваща от година на година активност;
- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които участникът има активни разработчици.

Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.

### Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди, върху които трябва да бъде разгърната системата: тестова за вътрешни нужди, стейджинг, тестова за външни нужди и продуктивна.
Среда	Описание
Development	Чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	Чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване
Sandbox Testing	Чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда.
Production	Това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни.
Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При посочена необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

### Процес на разработка, тестване и разгръщане
Процесите, свързани с развитието на системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.
Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).
В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 80% от изходния код с функционални тестове;
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията. Във всеки един компонент на системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build‐ът.

### Бързодействие и мащабируемост
#### Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки
Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.
#### Кохерентно кеширане на данни и заявки
Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите. Участникът трябва да опише подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш.
Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво.
Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове.
Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи.
Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;
- Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;
- Информация за извършените плащания;
- Други, които са идентифицирани от Изпълнителя.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.
#### Бързодействие
При визуализация на уеб страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.
Трябва да бъдат извършени тестове за натоварване.
#### Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305 за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
#### Подписване на документи
При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.
Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г. Участниците трябва да предложат технологичен подход за подписване на електронни изявления и електронни документи.
Трябва да бъде осигурена възможност за подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Участниците трябва да предложат технологичен подход за подписване на електронни изявления. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в системата;
- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най- разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
- интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.
#### Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията
Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 80%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management).
Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.
### Информационна сигурност и интегритет на данните
Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption).
Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата.
Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги.
Всички уеб страници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката.
Интегритетът на предаваните електронни изявления през интернет чрез програмни интерфейси се осигурява чрез използване на протокол HTTPS, като за установяване на криптирана връзка с потребителя на услугата се използва протокол TLS (Transport Layer Security–Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force –Целева група за Интернет инженеринг) през август 2008 г.
Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уеб страници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За	нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing.
Като временна мярка за съвместимост настройките на уеб сървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на системата.
При разгръщането на всички уеб услуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2.
Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност. В техническото предложение участникът трябва да представи технологичен подход за изпълнение на изискването.
При проектирането и разработката на компонентите на системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project).
Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в системата. Всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006.
Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161.
Трябва да се реализира функционалност за електронно удостоверяване на авторство, интегритет, време, връчване и други чрез електронни удостоверителни услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. Трябва да бъде осигурена функционалност за непрекъсната поддръжка на актуалните стандарти за информационна сигурност.
Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.
### Използваемост
#### Общи изисквания за използваемост и достъпност
При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012.
Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други. Функционалностите на потребителския интерфейс на системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design). В техническото предложение участникът трябва да представи технологичен подход за изпълнение на изискването.
Не се допуска използване на Капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling". Допуска се използването на Captcha единствено при идентифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“.
Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.
Публичните уеб страници на системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на системата трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците.
При разработката на публични уеб базирани страници трябва да се използва и да се реализира поддръжка на Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни. Да се предостави възможност за изтегляне на резултатите във файл в един или няколкото от следните формати – doc, docx, xls, xlsx и/или txt.
Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини.
При разработката на публични уеб базирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
- JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;
- CSS (Cascading Style Sheets language).
В екранните форми на системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. В техническото предложение участникът трябва да представи технологичен подход за изпълнение на изискването. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове.
Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия.
Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка.
За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
#### Интернационализация
Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици.
Всички софтуерни компоненти на системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уеб услугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.
Публичната част на системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.
Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език.
Системата трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове, използвани в системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и документи.
Публичната част на системата трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език.
При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).
При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно ISO БДС 8601:2006.
#### Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс
Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скролира дълги списъци с повече от 10 стойности.
В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра.
Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи.
Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета.
Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини.
Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития.
Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни.
При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани. Участниците трябва да предложат технологичен подход за изпълнение на изискванията за използваемост на потребителския интерфейс.
Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.
#### Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси
- Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи, дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
- При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите;
- Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
- Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на типа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;
- Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
  - за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година");
  - сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
  - свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.
#### Изисквания за проактивно информиране на потребителите
- За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание (новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции, нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х, Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики за посещаемостта на страницата;
- Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в Системата.
Системата трябва да е разработена така, че да използва дефинирани вече обекти в Регистъра на информационните обекти за АИС, с тяхното унифицирано описание във формат JSON или XSD.

### Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал). В системния журнал за всяка операция по вписване, заличаване или извличане на обстоятелства трябва да се съхранява информация за момента на извършване и за лицето или информационната система, извършила операцията, освен ако данните не са публични съгласно закон или други специфични изисквания.
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни.
### Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
 Системата трябва да използва релационна база данни с отворен код отговаряща на следните минимални изисквания:
да поддържа минимум следните части на стандарта ISO/IEC 9075:2003 (SQL:2003) или еквивалентни:
- Framework (SQL/Framework);
- Foundation (SQL/Foundation);
- Management of External Data (SQL/MED);
- Information and Definition Schemas (SQL/Schemata);
- XML-related specifications (SQL/XML);
- да поддържа минимум 4 CPU-сървър;
- да поддържа ефективен начин за работа с големи обеми от данни;
- да предоставя графичен интерфейс за наблюдение и управление;
- да поддържа всички стандартни релационни типове данни, а също и собствени типове за съхраняване на XML данни, текст, документи, изображения.
- да поддържа паралелно изпълнение на заявки;
- да поддържа инструменти за създаване, промяна и запис на всички обекти на базата данни, включително съхранени процедури, функции, тригери;
- да притежава възможности за анализ, статистика и моделиране на данни;
- да поддържа ODBC и JDBC средства за достъп до данните;
- да поддържа кирилица.
При проектирането на базата данни следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:
- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по- бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА
## Дейност 1: Разработване на Централизиран електронен портал за медиация
### Описание на дейност 1
В рамките на дейността Изпълнителят трябва да разработи Централизиран електронен портал за медиация, който ще предоставя достъп до информация; комуникация с компетентните органи и лица; заявяване на медиация; провеждане на процедура по медиация, включително онлайн или при трансгранични спорове. Изпълнителят трябва да надгради и ЕРМ, който ще бъде внедрен в разработения Централизиран електронен портал за медиация.
Софтуерната разработка трябва да отговаря на изискванията на европейския регламент за защита на личните данни – GDPR. Изпълнителят трябва да реализира необходимата функционалност, като се предвиди при пренос на данни криптиране и декриптиране на файлове, анонимизиране на личните данни и т.н.
Участниците трябва да представят своето предложение за модел на процесите и да предложат технологичен подход за реализация на Централизиран електронен портал за медиация и Единен регистър на медиаторите с посочената по-долу функционалност.

### Изисквания към изпълнението на дейност 1
#### Логическа архитектура на системата

На схемата е посочена логическата архитектура на софтуерната разработка предмет на настоящата обществена поръчка.
Софтуерната разработка трябва да бъде реализирана с разпределена модулна архитектура. Трябва да се поддържат общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост с бъдещи разработки.
Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA).
#### Изисквания към Единния регистър на медиаторите (ЕРМ)
ЕРМ трябва да бъде реализиран като отделен софтуерен модул със самостоятелна функционалност, който взаимодейства с Централизирания електронен портал за медиация и АИС на Министерство на правосъдието.
Достъпът до регистъра е два вида служебен и публичен. Публичния достъп до данните в регистъра се осъществява чрез Централизирания електронен портал за медиация, като не изисква идентификация на потребителите. Служебен достъп до регистъра се осъществява само от оторизирани потребители след сигурна идентификация с електронен подпис по реда на ЗЕИ.
До регистъра трябва да бъде осигурен служебен на лицата, които са служители на отдел „Регистри“ в Дирекция „Електронно правосъдие и регистри“. Служебният достъп до регистъра предоставя възможност за изпълнение на функционалност за вписване, промяна и заличаване на обстоятелства в регистъра. Всяко операция с регистъра, въвеждане и промяна на отделни данни и обстоятелства се извършва в режим чернова. Черновата трябва да може да бъде многократно редактирана и записвана в системата, като данните от нея не са публично достъпни. След окончателен преглед на извършените промени се предоставя възможност за вписване на данните в регистъра в транзакционен режим, като се прехвърлят от черновата в регистъра. Системата трябва да поддържа история на промените на обстоятелствата вписани в регистъра.
При всяка операция с регистъра в журнала на системата трябва да се съхранява информация за вида операция, точно време на извършване и лицето осъществило достъпа.
Функционалностите по вписване, промяна и заличаване на обстоятелства в регистъра трябва да бъдат реализирани чрез уеб базирани електронни форми използващи Single Page Application архитектура позволяваща минимално презареждане на страниците на системата при работа с нея и асинхронно изпращане и извличане от сървъра само на необходимите за текущата операция данни. Всички номенклатури трябва да се зареждат асинхронно, като всички номенклатурни полета трябва да предлагат функционалност за филтриране на съдържанието по въведени един или повече въведени символи. При всяка операция с регистъра трябва да се извършва валидация на данните както на клиентско ниво в браузера на потребителя, така и на сървърно ниво преди извършване на запис в базата данни на системата.
В регистъра трябва да се вписват като минимум следните данните:
1. име, единен граждански номер (личен номер на чужденец);
2. гражданство;
3. образование;
4. професия;
5. допълнителна специализация в областта на медиацията;
6. организацията, в която лицето е обучавано;
7. владеене на чужди езици;
8. адрес и телефон за контакт и номер на медиатора;
9. заличаване и отписване на медиатора;
10. обстоятелствата по чл. 8, ал. 1, т. 1, 3 и 4 от Закона за медиацията;
11. обстоятелства, които не са изрично предвидени в нормативен акт, но се вписват в регистъра:
- членуването в организация;
- наличието на допълнителни квалификации.
При извършване на операция с регистъра по вписване, промяна или заличаване на обстоятелства чрез интеграция на регистъра с АИС на МП трябва да се осигури възможност за електронен достъп на служителя до данните в подаденото заявление независимо дали е извършено по електронен път или на хартия. Електронните форми за работа с регистъра трябва да предоставят възможност както за изцяло ръчно въвеждане на данни от служителя така и за тяхното предварително зареждане на база на подадено електронно заявление, като в този случай се предоставя възможност за редакция от служителя преди техния запис в регистъра.
Служебният достъп до регистъра трябва да предоставя възможност за извършване на търсене и справка от служителите по всички полета и комбинации от полета в регистъра, като резултата се предоставя в табличен вид с възможност за преглед на детайлна информация за всеки запис.

#### Изисквания към Централизирания електронен портал за медиация
##### Функционални изисквания
Изпълнителят трябва да разработи Централизиран електронен портал за медиация със следните функционалности:
- достъп до информация – всички релевантни документи, препратки, в това число достъп до регистъра на медиаторите, който ще бъде внедрен в разработения Централизиран електронен портал за медиация, както и достъп до информацията за обучителните организации на медиаторите;
- възможностите за търсене на медиатори и обучителни организации;
- достъп през интернет за регистрирани и нерегистрирани потребители, медиатори и организации, служители на МП, ВСС, граждани, като достъпът до него и предоставяната чрез него информация ще бъдат безплатни;
- различни средства за регистрация на граждани, страни, медиатори и обучителни организации - всеки с конкретен и различен достъп до съответна информация, свързана с тях;
- възможност на гражданите чрез електронна форма да заявяват желание за връзка с медиатори за решаване на спорове без необходимост от съдебно производство, респективно възможност за заявяване на процедура по медиация;
- възможност за провеждане на процедура по онлайн медиация, включително и трансгранична такава на база на онлайн комуникация – аудио и видео, в този случай задължително след извършена регистрация и заявено участие за медиация;
- възможност за онлайн комуникация, включително с компетентните органи и лица - както аудио и видео, така и групови чатове и форуми, където да се обменя информация между различни групи от граждани с различни гледни точки и по различни теми на свободно избираеми езици;
- публичната информация за решените спорове да е без лични данни за трети регистрирани и нерегистрирани лица;
- възможност за страните да договарят помежду си разходите при използване на средствата за онлайн медиация на портала;
- съхранение на досиета за решените спорове чрез портала, които ще са достъпни само за конкретно определени лица;
- осигуряване на гъвкави средства (по е-mail, чат комуникатор към портала или чрез SMS) за сигурно и надеждно уведомяване на страните по електронен път за настъпили събития, изтичащи срокове, постигнати резултати и др.;
- предоставяне на гъвкави средства за генериране на справки и отчети, които ще могат да се използват при анализи и прогнози, като база за планиране на последващи действия по отношение на функционалност и разширяване на възможностите на медиацията;
- възможност за връзка с Портал за отворени данни на Република България, Единните портали на Изпълнителната и съдебната власт в Сектор "Правосъдие".
Порталът следва да бъде разработен не само с безплатен публичен достъп за граждани, страни, медиатори, обучителни организации и правоимащи органи, а и с възможност за регистрация при необходимост и желание за решаване на спор чрез медиация като алтернативен способ за решаване на спорове, както и при свободен избор на конкретен медиатор, като личните данни на страните по определен спор с оглед на ЗЗЛД да бъдат скрити за трети регистрирани и нерегистрирани лица.
##### Описание на компонентите на портала
Потребителски интерфейс – потребителският интерфейс трябва да осигурява взаимодействието на потребителите със системата. Достъпът следва да е публичен или контролиран и да се обезпечава от системата за сигурност. Идентификацията на потребителите в портала до функционалността, която изисква оторизация на потребителите трябва да се осъществява чрез електронен подпис по реда на ЗЕИ.
Публичната част на портала трябва да бъде реализиран с responsive web design, като позволява преглед на съдържанието от устройства с различен форм фактор. Участниците трябва да представят технологичен подход за покриване на изискването.
Система за сигурност – чрез системата за сигурност трябва да се управлява достъпа на потребителите, техните роли и права за достъп до различни информационни ресурси и функционалност във всички подсистеми. За по-гъвкаво управление, ресурсите чиито права се управляват от системата за сигурност могат да се организират в йерархични структури.
Система за управление на съдържанието – подсистемата за управление на съдържанието трябва да предоставя удобен и лесен за ползване уеб интерфейс за цялостно управление на структурата, съдържанието и визията на централизирания портал.
Справочна система – тази подсистема следва да осигури необходимите справки (оперативни или статистически) на потребителите на системата. Също така справочната система трябва да предоставя информация относно статистика на посещаемостта на всички страници на портала.
Търсене – системата за търсене трябва да позволява бързо ориентиране в съдържанието и намиране на необходимите ресурси. За да бъде достъпно съдържанието, в което ще се търси трябва предварително да бъде индексирано. За всеки тип съдържание в портала, трябва да има възможност да се посочи, дали да участва в индекса за търсене.
Единен регистър на медиаторите – модулът трябва да осигури публичен достъп до данните в регистъра на медиаторите. Трябва да се поддържа възможност за търсене в регистъра по дадено поле или комбинация от полета.
Онлайн медиация - за провеждане на процедура по онлайн медиация порталът трябва да разполага с модул за осъществяване на аудио визуална връзка през Интернет. Модулът за аудио визуална връзка трябва да е безплатен и да работи на стандартен уеб браузър , като не изисква потребителите да инсталират отделно приложение. Модулът за аудио визуална връзка трябва да използва протокола WebRTC, който е стандартизиран от W3C (World Wide Web Consortium) и IETF (Internet Engineering Task Force). Участниците трябва да предложат архитектурно решение с отворен код за осъществяване на комуникацията между страните чрез протокола WebRTC.

### Очаквани резултати от изпълнението на дейност 1
- Разработен Централизиран електронен портал за медиация;
- Надграден регистър на медиаторите.
## Дейност 2: Разработване на електронни услуги
### Описание на дейност 2
В рамките на дейността Изпълнителят трябва да разработи 3 електронни административни услуги и 3 електронни услуги, които ще се предоставят чрез Централизирания електронен портал за медиация.
### Изисквания към изпълнението на дейност 2
Вписването на данни и обстоятелства в регистъра и поддържаната към него информация за обучителните организации следва да се осъществява въз основа на заявления, отговарящи на утвърдените от министъра на правосъдието образци за следните административни услуги, вписани в Административния регистър. Услугите трябва да бъдат реализирани като електронни административни услуги с възможност за заявяване чрез Централизирания електронен портал за медиация:
- Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори – електронна административна услуга от ниво 4;
- Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите - електронна административна услуга от ниво 3;
- Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители - електронна административна услуга от ниво 4.
Изпълнителят трябва да разработи съответните заявления и да реализира възможност за заявяване чрез Централизирания електронен портал за медиация и на следните нови електронни услуги:
- Заявяване на прекратяване на дейността на организация за обучение на медиатори;
- Промяна на вписаните обстоятелства за медиатор;
- Промяна на обстоятелства за организация за обучение на медиатори и одобрените към нея обучители.
Услугите трябва да могат да бъдат заявявани чрез попълване на електронни форми, които да могат да бъдат подавани чрез стандартен уеб браузър. Подадените електронни заявления трябва автоматично да образуват преписка и да получават входящ номер от АИС на МП. Порталът трябва да поддържа функционалност за проследяване на статуса на заявените услуги, преглед на публичния раздел на преписката и получаване на резултата от услугата в електронен вид. Порталът трябва да реализира функционалност, когато при разглеждане на подадено заявление с документите към него се установят нередовности или непълноти в приложените документи, по електронен път да може да бъде изпратено писмено уведомление до заявителя, който да може да ги отстрани по електронен път.
Електронните услуги трябва да бъдат предоставени по достъпен начин включително и за лица с увреждания. Електронните заявления трябва да се подават с електронен подпис, като проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявлението по електронен път се извършва незабавно от системата по реда на ЗЕИ. Интегритетът на заявлението и валидността на електронния подпис трябва да се установяват автоматично от системата. Заявление трябва да може да се подаде и чрез пълномощник или посредник, което се указва при заявяване на услугата.
При подаване на заявлението потребителят следва да посочва електронен адрес за връчване на резултата от електронните административни услуги. Електронен адрес за връчване на резултат от електронна административна услуга е всеки адрес, на който автоматизирано може да се изпрати съобщение съгласно общоприет стандарт. Електронен адрес може да е:
1. адрес на електронна поща;
2. адрес в рамките на система за сигурно електронно връчване/система за електронна препоръчана поща;
3. адрес на програмен интерфейс, по протокол, определен от доставчика на услугата.
Участниците трябва да представят в своето предложение модел на процесите и да предложат технологичен подход за реализация на услугите като електронни, респективно електронни административни услуги от съответното ниво.

### Очаквани резултати от изпълнението на дейност 2
Разработени 3 електронни административни услуги:
- Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори;
- Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите;
- Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители;
Разработени 3 електронни услуги по:
- Заявяване на прекратяване на дейността на организация за обучение на медиатори;
- Промяна на вписаните обстоятелства за медиатор;
- Промяна на обстоятелства, при които е издадена заповед за одобряване на организацията.
## Дейност 3: Провеждане на обучения
### Описание на дейност 3
В рамките на дейността Изпълнителят трябва да проведе практическо обучение на администратори и служители от Министерство на правосъдието с цел запознаването им с портала и всички негови функционалности и специфики. По този начин ще се осигури познаването му и целесъобразното му администриране, като ръководството за администриране на портала ще допълва наученото по време на обучението.
### Изисквания към изпълнението на дейност 3
Изпълнителят трябва да обучи двама администратори от Министерство на правосъдието и не по-малко от 35 служители от регистрираните обучителни организации (по един за всяка организация). Обученията трябва да запознаят обучаемите с функциите и начина на ползване на портала, като целта е обучените да извършат последващо обучение на медиатори.
Обученията трябва да бъдат двудневни и да се проведат в гр. София.
Обученията трябва да включват семинарна и практическа част. По време на обученията трябва да се използва внедрената информационна система в тестова среда.
Изпълнителят трябва да изготви план и програма за провеждане на обученията, които трябва да съгласува с Възложителя най-малко 2 седмици преди уговорените дати за провеждане на обучението.
Най-малко 5 работни дни преди датите на обучението Възложителят ще изпрати на Изпълнителя списък на служителите за обучение. По време на обученията Изпълнителят трябва да води присъствени списъци от обученията с подписи на всеки от участниците за отчетност на изпълнението на дейностите по провеждане на обучение. Присъствените списъци трябва да се съставят и оформят съгласно изискванията за информация и публичност на ОПДУ и да съдържат като минимум графи с места за изписване на трите имена, организация, заемана длъжност, координати за връзка (телефон, e-mail) и подписи за получени материали и присъствие в отделни графи за всеки ден от обучението. Присъствените списъци трябва да се предадат на Възложителя с окончателния доклад.
### Очаквани резултати от изпълнението на дейност 3
- Обучени двама администратори от Министерство на правосъдието;
- Обучени минимум 35 служители от регистрирани обучителни организации.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ
## Изисквания към документацията
  Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език.
Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на Възложителя..
Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат. Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя минимум следната документация:
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уеб услуги, команди, структури от данни и др.
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи:
- Детайлна техническа спецификация;
- План за провеждане на приемателни тестове;
- План и програма за провеждане на обученията;
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Видеоклип за популяризиране на медиацията;
- Видеоклипове за обучение за ползване на функционалностите на портала – 3 броя, по един видеоклип за следните целеви групи: граждани и правоимащи органи, медиатори и обучителни организации;
- Описание на изходния програмен код. Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уеб услуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др. Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др. Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни;
- План за гаранционно обслужване.
Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна.
Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите.
## 9.2 Прозрачност и отчетност
Документацията, предоставена от Изпълнителя на Възложителя, трябва да бъде:
- на български език;
- на хартия (с изключение на видеоклиповете) и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.
Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.
## 9.3 Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя Изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).
## 9.4 Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на Системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код.

## 9.5 Протоколи
       Изпълнителят предава изпълнението на различните етапи на проекта, описани в раздел 6 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите, с приемо-предавателни протоколи.

## Комуникация и доклади
        За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:
### Встъпителен доклад
Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Екипите на Възложителя и Изпълнителя;
- Начини на комуникация;
- Правила за провеждане на работни срещи;
- Актуализиран график за изпълнение на поръчката.
Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от Възложителя. Докладът се предава с приемо-предавателен протокол. Възложителят разглежда представения му доклад и в срок от 5 (пет) работни дни изпраща на Изпълнителя констативен протокол относно приемането на доклада, респективно откритите в него недостатъци. В случай на констатирани недостатъци Изпълнителят следва да ги отстрани в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

### Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на събитие.
Междинните	доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.
Докладите трябва да бъдат подготвени по следния начин:
- Общ прогрес по дейностите/етапите през отчетния период;
- Постигнати проектни резултати за отчетния период;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;
- Актуализиран график за изпълнение, ако са направени промени.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от Възложителя. Докладът се предава с приемо-предавателен протокол. Възложителят разглежда представения му доклад и в срок от 5 (пет) работни дни изпраща на Изпълнителя констативен протокол относно приемането на доклада, респективно откритите в него недостатъци. В случай на констатирани недостатъци Изпълнителят следва да ги отстрани в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

### Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение и минимум 7 (седем) работни дни преди изтичането на срока на договора трябва да се представи с приемо-предавателен протокол окончателен доклад, който подлежи на одобрение от Възложителя. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на цялостното изпълнението на поръчката и постигнатите резултати.
Възложителят разглежда представените доклади в срок от 5 (пет) работни дни и уведомява Изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията. В случай на констатирани недостатъци Изпълнителят следва да ги отстрани в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола.

# РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
- Разработка на Централизирания електронен портал за медиация съгласно изискванията на настоящата техническа спецификация и детайлната техническа спецификация, в това число доразвитие на ЕРМ и включването му в Портала;
- Разработени 3 електронни административни услуги:
- Вписване в Единния регистър на медиаторите и издаване на удостоверения за вписаните медиатори;
- Отписване на лице от Единния регистър на медиаторите;
- Одобряване на организации, за обучение на медиатори и издаване на заповеди на одобрените обучители;
Разработени 3 електронни услуги по:
- Заявяване на прекратяване на дейността на организация за обучение на медиатори;
- Промяна на вписаните обстоятелства за медиатор;
- Промяна на обстоятелства, при които е издадена заповед за одобряване на организацията;
- Разработено ръководство за администриране на портала и 3 бр. обучителни видеоклипа за ползване на функционалностите на портала от всяка от целевите групи (граждани, медиатори, обучителни организации) и 1 бр. – за популяризиране на медиацията;
- Обучени двама администратори от Министерство на правосъдието и минимум 35 служители от регистрирани обучителни организации.