Национална агенция за приходите
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
Развитие и поддръжка на информационна система „Вътрешни регламенти“

СОФИЯ, 2019

# СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

  1. Използвани акроними

Акроним	Описание
ИСВР	Информационна система „Вътрешни регламенти“
НАП	Национална агенция за приходите
АИС	Автоматизирана информационна система
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ИТ	Информационни технологии
SDK	Software development kit
ПИО	Процедури, инструкции и образци на документи.
ЦУ на НАП	Централно управление на НАП
ТД на НАП	Териториална дирекция на НАП
ТД ГДО	Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“
ЗАПСП	Закона за авторското право и сродните му права
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

  1. Технологични дефиниции
Термин	Описание
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми, при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинно-четим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се / преобразува в друг формат, позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

ВЪВЕДЕНИЕ
  1. Цел на документа
Целта на настоящия документ е да опише изискванията, свързани с развитието, поддръжката и технологичната среда на съществуващата в НАП информационна система, към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Развитие и поддръжка на информационна система „Вътрешни регламенти““.
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към Изпълнителя по отношение на организацията, документацията и отчетността при изпълнение на поръчката.
Всички срокове в техническото задание са посочени в работни дни.

  1. За НАП – функции и структура
Национална агенция за приходите (НАП) е специализиран държавен орган към министъра на финансите. Основната задача на НАП е администрирането на данъци и осигурителни вноски, както и събирането на други публични и частни държавни вземания. Мисията на Агенцията е да насърчава доброволното плащане, като предлага нови и модерни услуги, с които улеснява своите клиенти. Основните функции на НАП са свързани с обслужването на гражданите и представителите на бизнеса във връзка с техните данъчни и осигурителни задължения. Приходната агенция извършва и принудително събиране на просрочените задължения към бюджета, както и на вземания, издадени от други държавни органи, които не са платени доброволно в срок. НАП представлява държавата и в делата за търговска несъстоятелност.
Структурата на НАП включва: централно управление, шест териториални структури и двадесет и три офиса.
Структурата е представена на фигурата по-долу:

  1. За информационна система „Вътрешни регламенти“
 Информационна система „Вътрешни регламенти“ (ИСВР) е централизирана уеб-базирана система, която предоставя интегрирана и централизирана среда за публикуване на вътрешните документи на НАП и възможност за лесен достъп и търсене от всички служители на Агенцията, автоматизира и улеснява процесът по управление на съдържанието и знанието за всички вътрешни регламенти, свързани с изпълнението на бизнес процесите на НАП, като процедури, инструкции, образци на документи, заповеди, указания, писма, вътрешни правила за работа, ръководства, наръчници, методики и др.
Развитието на системата ще позволи да бъдат разработени нови модули и/или функционалности, които ще автоматизират процесите по задължително запознаване с конкретни регламенти, процесите по създаване и съгласуване на регламенти в НАП, както и ще усъвършенства процесите по ефективна комуникация и обратна връзка между служителите, изготвили регламентите и служителите, които следва да ги прилагат. Поддръжката ще осигури запазването на работоспособността на системата и нейния интегритет, за да бъде възможно нейното използване по най-ефективния и ефикасен начин, както и оказване на съдействие и извършване на различни инсталации на версии на системата, корекции и актуализации в номенклатури, база данни и интерфейс на системата.
Развитието на информационната система е мярка за изпълнение на заложената в Стратегическия план на НАП 2016 – 2020 г. подцел „Поддържане на оптимални процеси и структура на НАП“, представлява дейност по развитието на информационните системи в НАП и е в подкрепа на заложената в „Стратегия за развитие на информационните технологии в НАП 2016-2020 г.“ цел „Подобряване ефективността на дейността в НАП“ и в частност подцел „Внедряване на нови и разширяване на съществуващите функционалности на информационните системи, осигуряващи спомагателните и управленските дейности в НАП“.
  1. Регламенти
Обществената поръчка се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:
- Закон за обществените поръчки;
- Закон за електронното управление;
- Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
- Наредба за мрежова и информационна сигурност;
- „Стратегически план на НАП за периода 2016-2020 г.“, приет с Решение № РМФ-107/23.11.2015 г. на УС на НАП;
- „Стратегия за развитие на информационните технологии в НАП 2016–2020 г.“, приета с Решение № РМФ 48/27.12.2016 г.
- Процедури, утвърдени от изпълнителния директор на НАП, регламентиращи разработването, тестването, приемането, внедряването и поддържането на информационни активи в НАП.
- Политика за информационна сигурност на НАП.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  1. Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка
Обществената поръчка се изпълнява в рамките на дейностите по развитие и поддръжка на ИСВР, финансирана с бюджетни средства, планирани като част от бюджета на НАП. Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на НАП и електронното управление в Република България, приложими към обхвата и предмета на поръчката.

  1. Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност при изпълнението на поръчката:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълния набор от компетенции и ноу-хау по предмета на поръчката и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап така, че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на поръчката;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така, че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на поръчката, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на поръчката. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от поръчката, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност от страна на НАП с проблемите на поръчката.

  1. Управление на поръчката
Участниците трябва да предложат методология за управление на поръчката, която смятат да приложат, като се изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на поръчката.
В случай, че Изпълнителят ще използва една или повече методики, еквивалентни на някоя от световните практики и препоръки (Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP, ITIL), то той следва изрично да посочи обхвата на еквивалентност. Описанието следва да включва и мотивите за избора на предложената методика.
Дейностите по управление на поръчката трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа по роли, график и дейности при изпълнение на поръчката.
Доброто управление на поръчката трябва да осигури:
- координиране на усилията за осигуряване на висока степен на взаимодействие между експертите в екипите на Изпълнителя и НАП;
- оптимално използване на ресурсите;
- текущ контрол по изпълнението на дейностите по поръчката;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници;
- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата.
Методологията трябва да включва подробно описание на:
- видовете дейности, които следва да се изпълняват – поддръжка, актуализация, надграждане и трансфер на знания;
- фазите на изпълнение на видовете дейности;
- организация на изпълнение на видовете дейности:
- структура на екипа на Изпълнителя;
- начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
- връзки за взаимодействие с екипа на НАП;
документация:
- видове доклади;
- техническа и експлоатационна документация;
- време на предаване;
- съдържание на документите;
- управление на версиите;
управление на качеството;
график за изпълнение на поръчката.
В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

  1. Управление на риска
В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.
Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните рискове с оценка на вероятност и въздействие и мерки за реакция.
През времето за изпълнение на поръчката Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете най-малко с месечните отчети за напредъка.
При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от НАП рискове:
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на НАП и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на поръчката;
- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на дейностите по поръчката, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на системата;
- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на поръчката;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка;
- Не информиране на НАП за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Други рискове идентифицирани от Изпълнителя по време на изготвяне на техническото предложение.

  1. Място на изпълнение
Основно място на изпълнение на поръчката: административните сгради на Централно управление на Национална агенция за приходите - гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 52 и/или ул. „Врабча“ 23, ет. 2 (първи надпартерен) и ет. 4 (трети надпартерен).
По време на изпълнението на обществената поръчка е възможно да възникне необходимост от извършването на действия от страна на Изпълнителя на места, различни от посочените по-горе места на изпълнение.
  1. Условия за работа
При необходимост за извършване на една от дейностите, посочени в т. 5, НАП ще осигури до 2 работни места за представители на участника, определен за Изпълнител.
При необходимост НАП може да осигури:
- достъп до Интернет;
- ползване на стационарни телефони с вътрешна и външна линия, като разговорите се заплащат от Изпълнителя въз основа на издадена фактура от НАП;
- условия за провеждане на работни срещи.
Изпълнителят следва да прилага следните правила за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за административните сгради, с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52 и ул. „Врабча” № 23:
Общи правила:
С възлагането на обществената поръчка, НАП и Изпълнителят следва да постигнат съгласие за съвместно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) по местоизпълнение на обществената поръчка, в изпълнение на разпоредбата на чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), като:
- определят задълженията и отговорностите си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при работа на работниците и служителите, както и здравословни и безопасни условия за други лица, които се намират в района на предприятието;
- се задължат да се информират своевременно за възможните опасности и рисковете при работа съгласно ЗЗБУТ и действащите вътрешни правила;
- се задължат да координират дейностите си за предпазване на работниците и служителите от тези рискове;
- се задължат да прилагат всички нормативни документи, отнасящи се до спазване на изискванията за ЗБУТ.
Специални правила:
С възлагане на обществената поръчка, НАП и Изпълнителят, следва да поемат следните конкретни задължения за осигуряване на ЗБУТ:
- На служителите на Изпълнителя се провежда начален и периодични инструктажи от длъжностните лица, определени за това, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/2009 г.;
- НАП следва да запознае служителите на Изпълнителя с разработения, съгласно Наредба № 8121з-647/2014 г. план за пожарна и аварийна безопасност, План за евакуация, схеми за евакуация с обозначение на евакуационните изходи и средствата за пожарогасене и да извърши обучение за евакуация и работа с пожарогасителна техника;
- НАП предоставя на Изпълнителя при необходимост информация за рисковете за здравето и безопасността на неговите служители, както и за мерките, които се предприемат за отстраняването, намаляването или контролирането им.
  1. Осигуряване на достъп
На Изпълнителя ще бъде осигурен следния достъп за целите на изпълнение на дейностите, по настоящето техническо задание, при необходимост и при изрично заявяване от страна на Изпълнителя:
- Достъп до сградите на НАП – съгласно вътрешните процедури на НАП;
- Достъп до реална среда – с права за четене;
- Достъп до тестова среда – с права за четене.
Достъпът до данни, необходими за изпълнение на договора, ще бъде предоставян при получаване на обосновано искане от Изпълнителя и след преценка на НАП.
  1. Оборудване
НАП няма ангажимент за осигуряване на офис-техника, консумативи и др.
Цялото необходимо оборудване, вкл. техническо, програмно и други за целите на работата на екипа на Изпълнителя, следва да бъдат осигурени от него с изключение на оборудването за средата за тестване в НАП и реалната среда и компонентите към нея.
  1. Политика и правила за защита на информацията
При изпълнение на дейностите по изпълнение на тази поръчка Изпълнителят се задължава:
- да спазва политиката, правилата и процедурите по информационна сигурност в НАП;
- да опазва и да не разгласява пред трети лица съдържанието на документацията, която е станала известна при изпълнението на тази поръчка, без писменото съгласие на НАП, с изключение на случаите, когато са задължени по закон за това;
- да опазва и да не разгласява пред трети лица съдържанието на данъчна и осигурителна информация, лични данни и друга защитена от закон или по силата на договора информация, която е станала известна при изпълнението на тази поръчка;
- да опазва и да не разгласява пред трети лица информация, която е станала известна при изпълнението на тази поръчка относно вътрешни правила и процедури, структура, начин на функциониране на НАП, комуникации, мрежи и информационни системи на НАП, изготвени в хода на изпълнението документи и/или всякакви други резултати от изпълнението, както и да не разгласява, използва или предоставя на трети лица разработена в полза на НАП или предоставена им документация или програмен код в явен и изпълним вид във връзка с изпълнението на настоящата поръчка, с изключение на случаите, когато са задължени по закон за това;
- да спазва вътрешните правила за достъп и режим на работа в сградата на ЦУ на НАП;
- да спазва всички процедури и изисквания на НАП за работа в информационната инфраструктура на НАП;
- да не осъществява достъп до компютърни данни в компютърна система без разрешение, да не добавя, променя, изтрива или унищожава компютърна програма или компютърни данни, да не въвежда компютърен вирус в компютърните системи или мрежи на НАП, да не разпространява пароли или кодове за достъп до компютърна система или до компютърни данни на НАП, от което би могло да последва разкриване на лични данни или информация, представляваща държавна или друга защитена от закон тайна.
Във връзка с горното, Изпълнителят (представляващите го лица), както и лицата, ангажирани с изпълнението на поръчката (екипа на Изпълнителя), преминават обучение и представят декларация за опазване на информацията.

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
За осъществяване на основните, управленски и спомагателни дейности в Агенцията, изпълнителният директор на НАП утвърждава унифицирани процедури, инструкции и образци на документи, задължителни за прилагане в работата на всички служители. Паралелно с тези документи в НАП се разработват и други видове регламенти, свързани с извършването на съответните бизнес процеси като: заповеди, указания, писма, вътрешни правила за работа, ръководства, наръчници, методики и др.
Предназначението на системата е да автоматизира и улесни процесът по управление на съдържанието и знанието за всички вътрешни регламенти, свързани с изпълнението на бизнес процесите на НАП. Информационна система „Вътрешни регламенти“ подпомага както работата по администриране и поддържане на базата данни от документи, така и ползването на документите от многобройните служители в НАП.
Информационна система „Вътрешни регламенти“ е централизирано web базирано софтуерно приложение за създаване и управление на съдържанието на всички процедури, инструкции и образци на документи, заповеди, указания, писма, вътрешни правила за работа, ръководства, наръчници, методики и др. Достъпът до системата е разделен на потребителски роли - администратор, регистратор, отговарящ на въпроси и краен потребител, като всеки един от тях е с различни права на достъп до модули и функционалности. Всеки служител на Агенцията може да я достъпва с индивидуално потребителско име и парола през вътрешната страница на Агенцията.
За всеки регистриран документ в системата се предоставя информация, структурирана, както следва:
- Секция „Метаданни“;
- Секция „Бизнес процес“ - бизнес процесът, извършван в НАП, към който се отнася съдържанието на документа;
- Секция „Прикачени файлове“ – всички файлове, които имат връзка към въведените метаданни за документа;
- Секция „Връзки с документи“ - връзки с други, регистрирани в системата документи;
- Секция „Въпроси/отговори“ – визуализира информация за зададен въпрос и предоставен отговор;
- Секция „Данни за отмяна на документ“ – визуализира информация в случаите, в които е отменен даден документ /№ и дата/;
- Секция „Пълен текст с препратки“ - предоставя информация за копираното съдържание от електронния файл на документа, необходимо за осигуряване на пълнотекстово търсене в системата и запознаване със съдържанието на документа в системата.
Системата е изградена от модули със следните функционалности към тях:
- Модул „Регистрация на документ“ - извършва се регистриране на документи, като потребителят следва да премине през следните функционалности:
  - Въвеждане на метаданни за документ;
  - Прикачване на файлове на документа;
  - Копиране съдържанието на документа;
  - Създаване на връзки и препратки към документа;
  - Дефиниране на достъп до документа;
  - Поддържане на версия и статус на документ.
Този модул е достъпен за потребители с роли „Регистратор“ и „Администратор“.
- Модул „Корекция на документ“ – предоставя възможност за коригиране и актуализиране на въведени данни за регистриран документ в системата чрез:
  - Извличане на метаданни за съществуващ документ в системата;
  - Коригиране на извлечените метаданни за документа;
  - Прикачване на файлове на документа;
  - Копиране съдържанието на документа;
  - Създаване на връзки и препратки към документа;
  - Дефиниране на достъп до документа;
  - Поддържане на версия и статус на документ.
Този модул е достъпен за потребители с роли „Регистратор“ и „Администратор“.
Модул „Нова версия на документ“ – извършва се регистриране на нова версия на вече регистриран документ в системата. Функционалността за въвеждане на нова версия на документ е налична само за определени типове документи и се реализира чрез:
  - Извличане на метаданни за съществуващ документ в системата;
  - Въвеждане на нови метаданни за документа;
  - Прикачване на файлове на документа;
  - Копиране съдържанието на документа;
  - Създаване на връзки и препратки към документа
  - Дефиниране на достъп до документа;
  - Поддържане на версия и статус на документ.
Този модул е достъпен за потребители с роли „Регистратор“ и „Администратор“.
- Модул „Търсене и преглед“ - предоставя възможност за търсене и преглеждане на документи по различни критерии. Търсенето се осъществява по два различни от технологична гледна точка начина – по комбинация от метаданни или пълнотекстово. Функционалността за търсене и преглеждане на документи се реализира чрез:
  - Извършване на търсене;
  - Експортиране и печат на намерените резултати;
  - Преглеждане на документ в системата;
  - Изтегляне и печат на документ;
  - Задаване на въпрос по документ;
  - Регистриране на отговор в системата.
Този модул е достъпен за потребители с роли „Регистратор“, „Администратор“, „Отговарящ на въпроси“ и „Краен потребител“.
Модул „Справки“ – разработени са статистически и управленски справки. В зависимост от потребителската роля системата предоставя различни по брой и обхват справки за всеки потребител. Общият брой на справките е тринадесет:
- Справка "Брой въведени документи за период"
- Справка за документи по статус на метаданните
- Справка ''Въведени документи от регистратор''
- Справка "Търсене на свързани документи"
- Справка ''Брой получени запитвания и изпратени отговори''
- Справка ''Обратна връзка''
- Справка ''Действащи ПИО'' (само за процедури, инструкции и образци - ПИО)
- Справка ''ПИО, действащи към определена дата''
- Справка ''Действащи ПИО през определен период''
- Справка "Отменени ПИО"
- Справка "Търсене" (за крайни потребители)
- Справка "Брой документи по видове за дирекция собственик"
- Справка "Брой издадени документи по дирекции, видове документи и период"
Системата предоставя възможност за експортиране в различни формати и печат на справките.
Модул „RSS Абонамент“ - предоставя възможност за абониране на потребител за избран вид документ. Системата изпраща нотификация до абониралия се потребител, при регистриране или промяна на документ, които попадат в обхвата на заявения абонамент. Нотификациите се получават в интернет браузъра и/или потребителския му акаунт в Microsoft Outlook.
Този модул е достъпен за потребители с роли „Регистратор“, „Администратор“, „Отговарящ на въпроси“ и „Краен потребител“.
Модул „Въпроси/Отговори“ - предоставя възможност за търсене и разглеждане на всички зададени въпроси и отговорите към тях. Системата предоставя функционалност за предоставяне на индивидуален отговор на въпрос, който е видим само за потребителя задал въпроса или отговор, който е видим от всички потребители на системата.
Този модул е достъпен за потребители с роли „Регистратор“, „Администратор“, „Отговарящ на въпроси“ и „Краен потребител“.
- Модул „Администриране“ - осигурява извършване на настройки и функции на системата. Налични са функционалности за поддържане в актуално състояние на информацията за системните класификации, управление на потребителите и потребителските групи, наблюдение и контрол на активните потребители и журналните файлове, както и следните:
  - Изпращане на групов имейл за новоутвърдени и публикувани документи;
  - Импортиране на голям брой документи в системата;
  - Извършване на бизнес администриране на системата.
Този модул е достъпен за потребители с роли „Регистратор“ и „Администратор“.
ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ, ЕТАПИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

  1. Цел и подцел на поръчката
ИС „Вътрешни регламенти“ се използва от всички служители в НАП и във всички организационни структури. Основно предназначение на системата е тя да осигурява необходимото и навременно познание за служителите, което им е необходимо при извършването на определена дейност, в рамките на изпълнението на техните служебни задължения. В тази връзка НАП, като водеща организация в информационните и комуникационни технологии се стреми непрекъснато да усъвършенства своите информационни системи и услуги, предоставяни, както на външни, така и на вътрешни клиенти. Ето защо като основна цел НАП си поставя успешното развиване и осигуряване на поддръжка на ИС „Вътрешни регламенти“. Целта на поръчката се състои от две подцели, а именно:
- Разработени, интегрирани и внедрени нови функционалности на системата;
- Осигурена непрекъсната и безпроблемна работа на системата чрез осигурена поддръжка.
Дейностите по реализиране на целите са в подкрепа на стратегията за развитие на информационните технологии в НАП 2016-2020.
  1. Дейности и етапи на поръчката
Описаните в предходната точка цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на поръчката:

    1. Дейност 1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация и планиране и организиране изпълнението на поръчката“
      1. Етап Д 1.1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация“
      2. Етап Д 1.2 „Планиране и организиране изпълнението на поръчката“
      3. Етап Д 1.3 „Изготвяне на Анализ на настоящата ситуация и Встъпителен доклад“
Изпълнението на Етап Д 1.2 не зависи от изпълнението на Етап Д 1.1. Двата етапа могат да се извършват паралелно.
Изпълнението на Етап Д 1.3 зависи от изпълнението на Етап Д 1.1 и Етап Д 1.2.
Период за изпълнение на дейността: До 22 работни дни от датата на подписване на договора.
    1. Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“
      1. Етап Д 2.1 „Извършване на бизнес анализ“
      2. Етап Д 2.2 „Изготвяне и актуализиране на спецификация, съдържаща функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“
Изпълнението на Етап Д 2.2 зависи от изпълнението на Етап Д 2.1.
Период за изпълнение на дейността: До 27 работни дни от датата на приключване и одобряване на резултатите по Дейност 1.
    1. Дейност 3 „Изготвяне на Техническа спецификация и дизайн по отношение на развитието на информационната система“
      1. Етап Д 3.1 „Анализиране на техническите изисквания“
      2. Етап Д 3.2 „Изготвяне и актуализиране на Техническа спецификация“
Изпълнението на Етап Д 3.2 зависи от изпълнението на Етап Д 3.1.
Период за изпълнение на дейността: До 15 работни дни от датата на приключване и одобряване на резултата по Дейност 2.
    1. Дейност 4 „Развитие на ИСВР, включващо разработване на нови модули и функционалности и актуализиране и оптимизиране на съществуващите“
      1. Етап Д 4.1 „Разработване и представяне на прототип на информационната система, включващо и развитието й.
      2. Етап Д 4.2 „Разработване чрез писане на програмен код на приложния софтуер, покриващ изискванията на НАП по отношение на развитието на информационната система“
Изпълнението на Етап Д 4.2 зависи от изпълнението на Етап Д 4.1.
Период за изпълнение на дейността: До 35 работни дни от датата на приключване и одобряване на резултата по Дейност 3.
    1. Дейност 5 „Тестване и приемане на ИСВР, включително и на надградените модули и функционалности“
      1. Етап Д 5.1 „Инсталиране и извършване на необходимите настройки от Изпълнителя, за експлоатацията на информационната система в тестова среда на НАП и организиране на дейности по създаване на служебни потребители от всички потребителски роли“
      2. Етап Д 5.2 „Изготвяне на „План за тестване““
      3. Етап Д 5.3 „Провеждане на обучение/инструктаж на служителите, които ще проведат тестовете, преди стартиране на тестването.
      4. Етап Д 5.4 „Тестване на ИСВР“
      5. Етап Д 5.5 „Разработване и тестване на приложен софтуер за миграция на данни и интеграция с други информационни системи на НАП, при необходимост“
      6. Етап Д 5.6 „Приемане на ИСВР“

Изпълнението на Етап Д 5.2 не зависи от изпълнението на Етап Д 5.1.
Изпълнението на Етап Д 5.3 зависи от изпълнението на Етап Д 5.1 и Етап Д 5.2.
Изпълнението на Етап Д 5.4 зависи от изпълнението на Етап Д 5.1, Етап Д 5.2 и Етап Д 5.3.
Изпълнението на Етап Д 5.5 е при необходимост и зависи от изпълнението на Етап Д 5.1, Етап Д 5.2, Етап Д 5.3 и Етап Д 5.4.
Изпълнението на Етап Д 5.6 зависи от изпълнението на Етап Д 5.4 и Етап Д 5.5.
Период за изпълнение на дейността: До 25 работни дни от датата на приключване на Дейност 4.
    1. Дейност 6 „Изготвяне на техническа и експлоатационна документация“
Изпълнението на дейността зависи от изпълнението на Дейност 2, Дейност 3 и Дейност 4.
Период за изпълнение на дейността: До 15 работни дни от датата на приемането на системата по Етап Д 5. 6 Приемане на ИСВР.
    1. Дейност 7 „Обучение и трансфер на знания към екипа на НАП за администриране и работа с информационната система“
      1. Етап Д 7.1 „Разработване на график за обучение, програма за обучение и учебни материали“
      2. Етап Д 7.2 „Организиране и провеждане на обучение за администратори на информационната система“
      3. Етап Д 7.3 „Организиране и провеждане на обучение за крайни потребители на информационната система“
Изпълнението на Етап Д 7.3 и Етап Д 7.2 зависят от изпълнението на Етап Д 7.1.
Период за изпълнение на дейността: До 10 работни дни от датата на приключване и одобряване на резултата по Дейност 6.
    1. Дейност 8 „Оказване на помощ и съдействие за внедряване на ИСВР“
      1. Етап Д 8.1 „Разработване на План за внедряване на информационната система (внедряване в реална среда и пилотно внедряване, при необходимост)“
      2. Етап Д 8.2 „Пилотно внедряване, при необходимост и внедряване в реална среда“
      3. Етап Д 8.3 „Разработване на документация, свързана с внедряването на информационната система в реална среда и внедряване във всички организационни структури на НАП“
Изпълнението на Етап Д 8.2 зависи от изпълнението на Етап Д 8.1.
Изпълнението на Етап Д 8.3 зависи от изпълнението на Етап Д 8.2.
Период за изпълнение на дейността: До 10 работни дни от датата на приключване и одобряване на резултата по Дейност 6.
    1. Дейност 9 „Поддръжка на информационната система“
Период за изпълнение на дейността: не по-малко от 24 месеца от датата на подписване на договора.
  1. Общи изисквания за документите, изготвяни в резултат на изпълнение на дейностите
За дейностите, в които ще се изготвят, съгласуват и одобряват документи, същите следва да отговарят, но не се ограничават до следните изисквания:
- Цялата документация (например, но не само: технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка за ИСВР), трябва да бъде налична и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени на Изпълнителя в електронен формат (например: (ODF / Office Open XML / MS Word DOC / RTF / PDF / HTML или др.).
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени на хартия и в електронен формат. Изпълнителят следва да предоставя всички документи на НАП по начин и във вид, в които копирането и редактирането следва да бъде лесно осъществимо;
- Цялата документация по изпълнение на дейностите, следва да се актуализира своевременно от Изпълнителя при настъпване на факти и обстоятелства, водещи до промяна на документацията и/или по заявена инициатива от страна на НАП;
- Цялата документация по изпълнение на дейностите, следва да се предоставят на НАП в електронен вид, с осигурена възможност за лесно проследяване на промените, при настъпване на факти и обстоятелства, водещи до промяна на документацията и/или по заявена инициатива от страна на НАП.
За всяка проведена среща Изпълнителят следва да състави Протокол. Протоколът се съставя до края на деня, следващ деня на провеждане на работната среща, като същият се съгласува до 3 работни дни от датата на провеждане на работната среща и се подписва от представители на Изпълнителя и НАП до 5 работни дни от датата на провеждане на работната среща.
Всички документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейностите по настоящето задание се подписват от лицата, които ще бъдат определени за координатори по изпълнение на договора, от страна на НАП и от страна на Изпълнителя.
При изпълнението на всяка от дейностите, описани в настоящето задание, Изпълнителят следва да се е запознал и да спазва изискванията на утвърдените процедури и регламенти в НАП, свързани с извършваната дейност. В хода на изпълнението на всяка дейност от настоящето задание са посочени и съпътстващите дейността документи, които Изпълнителят следва да изготвя, съгласува и предоставя за одобрение от НАП. В случай на разминаване в изискванията за изготвяне, съгласуване, предоставяне и одобряване на документи и резултати по дейности, заложени в регламентите в НАП и тези, посочени в заданието ще се извършва допълнително уточняване между координаторите от страна на НАП и Изпълнителя, като за извършените уточнения ще се съставя и подписва протокол.
  1. Целеви групи
Целевата група, към която е насочено изпълнението на поръчката са всички служители на НАП.
  1. Очаквани резултати
Чрез успешното реализиране на обществената поръчка, НАП като един от водещите административни органи, прилагащ принципите на електронното управление, ще осигури развитието на своята вътрешна информационна система, чрез надграждане с нови модули и ще обезпечи непрекъсваемостта и безпроблемността на работата й, чрез осигуряване на поддръжка.
  1. Период на изпълнение
Периодът на изпълнение е от 05.07.2018 г. до не по-рано от 05.07.2020 г.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ И ЕТАПИТЕ НА ПОРЪЧКАТА
Описанието, обхвата, очакваните резултати, документацията и сроковете по дейности, които следва да бъдат реализирани по настоящата обществена поръчка, са направени въз основа на действащите работни процеси и текущото състояние на информационна система „Вътрешни регламенти“ към момента на изготвяне на настоящия документ. Изпълнителят следва да вземе предвид, отчете и реализира всички настъпили промени по отношение на изискванията и потребностите на НАП, които е възможно да настъпят след подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка.
Навсякъде в настоящето задание, където се посочват дейности по разработване и развитие (надграждане) на ИСВР, следва да се има предвид, че изискванията са дефинирани за съществуващата в НАП информационна система „Вътрешни регламенти“, която е приета и внедрена в реална среда през 2016 г. и към настоящия момент е в условията на гаранционна поддръжка, в изпълнение на договор с външен изпълнител.
  1. Дейност 1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация и планиране и организиране изпълнението на поръчката“
    1. Описание на дейността
Реализирането на тази дейност има за цел да запознае Изпълнителя с текущата ситуация в НАП (процеси, процедури, други документи, организационна структура, информационни активи, заинтересовани дирекции), за да си изгради представа за процесите, които се изисква да бъдат автоматизирани чрез развитието на ИСВР, предмет на настоящото задание. Също така в обхвата на тази дейност следва да бъде извършено планирането и организирането на изпълнението на поръчката. Дейността следва да бъде извършена чрез реализирането на три етапа, а именно: Етап Д1.1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация“, Етап Д1.2 „Планиране и организиране изпълнението на поръчката“ и Етап Д1.3 „Изготвяне на Анализ на настоящата ситуация и Встъпителен доклад“.
    1. Изисквания към изпълнение на Дейност 1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация и планиране и организиране изпълнението на поръчката“ и съставящите я етапи
За реализирането на Етап Д 1.1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация“, Изпълнителят следва да инициира организирането на работни срещи с представители на НАП, на които да бъде подробно представен, както обхватът на поръчката, така и обхватът на Дейност 1. Следва да се определи обемът и видът на документите, които ще бъдат предоставени на Изпълнителя за запознаване, както и да бъдат специфицирани всички заинтересовани страни по поръчката. В този етап Изпълнителят следва да се запознае с функционалностите на ИСВР, както и с цялата му необходима информация относно функционирането на системата, потребителите, архитектурата и документацията. Също така следва да се запознае и с реда и начина в НАП, регламентиращ разработването, тестването, приемането, внедряването и поддържането на информационни активи в НАП, в едно с всички документи, които регламентират и информационната сигурност.
За реализирането на Етап Д 1.2 „Планиране и организиране изпълнението на поръчката“, Изпълнителят следва да изиска и получи информация за участниците и отговорностите (ролите) от страна на НАП.
Въз основа на събраната информация, но не само, Изпълнителят следва да уточни, дефинира и предложи, но не само:
- канали за комуникация с представителите на НАП;
- последователност от действия и организационни мероприятия и зависимостите помежду им;
- времеви график за изпълнение на дейностите и етапите по периоди;
- детайлно описание на отговорностите на екипа по изпълнението (Изпълнител и НАП);
- възможни рискове и тяхното управление по дейности;
- организиране и документиране на срещи и допълнителни запитвания;
- протоколи за изпълнението на етапите и приемането на резултатите. Възможни са случаи на етапи, за които няма да бъде съставян и подписван конкретен протокол, а отчитането и приемането на резултата от този етап ще бъде направено с отчета и протокола описан по-долу. Необходимостта от съставянето на тези протоколи се определя от НАП, в хода на този етап от Дейност 1.;
- отчитане на изпълнението на дейностите и протокол за приемане на резултатите от дейността. В случаите, в които НАП е определил необходимост от изготвяне, представяне и подписване на протокол за приемане на изпълнение на етап и този протокол не бъде приет и подписан от НАП, то не се допуска приемането на изпълнението на дейността, към която принадлежи етапа и съответно изготвянето и предаването на отчет за дейността.;
- окончателен отчет за цялостното изпълнение на дейностите по поръчката;
- начин на представяне на документи;
- процедура по ескалация на проблеми, нерешени въпроси и др.
За реализирането на Етап Д1.3 Изготвяне на Анализ на настоящата ситуация и Встъпителен доклад, Изпълнителят следва да изготви, съгласува и предостави за одобрение два отделни документа – „Анализ на настоящата ситуация в НАП, по отношение на ИСВР“ и „Встъпителен доклад за организиране изпълнението на поръчката за развитие и поддръжка на ИСВР“.
    1. Очаквани резултати от Дейност 1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация и планиране и организиране изпълнението на поръчката“
В резултат на изпълнението на Дейност 1, Изпълнителят следва да добие точна, ясна и пълна представа за процесите, документите, описващи тези процеси, информационните активи на НАП, които имат връзка с предстоящото развитие и поддръжка на ИСВР. Също така след успешното реализиране на тази дейност следва да са уточнени и да започне реализацията на логистичните дейности, които Изпълнителят е предложил и НАП е одобрил (съгласно т. 6.1.2. „Изисквания към изпълнение на Дейност 1 и съставящите я етапи“).
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на Дейност 1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация и планиране и организиране изпълнението на поръчката“ и съставящите я етапи
Изпълнителят следва да изготви „Анализ на настоящата ситуация в НАП, по отношение на ИСВР“ в резултат на изпълнението на Етап Д1.1 „Извършване на анализ на настоящата ситуация“ и „Встъпителен доклад за организиране изпълнението на поръчката за развитие и поддръжка на ИСВР“, след изпълнение на Етап Д1.2 „Планиране и организиране изпълнението на поръчката“.
Встъпителният доклад трябва да съдържа, но не се ограничава до:
- канали за комуникация и предаване на информация между Изпълнителя и НАП, като например: деловодството на ЦУ на НАП, по електронен път чрез електронна поща подписана с КЕП, пряка комуникация Координатор-Координатор. За дейности по поръчката, в които ще се изготвят, предоставят, съгласуват и одобряват документи, е задължително да се използва един от горните три описани канала за комуникация, с оглед осигуряване на проследимост и отчетност.
- Описание на последователността от действия и организационни мероприятия, които Изпълнителят ще извърши при изпълнението на поръчката, както и зависимостите помежду им;
- Подробен план и времеви график за периода на изпълнение на поръчката, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и етап от настоящата поръчка. В графикът трябва да са посочени точните дати за предаване на всеки от документите от Изпълнителя, за съгласуване от НАП, за отстраняване на несъответствия от страна на Изпълнителя, за официално предаване за одобрение и крайна дата за одобрение от страна на НАП. В изготвеният подробен план и времеви график, следва да бъдат описани зависимостите между дейностите и поддейностите /етапите/, както и необходимия ресурс, който ще бъде изискан от НАП. По всяка една дейност, поддейност следва да бъдат дефинирани рискове по отношение изпълнението на дейността, съответно поддейносттта, да бъдат описани контролни действия, срок и ресурс за изпълнение на контролните действия, както и коригиращи действия, в случай на неуспех на контролните действия. Задължително следва да бъдат предвидени и предложени на НАП, по минимум две срещи на дейност, между координаторите от страна на НАП и Изпълнителя, бизнес анализаторите и ръководителя на ИТ екипа и разработчика от страна на Изпълнителя по поръчката.
- Отговорни лица от страна на Изпълнителя и НАП и описание на отговорностите им по дейности и поддейности, при изпълнението на поръчката.
- Ред и начин за организиране и документиране на срещи и допълнителни запитвания;
- Дефиниране на ред и начин за отчитане на резултатите от изпълнението на етапите и дейностите, видове протоколи и отчети, изготвяни в хода на изпълнение на дейностите.
- Процедура по ескалация на проблеми, нерешени въпроси, рискове и отчитане изпълнението на управлението на рисковете.
Определените срокове за изпълнение на дейностите, посочени в плана и графика, предоставени от Изпълнителя, не следва да надвишават дефинираните периоди за изпълнение на дейностите, определени от НАП, в съответствие с точки от 5. 2. 1 до 5. 2. 9 от настоящото задание.
При възникнала необходимост е възможно актуализиране на предварително заложените срокове в плана и графика, представени от Изпълнителя, само след подписване на протокол между НАП и Изпълнителя за удостоверяване на промяната. Възможността за промяна на плана и графика е допустима само за Изпълнител, който в своята оферта не е предвидил по-кратки срокове за изпълнение на дейностите, определени от НАП, и за което НАП не е дала допълнителни точки, по отношение на критерия „срок за изпълнение“ от методологията за оценка на предложението. Допуска се заявяване и одобряване на промяна в срокове по дейности и поддейности, но тази промяна не следва да изменя предварително определените срокове за извършване на плащания от страна на НАП.
Изпълнителят следва да съставя протокол за всяка проведена среща при изпълнение на дейността, с цел документиране и съгласно изискванията заложени в т. 5.3 от заданието.
Анализът и докладът се изготвят до 5 работни дни от датата на приключване на съответните етапи. Анализът и докладът се съгласуват до 5 работни дни от тяхното изготвяне и предоставяне на НАП. Анализът и докладът се одобряват от НАП с приемо-предавателен протокол, до 5 работни дни от датата на съгласуване, след отстраняване на несъответствията въз основа на направените бележки и корекции от НАП и повторното им предоставяне.
  1. Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“
    1. Описание на дейността
В обхвата на тази дейност и в резултат на извършения анализ на текущата ситуация, Изпълнителят следва да проучи, да се запознае и да дефинира функционалните и нефункционалните изисквания на НАП по отношение на развитието на ИСВР. За успешното реализиране на тази дейност Изпълнителят следва да се е запознал и анализирал съществуващата спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания към системата, която ще бъде предоставена от страна на НАП. С цел обезпечаване успешното реализиране на тази дейност и минимизиране на неточности в разработката на информационната система, по отношение на нейното развитие, Изпълнителят следва да предостави експертно знание и да приложи добри практики (например - BABOK). Дейността следва да се извърши, чрез реализирането на следните етапи: Етап Д 2.1 „Извършване на бизнес анализ“ и Етап Д 2.2 „Изготвяне и актуализиране на спецификация, съдържаща функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“.
    1. Изисквания към изпълнение на Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“ и съставящите я етапи
Изпълнителят следва да се е запознал с основни вътрешни регламенти за НАП, свързани с
изготвяне на изисквания за развитие на съществуваща информационна система, както и свързани с мрежовата и информационна сигурност.
Изпълнителят следва да извърши бизнес анализ и да дефинира функционални и нефункционални изисквания като за целта следва да инициира, организира, планира и проведе работни срещи между представители на НАП и негови представители. Задължително от страна на Изпълнителят следва да вземат участие, минимум един бизнес-анализатор и един разработчик на информационни системи, който ще бъде непосредствено ангажиран с техническата реализация на развитието на ИСВР. При необходимост представители на НАП, ще демонстрират директно функционалностите на системата, с цел постигане на по-голяма степен на разбираемост у Изпълнителя.
В хода на изпълнение на етапа по бизнес анализ, Изпълнителят следва детайлно да е идентифицирал, приоритизирал и дефинирал изискванията, по отношение на развитието на системата, но без да се ограничава, а именно:
Функционални и нефункционални изисквания за разработване на нови функционалности в ИСВР:
      1. Разработване на функционалност на системата, съобразно индивидуалните нужди и компетентности на всеки потребител, чрез създаване на модул/секция, като например: „Личен профил“/“Моите регламенти“/“Трите имена на потребителя“.
„Личния профил“ следва да съдържа следните подмодули/функционалности:
- Регламенти за запознаване – след влизане в системата с индивидуално потребителско име и парола, в този подмодул системата следва да визуализира, всички документи, които потребител с определена роля е специфицирал и „насочил“ към служителя. Визуализацията на документите е динамична и се актуализира след като потребител е извършил необходимите действия за запознаване и/или потребител с необходимата роля е добавил нови документи за запознаване. Най-често тези регламенти ще бъдат специфицирани и насочвани от прекия ръководител към потребителя на системата;
- Регламенти, „Сведени до знанието ми“ - след влизане в системата с индивидуално потребителско име и парола, в този подмодул системата следва да визуализира, всички документи, които потребител с определена роля е специфицирал и „насочил“ към служителя. Визуализацията на документите е динамична и се актуализира, след като потребител е извършил необходимите действия за запознаване и/или потребител с необходимата роля е добавил нови документи за запознаване. Най-често тези регламенти ще бъдат специфицирани и насочвани от потребител с определена роля към потребителя на системата;
- Общоадминистративни регламенти – в този подмодул, системата предоставя възможност за визуализиране, корекция, запис, експорт, печат и изтриване на разработените общоадминистративни документи от конкретния потребител;
- ПИО (процедура, инструкция, образец на документ) и методически указания - в този подмодул, системата предоставя възможност за визуализиране, корекция, запис, експорт, печат и изтриване на разработените ПИО от конкретния потребител;
- Нотификации/съобщения – в този подмодул, системата следва да предоставя възможност за отчитане по вид и номер на различни събития, настъпили в системата, като например: новорегистриран, актуализиран, отменен регламент, нови регламенти за запознаване, нови регламенти, сведени до знанието ми и други. Конкретните критерии за създаване и визуализиране на нотификации ще бъдат специфицирани от НАП в хода на бизнес анализа.
- Справка за прегледани документи – в подмодула системата следва да предоставя възможност за търсене, визуализиране, експорт и печат по определени критерии на регламенти, с които потребителят се е запознал.
      1. Разработване на модул за задължително запознаване с регистрирани в системата регламенти.
Този модул следва да съдържа най-малко следните две функционалности, но не се ограничава, а именно:
- Функционалност за запознаване на служители в НАП с регламент или група от регламенти, които прекият ръководител е определил и предварително селектирал в информационната система. Функционалността следва да предоставя възможност селектираните документи да се зареждат автоматично в профила на служителя, както и възможност за нотифициране на служителя по имейл и в профила му.
- Функционалност предоставяща възможност определен регламент да бъде сведен до знанието на служител или група от служители, като за целта служител с роля „Регистратор“, „Администратор“ или друга роля, избира определен документ и служител или група служители, които следва да бъдат запознати, след което системата следва да визуализира документа в специална секция/папка в профила на всеки един служител. Системата следва да предоставя възможност за нотифициране, както в профила на служителя, така и чрез имейл.
За модула и прилежащите към него функционалности, следва да бъде разработена функционалност за автоматизирано отчитане и удостоверяване на запознаването с регламентите, чрез кликване на препратка към документа, изтегляне на документа или друг алтернативен начин, който следва да бъде одобрен от НАП. Удостоверяването на запознаването следва да се записва в системата, с възможност за визуализиране на тази информация, както и да се извършват справки по различни критерии. Конкретните справки и действия, които следва да се записват в журнала на системата, ще бъдат уточнени в етапа на бизнес анализа.
      1. Разработване на модул „Разработване на регламенти“
Този модул следва да съдържа следните функционалности, но не се ограничава до тях:
Функционалност за разработване на „Общоадминистративни документи“;
В НАП съществуват правила за корпоративна идентичност, както и различни документи, регламентиращи оформлението и съставянето на общоадминистративните документи, като например: доклад, докладна записка, молба, изходящо писмо, писмо-отговор, служебна бележка, становище, заповед и други. Всички правила са утвърдени от изпълнителния директор на НАП и са задължителни за прилагане от всички служители на Агенцията. В тази връзка е необходимо да бъде разработена функционалност, която да предоставя шаблони/темплейти за разработване на гореописаните видове документи, но не само. Полетата и параметрите за тези шаблони/темплейти следва да бъдат зададени предварително и да не позволяват на крайния потребител да ги променя. Възможните полета и параметри са например: реквизити на документа-адресат, адрес, вид на документа, адресант, относно, съдържателна част, приложения, автор, изготвил и съгласувал, както и параметри за оформление-шрифт, отстояние, междуредие, номериране, размер на шрифта и др.
След попълване на конкретни стойности в полетата, които могат да бъдат и от избор на номенклатура, системата следва да предоставя възможност за запис на създадения документ, корекция, експорт, преглед, печат и запазване във функционалността, описана в т. 6.2.2.1.
Всички изисквания по отношение на реквизити и оформление на общоадминистративните документи са регламентирани в гореописаните документи и ще бъдат предоставени на Изпълнителя при поискване. НАП, като администрация, която непрекъснато работи в посока на оптимизиране на документооборота и има внедрена система за управление и опазване на околната среда, доста често актуализира изискванията си по отношение оформление и реквизити в общоадминистративните документи. В тази връзка е необходимо да бъде разработена функционалност, напр. в модул „Администриране“, която да позволява на потребител с роля „Администратор“ да актуализира наличието или липсата на реквизити и/или да добавя нови такива, както и изискванията по отношение на оформлението.
Функционалност за разработване на ПИО и методически указания:
Процесите по разработване и съгласуване на нова или променена процедура, инструкция, образец на документ и методическо указание в НАП се регламентират с процедури „Разработване и утвърждаване на работни процедури и инструкции” и „Разработване и утвърждаване на методически указания в НАП“, които са утвърдени от изпълнителния директор на НАП и са задължителна за прилагане от всички служители на Агенцията. С цел автоматизиране и оптимизиране на процеса, е необходимо да бъде разработена функционалност, която да предоставя шаблони/темплейти за разработване на нови, актуализиране на вече съществуващи ПИО и разработване на методически указания. В тази връзка, функционалността следва да предоставя, но да не се ограничава до:
Достъпът до тази функционалност следва да бъде предоставен на конкретен потребител с необходима роля, от потребител с роля „Администратор“ и/или чрез системата за управление на централизирания достъп в ЦУ на НАП (СУЦД).
Тази функционалност следва да предоставя шаблони/темплейти на процедури, инструкции и образци на документи и методически указания по видове. Полетата и параметрите за тези шаблони/темплейти следва да бъдат зададени предварително и крайния потребител да няма възможност за промяна и корекция. Възможните полета и параметри са например: хедър на документа, контролен лист, основните точки от съдържанието на документа, като: Обхват и предназначение, Понятия и съкращения, Собственик и клиенти на процеса, Описание на процеса, Матрица за разпределение на отговорностите, Взаимодействие с други процеси и Приложения, адресат, изходящ номер, наименование на документа, име/наименование на лицето, индивидуализиращи данни на лицето, адреси на лицето, констативна част, издател, както и параметри за оформление, като: шрифт, размер на шрифта, номериране, хедър и футер на документа, класификация и др.
Системата следва да предоставя и възможност за импортиране на файлове в рамките на този модул, като импортирания файл се записва в профила на служителя.
След попълване на конкретни стойности в полетата, системата следва да предоставя възможност за запис на създадения документ, корекция, експорт, преглед, печат, запазване и изтриване, във функционалността, описана в т. 6.2.2.1.
Изискванията по отношение на полетата, параметрите и структурата на ПИО са регламентирани в следните документи: „Указания за попълване на образеца на процедура“, „Указания за попълване на образеца на инструкция“, „Указания за разработване на образци на документи и приложения, утвърдени на основание Закона за националната агенция за приходите, използвани в изпълнение на действащите процедури, инструкции и указания, регламентиращи бизнес процесите на агенцията“ и ще бъдат предоставени на Изпълнителя при поискване. Във връзка с прилаганата в НАП „Политиката по информационна сигурност на НАП“ и „Политиката по околната среда на НАП“, както и във връзка със Закон за защита на личните данни и „Указания за обозначаване и работа с информацията“ системата следва да предоставя възможност за актуализиране на създадените шаблоните/темплейти на ПИО по отношение на полетата, параметрите и структурата им от потребител с роля „Администратор“.
В описаните функционалности в т. 6.2.2.3 следва да има полета, разработени (характеристиките на тези полета следва да са зададени предварително) съгласно изискванията за корпоративна идентичност и съгласно изискванията за разработване на съответния вид регламент, но в които потребител следва да има възможност да пише, коригира, поставя текстове и изтрива. Също така всички създадени документи чрез функционалностите в т. 6.2.2.3 след натискане на бутон „Запис“ следва да се запазват в личния профил на потребителя, като оттам той има възможност за преглед, коригиране, запис, изтриване, експорт и печат.
Функционални и нефункционални изисквания за актуализиране на съществуващи функционалности в ИСВР:
- Оптимизиране и актуализиране на всички номенклатури в системата, като например: организационна структура, персонал и др., като за всички разработени оптимизации и актуализации следва да бъде осигурена пълната функционалност на системата;
- Оптимизиране на функционалността за визуализиране и разглеждане на документи като бъде предоставена възможност за отваряне на документа в системата, без да се налага изтеглянето му на персоналния компютър на потребителя;
- Оптимизиране на функционалността за генериране, публикуване и визуализиране на новини в системата чрез създаване на новини в реално време, визуализирани в интерактивен прозорец и чрез създаване и поддържане на архив на новините, въз основа на публикувани съобщения в системата. Следва да бъде осигурена възможност за търсене на новини по предварително зададени дата и период;
- Оптимизиране на функционалността за достъпване и визуализация на документ, към който е направена препратка от регистриран документ в системата;
- Оптимизиране и актуализиране на всички справки в системата по отношение на примерно изброените, но не само: критерии за търсене, визуализиране и обхват на резултата, както и поддържане и визуализиране на история (версия) на документа;
- Оптимизиране и актуализиране на критериите и възможностите за търсене на документ в модул „Търсене и преглед“, „Въпроси и отговори“, „Свързани документи“, „Изпращане на имейл“ и др.;
- Оптимизиране и актуализиране на функционалността за изтегляне на документи, чрез създаване на възможност за групово избиране и изтегляне на избраните документи;
- Оптимизиране и актуализиране на функционалността за извличане на съдържанието на документ от различни формати, например:Word, PDF и др., в четим вид, като се запазва структурата, оформлението, номерирането и др.;
- Оптимизиране и актуализиране на журнала на системата;
- Оптимизиране и актуализиране на изгледите, наименованията и полетата, и създаване на възможности за персонализиране на системата, съобразно нуждите на всеки един потребител, запомняне на неговите последни действия и последно разглеждани документи, възможности за създаване и запаметяване на профили за търсене, както и създаване на помощна информация за потребителите, която да се визуализира в екранните форми в системата;
- Оптимизиране и актуализиране на съществуващите роли в системата и създаване на нови такива, съобразно новите функционалности и системата като цяло.
    1. Очаквани резултати от Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“
В резултат на изпълнението на Дейност 2, Изпълнителят следва да се е запознал и дефинирал функционалните и нефункционалните изисквания към ИСВР като е изготвил актуализирана спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания към системата.
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейността и етапите
Изпълнителят следва да изготви и представи актуализирана спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания, в резултат на изпълнението на дейностите от Етап Д 2.1 „Извършване на бизнес анализ“ и Етап Д 2.2 „Изготвяне и актуализиране на спецификация, съдържаща функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“.
Актуализираната спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания на системата, следва да съдържа, но не се ограничава до:
- Общ преглед на информационната системата;
- Съществуващо положение и предистория;
- Дефиниции и съкращение;
- Общо описание;
- Бизнес процеси;
- Общ функционален преглед;
- Потребителски роли със съответстващите им права за ползване в системата;
- Обхват на информацията;
- Ограничения и зависимости;
- Функционални изисквания;
- Нефункционални изисквания;
- Изисквания за интеграцията и обмена на данни на информационната система с други вътрешни за НАП информационни системи/бази данни;
- Изисквания към справочната информация	;
- Изисквания към потребителите;
- Изисквания към потребителския интерфейс;
- Изисквания за защита на информацията;
- Изисквания към капацитетните възможности;
- Прогнозен разчет на натоварването на системата;
- Изисквания за конфигурационните параметри;
- Изисквания за инициализация на системата, вкл. миграция на данни;
- Приложения.
Изпълнителят следва да използва утвърдената спецификация за функционални и нефункционални изисквания към системата, като се съобрази с нейното съдържание и дефинираните изисквания по-горе.
Изпълнителят следва да съставя протокол за всяка проведена среща при изпълнение на дейността, с цел документиране и съгласно заложените изисквания в т. 5.3 от заданието.
Актуализираната спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания се изготвя до 7 работни дни от датата на приключване на Етап Д 2.1 „Извършване на бизнес анализ“. Актуализираната спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания се съгласува до 5 работни дни от нейното изготвяне и предоставяне на НАП. Актуализираната спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания се одобрява от НАП с приемо-предавателен протокол, до 5 работни дни от датата на съгласуване, след отстраняване на несъответствията въз основа на направените бележки и корекции от НАП и повторното им предоставяне.
  1. Дейност 3 „Изготвяне на Техническа спецификация и дизайн по отношение на развитието на информационната система“
    1. Описание на дейността
В обхвата на тази дейност Изпълнителят следва да се е запознал със съществуващата техническа спецификация на системата, както и да идентифицира промените, които следва да настъпят в нея, в резултат на извършения бизнес анализ и одобрената актуализирана спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания към системата. В резултат на извършения анализ и запознаването, и отчитайки промените от бизнес изискванията изпълнителят следва да изготви актуализирана техническа спецификация на системата. Дейността се състои от Етап Д3.1 „Анализиране на техническите изисквания“ и Етап Д 3.2 „Изготвяне и актуализиране на Техническа спецификация“.
    1. Изисквания към изпълнение на Дейност 3 „Изготвяне на Техническа спецификация и дизайн по отношение на развитието на информационната система“ и съставящите я етапи
Дейността следва да включи анализиране и при установена необходимост актуализиране на: проектираната база данни, обособените логически елементи и връзките между тях, групираните функционални компоненти, проектираната междинна област за обмен на данни с други приложения и ИС, дизайн на потребителския интерфейс, определените технически параметри/настройки и параметри на технологичната и системна среда.
    1. Очаквани резултати от Дейност 3 „Изготвяне на Техническа спецификация и дизайн по отношение на развитието на информационната система“
В резултат на изпълнението на Дейност 3, Изпълнителят следва да се е запознал и дефинирал техническите изисквания към ИСВР като е изготвил актуализирана Техническа спецификация на системата.
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейността и етапите
Изпълнителят следва да изготви и представи актуализирана Техническа спецификация, в резултат на изпълнението на дейностите от Етап Д3.1 „Анализиране на техническите изисквания“ и Етап Д 3.2 „Изготвяне и актуализиране на Техническа спецификация“.
Актуализираната Техническа спецификация на системата, следва да съдържа, но не се ограничава до:
Модел на логическа архитектура и модел на данните и информационните потоци, включващ:
- Логическа архитектура на системата;
- Логически модел на данните;
- Физически модел на данните (описание и дизайн на БД);
- Описание на изгледите.
- Описание на изискванията към комуникации, хардуер и системен софтуер, съобразен със съществуващата среда в НАП.
- Принципи на разработване на екранните форми от потребителския интерфейс.
- Описание на профилите за достъп.
- Описание на справочната част.
- Оразмеряване на системата.
При изготвяне на актуализираната Техническа спецификация Изпълнителят следва да спазва и да се съобразява с утвърдените регламенти в НАП, свързани с проектиране на нова или промяна на съществуваща информационна система/програмен продукт.
Изпълнителят следва да използва утвърдената Техническа спецификация на системата, като се съобрази с нейното съдържание и дефинираните изисквания по-горе.
Актуализираната Техническа спецификация се изготвя до 6 работни дни от датата на приключване на Етап Д3.1 „Анализиране на техническите изисквания“. Актуализираната Техническа спецификация се съгласува до 3 работни дни от нейното изготвяне и предоставяне на НАП. Актуализираната Техническа спецификация се одобрява от НАП с приемо-предавателен протокол, до 3 работни дни от датата на съгласуване, след отстраняване на несъответствията въз основа на направените бележки и корекции от НАП и повторното им предоставяне.
Изпълнителят следва да изготвя и предоставя за съгласуване и одобряване от НАП документите при изпълнение на дейността като спазва изискванията, заложени в т. 5. 3 от настоящето задание.
  1. Дейност 4 „Развитие на ИСВР, включващо разработване на нови модули и функционалности и актуализиране и оптимизиране на съществуващите“
    1. Описание на дейността
В обхвата на тази дейност и в резултат на одобрените актуализирани Техническа спецификация и спецификация на функционалните и нефункционалните изисквания към системата, Изпълнителят следва да разработи и предостави прототип на ИСВР, включващ както съществуващите модули и функционалности, така и модулите и функционалностите, които ще бъдат разработени в обхвата на тази поръчка. Разработеният и предоставен прототип подлежи на съгласуване и одобрение от НАП. След одобряване на прототипа Изпълнителят следва да разработи пишейки програмен код на приложния софтуер, покриващ изискванията на НАП по отношение на развитието на информационната система, както и на съществуващата система.
Дейността включва Етап Д 4.1 „Разработване и представяне на прототип на информационната система, включващо и развитието й“ и Етап Д 4.2 „Разработване чрез писане на програмен код на приложния софтуер, покриващ изискванията на НАП по отношение на развитието на информационната система“.
Изискванията на НАП по отношение на авторските права и изходния код на ИСВР са описани в настоящето техническо задание.
    1. Изисквания към изпълнение на Дейност 4 „Развитие на ИСВР, включващо разработване на нови модули и функционалности и актуализиране и оптимизиране на съществуващите“ и съставящите я етапи
Изпълнителят следва да спазва и прилага всички утвърдените регламенти в НАП по отношение на разработване на нова или промяна на съществуваща информационна система.
Изпълнителят следва да разработи и актуализира Source-кода на системата като има предвид, че съществуващата ИС е разработена в Java развойна среда Eclipse IDE for Java EE Developers. В случай на използване на други средства за разработка същите следва да бъдат описани в техническото предложение на Изпълнителя и същите подлежат на одобрение от НАП.
Изпълнителят следва да използва съществуващото в НАП SVN хранилище за управление на версиите на системата, придружени с коментар за извършените промени.
По време на разработката Изпълнителят следва да използва собствен хардуер, необходимия системен софтуер и развойни средства.
Изпълнителят следва да разработи тестови сценарии за вътрешни тестове и проверки на системата, както и да проведе такива в негова среда.
При изпълнението на тази дейност Изпълнителят следва да гарантира и реализира всички изисквания, дефинирани, описани и одобрени в хода на изпълнение на т. 6. 2. 2 от Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение развитието на ИСВР“ и по-специално, но не само, както по отношение на функционални и нефункционални изисквания за разработване на нови функционалности в ИСВР, така и за функционални и нефункционални изисквания за актуализиране на съществуващите функционалности.

    1. Очаквани резултати от Дейност 4 „Развитие на ИСВР, включващо разработване на нови модули и функционалности и актуализиране и оптимизиране на съществуващите“
В резултат на изпълнение на дейността Изпълнителят следва да предостави протопипа и Source-кода на системата на технически носител, като се съпровожда от документ за извършено тестване и контрол на качеството за всички компоненти на софтуера. Предоставеният Source-код трябва да бъде инсталиран на съществуващото SVN хранилище за управление на версиите на информационните системи в НАП.
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейността и етапите
За предоставения прототип и за неговото одобряване се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от координаторите по поръчката от страна на Изпълнителя и НАП.
 За предоставения и инсталиран Source-код на ИСВР се съставя и подписва приемо-предавателен протокол.
Съставените от Изпълнителя приемо-предавателни протоколи следва да се предоставят за съгласуване и одобряване от НАП като се спазват изискванията, заложени в т. 5. 3 от настоящето задание.
  1. Дейност 5 „Тестване и приемане на ИСВР, включително и на надградените модули и функционалности“
    1. Описание на дейността
В изпълнението на тази дейност Изпълнителят следва да инсталира и извърши необходимите настройки за експлоатация на информационната система в тестова среда на НАП и да организира дейности по създаване на служебни потребители от всички потребителски роли. Със съдействието на НАП, да изготви „План за тестване“, да проведе обучение/инструктаж на служителите, които ще проведат тестовете, преди стартиране на тестването, да участва в извършване на тестването на ИСВР, да разработи, при необходимост и да тества приложен софтуер за миграция на данни и интеграция с други информационни системи на НАП, както и да осигури и реализира всичко необходимо за приемане на системата от страна на НАП.

    1. Изисквания към изпълнение на Дейност 5 „Тестване и приемане на ИСВР, включително и на надградените модули и функционалности“ и съставящите я етапи
При изпълнение на дейността Изпълнителят следва да спазва утвърдените в НАП регламенти за тестване и приемане на разработена нова или промени в съществуваща информационна система.
Изпълнителят следва да организира и извърши инсталация и настройка на информационната система в тестова среда, предоставена от НАП, както и да организира изпълнението на дейности по създаване на служебни потребители от всички потребителски роли. Изпълнителят използва съществуващото в НАП SVN хранилище за управление на версиите на системата, придружени с коментар за извършените промени. Изпълнителят следва да изготви и предостави на НАП план-график за провеждане на тестове.
Изпълнителят изготвя Спецификация за тестване и тестови сценарии, обхващащи цялостно общите изисквания към системата и неговата функционалност, така че с успешното им изпълнение максимално да се гарантира работоспособността на системата.
Изпълнителят изготвя тестови сценарии, насочени към тестване работоспособността на системата при работещи едновременно множество потребители.
При необходимост от миграция на данни в системата, Изпълнителят изготвя тестови сценарии за тестване на мигрираните данни.
Преди стартиране на тестването, Изпълнителят организира и провежда обучение на служителите, които ще извършат тестването на системата.
Тестването се извършва от представители на НАП в присъствието на експерти на Изпълнителя, в тестовата среда на НАП и по предварително уговорен между НАП и Изпълнителя график.
Установените проблеми по време на тестовете се класифицират в 5 групи:
Клас 1:  проблеми, водещи до пълна загуба на част или цялата функционалност на ИС или до невъзможност за ползване на потребителския интерфейс;
Клас 2: проблеми, водещи до ограничения за използването на някои функции на ИС и липса на алтернативни начини за постигане на търсените резултати;
Клас 3: проблеми, водещи до ограничения за използването на някои функции на ИС, но има алтернативни начини за постигане на търсените резултати;
Клас 4: проблеми, водещи до затруднения при използване на ИС и на потребителския интерфейс, но нямащи въздействие върху нейната функционалност;
Клас 5: проблеми, различни от описаните в класове от 1 до 4.
Ако резултатът от тестовете покаже, че ИС не отговаря на изискванията за функционалност и спецификациите, одобрени от Възложителя, както и ако са открити проблеми от следните класове: 1, 2 и 3 по вина на Изпълнителя, същият трябва да отстрани установените недостатъци и проблеми и да повтори тестовете до постигането на успешни резултати. Не се допуска приемане на системата от страна на НАП при наличие на проблеми от клас 1, 2 и 3.
Проблеми от клас 4 и 5 могат да бъдат отстранени в рамките на дейността по внедряване на информационната система или до 3 (три) месеца от подписването на протокола за внедряване на системата, в рамките на гаранционната поддръжка.
Всяка итерация на тестването следва да приключи с протокол, който да съдържа обхвата на теста (тестови сценарии), резултатите от тестването и забележките на Възложителя.
Броят итерации на тестването се определя от удовлетвореността на Възложителя от реализацията на системата на база изпълнението на дефинираните изисквания на Възложителя.
За приемателното тестване се съставя двустранен приемо–предавателен протокол, съдържащ:
- информация относно извършените итерации по тестване на системата, включително установените проблеми и направените забележки от Възложителя;
- информация относно решаването на установените проблеми;
- констатация относно готовността на информационната система за приемане и внедряване в реална среда.
Последна итерация е приемателното тестване, при което се отчита изпълнението на дефинираните изисквания на НАП, съдържащи се в техническата спецификация, спецификацията на функционалните и нефункционалните изисквания към системата, както и представянето на системата при големи натоварвания.
Към двустранния приемо-предавателен протокол се прилагат Спецификацията за тестване и тестовите сценарии.
В рамките на тази дейност и при установена необходимост в хода на предходните дейности по поръчката, Изпълнителят следва да извърши миграция и изчистване на данни и интеграция с други приложения. Резултатите от тези дейности се документират с протокол.
Приемането на системата се извършва въз основа на резултатите от етапа на тестването и констатациите, описани в двустранния приемо-предавателен протокола за приемателно тестване при условие, че липсват проблеми клас 1, 2 и 3.
Приемането на системата се извършва чрез подписване на двустранен приемо-предавателен протокол от координаторите от страна на Изпълнителя и НАП. Към този протокол се прилагат: разработената информационна система ( Source-кода) на технически носител към датата на приемане на информационната система.
При изпълнението на тази дейност Изпълнителят следва да гарантира и реализира всички изисквания, дефинирани, описани и одобрени в хода на изпълнение на т. 6. 2. 2 от Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение развитието на ИСВР“ и по-специално, но не само, както по отношение на функционални и нефункционални изисквания за разработване на нови функционалности в ИСВР, така и за функционални и нефункционални изисквания за актуализиране на съществуващите функционалности.

    1. Очаквани резултати от Дейност 5 „Тестване и приемане на ИСВР, включително и на надградените модули и функционалности“
В резултат на успешно извършените етапи и поддейности в обхвата на тази дейност Изпълнителят следва да реализира и осигури успешна инсталация и настройка на ИСВР в тестова среда, да проведе обучения на служителите на НАП, на които да представи план-графика за извършване на тестването и разработената и одобрена документация по тази дейност. Въз основа на извършено съвместно тестване от служители на НАП и Изпълнителя и при условие на установени проблеми от клас 1, 2 и 3, Изпълнителят следва да извърши и обезпечи всички дейности, за да отстрани установените проблеми, с цел провеждане на успешно приемателно тестване и приемане на системата след това.
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейността и етапите
 В хода на изпълнението на дейността и етапите Изпълнителят следва да изготви, съгласува и предостави за одобрение следните документи:
- Протокол за инсталиране и настройка на информационната система в тестова среда;
- План-график за тестване на разработената система;
- Спецификация за тестване и тестови сценарии, обхващащи цялостно общите изисквания към системата и нейната функционалност и тестови сценарии, насочени към тестване работоспособността на системата;
- Протокол за проведено обучение;
- Протокол от тестването и списък с проблеми за работата на системата.
- Протокол за приемателно тестване на системата;
- Протокол за приемане на системата – протоколът следва да бъде подписан между координаторите от страна на Изпълнителя и НАП в срок до 25 работни дни от датата на подписване на протокола за инсталиране на Source-кода на ИСВР по т. 6. 4 от настоящето техническо задание.
Изпълнителят следва да използва за съставянето на гореописаните документи утвърдените в НАП образци на документи и приложения, а в случай на липса на такива или при друга установена необходимост, обхватът и съдържанието следва да бъдат предварително съгласувани с координатора от страна на НАП. Документите се изготвят, съгласуват и представят за одобрение при спазване на изискванията, описани в т. 5.3 и т. 6.1.4 от настоящето техническо задание, а в случай на установена и заявена необходимост редът и начинът за изготвяне, съгласуване и представяне за одобрение може да бъде променен след предварително съгласуване и одобрение между координаторите от страна на НАП и Изпълнителя.
  1. Дейност 6 „Изготвяне на техническа и експлоатационна документация“
    1. Описание на дейността
Изпълнителят следва да изготви, съгласува и предостави за одобрение актуализирана техническа и експлоатационна документация за ИСВР.
    1. Изисквания към изпълнение на Дейност 6 „Изготвяне на техническа и експлоатационна документация“
Изпълнителят трябва да изготви, съгласува и предостави за одобрение актуализирана подробна документация за системата, за нуждите на нейното използване, поддържане и администриране, която да включва, но да не се ограничава до:
- Ръководство за инсталация и администриране, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Наръчник на потребителя - документът е предназначен за крайните потребители. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Source-кода на системата;
  - Окончателно описание и документация на Source-кода на системата, съдържащ:
  - Списък на файловете с програмен код, както и тяхната последователност на изпълняване/разчитане;
  - Използваните пакети и тяхното предназначение;
  - Използваните процедури и тяхното предназначение;
  - Използваните тригери и тяхното предназначение;
  - Използваните класове в програмния код, тяхното предназначение и атрибути;
  - Използваните библиотеки и тяхното предназначение, включително тези, които са външни за използваното програмно средство или са създадени за конкретната информационна система;
  - Всички други файлове, които са включени в програмния код и тяхното предназначение.
- Финален документ – описание на информационната система, което да съдържа следната информация:
  - Архитектура на информационната система - описва се архитектурата, хардуера, мрежовите връзки, езика на писане на source-кода, начините за зареждане на данни и др.;
  - Архитектура на функционалността на информационната система с всички модули, "use cases", UML схеми, системни процедури и интерфейси;
  - Архитектура на технологичната среда – описание на технологичната среда - сървър (приложен, база данни), мрежа, операционни системи, друг операционен софтуер, изисквания за настройки; изисквания към минималните и оптимални характеристики на технологичната среда.
  - Описание на входящи и изходящи интерфейси - разписва се детайлно информацията, която се обменя с други информационни системи/програмни продукти, начина на обмен (таблици, полета от таблици, XML, HTML, логиката на извличане или въвеждане на информацията);
  - Описание на първоначалната инициализация на информационната система - детайлно описание на необходимите първоначални параметри, номенклатури, данни и други за целите на инициализация на системата;
  - Описание на профили за достъп - описват се детайлно групите за достъп до информацията и функционалността в информационната система, за да може на всеки потребител да се класифицира съответният профил за достъп.
При изпълнение на дейността, Изпълнителят следва да поддържа актуално описание на технологичната среда, приложението и базата данни на ИСВР във вид на опис съгласно Наредбата за мрежова и информационна сигурност, Политиката за информационна сигурност на НАП и процедурите към нея, утвърдени в Агенцията.
Актуализираната техническата и експлоатационна документация следва да се предостави на хартиен носител – в 3 екземпляра и в електронен формат на технически носител (2 бр.), който да позволява размножаване, преди окончателното приемане на системата.
    1. Очаквани резултати от Дейност 6 „Изготвяне на техническа и експлоатационна документация“
Изготвена, съгласувана и представена от Изпълнителя, и одобрена от НАП актуализирана техническа и експлоатационна документация.
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейността
Изпълнителят следва да изготви, съгласува и да представи за одобряване от НАП следните актуализирани документи:
- Ръководство за инсталация и администриране;
- Наръчник / Ръководство на потребителя;
- Детайлно описание на базата данни;
- Source-кода на системата;
- Окончателно описание и документация на Source-кода на системата;
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране, възстановяване и поддръжка на сървъра за управление на бази данни;
- Финален документ – описание на информационната система.
Изпълнителят следва да представи горепосочените документи за одобряване от НАП в срок до 15 работни дни от датата на приемането на системата по Етап Д 5. 6 „Приемане на ИСВР“. Документите се одобряват с подписване на приемо-предавателен протокол от координаторите от страна на НАП и Изпълнителя.
Изпълнителят следва да изготвя и предоставя за съгласуване и одобряване от НАП документите при изпълнение на дейността като спазва изискванията, заложени в т. 5. 3 и т. 6.1.4 от настоящето задание.
  1. Дейност 7 „Обучение и трансфер на знания към екипа на НАП за администриране и работа с информационната система“
    1. Описание на дейността
В обхвата на тази дейност Изпълнителят извършва обучения и трансфер на знание към екипа на НАП. Изпълнението на дейността включва Етап Д 7.1 „Разработване на график за обучение, програма за обучение и учебни материали“, Етап Д 7.2 „Организиране и провеждане на обучение за администратори на информационната система“ и Етап Д 7.3 „Организиране и провеждане на обучение за крайни потребители на информационната система“.
    1. Изисквания към изпълнение на Дейност 7 „Обучение и трансфер на знания към екипа на НАП за администриране и работа с информационната система“ и съставящите я етапи
При изпълнение на тази дейност Изпълнителят следва да се съобразява и прилага с всички утвърдени регламенти в НАП по отношение на организиране, провеждане, отчитане и анализ на обучения и трансфер на знания в НАП. Изпълнителят следва да предложи график за провеждане на обученията и трансфера на знанията, да разработи и предложи програма, както и учебни материали. Обхватът и съдържанието на сесиите и учебните материали се съгласуват между координаторите от страна на НАП и Изпълнителя.
Изпълнителят следва да трансферира знания по всички въпроси и дейности по отношение на дейностите в настоящето задание. При необходимост координаторът от страна на НАП може да инициира трансфер на знания като изрично уведоми координатора от страна на Изпълнителя. Трансферът на знание се извършва през целия период на изпълнение на дейностите по настоящето задание.
Изпълнителят следва да организира и проведе не по-малко от 1 (едно) присъствено обучение на не по-малко от 30 (тридесет) крайни потребители в ЦУ на НАП.
Изпълнителят следва да организира и проведе не по-малко от 1 (едно) присъствено обучение на не по-малко от 3 –ма (трима) администратори на информационната система в ЦУ на НАП.
Изпълнителят следва да организира и проведе не по-малко от 1 (едно) присъствено обучение на не по-малко от 30 (тридесет) крайни потребители за всяка ТД на НАП, включително и в ТД ГДО.
Изпълнителят следва да организира и да проведе електронно обучение като създадените учебни материали в обхвата на това обучение се предоставят и остават собственост на НАП. Учебните материали се публикуват в портала на НАП за електронни обучения. При осигурена възможност от Изпълнителя, учебните материали се публикуват и в платформа за електронни обучения на Изпълнителя, като бъдат предоставени права за достъп на НАП.
Всички материали, създавани и одобрявани в хода на изпълнение на обученията и трансферите на знания следва да се актуализират своевременно от Изпълнителя през целия срок на дейностите по настоящето задание, при необходимост или по иницииране от страна на координатора от НАП.
Обученията и трансферът на знания следва да се извършват на място, посочено от НАП като продължителността е не по-малко от 1 (един) ден.
Обученията за крайни потребители и администратори в ЦУ на НАП следва да бъдат проведени от Изпълнителя в периода на извършване на тази дейност.
Обученията за крайни потребители от ТД на НАП и ТД ГДО, които следва да бъдат провеждани по места (София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново), Изпълнителят следва да организира и проведе в периода на извършването на тази дейност, по време на извършване на Дейност 8 „Оказване на помощ и съдействие за внедряване на ИСВР.“ или най-късно до 20 (двадесет) работни дни след датата на подписване на приемо-предавателния протокол за внедряване на системата.
Електронното обучение следва да бъде разработено и да бъде осигурен достъп до него в периода на извършването на тази дейност, по време на Дейност 8 „Оказване на помощ и съдействие за внедряване на ИСВР.“ или най-късно до 5 (пет) работни дни след датата на подписване на приемо-предавателния протокол за внедряване на системата.
Изпълнителят следва да изготви, състави и предостави списък/протокол/план-график за обученията, които не са извършени в периода на тази дейност, а ще бъдат реализирани на по-късен етап при спазване на изискванията за срок в описаните по-горе текстове. Изготвеният документ е неразделна част от обобщения доклад за проведените обучения.
Изпълнителят следва да извърши анализ и оценка на проведените обучения/трансфер на знания за служителите на НАП.
    1. Очаквани резултати от Дейност 7 „Обучение и трансфер на знания към екипа на НАП за администриране и работа с информационната система“
Проведени обучения и трансфер на знания от Изпълнителя и обучени служители на НАП, както следва:
- Проведено обучение и обучени не по-малко от 30 крайни потребители в ЦУ на НАП;
- Проведено обучение и обучени не по-малко от 30 крайни потребители за всяка ТД на НАП, включително и в ТД ГДО;
- Проведено обучение и обучени не по-малко от 3-ма администратори на информационната система в ЦУ на НАП;
- Проведено електронно обучение и обучени крайни потребители в НАП;
- Разработени, съгласувани, одобрени и предоставени учебни материали по всички видове обучения.
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейността и етапите
За провеждането на всяко присъствено и електронно обучение/трансфер на знания, се подписва протокол от координаторите от страна на НАП и Изпълнителя. Всички разработени материали за присъствените и електронни обучения/трансфер на знания се предоставят на НАП без ограничение за използването им като се подписва приемо-предавателен протокол между координаторите от страна на НАП и Изпълнителя.
За извършването на анализ и оценка Изпълнителят изготвя обобщен доклад за проведените обучения и изготвени и предоставени материали като докладът се съгласува и одобрява от координатора от НАП чрез подписване на приемо-предавателен протокол от координаторите от страна на НАП и Изпълнителя.
Дейност 7 „Обучение и трансфер на знания към екипа на НАП за администриране и работа с информационната система“ се счита за извършена от Изпълнителя, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за одобряване на обобщения доклад за проведените обучения и изготвени и предоставени материали, но не по- късно от 20 работни дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за внедряване на системата.
Изпълнителят следва да изготвя и предоставя за съгласуване и одобряване от НАП документите при изпълнение на дейността като спазва изискванията, заложени в т. 5. 3 и т. 6.1.4 от настоящето задание.
  1. Дейност 8 „Оказване на помощ и съдействие за внедряване на ИСВР“
    1. Описание на дейността
В изпълнението на тази дейност Изпълнителят следва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на НАП. В обхвата на тази дейност Изпълнителя следва да разработи план за внедряване на информационната система (внедряване в реална среда и пилотно внедряване, при необходимост), да извърши пилотно внедряване, при необходимост и внедряване в реална среда, да разработи документация, свързана с внедряването на информационната система в реална среда и внедряване във всички организационни структури на НАП.
    1. Изисквания към изпълнение на Дейност 8 „Оказване на помощ и съдействие за внедряване на ИСВР“ и съставящите я етапи
Изпълнителят следва да спазва и прилага всички утвърдените регламенти в НАП по отношение на внедряването на информационна система.
Изпълнителят трябва да внедри ИСВР в информационната и комуникационна среда на НАП. Това включва, но не се ограничава до инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на НАП.
Изпълнителят следва да изготви План за внедряване на системата, който	включва:
•	Пилотно внедряване (при необходимост);
•	Внедряване в експлоатационна среда.
Изпълнителят следва да отстрани проблеми от клас 4 и 5, които са били констатирани и протоколирани в изпълнение на Етап Д 5.6 „Приемане на ИСВР“ от Дейност 5 „Тестване и приемане на ИСВР“, включително и на надградените модули и функционалности. Допуска се отстраняването на проблеми от клас 4 и 5 да бъде извършено в рамките на 3 (три) месеца от подписването на протокола за внедряване на системата, в рамките на гаранционната поддръжка, но за целта Изпълнителят следва да изготви, предложи и съгласува с НАП списък на проблемите от клас 4 и 5, които ще бъдат отстранени в изпълнението на Дейност 8 и на тези, които ще бъдат отстранени в изпълнение на дейността по поддръжка на ИСВР, при спазване на посочения срок. Този списък се одобрява от координатора от страна на НАП и е неразделна част от приемо-предавателния протокол за внедряване на ИСВР. За отстранените проблеми от клас 4 и 5 при изпълнение на настоящата дейност Изпълнителят следва да инициира, организира и проведе тестове с цел потвърждаване от страна на НАП, че проблемите са отстранени. Тези тестове се организират, провеждат и документират по реда, описан в т. 5. 6. 2 на Дейност 5 „Тестване и приемане на ИСВР“, включително и на надградените модули и функционалности. Протоколите от извършените тестове са неразделна част от приемо-предавателния протокол, удостоверяващ внедряването на системата.
Изпълнителят следва да организира и проведе обучения/трансфер на знания за онези целеви групи, за които те не са проведени при изпълнение на Дейност 7 „Обучение и трансфер на знания към екипа на НАП за администриране и работа с информационната система“. Организирането, провеждането, анализирането и отчитането на проведените обучения/трансфер на знания се извършва съгласно утвърдените регламенти в НАП при спазване на изискванията, описани в т. 6.7.2 на Дейност 7 „Обучение и трансфер на знания към екипа на НАП за администриране и работа с информационната система“. Резултатите и документирането на тези обучения са неразделна част от приемо-предавателния протокол удостоверяващ внедряването на системата.
В обхвата на настоящата дейност Изпълнителят следва да актуализира цялата техническа и експлоатационна документация, ведно с Ръководство за крайния потребител.
В рамките на тази дейност, както и на всички останали, Изпълнителят има задължението да оказва помощ на НАП при извършването на всички необходими настройки за експлоатацията на ИСВР.
За всяка промяна в ИСВР Изпълнителят следва да предоставя билд с нова подверсия, пач и т.н. в електронен формат, като използва SVN хранилището на НАП и да бъде придружен от следните документи:
•	Описание на направените промени (release notes).
•	Документ (release content), съдържащ номерата и кратко описание на проблемите или възложеното актуализиране, които влизат в билда, както и кои модули на ИСВР са засегнати от промените.
•	Инструкция за инсталация, описваща последователността от действия по инсталиране на предоставения билд, вкл. описание на процеси, които подлежат на спиране и пускане преди и след инсталация.
Преди внедряване на промяна в ИСВР Изпълнителят следва да представи пред НАП направените промени на ниво програмен сорс код и база данни за наличие на неоптимизиран, зловреден или злонамерен код.
Всяка промяна на сорс кода, базата данни или данните в базата данни на ИСВР ще се инсталира след предоставянето й на НАП първо на тестова среда и след нейното тестване и потвърждение от страна на НАП, ще се предостави с билд за инсталиране на реална среда. При възникване на инциденти или проблеми с висок приоритет или след изрично разрешение от координатора от страна на НАП или посочено от него лице, е допустимо предоставянето на билд за инсталиране на реална среда, без неговото инсталиране на тестова среда.
За всеки предоставен и инсталиран билд (и за тестова, и реална среда на ИСВР) Изпълнителят съставя и предоставя протокол на хартиен носител в два екземпляра (по един за Изпълнителя и НАП) придружен от носител на информация - CD/DVD, съдържащ целият Source и изпълним код.
При изпълнението на тази дейност Изпълнителят следва да гарантира и реализира всички изисквания, дефинирани, описани и одобрени в хода на изпълнение на т. 6. 2. 2 от Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение развитието на ИСВР“ и по-специално, но не само, както по отношение на функционални и нефункционални изисквания за разработване на нови функционалности в ИСВР, така и за функционални и нефункционални изисквания за актуализиране на съществуващите функционалности.
    1. Очаквани резултати от Дейност 8 „Оказване на помощ и съдействие за внедряване на ИСВР“
Резултати от реализирането на тази дейност са внедрена ИСВР, включваща нови модули и функционалности и актуализирани и оптимизирани съществуващи такива с отстранени грешки, бъгове, проблеми и осигурена работоспособност на информационната система, както и успешно проведени обучения и актуализирана техническа и експлоатационна документация.
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейността и етапите
Изпълнителят следва да изготви и да предостави за съгласуване и одобрение от НАП актуализирана документация, съдържаща, но неограничаваща се до:
- План за внедряване на новата версия на системата;
- Списък/опис/протокол, съдържащ проблемите от клас 4 и 5, които ще бъдат отстранени в изпълнението на Дейност 8 и тези, които ще бъдат отстранени в изпълнение на дейността по поддръжка на ИСВР;
- Протоколи от проведени тестове в периода от приемането на системата до нейното внедряване;
- Документация, създадена по реда на т. 6. 7. 4, съдържаща информация за проведени обучения в обхвата на тази дейност;
- Актуализирана документация, описана в т. 6. 6. 4 от Дейност 6 Изготвяне на техническа и експлоатационна документация;
- Приемо-предавателен протокол за одобряване на актуализираната документация за системата;
- Приемо-предавателен протокол за инсталиране на билд на системата;
- Приемо-предавателен протокол, удостоверяващ внедряването на системата;
- Отчет за извършена работа, описващ всички извършени действия и постигнати резултати от дейност 1 до дейност 8 от настоящето задание, като всички съставени, съгласувани и одобрени документи в обхвата на всяка една дейност са неразделна част към отчета. Отчетът се предоставя както на хартиен така и на електронен носител и се одобрява от координатора от страна на НАП. Отчетът е необходимо и задължително условие за извършване на първото плащане от страна на НАП към Изпълнителя, покриващо изпълнението на дейността по развитие на ИСВР. Отчетът за извършената работа следва да бъде изготвен, съгласуван и предоставен за одобрение от НАП в срок не по-късно от 10 (десет) дни от датата на приключване на дейност 6 или до 20 (двадесет) дни от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за внедряване на системата, в случай че има неприключили обучения в изпълнението на дейност 7 и дейност 8.
Изпълнителят следва да изготвя и предоставя за съгласуване и одобряване от НАП документите при изпълнение на дейността като спазва изискванията, заложени в т. 5. 3 и т. 6.1.4 от настоящето задание.
  1. Дейност 9 „Поддръжка на информационната система“
    1. Описание на дейността
Изпълнителят следва да осигури поддръжка на информационната система за период не по- малко от 24 месеца, считано от датата на подписване на договор между НАП и Изпълнителя.
    1. Изисквания към изпълнение на дейността
Минималният обхват на поддръжката следва да включва, без да се ограничава до:
- Осигуряване на минимум 99% работоспособност на компонентите: база данни, системен софтуер и приложна среда, свързани с безпроблемно функциониране на ИСВР;
- Поддържане на работоспособност и основни параметри на ИСВР;
- Възстановяване на работоспособността на системата и данните при евентуален срив, както и коригирането им в следствие на възникнали грешки;
- Изолиране и идентифициране на оперативни или процедурни проблеми и последващо решаване и отстраняване, с цел осигуряване на нормална работа на ИСВР;
- Актуализиране, промяна и допълнение на ИСВР при промяна в нормативната уредба или/и работните процедури, процеси и документи в НАП. Заявени промени от този тип се реализират и инсталират в срок до 20 работни дни от датата на заявяването им;
- Актуализиране на номенклатури и класификатори, използвани в ИСВР Заявени промени от този тип се реализират и инсталират в срок до 3 работни дни от датата на заявяването им;
- Актуализиране и унифициране на етикети на полета, формат на визуализираната информация, наименование на данните/информацията в справочната част и използвана терминология в ИСВР. Заявени промени от този тип се реализират и инсталират в срок до 5 работни дни от датата на заявяването им;
- Промяна и развитие на заложените процеси, функционалности и валидации в ИСВР след заявка от страна на Възложителя. Заявените промени от този тип се реализират и инсталират в срок до 30 работни дни от датата на заявяването им;
- Реализация на подобрения или разширения в справочната част на ИСВР. Заявени промени от този тип се реализират и инсталират в срок до 20 работни дни от датата на заявяването им;
- Извършване на анализ и предложения (включително и процедури, скриптове) за изчистване на информацията от грешки и пропуски в ИСВР. Заявени промени от този тип се реализират и инсталират в срок до 20 работни дни от датата на заявяването им;
- Предоставяне на изпълним пакет за инсталация с документиране на всички реализирани изменения за всички нови версии на ИСВР. Инсталационния пакет следва да бъде придружен със sours- код, съхранен на SVN хранилището на НАП, ръководство за потребителя, в случай че се променя функционалността на ИСВР. Предоставянето на изпълнимия пакет за инсталация придружен със sours-кода се предоставя в деня на инсталацията;
- Своевременна актуализация на техническата документация в съответствие с реализираните изменения. Актуализирани версии на техническата документация по отношение на промените, извършвани от Изпълнителят следва да се предоставят на НАП тримесечно в електронен вид с осигурена възможност за лесно проследяване на промените;
- Съдействие при наблюдението на основни параметри от работата на ИСВР. Оптимизация на отделните елементи;
- Съдействие при инсталация на разработени нови версии и на използвани средства за разработка;
- Поддръжка и настройка на ИСВР при инсталация на нови версии или пачове на операционната система, базата от данни и сървъра за работа на системата или при доставка на ново оборудване (хардуер и системен софтуер);
- Оказване на съдействие при използване на административния модул на ИСВР и помощ на потребителите при работа със системата, в т. ч. на място, по телефон, електронна поща и др.;
- Консултиране на екипа на НАП при наблюдението и управлението на ИСВР;
- Да поддържа контрол на версиите на ИСВР, чрез SVN хранилището на НАП;
- Извършване на трансфер на знания по инициатива на НАП с цел запознаване и анализ на извършените промени в ИСВР;
- В случаите, в които са реализирани изменения - оптимизации, разширения, отстраняване на бъгове и др. или са променени настройките на базата данни, предаването на знания трябва да се съпровожда и от представяне на актуализираната техническа документация;
- Отстраняване на всички проблеми от клас 4 и 5, установени и неотстранени в хода на изпълнението на дейностите от 1 до 8 от настоящето задание, при спазване на сроковете в т. 6. 5. 2;
- Извършване на профилактика на приложния сървър и база данни на системата чрез тестване през определен период от време, не по-дълъг от три месеца при различни параметри и натоварвания.
Изпълнителят следва да осигури служители за приемане на заявки, подадени от екипа на НАП за всеки работен ден от годината от 9.00 часа до 18.00 часа, както и да предостави за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения или чрез регистрация в система за управление на инциденти.
Дейностите по поддръжка се извършват от Изпълнителя и/или по инициатива на НАП, инцидентите, исканията за промяна и проблемите ще се регистрират чрез един от следните канали за комуникация:
- съобщение, изпратено по електронна поща до екипа на Изпълнителя;
- по телефона;
- чрез регистрация в система за управление на инциденти като някои от следните типове заявка:
- Функционален проблем;
- Технически проблем;
- Заявки за съдействие;
- Заявка за промени, актуализации и корекции в данните и системата.
Изпълнителят следва да осигури анализ и решение на възникнали проблеми, свързани с ИСВР всеки работен ден от 9.00 часа до 18.00 часа.
 При възникване и регистриране на инцидент, проблем и заявка от страна на НАП, Изпълнителят има до 24 часа гарантирано време за реакция като за това следва да уведоми екипа на НАП по каналите за комуникация. Срокът за отстраняването на инцидентите, проблемите или изпълнението на заявките е в съответствие с нивото на критичност (приоритета), който се определя от НАП за всеки от тях, както следва:

Ниво на критичност (приоритет)	Описание	Време за реакция	Срок за отстраняване на инциденти или проблеми
Високо	ИСВР не функционира - критична функционалност, блокира или не функционира нормално или има критично отражение върху бизнес операциите на потребителите или приложната среда.	До 24 часа	До отстраняване на проблема, но не повече от 3 дни.
Средно	ИСВР не функционира пълноценно - критична функционалност, функционира непълноценно или има силно неблагоприятно отражение върху бизнес операциите вследствие на неприемлива производителност или генериране на грешни данни.	До 24 часа	До отстраняване на проблема, но не повече от 6 дни
Ниско	Нормалната производителност на ИСВР или някаква част от нея е влошена, но по-голяма част от функционалната й способност е незасегната.	До 24 часа	До 10 дни
Заявка и искане за съдействие	НАП подава различни заявки за промени, актуализация и корекции в системата, както и изисква информация или помощ по въпросите за възможности на ИСВР, инсталация или конфигурация.	До 24 часа	За заявка: Съгласно изискванията в т. 6.9.2 от настоящето задание. / За искане за съдействие: съгласува се между координаторите от страна на НАП и Изпълнителя

Таблица 1: Време за реакция и срок за отстраняване на инциденти, проблеми и изпълнение на заявки и искане за съдействие

Забележки към Таблица 1:
- Всички посочени в таблица 1 времена започват да текат от момента на съобщаването им. Приоритетите на проблемите се определят от НАП в зависимост от влиянието им върху работата на Агенцията. Редът и начинът на отстраняване на проблемите се определя от НАП, в зависимост от техния приоритет;
- Времето за реакция е периодът от регистрирането на заявката от НАП до момента на потвърждаването й от Изпълнителя, но не по-дълъг от 24 часа;
- За инциденти от висок и среден приоритет, ако за времето на отстраняване на проблема бъде намерено временно решение, с което изцяло се възстановява работоспособността на системата, НАП може да снижи приоритета на инцидента, без да го закрива.
Отстраняването на проблеми включва следните поддейности:
- Възпроизвеждане и/или анализ на проблема;
- Намиране решение на проблема и съгласуване с НАП;
- Реализация на промените в средата за разработка;
- Тестване на промените в средата за разработка;
- Подготовка и предоставяне на НАП на инсталационен пакет на приложния слой или предложение за решаване, предназначен за тестова среда, съдържащ необходимите промени. Предаването и приемането се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
- Тестване от Изпълнителя в среда на НАП;
- Верификация на промените от страна на НАП;
- Подготовка и предоставяне на НАП на инсталационен пакет на приложния слой или предложение за решаване, предназначен за продуктивна среда, съдържащ всички одобрени от екипа на НАП промени. Предаването и приемането се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.
При изпълнението на тази дейност Изпълнителят следва да гарантира и реализира всички изисквания, дефинирани, описани и одобрени в хода на изпълнение на т. 6. 2. 2 от Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение развитието на ИСВР“ и по-специално, но не само, както по отношение на функционални и нефункционални изисквания за разработване на нови функционалности в ИСВР, така и за функционални и нефункционални изисквания за актуализиране на съществуващите функционалности.
    1. Очаквани резултати от Дейност 9 „Поддръжка на информационната система“
Реализирана успешна поддръжка на ИСВР и осигурена работоспособност и непрекъсваемост на системата в рамките на период не по-кратък от 24 месеца.
    1. Документи, изготвяни, съгласувани и одобрявани в хода на изпълнение на дейността
Изпълнителят следва да изготви и представи за съгласуване и одобрение от НАП следните документи:
- Приемо-предавателен протокол за инсталация и настройка на нова версия на системата;
- Приемо-предавателен протокол за верифициране на промените от страна на НАП;
- Актуализирана техническа и експлоатационна документация по т. 6. 6. 4 от настоящето задание, при необходимост;
- Протоколи за извършен трансфер на знания, при необходимост;
- Протоколи от проведени срещи;
- Тримесечни отчети за извършените действия по поддръжката на информационната система. Отчетът е необходимо и задължително условие за извършване на плащане от страна на НАП към Изпълнителя, покриващо изпълнението на дейност по поддръжка на ИСВР. Отчетът се предоставя на хартиен носител и се одобрява от координатора от страна на НАП. Отчетът за извършената работа следва да бъде изготвен, съгласуван и предоставен за одобрение от НАП в срок не по-късно от 5-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие;
- Доклад за извършената работа, включващ извършената работа по дейностите от 1 до 9 от настоящето задание. Докладът следва да се представи на НАП до 10 дни след датата на подписване на последния тримесечен отчет от дейността.
Изпълнителят следва да изготвя и предоставя за съгласуване и одобряване от НАП документите при изпълнение на дейността като спазва изискванията, заложени в т. 5. 3 и т. 6.1.4 от настоящето задание.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА „ВЪТРЕШНИ РЕГЛАМЕНТИ“
Функционални изисквания към ИСВР
Изискванията от настоящия раздел следва да се прилагат и изпълняват при извършване на дейности и етапи от обхвата на Дейност 4 „Развитие на ИСВР, включващо разработване на нови модули и функционалности и актуализиране на съществуващите“, където са приложими, както и всички функционални изисквания, които са дефинирани и одобрени в спецификацията на функционалните и нефункционални изисквания, създадена като резултат от Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“.
    1. Интеграция с вътрешни информационни системи и информационни активи
За реализиране на основни бизнес процеси в ИСВР Изпълнителят следва да актуализира и поддържа изградената интеграция в реално време със следните информационни системи и активи в НАП:
- ИС на НАП за централизирано управление на достъпа на потребителите до информационните системи в НАП – чрез приложението и автоматична процедура се осигурява и управлява достъпа до информационните системи в НАП като процедурата връща информация на ИСВР по отношение на правото за достъп до системата и конкретната потребителска роля на служителя;
- Система за управление на човешките ресурси в НАП „HeRMeS“ - данни за: три имена на служителя, длъжност, структурно звено /сектор-отдел-дирекция-офис-ТД на НАП-ЦУ на НАП/, имейл адрес, телефон и т. н. В етап бизнес анализа ще бъде дефиниран и определен обема от метаданни;
- Имейл-сървъра на НАП.
    1. Интеграционен слой
Интеграциите с вътрешните информационни системи трябва да се реализира чрез стандартен интеграционен слой, чрез зареждането им в междинна зона или вътрешна услуга (service) – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от НАП след приключване на етапа на бизнес анализ.
    1. Технически изисквания към интерфейсите
Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания, при необходимост:
- Служебните онлайн интерфейси, който предоставят уеб-услуги (Web Services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на заявки в реално време, с минимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на ИСВР и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на база посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
- Всички служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определена на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва.
    1. Идентификация на потребителите в ИСВР
Системата поддържа стандартен подход за идентификация на потребители с потребителско име и парола, въз основа на потребителското име и парола на служителите в НАП, на база осигурената интеграция с ИС на НАП за централизирано управление на достъпа на потребителите до информационните системи в НАП.
    1. Формиране на изгледи
Потребителите на ИСВР трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.
    1. Администриране на ИСВР
Администрирането на системата трябва да включва, но без да се ограничава до:
- Управление, настройване и поддържане на системни класификации;
- Управление на потребители и потребителски групи;
- Настройка и актуализиране на номенклатури, документи, метаданни, полета, справки, съобщения, имейли, както и параметри за тях;
- Администриране и управление на журнала на системата;
- Администриране и управление на процесите по зареждане на файлове, публикуване на информационни съобщения, създаване на новини, изпращане на имейли и др.;
Пълният обхват на функционалностите по администриране на системата ще бъде специфициран и одобрен в изпълнение на Дейност 2 „Извършване на бизнес анализ за идентифициране на потребностите и дефиниране на функционални и нефункционални изисквания по отношение на развитието на ИСВР“.
Нефункционални изисквания към ИСВР
Изискванията от настоящия раздел 7.2., точки от 7.2.2 до 7.2.11 следва да се прилагат при извършване на дейностите по развитие и актуализация на ИСВР, където същите са приложими.
    1. Авторски права и изходен код
Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.
Авторските и всички сродни права и собствеността върху изработените софтуерни продукти, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на настоящите технически спецификации и всички съпътстващи изработката им проучвания, разработки, скици, чертежи, планове, модели, документи, софтуер, дизайни, описания, документи, данни, файлове, матрици или каквито и да било средства и носители и свързаната с тях документация и други продукти, възникват директно за Възложителя, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство, а в случай че това не е възможно ще се считат за прехвърлени на Възложителя в пълния им обем, без никакви ограничения в използването, изменението и разпространението им без Възложителят да дължи каквито и да било допълнителни плащания и суми освен договорената цена за изпълнение на дейностите от настоящите технически спецификации.
Техническата спецификация на възложителя и цялата информация предоставена на Изпълнител от Възложителя за изпълнение на дейностите от настоящите технически спецификации, са изключителна собственост на Възложителя и същият притежава авторските права върху тях, като Изпълнителят единствено адаптира концепцията на Възложителя във вид и по начин, позволяващи използването й за посочените по-горе цели, като всички адаптации, направени в изпълнение на дейностите от настоящите технически спецификации, както и авторските права върху тях остават изключителна собственост на Възложителя и могат да бъдат използвани по негово собствено усмотрение свободно в други проекти, развивани, или осъществявани от него.
Правата на Възложителя върху Софтуерните продукти и обектите обхващат всички видове използване, както е предвидено в ЗАПСП, без никакви ограничения по отношение на срокове и територия, включително но не само: право на ползване, промяна, изменение, възпроизвеждане, публикуване, разпространение, продажба, адаптиране, прехвърляне, представяне, маркетинг, разпореждане по какъвто и да било начин и с каквито и да било средства в най-широк възможен смисъл и по най-широк възможен начин за целия срок на действие и закрила на авторското право, за всички държави, където това право може да бъде признато. Това право на Възложителя е без ограничение по отношение на броя на възпроизвеждането, разпространението или представянето и е валидно за всички държави, езици и начин на опериране.
Цялата търговска репутация и ползи, произтичащи от софтуерните продукти ще възникват и принадлежат на Възложителя и Изпълнителят няма да има каквито и да било права и/или претенции в това отношение. Изпълнителят не притежава, няма и не може да предявява претенции по отношение на каквито и да било права на интелектуална собственост върху софтуерните продукти.
Изпълнителят няма право да прехвърля на трети лица каквито и да било права свързани със софтуерните продукти, включително, но не само правото на ползване и/или на промяна, както и няма право да използва и/или прехвърля, разкрива или предоставя по какъвто и да било начин на трети лица концепцията на Възложителя, съдържаща се в Техническата спецификация и останалите договорни документи.
За съхранение на версиите на ИСВР, нейният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни и всички съпътстващи изработката им проучвания, разработки, скици, чертежи, планове, модели, документи, софтуер, дизайни, описания, документи, данни, файлове, матрици или каквито и да било средства и носители и свързаната с тях документация и други продукти, ще се използва SVN хранилището на НАП.
Изпълнителят следва да разработи и актуализира Source-кода на съществуващата и внедрена през 2016 г. ИСВР като има предвид, че ИСВР е разработена в Java развойна среда Eclipse IDE for Java EE Developers, без да е било дефинирано изискване за разработване на системата с отворен код, тъй като задължителното изискване за това е регламентирано с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, в сила от 01.03.2017 г. В случай на използване на други средства за разработка същите следва да бъдат описани в техническото предложение на Изпълнителя и същите подлежат на одобрение от НАП.
Да се изследва възможността новите модули и функционалности на ИСВР да се изградят частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са Софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход, пред изграждане на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците.
    1. Системна и приложна архитектура
- ИСВР трябва да бъде развита като разпределена модулна информационна система. Развитието на системата трябва да бъде реализирано със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули и функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или актуализирани по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;
- Бизнес процесите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо, с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. ИСВР трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;
- При необходимост, трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в ИСВР;
- При развитието, тестването и внедряването на ИСВР Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения, където е приложимо;
- Развитието на системата трябва да бъде реализирано със софтуерна архитектура ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA), където това е приложимо;
- Взаимодействията между отделните модули в информационната система и интеграциите с вътрешни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), където това е приложимо;
- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;
- За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на Java;
- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;
- При развитието на ИСВР трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде развита като гъвкава и лесно адаптивна, която отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в ИСВР без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите и отстраняване на констатирани проблеми. Такива промени биха могли да се извършват по време на експлоатация на системата, до изтичане на периода на поддръжка;
- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния Хибриден Частен Облак (ДХЧО), където това е приложимо;
- За търсене трябва да се развие съществуващата функционалност за пълнотекстово търсене;
- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;
- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.
    1. Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
- Изпълнителят следва максимално да преизползва налични публично-достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код или налични и разработени в НАП модули и компоненти, където това е приложимо.
- При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
    1. Техническа среда и изисквания към капацитетните възможности
За целите на развитието и поддръжката на ИСВР, Изпълнителят следва да използва наличните в НАП основни компоненти на базовия софтуер, върху които към момента е инсталирана и функционира съществуващата и внедрена в НАП през 2016 г. ИСВР и за които НАП осигурява необходимия брой лицензи за описания по-долу базов софтуер:
Сървър на системата (ОС, Application Server)
За експлоатация на системата се използват виртуални машини – сървъри за приложения със следните софтуерни продукти (базов софтуер), за които НАП осигурява необходимия брой лицензи:
- Операционна система SUSE Linux;
- Уеб сървър Apache HTTP Server;
- J2EE сървър за приложения Oracle WebLogic Server 12c.
Изпълнителят следва да извършва инсталиране, конфигуриране и настройка, миграция и обновяване на базовия софтуер на сървърите за приложения, съгласно установените правила и изисквания в компютърната и комуникационна среда за работа на автоматизираните информационни системи на НАП:
Сървър за БД (ОС, БД)
За експлоатация на системата се използва сървър за бази данни със следните софтуерни продукти (базов софтуер), за които НАП осигурява необходимия брой лицензи:
- Операционна система SUSE;
- Система за управление на бази данни Oracle Database Enterprise 12с.
Изпълнителят следва да извършва инсталиране, конфигуриране и настройка, миграция и обновяване на базовия софтуер на сървъра за бази данни, съгласно установените правила и изисквания в компютърната и комуникационна среда за работа на автоматизираните информационни системи на НАП.
Виртуализационна среда
При експлоатация на системата се използват виртуализационни среди от типа на Oracle VM, VMware vSphere, XenServer, за които НАП осигурява инсталиране, конфигуриране, настройка и необходимия брой лицензи.
Работни станции
За експлоатация на системата в работните станции на потребителите се използват следните софтуерни продукти (базов софтуер), за които НАП осигурява необходимия брой лицензи:
- Операционна система - MS Windows 8, 10 и по-висока версия;
- Интернет-браузър - Internet Explorer 9, 10 и по-висока версия.
Системата се използва и с актуални версии на уеб браузъри Mozilla Firefox и Google Chrome.
Обновяването до актуална версия на Java, както и на използваните уеб браузъри в работните станции на потребителите се извършва автоматично, на интервали от време в съответствие на изискванията на политиката за информационна сигурност на НАП.
Оразмеряване на системата
Общият брой на регистрираните потребители на системата е до 9000.
Броят на едновременните потребители на системата е до 2 500.
Броят на записите за документи в системата, включващи метаданни, файлове с текст на документите (във формат MS Word, MS Excel, Adobe PDF, но не само), файлове с графични изображения на сканираните документи е не по-малко от 20 000, които се въвеждат регулярно. Годишно броят на записите за документите ще нараства до не по-малко от 2 000.
    1. Поддържане и изграждане на множество среди
Изпълнителят следва да поддържа и изгради минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Среда за разработка	чрез средата за разработка се осигурява работата по развитието на ИСВР. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др. Средата за разработка се осигурява от Изпълнителя. Към момента няма изградена среда за разработка.
Тестова среда	чрез тестовата среда се извършват тестове, преди разгръщане на нова версия от средата за разработка върху средата за реална работа. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване. Тестовата среда се осигурява от НАП и е инсталирана в сградата на Агенцията. Към момента има осигурена тестова среда.
Среда за реална работа	това е средата, която е достъпна за всички служители на Агенцията при използване на системата. Реалната среда се осигурява от НАП и е инсталирана в сградата на Агенцията. Към момента е налична реална среда, системата е внедрена през 2016 г.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на НАП, Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Изпълнителят може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.
    1. Процес на разработка, тестване и разгръщане
За всеки разработен и развит компонент Изпълнителят трябва да покрие, където това е приложимо, но без да се ограничава до следните изисквания за гарантиране на качеството на ИСВР:
- Документиране на ИСВР в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 60% от изходния код с функционални тестове;
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.
Във всеки един компонент на ИСВР, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment) е необходимо да присъстват следните реквизити:
1. Дата и час на build;
2. Място/среда на build;
3. Потребител извършил/стартирал build процеса;
4. Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-а.
    1. Бързодействие и мащабируемост
### Бързодействие
- При визуализация на уеб-страници, системата трябва да осигурява висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка под 3 секунди, с максимум 1 секунда стандартно отклонение;
- ИСВР трябва да позволява едновременно работа в реално време за всички потребители, без това да оказва влияние на работоспособността и скоростта на обработка на данните;
- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.
    1. Информационна сигурност и интегритет на данните
- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на потребители и на акаунти за достъп на системата в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914)) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
- При проектирането и развитието на компонентите на ИСВР и при подготовката и разгръщането на средите, трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
- Трябва да бъде развит модула за проследимост на действия и събития в ИСВР. За всяко действие (напр. добавяне, изтриване, модификация, четене и др.) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
- Данни за ИСВР, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в ИСВР, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006 или еквивалентен.
    1. Използваемост
### Общи изисквания за използваемост и достъпност
- Функционалностите на потребителския интерфейс на ИСВР трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства;
- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;
- При разработката на уеб-базирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements)
- JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/)
В екранните форми на ИСВР трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани със шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви;
- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви;
- Главните и малки букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска ИСВР да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
- ИСВР трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици в ЕС.
- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
- ИСВР трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница със информативно съобщение, към която ИСВР да пренасочва автоматично браузърите на потребителите, в случай на прекъсната сесия;
Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и края на HTML контейнера съдържащ списъка.
### Интернационализация
- ИСВР трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
- При визуализация на числа, трябва да се използва разделител за хиляди – интервал;
- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс, в генерирани справки или електронни документи, всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език / локация в настройките на неговия профил:
- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;
- Системата трябва да поддържа и всички формати, съгласно ISO БДС 8601:2006;
### Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс
- В екранните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация, данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
- ИСВР трябва да гарантира, че въведени, валидирани и запазени от сървъра данни, остават достъпни за потребителите, дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липсва на активност, потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента документи;
- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- всяка форма или стъпка от процес, за която има отделен екран / форма;
- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
- всяко отделно поле за въвеждане на данни;
Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или отделни полета;
Контекстната помощна информация и указанията към потребителите не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и пр. трябва да бъдат разработени като хипер-връзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или съответния речник / списък с акроними и термини.
Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин, чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони разположени до/преди/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ или чрез обработка на "Mouse Hover / Mouse Over" събития.
### Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси
- ИСВР трябва да бъде налична 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
- ИСВР трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес, текущия му статус, всички въведени данни и прикачени документи, дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия.
- При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени документи/процеси и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на действията.
### Изисквания за проактивно информиране на потребителите
ИСВР трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в ИСВР потребители. Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в ИСВР.
    1. Системен журнал на ИСВР
Развитието на системата задължително трябва да осигурява и да актуализира възможностите за проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на системата, което налага по-различното му третиране от гледна точка организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на ИСВР;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- Историята на действията следва да се съхранява за срок, в съответствие с настройките на системата;
- Всички действия, извършени от потребителите на системата, трябва да могат да се визуализират и извеждат в потребителски справки с цел информация, анализ или контрол от определени длъжностни лица в администрацията;
- Информацията от системния журнал следва да е достъпна чрез разработен от Изпълнителя RESTful web service.
    1. Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, където това е приложимо по отношение на:
- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем).