МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
за
Разработка на английска версия на / сайта на Министерство на правосъдието

# СЪДЪРЖАНИЕ

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

  1. Използвани акроними

Акроним	Описание
АИС	Автоматизирана информационна система
АМС	Администрация на Министерския съвет
АОП	Агенция по обществени поръчки
АПК	Административнопроцесуален кодекс
БУЛСТАТ	Регистър Булстат
ДАЕУ	Държавна агенция "Електронно управление"
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЕДЕП	Закон за електронния документ и електронния подпис
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ИТ	Информационни технологии
КАО	Комплексно административно обслужване
ТР	Търговски регистър
ДХЧО	Държавен хибриден частен облак
ЦАИС	Централизирана автоматизирана информационна система
SDK	Software development kit
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

  1. Технологични дефиниции

Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

  1. Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Термин	Описание
Ниво 1	Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка.

ВЪВЕДЕНИЕ

Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Разработка на английска версия на сайта на Министерство на правосъдието“
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

За възложителя – функции и структура.

Фигура 1.
Структура на Министерство на правосъдието на Република България.

За проекта
Във връзка с предстоящото Председателство на Република България възниква необходимостта част от информацията предоставяна на официалните сайтове на централната администрация да е на някой от официално използваните в Европейския съюз. Това е информация, касаеща стратегически документи, структура на министерството, важни контакти, информация за политическия кабинет, новини.
Нормативна рамка
Няма конкретни нормативни актове.

Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта

Общи и специфични цели на проекта

Проектът е насочен към изграждане на информационен сайт, реализиран на английски език. Секциите които ще е необходимо да са на английски език са:
- Секция: Председателство на Република България на Съвета на ЕС , като има линкове към http://www.eu2018bg.bg
- Секция: Министерство. В рубриката „Министър“ трябва да има автобиография, правомощия и отговорности, като има създадена под рубрика „Парламентарен контрол“ и изградена връзка към сайта на Народно събрание – английска версия
- Рубрика „Политически кабинет“;
- Рубрика „Стратегически документи“;
- Рубрика „Структура“ ;
- Секция „Новини“
- Рубрика „Последни новини“
- Рубрика „Интервюта“
- Секция „Полезни връзки“
- Секция „Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“
- Секция „Международна дейност“
- Рубрика „Механизъм за сътрудничество и оценка“
- Рубрика „Международни програми и проекти“
- Рубрика „ Международно правно сътрудничество“
- Подрубрика „Европейски съюз“
а) портал e-justice
 https:// e-justice.europa.eu/home.do
б) Европейска съдебна мрежа:
https://ec.europa.eu/civiljustice/index_bg.htm
в) Европейски съдебен атлас по гражданскоправни въпроси:
http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_bg.htm
г) Европейска съдебна мрежа
http://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn
д) Дружествено право
-Подрубрика „Международни организации“
 а)	Съвет на Европа: http://www.coe.int/en/web/portal/home
Комитет на министрите на Съвета на Европа
Конвенции на Съвета на Европа:
 http://www.coe.int/en/web/conventions/home
Група държави срещу корупцията (ГРЕКО):
http://www.coe.mt/t/dghl/monitoring/greco/defauIt_en.asp
Европейската комисия за ефективност на правосъдието (CEPEJ):
http://www.coe.iDt/T/dghl/cooperation/cepej/default_ep.asn
Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ):
http://www.cpt.coe.int/en/about.htm
Европейския комитет за правно сътрудничество (CDCJ):
 http://wwvy.coe.mt/t/DGHL/STANDARDSETTING/CDcj/default_en.asp
Европейски комитет по проблемите на престъпността (CDPC):
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTlNG/CDPC/default_en.asp
Комитет на експертите за прилагането на Европейските конвенции за сътрудничество по наказателни въпроси (РС-ОС):
 http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTlNG/PC-OC/default_en.asp
б) Хагската конференция по международно частно право:
 http://vmw.hcch.net/index_en.php
в)Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
 http://wvm.oecd.org/
г) Списък на двустранните договори за правна помощ:
• Гражданско пран ни въпроси
 • Наказателноправни въпроси

Обхват на проекта
Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

- Дейност 1 - Разработка на детайлна спецификация на английска версия на сайта
- Дейност 2 – Реализиране на бета версия на сайта, с всички уточнени общи функционалности и подредба на съдържанието.
- Дейност 3 - Въвеждане на преведеното съдържание и предоставяне за финални тестове и одобрение.
- Дейност 4 – Обучение на служители за работа със системата за управление на съдържание.
- Дейност 5 – Публикуване на сайта – импортиране на ssl сертификат.

Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:

- Министерство на правосъдието на Република България;
- Граждани и бизнес;
- Страни членки на ЕС;
- Други лица, осъществяващи публични функции.

Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:

Реализирана английска версия на сайта на Министерство на правосъдието.

Период на изпълнение

Периодът на изпълнение е 30 дни.
Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 30 дни от дата на сключване на договора.
ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
Настоящия сайт на министерство на правосъдието е реализиран с платформи:
- Internet Information services 7;
- Microsoft ASP.Net
- Системата за управление на базите данни е Microsoft SQL Server 2014.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Обществената поръчка се изпълнява във връзка с необходимостта от създаване на английска версия на сайта. Информацията в английската версия на сайта ще е полезна за граждани и органи, които са пряко взаимодействие предстоящото Председателство на Република България. В английската версия на сайта ще има актуална информация за новини, политически кабинет, интервюта, полезни връзки и др.
За създаване на английска версия на сайта трябва да се използва система за управление на съдържанието с отворен код. Трябва да предоставя възможност за последващо актуализиране както на използваната платформа, така и за добавяне на нови секции.
Технологично изискване към решението е да използва отворен код, БД – MySQL или съществуващата в МП SQL Server 2014, PHP – версия 7 или по-висока. Да поддържа Https.
Дизайна на сайта трябва работи добре както на десктоп, таблети така и на мобилни телефони. Трябва да поддържа основните уеб браузери и техните предходни версии (2 години назад).

Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

В техническото си предложение участниците трябва да опишат начина на реализация и необходимата функционалност която трябва да реализира надградената система и да предложат подход за изпълнение на поръчката, като включат минимум следните етапи:
  1. Анализ на данните и изискванията

Функционален обхват на поръчката
  - Детайлна техническа спецификация – разработка на бета версия;
  - Разработка и внедряване на английска версия на сайта.
    1. Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка

Трябва да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се дефинират потребителските нужди и да се разработи дървото на сайта (структурата на сайта - секции, рубрики и подрубрики), както и общия дизайн ;

    1. Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги в зависимост от заявителя
Няма специфични изисквания. Не се предвиждат функционалности по заявяване на електронни административни услуги.

  1. Изготвяне на системен проект

Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания.
  1. Разработване на софтуерното решение

Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:
Въз основа на одобрената детайлна техническа спецификация и бета версия на английската версия на сайта да се разработи окончателен варианта на английската версия на сайта, който да се одобри от възложителя и да се внедри в информационната инфраструктура на министерство на правосъдието.
Да се извърши импортиране на ssl сертификат.
Да се обяви сайта на защитната стена на министерство на правосъдието.
  1. Тестване

Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени.

  1. Внедряване
Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на Министерството на правосъдието на Република България. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на Министерството на правосъдието на Република България.

  1. Обучение
Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения за следните групи и ползватели на софтуерното решение:
Обучение на двама администратори от Дирекция ЕПР за поддържане на разработените функционалности на система;
Обучение на четирима служители за работа със системата за промяна на съдържание.
- За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка обучител.
  1. Гаранционна поддръжка
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка на английската версия на сайта за период не по- малък от 12 месеца.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
При възникнал проблем времето за реакция от страна на изпълнителя трябва да бъде максимум до 4(четири) часа от уведомяването за възникналият проблем, а времето за отстраняване на проблем – максимум 24 часа.
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Функционални изисквания към информационната система

    1. Интеграция с външни информационни системи
Не е необходима интеграция с други системи. Ще е предоставена възможност за линкове към сайтове на Европейския съюз и др.
    1. Електронна идентификация на потребителите
Системата трябва да предоставя възможност за използване от два типа потребители – администратори и такива за промяна на съдържание.
    1. Отворени данни
Да се използват отворен тип
    1. Формиране на изгледи
Системата трябва да е разработена така, че да предоставя лесен достъп до информация. Разработените интерфейси да са интуитивни и лесни за работа, както от страна на администраторите, от служителите, които ще имат достъп за промяна на съдържание, така и от потребителите на сайта.
    1. Администриране на системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп чрез Софтуерен модул за администриране от Министерството на правосъдието на Република България – Дирекция „Електронно правосъдие и регистри“.
Нефункционални изисквания към информационната система
За достъп до системата от потребителите е необходим единствено достъп до интернет.
Съвместимост с всички браузери.

    1. Авторски права и изходен код
- Всички сорс кодове, документация и други материали, разработени от фирмата изпълнител са собственост на Министерство на правосъдието.
- Всички права върху изработените продукти и документи остават собственост на Министерство на правосъдието.
- След приключване на проекта изпълнителя по договора е длъжен да предаде всички актуални сорс кодове и инсталационни файлове на програмата.
    1. Системна и приложна архитектура
Система за управление на съдържанието с отворен код.

    1. Бързодействие и мащабируемост
Изискване за бързодействие - Времето за влизане в системата да не е повече от 5 секунди.

    1. Системен журнал
Изгражданото решение за допълнителна функционалност на системата задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- действие;
- лицето което е извършило действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

8.1 Дейност 1 - Разработка на детайлна спецификация на английска версия на сайта
Изпълнителят трябва да опише архитектурата на сайта, като зададе основни секции, рубрики и подрубрики
8.2. Дейност 2 – Реализиране на бета версия на сайта, с всички уточнени общи функционалности и подредба на съдържанието. В тестова среда да е инсталирана бета версия на сайта, която да може да се прегледа от страна на Възложителя за коректна дървовидна структура. След одобрение на структурата започва въвеждането на съдържанието.
8.3. Дейност 3 - Въвеждане на всички преведени текстове, предоставени от Възложителя, в конкретни секции, рубрики и подрубрики.
8.4. Дейност 4 – Обучение на служители за работа със системата за управление на съдържание. Организиране на 2-часово обучение за администриране и за въвеждане на съдържание
8.5. Дейност 5 – Публикуване на сайта – импортиране на ssl сертификат.

Очакван резултат – реализирана английска версия на сайта с публикувана актуална информация на английски език.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
    - Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;
    - Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
    - Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
    - Регистрация на потребител;
    - Идентификация и оторизация на потребител или WEB услуга;
- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;
- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
Прозрачност и отчетност

възложителят трябва да публикува подробен отчет в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на изпълнителя и възложителя.

Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:

- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долу изброените документи.
Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).
Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;
- Детайлно описание на базата данни;
- Описание на софтуерните модули;
- Описание на изходния програмен код.

Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

    1. Встъпителен доклад
Не се предвиждат встъпителен доклад.

    1. Междинни доклади
Не се предвиждат междинни доклади.

    1. Окончателен доклад
Не се предвижда окончателен доклад.
възложителят трябва да представи подробен отчет в машинночетим отворен формат за извършените дейности, включително количеството изработени човекодни по дейности, извършени от консултанти, експерти, специалисти и служители на изпълнителя и възложителя. Пише го в т.9.2. Прзрачност и отчетност

РЕЗУЛТАТИ
Реализирана английска версия на сайта на Министерство на правосъдието с публикувана актуална информация на английски език.

Изготвил: Любов Бончева