Приложение № 1
към раздел ІІ на Документацията
Администрация на Министерския съвет
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ / (Техническа спецификация)
за
Изграждане на Централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“ (ЦЕИС НКР)
Дейност 3 по проект: / BG05SFOP001-2.011-0001 „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Съдържание:

РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ
  1. Използвани акроними

Акроним	Описание
Администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права	оправомощени длъжностни лица от министерства и общини, които имат ограничени права за достъп за вписване на данни в ЦЕИС НКР
АИС	Административна информационна система
АМС	Администрацията на Министерския съвет
АПК	Административнопроцесуален кодекс
Бизнес процеси	извършваните от администраторите на ЦЕИС НКР работни процеси на всички видове действия по създаване на базите данни и по поддържането и администрирането на НКР
Възложител	възложителя на обществената поръчка
График за изпълнение на поръчката	Графикът за изпълнение на включените в предмета на обществената поръчка изработки, доставки и др. дейности по етапи на обществената поръчка, подлежащи на междинни и окончателно плащане (График за изпълнение на поръчката)
ДАЕУ	Държавна агенция „Електронно управление“
Директива 2014/55/ЕС относно електронното фактуриране при обществените поръчки	Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки
Директивата за концесиите	Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесии
ДИСП	дирекция „Икономическа и социална политика“
Договора	договорът за изпълнение на обществената поръчка
ДХЧО	Държавния хибриден частен облак
ЕАУ	електронни административни услуги
ЕЕСМ	Мрежата на държавната администрация
Етап на изпълнение/ изпълнение на етап на обществената поръчка	етап на изпълнение на обществената поръчка за изграждане на ЦЕИС НКР, подлежащ на междинно плащане
Електронни формуляри	електронни формуляри (шаблони) за вписване на данни в НКР
ЕС	Европейския съюз
ЕСФ	Европейския социален фонд
ЗА	Закон за администрацията
ЗАПСП	Закона за авторското право и сродните му права
ЗВ	Закон за водите
ЗДОИ	Закон за достъп до обществена информация
ЗЕДЕУУ	Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги
ЗЕИ	Закон за електронната идентификация
ЗЕС	Закон за електронните съобщения
ЗЕУ	Закон за електронното управление
ЗЗЛД	Закон за защита на личните данни
ЗИД на ЗК	Закона за изменение и допълнение на Закона за концесиите
ЗК	действащия към момента на обявяване на обществената поръчка Закон за концесиите
ЗОАРАКВСД	Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
ЗПБ	Закон за подземните богатства
ЗУЧК	Закон за устройство на черноморското крайбрежие
Изпълнител	изпълнителят на обществената поръчка
ИИСДА	Интегрираната информационна система на държавната администрация
ИКТ	Информационни и комуникационни технологии
КАО	комплексно административно обслужване
МС	Министерския съвет
НКР	Национален концесионен регистър
НОИИСРЕАУ	Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
НОИМИС	Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност
НОФИЕК	Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията
НСУПИИОСНПОФ	Наредбата за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат
НУЕПА	Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
ОПДУ	Оперативна програма „Добро управление“
План за действие	планът за действие за изпълнение на обществената поръчка
План за управление	планът за управлението на изпълнението на обществената поръчка - част от Плана за действие
ППЗЕИ	Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Регламент (ЕС) № 910/2014 относно електронната идентичност и удостоверителните услуги при електронни трансакции	Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентичност и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
Роли	съответни права за достъп на администраторите с ограничен достъп до ЦЕИС НКР
Системен проект за ЦЕИС НКР	системният проект за изграждане (изработване и внедряване) на ЦЕИС НКР
Техническо предложение	техническото предложение към офертата на всеки Участник
ТЗ	техническо задание
Участник	Участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка
ЦЕИС НКР	Централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“
Ценово предложение	ценовото предложение за Изпълнение на обществената поръчка към офертата

  1. Технологични дефиниции

Термин	Описание
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат / Структурирана информация	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, on-line в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни.

  1. Дефиниции за нива на електронизация на услугите

Термин	Описание
Ниво 1	Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси.
Ниво 2	Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен on-line достъп до шаблони на електронни формуляри.
Ниво 3	Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите.
Ниво 4	Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи о on-line разплащане или доставка.

ВЪВЕДЕНИЕ
Цел на документа
Целта на настоящото техническо задание (ТЗ) към чл. 38, ал. 3 на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги е да опише изискванията към изпълнението на обществена поръчка с предмет: Изграждане на Централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“ (ЦЕИС НКР), вкл. софтуерните изисквания и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.
За възложителя – функции и структура
Възложител на обществената поръчка е Администрацията на Министерския съвет, която е самостоятелно юридическо лице на бюджетна издръжка.
Администрацията на Министерския съвет подпомага МС при изпълнение на правомощията му, както и осъществява координация на дейността на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Ръководи се от министър-председателя, а главният секретар на МС осигурява административното й ръководство.
Администрацията на Министерския съвет като юридическо лице се представлява от министър-председателя или от овластени от него длъжностни лица.
Администрацията на Министерския съвет е организирана в дирекции на общата администрация и в дирекции на специализираната администрация, както и в други административни звена и отделни длъжности.
Със чл. 36, т. 1 и т. 7, чл. 37, чл. 41 и др. от действащия към момента на обявяване на обществената поръчка Закон за концесиите (ЗК) на МС и на определена със заповед на министър-председателя дирекция от специализираната АМС са определени функции по стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите, които са съответно конкретизирани в ЗК. Съгласно чл. 191, ал. 1 от ЗК Министерският съвет чрез специализирана дирекция от АМС поддържа НКР, в който се вписват данни за концесиите. Със Заповед № В-205 на министър-председателя от 01.12.2017 г. дирекция „Икономическа и социална политика“ е определена за дирекция, която изпълнява функциите по чл. 41 от ЗК, в т.ч. по чл. 41, т. 11 и чл. 191, ал. 1 от ЗК.
Структурата на администрацията на Министерския съвет е представена на Фигура 1:

Фигура 1. Структура на администрацията на Министерския съвет

За обществената поръчка (проекта)
Обществената поръчка е с предмет изграждане на Централизираната електронна информационна система „Национален концесионен регистър“ в изпълнение на Дейност 3 по проект с рег. № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (Проектът по ОБДУ).
Проектът по ОБДУ е одобрен със Заповед № ДУ - 4 от 22.02.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПДУ по процедура BG05SFOP001-2.011 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Усъвършенстване на концесионната политика“.
Проектът по ОБДУ допринася за изпълнението на следните стратегически документи и нормативни актове:
Стратегия за развитие на държавната администрация (2014-2020 г.) и Пътната карта за нейното изпълнение (2015 – 2020).
Проектът по ОБДУ е в съответствие със Стратегическа цел 3 „Открито и отговорно управление“, мярка 3.2. „Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики“ от Стратегията за развитие на държавната администрация. Изграждането на НКР като ЦЕИС ще допринесе за осигуряване на ефективна система за мониторинг и оценка на изпълнението на концесионните политики и прилагане на законодателството в областта на концесиите. Чрез изграждането на ЦЕИС – НКР ще се създаде необходимата бази данни за мониторинг и оценка на дейностите по възлагане и изпълнение на концесиите.
Проектът по ОБДУ е в изпълнение на Специфична цел 3.2 „Усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите политики“, мярка „Усъвършенстване на концесионната политика“ от ПК СРДА.
Национална стратегия за развитие на концесиите в Република България (2018 – 2027 г.).
Изграждането на НКР като ЦЕИС ще допринесе за изпълнението на Мярка 5 „Изграждане на НКР като централизирана електронна информационна система с възможност за извършване на аналитични справки“.
Закон за концесиите (ЗК).
Законът за концесиите и подзаконовата нормативна уредба към него уреждат правилата за стратегическото развитие и планиране, мониторинг, управление и контрол на концесиите. Чрез изграждането на НКР като ЦЕИС ще се осигури изпълнението на изискванията на Глава осма от ЗК, съгласно които НКР трябва да прерасне в ЦЕИС, с нови функционалности и нови условия за неговото водене и поддържане.
Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесии (Директивата за концесиите).
С изграждането на НКР като ЦЕИС ще бъде осигурено изпълнението на изискванията на Директивата за концесиите по отношение на мониторинга на възлагането на концесии, както и осигуряването на информация и насоки относно тълкуването и прилагането на правото на Съюза относно възлагането на концесии.
Съгласно Директивата за концесиите държавите-членки осигуряват мониторинг на прилагането на правилата за възлагане на концесии, като при констатиране на конкретни нарушения или системни проблеми, те трябва да съобщават за тези нарушения или проблеми на националните одитни органи, съдилища или юрисдикции или други подходящи органи или структури като омбудсмана, националните парламенти или комисиите към тях. Резултатите от дейността по мониторинга се оповестяват публично чрез подходящи средства за информация. Съгласно изискванията на Директивата за концесиите Европейската комисия може, най-много на всеки три години, да изисква от държавите-членки да представят доклад от мониторинга, в който да се прави преглед на най-често срещаните причини за неправилно прилагане на правилата за възлагане на концесии, включително за евентуалните структурни или повтарящи се проблеми при прилагането на правилата, в това число за възможните случаи на измама и друго неправомерно поведение. Държавите-членки следва да осигурят безплатно предоставяне на информация и насоки относно тълкуването и прилагането на правото на Европейския съюз (ЕС) в сферата на възлагането на концесии, с цел подпомагане на концедентите и икономическите оператори при правилното прилагане на правилата на ЕС. Директивата за концесиите въвежда изискване държавите-членки да използват електронни средства за комуникация и информация, в т.ч. електронно обявяване и електронен и безплатен достъп до документацията за възлагане на концесии.
Дейност 3 на Проекта по ОПДУ предвижда изграждане на НКР като централизирана електронна информационна система - ЦЕИС НКР. В съответствие със ЗК НКР следва да се поддържа като ЦЕИС, която най-малко да:
1. осигурява създаване и поддържане на данни и информация за провеждане на процедурите за определяне на концесионер, проведени по реда на ЗК;
2. осигурява създаване и поддържане на данни и информация за изпълнението на всички концесии, независимо дали са възложени по реда на действащия ЗК или са по действащи концесионни договори, предоставени по реда на друг закон (отменения ЗК, ЗВ, ЗУЧК, ЗПБ и др.);
3. поддържа информационен раздел, който включва документи и информация, свързани с мониторинга, управлението и контрола на концесиите, както и друга, определена с решение на МС информация, която е свързана с концесиите;
4. осигурява възможност за селектиране на информация и за генериране на аналитични справки, за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите;
5. осигурява създаване формиране на базата данни по електронен път чрез обмен на електронни документи и на електронен образ на други документи и нейното поддържане по начин, който гарантира защита на данните срещу заличаване и неправомерно изменение, осигурява достъп до електронната информационна система за вписване на данни от оправомощени лица и осигурява информация за точното определяне на датата и часа на вписване на данните.
6. Националният концесионен регистър да е публичен и до него се осигурява достъп чрез интернет.
Централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“ не представлява административна информационна система (АИС) за предоставяне на електронни административни услуги (ЕАУ) и/или за комплексно административно обслужване (КАО). Независимо от това, за нуждите на облекчаване на извършваните от администраторите на ЦЕИС НКР работни процеси на всички видове действия по създаване на базите данни, поддържането и администрирането на НКР (бизнес процесите), се предвижда обмяна на данни по електронен път с други регистри, т. е. се предвижда да има регистрова свързаност с други регистри съгласно т. 7.2.
Сега действащият НКР е създаден през 2005 г. с цел осигуряване на публичност и прозрачност на определени данни за концесионната дейност в съответствие с изискванията на Закона за изменение и допълнение на отменения Закон за концесиите от 1995 г. (ЗК 1995 г.), обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г. и впоследствие приведен в съответствие с изискванията на отменения Закон за концесиите от 2006 г., обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г. (ЗК 2006 г.).
Централизираната електронна информационна система - ЦЕИС НКР, ще замени съществуващия НКР и следва да се изгради като централизирана уеб-базирана платформа с функционалности, осигуряващи възлагането и изпълнението на концесиите в условията на публичност и прозрачност.
С оглед създаване на условия за осигуряване на изискуемата от ЗК публичност на процедурите за определяне на концесионер по ЗК и на възложените концесии и за осигуряване на законосъобразното провеждане на процедурите за определяне на концесионер, през първото четиримесечие на 2018 г. НКР бе актуализиран с нови функционалности, които осигуряват изискуемата от ЗК публичност на процедурите за определяне на концесионер и на възложените концесии по реда на ЗК. Като резултат, в момента НКР осигурява on-line достъп и възможност за попълване на обявленията по чл. 50, ал. 3 от ЗК, които следва да са достъпни чрез НКР, както и възможност за откриване и поддържане на партиди за процедурите за определяне на концесионер по ЗК и на партиди за възложени по реда на ЗК концесии. В НКР се поддържат и изискуемите от ЗК 1995 г. и ЗК 2006 г. функционалности, осигуряващи достъп до данни за предоставените до влизането в сила на ЗК концесии, информация за изпълнението на концесионните договори.
Чрез извършената частична актуализация на НКР на участниците в концесионната дейност и на широката общественост са осигурени:
1. функционалности на действащия НКР, чрез които концедентите извършват обявяване и предоставят информация за провеждане на процедурите за определяне на концесионер по ЗК;
2. публична информация за всяка възложена по реда на ЗК концесия, вкл. е осигурен достъп до концесионните договори, сключени по реда на новия ЗК, без съдържащата се в тях защитена със закон информация, чувствителна информация и информация, определена като поверителна;
3. публична информация за стратегическото планиране и управление на концесионната дейност.
Чрез изграждането на новия НКР като ЦЕИС ще се осигури в най-висока степен публичност и прозрачност на концесионната дейност, съответно по-широки възможности за обществен контрол. Ще се изградят нови функционалности за нуждите на управлението, мониторинга и анализа на концесионната дейност и усъвършенстването на концесионните политики. Наред с това НКР ще се превърне в платформа за обмен на добри практики, информация и знания в областта на концесиите в съответствие с препоръките на ЕК относно професионализацията на обществените поръчки, относими и към концесиите.

Нормативна рамка
Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните основни нормативни актове и стратегически документи:
1. Закон за концесиите;
2. Закон за електронното управление;
3. Закон за достъп до обществена информация;
4. Закон за защита на личните данни;
5. Закон за електронната идентификация;
6. Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;
7. Закон за електронните съобщения;
8. Закон за подземните богатства;
9. Закон за водите;
10. Закон за устройство на Черноморското крайбрежие;
11. Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;
12. Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията;
13. Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
14. Наредба за стандартните условия за повторно използване на информация от обществения сектор и за нейното публикуване в отворен формат;
15. Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност;
16. Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите;
17. Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация;
18. Директива 2014/55/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 16 април 2014 година относно електронното фактуриране при обществените поръчки;
19. Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентичност и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО;
20. Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1986 на Комисията от 11 ноември 2015 година за установяване на стандартните формуляри за публикуването на обявления в областта на обществените поръчки и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2011;
21. Електронни формуляри по образец, утвърдени с акт на Европейската комисия, достъпни на адрес: http://simap.europa.eu/enotices/changeLanguage.do?language=bg;
22. Решение по т. 2.2. от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 17 април 2019 г. за одобряване на Образец на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и Образец на информация за изпълнение на концесионен договор (образците на писмени отчети за процедура за определяне на концесионер на информация за изпълнение на концесионен договор са публикувани в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес: https://nkr.government.bg/Information, в секция „Образци“).

Всяка настъпила промяна, касаеща описаната нормативна рамка и относима към предмета на проекта, както и приемането на нов относим нормативен акт, следва да бъдат взети предвид и приложени при изготвянето и реализацията на техническото предложение (предложението за изпълнение на поръчката) от всеки участник в процедурата за определяне на концесионер (Участник) и от изпълнителя на обществената поръчка (Изпълнител).

Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на обществената поръчка (проекта)
Общи и специфични цели на обществената поръчка
    1. Изпълнението на обществената поръчка има за обща цел да изгради НКР като ЦЕИС, която съдържа в електронна форма база данни, формираща се по електронен път чрез обмен на електронни документи и на електронен образ на други документи.
    2. Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, определени с изискванията на чл. 191, ал. 2-6 от ЗК и съответстващи на планираните по проекта дейности:
1. В НКР трябва да се създават и поддържат данни и информация за процедурите за определяне на концесионер, проведени по реда на действащия ЗК;
2. В НКР трябва да се създават и поддържат данни и информация за концесионните договори и за изпълнението всички концесии, независимо дали са възложени по реда на действащия ЗК или предоставени по реда на друг закон (ЗК от 1995 г., ЗК от 2006 г., ЗВ, ЗУЧК, ЗПБ и др.);
3. В НКР трябва да се създаде и поддържа информационен раздел, който да включва документи и информация, свързани с мониторинга, управлението и контрола на концесиите (най-малко Националната стратегия за развитие на концесиите, плановете за действие за държавните и за общинските концесии, приложимите нормативни актове за концесиите, насоките, указанията и др.), както и друга, определена с решение на МС информация, която е свързана с концесиите;
4. ЦЕИС НКР да се изгради като централизирана за всички концесии електронна база данни, която се формира по електронен път чрез обмен на електронни документи и на електронен образ на документи, като осигурява:
  1. поддържане на НКР по начин, който гарантира защита на данните срещу заличаване и неправомерно изменение;
  2. ограничени права за достъп до ЦЕИС НКР на оправомощени длъжностни лица от министерства и общини за вписване на данни в НКР (администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права);
  3. информация за точното определяне на датата и часа на вписване на данните;
  4. възможност за селектиране на информация и за генериране на аналитични справки[1], за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите;
    [1] В съответствие с чл. 191, ал. 5 от ЗК НКР следва да може да осигурява възможност за подбор (селектиране) на информация и за получаване на аналитични справки за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.
  5. създаване на базата данни и нейното поддържане по начин, който гарантира защита на данните срещу заличаване и неправомерно изменение от администраторите на ЦЕИС НКР с ограничени права.
Националният концесионен регистър да е публичен и до него да се осигурява достъп чрез интернет.

Обхват на обществената поръчка (проекта)
    1. Описаните цели в т. 3.1 се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:
1. Разработване на План за действие за изпълнение на обществената поръчка (План за действие) и на Системен проект за изграждане (изработване и внедряване) на ЦЕИС НКР (Системен проект за ЦЕИС НКР)[2].
  [2] Изработват се въз основа на предварителните проекти на План за действие и Системен проект за ЦЕИС НКР, представени с офертата и предложенията и бележките на Възложителя.
2. Разработване на модули на уеб-базирана платформа ЦЕИС НКР, които съдържат инженеринг на бизнес процесите на всички видове действия по създаване на базите данни, поддържането и администрирането на НКР, софтуерни решения за тяхното реализиране, както и специфични техники, инструменти и начини за функционирането на НКР[3];
  [3] Изработват се въз основа на идейните решения на предлаганите за разработване модули на уеб-базирана платформа ЦЕИС НКР, които съдържат предложения за инженеринг на бизнес процесите на всички видове действия по създаване на базите данни, поддържането и администрирането на НКР, предложения (описание) на предлагани софтуерни решения за тяхното реализиране, както и предложения за на специфични техники, инструменти и начини за функционирането на НКР, представени с офертата и в съответствие с предложенията и бележките на Възложителя.
3. Доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и доставка на базов системен софтуер за функционирането на ЦЕИС НКР[4];
  [4] Изработват се въз основа на предложенията за доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и доставка на базов системен софтуер за функционирането на ЦЕИС НКР, представени с офертата и след съгласуване от Възложителя.
4. Инсталиране и настройване на софтуера на ЦЕИС НКР върху доставеното и инсталирано при Възложителя хардуерно оборудване и базов системен софтуер[5];
  [5] Извършва се въз основа на предложение за реда, условията и организацията на инсталиране и настройване на софтуера на ЦЕИС НКР върху доставеното и инсталирано при Възложителя хардуерно оборудване и базов системен софтуер, представено с офертата и след съгласуване от Възложителя.
5. Тестване на ЦЕИС НКР[6];
  [6] Извършва се въз основа на предложение за реда, условията и организацията на тестване на ЦЕИС НКР, представено с офертата след и съгласуване от Възложителя.
6. Въвеждане в експлоатация на ЦЕИС НКР, вкл. обучение на администраторите на ЦЕИС НКР от ДИСП[7];
  [7] Извършва се въз основа на предложение за реда, условията и организацията на въвеждане в експлоатация на ЦЕИС НКР, вкл. за обучение на администраторите на ЦЕИС НКР от ДИСП, представено с офертата и след съгласуване от Възложителя.
7. Извършване на гаранционна поддръжка на ЦЕИС НКР след приключване на договора за обществената поръчка[8].
  [8] Извършва се въз основа на предложение за реда, условията и организацията на извършване на гаранционна поддръжка на ЦЕИС НКР след приключване на договора за обществената поръчка, представено с офертата.
    1. ЦЕИС НКР следва да се изработи най-малко с функционалности, със съдържание на функционалностите и със съдържание на базите данни, определени със:
1. изискванията на ЗК;
2. изискванията за модули, функционалности и бази данни в това ТЗ;
3. техническото предложение към офертата на Изпълнителя (Техническото предложение);
4. одобрените от Възложителя План за действие и Системен проект за ЦЕИС НКР;
5. посочените по-долу условия в т. 2.2.3-2.2.12.
    1. Етапите на изпълнение на обществената поръчка за изграждане на ЦЕИС НКР, подлежащи на междинно плащане (Етапите на изпълнение) и сроковете за тяхното отчитане са съгласно предложения от Изпълнителя и одобрен от Възложителя План за действие.
    2. ЦЕИС НКР следва да се изгради по официален отворен стандарт като първичен регистър и виртуална комуникационна инфраструктура със система за контрол на версиите и възможност да се експлоатира в Държавния хибриден частен облак (ДХЧО).
    3. ЦЕИС НКР следва да бъде проектирана, изградена и въведена в експлоатация (внедрена) като функционални подсистеми и модули, които имат най-малко следния съвкупен обхват на съдържанието на ЦЕИС:
1. Подсистема „Партиди на процедури за определяне на концесионер по ЗК“ с модули:
  1. Електронна регистрация за създаване и поддържане на партиди за процедури за определяне на концесионер;
  2. Партиди за процедури за определяне на концесионер за държавни концесии;
  3. Партиди за процедурите за определяне на концесионер за общински концесии;
  4. Партиди за процедурите за определяне на концесионер за съвместни концесии.
2. Подсистема „Партиди за възложени и предоставени концесии“ с модули:
1. Електронна регистрация за създаване и поддържане на партиди за предоставени концесии;
2. Партиди на възложени концесии по реда на ЗК;
3. Партиди на предоставени концесии по действащото законодателство до влизане в сила на ЗК - без концесии за подземни богатства по ЗПБ, концесии за добив на минерални води по ЗВ и концесии за морски плажове по ЗУЧК;
4. Партиди на предоставени концесии за подземни богатства по реда на ЗПБ;
5. Партиди на предоставени концесии за минерални води;
6. Партиди на предоставени концесии за морски плажове;
7. Връзки между партидите за процедури за определяне на концесионер и партидите за възложени концесии по реда на ЗК.
Подсистема „Мониторинг и контрол на концесиите“ с модули:
1. Електронна регистрация за поддържане на модули по т. 8.2.13 – 8.2.17 и по т. 8.2.24-8.2.25.
2. Предварителен контрол при възлагане на концесии по реда на ЗК.
3. Мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии по реда на ЗК.
4. Мониторинг и контрол от концедентите на концесионни договори.
Подсистема „Електронни формуляри за вписване на данни в НКР“ с модул:
Генератор на образци (шаблони) на електронни формуляри (Form generator);
Подсистема „Аналитични справки“ с модул:
Аналитични справки;
Подсистема „База данни на НКР“ с модули:
1. База данни по партиди за процедури за определяне на концесионер по ЗК;
2. База данни по партиди за възложени концесия по ЗК;
3. База данни по партиди на предоставени концесии по действащото законодателство до влизане в сила на ЗК - без концесии за подземни богатства по ЗПБ, концесии за добив на минерални води по ЗВ и концесии за морски плажове по ЗУЧК;
4. База данни по партиди на предоставени концесия за добив на подземни богатства по ЗПБ;
5. База данни по партиди на предоставени концесиите за добив на минерални води;
6. База данни по партиди на предоставени концесии за морски плажове;
7. База данни за мониторинг и контрол на концесиите;
8. База данни за информация, свързана с концесиите (Информационен раздел).
Подсистема „Електронно фактуриране и електронно разплащане “ с модули:
1. Електронна регистрация за създаване на партиди за електронно фактуриране;
2. Партиди за електронно фактуриране;
3. Електронно фактуриране;
4. Електронно приемане и обработка на фактурите за разплащане.
Подсистема „Управление на ЦЕИС НКР“ с модули:
1. Администратор;
2. Управление на бизнес процесите;
3. Валидация;
4. Сигурност;
5. Страница НКР.
Забележки:
1. С предварителния системен проект, част от Техническото предложение, всеки Участник може да обединява или разделя подсистеми и модули, без да намалява посоченият в тази точка минимален съвкупен обхват на съдържанието на ЦЕИС НКР.
2. Допълнителни модули и функционалности на ЦЕИС НКР могат да се предвиждат с Техническото предложение на Изпълнителя при условие, че същите са мотивирани по целесъобразност, произтичаща от разпоредби на ЗК, отнасящи се за възлагането и изпълнението на концесиите.
    1. ЦЕИС НКР следва да включва софтуер, който осигурява защита на целостта на данните и поверителността на информацията в ЦЕИС НКР с висока степен на сигурност по отношение на базата данни[9].
      [9] Задължителни условия, като с офертите трябва да се предложат решения за тяхното изпълнение. Ако решенията са неправилни участниците се отстраняват от участие в процедурата.
    2. За функционирането на ЦЕИС НКР[10] изпълнителят на обществената поръчка доставя, инсталира и поддържа в рамките на гаранционния срок необходимите за експлоатацията на системата хардуерно оборудване и базов системен софтуер.
      [10] С офертите трябва да се обоснове как чрез хардуерно оборудване и базовия системен софтуер ще се осигури на функционалността и сигурността на ЦЕИС НКР Участници, които с офертата не са предложили обосновка се отстраняват от участие в процедурата.
    3. ЦЕИС НКР трябва да съдържа и поддържа най-малко[11]:
      [11] Задължителни условия, като с офертите трябва да се предложат решения за тяхното изпълнение. Участници, които не са предложили решения се отстраняват от участие в процедурата.
1. Публичен, свободен и безплатен интерфейс за свързани отворени данни по реда на Закона за достъп за обществена информация и
2. Интерфейс за автоматизирано предоставяне на данни по ЗЕУ.
    1. С ЦЕИС НКР Изпълнителят следва да осигури свързаност (линк) с действащия НКР относно осигуряване на достъп до данните за предоставените концесии и информация за изпълнението на концесионните договори, включително за концесионните плащания и за компенсациите по тях.
    2. Изпълнителят следва да извърши и мигриране на информацията от партидите Партидите на процедури за определяне на концесионер по ЗК и от Партидите за възложени и предоставени концесии от 02.01.2018 г. до въвеждането в експлоатация на ЦЕИС НКР общо около 100 броя партиди.
    3. Изпълнителят на обществената поръчка трябва да извърши обучение на администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права – най-малко 5 длъжностни лица на АМС[12].
      [12] С офертите трябва да се представи предложение за програма за обучение и инструментариум (средства) за обучаване на администраторите на ЦЕИС НКР. Участници, които не са предложили обосновка се отстраняват от участие в процедурата.
    4. Изпълнителят на обществената поръчка извършва гаранционно поддържане на ЦЕИС НКР за срок от 36 месеца след приключване на изпълнението на Договора..
    5. Участник се отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, когато Техническото му предложение:
    6. не удовлетворява относимите общи изисквания относно електронните информационни системи и конкретните изисквания към ЦЕИС НКР на нормативната уредба по т. 2.4;
    7. не постига целите на обществената поръчка по т. 3.1;
    8. не предвижда изпълнение на основна дейности по подточки т. 3.2.1-3.2.12;
    9. предложи обхват на съдържанието на ЦЕИС НКР, по-малък от определения с т. 3.2.4;
    10. предложи база данни на ЦЕИС НКР с по-малък обхват и съдържание от определеното за подсистема „База данни на НКР“ в т. 3.2.4;
    11. не предложи предварително решение за публичен, свободен и безплатен интерфейс за свързани отворени данни по реда на ЗДОИ;
    12. не предложи предварително решение за изграждане на ЦЕИС НКР по официален отворен стандарт като първичен регистър и виртуална комуникационна инфраструктура със система за контрол на версиите и възможност да се експлоатира в ДХЧО;
    13. не предлага решение или не поема задължение на Участника за изпълни условие на това ТЗ;
    14. не предлага решение или не поема задължение да реализира една или повече от определените с това ТЗ задължителни функционалности на ЦЕИС НКР като цяло и функционалности на съставните и модули.

Целеви групи
    1. Целевата група, към която е насочен проектът, обхваща АМС, както и министерствата и общинските администрации, ръководителите на които възлагат концесии, в т. ч. длъжностните лица по чл. 193, ал. 1 от ЗК.
    2. За целевата група
Чрез изпълнението на проекта ще се осигури възможност на длъжностните лица от целевата група - администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права, най-малко да:
1. администрират с необходимата степен на достъп до ЦЕИС НКР за създаване и въвеждане и заличаване на данни в НКР;
2. извършват подбор (селектиране) на информацията, до която имат достъп;
3. получават аналитични справки за подпомагане на дейностите при стратегическото развитие, планирането, управлението, мониторинга и контрола в областта на концесиите.
    1. За АМС
Чрез изпълнението на обществената поръчка ще се подобри информационната осигуреност, както и ще се осигури методологична подкрепа на ДИСП за изпълнение на възложените й със ЗК функции, свързани с:
  - предварителния контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии.
  - събиране от концедентите и обобщаване на информация относно мониторинга и контрола по изпълнение на концесионните договори;
  - мониторинга на прилагането на изискванията за възлагане на концесии;
  - изготвяне на годишните доклади за състоянието на концесиите;
  - информиране на заинтересованите лица за издадените на общи указания за прилагането на изискванията за възлагане на концесии;
  - даване на методически указания и предоставяне на информация и насоки по прилагането на ЗК;
  - поддържането на НКР.
    1. За Министерствата и общински администрации, ръководителите на които възлагат концесии.
Чрез изпълнението на обществената поръчка ще се подобри информационната осигуреност, както и ще се осигури методологична подкрепа на служителите в министерствата и в общинските администрации, с което министрите и кметовете на общини ще бъдат подпомогнати при изпълнение на възложените им със ЗК функции, свързани с електронното обявяване, документиране и регистриране на:
  - стратегическото планиране за концесиите;
  - провеждане на процедурите за определяне на концесионер;
  - изпълнението на възложените концесии;
  - информацията за изпълнение на концесиите.
    1. Изпълнението на обществената поръчка ще осигури и възможност за обмен на добри практики, информация и знания в областта на концесиите.
    2. Изпълнението на обществената поръчка ще осигури възможност за публичен (обществен достъп) до цялата информация за възлагането на концесии по ЗК, съдържанието и изпълнението на действащите концесионни договори без чувствителната информация тях и цялата база данни на информационния раздел на НКР.

Очакван резултат от изпълнението на обществената поръчка
Очакван резултат от изпълнението на обществената поръчка е изградена и внедрена (въведена в експлоатация) ЦЕИС НКР.

Срок за изпълнение
    1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 10 месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка (Договора). Предвижда се изпълнението на обществената поръчка да започне до 1 март 2020 г.
    2. В срока за изпълнение на обществената поръчка не се включва гаранционната поддръжка на ЦЕИС НКР, която е 36 месеца след приключване на изпълнението на Договора.
    3. С Техническото си предложение всеки Участник трябва да предложи предварителен проект на План за действие за изпълнение на обществената поръчка (План за действие) с предварителен График за изпълнение на поръчката с индикативни срокове в дни за изпълнение на включените в предмета на обществената поръчка изработки, доставки и др. дейности по етапи на обществената поръчка, подлежащи на междинни и окончателно плащане, като общото изпълнение на поръчката в графика не може да бъде по-голям от 10 месеца.
    4. Продължителността на изпълнение на всеки етапи на обществената поръчка в График за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразена с технологично и организационно необходимата продължителност на изпълнение на дейностите, предвидени за съответния Етап на изпълнение, възможната степен на съвместяване на дейностите в отделните етапи на изпълнение и възможностите за съвместяване изпълнението на етапите, както и с необходимото време за приемане от Възложителя на завършването на всеки Етап на изпълнение съобразно Ценовото предложение.

ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
Сега действащият НКР е създаден през 2005 г. в изпълнение на разпоредбите на ЗИД на ЗК от 1995 г. (отм.) (Обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.), с цел осигуряване на публичност за определени данни за концесиите, като информацията, подлежаща на регистриране се предоставя от администрациите на концедентите и след проверка се въвежда ръчно от оправомощени длъжностни лица от ДИСП в АМС.
От 2 януари 2018 г. е в сила ЗК, в съответствие с изискванията на който в НКР са създадени нови функционалности за администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права, които да създават и обявяват национални обявления и партиди с данни за нуждите на провеждането на процедури за определяне на концесионер и за информация за възложени концесии по ЗК. Като резултат, в момента НКР осигурява on-line достъп и попълване на електронните формуляри на обявленията, определени с чл. 50, ал. 1 от ЗК, които следва да са достъпни чрез НКР съгласно чл. 50, ал. 3 от ЗК, както и възможност за откриване и поддържане на партиди за процедурите за определяне на концесионер по ЗК и на партиди за възложени по реда на ЗК концесии. В НКР се поддържат и предишните функционалности, осигуряващи достъп до данни за предоставените до влизането в сила на ЗК концесии и информация за изпълнението на концесионните договори, включително за концесионните плащания и за компенсациите по тях.
Членове 191-193 от ЗК предвиждат създаване и поддържане на принципно нов НКР, който следва да се проектира, въведе в експлоатация и поддържа като Централизирана електронна информационна система. Съгласно ЗК новият регистър – ЦЕИС НКР, трябва да формира принципно различна по обхват и съдържание база данни, създавана чрез различни спрямо действащия НКР бизнес процеси, техники, инструменти и начини за функциониране, както и да има много по-големи и различни от действащия НКР функционални възможности. Цялата база данни трябва да се въвежда и поддържа в електронен вид, като ще се формира по електронен път чрез обмен на електронни документи и на електронен образ на други документи. Освен това НКР ще трябва да бъде изграден с функционални възможности за извършване на аналитични справки за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА обществената ПОРЪЧКа
  1. Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка
    1. Обществената поръчка с предмет: Изграждане на Централизирана електронна информационна система „Национален концесионен регистър“, е в изпълнение на Дейност 3 по проект с рег. № BG05SFOP001-2.011-0001 с наименование „Усъвършенстване на концесионната политика“, финансиран по ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на АМС и електронното управление в Република България.
    2. С Техническото си предложение всеки Участник, а с изпълнението си Изпълнителят на обществената поръчка, следва да:
1. постигне целите по т. 3.1 на обществената поръчка (проекта)
2. постигне обхвата по т. 3.2 на обществената поръчка (проекта)
3. удовлетвори изискванията на т. 5;
4. предвиди и изпълни обществената поръчка в срока по т. 3.5.
    1. С Техническото си предложение всеки Участник трябва да предложи:
1. Предварителен проект (предварителен) План за действие за изпълнение на обществената поръчка (План за действие) с предварителен График за изпълнение на поръчката с индикативни срокове в дни за изпълнение на етапите на обществената поръчка и за изпълнение на включените в предмета на обществената поръчка изработки, доставки и дейности.
2. Предварителен проект (предварителен) Системен проект за изграждане (изработване и внедряване) на ЦЕИС НКР (Системен проект за ЦЕИС НКР).
    1. Като първи етап на изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят изработва:
1. окончателен План за действие с окончателен График за изпълнение на поръчката с конкретни срокове от дата до дата;
2. окончателен Системен проект за ЦЕИС НКР.
    1. Окончателният График за изпълнение на поръчката се представя с конкретни срокове от дата до дата за изпълнение на етапите на обществената поръчка и за изпълнение на включените в предмета на обществената поръчка изработки, доставки и дейности, като общият срок за изпълнение на поръчката не трябва да превишава срока в предварителния график към предварителния план за действие на Участика, определен за Изпълнител.
    2. Окончателните проекти по т. 5.1.4 се одобряват от Възложителя с констативен протокол.
    3. Следващите етапи на обществената поръчка за изработването, тестването и внедряването на ЦЕИС НКР се изпълняват в съответствие с одобрените от Възложителя План за действие и Системен проект за ЦЕИС НКР.

  1. Общи организационни принципи
    1. Изпълнителят спазва прилаганите добри практики за хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка, така че да се осигури компетентно управление и максимално прилагане на ноу-хау при изпълнение на предмета на обществената поръчка, като при изпълнението се осигури и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и с проблемите на проекта.
    2. Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на обществената поръчка и същевременно екипът на Изпълнителя да усвои изработената ЦЕИС НКР на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да я ползва и да организира ползването й от министерства и общини и след приключване на обществената поръчка;
    3. Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип на Изпълнителя да покрива, както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на обществената поръчка, така и да прилага необходимите управленски и организационни умения и възможности за правилното изпълнение на обществената поръчка.
    4. Достатъчното ниво на ангажираност на Възложителя с проблемите на обществената поръчка ще се осигури чрез участие на директора на ДИСП в качеството му и на ръководител на проект BG05SFOP001-2.011-0001 „Усъвършенстване на концесионната политика“ по ОПДУ, част от който е изпълнението на настоящата обществена поръчка.

  1. Управление на изпълнението на обществената поръчка
    1. За управление на изпълнението на обществената поръчка всеки Участник предлага с Техническото си предложение като част от предварителния План за действие проекти на:
1. План за управление на изпълнението на обществената поръчка.
2. График за изпълнение на поръчката.
    1. С проекта на Плана за управление всеки Участник трябва да предложи методология за управление на изпълнението на обществената поръчка (проекта) която смята да приложи, като следва да мотивира как чрез прилагането й ще се осигури успешно изпълнение на обществената поръчка. Предложената методология за управление на изпълнението на обществената поръчка трябва да съответства на добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).
    2. Методологията за управление на изпълнението на обществената поръчка трябва да определи дейностите по управление на проекта, като най-малко се включва:
1. управление на изпълнението на всички изработки, доставки и дейности, включени в предмета на обществената поръчка, като се посочват очакваните от изпълнението резултати по предложените за междинно заплащане етапи на изпълнение на поръчката;
2. разпределение по роли за изпълнение на обществената поръчка на предложените от Участника ръководители и водещи експерти в екипа за изпълнение на обществената поръчка.
    1. Проектът на График за изпълнение на включените в предмета на обществената поръчка изработки, доставки и др. дейности по етапи на обществената поръчка, подлежащи на междинни и окончателно плащане съдържа индикативни срокове в дни, с продължителност от … (ден) до … (ден) от деня на подписване на Договора. Одобреният от Възложителя График за изпълнение съдържа реални срокове в дни от … (дата) до … (дата), съобразени с началната и крайната дата за изпълнение на Договора.
    2. Предвиденият общ срок за изпълнение на обществената поръчка с Графика за изпълнение на поръчката не трябва да се превишава максималната продължителност на обществената поръчка от 10 месеца.
    3. В проекта на График за изпълнение на поръчката към предварителния проект на План за действие, Участниците:
1. включат основните дейности и стъпките за тяхното изпълнение по етапи на изпълнение на обществената поръчка, като в мотивирането на графика се описва логическата връзка между дейностите и предлаганото им съвместяване по време;
2. посочат индикативни дати за предаване на всяка от изработките, доставките и изпълнените дейности, предвидени за самостоятелно отчитане;
3. посочат съответните документи, които ще бъдат изготвени в изпълнение на обществената поръчка;
4. посочат индикативни срокове в дни, с продължителност от … (ден) до … (ден) от деня на подписване на Договора за завършване на всеки един от подлежащите на междинно заплащане етапи на изпълнение на поръчката.
    1. Графикът за изпълнение на поръчката от одобрения от Възложителя План за действие:
      1. представлява конкретизиране и допълване на графика от предварителния проект на План за действие с окончателно определените от Възложителя изработки, доставки и дейности, предмет на обществената поръчка;
      2. е изработен по етапи на изпълнение на поръчката и включва конкретни календарни срокове за изпълнение на етапите, изработките, доставките и дейностите, определени с окончателните проекти на План за действие и на Системен проект за ЦЕИС НКР.
    2. Отчитането на изпълнението на Графика за изпълнение поръчката се извършва съгласно утвърдените правила и процедури за управление на ОПДУ и изискванията на т. 9.

  1. Управление на риска
    1. В проекта на План за управление в Техническото предложение всеки Участник описва подхода за управление на рисковете (отговорностите), който ще прилага при изпълнение на обществената поръчка.
    2. Участниците представят оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция за идентифицираните от Възложителя рискове.
    3. През времето за изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят следи рисковете, оценява тяхното влияние, анализира ситуацията и идентифицира (евентуално) нови рискове.
    4. В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят поддържа актуален списък с рисковете и докладва на Възложителя състоянието на рисковете при поискване от Възложителя или при преценена от него необходимост.
    5. При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
1. промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови елементи на предмета на обществената поръчка;
2. недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на изпълнение на всеки Етап на изпълнение;
3. ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
4. неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на Договора;
5. забавяне при изпълнение на дейности, включени в предмета на обществената поръчка, водещи до опасност от неспазване на срока за изпълнение на Договора;
6. грешки при разработване на функционалностите на ЦЕИС НКР;
7. недостатъчна яснота по относимата за ЦЕИС НКР правна рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на Договора;
8. липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и обхвата, структурата и съдържанието базите данни;
9. не информиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка;
10. риск за администриране на ЦЕИС НКР след изтичане на периода на гаранционна поддръжка;
11. неправомерен достъп до ЦЕИС НКР;
12. уязвимост към зловреден код;
13. загуба или манипулиране на данни;
14. възможни сривове на системата поради грешни действия на Изпълнителя.
    1. В техническото предложение всеки участник дефинира предпоставките за успешното изпълнение на Договора, както и идентифицира основните рискове за неуспешно изпълнение на поръчката заедно с мерките, които предлага да се предприемат за намаляване на последствията.
  1. Мерки за информация, комуникация и видимост
    1. При изпълнението на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки за информация и комуникация и мерки за повишаване на видимостта, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“. Тези мерки трябва да бъдат планирани и изпълнени в съответствие с приложимите правила за информация, комуникация и видимост на подкрепата от фондовете съгласно Приложение XII от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г., изискванията относно техническите характеристики на мерките за информация и комуникация в съответствие с Глава II от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 г., и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.
    2. Във всеки документ, изработка и доставка, свързан с изпълнението на обществената поръчка, Изпълнителят посочва, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. При изпълнението на всички изработки и доставки, Изпълнителят е длъжен да спазва Единния Наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 -2020 г.
    3. При поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от Управляващия орган на ОП „Добро управление“, от Сертифициращия орган, от Одитния орган, от Сметната палата, от Европейската комисия, от Европейската сметна палата, от Европейската служба за борба с измамите и от други национални или европейски органи и институции с контролни или регулаторни функции, да му осигурява достъп до активите, до финансовата документация и до документацията, касаещи изпълнението на Договора, както и достъп до помещенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в които те се съхраняват.

ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА обществената поръчка (ПРОЕКТА)
  1. Изисквания относно предложените от Участниците Етапи на изпълнение
    1. Етапите на изпълнение на обществената поръчка са предложените от Изпълнителя етапи с предварителните проекти на План за действие и Системен проект за ЦЕИС НКР в Техническото предложение.
    2. В предварителните проекти на План за действие и на Системен проект за ЦЕИС НКР всеки Участник следва да включи най-малко изпълнението на всички изискващи се с това ТЗ изработки, доставки и дейности в обхвата на обществената поръчка.
    3. Обществената поръчка следва да се изпълни и изпълнението да се предаде на Възложителя най-малко в следните етапи:
1. Етап 1 – изработване и одобряване от Възложителя на окончателни проекти на План за действие и на Системен проект за ЦЕИС НКР;
2. Етап 2 - изработване на модулен принцип и приемане от Възложителя на уеб-базирана платформа на ЦЕИС НКР, като с Графика за изпълнение на поръчката и предварителния План за действие този етап от обществената поръчка може да се раздели на повече етапи, подлежащи на междинно плащане при условията на т. 6.1.3;
3. Етап 3 - тестване и отстраняване на нередовности на ЦЕИС НКР;
4. Етап 4 –внедряване на ЦЕИС НКР, който включва:
1. доставка и инсталиране на хардуерно оборудване и доставка на базов системен софтуер за функционирането на ЦЕИС НКР;
2. инсталиране и настройване на базовия системен софтуер на ЦЕИС НКР върху доставеното и инсталирано хардуерно оборудване;
3. тестване на ЦЕИС НКР;
4. въвеждане в експлоатация на ЦЕИС НКР, вкл. обучение на администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права от ДИСП.
Забележка: Гаранционната поддръжка на ЦЕИС НКР не е етап от изпълнението на обществената поръчка, а гаранционна отговорност на изпълнителя, която се реализира след приключване изпълнението на Договора, като изпълнението на задължението се обезпечава с гаранцията за изпълнение на договора.
    1. В предварителните проекти на План за действие и на Системен проект за ЦЕИС НКР - всеки Участник, а в окончателните проекти на План за действие и на Системен проект за ЦЕИС НКР – Изпълнителят, трябва да предвиди внедряване (въвеждане в експлоатация) на ЦЕИС НКР чрез провеждане на тестване и внедряване на софтуерните решения в реална среда.
    2. В окончателните проекти на План за действие и Системен проект за ЦЕИС НКР Изпълнителят трябва да включи изпълнението на всички изискващи се с това ТЗ и включените в Техническото му предложение изработки, доставки и др. дейности в обхвата на предмета на обществената поръчка, както и искането по т. 6.1.7 на Възложителя.
    3. По искане на Възложителя в Плана за действие и в Системния проект за ЦЕИС НКР се включват, а Изпълнителят е задължен да извърши разработване до 20 на сто повече от предложените с предварителните проекти на План за действие и Системен проект на Техническото си предложение:
  1. предметен обхват на функционалните подсистеми за ЦЕИС като цяло;
  2. тематично съдържание на модулите за ЦЕИС като цяло;
  3. брой функционалности за всеки един от модулите на ЦЕИС НКР;
  4. брой електронни формуляри (шаблони) за вписване на данни в НКР (Електронни формуляри);
  5. брой функционалности за всеки един от Електронните формуляри;
  6. брой аналитични справки;
  7. брой функционалности за всяка една от аналитичните справки.
    1. Изработените от Изпълнителя и одобрени от Възложителя окончателни проекти План за действие и Системен проект за ЦЕИС НКР са задължителни за Изпълнителя при изпълнението на обществената поръчка.
Забележка: ЦЕИС НКР не представлява Административна информационна система (АИС) по смисъла на ЗЕУ, Закона за администрацията (ЗА) и Административно процесуалния кодекс (АПК), чрез която се предоставят Е-административни услуги. Поради това обстоятелство не са приложими и предварителните условия за допустимост (Приложение №1 от Пътната карта за електронно управление 2016-2020) за финансиране на проекти по ОП "Добро управление", в т.ч.:
- ирелевантно е за ЦЕИС НКР е задължението да бъдат регистрирани административни услуги предварително в Регистъра на услугите към Административния регистър съгласно чл. 61 от ЗА и да бъдат въведени и валидирани данни за броя на транзакциите по предоставяне на тези услуги в модула „Самооценка на административното обслужване“ в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА);
- не предвиждането на разработка на административни услуги прави ирелевантно изискването за новоразработени услуги да отговарят на изискванията за електронни административни услуги (ЕАУ) със съответно ниво на електронизация на административните услуги съгласно Наредбата за административния регистър към ЗА;
- в процеса на бизнес анализ не е необходимо да бъде изследвана съвместимостта на бизнес процесите за функционирането на ЦЕИС НКР с вече одобрени оптимизирани референтни модели за предоставяне на ЕАУ и нормативни изисквания на Базисен модел за Комплексно административно обслужване в държавната администрация. Чрез ЦЕИС НКР нито Възложителя – АМС, нито министрите и кметовете на общини в качеството си на концеденти при възлагане и изпълнение на концесии, ще предоставят т. н. услуги по „Епизоди от живота“ или „Събития от бизнеса“, за които да бъдат съобразени нуждите от модификации в референтните модели, за да се постигне подобряване на времето и намаляване на административната тежест при комплексно обслужване, спрямо предоставянето на отделните услуги поединично;
- не предвиждането на разработка на административни услуги прави ирелевантно изискването административните услуги да бъдат разграничени на базата на разлики в бизнес процесите и да не бъдат генерализирани и/или обобщавани на базата на типа на действие;
- не предвиждането на разработка на административни услуги прави ирелевантно изискването удостоверителните административни услуги да бъдат регистрирани и като вътрешни административни услуги и да бъде реализирана възможност за предоставянето на тези услуги като електронни вътрешно- административни услуги за нуждите на комплексното административно обслужване чрез служебен on-line интерфейс.

  1. Изработване на Системен проект за ЦЕИС НКР
    1. Всеки Участник трябва да изработи като част от Техническото си предложение предварителен проект на Системен проект за ЦЕИС НКР.
    2. Изработването на предварителния проект на Системен проект за ЦЕИС НКР се извършва въз основа на анализ и оценка на нормативните изисквания относно ЦЕИС НКР и изискванията на настоящото ТЗ относно обхвата, съдържанието и функционалностите на ЦЕИС НКР на неговите модули, бази данни, Електронни формуляри и аналитични справки. Предварителният Системен проект за ЦЕИС НКР представлява конкретизиране на настоящото ТЗ.
    3. Предварителният проект на Системен проект за ЦЕИС НКР включва създаване на документна база и описание на разработването на подсистемите и модулите на ЦЕИС НКР. В системния проект трябва да са описани предложенията на Участника за изграждането и реализирането на ЦЕИС НКР.
    4. Изработеният от всеки Участник предварителен проект на Системен проект за ЦЕИС НКР включва най-малко:
1. Изработване на концепция за изграждането на ЦЕИС НКР на базата на ЗК и на настоящото ТЗ.
2. Изработване на предварителен проект на Бизнес модел на ЦЕИС НКР, вкл. с определяне и дефиниране на бизнес процесите, които ще се реализират (осъществяват) при експлоатацията на ЦЕИС НКР, и спецификация на изискванията към всеки предложен бизнес процес.
3. Описание и предварителния модел на предлаганата за използване системна архитектура.
4. Изработване на предварителен модел на предлаганата база данни на ЦЕИС НКР с дефинициите на обектите – Електронни формуляри, таблици, полета, ограничения, връзки, функционалности и др.
5. Формулиране на изисквания към профилите на видовете администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права и на другите потребители на ЦЕИС НКР и очакван брой потребители.
6. Изработване на предварителен модел с релация между бизнес процесите за постигане на предлаганите експлоатационни функционалности на ЦЕИС НКР като цяло и на съставните и функционални подсистеми и модули, Електронни формуляри и аналитични справки.
7. Изработване на дизайн на логическата архитектура, базата данни, функционалните подсистеми и модулите на ЦЕИС НКР;
8. Дефиниране и мотивирани на ефективността на ЦЕИС НКР и ефикасността при работа в нея от администраторите на ЦЕИС НКР и при нейното публично ползване, която ефективност ще се осигури чрез предложените от Участника:
1. предметен обхват на всяка предлагана функционална подсистема на ЦЕИС НКР и за съдържанието на отделните модули на ЦЕИС НКР;
2. функционалности на всеки един от предлаганите модули на ЦЕИС НКР;
3. видове по предметно съдържание Електронни формуляри;
4. функционалности на всеки един от предлаганите Електронни формуляри;
5. видове по предметно съдържание аналитични справки;
6. функционалности на всека една от предлаганите аналитичните справки.
1. Изработване на дизайн на физическата архитектура и разполагането върху хардуерната и комуникационната инфраструктура на ЦЕИС НКР.
2. Изработване на предварителен план за техническа реализация на ЦЕИС НКР;
3. Определяне на функционалностите в потребителския и администраторския интерфейс.
    1. Изпълнението на задачите по т. 3.2.1-3.2.12 от настоящото ТЗ изисква дефиниране на модели на бизнес процесите, модели на Електронните формуляри, модели на аналитичните справки, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, технология на взаимодействие, транзакции, мониторинг на ЦЕИС НКР, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN, UML или еквивалентен.
    2. Предварителният Системен проект за ЦЕИС НКР на Участника, определен за Изпълнител, подлежи на конкретизиране и допълване в случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя.
    3. Възложителят може да задължи Изпълнителя да включи в Системния проект и да изпълни с до 20 на сто повече от предложените в неговото Техническото предложение изработки и функционалности по т. 6.1.7 на това ТЗ.
    4. Възложителят е длъжен да предаде своите забележки, корекции или допълнения в срок не по-късно от 10 работни дни от датата на сключване на Договора, а Изпълнителят е длъжен да ги отрази в Системния проект за ЦЕИС НКР като условие за неговото одобряване.
Очакван резултат
Резултатът ще бъде съгласуван и одобрен Системен проект за ЦЕИС НКР (одобрена детайлна техническа спецификация) в изпълнение на който Изпълнителят ще изработи, тества, инсталира при Възложителя и въведе в експлоатация ЦЕИС НКР.

  1. Изработване на План за действие
    1. Веки Участник трябва да изработи и предложи с Техническото си предложение предварителен проект на План за действие за изпълнение на обществената поръчка „Изграждане на ЦЕИС НКР“.
    2. Предварителният проект на План за действие се представя с индикативни срокове за изпълнение на етапите на обществената поръчка, съобразени със срока за изпълнение на поръчката - до 10 месеца от датата на сключване на Договора.
    3. Графикът за изпълнение на включените изработки, доставки и други дейности в предварителния проект на Плана за действие, както и етапите и сроковете за тяхното завършване и приемане от Възложителя трябва да бъде съобразен с:
1. технологично и организационно необходимата продължителност за изпълнението на всяка дейност ( за изработка, доставка или др.) и за изпълнението на всеки отделен етап на отчитане на поръчката;
2. възможната степен на съвместяване на изпълнението но дейностите в отделните етапи и на съвместяване на етапите на обществената поръчка;
3. достатъчното време за приемане от Възложителя на изпълнението на всеки завършен Етап на поръчката, определен за плащане в ценовото предложение за изпълнение на обществената поръчка към офертата на Участника (Ценовото предложение).
    1. С предварителния проект на План за действие всеки Участник:
1. предлага подход за изпълнение на изработките (разработките), доставките и другите дейности от предмета на обществената поръчка и за изпълнение на предложените от него Етапи на изпълнение, определени съобразно изискванията на т. 6.3.2;
2. описва очакваните резултатите от изпълнението на всяка от изработките, доставките и другите дейности от предмета на обществената поръчка и резултати от изпълнение на всеки един от Етапите на изпълнение
3. определя индикативен срок за изпълнение в дни след сключване на Договора за всеки един от Етапите на изпълнение.
    1. С предварителния проект на Плана за действие, всеки Участник следва да предвиди следните условия и ред за предаване или отчитане на изпълнението на всеки Етап на изпълнение на обществената поръчка:
1. Стъпка 1: Изпълнителят предава на Възложителя доклад за изпълнението на съответната изработка, прототип, продукт, доставка, отчети за извършени дейности и др. В доклада се описват извършените дейности и резултати от изпълнението на етапа. Към доклада се прилагат: (а) версия на продукта на CD/DVD/Flash memory носител в заредима фаза, (б) напълно документиран и актуален сорс-код, стандартен съпътстващ софтуер, ако е необходим за нормалната работа на ЦЕИС НКР и ако е приложимо за съответното изпълнение, и (в) пълна техническа документация ако е приложимо за съответното изпълнение. Към доклада се прилага и подписан от Изпълнителя приемо-предавателен протокол.
2. Стъпка 2: Възложителят се запознава с резултата от предаденото изпълнение в срок до 10 работни дни от подписване от Възложителя на приемо-предавателния протокол по т. 1).
3. Стъпка 3: В случай че Възложителят има бележки или препоръки по изпълнението, той представя същите на Изпълнителя с констативен протокол. В констативния протокол се определя срок за ново изпълнение. В случай че Възложителят констатира точно изпълнение и няма бележки или препоръки по изпълнението, се преминава към Стъпка 5.
4. Стъпка 4: В случаите по стъпка 3 изпълнителят съобразява бележките или препоръките на Възложителя в указания срок за ново изпълнение, след което се повтарят стъпки от 1 до 3.
5. Стъпка 5: В случай, че Възложителят няма бележки или препоръки по изпълнението, се подписва констативен протокол за приемане на предадената дейност, с което приключва съответният Етап на изпълнение. Констативният протокол е основание за плащане на изпълнението на съответния етап.
    1. Внедряването ЦЕИС НКР се извършва след като бъде удостоверено с констативен протокол, че всички изисквания на Възложителя в Договора и ТЗ относно изграждането въвеждането в експлоатация на ЦЕИС НКР са изпълнени.
    2. В процеса на внедряването на ЦЕИС НКР Изпълнителят ще извърши обучение на администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права – най-малко 5 длъжностни лица на АМС.
    3. Предварителният проект на План за действие на Изпълнителя подлежи на коригиране и допълване след сключване на Договора в случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя, включително за привеждането му в съответствие с одобрения Системния проект за ЦЕИС НКР.
    4. Изпълнителят изработва окончателния проект на План за действие в съответствие с окончателния Системен проект за ЦЕИС НКР, в който са включени изисканите от Възложителя до 20 на сто повече от предложените с Техническото предложение изработки и функционалности по т. 6.1.7 на това ТЗ..
    5. Възложителят е длъжен да предаде своите забележки, корекции или допълнения относно предварителният проект на План за действие в офертата на Изпълнителя в срок не по-късно от 10 работни дни от датата на сключване на Договора, а Изпълнителят е длъжен да ги отрази в окончателния План за действие като условие за неговото одобряване.
Очакван резултат
Резултатът ще бъде съгласуван и одобрен План за действие, по който се изпълнява обществената поръчка.

  1. Иработване и внедряване на софтуерното решение на ЦЕИС НКР
    1. За изпълнение на дейностите по изработка на ЦЕИС НКР в Техническото си предложение всеки Участник трябва да:
1. опише технически решения за приложим подход (методология) за софтуерната разработка, която ще бъде използвана на ЦЕИС НКР, както и инструментите за разработка на средата за провеждане на вътрешните тестове на ЦЕИС НКР;
2. опише как предложеният от Участника подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на ЦЕИС НКР.
    1. Техническото предложение трябва да включва работна програма за внедряване (инсталация, конфигурация и настройка) на софтуера на ЦЕИС НКР, в условията на експлоатационната среда на НКР, като Изпълнителят трябва да бъде готов да осигури пълна и ефективна софтуерна инсталация.
    2. Техническото предложение трябва да включва предварителна разработка на прототип, който след сключване на Договора трябва да бъде окончателно разработен и одобрен от Възложителя и въз основа на който трябва да се изработи софтуера за цялата ЦЕИС на НКР.
    3. Етапът на изработка на софтуерното решение на ЦЕИС НКР в процеса на изпълнение на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:
1. изработка на окончателен прототип на софтуерното решение на ЦЕИС НКР;
2. изработка софтуерното решение на модулите на ЦЕИС на НКР съгласно изискванията на настоящото ТЗ и одобрения Системен проект за ЦЕИС НКР;
3. разработка на необходимите за ефективната експлоатация на ЦЕИС НКР интеграционни интерфейси;
4. провеждане на вътрешни тестове на софтуерното решение на ЦЕИС НКР (в среда на разработчика);
5. изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за софтуера на отделните етапи, тестване и внедряване на ЦЕИС НКР.
    1. Изработването на софтуерното решение включва извършването на следните основни поддейности:
1. инсталиране и конфигуриране на сървър за приложения и база данни;
2. изработване и доставка на приложното програмно осигуряване, в съответствие с ТЗ, техническото предложение на Изпълнителя и одобрения Системен проект за ЦЕИС НКР;
3. инсталиране и презентация на пилотна реализация на софтуерното решение;
4. развитие и актуализация на първоначално заложени алгоритми и Електронни формуляри;
5. доставка и инсталация на средства за информационна за сигурност и защита на данните, съобразно Техническото предложение и одобрения Системен проект за ЦЕИС НКР;
6. инсталиране на софтуерното решение на ЦЕИС НКР в тестова среда;
7. провеждане на тестове според тестовия план;
8. корекция на софтуерното решение на ЦЕИС НКР от тестовото внедряване, контрол на качеството;
9. одобрение на резултатите от тестването на софтуерното решение на ЦЕИС НКР с дата и подпис на Възложителя;
10. въвеждане (миграция) на необходимите данни от действащия НКР за възложени концесии по действащия ЗК (информацията от около 100 бр. партиди) и въвеждане на конвертираните текстове на действащите концесионни договори, сключени по действащото законодателство до влизане в сила на ЗК, по ЗПБ, по ЗВ и по ЗУЧК (около 2 220 броя концесионни договори на хартиен носител с общ обем около 200 000 страници);
11. окончателна инсталация на софтуерното решение на ЦЕИС НКР;
12. настройки на персонални работни места – при необходимост;
13. изработване на планове за защита на електронната база данни, на основните изграждащи блокове, технология на взаимодействие с информационната и комуникационна среда в МС и ДАЕУ, мониторинг на софтуерното решение на ЦЕИС НКР, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други;
14. изработване и предоставяне на потребителска документация (Ръководство за потребителите на ЦЕИС НКР - системни администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права с потребителски роли от АМС, Ръководство за потребителите на ЦЕИС НКР - системни администратори с потребителски роли от министерства и общини – при необходимост, План за поддръжка на ЦЕИС НКР, Процедура и инструкция за архивиране и възстановяване на ЦЕИС НКР след срив (back up and recovery);
15. стартиране на интегрирана поддръжка в условията на реална експлоатация на ЦЕИС НКР.
    1. За внедряване на софтуерното решение на ЦЕИС НКР е необходимо да бъде извършена инсталация и конфигуриране върху осигурените от Изпълнителя сървъри на необходимите операционни системи и базово програмно осигуряване.
    2. За обезпечаване дейностите по изработката и внедряването на софтуерното решение на ЦЕИС НКР, Изпълнителят трябва да предостави необходимите за експлоатацията на ЦЕИС НКР хардуер и базово програмно осигуряване съгласно настоящото ТЗ, конкретизирано с Техническото предложение на Изпълнителя и одобрено с одобряването на Системния проект за ЦЕИС НКР.
    3. Поради динамиката в промените в законовата и подзаконови нормативни уредби за обезпечаването на процеса на поддръжка на ЦЕИС НКР, Изпълнителят е задължен за срока на гаранционното поддържане да изработва частично или цялостно обновени версии на софтуера на ЦЕИС НКР с които да извършва необходимата актуализация на функционалностите на ЦЕИС.
    4. Изпълнителят трябва да документира и да опише процеса на изработка на софтуерното решение на ЦЕИС НКР в Плана за действие. Според този план обновени версии на ЦЕИС НКР ще бъдат инсталирани върху сървъра за ЦЕИС НКР, поддържан при Възложителя, най-малко на първата версия, други работни версии по преценка на Изпълнителя, версията с която ЦЕИС НКР се въвежда в експлоатация, а при необходимост и през периода на гаранционното поддържане на ЦЕИС НКР.
    5. Пилотната реализация на софтуерното решение на ЦЕИС НКР представлява тестване на пилотна версия на софтуера и на цялата система в ограничена мрежа от потребители (вътрешни и външни), включващи всички потребителски роли, определени от Възложителя. ЦЕИС НКР следва да бъде тествана пилотно от определена от Възложителя извадка на администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права от министерства и общини и администраторите на ЦЕИС НКР с ограничени права от ДИСП за период най-малко от една седмица. С оглед осигуряване на успешно провеждане на пилотното тестване, Изпълнителят следва да организира и проведе обучения на място на вътрешните потребители на пилотните места, където ще се тества системата (в помещение на Възложителя) и да изготви проект на видеоурок, заедно с кратка инструкция за външните потребители.
    6. В хода на тестването на софтуерното решение на ЦЕИС НКР Изпълнителят осигурява текущото консултиране на потребителите - на място (за вътрешните потребители), по електронна поща и по телефон (за вътрешните и външните потребители).
    7. Въз основа на резултатите от проведеното пилотно тестване, при необходимост Изпълнителят въвежда корекции и финализира софтуерната платформа за функциониране на ЦЕИС НКР.
    8. Окончателният вариант на софтуерното решение на ЦЕИС НКР, като доставка трябва да включва:
1. осигуряване на необходимите инсталационни носители;
2. изходния сорс с отворен код с коментари и цялата необходима среда, позволяваща генерирането на изпълнимия код (конфигурационни и други параметри, допълнителни компоненти, необходими за компилиране и др.) и друга съпровождаща документация;
3. окончателния модел на базата данни, включително и сорс кода на файловете с команди за генериране на базата/базите данни;
4. план за интеграция на ЦЕИС НКР съществуващата информационна среда;
5. модел на бизнес процесите на хартиен и електронен носители;
6. изпълними файлове и скриптове;
7. конфигурация и настройка/доработка на софтуерните пакети на ЦЕИС НКР и работа - на български език;
8. експлоатационна документация за ЦЕИС НКР;
9. резултати от техническите тестове на ЦЕИС НКР;
10. миграция на данни за концесиите, възлагани по реда на действащия ЗК, контрол на свързаността на данните и инструменти за мигриране.
    1. При поискване от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да интегрира в екипа си служители от ДИСП и от АМС с цел прехвърляне на знания, опит и експертиза. Изпълнителят трябва да предвиди достатъчно обучение на служителите на Възложителя, според спецификацията за обучение, с цел те да станат способни да използват и администрират ЦЕИС НКР.
Очаквани резултати
Изработена, инсталирана и внедрена (въведена в експлоатация) ЦЕИС НКР;

  1. Тестване на ЦЕИС НКР
    1. Участникът предлага с Техническото си предложение методология за тестване на софтуерното решение, която ще се използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса. Планът за тестване трябва да предостави подробности за това как ще бъдат организирани и изпълнени тестовете и трябва да включва най-малко:
    2. Фази на тестване на софтуерното решение, а именно:
1. предварителни тестове и тестове преди въвеждане в експлоатация, целите на които са да осигурят успешната експлоатация на ЦЕИС НКР;
2. тестове за приемане, които включват:
  1. тестове, показващи, че софтуерното решение на ЦЕИС НКР отговаря на изискванията;
  2. интеграционни тестове, показващи съвместимостта на ЦЕИС НКР със съществуващата информационна среда за определената регистрова свързаност с други регистри съгласно т. 7.2;
  3. тестове на натоварването, проверяващи поведението на ЦЕИС НКР при нормално натоварване и при свръхнатоварване.
    1. Описанието на провежданите тестове трябва да съдържа:
1. цели на теста;
2. справка за данните или базата от данни, които се използват при провеждане на теста;
3. очаквана функционалност на софтуерното решение на ЦЕИС НКР;
4. измерващи и записващи процедури, както и процедури за отчитане на резултатите от теста;
5. детайлно описание на зададената процедура, отнасяща се до зададените команди и параметри;
6. инструменти и средства, използвани при тестовете;
7. очаквани резултати;
8. очаквано крайно състояние на софтуерното решение на ЦЕИС НКР.
    1. Минималните изисквания за успешно реализиране на тестовете на софтуерното решение са:
1. тестовете да са базирани на измерими величини, предложени от Изпълнителя и съгласувани Възложителя;
2. тестовете да могат да бъдат записвани и да са повторяеми;
3. изпълнителят да осигури инструменти за автоматично тестване, за записване и за повтаряне на невъзстановимите (не регресивни) тестове;
4. Изпълнителят трябва да осигури инструменти за автоматичен анализ на тестовете.
    1. Планът за тестване на софтуерното решение в Техническото предложение може да бъде изменян и допълван по време на изработване на окончателния Системен проект за ЦЕИС НКР и по време на изпълнение на Договора, ако е необходимо. Първоначалният план за тестване, както и всички негови изменения и допълнения се одобряват от Възложителя.
    2. Изпълнителят трябва да:
1. изготви окончателните тестови сценарии съвместно с Възложителя;
2. проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията към софтуерното решение са изпълнени;
3. средата за провеждане на тестовете и трябва да гарантира наличието на всички предпоставки за успешно реализиране на тестовете;
4. да осигури реализирането на всички тестове да е под наблюдение на експерти, определени от Възложителя.
    1. След приемане на извършените тестове в тестова среда, Изпълнителят съвместно с Възложителя трябва да извърши тестове в продуктивна среда. Финалното приемане на изработка на софтуерното решение се осъществява след успешно извършване на тестване в продуктивна среда.
    2. За извършените успешни тестове на софтуерното решение се изготвя и подписва протокол за тестване и приемане. който съдържа:
1. справка за теста;
2. резултати от текста.
Очакван резултат
Успешно проведени тестове на всички фази от изработване на софтуерното решение на ЦЕИС НКР.

  1. Внедряване (въвеждане в експлоатация) на ЦЕИС НКР
    1. Всички планирани доставки за изграждането и внедряването на ЦЕИС НКР съгласно настоящото ТЗ трябва да бъдат доставени съгласно изискванията на Възложителя и предложената от Изпълнителя архитектура на ЦЕИС НКР.
    2. Изпълнителят трябва да поеме пълна отговорност за доставката, инсталацията и привеждане в работно състояние на доставките, включително като извърши инсталацията и настройката на хардуера и софтуера, тяхното приспособяване към действащата информационна среда, схеми на тестване и подготовка за въвеждане в експлоатация, гаранционното поддържане на ЦЕИС НКР.
    3. Изпълнителят трябва да бъде готов за инсталация и въведе в експлоатация всички хардуерни компоненти на ЦЕИС НКР на местата, определени от архитектурата като схема на доставка, съобразявайки се със специфицирания срок и да осигури пълна и ефективна софтуерна инсталация на ЦЕИС НКР.
    4. Изпълнителят извършва инсталирането и въвеждането в експлоатация на ЦЕИС НКР съобразно работна програма, с включени в нея дейности за инсталация и конфигурация. Доставките на елементите на ЦЕИС НКР трябва да бъдат инсталирани, стартирани, конфигурирани, където е специфицирано в компютърната мрежа, съгласно указанията на съответните системни администратори от Възложителя.
Очакван резултат
Въведена в експлоатация ЦЕИС НКР с възможност за пълното й функционално използване.

  1. Обучение за работа с ЦЕИС НКР
    1. В техническото предложение следва да са предложени програма и план-график за обучение най-малко на 5 длъжностни лица - администратори на ЦЕИС НКР , съобразно потребителските им роли в ЦЕИС НКР, и експерти от ДИСП в АМС.
    2. Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка лектори и всички необходими материали за обучението на електронен носител на български език.
    3. Обучението на персонала на Възложителя ще се извършва по одобрени от него програма и план-график за обучение в съответствие с правата за достъп до ЦЕИС НКР и ще се провежда на работните места на длъжностните лица в сградата на МС. Обучението ще се провежда на български език. Обучението трябва да включва практически упражнения.
    4. Изпълнителят трябва да предложи на Възложителя кратка инструкция/ръководство и видеоуроци за самообучение на външните потребители (администратори с ограничени права) на ЦЕИС НКР (длъжностни лица от министерства и общини) с оглед осигуряване на необходимите указания и помощ за правилно on-line използване на ЦЕИС НКР съобразно потребителските им роли, вкл. за въвеждане в НКР създаване и поддържане на партиди с данни и информация и въвеждане на данни чрез Електронни формуляри.
Очакван резултат
Обучени експерти от АМС, в зависимост от правата им за достъп (потребителските им роли). Изработени за публикуване видео уроци и кратки инструкции за самообучение и работа с ЦЕИС НКР на външните потребители – длъжностни лица от министерства и общини - администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права , съобразно потребителските им роли.

  1. Гаранция и поддръжка ЦЕИС НКР
    1. Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от 36 (тридесет и шест) месеца след приключване изпълнението на Договора.
    2. При необходимост, по време на гаранционния период, трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в Системния проект за ЦЕИС НКР.
    3. Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
    4. Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът за отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
    5. Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
1. Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на подсистемите и модулите на ЦЕИС НКР;
2. Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
3. Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
4. Възстановяването на ЦЕИС НКР и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
5. Коригиране на възникнали несъответствия между реализираната функционалност и одобрения Системен проект за ЦЕИС НКР:
1. при проблеми/грешки с критични последици за основната функционалност на ЦЕИС НКР или нейната неработоспособност - разрешаване на проблема до 4 работни часа, считано от уведомяването от страна на Възложителя;
2. при проблеми/грешки, водещи до затруднение в процеса на работа (функциониране в ограничен режим) - разрешаване на проблема до осем работни часа, считано от уведомяването от страна на Възложителя;
3. при проблеми/грешки с минимални последици за нормалното обслужване на бизнес процесите - разрешаване на проблема до три работни дни, считано от уведомяването от страна на Възложителя;
1. Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
2. Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка;
    1. Изпълнителят следва да предложи процедура за отстраняване на проблеми/грешки, както и процедура за генериране на заявки и годишни отчети за гаранционното поддържане.
    2. Гаранционният сервиз на хардуера на ЦЕИС НКР се осъществява при следните условия:
1. Всички дейности за поддръжки в гаранционния период трябва да се извършват от персонала, оторизиран за тези операции от страна на Изпълнителя.
2. Изпълнителят трябва да гарантира качеството на доставките (приложен софтуер) в съответствие с изискванията.
3. Изпълнителят трябва да гарантира работата на доставката при коректното използване. В случай на повреда през гаранционния период, водеща до загуба на производителност и/или функционалност, Изпълнителят трябва да коригира дефектиралия елемент. Корекцията трябва да се извърши от Изпълнителя или за негова сметка.
4. Изпълнителят трябва да възстанови съответния софтуерен модула в рамките на гаранционния сервиз. Минималните условия, които трябва да включи Изпълнителят в гаранционния сертификат, са посочени в изискванията към гаранционния сервиз.
5. Възложителят трябва да осигури на представител на Изпълнителя достъпни (не повече от 5 минути време за отговор) телефонни линии за уведомление относно проблеми. Тези номера ще бъдат използвани от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 часа.
6. За подсигуряване на отстраняването на проблемите, трябва да бъдат предоставени декларации, указващи hot-line телефони за контакти.
    1. Функционалната поддръжка на ЦЕИС НКР се осъществява при следните условия:
1. Дейностите за поддръжка на ЦЕИС НКР се описват в План за поддръжка.
2. В плана трябва да се включва идентификация на процедурите за поддръжка на място и отдалечено в рамките на обичайните часове на експлоатация относно:
1. отдалечена или теледиагностика (hot-line);
2. средно време за пристигане на място;
3. средно време за поправка на основен компонент на модула;
4. профилактика на хардуера и обновяване на софтуера;
5. процедура за ескалиране и решаване на проблеми;
6. архиви от поддръжката и официалните санкции от Възложителя.
Изпълнителят трябва да осигури коригираща, гъвкава и продължаваща поддръжка. Той трябва да анализира и коригира грешките, отразяващи се на правилното функциониране на ЦЕИС НКР по време от въвеждане в експлоатация на ЦЕИС НКР и по време на гаранционния период. Коригиращата поддръжка включва:
1. Установяване на аномалиите;
2. Тяхното анализиране;
3. Коригирането им и реализиране на решение, съответстващо на правилата за регресивни тестове и на валидиращите процедури.
Коригиращата поддръжка може да се осъществява в съответствие с два модела:
1. Чрез отдалечена поддръжка по телефон, факс или електронна поща;
2. Чрез специфични действия на мястото на инсталиране на ЦЕИС НКР, в случай че вариантът с отдалечена поддръжка не е ефективен или по настояване на Възложителя.
Коригиращата поддръжка се документира с обобщения, представени на Възложителя при поискване, които включват:
1. справка за съответните софтуерни компоненти и описание на регистрираните аномалии;
2. брой на извършените специфични действия.
1. Поддръжката се осигурява без ограничения за броя и продължителността на специфичните действия и без ограничения, засягащи компетентността на потребителите.
2. Изпълнителят трябва да отговори на всяка заявка от страна на Възложителя относно бъдещо развитие на ЦЕИС НКР, базирана на промените, наложени от промяна в средата, процесите или еволюирали нужди по време на изпълнението на Договора, включително по време на гаранционния период.
3. Изпълнителят трябва да предвиди във финансовото си предложение 80 часа годишно експертен труд за реализация/доработки на промени, свързани с динамиката на промените в модулите на ЦЕИС НКР и при промяна в правната рамка за времето на гаранция на ЦЕИС НКР. В случай, че е необходимо по-голямо отделяне на ресурси, цената на тези доработки и модификации ще се договаря за всеки конкретен случай.
Очакван резултат
Осигурена гаранционна поддръжка на ЦЕИС НКР за 36 месеца след приключване изпълнението на Договора.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, относими към ЦЕИС НКР
Минимални функционални изисквания към ЦЕИС НКР
    1. ЦЕИС НКР трябва да представлява единна, уеб-базирана информационна система с Административен и с Потребителски интерфейс.
    2. Потребителският интерфейс следва да бъде разделена на 2 части - публична част и част с оторизация.
    3. В Публичния интерфейс (модул) следва да се осигури публичен (свободен) достъп на всички заинтересовани лица до цялата информация за концесиите в ЦЕИС НКР с изключение на разработваните в системата електронни образци (шаблони) преди окончателното им авторизиране от администраторите на ЦЕИС НКР и служебните потребителски функционалности на системата съобразно предоставените роли на администраторите. Информацията следва да е групирана и съотносима към конкретни резултати от концесионните дейности – възлагане на концесии, изпълнение на концесии и информационен раздел за концесии.
    4. Публичният интерфейс, като част от единната национална електронна уеб-базирана платформа на НКР, следва да осигурява регламентирано използване в частта с оторизация на ЦЕИС от администраторите на ЦЕИС НКР с ограничени права - оправомощени длъжностни лица на концедентите (министерства и общини) и оправомощени длъжностни лица от ДИСП на АМС и от Министерството на финансите да работят с Електронните формуляри за създаване и въвеждане на данни и информация във връзка с възлагането и изпълнението на концесии и чрез тях да въвеждат тези данни и информация в НКР съобразно определените им роли със ЗК, НОФИЕК и настоящото ТЗ.
    5. В част с оторизация в Публичния интерфейс следва да се предвиди оптимален потребителският път на администраторите на ЦЕИС НКР с ограничени права от министерствата и общините за изтегляне и работа с Електрони формуляри и за въвеждане на данни и информация в НКР. При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и пр.), което може да се спести.
    6. При изграждането на ЦЕИС НКР трябва да бъдат отразени съгласно приложената таблица спецификите и разликите в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа публичен ползвател на НКР и администратор с ограничена роля, който създава и/или въвежда данни и информация в НКР.

Вид ползвател на НКР	Особености	Специфични процеси
Физическо лице за собствени нужди	Ползване на данни и информация за концесиите от НКР за лични нужди от свое име.	Не се изисква идентификация, като чрез оптимални методи на търсене се получават желаните данни или информация за дейностите по концесиите.
Длъжностно лице от АМС, от министерство или от община	Регистриране като администратор на ЦЕИС НКР със съответни права за достъп (роли). / След идентификация се придобиват възможности за създаване електронни документи и за въвежда данни и информация в НКР съобразно отредените роли на съответния администратор.	Достъпът за осъществяване на отредените роли може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация, която е електронна идентификация по смисъла на ЗЕИ и/или друга, предложена от Изпълнителя.

    1. В ЦЕИС НКР да се осъществява контрол за автентикация на потребителите на системата чрез използване на системата за електронна автентикация. Тя трябва да се използва за еднократна идентификация на участниците (потребители и информационни системи) на принципа на single sign on (SSO).
    2. Създаването и въвеждането на данни и информация в НКР следва да се извършва чрез бизнес процеси, които удовлетворяват следните минимални изисквания за оптимизиране на бизнес процесите:
1. ЦЕИС НКР трябва да поддържа номенклатура с редактируеми Електронни формуляри за въвеждане на данни и информация в НКР, които да бъдат достъпни за актуализация за администраторите на ЦЕИС НКР с ограничени права.
2. Трябва да се поддържа история на версиите на Електронни формуляри и да няма възможност за перманентно премахване/изтриване на шаблони, а само смяна на статуса им и публикуване на нова версия.
3. ЦЕИС НКР трябва да осигурява, когато даден бизнес процес при достигане на съответната стъпка от процеса е необходимо да се попълват еднакви данни, които се съдържат в вече генерирана електронна форма на съответен Електронен формуляр, тези данни автоматично да се включват в работния формуляр, като същите да могат да се верифицират при необходимост;
4. възможност на администратора за избор на съответните обстоятелства, които може да обяви (ако Електронен формуляр има възможност за последващо обявяване на опционален набор от предефинирани обстоятелства), като администраторът да може да дава и да изисква потвърждение на обстоятелствата от страна на съответен администратор;
5. в случай че електронен формуляр трябва да се попълни от лице, различно от администратора, той да може да се прикачи като електронно подписан документ или по електронен път да бъде отправяна покана към администратора за електронно подписване.
    1. Потребителският интерфейс на ЦЕИС НКР следва да притежава като минимум следните основни функционалности:
1. ЦЕИС НКР трябва да включва структурирана база данни, в която всеки администратор съобразно определените му роли трябва да попълва, коригира и въвежда данни в НКР;
2. да има възможност за автоматично прихващане на грешки в разделите със структурирана информация на съответния Електронен формуляр на база на дефинирани критерии, които следва да бъдат предложени от Изпълнителя с Техническото му предложение и уточнени от Възложителя в процеса на изработка на ЦЕИС НКР. Проверките да се правят при попълване от съответния администратор на информацията във всеки Електронен формуляр.
3. да се предвиди профил на административно обслужване на партидите за концесии, като в него трябва да са обособени отделни секции – примерно: подаване на ново приложение, списък с подадени приложения, корекция (поправка, изменени и/или допълване) на подадено приложение и други уточнени от Възложителя в процеса на изработката на ЦЕИС НКР;
4. да се предвиди функционалност за качване (въвеждане) на документи в различен формат – doc, pdf, xls и други посочени от Възложителя.
5. да съхранява пълна история – кой потребител, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо е направена промяната;
6. да позволява преглеждане на разликите между всеки две съхранени версии в хранилището;
7. да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне от администратор към предишна съхранена версия;
8. при изграждането на хранилището трябва да се използват готови системи с отворен код (например GitLab).
9. да се позволява наличие на множество копия на хранилището и синхронизация между тях.
    1. В Административния интерфейс на портала (dev.egov.bg) и хранилището Изпълнителят трябва да реализира като минимум следните основни функционалности във връзка с контрола на информацията и достъп до функционалностите на портала и хранилището:
1. администриране на права и групи потребители.
2. да се реализира възможност за визуализация на пояснителна информация за всяка секция и поле (например mouse over), според въведените от администратор текстове.
3. да се разработи възможност за дефиниране и динамично добавяне на номенклатури и стойности в номенклатури за отделни категории с цел формиране на класификатор с повече от една категория за определяне на вида на изходния код, който ще се качва.
4. да се разработи функционалност за упражняване на последващ контрол.
    1. ЦЕИС НКР трябва да осигурява:
1. оперативна съвместимост - ЦЕИС НКР а трябва да бъде оперативно съвместима с общодостъпни продукти на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) за масова употреба, включително хардуер и софтуер, уеб браузъри, клиенти за електронна поща и др.;
2. публичност и прозрачност, като ЦЕИС НКР следва да позволява:
1. достъп на администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права до широк набор от данни и информация, въз основа на който съобразно предоставените им права, те да могат да проследяват извършването и резултатите от процеса на възлагане на концесии по ЗК и да получават информация за изпълнението на концесиите;
2. пряк достъп на всички заинтересовани лица до данните и информацията, с изключение на чувствителната информация, възлагане на концесии по ЗК и да получават информация за изпълнението на концесиите (да дава възможност да се преглеждат обявления за концесии и цялата съпътстваща ги документация и информация за възлагане и изпълнение на концесиите, вкл. пълните текстова на концесионните договори на чувствителната информация, да се търси специфична информация посредством набор от критерии за търсене, и др.);
проследимост и сигурност, като:
1. всички действия в процеса на работа на администраторите на ЦЕИС НКР с ограничени права трябва да се регистрират и проследяват в реално време (да бъде реализирана история на подадените данни и документи и извършени действия и/или промени по тях);
2. участващите субекти в администрирането на ЦЕИС да са разпознаваеми;
3. данните да са запазени, така че да се гарантира целостта на документите и да се осигурят гаранции за достъпването им само от оправомощени лица в съответния момент.
    1. ЦЕИС НКР следва да удовлетворява изискванията и стандартите за сигурност, на които трябва да отговарят информационните системи за предоставяне на административни услуги по електронен път и обмен на електронни документи между административните органи, както и общите мерки за сигурност, които трябва да се предприемат от административните органи, така, както са дефинирани в ЗЕУ и НОИМИС.
    2. ЦЕИС НКР и нейните бази данни трябва да бъдат защитени в нужната степен без да се препятства възможността за одит и проверки от оторизирани за целта лица. Изискванията относно използването на квалифицирани електронни подписи, и други специализирани инструменти и устройства за разрешаване на достъп до частта с оторизация в Публичния интерфейс и удостоверяване на въвежданата в НКР информация не следва да ограничават достъпа до информацията.
    3. ЦЕИС НКР ще е задължителна за използване от:
1. всички концеденти, които възлагат концесии по ЗК, във връзка със задълженията им да създават и въвеждат данни и информация в НКР за възлагането на концесии по ЗК;
2. всички концеденти, които са сключили концесионни договори, независимо при условията и по реда на кой закон са възложени или предоставени концесии, във връзка със задълженията им да създават и въвеждат в НКР данни и информация за изпълнение на възложени и предоставени концесии.
    1. . На потребителите на ЦЕИС НКР трябва да се осигури достъп 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
    2. ЦЕИС НКР трябва да бъде проектирана въз основа на принципите за отворени данни ((open data)) по реда на ЗДОИ. В тази връзка Изпълнителят трябва да разработи бизнес процеси по предоставяне на данни в отворен, машинно четим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официални отворени стандарти.
    3. ЦЕИС НКР трябва да позволява постигане на оперативна съвместимост и постигане на неограничен обмен на данни с официални регистри, поддържани от държавни и общински администрации.
    4. Трябва да бъде предвидена възможност за интеграция на ЦЕИС НКР с националната схема за електронна идентификация (когато тази схема започне да се прилага), съгласно изискванията на ЗЕИ и действащите правила за оперативна съвместимост. За целта при идентификация и оторизация на потребителите, ЦЕИС НКР трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност – в случая с центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление“. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect (Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3 от НОИИСРЕАУ).
    5. Достъпът до Регистъра на удостоверенията за електронна идентичност да се осъществява съгласно протоколите LDAP или HTTPS чрез уеб услуги. Проверките за валидност на удостоверения за електронна идентичност, включително от информационна система на център за електронна идентификация, се извършват чрез протокола OCSP или чрез извличане на списък с прекратени и спрени удостоверения във формат CRL (чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗЕИ).

Интеграция с външни информационни системи
    1. За реализиране на основни бизнес процеси ЦЕИС НКР трябва да поддържа интеграция в реално време със следните информационни системи на други администрации:
1. Търговски регистър и регистри на юридически лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията – за установяване на участниците в процедурите за възлагане на концесии и на концесионерите на представителна власт на представляващите ги физически лица. Трябва да бъде реализирана интеграция с RegiX, чрез използване на динамични уеб услуги (web services) с цел бъдещо използване на данни от ТР, и други бъдещи регистри във връзка с функционалностите на ЦЕИС НКР.
2. Адресен регистър – трябва да се предвиди поддръжка за интеграция с външна система за водене на Адресен регистър и поддръжка на референции към записи за адресни единици, включително и на географски координати.
3. Е-Автентикация, вътрешна ИС - във връзка с автентикацията на потребители и информационни системи. Предоставя интерфейс, с помощта на който външни информационни системи се интегрират. Издава електронни атестати на физически лица и информационни системи и поддържа нормативно установените средства за идентификация.
4. Система за електронно връчване- е-Връчване - управлява изпращането и/или получаването и съхраняването на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица при еднозначно удостоверяване на момента на изпращане, получаване и връчване, както и гарантиране на авторството и интегритета на същия. В съответствие с Регламент 910/2014, ЦЕИС НКР следва да реализира услуга електронна препоръчана поща, която е електронен еквивалент на услугата препоръчаната поща с обратна разписка. Услугата за електронна препоръчана поща е вписана в Административния регистър под номер 2805.
Забележка: Не се изисква интеграция с Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги, тъй като ЦЕИС НКР не представлява административна информационна система и обхватът и съдържанието на базата данни на ЦЕИС НКР, свързана с възлагането и изпълнението на концесии, не са свързани с извършване или ползване на резултати от ползване на електронни административни услуги.
    1. Интеграцията на системите за документооборот на административните органи, касаеща обмена на електронни документи следва да се извършва чрез протокола по чл. 18 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
    2. Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се реализира чрез стандартен интеграционен слой съгласно схемата.

Интеграционен слой
    1. Изпълнителят разработва и внедрява служебен on-line интерфейс за машинен обмен на данни към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първичните регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес-анализа.
    2. Изпълнителят разработва и внедрява служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
    3. Изпълнителят разработва и внедрява служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на документи и нотификации чрез електронна препоръчана поща към подсистемата за сигурно връчване, част от националната система за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.
    4. Изпълнителят разработва и внедрява служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост.

Технически изисквания към интерфейсите
Изпълнителят изработва и внедрява приложни програмни интерфейси, които трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:
1. служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на ЦЕИС НКР и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на доставения от Изпълнителя хардуер, който ще се използва при експлоатацията на ЦЕИС НКР; изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
2. всички публични и служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;
3. трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които ЦЕИС НКР получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на ЦЕИС НКР трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;
4. да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

Електронна идентификация на потребителите
    1. Изпълнителят разработва и внедрява електронна идентификация на всички потребители на ЦЕИС НКР трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и ЗЕИ. Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на ЗЕИ и действащите правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с центъра за електронна идентификация към ДАЕУ. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect.
    2. В съответствие със ЗЕИ трябва да се поддържа и стандартен подход за регистрация на администраторите на ЦЕИС НКР с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за потребители, които желаят да използват КЕП.
    3. Процесът по регистрация на администраторите на ЦЕИС НКР трябва да бъде максимално опростен и бърз, като трябва да включва следните специфични стъпки:
1. визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил, съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";
2. избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
3. избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";
4. реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията, както и възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.
    1. При реализиране на вход в ЦЕИС НКР с удостоверение за електронна идентичност, по националната схема за електронна идентификация, системата трябва да се използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към ЗЕИ. Допустимо е ЦЕИС НКР да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в системата за електронна идентификация.
ЦЕИС НКР трябва да се съобразява с предпочитанията на администраторите на ЦЕИС НКР, дефинирани в потребителските им профили в системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.

Отворени данни
    1. Изпълнителят разработва и внедрява онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в ЦЕИС НКР (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на ЗДОИ.
    2. Изпълнителят разработва и внедрява онлайн интерфейс за предоставяне на пространствени данни, в машинночетим, отворен формат и интеграция с Националния портал за достъп до пространствени данни, съгласно всички изисквания на Директива 2007/2/ЕО и ЗДОИ. Трябва да се поддържат всички набори от данни, които са изискуеми по Директива 2007/2/ЕО и за които Възложителят се явява първичен администратор на данните
    3. Изпълнителят разработва и внедрява отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на ЗДОИ.
    4. Изпълнителят разработва и поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат.
    5. Изпълнителят разработва процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.

Формиране на изгледи
    1. Потребителите на ЦЕИС НКР трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните.
    2. Резултатът от визуализирането на изгледи (резултати) трябва да се представя чрез:
1. визуализиране на таблици;
2. графична визуализация на екран;
3. разпечатване на хартиен носител;
4. експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

Администриране на системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите (администраторите на ЦЕИС НКР) и съответните за техните роли права за достъп.

Нефункционални изисквания към информационната система
    1. Авторски права и изходен код
      1. Всички компютърни програми, които се изработват за реализиране на ЦЕИС НКР, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код.
      2. всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието изработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
      3. Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:
1. GPL (General Public License) 3.0;
2. LGPL (Lesser General Public License);
3. AGPL (Affero General Public License);
4. Apache License 2.0;
5. New BSD license;
6. MIT License;
7. Mozilla Public License 2.0.
      1. Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;
      2. Да се изследва възможността резултатният продукт (ЦЕИС НКР) да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;
      3. Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
    1. Системна и приложна архитектура
      1. ЦЕИС НКР трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. ЦЕИС НКР трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки.
      2. Бизнес процесите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. ЦЕИС НКР трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс.
      3. Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в ЦЕИС НКР.
      4. При разработката, тестването и внедряването на ЦЕИС НКР Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения.
      5. ЦЕИС НКР трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA).
      6. Взаимодействията между отделните модули в ЦЕИС НКР и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация; За всеки от отделните модули/функционалности на ЦЕИС НКР следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи.
      7. Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия.
      8. Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:
1. като част от URL-а;
2. като GET параметър;
3. като HTTP header (Accept или друг).
      1. За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде изработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP).
      2. ЦЕИС НКР трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля.
      3. При изработването на ЦЕИС НКР трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта ЦЕИС НКР да бъде изработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в бизнес процесите.
      4. Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в ЦЕИС НКР без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на ЦЕИС НКР ще се налага във връзка с промени в относимата за нея нормативна уредба, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със ЦЕИС НКР, отстраняване на констатирани проблеми и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период.
      5. Архитектурата на ЦЕИС НКР и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или изработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху ДХЧО.
      6. Ако възложителят не разполага с необходимата хардуерна инфраструктура, част или всички компоненти на ЦЕИС НКР ще бъдат разположени върху ДХЧО като среда за функциониране на информационната система.
      7. Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за ЦЕИС НКР: тестова, стейджинг, продуктивна.
      8. Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна).
      9. Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни.
      10. Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на ДХЧО и ЕЕСМ.
      11. В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ).
      12. За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД.
      13. Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) трябва да бъде изработена така, че да позволява използването ѝ от много различни институции (т.нар. multitenancy), като за използване от нова институция не трябва да се изисква нова инсталация. Да се поддържа актуален списък на институциите, възползвали се от системата.
      14. Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера.
      15. Всеки обект в ЦЕИС НКР трябва да има уникален идентификатор.
      16. Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.
    1. Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
      1. Изпълнението на обществената поръчка следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.
      2. За реализацията на ЦЕИС НКР следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.
      3. Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
1. за разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
2. да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
3. да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
4. да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
5. да нямат намаляваща от година на година активност;
6. По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
7. По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
      1. Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
    1. Изграждане и поддръжка на множество среди
      1. Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Sandbox Testing	чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

      1. Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
      2. Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.
    1. Процес на изработка, тестване и разгръщане
      1. Процесите, свързани с развитието на ЦЕИС НКР, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички изработки по обществената поръчка. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на изработката на ЦЕИС НКР. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на изработките през целия им жизнен цикъл.
      2. Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на ЦЕИС НКР, трябва да бъдат изработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/government.bg).
      3. В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.
      4. За всеки един изработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната изработка и на крайния продукт:
1. Документиране на ЦЕИС НКР в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
2. Използване на continuous integration практики;
3. Използване на dependency management.
Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.
      1. Във всеки един компонент на ЦЕИС НКР, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
1. дата и час на build;
2. място/среда на build;
3. потребител извършил/стартирал build процеса;
4. идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-ът.
    1. Бързодействие и мащабируемост
      1. Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки
1. ЦЕИС НКР трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
2. ЦЕИС НКР трябва да позволява конфигуриране от страна на администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
3. ЦЕИС НКР трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.
      1. Кохерентно кеширане на данни и заявки
1. Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.
2. Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш.
3. Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво.
4. Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове.
5. Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи.
6. Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:
1. извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;
2. извличане на информация от предефинирани периодични справки;
3. информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;
4. други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.
От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.
      1. Бързодействие
1. При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.
2. Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.
      1. Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
1. включена header compression;
2. използване на brotli алгоритъм за компресия;
3. включен HTTP pipelining;
4. HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
5. публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305 за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);
6. ако клиентският брjeаузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.
      1. Подписване на документи
1. При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
2. Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.
3. ЦЕИС НКР трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;
4. Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
1. използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са изработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в Системата;
2. използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
3. интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.
      1. Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията
1. Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната изработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);
2. Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за визуализиране на съдържание.
    1. Информационна сигурност и интегритет на данните
1. Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
2. Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
3. Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;
4. Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;
5. Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на изработка на Системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing;
6. Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата;
7. При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS;
8. Интегритетът на предаваните електронни изявления през интернет чрез уеббазирани потребителски интерфейси се осигурява чрез използване на протокол HTTPS, като за установяване на криптирана връзка с потребителя на услугата се използва протокол TLS (Transport Layer Security – Сигурност на транспортния слой), версия 1.1 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 4346, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за Интернет инженеринг) през април 2006 г.
9. Интегритетът на предаваните електронни изявления през интернет чрез програмни интерфейси се осигурява чрез използване на протокол HTTPS, като за установяване на криптирана връзка с потребителя на услугата се използва протокол TLS (Transport Layer Security – Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за Интернет инженеринг) през август 2008 г.
10. Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
11. При проектирането и изработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
12. Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в ЦЕИС НКР. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
1. уникален номер;
2. точно време на възникване на събитието;
3. вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);
4. данни за информационна система, където е възникнало събитието;
5. име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
6. приоритет;
7. описание на събитието;
8. данни за събитието.
1. Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
2. Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;
3. Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.
    1. Използваемост
Общи изисквания за използваемост и достъпност
1. При проектирането и изработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012.
2. Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други.
3. Функционалностите на потребителския интерфейс на ЦЕИС НКР трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design).
4. Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, ЦЕИС НКР трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling". Допуска се използването на Captcha единствено при идентифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“.
5. Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до информацията в ЦЕИС НКР и тя да бъде промотирана с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.
6. Публичните уеб страници на ЦЕИС НКР трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При изработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на ЦЕИС НКР трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците.
7. Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини.
8. При изработката на публични уеббазирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
1. Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
2. JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
3. Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;
1. В екранните форми на ЦЕИС НКР трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.
2. Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
3. Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.
4. Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.
5. Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
6. Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.
7. Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове.
8. Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска ЦЕИС НКР да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
9. ЦЕИС НКР трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
10. Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
11. ЦЕИС НКР трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която ЦЕИС НКР да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия.
12. Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка.
13. За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс
Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
1. Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
2. Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от
   10 стойности.
1. В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра.
2. ЦЕИС НКР трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи.
3. Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на ЦЕИС НКР, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
1. всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;
2. всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);
3. всяко отделно поле за въвеждане на данни.
1. Трябва да бъде изработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета.
2. Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка получавана информация от ЦЕИС НКР не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат изработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини.
3. Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития.
4. При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.
Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси
1. ЦЕИС НКР трябва да съхранява перманентно всеки започнал работен процес/процедура по подаване на данни или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия.
2. При вход в ЦЕИС НКР потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите.
3. Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
1. да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;
2. да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
1. за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";
2. сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
3. свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.
Изисквания за проактивно информиране на потребителите
1. За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание (новини, обявления, концесии, отворени работни позиции, нормативни актове, отговори на въпроси и указания за прилагане на ЗК и др.) в стандартен формат (RSS 2.х, Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики за посещаемостта на страницата.
2. ЦЕИС НКР трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини (съобщения), които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в системата потребители, които са заявили или са се съгласили да ги получават; Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в ЦЕИС НКР.
    1. Системен журнал
1. Изгражданото решение за ЦЕИС НКР задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
2. Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:
1. дата/час на действието;
2. модул на системата, в който се извършва действието;
3. действие;
4. обект, над който е извършено действието;
5. допълнителна информация;
6. IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:
1. по време на работа на ЦЕИС НКР потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на системата;
2. специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на ЦЕИС НКР;
3. данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на ЦЕИС НКР трябва първо да възстанови архивните данни;
4. трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.
    1. Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
      1. При използване на база данни (релационна или нерелационна (NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:
Идентификация на регистрите и базите данни, като:
1. регистър и база данни се идентифицират чрез електронно удостоверение във формат X.509, издаден за съответния регистър.
2. идентификацията се осъществява двустранно по протокол TLS (Transport Layer Security – Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за Интернет инженеринг) през август 2008 г.
3. идентификацията се осъществява с всяка информационна система, с която регистърът или базата данни извършва комуникация, включително регистъра на регистрите. Достъп до регистрите и базите данни.
4. достъп до регистрите и базите данни, като:
1. информационните системи на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции, се идентифицират пред регистрите чрез цифров сертификат, вписан в ИИСДА, двустранно по протокол TLS (Transport Layer Security – Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока, дефиниран в Препоръка RFC 5246, приета от IETF (The Internet Engineering Task Force – Целева група за Интернет инженеринг) през август 2008 г. – ако е приложимо.
2. при вписването, заличаването или извличането на данни от регистър от длъжностни лица, лицата, които извършват вписването, заличаването или извличането, се идентифицират по реда на ЗЕИ. Идентификация не се изисква за извличане на данни от публични регистри – ако е приложимо.
      1. Дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността.
      2. Базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding – ако е приложимо.
      3. Имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция.
      4. Трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания.
      5. Връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key.
      6. Периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива.
      7. Задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация.
      8. При операции върху много записи (batch) следва да се избягват дълго продължаващи транзакции.
      9. Заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат.
      10. При използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем).
      11. При използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (ПРОЕКТА)
Общи изисквания към тематичния обхват и функционалностите на ЦЕИС НКР
    1. ЦЕИС НКР трябва да е модулна и мащабируема, както и лесна за адаптиране, така че да позволява въвеждане на промени, изисквани от изменения на относимото към концесиите национално законодателство или европейско право. Проектираната и изградена на модулен принцип ЦЕИС НКР трябва за позволява добавяне на нови модули без да се нарушава текущата функционалност.
    2. ЦЕИС НКР трябва да е проектирана, изградена и въведена в експлоатация като уеб-базирана платформа най-малко в тематичния (еднозначно с предметния или със съдържателния) обхват на функционалните подсистеми по т. 3.2.5 и на модулите по т. 3.2.5 и т. 8.2.
    3. Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в ЦЕИС НКР без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на ЦЕИС НКР ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със ЦЕИС, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на ЦЕИС НКР, включително и по време на гаранционния период.
    4. Архитектурата на ЦЕИС НКР и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или изработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
    5. ЦЕИС НКР трябва да изгради и поддържа множество среди, като Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:
Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Staging	чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Sandbox Testing	чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя, Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение за ЦЕИС НКР.
    1. Изработените модули на ЦИС НКР трябва да отговарят на следните общи изисквания:
Ползваемост и потребителски интерфейс, като:
1. екранните форми трябва да бъдат консистентни и близки по вид;
2. потребителският интерфейс да бъде ориентиран към изпълняваните задачи, като осигурява необходимата за изпълнението информация;
3. потребителският интерфейс да осигурява формални и логически проверки при въвеждане и промяна на данните.
ЦИС НКР да има архитектура, която осигурява:
1. промените по системата да запазват централизираната архитектура на ЦЕИС НКР;
2. да се поддържат едновременен многопотребителски достъп, както за преглед и справки, така и за редакция; редактирането и актуализирането на данни в системата от един потребител не трябва да затруднява работата на останалите потребители;
3. ЦИС НКР трябва съхранява исторически данни и история на промените в данните, които да може да се използват за извършване на справки за исторически данни; необходимо е да се съхранява информация и за основанията за направените промени, служител и работно място на извършването им;
4. да е възможно добавянето на нови работни места, без да се налага промяна по архитектурата;
5. да е възможно да се добавят нови функционалности, без да се налага промяна по архитектурата.
Надеждност и устойчивост на ЦИС НКР, която осигурява:
1. работа на системата 7 дни в седмицата и 24 часа в денонощието;
2. всички данни в системата трябва да запазват интегритет си при всякакви обстоятелства (отказ на приложен софтуер, погрешни или злонамерени действия на потребител, отпадане на сървър, неизправност на диск, прекъсване на захранването и т.н.);
3. да се реализира функционалност, която удовлетворява изисквания та за валидиране на данни и проверка за съгласуваност на данни, чрез двата вида средства – инструментите за управление на приложението и на самата база данни;
4. да не се допуска загуба на данни;
5. дублирането на данни да е сведено до минимум;
6. загуба на данни, които вече са записани в системите, е недопустима.
7. да има подходяща процедура за създаване на резервни копия и възстановяване на данни, която да бъде тествана в рамките на тестовете по приемане на ЦЕИС НКР.
    1. С предварителния Системен проект на ЦЕИС НКР в Техническото си предложение всеки Участник може да обединява или разделя подсистеми и модули без да намалява изискваните се с това ТЗ обхват на съдържанието и функционалностите на ЦЕИС НКР като цяло и на модулите по т. 3.2.5.
    2. В съответствие с чл. 33, параграф 2 от Директива 2014/23/ЕС, обявленията, свързани с възлагането на концесии са електронни файлове. За да се спазва принципът на еднократност в електронното управление и по този начин да се намали административото натоварване на администраторите на ЦЕИС НКР и да се повиши надеждността на данните, както и за да се улесни публикуването на обявленията при концесии, чиято стойност е под прага за ЕС, следва да бъдат установени такива стандартни формуляри, които може автоматично да се попълват с информация от предишни обявления, документации за концесии, технически спецификации, оферти, концесионни договори, национални административни регистри с които ЦЕИС НКР ще е в регистрова свързаност и други източници на данни в НКР. Освен всичко друго, тези формуляри следва вече да не се попълват ръчно, а да се създават автоматично от ЦЕИС. По силата на чл. 193, ал. 3 от ЗК, определените от концедентите длъжностни лица (администраторите на системата) вписват данните в НКР чрез електронни формуляри, които се поддържат на интернет страницата на регистъра.
За да се избегнат проблеми при внедряването, създадените от Изпълнителя за НКР електронни формуляри следва да бъдат съобразени със системите за програмно осигуряване, в които ще се внедряват. Тук се включват системите за обмен на данни, потребителските интерфейси, които потвърждават ръчно въведените данни, и публикуващите уебсайтове, които представят информацията в обявленията. Информацията следва да бъде представяна по такъв начин, че да привлича икономическите оператори и другите ползватели на ЦЕИС НКР.
    1. Всеки Участник представя с Техническото си предложение предварителен Системен проект на ЦЕИС НКР (прототип на системен проект), който е изработен в съответствие с изискванията на т. 3-8 на това Техническо задание, относими към предварителния системен проект.
    2. Към предварителния Системен проект на ЦЕИС НКР в Техническо си предложение всеки участник прилага обяснителна записка или справка с която описва/посочва по какъв начините и/или с какви средства чрез представения предварителен Системен проект на ЦЕИС НКР се постига удовлетворяване на изискванията на т.8.1.9.
    3. Участник, на който Техническото му предложение не удовлетворява изискванията на т. 8.1.9 и т. 8.1.10, се отстранява от участие в процедурата.
    4. С оглед оценяване на офертите всеки Участник може да прави мотивирани предложения за увеличаване на тематичния обхват и функционалните възможности на ЦЕИС НКР по отношение прилагането на ЗК при условие, че тези предложения:
1. са свързани с възлагането и изпълнението на концесии по реда на действащия ЗК към момента на подаване на офертите;
2. намаляват административното натоварване на съответен администратор на ЦЕИС НКР съобразно определената му роля да създава електронни формуляри и да въвежда данни в съответния модул в средата на ЦЕИС, спрямо натоварването при извършване на същите дейности по създаване на формуляри и данни извън средата на ЦЕИС НКР;
3. са свързани с предпазване на администраторите на ЦЕИС НКР с ограничени права от нарушаване на изисквания на ЗК или другата относима нормативна уредба към създаваните и въвеждани данни и/или информации в НКР.
4. са свързани с осигуряване на възможността за получаване от НКР на аналитични справки за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.
    1. Предложенията по т. 8.1.12 трябва да са свързани само с облекчаване прилагането на ЗК и могат да се отнасят до:
1. предметния обхват на функционалните подсистеми за ЦЕИС като цяло;
2. тематичното съдържание на модулите на ЦЕИС като цяло;
3. броя на функционалностите за всеки един от модулите на ЦЕИС НКР;
4. броя Електронни формуляри за вписване на данни в НКР;
5. броя на функционалностите за всеки един от Електронните формуляри;
6. броя на аналитичните справки; за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите
7. броя на функционалностите за всяка една от аналитичните справки.
    1. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник може да прави мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на тематичния обхват и/или на функционалните възможности на ЦЕИС НКР, при условие, че:
1. с тези решения се предлага тематичен обхват и/или функционални възможности на ЦЕИС НКР, които са над изискваните с това Техническото задание;
2. решенията се отнасят само до възлагането и изпълнението на концесии по реда на действащия ЗК.
    1. Предложението по т. 8.1.14 подлежи на техническа оценка. Предложението се мотивира чрез представяне на прототип или демо-модел на предлаганите решения с приложен текст за описание и мотивиране на всяко предлагано решение.

Модули на ЦЕИС НКР
    1. Модул за Електронна регистрация за създаване и поддържане на партиди за процедури за определяне на концесионер
      1. Чрез този модул се реализира функционалността за осъществяване на контролиран достъп на вътрешните за системата потребители (оправомощени служители от министерства и общини) до съответните на определените им роли ресурсите на ЦЕИС НКР.
      2. Този модул ще е отговорен за регистрацията на потребители (администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права), които ще откриват партиди за процедурите за определяне на концесионер и партиди за възложени концесии по реда на ЗК, ще създават електронни формуляри и ще въвеждат данни в НКР за концесии, възлагани по ЗК, като осигурява:
1. първоначалната регистрация на потребителите на Системата, управлението на техните роли и права;
2. осигуряване на вход в Системата и достъп до нейните функционалности, в зависимост от ролите и правата на потребителите;
3. поддържане на детайлна история за действията по създаването и управлението на потребителите, както и идентификацията и оторизацията им по време на различните етапи на процеса на възлагане.
      1. Модулът трябва да осигурява управлението на автентикацията (идентифицирането) и оторизацията (задаването на права и роли) на потребителите на ЦЕИС НКР и да предоставя единна точка за достъп до нейните модули, в зависимост от правата на потребителя.
      2. Функционалностите на този модул трябва да дават възможност най-малко за извършване на следните основни операции:
1. Регистриране на потребител, чрез задаване на потребителско име, задаване на парола за вход в системата, наименование на потребителя, заемана длъжност във ведомството, звено, контакти, назначаване на права за достъп до системата и други.
2. Редакция на атрибутите на създаден потребител. Този тип функционалности ще задават възможност за промяна на всички атрибути, асоциирани с конкретен потребител. По този начин ще се осъществява актуализацията на данните на потребител, както и ограничаването на достъпа му до определени ресурси на системата.
      1. Посредством този модул трябва да се осигури определяне на самоличността и идентичността на потребителите на Системата (електронна идентификация), както и техните права (електронна оторизация).
      2. Изпълнителят трябва да реализира функционалности за електронната идентификация на всички потребители в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация.
      3. Трябва да бъде предвидена възможност за интеграция с националната схема за електронна идентификация (когато тази схема започне да се прилага), съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта при идентификация и оторизация на потребителите, Системата трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление“. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по съответните стандартни протоколи.
      4. Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола, за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за потребители, които желаят да продължат да използват електронни административни услуги с КЕП.
      5. Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, като включва следните стъпки:
1. визуализиране на: информация относно стъпките по регистрация и информация относно процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил; съвети към потребителите за проверка на настройките на и-мейл клиентите, свързани с блокиране на спам; съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";
2. избор на потребителско име;
3. контекстна валидация на полетата, включително и за избраното потребителско име;
4. избор на парола с контекстна валидация на полето и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";
5. реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрация чрез изпращане на съобщение до регистрирания адрес на електронна поща на потребителя с хипер-линк с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията;
6. възможност за последващо препращане на съобщението за потвърждение, в случай че не е получено от потребителя.
      1. Преди първоначалното предоставяне на достъп до ЦЕИС НКР всеки потребител трябва да бъде информиран чрез предупреждаващо съобщение относно:
1. общите ограничения, налагани от Системата;
2. възможния мониторинг, протоколиране и одит на използването на Системата;
3. необходимото съгласие на потребителя за мониторинг и протоколиране в случай на използване на Системата;
4. забраните и възможните санкции при несанкционирано използване на Системата;
5. възможните действия на потребителя, които могат да бъдат изпълнени от Системата без необходимост от идентификация и оторизация.
      1. ЦЕИС НКР трябва да предоставя възможност на длъжностните лица на концедентите за отправяне на искане за създаване на нова партида чрез попълване на електронна форма с необходимата информация и цифрово подписване на формата от лице с представителна власт. Системата трябва да осигури възможност за разпечатване на съдържанието на искането по начин, гарантиращ невъзможност за подмяна на страница/и.
      2. ЦЕИС НКР трябва да поддържа история на преобразуването на концедентите с информация за техните предшественици, включително в случаите на сливания, разделяния, поглъщания и др.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Партиди за процедури за определяне на концесионер за държавни концесии
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди за процедурите за определяне на концесионер за държавни концесии по реда на ЗК.
      2. Чрез модула се създават партиди за обявените процедури за определяне на концесионер, като на концедентите се осигурява възможност да публикуват в тях предвидената от ЗК информация, а на всички заинтересовани лица трябва се предоставя възможност да получават и изтеглят информация за възлаганата концесия с оглед на интересите им за участие в процедурата за определяне на концесионер.
      3. Този модул ще е отговорен за:
1. откриване на партида за всяка процедура за определяне на концесионер по реда на ЗК;
2. въвеждане едновременно с откриването на партидата на структурирани индивидуализиращи данни за концедента и информация за планираната и обявяваната концесия за нуждите на аналитичните справки за концесиите;
3. въвеждане на документи, данни и информация на нуждите на провежданата процедура за определяне на концесионер;
4. свободен достъп на заинтересовани лица (икономически оператори) до документите, свързани с възлагането на концесията.
      1. Модулът трябва да осигурява следната основна функционалност:
1. осъществяване на дейностите по т. 8.2.2.3;
2. избор на необходими електронни формуляри за въвеждане на данни и документи в партидата;
3. прикачване на документи към завършени формуляри;
4. проверка/валидация на въвежданите в ЦЕИС НКР от потребителя данни и/или документи във връзка с възлагането на концесии;
5. въвеждане на данни и документи;
6. осъществяване на изискванията на чл. 76, чл. 78,, ал. 6, чл. 79, ал. 3, чл. 81, ал. 1, т. 2, чл. 118, ал. 3-5, чл. 192 и чл. 193 от ЗК, свързани със съдържанието на партидите и реда за тяхното откриване и поддържане;
7. осъществяване на изискването прилагане на софтуерни решения за осигурена поддръжка на дигитализираните и въведените документи в модула.
      1. Виртуалното пространство, в което ще се визуализира партидата за провежданата процедура за определяне на концесионер, се създава след регистрация на администратора, определен от Концедента.
      2. Модулът следва да осигуряват търсене на информация по основни характеристики на концесиите. Достъпът до функционалността за търсене не трябва да бъде ограничен до регистрираните потребители. Информацията, вече въведена чрез други модули на ЦЕИС НКР, трябва да се попълва автоматично.
      3. Модулът не следва да позволява изтриване на публикувана информация, а само обявяването и като невалидна. Цялата информация, свързана с конкретна процедура за определяне на концесионер, се обособява в отделно виртуално работно пространство.
      4. Публикуването на документи в партидите трябва да става с удостоверяване на времето от трета независима страна - акредитиран доставчик на услуга за удостоверяване на време. Моментът на публикуване трябва да бъде съхраняван в базата данни и визуализиран по подходящ начин.
      5. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.
      6. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник може да прави мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на тематичното съдържание на модула и мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на функционалните възможности на модула, при условие, че:
1. с тези решения се предлагат тематично съдържание и/или функционални възможности на модула, които са над изискваните с това Техническото задание;
2. решенията се отнасят само до възлагането и изпълнението на концесии по реда на действащия ЗК.
      1. Предложенията по т. 8.2.2.10 подлежат на техническа оценка. Предложенията се мотивират чрез представяне на прототип или демо-модел на предлаганите решения с приложен текст за описание и мотивиране на всяко предлагано решение.

    1. Модул за Партиди за процедурите за определяне на концесионер за общински концесии
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди за процедурите за определяне на концесионер за общински концесии по реда на ЗК.
      2. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.2.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Партиди за процедурите за определяне на концесионер за съвместни концесии
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди за процедурите за определяне на концесионер за съвместни концесии по смисъла на чл. 6, ал. 4 от ЗК, които се възлагат по реда на ЗК.
      2. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.2.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Електронна регистрация за създаване и поддържане на партиди за предоставени концесии
      1. Чрез този модул се реализира функционалността за осъществяване на контролиран достъп на вътрешните за системата потребители (оправомощени служители от министерства и общини) до съответните на определените им роли ресурсите на ЦЕИС НКР.
      2. Този модул ще е отговорен за регистрацията на потребители (администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права), които ще откриват партиди за предоставени концесии по действащото законодателство до влизане в сила на ЗК - без концесии за подземни богатства по ЗПБ, концесии за добив на минерални води по ЗВ и концесии за морски плажове по ЗУЧК, концесии за подземни богатства по реда на ЗПБ, концесии за минерални води и концесии за морски плажове и които ще създават електронни формуляри и ще въвеждат данни в НКР за изпълнението на концесиите.
      3. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.1.
      4. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Партиди на възложени концесии по реда на ЗК
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди за възложени концесии по реда на ЗК.
      2. Чрез модула се създават партиди за възложени концесии по реда на ЗК, на концедентите се осигурява възможност да публикуват в тях предвидената от ЗК информация, а на всички заинтересовани лица трябва да се предоставя възможност да получават и изтеглят информация за изпълнението за възложените по реда на ЗК концесии.
      3. Този модул ще е отговорен за:
1. откриване на партида за всяка възложена концесия по реда на ЗК;
2. въвеждане едновременно с откриването на партидата на структурирани индивидуализиращи данни за концедента и информация за възложената концесия и нейното изпълнение за нуждите на аналитичните справки за концесиите;
3. свободен достъп на заинтересовани лица до документите, свързани с изпълнението на концесията.
      1. Модулът трябва да осигурява следната основна функционалност:
1. осъществяване на дейностите по т. 8.2.6.3;
2. избор на необходими електронни формуляри за въвеждане на данни и документи в партидата;
3. прикачване на документи към завършени формуляри
4. проверка/валидация на въвежданите в ЦЕИС НКР от потребителя данни и/или документи във връзка с възлагането на концесии;
5. въвеждане на данни и документи;
6. осъществяване на изискванията на чл. 124, ал. 3, чл. 192, ал. 1 и ал. 3 и чл. 193 от ЗК, свързани със съдържанието на партидите и реда за тяхното откриване и поддържане;
7. осъществяване на изискването прилагане на софтуерни решения за осигурена поддръжка на дигитализираните и въведените документи в модула.
      1. Виртуалното пространство, в което ще се визуализира партидата за провежданата процедура за определяне на концесионер, се създава след регистрация на администратора, определен от Концедента.
      2. Модулът следва да осигуряват търсене на информация по основни характеристики на концесиите и на тяхното изпълнение. Достъпът до функционалността за търсене не трябва да бъде ограничен до регистрираните потребители. Информацията, вече въведена чрез други модули на ЦЕИС НКР, трябва да се попълва автоматично.
      3. Модулът не следва да позволява изтриване на публикувана информация, а само обявяването и като невалидна. Цялата информация, свързана с изпълнението на конкретна концесия, се обособява в отделно виртуално работно пространство.
      4. Публикуването на документи в партидите трябва да става с удостоверяване на времето от трета независима страна - акредитиран доставчик на услуга за удостоверяване на време. Моментът на публикуване трябва да бъде съхраняван в базата данни и визуализиран по подходящ начин.
      5. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.
      6. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник може да прави мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на тематичното съдържание на модула и мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на функционалните възможности на модула, при условие, че:
1. с тези решения се предлагат тематично съдържание и/или функционални възможности на модула, които са над изискваните с това Техническото задание;
2. решенията се отнасят само до възлагането и изпълнението на концесии по реда на действащия ЗК.
      1. Предложенията по т. 8.2.6.10 подлежат на техническа оценка. Предложенията се мотивират чрез представяне на прототип или демо-модел на предлаганите решения с приложен текст за описание и мотивиране на всяко предлагано решение.

    1. Модул за Партиди на предоставени концесии по действащото законодателство до влизане в сила на ЗК - без концесии за подземни богатства по ЗПБ, концесии за добив на минерални води по ЗВ и концесии за морски плажове по ЗУЧК
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди на предоставени концесии по действащото законодателство до влизане в сила на ЗК - без концесии за подземни богатства по ЗПБ, концесии за добив на минерални води по ЗВ и концесии за морски плажове по ЗУЧК.
      2. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.6.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Партиди на предоставени концесии за подземни богатства по реда на ЗПБ
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди на предоставени концесии за подземни богатства по реда на ЗПБ.
      2. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.6.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Партиди на предоставени концесии за минерални води
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди на предоставени концесии за минерални води.
      2. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.6.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Партиди на предоставени концесии за морски плажове
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди на предоставени концесии за морски плажове.
      2. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.6.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Връзки между партидите за процедури за определяне на концесионер и партидите за възложени концесии по реда на ЗК
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР по чл. 196, ал. 6 на ЗК за концесиите, възложени по реда на ЗК, да се осигури връзка между партидата на всяка успешно приключила процедурата за определяне на концесионер и партидата на съответстващата й възложена концесия.
      2. Този модул за интеграция трябва да осигурява взаимодействията между отделните модули като се реализира със съответен програмен интерфейс.
      3. Всеки участник в предварителния си Системен проект трябва са опише по какъв начин ще реализира тази интеграция и евентуалните ограничения при използването.

    1. Модул за Електронна регистрация за поддържане на модули по т. 8.2.13 – 8.2.17 и по т. 8.2.24-8.2.25
      1. Чрез този модул се реализира функционалността за осъществяване на контролиран достъп на вътрешните за системата потребители (оправомощени служители от АВС и МФ) до съответните на определените им роли ресурсите на ЦЕИС НКР.
      2. Този модул ще е отговорен за регистрацията на потребители (администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права), които ще поддържат модули т. 8.2.13 – 8.2.17 и по т. 8.2.24-8.2.25, отнасящи си до въвеждане на данни в НКР за мониторинга и контрола на концесиите, електронни формуляри и информационното осигуряване на концесионната дейност.
      3. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.1.
      4. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Предварителен контрол при възлагане на концесии по реда на ЗК
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за предоставяне на информация за извършвания по реда на ЗК и на НОФИЕК предварителен контрол от АМС и МФ при възлагане на концесии по реда на ЗК.
      2. Този модул ще е отговорен за:
1. въвеждане в НКР на информация за извършвания по реда на ЗК и на НОФИЕК предварителен контрол от АМС и МФ за приложимите случаи при възлагане на концесии по реда на ЗК;
2. свободен достъп на заинтересовани лица до документите, свързани с резултатите от предварителния контрол при възлагане на концесии по реда на ЗК.
      1. Модулът трябва да осигурява следната основна функционалност:
1. осъществяване на дейностите по т. 8.2.13.2;
2. избор на необходими електронни формуляри за въвеждане на данни за предварителния контрол;
3. прикачване на документи към завършени формуляри;
4. проверка/валидация на въвежданите в ЦЕИС НКР от администратора с ограничени права данни във връзка с предварителния контрол;
5. въвеждане на данни и документи.
      1. Виртуалното пространство, в което ще се визуализира информационния раздел на ЦЕИС НКР, се създава след регистрация на администратора с ограничени права, определен от ДИСП при АМС, съответно от МФ.
      2. Модулът следва да осигуряват търсене на информация по основни характеристики на предвидените за възлагане концесии, преди тяхното обявяване. Достъпът до функционалността за търсене не трябва да бъде ограничен до регистрираните потребители. Информацията, вече въведена чрез други модули на ЦЕИС НКР, трябва да се попълва автоматично.
      3. Модулът не следва да позволява изтриване на публикувана информация, а само обявяването и като невалидна. Цялата информация, свързана с изпълнението на конкретна концесия, се обособява в отделно виртуално работно пространство.
      4. Публикуването на документи в информационния раздел на ЦЕИС НКР трябва да става с удостоверяване на времето от трета независима страна - акредитиран доставчик на услуга за удостоверяване на време. Моментът на публикуване трябва да бъде съхраняван в базата данни и визуализиран по подходящ начин.
      5. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.
      6. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник може да прави мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на тематичното съдържание на модула и мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на функционалните възможности на модула, при условие, че:
1. с тези решения се предлагат тематично съдържание и/или функционални възможности на модула, които са над изискваните с това Техническото задание;
2. решенията се отнасят само до възлагането и изпълнението на концесии по реда на действащия ЗК.
      1. Предложенията по т. 8.2.13.9 подлежат на техническа оценка. Предложенията се мотивират чрез представяне на прототип или демо-модел на предлаганите решения с приложен текст за описание и мотивиране на всяко предлагано решение.

    1. Модул за Мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии по реда на ЗК
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за предоставяне на информация за извършвания от АМС по реда на ЗК и на НОФИЕК мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии по реда на ЗК.
      2. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.13.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Мониторинг и контрол от концедентите на концесионни договори
      1. Чрез този модул се реализира функционалността на ЦЕИС НКР за предоставяне от АМС на обобщена информация за извършвания от концедентите мониторинг и контрол на изпълнението на концесионни договори.
      2. За модула се прилагат изискванията на т. 8.2.13.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Генератор на образци (шаблони) на електронни формуляри
      1. Модулът Генератор на образци (шаблони) на електронни формуляри е служебен модул, който трябва да предоставя възможност на потребители със съответните права да генерират електронни формуляри на документи и да осигурява възможност за въвеждане на необходимата информацията с цел попълване на приложимите формуляри.
      2. Формирането на документите за публикуване ще се извършва автоматично от Системата, след въвеждането на цялата необходима информация и потвърждаването й от потребителя.
      3. Модулът трябва да позволява на администратор (потребител) на ЦЕИС НКР, притежаващ необходимите права:
1. да създава, редактира и използва електронен формуляр съобразно възложените му задачи;
2. да определя срок за изработване на документа чрез попълване (въвеждане) на структурирана и неструктурирана информация в електронния формуляр;
3. да определя потребители, които имат право да попълват необходимата информация;
4. да редактира вече създаден документ като електронен формуляр.
      1. Модулът трябва да позволява на упълномощените от концедентите, ДИСП при АМС и МФ администратори с ограничени права да създават в Средата на ЦЕИС и извън нея и да публикуват в НКР съответните Електронни формуляри за въвеждане на данни заедно с прикачени към тях документи за конкретна концесия.
      2. Образците за електронните формуляри да могат да се дефинират в структуриран вид в релационната база данни от съответния администратор (потребител) на ЦЕИС НКР.
      3. Системата трябва да предоставя на администраторите, съобразно определените им роли, възможност за избор на образец на Електронен формуляр от предварително дефиниран набор образци (библиотека от образци). Опциите за избор трябва да бъдат сведени до минимум чрез въпроси, зададени в подходяща последователност.
      4. В модула трябва да са предвидени механизми, които да не позволяват повторно публикуване на напълно идентични електронни формуляри (дублиране на публикация) за един и същ Концедент или за една и съща концесия.
      5. Системата трябва да генерира файл в четим формат на попълнен образец.
      6. Системата следва да позволява визуализация на цялата предвидена в ЗК или това ТЗ информация в съответния формуляр.
      7. Валидационните правила, по които трябва да се провери видът и съдържанието на полетата в електронния формуляр, а също така комплектността на документите в рамките на едно електронно досие, ще бъдат уточнени при одобряване на Системния проект.
      8. Модулът трябва да осигурява на администраторите, съобразно определените им роли, да въвеждат и информация за целите на аналитичните справки.
      9. ЦЕИС НКР следва да поддържа различни схеми на работните процеси в модула, в зависимост от видовете аналитични справки, като процесите трябва да бъдат автоматизирани и генерираните документи - структурирани в максимална степен. Окончателният списък със схемите на работните процеси и самите схеми, следва да бъдат уточнени при одобряване на Системния проект.
      10. Модулът трябва да предоставя функционалност на администраторите на ЦЕИС НКР, съобразно определените им роли възможности за избор и изтегляне на Електронен формуляр, неговото попълване с необходимите данни и информация в средата на ЦЕИС или извън нея, както и неговото публикуване (въвеждане) в съответния модул на ЦЕИС НКР, заедно с прикачен електронен образ на изискваните или на необходимите към него други документи. Модулът трябва да съдържа и да позволява въвеждане на данни в ЦЕИС НКР най-малко чрез посочените по-долу образци на Електронни формуляри.
      11. Образец на предложение за включване на проект за концесия в плана за действие за концесиите.
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 11, чл. 18 и в чл. 23 от НИОФИЕК, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това Техническо задание (ТЗ).
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр с приложен текст за описание на постигнатите изисквания на т. 1) и мотивиране на всяко едно предлагано решение за функционалност на формуляра, свързана с:
1. намаляване на административното натоварване на съответните администратори на ЦЕИС НКР при създаване електронния формуляр в средата на ЦЕИС НКР;
2. предпазване от нарушаване на изисквания на ЗК или другата относима нормативна уредба към създаваните и въвеждани данни и/или информации в НКР;
3. осигуряване на възможността за получаване от НКР на аналитични справки за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.

      1. Образец на предложение за изключване на проект за концесия в плана за действие за концесиите.
1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 2 и чл. 20 от НИОФИЕК, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на предложение за промяна на проект за концесия в плана за действие за концесиите относно прогнозираните елементи по чл. 11, ал. 1, т. 3 от НИОФИЕК.
1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 3-5 и чл. 20 от НИОФИЕК, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 3, т. 2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на план за действие за концесиите
1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 45, ал. 2-4 от ЗК и чл. 9, ал. 1-2 и чл. 10, ал. 1-2 от НИОФИЕК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на обосновка на концесията
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 58, ал. 2 от ЗК и чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 2-3 и от НИОФИЕК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на документация за концесия
1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 4, чл. 70, ал. 1, чл. 78, чл. 87, ал. 1, т. 3 и 6, чл. 88, ал. 2, т. 6, чл. 89, ал. 1, чл. 90, ал. 3, чл. 105, ал. 2-3, чл. 114, ал. 2 и чл. 137, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13на това ТЗ.
2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на концесионен договор
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 6-7, чл. 122, ал. 2-5 и чл. 123 от ЗК и на чл. 3, ал. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 5, ал. 5, чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 1 от НИОФИЕК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на заявление
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 86 и чл. 89 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на предложение
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 88, ал. 2, 4 и 6 и чл. 89 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на обвързващо предложение
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 88, ал. 3-6 и чл. 89 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на решение за откриване на процедурата за определяне на концесионер
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 72, ал. 1 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на обявление за откриване на процедура за определяне на концесионер за концесии без трансграничен интерес (Национално обявление)
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 50, ал. 3, чл. 75, ал. 2 и Приложение № 8 към чл. 75, ал. 2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на решение за одобряване на обявление за поправка и за съответните изменения на документацията за концесията
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 77 и чл. 79, ал. 2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на обявление за обявление за поправка на обявлението за откриване на процедурата и/или на документацията за концесията за концесии без трансграничен интерес (Обявление за поправка)
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 77 и чл. 79, ал. 4-5 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на решение за определяне на концесионер
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 116, ал. 1 и 2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на решение за прекратяване на процедурата за определяне на концесионер
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 117 и чл. 118 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на обявление за провеждане на повторна процедура за определяне на концесионер за концесии с трансграничен интерес и за концесии без трансграничен интерес
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 50, ал. 4 и чл. 118 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на обявление за възложена концесия за концесии без трансграничен интерес
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 124, ал. 2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на отчет за проведена процедура за определяне на концесионер за концесии с трансграничен интерес и за концесии без трансграничен интерес
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 192, ал. 2, т. 11 и ал. 4 от ЗК и с Образеца на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер, одобрен с Решение по т. 2.2. от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 17 април 2019 г. за одобряване на Образец на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и Образец на информация за изпълнение на концесионен договори[13] и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
          [13] Образецът на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер е публикуван в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес: https://nkr.government.bg/Information, в секция „Образци“.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на обявление за изменение на възложена концесия за концесии без трансграничен интерес
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 141, ал. 3-4 и Приложение № 9 към чл. 141, ал. 3 от ЗК и като се има предвид чл. 141, ал. 4 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на решение за отправяне или приемане на предложение за изменение на концесионен договор
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 141, ал. 1-2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на решение за отказ за приемане на предложение за изменение на концесионен договор
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 141, ал. 1-2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на решение за прекратяване на концесионен договор
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 148 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на допълнително споразумение за изменение на концесионен договор
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 136-143 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на информация за изпълнение на концесионен договор
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 192, ал. 3, т. 8 и ал. 4 и с Образеца на информация за изпълнение на концесионен договори, одобрен с Решение по т. 2.2. от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 17 април 2019 г. за одобряване на Образец на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и Образец на информация за изпълнение на концесионен договори и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ[14].
          [14] Образецът на информация за изпълнение на концесионен договор е публикуван в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес: https://nkr.government.bg/Information, в секция „Образци“
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на информация за договорите за подизпълнение
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 134, ал. 1 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на годишен отчет на концедента относно изпълнението на включените в съответния план за действие проекти и концесионни договори
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 132, ал. 2 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на искане до министъра на финансите за извършване на предварителна оценка относно спазване на фискалните правила и ограничения по Закона за публичните финанси на проектите за държавни концесии с плащания от концедентите преди включването им в плана за действие за държавните концесии
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 23, чл. 24 и чл. 25, ал. 1 от НИОФИЕК, във връзка с чл. 39, ал. 2, т. 4 от ЗК, и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на становище на министъра на финансите относно финансово-икономическите елементи на проектите за държавни и общински концесии с плащания от концедентите преди откриването на съответната процедура за определяне на концесионер
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 2 от НИОФИЕК, във връзка с чл. 32, ал. 2, т. 5 и чл. 57, ал. 4 от ЗК, и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на становище на специализираната дирекция от АМС за извършване на предварителен контрол за спазване на изискванията за възлагане на концесии на проектите на решения за откриване на процедурата за определяне на концесионер, на обявление за откриване на процедурата и на документация за концесията
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 41, т. 5, б. „а“ от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на становище на специализираната дирекция от АМС по проектите на решения за отправяне или приемане на предложение за изменение на концесионен договор преди одобрението им от Министерския съвет, съответно от общинския съвет
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 41, т. 5, б. „в“ от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на обобщена информация относно мониторинга и контрола по изпълнение на концесионните договори
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 41, т. 7 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на годишен доклад за състоянието на концесиите
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 38, ал. 1, т. 5 и чл. 41, т. 8 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на уведомление на ДИСП от АМС до Европейската комисия за решенията и определенията на КЗК и на Върховния административен съд относно възлагането на концесиите
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 41, т. 3 от ЗК и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. Образец на годишен доклад на специализираната дирекция от АМС до Европейската комисия за извършения мониторинг на прилагането на изискванията за възлагане на концесии
        1. Образецът на Електронен формуляр се изработва в съответствие с изискванията на чл. 41, т. 2 от ЗК и в съответствие с Шаблон за мониторингов доклад за осигуряването във връзка с процеса на докладване на страните-членки по Директиви 2014/23/ЕС, 2014/24/ЕС и 2014/25/ЕС, даден в приложението към ТС, и в съответствие с изискванията на т. 8.1.12 и т. 8.1.13 на това ТЗ.
        2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник представя прототип на предлагания от него Електронен формуляр, изработен съобразно изискванията на подточка 2) на т. 8.2.16.14.

      1. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.
      2. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник може да прави мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на тематичното съдържание на модула (увеличаване на броя на видовете електронните формуляри), при условие, че с тези решения се предлагат нови видове електронни формуляри, които са над изискваните с т. 8.2.16 на това Техническото задание и се формулярите се отнасят само до възлагането и изпълнението на концесии по реда на действащия ЗК.
      3. Предложенията по т. 8.2.16.49 подлежат на техническа оценка. Предложенията се мотивират чрез представяне на прототип или демо-модел на предлаганите решения с приложен текст за описание и мотивиране на всяко предлагано решение.

    1. Модул за Аналитични справки
      1. Този модул трябва да позволява извличането на информация, както и генериране на аналитични справки, въз основа на информацията, съхранявана в базата данни на ЦЕИС НКП, с използване на инструмент, базиращ се на подходяща технология.
      2. При дефиниране на аналитичните справки потребителите (администраторите) на ЦЕИС НКР с определени права следва да могат сами да създават аналитични справки като избират от различни, предварително определени полета с данни, групирани по подходящ начин, с възможност за прилагане на филтри и за задаване на нива на детайлизиране. По подразбиране отчетите се генерират в табличен вид с възможност за трансформиране на визуализацията в графичен вид.
      3. Модулът трябва да изчислява автоматично стойностите с мерни единици на предварително дефинирани индикатори и да представлява резултати като съотношения, проценти и др., както и в диаграми.
      4. ЦЕИС НКР Системата трябва да поддържа две основни групи аналитични справки и статистически отчети:
1. предварително дефинирани;
2. динамични отчети.
      1. Достъпът до информацията се осъществява на две нива:
1. първо (публично) ниво - информация, достъпна за обществеността (публичните потребители); на това ниво модулът трябва да осигурява функционалности за генериране на динамични справки (търсене по най- често използвани критерии, търсене по широк набор от възможни критерии, търсене в партидите на процедури за определяне на концесионер и на партиди за възложени и предоставени концесии, търсене на отделни документи и др.);
2. второ (оперативно) ниво - информацията се използва от служители на АМС и на министерства и общини концеденти; на това ниво модулът трябва да осигурява функционалности за генериране на аналитични справки по предварително зададени критерии, съобразно правата за достъп на тези потребители.
      1. Модулът трябва да предоставя възможност най-малко за:
1. автоматично получаване на информация по предварително зададени критерии за филтриране на информацията;
2. извличане на информация за концедентите - брой, разделение по ниво (министри и кметове) и концеденти за конкретни случаи, вкл. за съвместни концесии;
3. извличане на информация за стопанските субекти, участвали в процедури за определяне на концесионер - брой, разделение по тип (юридическо лице, физическо лице, обединение и др.), място на регистрация (български, чуждестранни), специализираност (напр. за лица с увреждания), защитени предприятия и категория на предприятието на стопанския субект (микро, малко, средно);
4. извличане на информация за процедурите за определяне на концесионер - разделение по данни за концесията (вид на процедурата, статус на процедурата, обект, СРV, начин на възлагане, критерии за възлагане, място на изпълнение, финансиране, зелени критерии, запазени концесии, наличие на обособени позиции, възлагане с комбиниране на обособените позиции и др.), концеденти, концесионер и по периода на провеждане на процедурата;
5. извличане на информация за възложени концесии по различните видове процедури, разделение по данни за концесията, за концедента и по периода на провеждане процедурата;
6. извличане на информация за концесионните договори - разделение по данни за концесията, концедента, концесионера, концесионния договор (стойност при сключване, след изменение, реално постигната стойност и използвани подизпълнители) и по периода на сключване на договора;
7. извличане на информация за концесионните договори извън приложното поле на действащия ЗК - разделение по видове концесии – по закони, действащи до влизане в сила на новия ЗК, за подземни богатства, за добив на минерални води и за морски плажове, по начин на възлагане, по данни за концедента, концесионера, концесионния договор и по периода на сключване на договора;
8. класации на концесионери по брой и обща стойност на сключените концесионни договори;
9. класации на концеденти по брой и обща стойност на сключените на сключените концесионни договори;
10. извличане на информация за публикувана предварителна информация (предварителни обявления и обявления за доброволна прозрачност);
11. статистика по отношение на извършвания от ДИСП предварителен контрол;
12. генериране на справки за целите на мониторинга;
13. автоматично генериране на предварително дефинирани масиви от данни за целите на Портала за отворени данни (open data), в съответствие с регламентирания в чл. 15б, ал. 3 ЗДОИ списък с набори от данни и възможност за автоматично изпращане на данните, в случай че Порталът за отворени данни предоставя необходимия интерфейс;
14. статистика по отношение на посещаемост на различни части (модули) на ЦЕИС НКР и др.
15. генериране на аналитична справка за Мониторингов доклад за ЕК;
16. генериране на аналитични справки по елементите на структурираната информация в Образеца на писмен отчет за процедура за определяне на концесионер и Образеца на информация за изпълнение на концесионен договор публикувани в информационния раздел на Националния концесионен регистър на адрес: https://nkr.government.bg/Information, в секция „Образци“.
      1. Резултатите от всички аналитични справки, реализирани в ЦЕИС НКР, трябва да могат да се експортират във файл в различни електронни формати, позволяващи копиране и редактиране на текстове. Така генерираният файл следва да може да се изтегля и да се записва.
      2. Модулът трябва да гарантира съответствието на ЦЕИС НКР с изискванията към платформите на електронното управление в България по отношение на предоставянето на отворени данни, посочени в чл. 58а, ал. 1, т. 2 ЗЕУ.
      3. Детайлите относно критериите за търсене, набора от справки и отчети, тяхното съдържание и оформление ще бъдат дефинирани в рамките на фазата по проучване.
      4. При дефиниране на динамичните аналитични справки потребителите с определени права следва да могат сами да създават справки като избират от различни, предварително определени полета с данни, групирани по подходящ начин, с възможност за прилагане на филтри и за задаване на нива на детайлизиране. По подразбиране отчетите се генерират в табличен вид с възможност за трансформиране на визуализацията в графичен вид. Отчетите следва да поддържат полета от базата данни от следния вид:
1. агрегатно поле;
2. изчисляемо поле.
      1. Получаването на резултати формата на диаграми, от които за отделните показатели или критерии се получава информация за количества, проценти, , по години или отрязък от време, идентифициране на планове за действие и матрици за съпоставката им с открити процедури за определяне на концесионер и други матрици за съпоставка.
      2. Модулът трябва да осигурява възможност за пълнотекстово търсене по кодова дума или думи във всички въведени текстови файлове в НКР на всички потребители на ЦЕИС НКР в съответствие с предоставените им права достъп до ЦЕИС НКР
      3. Да се изработи екранна форма за справка по документ, като се предвиди възможност служителя потребител на ЦЕИС НКР сам да може да дефинира критерия си за търсене по произволни характеристики за документ, като например концедент, концесионер, видове концесии по предмет и обект, видове строителство и услуги и др. които формират съдържанието на документа. Да следва визуализация на намерените данни. Служителят да може да направи нова справка, като промени критериите за търсене или да избере документ, върху който да продължи да работи. Върху документи да са възможни следните действия:
1. редактиране съдържащите се в него данни – добавяне/изтриване на данни, промяна на прикачени документи и обекти в процеса на неговата изработка;
2. преглед на историята на промените на документа – кой, кога, какви промени е правил;
3. изтриване на документ, който е новорегистриран.
      1. Да има разработена функционалност за търсене на документи за период. От върнатия от модул база данни резултат, в екранната форма да бъде предвидена възможност за филтрирането му неограничен брой критерии.
      2. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.
      3. Със самостоятелно приложение към предварителния Системен проект всеки Участник може да прави мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на тематичното съдържание на модула ( броя на аналитичните справки) и мотивирано предложение за решения, с които се предлага допълнително увеличаване на функционалните възможности на модула по отношение на аналитичните справки, при условие, че:
1. с тези решения се предлагат тематично съдържание и/или функционални възможности на модула, които са над изискваните с това Техническото задание;
2. решенията се отнасят само до аналитични справки за подпомагане на стратегическото развитие, планирането, мониторинга, управлението и контрола в областта на концесиите.
      1. Предложенията по т. 8.2.17.16 подлежат на техническа оценка. Предложенията се мотивират чрез представяне на прототип или демо-модел на предлаганите решения с приложен текст за описание и мотивиране на всяко предлагано решение.

    1. Модул за База данни по партиди за процедури за определяне на концесионер по ЗК
      1. Модулът за базата данни съдържа всички въвеждани електронни формуляри и електронни образи на други документи, които формират задължителното съдържание на партидите съгласно чл. 192, ал. 2 от ЗК. Модулът трябва да бъде реализиран като съвкупност от обекти и връзки между тях. С цел оптимизация трябва да се предвидят и опции, които ще се ползват за базата данни като отказоустойчивост, резервираност и, разпределение на натоварването.
      2. Модулът трябва да осигурява проверката, записа и обработката на подадените от администратора с ограничени права данни и информация в базата данни. Модулът за база данни трябва да има следните функционалните характеристики:
1. прилагане на обща схема след регистриране на партида от администратор, независимо от условията за изпълнение;
2. проверка/валидация на подадени от администратора данните и/или документи;
3. осигуряване на единна среда за обмен на електронни документи в рамките на ведомствата, които имат администратори с ограничени права.
4. унифицирана регистрация на документи;
5. предоставяне на резултати от електронни формуляри, изработвани в среда на ЦЕИС;
6. изработване и внедряване на XML схеми за обмен на данни, които отговарят на изискванията, определени с чл. 18 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
7. интеграция с останалите модули бази данни (документооборот) на ЦЕИС и на АИС с които ще се осигури регистрационна свързаност да се извършва чрез протокола по чл. 18 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
8. съхраняване и поддръжка на мета данните за обектите на системата (партидите);
9. покриване на изискванията за сигурност:
  1. конфиденциалният по отношение на предоставените от администратора данни, представляващи чувствителна информация;
  2. използване на надеждни технологии за криптиране на пароли и служебна информация;
  3. защита на данните от неконтролиран от системата достъп до тях;
  4. защита на данните от копиране и разрушаване на целостта им;
  5. висока надеждност на изпълнение на процесите в системата без прекъсване, без загуба на информация или извеждането на грешни или нежелани резултати;
1. възможност за актуализация на партидите и другите номенклатурни стойности, свързани с документооборота при промяна в нормативната уредба;
2. описание на процеси, технологии и реализации;
3. редакция на документи;
4. за реализиране на функционалността на модула е необходимо да се създадат възможности за промяна данните на документ, без идентификационните му – регистрационен номер, дата и администратор; да могат да бъдат променяни - администратор, обекти, прикачени входящи и изходящи документи, предоставени документи, добавяне и/или изтриване на партиди;
5. работа с документи – промени и справки;
6. в зависимост от вида документ се следва избрана технология за работа с него и по-нататъшната му промяна съобразно бизнес модела залегнал в ЦЕИС;
7. след приключване на работата с документа да бъде предвидена функционалност за въвеждане на резултат към него с възможности за справки по тези резултати; резултатите от въвеждането на данни да се съхраняват и архивират;
8. да се осигури функционалност за възстановяване на резултати от партиди.
9. да се осигурява манипулация с въведен в партидата документ – търсене, преглеждане, актуализация, разпределение, пълнотекстово търсене в съдържанието на документа, ползването му за аналитични справки и за по-нататъшни компетентни действия; да се осигуряват справки за всички промени, които са настъпили с документа и характеристиките му; да бъде разработена функционалност за търсене на документ по зададени критерии – вид и входящ номер, ведомство, статус на документа, относими към документа от аналитични справки структурирани данни, история на промени по документа, вид прикачени документи към заявление. избран документ да може да бъде разглеждан и отпечатван в csv, pdf , doc формат.
10. всеки документ да има характеристики – състояние, администратор,, който го обработва и резултат от обработката; да има възможност да се следи хода на работа по документа – статуса му и постигнатите резултати по изпълнение на процедурата за определяне на концесионер.
11. за всички промени да се пази история – кой администратор (служител), кога и поради каква причина е променил част или целия документ, като идентификационните му данни при никакви обстоятелства да не могат да бъдат променяни.
12. за действия с документ де се използва и понятието статус на документа, като възможните стойности на статуса трябва да са най-малко:
1. регистриран – ново регистриран документ;
2. изменян или поправян документ – в приложимите случаи;
3. приключен – всички предвидени действия за изпълнение са приключили и е генериран резултат от тяхното изпълнение;
4. архивиран – партидата в който е документа е закрита;
1. дейностите за изпълнението на които се създава документа да имат също характеристиката на статус аналогично със статуса на документ; статусът на документ зависи от статусите на дейностите по концесиите; статусът на един документ да е равен на минималния от всичките статуси на неговите дейности. един документ да може да бъде променян – добавяне/промяна/изтриване на действия, добавяне на документи, добавяне на обекти и др. когато статуса му е по-малък от „приключен“, след което да са възможни единствено справки и преглед на съдържанието му и направените промени по него;
2. да има разработена функционална възможност за извеждането на статистическа информация за нуждите на относимите аналитичните справки по модул Аналитични справки, вкл. брой , брой регистрирани документи, брой други относими показатели, групиране на статистика по типове показатели и видове документи и други;
3. да има разработени управление и мониторинг на ресурси;
4. да бъдат изработени правила за достъп до данните посредством дефиниране на групи от потребители и роли, които включват набор от разрешени дейности; да има функционалност за дефиниране/предефиниране на групи – добавяне на нова, промяна/изтриване на съществуваща група; да има функционалност за дефиниране/предефиниране на роли – добавяне на нова, актуализация/изтриване на съществуваща; да се пази история на направените промени – от кой, кога, какво е променяно, като има възможност за извършването на справки върху тази история;
5. в модула ще се имплементират средства и механизми за архивиране/възстановяване от архив – при изтриване на потребител (администратор) неговите данни и създадени партиди и резултата от тях; на определен период (примерно три или шест месеца) ще се архивират резултатите от създадените партиди с цел намаляване на работния обем на базата данни, като във връзка с това да има възможност и за възстановяване на тези данни от архив.
      1. Участникът трябва да предложи план за миграция на данни от съществуващата бази данни по партидите за процедури за определяне на концесионер по ЗК в действащия НКР към базата данни на този модул в ЦЕИС НКР. В плана за миграция трябва да се обхванат всички данни, времето и етапите на миграция. Трябва да се създаде система от правила за съответствие на данните. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише:
1. изработване на процедури за миграция;
2. тест на процедурите за миграция;
3. план за миграция;
4. проведени тестови миграции;
5. миграция на всички данните.
      1. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за База данни по партиди за възложени концесия по ЗК
      1. Модулът за базата данни съдържа всички въвеждани електронни формуляри и електронни образи на други документи, които формират задължителното съдържание на партидите съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗК.
      2. Модулът трябва да бъде реализиран и да има функционалните характеристики на базата данни за модула по т. 8.2.18.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за База данни по партиди на предоставени концесии по действащото законодателство до влизане в сила на ЗК - без концесии за подземни богатства по ЗПБ, концесии за добив на минерални води по ЗВ и концесии за морски плажове по ЗУЧК
      1. Модулът за базата данни съдържа всички въвеждани електронни формуляри и електронни образи на други документи, които формират задължителното съдържание на партидите съгласно чл. 192, ал. 3 от ЗК.
      2. Модулът трябва да бъде реализиран и да има функционалните характеристики на базата данни за модула по т. 8.2.18, без изискванията на т. 8.2.18.3.
      3. Във връзка със създаване на първичната база данни всеки Участник в предварителния Системен проект трябва подробно да опише как ще извърши дейността по конвертиране на концесионните договори от хартиените досиета на действащите концесии към действащия НКР. Дейността трябва да включва:
1. дигитализиране на хартиените концесионни договори, съдържащи се в досиетата на действащите концесии, които не са възложени по реда на действащия ЗК;
2. при дигитализирането да се заличи чувствителната информация, вкл. личните данни, от съдържанието на концесионните договори;
3. създаване на метаданни за дигитализираните концесионни договори в структуриран вид, като се осигури съвместимост с базите данни на ЦЕИС НКР и функционалност на аналитичните справки за изпълнение на концесионните договори;
4. след дигитализирането на концесионните договори, файловете трябва да се качат в технологичната среда и за всеки наличен документ да се попълнят метаданни
      1. Изпълнителят определя методология за индексиране (вида на полетата за попълване на метаданни) на концесионните договори, които са дигитализирани, като се осигури съвместимост с действащите правила за електронен документооборот в ЦЕИС НКР. Конвертираните договори да се записват като файлове в специално създаден дисков масив за съхранение на файлове. Тези файлове трябва да са функционално свързани със създадената ЦЕИС НКР база данни по партиди на предоставени концесии по действащото законодателство до влизане в сила на ЗК - без концесии за подземни богатства по ЗПБ, концесии за добив на минерални води по ЗВ и концесии за морски плажове по ЗУЧК. Полетата за попълване на метаданни и търсенето на документите в базата данни трябва да става най-малко по следните критерии
1. вид концесията;
2. дата на концесионния договор;
3. идентификатор на концесията по действащия НКР с оглед на ползване базата данни в прекратилия действието си НКР, който трябва има регистрационна свързаност с ЦЕИС НКР;
4. идентифициране на партидата на предоставената концесия;
5. други по преценка на Участника.
      1. Участникът следва да предложи необходимите технически и човешки ресурси за осъществяване на дейностите по попълване на метаданни за дигитализираните документи в изработената ЦЕИС НКР и на цялостния процес по реализирането им при отчитането на определените от Възложителя минимални изисквания в документацията за участие.
      2. В рамките на предварителния Системен проект всеки Участник трябва да предложи подходяща система за управление на масивите за съхранение на сканирани документи, базирана на свободен софтуер или на софтуер с отворен код. Задължително е използването на система за съхранение на файлови данни, а не съхранението на сканираните документи в релационна база данни.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за База данни по партиди на предоставени концесия за добив на подземни богатства по ЗПБ
Модулът трябва да бъде създаден и реализиран и да има функционалните характеристики на базата данни за модула по т. 8.2.20.
В предварителния Системен проект всеки Участник трябва да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за База данни по партиди на предоставени концесиите за добив на минерални води
Модулът трябва да бъде създаден и реализиран и да има функционалните характеристики на базата данни за модула по т. 8.2.20.
В предварителния Системен проект всеки Участник трябва да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за База данни по партиди на предоставени концесии за морски плажове
Модулът трябва да бъде създаден и реализиран и да има функционалните характеристики на базата данни за модула по т. 8.2.20.
В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за База данни за мониторинг и контрол на концесиите
Модулът трябва да бъде създаден и реализиран и да има функционалните характеристики на базата данни за модула по т. 8.2.18.
В предварителния Системен проект всеки Участник трябва да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за База данни за информация, свързана с концесиите (Информационен раздел)
Модулът трябва да бъде създаден и реализиран и да има функционалните характеристики на базата данни за модула по т. 8.2.18.
В предварителния Системен проект всеки Участник трябва да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Електронна регистрация за създаване на партиди за електронно фактуриране
      1. Чрез този модул се реализира функционалността за осъществяване на контролиран достъп на вътрешните за системата потребители (оправомощени служители на концедентите на концесии с плащане) до съответните на определените им роли ресурсите на ЦЕИС НКР.
      2. Този модул ще е отговорен за регистрацията на потребители (администратори на ЦЕИС НКР с ограничени права), които ще създават електронни формуляри и ще въвеждат електронни фактури.
      3. Модулът трябва да осигурява управлението на автентикацията (идентифицирането) и оторизацията (задаването на права и роли) на потребителите на ЦЕИС НКР и да предоставя единна точка за достъп до нейните модули, в зависимост от правата на потребителя.
      4. Функционалностите на този модул трябва да съответстват на изискванията за електронна регистрация по т. 8.2.1.
      5. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Партиди за електронно фактуриране
      1. Чрез този модул трябва да се реализира функционалност на ЦЕИС НКР за създаване е поддържане на партиди на концесионерите на концесии с плащане да създават партиди за плащанията по електронен път от концедентите на концесии за плащане.
      2. Препоръчва се да се предложи действащ модул, който да се адаптира за нуждите на електронното фактуриране при концесии със плащане.
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Електронно фактуриране
      1. Електронно фактуриране е процес на създаване, изпращане и получаване на фактури в структуриран електронен формат, който позволява тяхната автоматична електронна обработка, съгласно приложим европейски стандарт и одобрени електронни формати и одобрени типове данни. Електронната фактура следва да съдържа всички задължителни полета и цялата изискуема информация, съгласно приложимата нормативна уредба в страната.
      2. Чрез този модул се реализира функционалността електронно фактуриране.
      3. Модулът следва да позволява създаване, приемане и потвърждаване на приемането на електронни фактури от всички страни-членки на ЕС, съгласно приложим европейски стандарт и одобрени електронни формати.
      4. Този модул трябва да позволява на стопанските субекти да създават фактури и кредитни/дебитни известия, да ги изпращат на възложителите и да проследяват състоянието на изпратените документи. Той трябва да позволява на оторизираните стопански субекти и възложителите, регистрирани в модула, да разглеждат всичките си фактури и свързаните с тях документи, обменени по електронен път.
      5. Модулът „Електронно фактуриране“ трябва да позволява използването на следните типове документи:
1. фактури и кредитни/дебитни известия;
2. приложения (тип документ: „Свързан документ”), свързани с конкретни фактури или кредитни/дебитни известия.
      1. Модулът трябва да поддържа следните състояния на документа:
1. изпратен от стопанския субект;
2. приет от възложителя - възложителят е потвърдил получаване на документа;
3. одобрен - документът е одобрен за плащане от възложителя;
4. платен - плащането от възложителя е извършено;
5. частично одобрен;
6. частично платен;
7. отказан - документът е отказан от възложителя.
      1. Модулът изпраща известия на потребителите винаги, когато се изисква действие от тяхна страна.
      2. ЦЕИС НКР трябва да поддържа експорт и импорт на електронни фактури, като те трябва да бъдат създадени в съответствие с схема и електронен формат, приети от ЕК.
      3. Към всички структурирани документи, генерирани от модул „Електронно фактуриране“, при необходимост трябва да могат да се прикачват неструктурирани документи във вид на приложения.
      4. Ако преди приемане изпълнението на настоящата обществена поръчка в страната се изработи и внедри национално решение в областта на електронното фактуриране, Изпълнителят следва да интегрира ЦЕИС НКР с това решение.
      5. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Електронно приемане и обработка на фактурите за разплащане
      1. Модулът следва да осигурява възможност за връзка към външни системи за извършване на електронни плащания и да предоставя възможност на Възложителя да въвежда информация в ЦЕИС НКР за извършени плащания по фактурите на концедентите при концесии с плащане.
      2. Системата трябва да поддържа възможност възложителят да подава информация за извършените плащания автоматично от друг софтуер, който поддържа схемата на ЦЕИС НКР. Описанието на схемата трябва да бъде част от документацията, която се предоставя на Възложителя при приемане изпълнението на дейностите по
      3. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Администратор Модул
      1. Този модул служебен административен модул, който е отговорен за управлението на документите - за техния обмен, регистриране, съхраняване на криптирана и декриптирана версия (предназначена за четене).
      2. ЦЕИС НКР трябва да осигурява работа с електронни подписи, вкл. йерархични нива на подписване на документи и удостоверяване на време.
      3. ЦЕИС НКР трябва да пази информация за уникалния номер и датата на всеки регистриран документ, вкл. метаданни за автор, подател, получател и пр.
      4. Административният модул трябва да гарантира сигурността и контролирания достъп до данните.
      5. Чрез този модул трябва да може да се извършва експорт на пълното съдържание на електронното досие за конкретна партида (за съхранение от Концедента извън рамките на ЦЕИС НКР или при необходимост - при ДИСП). Трябва да се допуска експорт на различни части на досието на партидите в различни формати, подходящи за преглед. Експортът трябва да бъде възможен след приключване на процедурата за определяне на концесионер.
      6. Тази функционалност трябва да бъде достъпна само за оправомощени потребители на концесионера. Резултатът от експорта трябва да може да бъде съхраняван извън платформата (на външни ресурси), като единен „пакет“. Архивираното досие трябва да съдържа информация за времето на извършване на експорта и трябва да бъде гарантирана неговата (на архива) непроменяемост след експорта.
      7. Трябва да се осигури периодичното архивиране, гарантиращо сигурността на ЦЕИС НКР и извършвано със средствата на операционната система на сървърите, системата за управление на базата данни и специални архивиращи устройства и софтуер, не е задача на този модул.
      8. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Управление на бизнес процесите
      1. Служебният модул за управление на работните процеси има за задача да осигури на ЦЕИС НКР да поддържа функционалност за управление на работните процеси, чрез която служители на ДИСП да могат да добавят различни стъпки (алгоритми) и статуси на документите, използвани в работните процеси при различните видове процедури и изпълнение на концесионните договори и при различните специфични техники и инструменти за възлагане на концесии и отчитане на изпълнението на концесионните договори.
      2. Задължение на Изпълнителя е да извърши първоначалната настройка на процесите за всички видове действия в ЦЕИС НКР и всички специфични техники и инструменти формиране на модулите на системата при стартирането на ЦЕИС НКР с изискващите се за нея функционалности.
      3. Модулът трябва да дава възможност за гъвкаво дефиниране на процеси, както и стъпки към тях. С модула ще се дефинират логическите условия за преход от една стъпка в друга при описанието на работни процеси. В повечето случаи всяка стъпка е свързана с попълване на данни в структуриран(и) документ(и) и операции, свързани с тях, напр. електронно подписване. Следва да се поддържа функция, проверяваща дали е направена дадена стъпка, да се поддържат логически условия, логически оператори и др., както и операции за сравняване. Стъпките от всеки процес могат да се извършват последователно или паралелно. Всяка стъпка трябва да се характеризира със срок - дата и час, или период. На всяка стъпка е възможно да се прикачват и неструктурирани документи във вид на файлове в различни формати.
      4. Преминаването от една стъпка в друга трябва да се контролира от ЦЕИС НКР, чрез правила. Правилата следва да могат да се залагат гъвкаво от администраторите на Системата при дефиниране на процеса. Това трябва да се прави чрез логически изрази, които да се интерпретират от ЦЕИС НКР. Правилата зависят от изпълнението на предишни стъпки и от това, дали определени полета в документа са попълнени и какво е тяхното съдържание.
      5. Правилата и броят на стъпките могат да са различни за различните видове информационни обекти в ЦЕИС НКР. Модулът трябва да следва бизнес логиката на процесите, да контролира тяхната последователност и да следи за ненарушаване на нормативно установените срокове. Ако за даден преход правилото изисква задължително прикачване на неструктурирани документи, в структурираните данни на процеса се отбелязва/маркира прикачването на всеки тип документ.
      6. Изискването за дефиниране на правила означава, че системните администратори трябва да могат да дефинират логически операции върху документите, свързани с всяка стъпка. Следва да може да се прилага валидиране на всеки документ преди преминаването му на следваща стъпка.
      7. Модулът трябва да дава възможност за разклонения, там където работните процеси го налагат.
      8. ЦЕИС НКР трябва да има средства за логическо проследяване на операциите, така че да се гарантира установеният ред за изпълнение на даден процес. Системата трябва да съхранява точната дата и час, както и данни за потребителя, който е направил прехода от една стъпка към друга.
      9. Възможно е връщане на процес на предходна стъпка, от която да важат други правила за преминаване в следващи стъпки. Възможно е преход да зависи от определен брой предходни стъпки.
      10. Модулът ще се използва във всички процесно-ориентирани модули на ЦЕИС НКР
      11. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Валидация
      1. Модулът трябва да предлага уеб услуга за валидация на документи в съответствие с изискванията на ЗЕУ.
      2. Модул „Валидация” предоставя следната функционалност:
            1. извършва проверки за съответствие между заявление (документ) и XML схемата в Регистрите за Оперативна Съвместимост (РОС);
            2. Извършва валидации на информационни обекти, които трудно се описват с XML схеми, като проверки за валидност на ЕГН , ЕИК ( БУЛСТАТ) и други;
            3. Извършва проверки за свързаност на обекти;
            4. Извършва проверки според ЗЕУ и Наредбите:
1. дали подаваното заявление е със структурирано съдържание в XML формат и е регистрирано в регистъра на информационните обекти и размерът на заявлението заедно с приложенията не надвишава определения от административния орган размер за електронните административни услуги, предоставяни от съответната администрация; ограничението на размера на файла се публикува на официалната интернет страница на администрацията, предоставяща услугите;
2. дали приложените към заявлението документи са със следните формати:
1. "pdf" ( Adobe Portable Document Format, създаден от компанията Adobe);
2. "doc" (Document Format, създаден от компанията Microsoft);
3. "xls" (Excel Sheet Format, създаден от компанията Microsoft);
4. "eml" (EML Format за електронна поща, създаден от компанията Microsoft);
5. стандартизиран формат "p7s" (по стандарт PKCS#7 (Public Key Cryptography Standard-Стандарт за криптография на публичния ключ) на RSA Data Security, приет с Препоръка RFC 2315 на IETF (The Internet Engineering Task Force-Целева група за Интернет инженеринг) от март 1998 г., капсулиращ електронните документи и отделения електронен подпис ("detached signature");
6. формат "ats", капсулиращ електронните документи, отделения електронен подпис, както и други удостоверения ("time-stamp tokens", "certificate status" и др.);
файлови формати, подписани и свързани с електронен подпис посредством "PKCS#7" и "ATS" с включено съдържание на файла:
1. "sxw" ( създадени със средствата на Open Office);
2. "txt" (текстови файлове в ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне);
3. "rtf" (Rich Text Format v1.6, v1.7, v1.8 и сл. текстови файлове);
4. "jpg", "jpeg" (JPEG JFIF v1.02 и сл. растерни графични файлове);
5. "j2k", "jpx", "jp2" (JPEG 2000, JP2 или JPX растерни графични файлове);
6. "png" (PNG v1.2 и сл. растерни графични файлове);
7. "tiff" (TIFF rev. 6.0 и сл. растерни графични файлове).
1. дали подаваното заявление и приложенията към него не съдържат вируси и друг нежелан софтуер;
2. дали подаваното заявление съдържа уникален идентификатор на заявителя и на получателя на електронната административна услуга, когато законът изисква идентификация за предоставяне на съответната услуга;
3. проверка дали заявителят е посочил електронен пощенски адрес.
4. алгоритмична проверка за цялостност (интегритет) на получения електронен документ;
5. проверка на валидността на удостоверението за електронен подпис чрез:
1. проверка на периода на валидност, вписан в удостоверението;
2. проверка на вида на удостоверението и наличието на предвидените в закона реквизити;
3. проверка на наличието на автор и титуляр на електронното изявление и вписаната в удостоверението представителна власт на автора, когато удостоверението е издадено с такива реквизити;
4. проверка на валидността на удостоверението в списъка на прекратените удостоверения (CRL), съхраняван от администратора на системата;
5. проверка дали изявлението е направено от името на съответния титуляр-получател на електронната административна услуга;
6. проверка дали документите се подават чрез посредник при електронни административни услуги.
            1. Модул „Валидация” се състои от следните компоненти:
1. Компонент „Логика на валидация” Това е контейнерът, в който се изпълняват дефинираните правила. Извършва последователно изпълнение на правилата дефинирани за съответен обект. При наличие на несъответствие се генерира резултат с описание на всички несъответствия.
2. Компонент „Правила за валидация”. За всяка преписка, документ, съобщение и информационен обект могат да бъдат дефинирани разнообразни правила за валидация. Правилата могат да се задават с помощта на специално разработена граматика и мета-език. Това позволява лесно добавяне на нови правила към дадена услуга, както и в случай на добавяне на нова услуга – на правилата за валидация, без да се налага преработка на кода.
3. Компонент „Хранилище на правила за валидация” Служи за съхранение на дефинираните правила.
4. Модул „Валидация” ще бъде реализиран с продукта с отворен код за управление на бизнес правила JBoss Drools.
Основната функционалност достъпна през този интерфейс е:
- Валидиране на преписка;
- Валидиране на заявление за услуга;
- Валидиране на съобщение;
- Валидиране на Информационен обект;
      1. При неуспешна валидация методите връщат електронен документ от вида "Регистрирани грешки в съдържание на документ", съдържащ резултатите от проверка на съхранения електронен документ, за съответствие с регистрацията му в регистъра на информационните обекти.
      2. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Сигурност
      1. Модул „Сигурност” трябва да осигури защита на информацията и сигурност, като:
  - ЦЕИС НКР не следва да допуска достъп до данните без успешна оторизация
  - ЦЕИС НКР трябва осигурява възможност на администраторите да управляват потребителите и техните права за достъп;
  - ЦЕИС НКР трябва да осигурява защита на данни, които представляват лични данни;
  - Механизмът за контрол на достъпа трябва да е минимум на 2 нива – ниво база данни, ниво приложения;
      1. Всеки участник трябва посочи в проектното си предложение подхода и методологията, които ще приложи за осигуряване на достатъчно ниво на мрежова и информационна сигурност на изработваните модули, релевантно на утвърдени практики и стандарти.
      2. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

    1. Модул за Страница НКР
      1. Чрез този модул ще се управлява съдържанието и оформлението на интернет страницата на ЦЕИС НКР.
      2. Трябва са се изработи и вгради механизъм за управление на съдържанието, който е достатъчно гъвкав, че да позволява създаване, изтриване, промяна на текстове, менюта, опции в менютата, страници, изображения и др.
      3. Първоначалното изграждане на интернет страницата на ЦЕИС НКР трябва да бъде извършено от Изпълнителя, вкл.:
1. въвеждане на информация от съществуващите тематични области от сега действащия НКР;
2. да съдържа новини (с календар и отделяне на приоритетни новини), анкета (с възможност за създаване, управление и история на анкетите), форма за обратна връзка, карта на сайта, тематични полезни връзки и др.;
3. да съдържа рубрика „Какво ново в НКР“, която да известява в началната страница на НКР за последните 5/10 вписани/публикувани в НКР:
1. процедури за определяне на концесионер по ЗК;
2. концесионни договори, независимо от реда, по който са сключени;
3. допълнителни споразумения към концесионни договори, независимо от реда, по който са сключени;
4. документи в информационния раздел.
      1. Всеки Участник следва да представи най-малко 2 варианта на дизайн и организация на страницата, а Изпълнителят да изпълни избрания от Възложителя вариант като се съобрази с неговите коментари.
      2. Интернет страницата на ЦЕИС НКР оформянето и трябва да се поддържа един общ стил по отношение на цветове, дизайн, използвани шрифтове.
      3. Детайлите относно оформлението и съдържанието на интернет страницата на ЦЕИС НКР ще бъдат уточнени през етапа на изработване на окончателен Системен проект.
      4. В предварителния Системен проект всеки Участник трябва подробно да опише как ще постигне очакваните резултати.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
  1. Изисквания към документацията
    1. Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на ЦЕИС НКР, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език.
    2. Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя.
    3. Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат.
    4. Трябва да се представи детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и др. документация, придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
  - регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от ЦЕИС НКР в реално време.
  - заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии).
  - заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии).
  - регистрация на потребител.
  - идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга.
    1. Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна.
    2. Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите.
    3. Представя се детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.
    4. Представят се ръководства на администраторите с ограничени права - при необходимост, и на администратора за работа и администриране на ЦЕИС НКР.
    5. Представят се обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.

  1. Прозрачност и отчетност
    1. В обхвата на обществената поръчка е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси при съобразяване с приложима нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура, изработване на компютърни програми и други дейности, свързани с функционирането на ЦЕИС НКР. Изпълнителят и възложителят трябва да публикуват отчети в машинночетим отворен формат за извършените дейности при отчитане на всеки завършен етап на изпълнение на обществената поръчка.
    2. Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:
1. на български език;
2. на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
3. актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

  1. Системен проект
    1. Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва изработи системния проект съобразно изискванията на т. 6.2 и т. 6.4 на това ТЗ, вкл. да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в предварителна детайлна техническа спецификация за ЦЕИС НКР (предварителен Системен проект за ЦЕИС НКР). Изпълнителят изработва при условията на т. 6.2.6 и т. 6.2.7 на това ТЗ, а Възложителят одобрява Системния проект за ЦЕИС НКР, който ще представлява подробната техническа спецификация за изпълнение на обществената поръчка с предмет изграждане на ЦЕИС НКР.
    2. При документирането на изискванията в Системния проект за ЦЕИС НКР, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели.
    3. Участник, който с Техническото си предложение не е представил предварителен Системен проект за ЦЕИС НКР, или предварителният Системен проект за ЦЕИС НКР не съответства на изискванията на ЗК и настоящото ТЗ, се отстранява от участие в процедурата.

  1. Техническа документация
Всички изработки, доставки и др. извършвани дейности при изпълнение на обществената поръчка и продукти, които ще се предават, доставят или отчитат на Възложителя, трябва да се придружават с техническа документация и/или със специфична документация за инсталиране, в това число:
1. Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на ЦЕИС НКР.
2. Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели.
3. Детайлно описание на базата данни.
4. Описание на софтуерните модули.
5. Описание на изходния програмен код.

  1. Протоколи
Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в т. 6.3.5, т. 6.3.6 и т. 6.5.8 на тона ТЗ,.

  1. Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на обществената поръчка (проекта) всеки Участник трябва да предложи с Техническото си предложение адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.

  1. Встъпителен доклад
    1. Встъпителният доклад се представя от Изпълнителя като приложение към внесените за одобряване от Възложителя План за действие и Системен проект за ЦЕИС НКР.
    2. Встъпителният доклад съдържа най-малко:
1. отчет за актуализирането на представените с Техническото предложение предварителни проекти на План за действие и Системен проект за ЦЕИС НКР съобразно бележките и предложенията на Възложителя;
2. предложени начини на комуникация при изпълнение на обществената поръчка;
3. отговорни лица и екипи за изпълнение на обществената поръчка.
    1. Встъпителният доклад се одобрява от Възложителя едновременно с одобряването на Плана за действие и Системния проект за ЦЕИС НКР.

  1. Междинни доклади и Окончателен доклад
    1. Междинни доклади се представят от Изпълнителя при отчитане на всеки от етапите на изпълнение на обществената поръчка и/или при настъпване на непредвидено събитие, свързано със затруднения или невъзможност за изпълняване на обществената поръчка.
    2. Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на конкретните дейности и поддейности за отчетния етап на изпълнение на поръчката, предвидени в Плана за действие и Системния проект за ЦЕИС НКР.
    3. Междинните доклади трябва да съдържат:
1. описание на изпълнението и на постигнатите резултати от изпълнението на отчетния етап на обществената поръчка;
2. срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
3. рискове за изпълнението на свързани дейности на обществената поръчка и предприети мерки – ако е приложимо;
4. предложение за актуализиране на Плана за действие, ако е приложимо.
    1. Междинните доклади се одобряват от Възложителя.
    2. Отчитането на последния етап и окончателното изпълнение на обществената поръчка (Договора) се представя с Окончателен доклад.
    3. Окончателният доклад съдържа описание на изпълнението и на постигнатите резултати от изпълнението на последния етап на обществената поръчка, както и описание на постигнатите резултати от цялостното изпълнение на обществената поръчка.
    4. Всички доклади трябва да се представят на Възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.
    5. Докладите се предават на Възложителя по реда на т. 6.3.5 на настоящото ТЗ.

РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Очакваният резултат от изпълнението на настоящата обществена поръчка е изградена и въведена в експлоатация ЦЕИС НКР.