ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ за обществена поръчка с предмет „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“

1	РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ	5

1.1	Използвани акроними	5

1.2	Технологични дефиниции	6

1.3	Дефиниции за нива на електронизация на услугите	8

2	ВЪВЕДЕНИЕ	9

2.1	Цел на документа	9

2.2	За възложителя – функции и структура	9

2.3	За поръчката	11

2.4	Нормативна рамка	12

3	Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на поръчката	14

3.1	Общи и специфични цели на поръчката	14

3.2	Обхват на поръчката	15

3.2.1	Дейност 1. Надграждане на Информационната система  на НСЦРЛП	15

3.2.2	Дейност 2. Тестване и внедряване на обновената Информационна система в продукционна среда	17

3.2.3	Дейност 3. Обучение за работа с обновената Информационна система	17

3.2.4	Дейност 4. Едногодишно гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационната система	17

3.3	Целеви групи	17

3.4	Очаквани резултати	17

3.5	Период на изпълнение	19

4	ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ	20

4.1	Общо представяне	20

4.1.1	Единна система за управление на работни процеси и документи (ЕСУРПД)	21

4.1.2	Функционални модули на ЕСУРПД	23

4.1.3	Поддържани регистри	27

4.1.4	Електронни административни услуги и дейности	32

4.1.5	Автоматизиран обмен на данни	34

4.1.6	Технологична архитектура	36

5	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	39

5.1	Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка	39

5.2	Общи организационни принципи	39

5.3	Управление на поръчката	40

5.4	Управление на риска	42

6	ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	44

6.1	Анализ на данните и изискванията	44

6.1.1	Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка	47

6.1.2	Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги в зависимост от заявителя	51

6.1.3	Изисквания за оптимизиране на процесите по подаване на декларации, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила	54

6.1.4	Изисквания към регистрите и предоставянето на административните услуги	54

6.2	Изготвяне на системен проект	55

6.3	Разработване на софтуерното решение	56

6.4	Тестване	57

6.5	Внедряване	57

6.6	Обучение	58

6.7	Гаранционна поддръжка	59

7	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ	61

7.1	Функционални изисквания към информационната система	61

7.1.1	Интеграция с външни информационни системи	61

7.1.2	Интеграционен слой	62

7.1.3	Технически изисквания към интерфейсите	63

7.1.4	Електронна идентификация на потребителите	64

7.1.5	Отворени данни	66

7.1.6	Формиране на изгледи	67

7.1.7	Администриране на системата	67

7.2	Нефункционални изисквания към информационната система	67

7.2.1	Авторски права и изходен код	67

7.2.2	Системна и приложна архитектура	68

7.2.3	Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки	72

7.2.4	Изграждане и поддръжка на множество среди	73

7.2.5	Процес на разработка, тестване и разгръщане	74

7.2.6	Бързодействие и мащабируемост	75

7.2.7	Информационна сигурност и интегритет на данните	78

7.2.8	Използваемост	81

7.2.9	Системен журнал	88

8	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА	90

8.1	Дейност 1. Надграждане на Информационната система на НСЦРЛП	90

8.1.1	Описание на дейността	91

8.1.2	Изисквания към изпълнение на дейността	92

8.1.3	Очаквани резултати	113

8.2	Дейност 2. Тестване и внедряване на обновената Информационна система в продукционна среда	114

8.2.1	Описание на дейността	114

8.2.2	Изисквания към изпълнение на дейността	115

8.2.3	Очаквани резултати	115

8.3	Дейност 3. Обучение за работа с обновената Информационна система	117

8.3.1	Описание на дейността	117

8.3.2	Изисквания към изпълнение на дейността	117

8.3.3	Очаквани резултати	117

8.4	Дейност 4. Едногодишно гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационната система	118

8.4.1	Описание на дейността	118

8.4.2	Изисквания към изпълнение на дейността	118

8.4.3	Очаквани резултати	122

9	ДОКУМЕНТАЦИЯ	123

9.1	Изисквания към документацията	123

9.2	Прозрачност и отчетност	124

9.3	Системен проект	124

9.4	Техническа документация	125

9.5	Протоколи	125

9.6	Комуникация и доклади	125

9.6.1	Встъпителен доклад	126

9.6.2	Междинни доклади	126

9.6.3	Окончателен доклад	127

10	РЕЗУЛТАТИ	128

10.1	Надграждане на Информационната система на НСЦРЛП	128

10.2	Обучение за работа с обновената Информационна система	130

10.3	Едногодишно гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационната система	130

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

## Използвани акроними

| Акроним | Описание |
| --- | --- |
| ИС | Информационна система |
| АИС | Автоматизирана информационна система |
| АМС | Администрация на Министерския съвет |
| АОП | Агенция по обществени поръчки |
| АПК | Административнопроцесуален кодекс |
| БУЛСТАТ | Регистър Булстат |
| ДАЕУ | Държавна агенция "Електронно управление" |
| ЗДОИ | Закон за достъп до обществена информация |
| ЗЕДЕП | Закон за електронния документ и електронния подпис |
| ЗЕУ | Закон за електронното управление |
| НОИИСЕРЕАУ | Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги |
| ЕАУ | Електронна административна услуга |
| ИТ | Информационни технологии |
| КАО | Комплексно административно обслужване |
| ТР | Търговски регистър |
| ДХЧО | Държавен хибриден частен облак |
| ЕСУРПД | Единна система за управление на работни процеси и документи |
| ЦАИС | Централизирана автоматизирана информационна система |
| SDK | Software development kit |
| API | Application programming interface/Приложно програмен интерфейс |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| НСЦРЛП (Съвета) | Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти |
| НЗОК | Национална здравноосигурителна каса |
| ЗЛПХМ | Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина |
| НУПРРРЦЛП | Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти |
| ЛП | Лекарствен продукт |
| ПРУ | Притежател на разрешение за употреба |
| INN | International nonproprietary name/Международно непатентно наименование |
| ПЛС | Позитивен лекарствен списък |

## Технологични дефиниции

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Виртуална комуникационна инфраструктура | Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях. |
| Държавен хибриден частен облак | Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа). |
| Софтуер с отворен код | Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses. |
| Машинночетим формат | Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура. |
| Отворен формат | Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация. |
| Метаданни | Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване. |
| Официален отворен стандарт | Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост. |
| Система за контрол на версиите | Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. |
| Първичен регистър | Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост. |

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Ниво 1 | Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси. |
| Ниво 2 | Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри. |
| Ниво 3 | Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите. |
| Ниво 4 | Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка. |

# ВЪВЕДЕНИЕ

## Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“.

В настоящото техническо задание са описани изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Възлагането на поръчката без разделяне на обособени позиции единствено гарантира постигане на оптимален резултат и предотвратява евентуален риск от времево и тематично разминаване при изпълнение на основните дейности, включени в услугата – „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“.

Целта на възлагането на поръчката в рамките на един предмет без обособяване на позиции е:

- Възложителят да разполага с едно лице – Изпълнител, което да отговаря за изпълнение на всички дейности по надграждане на системата, респективно да носи отговорност за цялостната гаранционна поддръжка;

- Да се постигне оптимален процес на управление на целия проект и един отговорен контрагент за дейностите в пълен обем.

Местоизпълнение – Република България; гр. София, бул. „Акад. Иван Евстр. Гешов“ № 15, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

## За възложителя – функции и структура

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) е създаден на основание чл. 258 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн. ДВ.,бр. 102 от 2012 г.).Съветът е юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет. Той е със статут на държавна комисия, със седалище гр. София.

Националният съвет е колегиален орган, който се състои от председател и шест члена. Органът се представлява от председател, като в състава се включват трима лекари или магистър-фармацевти, двама юристи и двама икономисти, всички със стаж по специалността не по-малко от 5 години.

С Решение № 200 от 21 март 2013 г. на Министерския съвет е избран състава на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Дейността на Съвета се подпомага от администрация, чиято структура и организация на работа се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Съгласно функциите, посочени в чл. 259 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Националният съвет:

- утвърждава, отказва да утвърди, изменя или заличава цена на лекарствени продукти по чл. 261а, ал. 1от ЗЛПХМ;

- утвърждава, отказва да утвърди, изменя или заличава пределна цена на лекарствени продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ;

- регистрира, отказва да регистрира, изменя или заличава цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание по чл. 261а, ал. 3 от ЗЛПХМ;

- утвърждава, отменя или изменя фармако-терапевтични ръководства, включващи критерии за оценка на резултата от прилаганата терапия, както и препоръки за алгоритми за лечение с лекарствени продукти, предложени от съответните национални консултанти, медицински научни дружества и експертни съвети, при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ;

- включва, променя или изключва лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък;

- поддържа и актуализира Позитивния лекарствен списък;

- поддържа реимбурсния статус на лекарствените продукти на всеки три години от включването им в Позитивния лекарствен списък;

- оказва съдействие при договарянето на отстъпки в случаите по чл. 45, ал. 10, 13 и 19 от Закона за здравното осигуряване за лекарствени продукти, за които са подадени заявления за включване в Позитивния лекарствен списък.

Съветът поддържа  публични регистри на:

- утвърдените цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ;

- утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ;

- регистрираните цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 3 от ЗЛПХМ.

Съветът осъществява контрол върху продажбата на лекарствени продукти с утвърдена цена, пределна цена и регистрирана цена.

Структурата на Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е представена във Фигура 1:

Фигура 1 . Структура на НСЦРЛП

## За поръчката

Поръчката има за цел да разшири функционалните възможности на внедрената и функционираща Информационна система, чрез която се обслужват административните процедури по поддръжка на регистрите на НСЦРЛП, осигурява се публичен достъп до регистрите и модулите за предоставяне на електронни административни услуги, съгласно Закона за електронно управление. Информационната система има изградена Бек - офис функционалност за управление на работни процеси и документи, в която се обслужват получените по електронен път и на хартиен носител заявления за административни услуги и се обслужват административните дейности и работни процеси на Съвета.

Необходимостта от създаване на нови функционални възможности и изменение на съществуващите такива е породена от влезлите в сила изменения на нормативната уредба (ЗЛПХМ и НУПРРРЦЛП), с които се създават нови функционални задължения за НСЦРЛП и изпълнението на решения на Министерския съвет за намаляване на административната тежест, поддържане на отворени данни и реализиране на междурегистров и институционален обмен на данни.

Едновременно с това изпълнението на поръчката има за цел подобряване на функционалностите на внедрените модули, обслужващи работните процеси, като се отразят натрупаните знания, опит и предложения в резултат на повече от двугодишен период на използване на  Информационната система.

Очакваният резултат след изпълнение на поръчката е надграждане на Информационната система, с включени детайлно описани поддейности:  реинженеринг на архитектурата на ИС, внедряване на нова електронна административна услуга и нови електронни административни процеси, създаване Регистър на решенията, подобряване интрефейса на Уеб-портала и Бек-офиса за целите на улеснен и разширен достъп до поддържаните данни в публичните регистри, създаване на специфични справки, изпълнение на решения на Министерския съвет за намаляване на административната тежест за потребителите на административни услуги, в това число поддържане на отворени данни и реализиране на междурегистров, и институционален обмен на данни и доработка на ИС в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).

## Нормативна рамка

Поръчката се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:

- Закон за здравето;

- Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;

- Закон за здравното осигуряване;

- Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти;

- Наредба № 9 от 1.12.2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии;

- Наредба № 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето;

- Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели;

- Решение № РД-НС-04-12 от 10.02.2016 г. за утвърждаване на списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели;

- Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

# Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на поръчката

## Общи и специфични цели на поръчката

Поръчката е насочена към:

- Усъвършенстване и надграждане на съществуващата Информационна система на НСЦРЛП, оптимизация на работни процеси, още по-голямо повишаване ефективността и прозрачността в работата на администрацията;

- Намаляване на административната тежест, което ще повлияе положително процесите на предоставяне на административните дейности и услуги за бизнеса и гражданите.

Постигане на по-висока обществена удовлетвореност, чрез ефективна публична информираност, чрез използване на различни канали за достъп до данни за ценообразуването и реимбурсирането на ЛП. Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по поръчката дейности:

- Повишаване на ефективността на административната дейност чрез надграждане на съществуващите и разработка на нови функционалности на внедрената в НСЦРЛП Информационна система;

- Изграждане на съвременна и устойчива администрация чрез оптимизиране на  административните процеси и добавяне на нови електронни административни услуги и процеси;

- Подобряване на качеството на обслужване и повишаване на информираността на обществото чрез осигуряване на улеснен и разширен достъп до публичните регистри, поддържани от Съвета.

## Обхват на поръчката

Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на поръчката:

### Дейност 1. Надграждане на Информационната система  на НСЦРЛП

Дейност 1 на поръчката се състои от отделни поддейности, идентифицирани от Възложителя:

#### Анализ и спецификация на необходимите промени и доработка на съществуващата Информационна система;

#### Реинженеринг на базата данни и функционалностите на  Информационната система, която позволява групиране на лекарствените продукти по специфични критерии, поотделно за всяко приложение на ПЛС. Тази функционалност следва да се използва за различно групиране на ЛП и поддържане на различни данни за ЛП в едно и също приложение на ПЛС. Например: един и същ ЛП може да присъства в едно приложение на ПЛС в две и повече групи лекарствени продукти, с различно ниво на заплащане, различен/и МКБ код/ове или комбиниране на различно ниво на заплащане и различен/и МКБ-код/ове. Реинженерингът следва да се реализира при условия на запазване на вписваните исторически данни за всички лекарствени продукти;

#### Разработване и внедряване на нова електронна административна услуга – поддържане на реимбурсен статус  на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП). Административната услуга е вписана в Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация;

#### Разработване и внедряване на нови електронни административни процеси и електронни формуляри:

- Внедряване на електронни административни процеси за регистриране и обработка на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП. За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи електронен формуляр за подаване на декларация и заявление през Уеб-портала, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП;

- Внедряване на електронен формуляр за верността на данните  по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронен формуляр за осигуряване на необходимите количества на ЛП, по образец, предоставен от НСЦРЛП,  към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронни формуляри на декларация-справка по образец, предоставен от НСЦРЛП, към  заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронни формуляри по образец, предоставени от НСЦРЛП, за автоматизирано изготвяне на документ и автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати.

#### Създаване Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ;

#### Създаване на специфични справки, генерирането на които е невъзможно да бъде извършено с инструментите на Бек офиса;

#### Промяна на потребителски интерфейс на Уеб-портала за целите на улеснено търсене по различни критерии;

#### Създаване на автоматизиран интерфейс, който да обменя електронни документи чрез АИС, интегрирана в Информационната система с други административни органи, в изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерският съвет;

#### Присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен, съгласно Решение № 496 от 29 август 2017 година на Министерският съвет.

#### Създаване на автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;

#### Реинженеринг на ИС с цел пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR);

### Дейност 2. Тестване и внедряване на обновената Информационна система в продукционна среда

### Дейност 3. Обучение за работа с обновената Информационна система

### Дейност 4. Едногодишно гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационната система

## Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен поръчката, обхващат:

- Администрация на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти;

- Граждани и бизнес;

- Държавни и публични органи в системата на здравеопазването (МЗ, ИАЛ и др.), Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) ;

- Притежатели на разрешение за употреба на лекарствени продукти;

- Лечебни и здравни заведения, аптеки и др.;

## Очаквани резултати

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:

- Изпълнение на стратегическите европейски и национални приоритети за развитие на електронно здравеопазване, за предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги и интеграция на информационните процеси в сектор лекарствена политика;

- Подобряване на вътрешните процеси и механизми за предоставяне на публична информация относно ценообразуването и реимбурсирането на ЛП, заплащани с бюджетни средства.

В резултат на изпълнение на поръчката се очаква следният икономически и социален ефект:

- Пълно внедряване на управление с електронни средства и в електронна форма на административни процеси и обслужване, позволяващи еднократно въвеждане на информация и нейната многократна правомерна употреба за вътрешно и външно електронно административно взаимодействие и обслужване;

- Допълнително оптимизиране на административните процеси, така че администрацията да предоставя максимално ефективно обслужване с минимално участие на неадминистративни ресурси (заявители, получатели, време, технически/финансови и други средства);

- Повишаване информираността на населението, вкл. осигуряване на ефективен обществен контрол върху цените на ЛП;

- Подобряване на бизнес средата и спестяване времето на бизнеса (фармацевтични компании) – основен потребител на административни услуги в НСЦРЛП;

- Намаляване разхода на публични средства;

- Намаляване на човешките грешки при обработка на данни;

- Подобряване на информираността на гражданите, потребители на лекарствени продукти.

## Период на изпълнение

Периодът на изпълнение е до 5 (пет ) месеца за реализация на системата и 12 месеца гаранционна поддръжка.

Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всеки етап, дейност и поддейност от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 5 (пет) месеца от дата на сключване на договора.

# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

## Общо представяне

В НСЦРЛП е внедрена цялостна информационна система, извършваща едновременно обработка на документи за административни услуги, получени на гише и електронен портал, чрез който са достъпни електронните административни услуги, който максимално улеснява потребителите, ускоряват се процесите по стартиране и изпълнение на услугите. Порталът дава възможност за проверка в реално време на статуса на заявленията за услуги. В портала се предоставя допълнителна помощна информация относно електронното заявяване и използване на предлаганата функционалност. Регистрацията в портала позволява използване на пълния набор от функционалности. Регистрацията изисква наличие на електронен подпис за осигуряване на сигурна защита на потребителските профили и предоставената от потребителите информация на Съвета.

ИС на НСЦРЛП обхваща всички етапи по обработката на получени заявления за изпълнение на услуги, независимо от начина на заявяване на услугите – по електронен път или на гише на хартиен носител чрез Единна система за управление на работни процеси и документи (ЕСУРПД). За всички получени заявления се образуват преписки с уникални регистрационни номера. Служителите имат на разположение функционалности за обработка на заявленията по предвидените работни процеси, проследяване на действията по преписката, изготвяне на справки и търсене в наличните преписки и документи. Системата има функционална възможност за добавяне на документи, задачи за изпълнение, срокове за изпълнение, предаване на изпълнение на задача на друг служител и др. В резултат на взетите решения от Съвета и настъпилите промени по данните за лекарствени продукти ежемесечно се актуализират публичните регистри, поддържани от Съвета. Внедрената система позволява процесите по обработка и публикуване на регистрите да се автоматизират като естествен завършек на обработка на заявленията за електронни услуги.

Публичният достъп до регистрите, поддържани от НСЦРЛП се осигурява от публичния портал по два начина:

- онлайн информация с функционалност за търсене на данни за лекарствени продукти, вписани  в публичните регистри;

- ежемесечно публикувани актуализации на поддържаните регистри съгласно нормативните изисквания  в excel формат, използвани и до момента от потребителите на информацията за лекарствени продукти за импорт във външни информационни системи.

Реализирано е мобилно приложение за достъп до информацията в регистрите, което осигурява по удобен начин най-съществената за крайните потребители информация за актуалните цени на лекарствените продукти, като по този начин се осигурява обществен контрол на цените на лекарствени продукти.

Във внедрената ИС се използват номенклатури за описание на основните атрибути на лекарствените продукти, базирани на международно приетите стандарти за описание на:

- INN - Международно непатентно наименование

- ATC – Анатомо-терапевтичен код

- МКБ – Международна класификация на болестите

- Притежатели на разрешения за употреба - ПРУ

- Групи на лекарствени продукти

- Лекарствени форми

- Мерни единици

- Държави

- Валути

Във внедрената ИС се използва уникален идентификатор за всеки лекарствен продукт на ниво окончателна опаковка, който е обвързан с единствен процент на реимбурсиране (ниво на заплащане).

На избрания Изпълнител ще бъде предоставена съпътстващата техническа документация на внедрената и действаща система, включително достъп на място за запознаване с компонентите и функционалностите на Системата.

### Единна система за управление на работни процеси и документи (ЕСУРПД)

ЕСУРПД е система от тип Back Office, с която работят служителите на НСЦРЛП. Тя е разработена като уеб приложение, чиито функционалности се достъпват от уеб браузър. Компонентите, от които ЕСУРДП е изградена и с които си взаимодейства, са описани по-долу:

- Релационна база данни - съхраняват се данни за моделите (дефинициите) на бизнес обектите, данни за самите бизнес обекти - преписки, документи, работни процеси;

- Alfresco – мениджмънт на документи и мениджмънт на работни процеси. В Alfresco се съхранява съдържанието на документите (физическите файлове). Alfresco предоставя услуги за визуализация на файлове в уеб страници, която също се използва в ЕСУРПД. В Alfresco е вграден софтуерния компонент за управление на работни процеси (Business Process Management Server) Activiti и неговите услуги се използват от ЕСУРПД за внедряване и работа с работни процеси;

- Identity Server Служители - регистър на потребителски профили за служители. Използва се от ЕСУРПД за съхранение профили на служителите, описване на структурите на Съвета и правата на служителите върху съответните бизнес функционалности на системата. Сървърът предоставя уеб базиран потребителски интерфейс за администриране на потребителски профили - добавяне, корекция и изтриване, както и дефиниране на права върху бизнес обектите;

- Identity Server Външни потребители - регистър на потребителски профили за външните потребители, регистрирани през уеб портала. Използва се от ЕСУРПД за съхранение и прочитане на данни за потребителски профили, нерегистрирани през портала. ЕСУРПД сама по себе си не работи с тези данни, а само предоставя на уеб портала удобни услуги за работа с този регистър;

- Codelist Server - предоставя услуги за управление на номенклатури, които впоследствие се използват от ЕСУРПД;

- Доставчици на електронен подпис - при опит за вход с електронен подпис или подписване на документ, или заявление, системата проверява валидността на сертификата като се свързва със съответния доставчик на цифрови подписи.

### Функционални модули на ЕСУРПД

Ядрото на ЕСУРПД включва нефункционални спомагателни модули, които се използват за разработка на бизнес функционалности.

#### Модул "Преписки"

Модул, предоставящ функционалности за работа с преписки, който осигурява мениджмънта на преписките – дефиниции на преписки, създаване и съхраняване на преписка, преглед, търсене и други операции върху преписка.

#### Модул "Документооборот"

Модулът предоставя функционалности за работа с документи, който осигурява мениджмънта на документите – прикачване на документи, корекция на мета данни на документи, визуализация на документи от системата, цифрово подписване и други.

#### Модул "Работни процеси"

Модулът предоставя функционалности за работа с работни процеси. Осигурява мениджмънта на работните процеси – стартиране, визуализиране и следене на работния процес.

#### Модул "Задачи"

Модулът предоставя функционалности за работа със задачи към работни процеси. Предоставя потребителски интерфейс за работа със задачите, нотификация на потребителите за постъпили задачи и други.

#### Модул "Журнал на действията"

Модулът предоставя функционалности за следене на потребителските и системни действия. Предоставя функционалности за записване на потребителски и системни действия в база данни, когато даденото действие настъпи. Също така се предоставя и потребителски интерфейс за преглед на потребителските действия и данните свързани с тях.

### Поддържани регистри

Съгласно чл. 259, ал. 2 от ЗЛПХМ НСЦРЛП поддържа и актуализира публични регистри за:

- Утвърдените цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 1 ЗЛПХМ - Позитивен лекарствен списък с 4 приложения:

- Приложение №1 - Лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравното осигуряване;

- Приложение №2 - Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните заведения;

- Приложение №3 - Лекарствени продукти, предназначени за лечение на СПИН, на инфекциозни заболявания, на заболявания извън обхвата на Закона за здравното осигуряване, заплащани по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето, както и ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и при извънредни обстоятелства, специфични серуми, имуноглобулини;

- Приложение №4 - Пределна цена на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 4 ЗЛПХМ по елементи.

- Регистър на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2:

Поддържа се съгласно чл. 259, ал. 2, т. 2 от ЗЛПХМ във вр. чл. 22, т. 5 от УПНСЦРЛП и съдържа данни за пределните цени на лекарствените продукти, които се отпускат по лекарско предписание извън тези по ПЛС.

- Регистър на регистрираните цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 3:

Поддържа се съгласно чл. 259, ал. 2, т. 3 от ЗЛПХМ във вр. чл. 22, т. 5 от УПНСЦРЛП и съдържа данни за максималните продажни цени на дребно на лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание.

#### Модул за поддръжка на регистри

В текущо реализираната ИС са реализирани работни процеси, чрез които се извършва обработка на всички заявки за включване, изключване и промяна на лекарствени продукти, свързани с поддържаните регистри, като следствие на обработките е автоматична подготовка за промяна на действащите регистри и периодично обновяване съгласно изискванията на законодателството. Паралелно с това в бекофиса на системата е осигурена функционалност, даваща възможност за включване, изключване и промяна на лекарствените продукти по отделните регистри:

Осигурена е възможност за търсене на лекарствените продукти по всички критерии, необходими за идентифициране на продукта или за сепариране на продуктите по група, необходима за работата на експертите на Съвета.

Периодичното публикуване се извършва автоматично, като в атрибутите на лекарствените продукти се включва информация за извършената публикация, дата, вид на промяната и др.

Всички действия на потребителите се отразяват в лога на системата.

Архитектурата на ИС е създадена на принципа на единствен уникален идентификатор за всяка окончателна опаковка на лекарствен продукт, който позволява да се обвърже с един единствен процент на реимбурсиране (ниво на заплащане). ИС поддържа „активен запис“ само за един и същ ЛП, което означава, че ИС поддържа данни за един ЛП за всяко приложение на ПЛС с една единствена цена (цена на търговец на едро или на търговец на дребно  в зависимост от нивото на реимбурсиране), респективно една референтна стойност, една стойност на опаковка, изчислена на база референтна стойност и едно ниво на реимбурсиране, съгласно действащото законодателство към момента на внедряване на Информационната система. На този принцип са изградени и функционират към настоящия момент публичните регистри, АИС, портал, мобилен и SMS интерфейси, в съответствие с действащата нормативно-правна рамка към момента на внедряване на ИС. Въвеждането на т. нар. „двоен запис“ (Пример: един и същ ЛП с различно ниво на заплащане, при различни медицински показания) в базата данни се извърша единствено ръчно.

В текущото състояние на публикуваните регистри на Уеб-портала е реализирано Приложение към Приложение № 1 на ПЛС (Лекарствени продукти за лечение на есенциална (първична) хипертония (МКБ I 10) с ниво на заплащане 100 %) извън поддържаните данни от Информационната система.

#### Публичен достъп до електронни регистри на НСЦРЛП

Публичният достъп до регистрите, поддържани от НСЦРЛП се осъществява чрез интернет страницата на Съвета и предоставя възможности за търсене на конкретен лекарствен продукт или група продукти с бързо и разширено търсене и възможност за сваляне на пълни данни за регистрите в Excel format.

Бързото и разширено търсене предоставят възможности за търсене по множество полета:

Предоставените данни за лекарствени продукти по регистри могат бъдат разглеждани в детайли, вкл. данни за Ниво на заплащане в % и Ниво на заплащане, стойност в различните приложения на Позитивния лекарствен списък:

Информационната система извършва автоматична публикация на регистрите в Excel формат:

### Електронни административни услуги и дейности

Текущата ИС на НСЦРЛП предоставя възможност за подаване по електронен път на заявки за следните електронни административни услуги, достъпни за регистрираните потребители на Уеб-портала:

- Включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, включително образуване на цена;

- Включване на лекарствен продукт в друго приложение на ПЛС;

- Изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък, включително заличаване на цена;

- Промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък (промяна на наименование; промяна на притежател на Разрешението за употреба, промяна на производител/производители; промяна на показания; промяна на цена; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства);

- Образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание;

- Промяна на образувана пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание;

- Заличаване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание;

- Промяна на обстоятелства в решение за пределна цена (промяна на наименование; промяна на притежател на разрешението за употреба; промяна на производител/производители; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства);

- Регистриране на цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание;

- Промяна на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание;

- Заличаване на регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание;

- Промяна на обстоятелства в решение за регистрирана цена на лекарствен продукт, отпускан без лекарско предписание (промяна на наименование; промяна на притежател на Разрешението за употреба; промяна на производител/производители; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства);

- Включване на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос, в Позитивния лекарствен списък;

- Образуване на пределна цена на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос;

- Регистриране на максимална продажна цена на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос;

- Изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък и вписване на цената в регистъра на пределните цени.

Освен изброените административни услуги съпътстващата дейност на НСЦРЛП включва и следните административни дейности (процеси):

- Подаване на декларации по чл. 43, ал. 1 и ал 2 от НУПРРРЦЛП;

- Подаване на заявление по чл. 43, ал. 3 и ал. 4 от НУПРРРЦЛП.

За всяка електронна административна услуга, предоставяна от НСЦРЛП е изготвена процедура по предоставяне на административната  услуга, включваща информация за:

- Правно основание на услугата;

- Характеристики на услугата: Цел, компетентен орган, заявител, срок за изпълнение;

- Необходими документи (заявление, документи, относими към процедурата);

- Вътрешен ход на процедурата по изпълнение на услугата;

- Такси;

- Резултат от изпълнение.

Подробна информация за процедурите по изпълнение на административните услуги, предоставяни от НСЦРЛП е предоставена на страницата на Съвета (http://ncpr.bg) в раздел „Административни услуги“, „Процедури по предоставяне на административни услуги“.

### Автоматизиран обмен на данни

За целите на предоставяне на публичен достъп от вид „система към система“ до актуални данни за лекарствените продукти в регистрите са разработени няколко уеб-услуги, предоставящи възможност за търсене на лекарствени продукти в регистрите и извличане на детайлна информация за тях.

Настоящите уеб-услуги позволяват на трети страни да разработват приложения (уеб, мобилни и т.н.), използващи данните от електронните регистри на НСЦРЛП.

Услугите са достъпни след получаване на достъп на адрес:

http://portal.ncpr.bg/registers/MedicinalProductsRegistersService

Дефиницията на публичния интерфейс (WSDL) на уеб услугата е достъпна на следния адрес:

http://portal.ncpr.bg /registers/MedicinalProductsRegistersService?wsdl

Xsd schema на обектите, използвани от уеб услугата, е достъпна на:

http://portal.ncpr.bg/registers/MedicinalProductsRegistersService?xsd=1

НСЦРЛП извършва автоматизиран обмен на данни с други системи, както следва:

- „Единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения“ поддържана от Министерство на здравеопазването;

- Списък с лекарствени продукти, които НЗОК заплаща по реда на Наредба № 10 от 24 март 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал.4, т.1 от ЗЛПХМ  - поддържан от НЗОК;

- Регистър на пациентите болни от диабет - поддържан от Национален център по обществено здраве и анализи;

- Софтуерни платформи на лечебни заведения;

- Разработчици на медицински софтуер.

Техническата документация на уеб услугите за достъп до регистрите на НСЦРЛП ще бъде предоставена на избрания Изпълнител.

Уеб услугите за достъп до регистрите позволяват:

- Търсене на лекарствени продукти в регистрите

Използва се за търсене на ЛП в електронните регистри на НСЦРЛП, по зададени от потребителя критерии за търсене.

- Търсене на заличени лекарствени продукти в регистрите

Използва се за търсене на заличени ЛП в електронните регистри на НСЦРЛП, по зададени от потребителя критерии за търсене.

- Извличане на детайли за лекарствен продукт в конкретен регистър

Използва се за извличане на данни от регистъра за конкретен лекарствен продукт в конкретен регистър/приложение.

### Технологична архитектура

#### Компоненти на Информационната система

В следната таблица са описани сервизните компоненти, съставляващи текущата реализацията на системата, за всеки компонент е описано накратко предназначението му и конкретния продукт, използван за реализацията на съответния компонент.

| Сървър | Описание | Решение |
| --- | --- | --- |
| Base Layer |
| Application Server | Контейнер за приложения | JBoss AS - http://www.jboss.org/jbossas |
| Relational DBMS | Сървър за релационни бази данни (PostgreSQL Version 9) | възможна интеграция с всяка релационна база посредством JDBC |
| Object DBMS | Сървър за обектни бази данни (Graph DB) | Ontotext GraphDB - https://ontotext.com/products/graphdb/ |
| Document Store | Хранилище за документи | Файлова система + Релационна база данни |
| Full Text Search | Сървър за индексиране на текст с цел търсене в него | Apache Lucene - http://lucene.apache.org/ |
| E-mail Server | Сървър за разпространяване на електронни писма | Apache James - http://james.apache.org/ |
| SOA Middleware |
| Enterprise Service Bus (ESB) | Медиатор на интеракцията между доставчици и консуматори на услуги | WSO2 ESB - http://wso2.com/products/enterprise-service-bus/ |
| DataServices Server | Предоставя достъп до разнородни хранилища за данни чрез уеб услуги | WSO2 DataServices Server - http://wso2.com/products/data-services-server/ |
| Business Process Management Server (BPMS) | Сървър за изпълнение и управление на работни процеси | Activiti - http://www.activiti.org/ |
| Service Registry | Поддържа регистър на услугите и интерфейсите за комуникация | WSO2 Governance Registry - http://wso2.com/products/governance-registry/ |
| Sirma SOA Businessware Platform |
| Case Management | Предоставя услуги за обработка на преписки и работни процес и задачи по тях | Sirma Case Management Framework |
| Document and Records Management | Предоставя услуги за регистриране и достъп на документи, както и съхраняването им като записи | Alfresco - http://www.alfresco.com/ |
| Organization Server | Предоставя услуги за управление модела на организации - работни групи, матрична организация и други. | Sirma Organization Server |
| Identity Server | Управление на потребители и роли, идентификация и оторизация, SSO. Интегрира се с LDAP сървър | WSO2 Identity Server - http://wso2.com/products/identity-server/ |
| Codelist Server | Услуги за управление на номенклатури | Sirma Codelist Server |
| Business Activity Monitor | Мониторинг и репортинг на значими системни събития, статистическа информация и ключови показатели за работа със системата. | WSO2 Business Activity Monitor (BAM) - http://wso2.com/products/business-activity-monitor/ |
| User Interface Layer |
| Worker Desktop | Работен плот за служителя. | Sirma Worker Desktop |

#### Инсталационна схема

Системата е реализирана върху виртуализационна платформа VMware vSphere (безплатен лиценз). Виртуалните сървъри са инсталирани с операционна система CentOS 7.1 - 64bit.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Обществената поръчка „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“ е финансирана от държавния бюджет. Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на НСЦРЛП и електронното управление в Република България.

## Общи организационни принципи

Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от поръчката, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на поръчката:

Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на поръчката и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на поръчката;

Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на поръчката, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на поръчката. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от поръчката, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на поръчката.

Изисквания към Изпълнителя в процеса на надграждане на ИС:

При надграждане на съществуващите и внедряване на новите функционалности в рамките на поръчката трябва да се осигури непрекъсната и безпроблемна работа на портала на НСЦРЛП и достъпа на потребителите до поддържаните от Съвета регистри и предоставените по електронен път административни услуги. При включването на предвидените нови електронни административни услуги и процеси Изпълнителят трябва да се съобрази с разработените функционалности за регистрация на потребители и заявяване на електронни административни услуги, вкл. използване на КЕП и да разработи новите услуги и процеси с подходящ дизайн и функционални възможности.

Избраният Изпълнител трябва да извърши оптимизиране на вътрешните процеси, да извърши реинженеринг на внедрената Информационна система на НСЦРЛП, модулите за поддръжка на регистрите и базата данни, мобилния и SMS интерфейс и други, като не се нарушава текущата работа на служителите със системата и се запази пълната функционалност и периодичност на публикуване на данни в поддържаните регистри.

- Избраният Изпълнител трябва да използва и поддържа наличните номенклатури в ИС.

- Избраният Изпълнител трябва да извърши реорганизацията на ИС без да се нарушава осигуреният достъп до уеб-услугата.

- Избраният Изпълнител при надграждане на ИС следва да запази всички исторически данни за вписаните лекарствени продукти.

Избраният изпълнител се ангажира да отрази в Информационната система на НСЦРЛП всички, настъпили след обявяване на обществената поръчка, нормативни изменения, свързани с предмета на поръчката, като извърши необходимите за целта промени, допълнения и/или доработки.

## Управление на поръчката

Възложителят изисква методология за управление на поръчката, която участниците трябва да приложат и която съответства на най-добрите практики и препоръки, като участниците също така трябва да опишат и методиките си за изпълнение на поръчката, включително:

- методика за анализ и спецификация на изискванията към новите модули в информационната система;

- методика за надграждане/разработка на информационната система;

- методика за осигуряване на качеството на информационната система по време на целия процес по надграждането й.

Дейностите по управление на поръчката трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Доброто управление на поръчката трябва да осигури:

- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;

- оптимално използване на ресурсите;

- текущ контрол по изпълнението на дейностите по поръчката;

- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в поръчката;

- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;

- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в поръчката.

Методологията трябва да включва подробно описание на:

- фазите на поръчката;

- организация на изпълнение:

  - структура на екипа на Изпълнителя;

  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;

  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;

- документацията по поръчката:

  - видове доклади;

  - техническа и експлоатационна документация;

  - време на предаване;

  - съдържание на документите;

  - управление на версиите;

- управление на качеството;

- график за изпълнение на поръчката.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени сроковете за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка отнесен към началото на проекта.

## Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.

Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните 
рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.

През времето за изпълнение на поръчката Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.

В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете 
най-малко с месечните отчети за напредъка.

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:

- Риск от промяна на нормативната уредба в областта на здравеопазването и лекарствената политика;

- Риск от промени на изискванията за предоставяне на данни от НСЦРЛП към външни организации/системи;

- Риск от спиране на работата или неправилна работа на текущата информационна система в НСЦРЛП при интеграцията на новите и променени функционалности на системата;

- Риск от загуба на информация в системата при интеграцията на новите и променени функционалности на системата;

- Риск от забавяне на периодичното публикуване на регистрите, поддържани от НСЦРЛП по време на интеграцията на новите и променени функционалности;

- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;

- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;

- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;

- Забавяне при изпълнение на дейностите по поръчката, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;

- Грешки при разработване на функционалностите на системата;

- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на поръчката;

- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;

- Неинформиране на НСЦРЛП за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;

- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на поръчката, като включат минимум следните етапи:

## Анализ на данните и изискванията

Функционален обхват на поръчката

Функционалният обхват на поръчката включва реинженеринг на базата данни и съществуващите функционалности във връзка с промени в нормативната база, надграждане на съществуващи, разработка и внедряване на нови публични електронни административни услуги и процеси, както и надграждане на съществуващата Информационна система на НСЦРЛП с нови функционалности:

- Обхват на поръчката

Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на поръчката:

- Дейност 1. Надграждане на Информационната система  на НСЦРЛП

Дейност 1 на поръчката се състои от отделни поддейности, идентифицирани от Възложителя, както следва:

- Анализ и спецификация на необходимите промени и доработка на съществуващата Информационна система;

- Реинженеринг на базата данни и функционалностите на  Информационната система, която позволява групиране на лекарствените продукти по специфични критерии, поотделно за всяко приложение на ПЛС. Тази функционалност следва да се използва за различно групиране на ЛП и поддържане на различни данни за ЛП в едно и също приложение на ПЛС. Например: един и същ ЛП може да присъства в едно приложение на ПЛС в две и повече групи лекарствени продукти, с различно ниво на заплащане, различен/и МКБ код/ове или комбиниране на различно ниво на заплащане и различен/и МКБ-код/ове.   Реинженерингът следва да се реализира при условия на запазване на вписваните исторически данни за всички лекарствени продукти;

- Разработване и внедряване на нова електронна административна услуга – поддържане на реимбурсен статус  на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП). Административната услуга е вписана в Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация;

- Разработване и внедряване на нови електронни административни процеси и електронни формуляри:

- Внедряване на електронни административни процеси за регистриране и обработка на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП. За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи електронен формуляр за подаване на декларация и заявление, през Уеб-портала, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП;

- Внедряване на електронен формуляр за верността на данните  по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронен формуляр за осигуряване на необходимите количества на ЛП, по образец, предоставен от НСЦРЛП,  към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронни формуляри на декларация-справка по образец, предоставен от НСЦРЛП, към  заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронни формуляри по образец, предоставени от НСЦРЛП, за автоматизирано изготвяне на документ и автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати.

- Създаване Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ;

- Създаване на специфични справки, генерирането на които е невъзможно да бъде извършено с инструментите на Бек офиса;

- Промяна на потребителски интерфейс на Уеб-портала за целите на улеснено търсене по различни критерии;

- Създаване на автоматизиран интерфейс, който да обменя електронни документи чрез АИС,  интегрирана в Информационната система с други административни органи, в изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерския съвет;

- Присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен, съгласно Решение № 496 от 29 август 2017 година на Министерския съвет;

- Създаване на автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;

- Реинженеринг на ИС с цел пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).

- Дейност 2. Тестване и внедряване на обновената Информационна система в продукционна среда, съгласно подробно описание в т. 6.5 и т. 6.6

- Дейност 3. Обучение за работа с обновената Информационна система, съгласно подробно описание в т. 6.7

- Дейност 4. Едногодишно гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационната система, съгласно подробно описание в т. 6.8

(Неприложимо) Независимо от източника на финансиране са приложими и предварителните условия за допустимост (Приложение №1 от Пътната карта за електронно управление 2016-2020) за финансиране на проекти по ОП "Добро управление", в т.ч.:

- Предвидените за разработка и внедряване услуги трябва да бъдат регистрирани предварително в Регистъра на услугите към Административния регистър (съгласно чл. 61 от Закона за администрацията) и да бъдат въведени и валидирани данни за броя на транзакциите по предоставяне на тези услуги в модула „Самооценка на административното обслужване“ в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Услугите, които ще бъдат надградени, и новоразработените услуги трябва да отговарят на изискванията за електронни услуги с минимално Ниво 4, където е приложимо (т.е. услугата изисква заплащане на такса), или Ниво 3, в случаите, в които за предоставяне на услугата не се изисква заплащане на такса; Дефинициите за нивата на електронизация на административните услуги са регламентирани в Наредбата за административния регистър към Закона за администрацията;

- Предвидената за разработка нова електронна административна услуга – поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП) е вписана в Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация. Услугата е от Ниво 3, както и останалите разработени до момента електронни административни услуги, съгласно Дефиницията за нива на електронизация на  услугите.

- (Неприложимо - Съществуващите и планираните за разработка нови електронна административна услуга, електронни декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП са конкретни и строго обособени в процеса на администриране на публичните регистри, поддържани от Съвета). В процеса на бизнес анализ да бъдат изследвани съвместимостта на бизнес процесите на Възложителя с вече одобрени оптимизирани референтни модели за предоставяне на услуги и нормативни изисквания на Базисен модел за Комплексно административно обслужване в държавната администрация. При наличие на разработени модели за предоставяне на услуги по  „Събития от бизнеса“, които включват услуги, предоставяни от Възложителя, да бъдат съобразени нуждите от модификации в референтните модели, за да се постигне подобряване на времето и намаляване на административната тежест при комплексно обслужване, спрямо предоставянето на отделните услуги поединично;

- (Неприложимо - Съществуващите и планираните за разработка нови електронна административна услуга, електронни декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП са конкретни и строго обособени в процеса на администриране на публичните регистри, поддържани от Съвета). В случай че се касае за административни услуги, те трябва да бъдат разграничени на базата на разлики в бизнес процесите и да не бъдат генерализирани и/или обобщавани на базата на типа на действие (например ако Системата издава няколко различни вида удостоверения, с които се удостоверяват различни обстоятелства, административните услуги трябва да бъдат регистрирани отделно);

- (Неприложимо, т. к. предвидените за реализация услуги нямат удостоверителен характер) Удостоверителните административни услуги трябва да бъдат регистрирани и като вътрешни административни услуги и да бъде реализирана възможност за предоставянето на тези услуги като електронни вътрешно-административни услуги за нуждите на комплексното административно обслужване чрез служебен онлайн интерфейс.

### Специфични изисквания към етапите на бизнес анализа и разработка

- Изпълнителят трябва да следва Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагане на методологията, приета с Решение № 578 на Министерския съвет от 30 септември 2013 г.

- (Неприложимо - изискванията за надграждането на съществуващите и разработка на нови електронни административни услуги и процеси е в резултат от действащи нормативни промени и/или потребности на целевите групи). Трябва да бъде предвидена фаза на проучване, по време на която да се дефинират потребителските нужди, да се проведат предварителни тестове с потребители и да се изработи план, по който да се адресират идентифицираните нужди;

- Трябва да бъдат предвидени периодични продуктови тествания по време на разработката и внедряването на Системата, с извадка (фокус-група) от бъдещите потребители на електронната услуга (служители в администрацията, представители на бизнеса – притежателите на разрешение за употреба), чрез които да се изпита и оцени използваемостта на услугите и потребителските интерфейси, както и за да бъдат отстранени затруднения и несъответствия със заданието;

- Трябва да се спазват нормативните изисквания за еднократно събиране и повторна употреба на данни в държавната администрация (съгласно АПК и ЗЕУ) и в разработените бизнес процеси да не се изискват данни за заявителя и/или за получателя на услугата, които могат да се извлекат автоматично в процеса на електронна идентификация чрез Центъра за електронна идентификация или на база на ЕГН от КЕП.

- (Неприложимо, т. к. изпълнението на поръчката за надграждане на Информационната система на НСЦРЛП не налага изменения на нормативната уредба в областта на електронното управление, промените са свързани основно с действия за привеждане в съответствие на НСЦРЛП с влезли в сила изменения на уредбата в областта на ценообразуването на лекарствените продукти.) При необходимост изпълнителят трябва да предложи на Възложителя адекватни промени в нормативната уредба, които да хармонизират съответните секторни нормативни изисквания с общите разпоредби на Административнопроцесуалния кодекс, Закона за електронно управление, Закона за електронния документ и електронния подпис и приложимите подзаконови актове, ако действащата нормативна уредба изисква:

- изрично попълване на типов хартиен формуляр, върху който потребителите трябва да се подпишат собственоръчно и/или който да приложат като изискуем документ при заявяването на електронна административна услуга;

- изрично деклариране или обявяване на обстоятелства или данни, които се администрират и/или удостоверяват от други държавни органи и могат да бъдат получени по служебен път, включително и автоматизирано през съответни интеграционни интерфейси;

- други нормативни изисквания, които водят до неоптимални или ненужно бюрократични процеси, които биха могли да бъдат оптимизирани при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги;

- Трябва да се разработят информативни текстове за всяка електронна административна услуга, които включват като минимум:

- Условия за предоставяне на услугата;

- Срокове за предоставяне на услугата;

- Такси за заявяване и съответно предоставяне на услугата;

- Начини за получаване на услугата;

- Резултат от предоставяне на услугата;

- Отказ от предоставяне на услугата.

- Информативните текстове за всяка електронна административна услуга трябва да бъдат достъпни за потребителите още като първа стъпка от заявяването на услуга;

- (Неприложимо към проекта за надграждане на съществуващата система по поръчка „Надграждане на съществуващи и разработка на нови функционалности, подобряване на вътрешни процеси и гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационна система на НСЦРЛП“. Съществуващата система не е внедрила и не се предвижда въвеждане на електронни разплащания, поради изисквания на специални норми от НУПРРРЦЛП. Съгласно НУПРРРЦЛП, към всяко заявление за административна услуга се прилага документ за платена държавна такса, за всеки отделен лекарствен продукт с окончателна опаковка. НСЦРЛП прилага Тарифа за таксите съгласно ЗЛПХМ, която следва да бъде събрана в пълен обем, докато при електронни транзакции таксата за транзакция е дължима от получаващата страна.). Тарифирането на услугите трябва да бъде реализирано така, че Системата да съхранява всички версии на тарифите за услуги (от дата до дата) и да прилага съответната тарифа, в зависимост от момента, в който е заявена дадена услуга;

- Трябва да бъде оптимизиран потребителският път от влизане на сайта до заявяване и получаване на услуга и пътят от регистрация на нов потребител до заявяване и получаване на услуга;

- При оптимизацията на потребителския път трябва да се отчита всяко действие от страна на потребителя (натискане на бутон, въвеждане на данни, прочитане на текст и пр.), което може да се спести.

- Избраният изпълнител трябва да съобрази разработването и интегрирането на нови електронни административни услуги и процеси с вече съществуващата система за предоставяне на електронни административни услуги на НСЦРЛП и да интегрира услугите по начин, по който потребителите да ползват всички услуги, предоставяни от Съвета с единна регистрация, потребителски интерфейс и начин на заявяване на услугата и получаване на резултат от услугата.

- Избраният Изпълнител трябва да извърши анализ на необходимите промени в базата данни и съществуващата функционалност с цел извършване на реинженеринг на внедрената Информационна система на НСЦРЛП, модулите за поддръжка на регистрите и базата данни, мобилния и SMS интерфейс, внедрените електронни административни услуги с цел групиране на лекарствените продукти по специфични критерии, поотделно за всяко приложение на ПЛС. Тази функционалност следва да се използва за различно групиране на ЛП и поддържане на различни данни за ЛП в едно и също приложение на ПЛС.

- Избраният Изпълнител трябва да извърши анализ и спецификация на изискванията, които да осигурят създаване на пълнофункционален Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез системата за електронно връчване на ДАЕУ. Анализът на изискванията трябва да бъде извършен съвместно с експерти на Възложителя, отговарящи за извършването на дейностите по поддръжка на такъв Регистър. Изготвеният анализ и спецификация трябва да бъдат предоставени за одобрение от представители на Възложителя. Възложителят може да изиска корекции на предложената спецификация, които трябва да бъдат взети предвид от Изпълнителя.

- Избраният Изпълнител трябва да извърши анализ и спецификация на изискванията, които да осигурят възможност за автоматизирано изготвяне на формуляри по образец, предоставен от НСЦРЛП, тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати. Анализът на изискванията трябва да бъде извършен съвместно с експерти на Възложителя, отговарящи за извършването на дейностите по поддръжка на такъв Регистър. Изготвеният анализ и спецификация трябва да бъдат предоставени за одобрение от представители на Възложителя. Възложителят може да изиска корекции на предложената спецификация, които трябва да бъдат взети предвид от Изпълнителя.

### Специфични изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги в зависимост от заявителя

Съгласно действащата нормативна уредба допустимите заявители на електронни административни услуги могат да бъдат разделени в няколко групи, като процесите по заявяване на ЕАУ и необходимите процеси по установяване на допустимостта на заявлението зависят от множество фактори. Трябва да бъде обърнато специално внимание на спецификите в процесите в зависимост от качеството, в което действа заявителят, за да се постигне максимална оптимизация на процеса. Електронните услуги, предоставяни от НСЦРЛП са насочени изключително към притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти. За целите на поръчката потребителите на системата трябва да могат да бъдат идентифицирани като:

- Притежател на Разрешение за употреба на лекарствен продукт;

- Притежател на Разрешение за употреба на лекарствен продукт за паралелен внос;

- Упълномощен представител на юридическо лице.

В приложената диаграма са показани възможни разлики в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа заявител на ЕАУ, приложими към услугите, предоставяни от НСЦРЛП:

В приложената таблица са представени спецификите и разликите в бизнес процесите в зависимост от качеството, в което действа заявител на ЕАУ, които трябва да бъдат отразени при реализацията на Системата за случаите, отнасящи се до настоящата поръчка.

| Вид заявител | Особености | Специфични процеси |
| --- | --- | --- |
| Физическо лице за собствени нужди (Неприложимо) Услугата не се предоставя за собствени нужди на физически лица. НСЦРЛП предоставя услуги само на юридически лица (Притежатели на разрешението за употреба на лекарствени продукти) | Заявява ЕАУ за лични нужди от свое име. Това е най-простият за реализиране случай | Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация, ако има такива - електронна идентификация по смисъла на ЗЕИ или ЕГН, извлечено от КЕП в преходния период, както и три имена или анонимно. |
| Законен представител на юридическо лице | Заявява ЕАУ, за да обслужи нужди на юридическо лице, на което е законен представител (т.е. заявителят е вписан като представляващ юридическото лице в съответен регистър) | Услугата може да бъде предоставена, след като са изпълнени нуждите за идентификация - електронна идентификация по смисъла на ЗЕИ или ЕГН, извлечено от КЕП в преходния период, както и автоматична проверка за представителна власт в ТР/БУЛСТАТ/ЦРЮЛНЦ. |
| Пълномощник на ФЛ или ЮЛ | Заявява ЕАУ, за да обслужи нужди на физическо или юридическо лице, което го е упълномощило (т.е. заявителят трябва да разполага с пълномощно, което му дава необходимия обем и обхват на представителна власт, за заявяване и/или получаване на съответната услуга) | Услугата може да бъде предоставена само след проверка на представителната власт в Регистъра с пълномощни на Нотариалната камара, чрез проверка в Регистъра на овластяванията по смисъла на ЗЕИ или при създадена възможност за регистриране на пълномощни към профила на потребителя или за заявяване на услугата. Пълномощник може да бъде и посредник за предоставяне на ЕАУ по реда на ЗЕУ, в т.ч. Центрове за комплексно административно обслужване. |
| Длъжностно лице (ЧСИ / ДСИ) (Неприложимо Услугата не се предоставя на ЧСИ/ДСИ) | Заявява ЕАУ, за да изпълни определени свои задължения като длъжностно лице спрямо друго физическо или юридическо лице, за което следва да има съответен правен интерес – напр. решение по изпълнително дело. | Услугата може да бъде предоставена само след проверка на длъжностното лице в съответния регистър (ЧСИ/ДСИ) и на правния интерес чрез изискване за декларирането му чрез изрична декларация, подписана с КЕП, и прилагане на копие от решение по изпълнително дело. |

### Изисквания за оптимизиране на процесите по подаване на декларации, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила

За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи електронен формуляр за подаване на декларация и заявление, през Уеб-портала, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП;

- При разработка на електронен формуляр на декларация и заявление, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП, при достигане на съответната стъпка от процеса Системата трябва:

- да попълва автоматично всички персонални данни на заявителя в електронна форма, генерирана на база на съответния шаблон на декларация;

- да дава възможност на потребителя за избор на съответните обстоятелства, които може да декларира (ако шаблонът на декларацията и заявлението  предвижда възможност за деклариране на опционален набор от предефинирани обстоятелства);

- да изисква потвърждение на обстоятелствата от страна на потребителя;

- Всяко електронно заявление съгласно чл. 43, ал. 3 и 4, включва попълнен електронен формуляр на декларация, която следва да се прикачи автоматично от Системата към  заявлението и да бъде подписана заедно с него от потребителя с електронен подпис.

- При разработка и внедряване на електронни формуляри за верността на данните, за осигуряване на необходимите количества на ЛП, и декларация-справка по образец към заявленията по определени електронни административни услуги, следва формулярът да се прикачи автоматично от Системата към заявлението и да бъде подписан заедно с него от потребителя с електронен подпис.

### Изисквания към регистрите и предоставянето на административните услуги

- (Неприложимо) Всяка удостоверителна административна услуга в обхвата на системата трябва да бъде достъпна като вътрешно-административна електронна услуга чрез уеб-услуга, като комуникацията се подписва с електронен печат на институцията и с електронен времеви печат по смисъла на Регламент (ЕС) 910/2014;

- (Неприложимо поради изпълнение на специални норми в областта на утвърждаването и регистрирането на цени на лекарствени продукти в Р България, които изискват представяне на изрично нотариално заверено пълномощно. Основните потребители на електронни административни услуги са представители на чуждестранни лица, които не притежават валиден КЕП.) Всяка услуга, за която се допуска представителна власт, трябва да бъде интегрирана с Регистъра на овластяванията по смисъла на Закона за електронната идентификация;

- Системата не трябва да съхранява данни, на които възложителят не е първичен администратор, в случай че данните могат да бъдат извличани в реално време от регистър на съответния първичен администратор.

## Изготвяне на системен проект

Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на системата - надграждане и промени на действащата в НСЦРЛП информационна система, съгласно описаните в заданието дейности и поддейности. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:

- Определяне на концепция за надграждане и промени на информационната система, включително реинженеринг на базата данни и функционалностите на  Информационната система, на базата на техническото задание и извършения анализ;

- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процесите за новосъздадената електронна услуга и подаване на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП и Регистър на решенията и електронни формуляри, които трябва да се реализират в системата;

- Описание на промените в съществуващите и дизайн на новите модули, включително промени в интерфейса на Уеб-портала и създаването на , специфични справки

- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процесите за поддържане на отворени данни и реализиране на междурегистров и институционален обмен на данни

- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процесите за доработка на ИС в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).

- Изготвяне на план за техническа реализация;

- Определяне на промени в потребителския интерфейс, включване на нови електронни услуги и процеси и функционалности, като това да бъде съобразено с текущия потребителски интерфейс.

Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, модели на стандартни справки и анализи, модели на печатни бланки за новите електронни услуги и декларации, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, транзакции, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други. При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN.

Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 5 (пет) работни дни.

## Разработване на софтуерното решение

Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:

- Преработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;

- Провеждане на вътрешни тестове на системата (в среда на разработчика). При провеждане на тестове на новите и променени функционалности следва да се извърши и проверка за правилното функциониране на текущите функционалности на системата;

- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.

За изпълнение на дейностите по разработка на системата участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на системата.

## Тестване

Изпълнителят трябва да проведе тестване на софтуерното решение в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.

Изпълнителят следва да извърши тестове за правилното функциониране както на новите, така и на променените и съществуващите функционалности на системата с цел удостоверяване на безпроблемната работа на системата след нейното надграждане и внедряване.

Резултатите от тестовете се предоставят за одобрение на Възложителя.

## Внедряване

Изпълнителят трябва да внедри новите и надградени функционалности в съществуващата Информационна система и в съществуващата информационната и комуникационна среда на НСЦРЛП. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на НСЦРЛП.

При внедряването на системата трябва да се осигури безпроблемна работа на съществуващите функционалности, като дейностите, свързани с или изискващи технологично прекъсване на работата на продукционните сървъри на приложенията и базите данни да се извършват извън работното време на служителите на НСЦРЛП.

При внедряването  на новите и надградени функционалности следва да се отчете характерът на дейностите, изпълнявани от НСЦРЛП и по-специално поддръжка на публични регистри, които се актуализират ежемесечно съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Информацията от регистрите се предоставя на външни системи. Внедряването не трябва да затрудни подготовката и публикуване на данните за регистрите, което се извършва на второ число от месеца.

Изпълнителят трябва да предвиди процедура за възстановяване на състоянието на системата преди внедряването в случай, че се установят несъответствия в действията на съществуващата функционалност след внедряването и да отстрани своевременно проблемите в интегрираната система.

Кандидатите трябва да представят в техническото си предложение предлагания от тях подход за внедряване на надградената информационна система в НСЦРЛП.

Завършването на внедряването се удостоверява с приемо-предавателен двустранен протокол.

## Обучение

Изпълнителят трябва да организира и да проведе персонални и групови обучения, комбинирани с практически упражнения за следните групи, които са  ползватели на софтуерното решение:

- Членове на НСЦРЛП;

- Служители на НСЦРЛП;

- Администратори на системата от НСЦРЛП

За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка:

Необходимия софтуер, разположен на тестова среда, в която потребителите могат да извършват действия по новите функционалности;

Учебни материали на български език и в цифров вид за последващо, опресняващо знанията и допълващо самостоятелното обучение;

Лектори.

Обучението на членовете, служителите и администраторите на НСЦРЛП трябва да се проведе на място и да обхване всички нови функционалности на системата, както и променените такива.

Изпълнителят трябва да организира и да проведе под семинарна форма обучение на заявителите на електронни административни услуги и електронни административни процеси.

Кандидатите трябва да представят в техническото си предложение предлагания от тях подход за обучение на служителите на НСЦРЛП.

Завършването на обучението се удостоверява с присъствени списъци и двустранен протокол.

## Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от 12 месеца.

При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.

Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.

Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът за отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:

- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;

- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на поръчката;

- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;

- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;

- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;

- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка;

- При настъпване на промени в документите и работните процеси в административните услуги и административните процеси, те да бъдат отразени в Информационната система.

- Кандидатите трябва да предоставят в техническото си предложение предлагания от тях подход за извършване на гаранционната поддръжка на надградената информационна система на НСЦРЛП.

Приключването на периода на гаранционната поддръжка се удостоверява с двустранен протокол.

# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

## Функционални изисквания към информационната система

### Интеграция с външни информационни системи

За реализиране на основни бизнес процеси Системата трябва да поддържа интеграция в реално време с информационни системи на други администрации:

- Интеграция с Търговския регистър и други първични регистри за юридически лица. Във връзка с чл. 27а, ал. 1 и чл. 74е, ал. 1 от ЗНЗ е необходима информация относно актуалното състояние на заявителя, в т.ч. се извършва проверка за наличие на данни относно обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация на лицето. Получава се актуална информация относно данните по търговската регистрация на юридическото лице;

- Регистър Булстат.  Във връзка с чл. 27а, ал. 1 и чл. 74е, ал. 1 от ЗНЗ е необходима информация относно актуалното състояние на заявителя, в т.ч. се извършва проверка за наличие на данни относно обявяване в несъстоятелност или в процедура по ликвидация на лицето. Получава се актуална информация относно данните по съдебната регистрация на лицето;

- Интеграция с RegiX и регистрите, които се поддържат от RegiX, включително като „Fallback” метод, ако директните интерфейси не работят;

- Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), в частност Регистъра на услугите, в който се вписват допустимите заявители и получатели на административни услуги - например: проверка на достъпа до съответните обстоятелства; посочване на идентификатор на конкретна административна услуга, за която е нужно извличането на съответните обстоятелства от регистрите;

- За Системата трябва да бъде създаден автоматизиран интерфейс, който да обменя електронни документи чрез АИС, интегрирана в Информационната система с други административни органи, в изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерският съвет;

- Системата трябва да бъде присъединена към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен, съгласно Решение № 496 от 29 август 2017 година на Министерският съвет;

- Системата предоставя регистровите данни, поддържани от НСЦРЛП чрез уеб интерфейс, който трябва да бъде променен/развит съобразно извършената реорганизация на базата данни;

- Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се реализира чрез стандартен интеграционен слой.

По време на анализа трябва да се извърши спецификация на посочените интеграции, която да бъде съгласувана с Възложителя и при необходимост – с организациите, получаващи данни от НСЦРЛП.

### Интеграционен слой

Изпълнителят, съвместно с експерти на Възложителя, трябва да извърши анализ на данните, които трябва да се обменят с други институции, ще съгласува формата и методиката за обмен на данни. Въз основа на извършения анализ ще се специфицират предвидените за реализация интерфейси и ще се реализират по време на изпълнение на Дейност 1 от поръчката.

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешно-административни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес-анализ;

- (Неприложимо Административните услуги в обхвата на системата не са удостоверителни услуги и съответно не са включени като под-услуги (вътрешни административни услуги) в административните услуги предоставяни от други публични институции. Във връзка с което те не са част от КАО.) Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислени такси, към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги, с оглед предоставяне на КАО, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на документи и нотификации чрез електронна препоръчана поща към подсистемата за сигурно връчване, част от националната система за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост, в съответствие със спецификите на предоставяните електронни административни услуги;

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;

- (Неприложимо Организацията не оперира с такъв тип документи.) Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на ценни електронни документи към централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;

- (Неприложимо Съществуващата система не е внедрила и не се предвижда въвеждане на разплащания чрез виртуални POS терминали, поради изисквания на специални норми от НУПРРРЦЛП. Съгласно НУПРРРЦЛП, към всяко заявление за административна услуга се прилага документ за платена държавна такса, за всеки отделен лекарствен продукт с окончателна опаковка. НСЦРЛП прилага Тарифа за таксите съгласно ЗЛПХМ, която следва да бъде събрана в пълен обем, докато при POS –транзакции таксата е дължима от получаващата страна.) Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за електронни разплащания и интеграция с виртуални POS терминали, позволяващ директно плащане с дебитна или кредитна карта без необходимост от регистрация на отделен потребителски акаунт в система на платежен оператор.

### Технически изисквания към интерфейсите

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:

- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;

- Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;

- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

### Електронна идентификация на потребителите

- Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация;

- При осигурена техническа възможност трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция  с външен доставчик на идентичност - в случая с центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect;

- Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители, които използват електронни административни услуги с КЕП;

- Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:

- Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";

- (Неприложимо Входа в системата се осъществява с КЕП, което прави изискването неприложимо.) Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;

- (Неприложимо Входа в системата се осъществява с КЕП, което прави изискването неприложимо) Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";

- (Неприложимо За регистрацията в системата е необходим КЕП като след успешна регистрация потребителя се уведомява по е-мейл) Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.

- При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна идентичност, по националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в Системата, който е създаден преди въвеждането на националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от националната система за електронна идентификация. Допустимо е Системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в системата за електронна идентификация.

- Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.

### Отворени данни

Данните, поддържани в регистрите на НСЦРЛП са публично достъпни и отворени за ползване от обществеността, като са достъпни както чрез свободно достъпен публичен уеб-интерфейс с възможност за търсене на информация, така и чрез автоматизиран машинно четим интерфейс в отворен формат съгласно изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация.

За тях се поддържа актуално публично описание на предоставяните отворени интерфейси и отворените формати за данни в структуриран машинночетим формат.

Във връзка с което, в рамките на проекта:

- (Неприложимо – Предвижда се интеграция с Портала за отворени данни. Съществуващата система поддържа достъп на данни в машинно четим вид чрез уеб услуга.) Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;

- (Неприложимо) Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за предоставяне на пространствени данни, в машинночетим, отворен формат и интеграция с Националния портал за достъп до пространствени данни, съгласно всички изисквания на Директива 2007/2/ЕО и Закона за достъп до пространствени данни. Трябва да се поддържат всички набори от данни, които са изискуеми по Директива 2007/2/ЕО и за които Възложителят се явява първичен администратор на данните;

- (Неприложимо Съществува описание на уеб услугата. Дефиницията на уеб услугата е достъпна он-лайн след получаване на разрешение за достъп.) Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;

- (Неприложимо Предвидена е интеграция с портала за отворени данни) Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.

### Формиране на изгледи

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:

- Визуализиране на таблици;

- Графична визуализация на екран;

- Разпечатване на хартиен носител;

- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

### Администриране на системата

Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.

## Нефункционални изисквания към информационната система

### Авторски права и изходен код

- Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;

- всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;

- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:

- GPL (General Public License) 3.0 (или следваща версия)

- LGPL (Lesser General Public License)

- AGPL (Affero General Public License)

- Apache License 2.0 (или следваща версия)

- New BSD license

- MIT License

- Mozilla Public License 2.0 (или следваща версия)

- Да се изследва възможността резултатният продукт (Системата) да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците.

### Системна и приложна архитектура

- Надградената система трябва да отговаря напълно на изискванията на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, включително спазване на изискването за Технически протокол за обмен на електронни документи съдържащи електронни изявления между администрациите, определен от ДАЕУ;

- При надграждане на системата и разработка на нови функционалности избраният Изпълнител трябва да се съобрази с използваната до момента технология и избрана архитектура на системата, описана в глава Текущо състояние;

- Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;

- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;

- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на  бизнес процесите в Системата;

- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;

- Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);

- Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за гражданите и бизнеса. За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;

- Изпълнителят трябва да осигури семантичната оперативна съвместимост на обмена на електронни документи между административните органи, чрез:

1. уеднаквяване наименованията на данните, подлежащи на съхранение в бази данни или в регистри;

2. формализиране на данните и на административните услуги за осигуряване на технологична възможност за автоматизиран обмен между административните органи и обработката на данни.

- Изпълнителят трябва да изготви пълна техническа документация за вписване на формализираните данни и формализираното описание на електронните административни услуги в Регистъра на информационните обекти;

- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;

- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:

  - Като част от URL-а

  - Като GET параметър

  - Като HTTP header (Accept или друг)

- За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP);

- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;

- При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;

- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;

- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват  работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, като се осигури възможност за бъдеща инсталация върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);

- (Неприложимо) Част или всички компоненти на Системата ще бъдат разположени върху Държавния хибриден частен облак като среда за функциониране на информационната система;

- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;

- Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);

- (Неприложимо - информационната система на НСЦРЛП предоставя единствено интеграционни интерфейси за четене към външните информационни системи, което позволява тестове за интеграция – четене на данни да се изпълняват и срещу продукционната среда). Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни;

- Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност;

- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;

- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;

- (Неприложимо архитектурата на системата е на уеб приложение, което не изисква различни (множество) инсталации) Системата трябва да бъде разработена така, че да позволява използването ѝ от много различни институции (т.нар. multitenancy), като за използване от нова институция не трябва да се изисква нова инсталация;

- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;

- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;

- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки

Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.

За реализацията на системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.

Подход за избор на отворени имплементации и продукти

За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:

- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;

- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;

- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;

- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;

- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.

Препоръчително е преизползване на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.

Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и  софтуерните продукти за управление на базите данни.

Подход за работа с външните софтуерни ресурси

При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.

Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.

При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.

### Изграждане и поддръжка на множество среди

Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:

| Среда | Описание |
| --- | --- |
| Development | чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др. |
| Staging | чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване. |
| Sandbox Testing | (Неприложимо, тъй като информационната система на НСЦРЛП предоставя единствено интеграционни интерфейси за четене към външните информационни системи, което позволява тестове за интеграция – четене на данни да се изпълняват и срещу продукционната среда) чрез Sandbox средата всички, които трябва да се интегрират към Системата, могат да тестват интеграцията си, без да застрашават работата на продукционната среда. |
| Production | това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги. |

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.

Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

### Процес на разработка, тестване и разгръщане

Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по поръчката. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.

Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Системата, е препоръчително да бъдат разработвани като софтуер с отворен код. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).

В случай, че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.

За всеки един разработван компонент Изпълнителят e препоръчително да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:

- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;

- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове. В конкретния  случай на надграждане на съществуваща система – 50% от новата функционалност и 20% от съществуващата;

- Използване на continuous integration практики;

- Използване на dependency management.

Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:

- Дата и час на build;

- Място/среда на build;

- Потребител извършил/стартирал build процеса;

- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build.

### Бързодействие и мащабируемост

#### Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси;

- Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI;

- Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.

#### Кохерентно кеширане на данни и заявки

- Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите;

- Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;

- Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;

- Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;

- Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи.

#### Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра;

- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.

#### Използване на HTTP/2 (Неприложимо)

Прилагането на предложения стандарт все още е в пробен период, не е усъвършенстван, не се поддържа от повечето сървъри за приложения и браузъри, и прилагането му по отношение на настоящата поръчка не е удачно.

С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:

- Включена header compression;

- Използване на brotli алгоритъм за компресия;

- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);

- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305 
за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);

- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.

#### Подписване на документи

- При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание;

- Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет;

- Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;

- Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:

- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в Системата;

- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;

- чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.

#### Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на новия изходен код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);

- Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.

### Информационна сигурност и интегритет на данните

- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914)) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);

- Новоизградената система трябва да отговаря напълно на Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR);

- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;

- Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;

- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;

- (Неприложимо Частично изпълнено при текущата архитектура на системата. Пълното изпълнение налага множество промени в текущата информационна система и закупуване на допълнителен хардуер. Това не е предвидено при бюджетирането на поръчката тъй като нейният предмет е надграждане, а не  разработване на нова информационна система.) Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing;

- (Неприложимо Частично изпълнено при текущата архитектура на системата. Пълното изпълнение налага множество промени в текущата информационна система и закупуване на допълнителен хардуер. Това не е предвидено при бюджетирането на поръчката тъй като нейният предмет е надграждане, а не  разработване на нова информационна система.) Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата;

- (Неприложимо Частично изпълнено при текущата архитектура на системата. Пълното изпълнение налага множество промени в текущата информационна система и закупуване на допълнителен хардуер. Това не е предвидено при бюджетирането на поръчката тъй като нейният предмет е надграждане, а не  разработване на нова информационна система.)) При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;

- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project) или еквивалент;

- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. Всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:

- Уникален номер;

- Точно време на възникване на събитието;

- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);

- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;

- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;

- Приоритет;

- Описание на събитието;

- Данни за събитието.

- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;

- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;

- Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.

### Използваемост

#### Общи изисквания за използваемост и достъпност

При надграждането на съществуващите потребителски интерфейси софтуерни компоненти избраният Изпълнител следва да вземе предвид следните изисквания, като се съобрази със съществуващия интерфейс на системата:

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;

- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други;

- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);

- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в 
т. 7.2.7.1 от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при идентифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;

- Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.;

- Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на Системата трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците;

- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;

- При разработката на публични уеб-базирани страници е препоръчително да се използват и да се реализира поддръжка на:

- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);

- JSON-LD 1.0  (http://www.w3.org/TR/json-ld/);

- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения.

- В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил;

- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif);

- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход;

- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата;

- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви;

- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви;

- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;

- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите;

- Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС;

- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни;

- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да  може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;

- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;

- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).

#### Интернационализация

- Системата трябва да може да съхранява и да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици (за конкретната поръчка – български и английски език);

- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни;

- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език;

- Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи;

- Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език;

- (Неприложимо Системата работи със специализирани данни като освен българската версия поддържа и версия на английски език.) Системата трябва да позволява превод на всички многоезични текстове с подходящ потребителски интерфейс, достъпен за администратори на Системата, без промени в изходния код. Модулът за превод на текстове, използвани в Системата, трябва да поддържа и контекстни референции, които да позволяват на администраторите да тестват и да проверяват бързо и лесно направените преводи и тяхната съгласуваност в реалните екрани, страници и документи;

- Публичната част на Системата трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език;

- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:

- За България стандартният формат е  „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;

- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно 
ISO БДС 8601:2006.

#### Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

- Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:

- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;

- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скролира дълги списъци с повече от 
10 стойности.

- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;

- Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;

- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:

- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;

- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);

- всяко отделно поле за въвеждане на данни;

- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;

- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;

- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;

- При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани;

- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.

#### Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси

- Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;

- При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите;

- Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:

  - Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на типа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;

  - Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:

        - за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";

        - сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;

        - свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.

#### Изисквания за проактивно информиране на потребителите

- (Неприложимо Съответната информация е постоянно достъпна на Официалната страница на НСЦРЛП). За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание (новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции, нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х, Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики за посещаемостта на страницата;

- (Неприложимо Съответната информация е постоянно достъпна на Официалната страница на НСЦРЛП). Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива бюлетини. Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в Системата.

### Системен журнал

Изпълнителят, съвместно с експерти на Възложителя ще анализира и дефинира конкретните данни и обстоятелства, които подлежат на съхранение в системен журнал.

Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).

Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:

- дата/час на действието;

- модул на системата, в който се извършва действието;

- действие;

- обект, над който е извършено действието;

- допълнителна информация;

- IP адрес и браузър на потребителя.

Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:

- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;

- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;

- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни.

Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях

Конкретният дизайн на базата данни трябва да се основава на изискването за редизайн и надграждане на съществуващата база данни и да е съобразен с начина на поддръжка на регистрите, както е посочено в глава Текущо състояние.

При използване на база данни (релационна или нерелационна (NoSQL)) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с базата данни, в т.ч.:

- дизайнът на схемата на базата данни трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;

- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;

- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;

- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;

- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;

- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;

- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;

- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;

- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;

- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects problem);

- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОРЪЧКАТА

## Дейност 1. Надграждане на Информационната система на НСЦРЛП

Включва следните поддейности:

- Анализ и спецификация на необходимите промени и доработка на съществуващата Информационна система;

- Реинженеринг на базата данни и функционалностите на  Информационната система, която позволява групиране на лекарствените продукти по специфични критерии, поотделно за всяко приложение на ПЛС. Тази функционалност следва да се използва за различно групиране на ЛП и поддържане на различни данни за ЛП в едно и също приложение на ПЛС. Например: един и същ ЛП може да присъства в едно приложение на ПЛС в две и повече групи лекарствени продукти, с различно ниво на заплащане, различен/и МКБ код/ове или комбиниране на различно ниво на заплащане и различен/и МКБ-код/ове. Реинженерингът следва да се реализира при условия на запазване на вписваните исторически данни за всички лекарствени продукти;

- Разработване и внедряване на нова електронна административна услуга – поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП). Административната услуга е вписана в Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация;

- Разработване и внедряване на нови електронни административни процеси и електронни формуляри:

- Внедряване на електронни административни процеси за регистриране и обработка на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП. За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи електронен формуляр за подаване на декларация и заявление, през Уеб-портала, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП;

- Внедряване на електронен формуляр за верността на данните  по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронен формуляр за осигуряване на необходимите количества на ЛП, по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронни формуляри на декларация-справка по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронни формуляри по образец, предоставени от НСЦРЛП, за автоматизирано изготвяне на документ и автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати.

- Създаване Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ;

- Създаване на специфични справки, генерирането на които е невъзможно да бъде извършено с инструментите на Бек-офиса;

- Промяна на потребителски интерфейс на Уеб-портала за целите на улеснено търсене по различни критерии;

- Създаване на автоматизиран интерфейс, който да обменя електронни документи чрез АИС,  интегрирана в Информационната система с други административни органи, в изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерският съвет;

- Присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен, съгласно Решение № 496 от 29 август 2017 година на Министерският съвет.

- Създаване на автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;

- Реинженеринг на ИС с цел пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).

### Описание на дейността

Дейност 1 Надграждането на Информационната система  на НСЦРЛП на поръчката се състои от отделни поддейности, идентифицирани от Възложителя. В своето техническо предложение Кандидатът трябва да покаже своето разбиране за успешно изпълнение на посочените поддейности и за успешното им интегриране в действащата информационна система:

### Изисквания към изпълнение на дейността

#### Анализ и спецификация на необходимите промени и доработка на съществуващата Информационна система

Функционалните изисквания към ИС на НСЦРЛП са описани по-долу. Всички необходими промени, доработки на съществуващи функции и нови функционалности трябва да се базират на анализ на съществуващото състояние на ИС и потребностите на НСЦРЛП за промени, доработки и нови функционалности.

Анализът трябва да включва:

- Анализ на текущото състояние на ИС;

- Анализ на възможностите за оптимизация на ИС;

- Анализ и спецификация на необходимите промени с цел реинженеринг на базата данни и функционалностите на Информационната система, която позволява групиране на лекарствените продукти по специфични критерии, поотделно за всяко приложение на ПЛС. Тази функционалност да се използва за различно групиране на ЛП и поддържане на различни данни за ЛП в едно и също приложение на ПЛС. Реинженерингът следва да се реализира при условия на запазване на вписваните исторически данни за всички лекарствени продукти;

- Анализ и спецификация на изпълняваните административни процедури и документите, приемани, създавани и издавани при изпълнение на административните процедури по регистриране и обработка на електронна административна услуга за поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП);

- Анализ и спецификация на изпълняваните административни процедури и документите, приемани, създавани и издавани при изпълнение на електронни административни процеси по регистриране и обработка на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП. За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи формуляр за подаване на декларация и заявление, през Уеб-портала, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП;

- Анализ и спецификация на изискванията, които да осигурят възможност за създаване на електронни формуляри за различни типове декларации относими към съответните електронни административни услуги.

- Анализ и спецификация на изискванията, които да осигурят възможност за автоматизирано изготвяне на формуляри по образец, предоставен от НСЦРЛП, тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати. Анализът на изискванията трябва да бъде извършен съвместно с експерти на Възложителя, отговарящи за извършването на дейностите по поддръжка на такъв Регистър. Изготвеният анализ и спецификация трябва да бъдат предоставени за одобрение от представители на Възложителя. Възложителят може да изиска корекции на предложената спецификация, които трябва да бъдат взети предвид от Изпълнителя.

- Анализ и спецификация на Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път. В това число:

  - Анализ на данните и документите, съхранявани в регистъра на решенията (видове данни, начин на получаване, условия за запазване – проверка при въвеждане, задължителни и незадължителни данни);

  - Анализ на бизнес процесите, извършвани в Съвета, чрез които ще се поддържа регистърът на решенията;

  - Анализ на потребителските роли на Регистъра на решенията;

  - Анализ на изходната информация от регистъра, вкл. автоматично съобщаване на решенията по електронен път, както и чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ;

  - Анализ и спецификация на потребителския интерфейс на Регистъра на решенията;

- Анализ и спецификация на създаването на специфични справки, генерирането на които е невъзможно да бъде извършено с инструментите на Бек офиса;

- Анализ и спецификация на промяна на потребителски интерфейс на Уеб-портала за целите на улеснено и разширено търсене на актуални промени на цените на ЛП, включително за определен период;

- Анализ и спецификация на необходимите функционални промени в автоматизирания обмен на данни и електронни документи;

- Анализ и спецификация на необходимите функционални промени за присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен;

- Анализ и спецификация на необходимите функционални промени за           създаване на автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg;

- Анализ и спецификация на необходимите функционални промени за пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).

Надградената и доработена ИС на НСЦРЛП трябва да отговаря на следните изисквания, като за целите на настоящото техническо задание изискванията са разделени в следните групи: изисквания за промени на внедрената система, изисквания към създаването на нови функционалности и общи нефункционални изисквания към системата, описани в Глава III.

Изготвените анализи и спецификации трябва да бъдат съгласувани с Възложителя. Възложителят предлага корекции в предложените анализи и спецификации в рамките на 5 работни дни. Корекциите на Възложителя се отразяват в спецификациите преди започване на разработката на системата.

#### Реинженеринг на базата данни и функционалностите на  Информационната система

Във връзка с промени в нормативната уредба, настъпили след разработването на ИС е необходимо да се извърши реинженеринг на базата данни и функционалностите на системата, която позволява групиране на лекарствените продукти по специфични критерии, поотделно за всяко приложение на ПЛС. Тази функционалност следва да се използва за различно групиране на ЛП и поддържане на различни данни за ЛП в едно и също приложение на ПЛС. Например: един и същ ЛП може да присъства в едно приложение на ПЛС в две и повече групи лекарствени продукти, с различно ниво на заплащане, различен/и МКБ код/ове или комбиниране на различно ниво на заплащане и различен/и МКБ-код/ове. Реинженерингът следва да се реализира при условия на запазване на вписваните исторически данни за всички лекарствени продукти.

Към настоящия момент нормативната уредба предвижда необходимост от групиране на лекарствени продукти с различно ниво на заплащане, съобразно различни показания, например:

- ЛП, които са групирани по ниво на заплащане и показания:

- за лечение на есенциална хипертония нивото на заплащане е 100 %, за други показания на същите лекарствени продукти нивото на заплащане е 25 %;

- ЛП с еднакво ниво на заплащане, но групирани в различни референтни групи, с различни показания.

Изпълнителят следва да разработи архитектура, която позволява групиране на лекарствените продукти по специфични критерии поотделно за всяко приложение на ПЛС.

Избраният Изпълнител трябва да предвиди тази функционалност да се използва за различно групиране на ЛП и поддържане на различни данни за ЛП в едно и също Приложение на ПЛС. Функционалността следва да се реализира при условия на запазване на вписваните исторически данни за всички лекарствени продукти.

Реинженерингът на ИС се отнася до следните области:

- Промяна на структурата на базата данни

Промяната се извършва с цел възможност за поддръжка групиране на лекарствените продукти по специфични критерии, поотделно за всяко приложение на ПЛС. Описанието на текущото състояние на базата данни, съдържаща данните на системата ще бъде предоставено на избрания Изпълнител. За целите на настоящото техническо предложение е предоставена информация за технологичната архитектура на настоящата система.

- Промяна на функционалностите и потребителския интерфейс на системата за добавяне и обработка на лекарствени продукти в бекофиса.

Промяната трябва да осигури възможност при преглед на данни за лекарствен продукт, включен в ПЛС да се визуализират повече от един възможни специфични критерии поотделно за всяко приложение на ПЛС. Изпълнителят трябва да се съобрази с текущия дизайн на системата, като във формуляра за обработка на данни за лекарствения продукт се създаде повтаряща се секция за отделните приложения със стойности за процент, DDD, сума, МКБ код.

По-долу е показана текущата разработка на екрана за включване и промяна на лекарствен продукт в регистрите, поддържани от НСЦРЛП. От Изпълнителя се очаква да запази съществуващите функционалности и данни, като се осигури възможност данните, запазвани за един и същ лекарствен продукт в едно приложение на ПЛС да се включват многократно.

- Реинженеринг на данните и работните процеси

Промяна на изпълнението на административни услуги, при което се осигурява възможност за отразяване на решенията на Съвета с предварително изпълнение.

- Промяна на потребителския интерфейс на портала за публичен достъп до електронните регистри

Промяната трябва да осигури възможност на потребителите да извършват търсене в регистрите и преглед на  данни за лекарствен продукт, включен в ПЛС, като се визуализират повече от един възможни специфични критерии  поотделно за всяко приложение на ПЛС (Пример един и същ ЛП, с различно ниво на реимбурсиране при съответно показание, съгласно МКБ) Избраният Изпълнител трябва да запази текущите функционалности на системата и да разработи и включи допълнителни възможности за търсене на ЛП и визуализация на данни за ЛП по приложения на ПЛС. В текущата разработка лекарствените продукти са включени в една група:

При надграждането на системата трябва да се позволи отделни лекарствени продукти да бъдат включвани в повече от една група със запазване на данните за продукта и опаковката (наименование, лекарствена форма, активно вещество, окончателна опаковка, производител и притежател на разрешението за употреба, ATC и INN кодове) и допълнителни данни за реимбурсни и референтни стойности по отделните групи.

При прегледа на данните за лекарствения продукт трябва да се разшири съществуващият интерфейс със запазване на текущите възможности и надграждане на данните по приложение с включване на информация за групата лекарствени продукти и данните за реимбурсни и референтни стойности:

- Промяна на потребителския интерфейс на мобилното приложение за публичен достъп до електронните регистри.

Потребителския интерфейс трябва да осигури възможност за търсене и преглед на лекарствените продукти с двойно реимбурсиране през мобилното приложение;

- Промяна на потребителския интерфейс на портала за публичен достъп до електронните регистри.

Промяната трябва да осигури възможност на потребителите да извършват търсене в регистрите и преглед на ЛП, за които е извършена промяна на цената в посочен от потребителя период;

- Промяна на обработката на съществуващите електронни административни услуги с цел отразяване на промяната в структурата на данните, поддържани за лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък:

- Включване на ЛП в ПЛС, включително определяне на цена по чл.261а, ал.1;

- Изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък, включително заличаване на цена по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ;

- Промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък: Образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание;

- Включване на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос, в Позитивния лекарствен списък.

За всички изброени електронни административни услуги трябва да се извърши промяна, позволяваща на заявителя да отчете дали лекарственият продукт е включен повече от един път в един регистър (или приложение на регистър) и какви са текущите данни.

- Промяна на съществуващите канали за автоматизиран обмен на данни с външни системи с оглед на предоставяне на информация за лекарствени продукти с двойно реимбурсиране.

Извършената промяна трябва да бъде отразена в техническата документация на уеб-услугата и да се съгласува с текущите потребители на услугата: Министерство на здравеопазването, аптеки, болници и др.

Описание на текущото състояние на автоматизирания обмен на данни с външни системи ще бъде представено на избрания Изпълнител. НСЦРЛП ще съдейства за съгласуване на промените с външните потребители на данни.

Осигуряване на идентификация на регистрите и базата данни, чрез:

- Електронно удостоверение във формат X.509, издаден за съответния регистър.

- Идентификацията се осъществява двустранно по протокол TLS (Transport Layer Security - Сигурност на транспортния слой), версия 1.2 или по-висока.

- Информационните системи на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции, се идентифицират пред регистрите чрез цифров сертификат, вписан в ИИСДА, двустранно по протокол TLS, версия 1.2;

#### Разработване и внедряване на нова електронна административна услуга – поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от НУПРРРЦЛП

Необходимо е добавяне на електронна административна услуга – поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП). Административната услуга е вписана в Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация.

Избраният Изпълнител трябва да разработи и внедри новата услуга в портала за електронни административни услуги, който в настоящия момент осигурява на потребителите възможност за регистрация, избор на услуга, подписване с електронен подпис и подаване на заявление за електронна услуга, преглед на състоянието на подадените електронни услуги без да нарушава работоспособността на портала.

Услугата трябва да бъде съобразена с новия дизайн на базата, целящ поддържане на двоен реимбурсен статус на лекарствените продукти в едно и също приложение на ПЛС.

Електронните форми за подаване на заявление за електронна административна услуга трябва да отговарят на следните изисквания:

- Формулярът трябва да се попълва на стъпки, като при първото отваряне на формуляра се създава работно копие. Данните, попълнени на всяка стъпка се запазват в работното копие;

- Данните за име и единен граждански номер (ЕГН) на заявителя трябва да се взимат от регистрацията на потребителя на портала чрез електронния подпис и не могат да се променят при попълване на заявлението;

- Данните за лекарствения продукт, за който се подава заявление за поддържане на реимбурсния статус се извличат от базата данни. Данните за лекарствения продукт, вкл. цена на производител, не могат да бъдат променяни от заявителя на услугата;

- Попълването на данни за полета, които се основават на номенклатурите, използвани в системата, трябва да се извършва чрез избор на елемент от номенклатурата и подсказка при въвеждане на част от елемента;

- Проверката за наличие на задължителните за въвеждане данни и за съответствие на стойностите трябва да се извършва автоматично от системата при запазване и подаването на заявлението;

- При запазване на работно копие под непопълнените задължителни полета трябва да се изписва текст, че полето е задължително, както и начина на попълване;

- Незадължителните полета трябва да се попълват в зависимост от потребностите от информация;

- При попълване на полета за финансова информация трябва да се въвеждат само указаните суми, а останалите полета да се изчисляват;

- Към формуляра трябва да могат да се прикачват необходимите документи, сканирани и в електронен вид;

- Данните във формуляра не трябва могат да се променят след подаването му;

- При създаване на работно копие в Бек-офиса да се запазват данни за номер на решение и дата на влизане в сила (избрана от календар) за процедури за включване в съответното приложение на ПЛС или поддържане на реимбурсен статус на ЛП.

За електронната административна услуга се изготвя описание на интернет страницата на Съвета, достъпно за регистрираните и нерегистрираните потребители. Попълнените заявления трябва да могат да се запазват, изтриват, подават към бекофиса на системата. Потребителите трябва да проследяват състоянието на изпълнение на услугата през раздел Моите електронни услуги. Резултатът от изпълнение на услугата трябва да се изпрати на заявителя по електронен път.

Работният процес по реализация на услугата следва да се състои от следните етапи:

- Приемане на заявлението в автоматичен режим при спазване на изискванията на НЕАУ и НВОЕДДХНА;

- Преглед на документите за редовност и допустимост, с възможност за изискване на допълнителна информация. Новата информация трябва да се подава отново чрез електронната форма, като за целта лицето трябва да намери официалния раздел на преписката за подадените документи, да редактира подаденото заявление и да го подаде отново или да подаде отделен поискан документ;

- Обработка на заявлението в бекофиса на системата, в резултат на което в регистъра се отбелязват получените обстоятелства.

Резултатът от услугата е вписване в публичния регистър. Изпълнителят трябва да реализира работния процес по начин, който да позволява да се поддържа статус на услугата и официален раздел на преписката, достъпни за заявителя на услугата, в съответствие с НВОЕДДХНА. В процеса на анализа работният процес може да бъде уточнен и детайлизиран.

Изпълнителят трябва да реализира електронните форми за създаване на електронен документ в XML формат „Заявление за поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък“, неговата промяна при изискване на допълнителна информация или подаване на отделен поискан документ.

Изпълнителят трябва да предвиди възможност за запазване и последващо използване на данните за дата на последно подадено заявление за реимбурсен статус. Изпълнителят трябва да осигури възможност за генериране на справка за продуктите, подлежащи на процедура за поддържане на реимбурсен статус за определен месец и експортирането й в PDF формат.

#### Разработване и внедряване на нови електронни административни процеси и електронни формуляри:

- Внедряване на електронни административни процеси за регистриране и обработка на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП. За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи електронен формуляр за подаване на декларация и заявление, през Уеб-портала, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП;

- Внедряване на електронен формуляр за верността на данните  по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронен формуляр за осигуряване на необходимите количества на ЛП, по образец, предоставен от НСЦРЛП,  към заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронни формуляри на декларация-справка по образец, предоставен от НСЦРЛП, към  заявлението по определени електронни административни услуги;

- Внедряване на електронни формуляри по образец, предоставени от НСЦРЛП, за автоматизирано изготвяне на документ и автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати.

За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи електронен формуляр за подаване на декларация и заявление чрез Уеб-портала, електронни формуляри към заявления за електронни административни услуги,  и електронни формуляри за автоматизирано изготвяне и автоматично съобщаване, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП;

Голям обем от текущата административна дейност на НСЦРЛП обхваща получаването и обработката на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП. Към момента в системата се съхраняват данни за над 4500 броя декларации по чл. 43, ал.1 и 2 и над 450 броя заявления по чл. 43, ал. 3 и 4 от НУПРРРЦЛП, подадени на хартиен носител на гише. Целта на поръчката е да се предостави възможност на потребителите да подават посочените декларации и заявления по електронен път през публичния портал след регистрация с електронен подпис, с което да улеснят потребителите от една страна и административният персонал на НСЦРЛП от друга, като се увеличи удовлетвореността на ползвателите на услугите на Съвета.

##### Внедряване на електронни административни процеси за регистриране и обработка на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП.

Въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи електронен формуляр за подаване на декларация и заявление, чрез Уеб-портала, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП, както следва:

###### Разработване и внедряване на нов електронен административен процес за регистриране и обработка на декларации, съгласно чл. 43, ал.1 и 2  от НУПРРРЦЛП

От избрания Изпълнител се очаква да разработи и внедри нови електронни административни процеси за регистриране и обработка на декларации, съгласно чл. 43, ал.1 и 2 от НУПРРРЦЛП. За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи формуляр за подаване на електронна декларация, съгласно изпълняваните административни процедури и документите, приети от НСЦРЛП.

Електронната форма на декларация (съгласно утвърден образец, предоставен от Възложителя) трябва да отговаря на изискванията на заявление за електронна административна услуга:

- Формулярът трябва да се попълва на стъпки, като при първото отваряне на формуляра се създава работно копие. Данните, попълнени на всяка стъпка се запазват в работното копие;

- Данните за име и единен граждански номер (ЕГН) на заявителя трябва да се взимат от регистрацията на потребителя на портала чрез електронния подпис и не могат да се променят при попълване на заявлението;

- Данните във формуляра да се генерират автоматично от съществуващия запис на ЛП в системата;

- Попълването на данни за полета, които се основават на номенклатурите, използвани в системата, трябва да се извършва чрез избор на елемент от номенклатурата и подсказка при въвеждане на част от елемента;

- Проверката за наличие на задължителните за въвеждане данни и за съответствие на стойностите трябва да се извършва автоматично от системата при запазване и подаването на заявлението;

- При запазване на работно копие под непопълнените задължителни полета трябва да се изписва текст, че полето е задължително, както и начинът на попълване;

- Незадължителните полета трябва да се попълват в зависимост от потребностите от информация;

- При попълване на полета за финансова информация трябва да се въвеждат само указаните суми, а останалите полета да се изчисляват;

- Към формуляра трябва да могат да се прикачват необходимите документи, сканирани и в електронен вид;

- Данните във формуляра не трябва могат да се променят след подаването му.

В резултат от подаването на декларация не се извършва административна услуга. Потребителят, подал декларация трябва да проследи чрез профила си състоянието на получаване на декларацията и да получи съобщение, ако данните в декларацията не отговарят на изискванията.

Изпълнителят трябва да предвиди възможност за вписване на данни в електронния формуляр на дата от последно подадената декларация по чл. 43, ал. 1 и 2  и заявление по чл. 43, ал. 3 и 4.

###### Разработване и внедряване на нов електронен административен процес за регистриране и обработка на заявление, съгласно чл. 43, ал.3 и 4  от НУПРРРЦЛП

От избрания Изпълнител се очаква да разработи и внедри нови електронни административни процеси за регистриране и обработка на заявление, съгласно чл. 43, ал. 3 и 4 от НУПРРРЦЛП. За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи формуляр за подаване на електронно заявление, съгласно изпълняваните административни процедури и документите, приети от НСЦРЛП.

Електронната форма на заявление, в който е инкорпорирана и електронна форма за декларация (съгласно утвърден образец, предоставен от Възложителя) трябва да отговаря на следните изисквания:

- Формулярът трябва да се попълва на стъпки, като при първото отваряне на формуляра се създава работно копие. Данните, попълнени на всяка стъпка се запазват в работното копие;

- Данните за име и единен граждански номер (ЕГН) на заявителя трябва да се взимат от регистрацията на потребителя на портала чрез електронния подпис и не могат да се променят при попълване на заявлението;

- Данните във формуляра да се генерират автоматично от съществуващия запис на ЛП в системата;

- Попълването на данни за полета, които се основават на номенклатурите, използвани в системата, трябва да се извършва чрез избор на елемент от номенклатурата и подсказка при въвеждане на част от елемента;

- Проверката за наличие на задължителните за въвеждане данни и за съответствие на стойностите трябва да се извършва автоматично от системата при запазване и подаването на заявлението;

- При запазване на работно копие под непопълнените задължителни полета трябва да се изписва текст, че полето е задължително, както и начина на попълване;

- Незадължителните полета трябва да се попълват в зависимост от потребностите от информация;

- При попълване на полета за финансова информация трябва да се въвеждат само указаните суми, а останалите полета да се изчисляват;

- Към формуляра трябва да могат да се прикачват необходимите документи, сканирани и в електронен вид;

- Данните във формуляра не трябва да могат да се променят след подаването му.

В резултат от подаването на заявления не се извършва административна услуга и не се дължи такса. Потребителят, подал заявление трябва да проследи чрез профила си състоянието на получаване на заявлението и да получи съобщение, ако данните в заявлението не отговарят на изискванията.

Процедурата по чл. 43, ал. 3 и 4 от НУПРРЦЛП за поддаване на заявление  следва бъде ясно разграничима от административната услуга за поддаване на заявление по „Промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък (промяна на наименование; промяна на притежател на разрешението за употреба; промяна на производител/производители; промяна на показания; промяна на цена; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства)“, която е внедрена и функционираща в настоящата ИС и следва да продължи действието си. Описаната услуга включва в образеца на заявлението промяна на цена, но на  друго правно основание, а именно по чл. 261 а, ал.1 от ЗЛПХМ и за която услуга се дължи такса.

##### Разработване и внедряване на електронен формуляр за верността на данните по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги

- Формулярът за верността на данните следва да се прикачи автоматично от Системата към заявлението и да бъде подписан заедно с него от потребителя с електронен подпис.

- Формулярът е приложим към заявленията на електронни административни услуги за включване, промяна и/или изключване на лекарствени продукти в ПЛС и условия и ред за регулиране цените на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1, както следва:

- Включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, включително образуване на цена;

- Изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък, включително заличаване на цена;

- Промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък (промяна на наименование; промяна на притежател на разрешението за употреба; промяна на производител/производители; промяна на показания; промяна на цена; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства);

- Включване на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос, в Позитивния лекарствен списък;

- Изключване на лекарствен продукт от Позитивния лекарствен списък и вписване на цената в регистъра на пределните цени;

- Поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък.

- Формулярът следва да бъде задължителен за потребителя за описаните услуги.

- Формулярът следва да има възможност да се инкорпорира и в други електронни административни услуги и процеси.

##### Разработване и внедряване на електронен формуляр за осигуряване на необходимите количества на ЛП, по образец, предоставен от НСЦРЛП,  към заявлението по определени електронни административни услуги

- Формулярът за осигуряване на необходимите количества на ЛП, следва да се прикачи автоматично от Системата към заявлението и да бъде подписан заедно с него от потребителя с електронен подпис.

- Формулярът е приложим към заявленията на следните електронни административни услуги:

- Включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, включително образуване на цена;

- Включване на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос, в Позитивния лекарствен списък

- Формулярът следва да бъде задължителен за потребителя за описаните услуги.

- Формулярът следва да има възможност да се инкорпорира и в други електронни административни услуги и процеси.

##### Разработване и внедряване на електронни формуляри на декларация-справка по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги

- Формулярът на декларация-справка следва да се прикачи автоматично от Системата към заявлението и да бъде подписан заедно с него от потребителя с електронен подпис.

- Формулярът е приложим към заявленията на следните електронни административни услуги:

- Включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, включително образуване на цена;

- Промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък (промяна на наименование; промяна на притежател на разрешението за употреба; промяна на производител/производители; промяна на показания; промяна на цена; промяна на други вписани в регистъра обстоятелства);

- Образуване на пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание;

- Промяна на образувана пределна цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание;

- Включване на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос, в Позитивния лекарствен списък;

- Образуване на пределна цена на лекарствен продукт, получил разрешение за паралелен внос.

- Формулярът следва да има възможност да се инкорпорира и в други електронни административни услуги и процеси.

##### Разработване и внедряване на електронни формуляри по образец, предоставени от НСЦРЛП, за автоматизирано изготвяне на документ и автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати

- Формулярът съдържа текст по образец предоставен от НСЦРЛП;

- Данните във формуляра да се генерират автоматично от съществуващия запис на ЛП в системата, като минимално задължителните данни са следните:

- Наименование на ЛП;

- Уникален идентификатор на ЛП;

- Количество на активно вещество

- Окончателна опаковка

- INN

- ПРУ

Да се осигури възможност за генериране на допълнителни данни за ЛП, поддържани в публичните регистри.

- Поддържане на данни за електронни адреси на ПРУ-та за съобщаване;

- Генерирането на автоматичните електронни съобщения се извършва на базата на списък във формат MSExcel, съдържащ уникален идентификатор на ЛП;

- Автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати.

- За електронен адрес за връчване на резултат от електронна административна услуга се счита всеки адрес, на който автоматизирано може да се изпрати съобщение съгласно общоприет стандарт, съгласно НОИИСЕРЕАУ.

- Установяването на интегритет и авторство се извършва съгласно изискванията на чл. 21 от НОИИСЕРЕАУ.

#### Създаване Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“

Създаване Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ. Регистърът на решенията като минимум трябва да съдържа следните данни:

- линк със сканираното подписано решение,

- уникален номер на решение, който започва от съответния пореден номер, образуван към момента от Съвета;

- заявител/притежател на разрешение за употреба;

- пълно наименование на лекарствен продукт;

- INN;

- регистрационен номер и дата на процедурата;

- вид на процедурата, информация за предварително изпълнение, дата на съобщаване;

- дата на връчване;

- дата на обжалване, дата на влизане в сила на решението.

Регистърът трябва да поддържа като минимум следните справки: влезли в сила решения за период, решения за определен ЛП за период; решения за определен INN за период. Допълнителните данни за решенията трябва се показват в системата в табличен вид и трябва да могат да бъдат експортирани в csv формат. Номерът и наименованието на решението трябва да бъдат линкове, извикващи на екрана файла със съхраненото в системата решение в PDF формат.

Решенията, съхранявани в регистъра могат да бъдат разглеждани от оторизирани потребители, отпечатвани и сваляни от системата в съответния формат.

Решенията, добавени в системата не трябва да могат да бъдат изтривани, като трябва да се предвиди функционалност за добавяне на нова версия на решение при установена грешка.

Достъпът до Регистъра на решенията се определя според ролята на потребителите на системата, съгласно извършения анализ.

Потребителският интерфейс на Регистъра на решенията се съгласува с Възложителя и отговаря на общите изисквания за достъпност на системата.

Техническа информация за интеграция със “Система за сигурно електронно връчване“ може да бъде намерена на: https://e-gov.bg/bg/152.

#### Създаване на Специфични справки

В съществуващата система трябва да се добавят специфични справки, генерирането на които е невъзможно да бъде извършено с инструментите на бекофиса. За целта по време на анализа и спецификацията ще бъдат формулирани потребностите от специфични справки и ще бъдат специфицирани необходимите параметри на справките, вид и генерирана информация.

В своето предложение Кандидатът трябва да опише подход за създаване на справки, приложим към обектите на системата.

Предвижда се създаването на до 10 специфични справки.

Изпълнителят трябва да реализира комплексна справочна функционалност за служителите от НСЦРЛП, в която да могат да се създават справки по различни критерии от регистрите и електронната база от данни за регистрираните лекарствени продукти. Например:  да се предвиди създаване на специфична справка, позволяваща извеждане на данни за ЛП, за които е настъпила промяна на данните за МКБ, отразена в регистрите през определен период, за който се създава справката.

Трябва да се предвиди създаване на специфична справка за извеждане на данни за посочен период за продукти с изтичащ период за подаване на заявление за реимбурсен статус.

Справочната функционалност трябва да позволява подаване на критерии за филтриране на справките, подаване на атрибути за включване в резултата от справката.

Генерираните справки се извеждат на екран, страницирано. За всички справки се осигурява експорт на данните в поне един от форматите excel съвместим, pdf, csv.

Достъпът до информацията в справките трябва да бъде в зависимост от правата на достъп на всеки от потребителите.

Изискванията към комплексната справочна функционалност ще се уточнят по време на анализа.

#### Промяна на потребителски интерфейс на Уеб-портала за целите на улеснено търсене по различни критерии

Добавяне на специфични полета за осигуряване на възможност за търсене по:

- Идентификатор на ЛП;

- Вид промяна;

- Основание за промяна;

- Променени ЛП от дата на публикация до дата на публикация;

- Възможност за бързо търсене от типа  избор на период – от последна актуализация по различни  критерии;

- Възможност за бързо търсене от типа избор на период – от последна актуализация по следните критерии: промяна на цена, промяна на референтна стойност, промяна на стойност на опаковка, изчислена на база референтна стойност и ниво (стойност) на заплащане;

- ЛП подлежащи на поддържане на реимбурсен статус през следващ месец.

Задължително трябва да бъдат запазени текущите възможности (полета) за търсене. Промените на интерфейса трябва да се придържат стилистично към текущия интерфейс на Уеб -портала.

#### Създаване на автоматизиран интерфейс, който да обменя електронни документи чрез АИС,  интегрирана в Информационната система с други административни органи

Към системата следва да бъде създаден автоматизиран интерфейс, който да обменя електронни документи с други административни органи, в изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерският съвет.

Съгласно Решение № 357 от 29 юни 2017 г. Министерският съвет задължи административните органи, в това число и НСЦРЛП, да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Изпълнението на протокола ще гарантира стартиране на процеса по облекчаване на административната тежест и ще повлияе положително процесите на предоставяне на административни услуги на гражданите и на бизнеса.

Мярката има за цел обменът на електронни документи, които съдържат електронни изявления между администрациите, да се извършва единствено по определения технически протокол.

Изпълнителят трябва да осигури оперативна съвместимост при обмен на документи, съгласно НОИИСЕРЕАУ, както следва:

Обменът на електронни документи, съдържащи електронни изявления между администрациите да се извършва по технически протокол, определен от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

При изпълнение на изискванията за обмен на електронни документи и съгласно изискванията към системите за електронен документооборот.

Пълната информация за включване в административния регистър за обмен на електронни документи се намира на адреса на Държавна агенция „Електронно управление: https://e-gov.bg/bg/119.

#### Присъединяване към средата за междурегистров обмен

Изпълнителят трябва да предостави функционална възможност за присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен, съгласно Решение № 496 от 29 август 2017 година на Министерския съвет.

В съответствие с изискванията и при осигурена възможност трябва да се извършат тестове за съответствие на информационните канали за междурегистров обмен и да се премине към пълноценно използване на системата.

Подробна техническа информация за присъединяване към средата за междурегистров обмен може да бъде намерена на: https://e-gov.bg/bg/143.

#### Създаване на автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни

Към настоящия момент, публикуването на регистрите, поддържани от НСЦРЛП на Портала за отворени данни се извършва ръчно, след конвертирането им от MS Excel в .csv формат и последващо ръчно качване през портала http://opendata.government.bg. Целта на горната поддейност е този процес да се автоматизира.

Изпълнителят трябва да предостави функционална възможност за създаване на автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация.

Подробна техническа информация за интеграцията с Портала за отворени данни може да бъде намерена на адрес: https://github.com/governmentbg/opendata.

#### Реинженеринг на ИС с цел пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR)

Промените следва да са съобразени с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR). Те трябва да включват следните дейности:

- Навсякъде, където се събират лични данни на потребители на ИС да се създаде онлайн формуляр за информирано съгласие. Формулярът да включва: основание за събиране на лични данни, срок на съхранение, предоставят ли се личните данни на трети лица, както и другите атрибутите, изисквани от Регламент (ЕС) 2016/679. Информираното съгласие;

- Анализ и реинженеринг на автентикация на потребителите на системата с цел ограничаване на достъпа и допълнителна защита на личните данни;

- Реинженеринг на базата данни с цел псевдонимизация на личните данни, ако това е възможно;

- Криптиране на личните данни, където това е възможно;

- Създаване на възможност за справка кога са събирани данните;

- Създаване на възможност за оттегляне на информираното съгласие;

- Създаване на възможност за коригиране на лични данни;

- Създаване на възможност за заличаване на лични данни.

### Очаквани резултати

- Анализ и спецификация на необходимите промени в текущите функционалности на ИС на НСЦРЛП и предвидените нови функционалности;

- Създадени описания на административните  процедури и документите, приемани, създавани и издавани, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от НВОЕДДХНА;

- Създадени описания на електронни дейности за поддаване чрез Уеб-портала на декларации, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП;

- Реинженеринг на внедрената Информационна система на НСЦРЛП и разработка на нови функционалности съгласно спецификацията;

- Разработване и внедряване на електронна административна услуга, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от НУПРРРЦЛП;

- Разработване и внедряване на нови електронни административни процеси за регистриране и обработка на декларации и заявления съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП;

- Създаване Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ;

- Създаване на специфични справки, генерирането на които е невъзможно да бъде извършено с инструментите на Бек офиса;

- Промяна на потребителски интерфейс на Уеб-портала за целите на улеснено търсене по различни критерии;

- Създаване на автоматизиран интерфейс, който да обменя електронни документи чрез АИС,  интегриран в Информационната система с други административни органи, в изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерския съвет;

- Присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен, съгласно Решение № 496 от 29 август 2017 година на Министерския съвет;

- Създаване на автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;

- Реинженеринг на ИС с цел пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR);

- Създаване на възможност за автоматизирано изготвяне на формуляри по образец, предоставен от НСЦРЛП, тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати.

Изпълнителят трябва да представи в техническото си предложение Методика за управление на поръчката и методики за изпълнение на проекта, включително:

- методика за анализ и спецификация на изискванията към системата;

- методика за разработка/надграждане на системата.

## Дейност 2. Тестване и внедряване на обновената Информационна система в продукционна среда

### Описание на дейността

По време на дейността се очаква да бъде извършено тестване на:

- Разработените електронно административни услуги;

- Промените в съществуващите електронни административни услуги;

- Новите функционалности на ИС;

- Промените в съществуващите функционалности;

- Интегрираната ИС с внедрени нови функционалности и електронни административни услуги;

- Достъп до електронни регистри;

- Връзки с външни системи (web services, междурегистров обмен, обмен на електронни документи).

Успоредно с изпълнение на дейностите по тестване и внедряване на Системата трябва да  бъде извършено обучение на НСЦРЛП съгласно изискванията.

### Изисквания към изпълнение на дейността

Тестовете на системата се извършват съгласно изготвен от Изпълнителя и одобрен от Възложителя тестов план. При установяване на несъответствие между резултатите от тестовете и заложените в спецификацията на изискванията действия на предвидените за разработка функционалности, Изпълнителят нанася корекции в разработените функционалности. Резултатите от тестовете се предоставят на Възложителя.

След приключване на тестовете и нанасяне на корекциите, новите и надградени функционалности на системата се внедряват в действащата ИС на НСЦРЛП. Дейностите по внедряване, изискващи технически прекъсвания на системата се извършват извън работното време на НСЦРЛП.

Изпълнителят трябва да внедри готовия продукт в продукционната среда без да се нарушава работоспособността на системата за повече от 1 ден и като се запазят съществуващите данни в регистрите и бекофиса.

### Очаквани резултати

Критериите за приемане на ИС на НСЦРЛП са:

- Работещи модули на системата за бекофиса;

- Работещи модули на системата за заявяване на нова електронна административна услуга за поддържане на реимбурсен статус;

- Работещи модули на системата за заявяване на нови електронни административни процеси (декларации и заявления по чл. 43 от НУПРРЦЛП);

- Осигурена възможност за създаване на електронни формуляри на различни типове декларации относими към съответните електронни административни услуги;

- Осигурена възможност за автоматизирано изготвяне на формуляри по образец, предоставен от НСЦРЛП, тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати.

- Осигурен достъп до електронен регистър по електронен път, вкл. чрез мобилно приложение;

- Променен потребителски интерфейс на Уеб-портала за целите на улеснено търсене по различни критерии;

- Осигурен електронен обмен на данни за лекарствените продукти в регистрите, поддържани от НСЦРЛП;

- Работещ модул за поддръжка Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ;

- Работещи специфични справки;

- Осигурен автоматизиран интерфейс за обмен на електронни документи с други административни органи;

- Осигурено присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен, Осигурен  автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg,

- Осигурен реинженеринг на ИС с цел пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).

## Дейност 3. Обучение за работа с обновената Информационна система

### Описание на дейността

В рамките на дейността е предвидено обучение за членовете, служителите и администраторите на НСЦРЛП, които имат отношение към надградената Система.

В рамките на дейността е предвидено обучение на заявителите на електронни административни услуги, предоставяни от НСЦРЛП.

Изискванията за изпълнение на дейността са описани подробно в т. 6.7 на настоящото задание.

### Изисквания към изпълнение на дейността

Изпълнителят следва да представи план и програма за обучение. За провеждането на обученията Той е длъжен да осигури за своя сметка:

Необходимия софтуер, разположен на тестова среда, в която потребителите могат да извършват действия по новите функционалности;

Учебни материали на български език, включително и в цифров вид за последващо, опресняващо знанията и допълващо самостоятелното обучение;

Лектори.

Обучението на членовете, служителите и администраторите на НСЦРЛП трябва да се проведе на място и да обхване всички нови функционалности на системата, както и променените такива.

Изпълнителят трябва да организира и да проведе под семинарна форма обучение на заявителите на електронни административни услуги и електронни административни процеси.

Завършването на обучението се удостоверява с присъствени списъци и двустранен протокол.

### Очаквани резултати

- Обучени служители на НСЦРЛП (членове на съвета, експерти и администратори).

- Проведено обучение на заявители на електронни административни услуги.

## Дейност 4. Едногодишно гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационната система

### Описание на дейността

Изпълнителят трябва да осигури гаранционна поддръжка на обновената ИС на НСЦРЛП за период от 12 (дванадесет) месеца от датата на неговото приемане и въвеждане в експлоатация.

### Изисквания към изпълнение на дейността

Изискванията към гаранционната поддръжка са описани подробно в т. 6.8 на настоящото задание.

При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.

Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

Надградената система трябва да работи в режим 7/24/365. Конкретните параметри, свързани с достигането на необходимото ниво на работоспособност, са дадени в приложените таблици:

| Термин | Дефиниция |
| --- | --- |
| Наличност в проценти | Процентът на договорените часове, за които компонент или услуга е достъпна за определен период от време |
| Работни дни | От понеделник до петък без националните и официални празници |
| Работно време | 09:00-17:30 всеки работен ден |
| Инцидент | Всяко събитие, което причинява или може да предизвика прекъсване и/или намаляване на качеството на услугата |
| Продължително прекъсване | Прекъсване на услугата за повече от четири (4) работни часа |
| Планирана недостъпност | Планирано прекъсване на една или повече услуги |
| Недостъпност | Неспособността на услуга или част от услуга да осигури нормалното работа на служителите от държавната администрация или на гражданите и организациите |
| Непланирана недостъпност | Неочаквано прекъсване на една или повече услуги или значителна деградация на качеството на предлаганата услуга |

Таблица 1 Дефиниции по отношение на работоспособността на специализирания софтуер

| Модул/ Функционалност | В рамките на работните часове | Максимално сумарно отпадане на системата в работно време за една година | Извън рамките на работните часове | Максимално сумарно отпадане на системата в извън работно време за една година |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всички модули | 99,00% | <20 часа | 95,00% | <116 часа |

Таблица 2 Наличност на модулите в проценти и часове на годишна база

| Модул/ Функционалности | Продължителност на планирана недостъпност |
| --- | --- |
|  | < 1 час | от 1 до 8 часа | от 8 до 12 часа |
| Всички модули | По всяко време | Извън работните часове | В почивни дни или по време на официални празници |

Таблица 3 Планиране на прекъсвания (планирана недостъпност) в зависимост от броя съобщения, обменяни от системата

Ако планираното прекъсване надхвърля 12 часа трябва да се раздели на две (или повече прекъсвания ), които не превишават 12 часа.

Обявяването на планирано прекъсване става посредством уведомяване на Възложителя минимум 1 работен ден предварително. Уведомяването трябва да съдържа:

- начална дата и час;

- крайна дата и час;

- причина;

- засегната функционалност.

Изпълнителят осигурява помощ с гарантирано време за реакция за класифицираните от Възложителя инциденти с критичен, висок, среден и нисък приоритет, включително възстановяване на данните, чрез:

- консултации по телефона и техническа намеса на място, както и други действия за оказване на високо квалифицирана помощ за отстраняване на проблеми от технологично-експлоатационен характер, появили се по време на редовната експлоатация на софтуерната система и пречещи за нормалното й функциониране, в т.ч. и скрити дефекти на системата;

- помощ чрез достъп до Help Desk в работно време на посочени от Участника телефони;

- управление на инцидентите според приоритета: инцидент настъпва, когато системата не осигурява одобреното и прието функциониране;

- Участникът следва да гарантира следните времена за реакция и отстраняване на докладван проблем:

- При проблем от клас „Критичен“ – Време за първоначална реакция: в рамките на 2 (два) работни часа от получаване на електронното съобщение или регистрация на проблем; Време за отстраняване на проблема: в рамките на 8 (осем) работни часа от получаване на електронното съобщение или регистрация на проблем;

- При проблем от клас „Висок“ – Време за първоначална реакция: в рамките на 4 (четири) работни часа от получаване на електронното съобщение или регистрация на проблем; Време за отстраняване на проблема: в рамките на 8 (осем) работни часа от получаване на електронното съобщение или регистрация на проблем;

- При проблем от клас „Среден“ – Време за първоначална реакция: в рамките на 8 (осем) часа от получаване на електронното съобщение или регистрация на проблем; Време за отстраняване на проблема: в рамките на 3 (три) работни дни от получаване на електронното съобщение или регистрация на проблем;

- При проблем от клас „Нисък“ – Време за първоначална реакция: в рамките на 3 (три) работни дни от получаване на електронното съобщение или регистрация на проблем; Време за отстраняване на проблема: в рамките на 10 (десет) работни дни от получаване на електронното съобщение или регистрация на проблем.

- Участникът следва да осъществява:

- профилактика на базата данни и софтуера, както и превантивна профилактика за подобряване ефективността на системата;

- спешна техническа помощ при настъпване на непредвидени аварийни събития в процес на работа;

- възстановяване на данни след аварийно прекъсване;

- проверка интегритета на данните;

- проверка на конфигурационните файлове;

- отстраняване на докладвани грешки в работата на системата в рамките на договорените срокове;

- консултации и техническа помощ за настройки или промяна на параметрите по системата.

### Очаквани резултати

В резултат на изпълнение на дейност 3 се очаква от избрания Изпълнител да осигури гаранционна поддръжка на обновената ИС на НСЦРЛП за договорения срок и при изпълнение на минималните изисквания към поддръжката, посочени по-горе.

Изпълнителят трябва да представи в техническото си предложение методологии за предоставяната гаранционна поддръжка.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични на български език;

- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;

- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;

- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уеб-услуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:

  - Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;

  - Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);

  - Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);

  - Регистрация на потребител;

  - Идентификация и оторизация на потребител или уеб-услуга.

- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;

- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;

- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др.;

- Ръководства на потребителя за работата с нови и надградени функционалности и администратора за работа и администриране на нови функционалности на Системата;

- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.;

- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.

## Прозрачност и отчетност

- В обхвата на поръчката е включено извършване на дейности по анализ на бизнес процеси и нормативна уредба, проектиране на системна и приложна архитектура и други дейности, свързани с предоставяне на специализирани професионални услуги. Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:

- на български език;

- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;

- актуализирана в съответствие със съгласувана с Възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по поръчката включва долуизброените документи:

## Системен проект

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.

При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).

## Техническа документация

Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:

- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;

- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;

- Детайлно описание на базата данни;

- Описание на софтуерните модули;

- Описание на изходния програмен код.

## Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на поръчката, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

## Комуникация и доклади

За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.

Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:

### Встъпителен доклад

Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до пет работни дни от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:

- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на поръчката;

- Начини на комуникация;

- Отговорни лица и екипи.

Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

### Междинни доклади

Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на събитие.

Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.

Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:

- Общ прогрес по дейностите през периода;

- Постигнати проектни резултати за периода;

- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;

- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на поръчката като цяло и предприети мерки;

- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.

Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

### Окончателен доклад

В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати.

Докладите се изпращат до отговорния служител на възложителя. За тази цел възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.

Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.

Възложителят разглежда представените доклади и уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

# РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните:

## Надграждане на Информационната система на НСЦРЛП

Надграждането се състои от следните поддейности:

      - Анализ и спецификация на необходимите промени и доработка на съществуващата Информационна система;

      - Реинженеринг на базата данни и функционалностите на  Информационната система, която позволява групиране на лекарствените продукти по специфични критерии, поотделно за всяко приложение на ПЛС. Тази функционалност следва да се използва за различно групиране на ЛП и поддържане на различни данни за ЛП в едно и също приложение на ПЛС. Например: един и същ ЛП може да присъства в едно приложение на ПЛС в две и повече групи лекарствени продукти, с различно ниво на заплащане, различен/и МКБ код/ове или комбиниране на различно ниво на заплащане и различен/и МКБ-код/ове. Реинженерингът следва да се реализира при условия на запазване на вписваните исторически данни за всички лекарствени продукти;

      - Разработване и внедряване на нова електронна административна услуга – поддържане на реимбурсен статус на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, съгласно чл. 57 г, ал. 1 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (НУПРРРЦЛП). Административната услуга е вписана в Административния регистър на Интегрираната информационна система на държавната администрация;

      - Разработване и внедряване на нови електронни административни процеси и електронни формуляри:

a)	Внедряване на електронни административни процеси за регистриране и обработка на декларации и заявления, съгласно чл. 43 от НУПРРРЦЛП. За целта, въз основа на извършения анализ е необходимо да се разработи електронен формуляр за подаване на декларация и заявление, през Уеб-портала, съгласно изпълняваните административни процедури и образци на документи, приети от НСЦРЛП;

b)	Внедряване на електронен формуляр за верността на данните  по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

c)	Внедряване на електронен формуляр за осигуряване на необходимите количества на ЛП, по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

d)	Внедряване на електронни формуляри на декларация-справка по образец, предоставен от НСЦРЛП, към заявлението по определени електронни административни услуги;

e)	Внедряване на електронни формуляри по образец, предоставени от НСЦРЛП, за автоматизирано изготвяне на документ и автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ, по предварително зададен списък адресати.

- Създаване Регистър на решенията в АИС и тяхното автоматично съобщаване по електронен път, включително чрез “Система за сигурно електронно връчване“ (https://edelivery.egov.bg/) на ДАЕУ;

- Създаване на специфични справки, генерирането на които е невъзможно да бъде извършено с инструментите на Бек-офиса;

- Промяна на потребителски интерфейс на Уеб-портала за целите на улеснено търсене по различни критерии;

- Създаване на автоматизиран интерфейс, който да обменя електронни документи чрез АИС, интегрирана в Информационната система с други административни органи, в изпълнение на Решение № 357 от 29 юни 2017 г. на Министерския съвет;

- Присъединяване към средата за междурегистров обмен в съответствие с общите условия за достъп до регистрите на държавната администрация в средата за междурегистров обмен, съгласно Решение № 496 от 29 август 2017 година на Министерския съвет.

- Създаване на автоматизиран интерфейс за интеграция с Портала за отворени данни http://opendata.government.bg, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;

- Реинженеринг на ИС с цел пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (EU General Data Protection Regulation - GDPR).

- Тестване и внедряване на обновената Информационна система в продукционна среда;

## Обучение за работа с обновената Информационна система

## Едногодишно гаранционно обслужване на обновения продукт - Информационната система

……………………………………….

ПРОФ. НИКОЛАЙ ДАНЧЕВ, ДМ

ПРЕДСЕДАТЕЛ