Приложение № 1 съгласно чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

СЪДЪРЖАНИЕ

1	РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ	7

1.1	Използвани акроними	7

1.2	Технологични дефиниции	7

1.3	Дефиниции за нива на електронизация на услугите	9

2	ВЪВЕДЕНИЕ	9

2.1	Цел на документа	9

2.2	За възложителя – функции и структура	10

2.2.1	Органиграма на Министерство на културата	11

2.2.2	Органиграма на НИНКН	11

2.3	За проекта	12

2.4	Нормативна рамка	12

3	ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА	14

3.1	Общи и специфични цели на проекта	14

3.2	Обхват на проекта	15

3.2.1	Дейност 1. Анализ и проектиране на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности	15

3.2.2	Дейност 2. Разработка и внедряване на специализирана информационна система (СИС), включваща електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности	17

3.2.3	Дейност 3. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление	18

3.2.4	Дейност 4. Дигитализиране на документен архив на 1490 обекта на недвижимите културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение	19

3.2.5	Дейност 5. Дигитализиране на фотограметрични плаки за 350 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение	20

3.2.6	Дейност 6. Доставка на оборудване	20

3.2.7	Дейност 7. Осигуряване на информация и комуникация по проекта	21

3.3	Целеви групи	21

3.4	Очаквани резултати	22

3.5	Период на изпълнение	24

4	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	25

4.1	Обхват на поръчката	25

4.2	Общи организационни принципи	25

4.3	Управление на проекта	26

4.4	Управление на риска	27

4.5	Управление на качеството	28

4.6	Мерки за информация и публичност	28

5	ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ	29

6	ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	30

6.1	Анализ на данните и изискванията	30

6.2	Реинженеринг на процесите	31

6.3	Изготвяне на системен проект	32

6.4	Разработване на софтуерното решение	33

6.5	Тестване	34

6.6	Внедряване	34

6.7	Обучение	35

6.8	Създаване на нови/актуализиране на вътрешни правила	36

6.9	Дигитализиране на архива	36

6.10	Гаранционна поддръжка	37

7	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ	39

7.1	Функционални изисквания към информационната система	39

7.1.1	Интеграция с външни информационни системи	39

7.1.2	Интеграционен слой	39

7.1.3	Технически изисквания към интерфейсите	40

7.1.4	Електронна идентификация на потребителите	41

7.1.5	Отворени данни	43

7.1.6	Формиране на изгледи	43

7.2	Нефункционални изисквания към информационната система	44

7.2.1	Авторски права и изходен код	44

7.2.2	Системна и приложна архитектура	45

7.2.3	Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки	48

7.2.4	Изграждане и поддръжка на множество среди	49

7.2.5	Процес на разработка, тестване и разгръщане	49

7.2.6	Бързодействие и мащабируемост	51

7.2.7	Информационна сигурност и интегритет на данните	54

7.2.8	Използваемост	56

7.2.9	Системен журнал	61

7.2.10	Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях	62

8	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ	63

8.1	Анализ и проектиране на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности	63

8.1.1	Описание на дейността	63

8.1.2	Изисквания към изпълнение на дейността	64

8.1.3	Очаквани резултати	66

8.2	Разработка на софтуер	67

8.2.1	Описание на дейността	67

8.2.2	Изисквания към изпълнението на дейността	73

8.2.3	Очаквани резултати	75

8.3	Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление	75

8.3.1	Описание на дейността	75

8.3.2	Изисквания към изпълнението на дейността	76

8.3.3	Очаквани резултати	76

8.4	Дигитализиране на документния архив	77

8.4.1	Описание на дейността	77

8.4.2	Изисквания към изпълнение на дейността	77

8.4.3	Очаквани резултати	79

9	ДОКУМЕНТАЦИЯ	80

9.1	Изисквания към документацията	80

9.2	Прозрачност и отчетност	81

9.2.1	Системен проект	81

9.2.2	Техническа документация	82

9.3	Протоколи	82

9.3.1	Приемо-предавателни протоколи	82

9.3.2	Протоколи от работни срещи	82

9.4	Доклади	83

9.4.1	Встъпителен доклад	83

9.4.2	Междинни доклади	83

9.4.3	Окончателен доклад	84

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

## Използвани акроними

| Акроним | Описание |
| --- | --- |
| АВ | Агенция по вписванията |
| АГКК | Агенция по геодезия, картография и кадастър |
| ДАЕУ | Държавна агенция електронно управление |
| ДХЧО | Държавен хибриден частен облак |
| ЕАУ | Електронни административни услуги |
| ЗКН | Закон за културното наследство |
| ЗЕУ | Закон за електронното управление |
| КАО | Комплексно административно обслужване |
| МК | Министерство на културата |
| НИНКН | Национален институт за недвижимо културно наследство |
| НКЦ | Недвижими културни ценности |
| ОПДУ | Оперативна програма „Добро управление“ |
| СИС | Специализирана информационна система |

## Технологични дефиниции

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Виртуална комуникационна инфраструктура | Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях. |
| Държавен хибриден частен облак | Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа). |
| Софтуер с отворен код | Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses. |
| Машинночетим формат | Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура. |
| Отворен формат | Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация. |
| Метаданни | Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване. |
| Официален отворен стандарт | Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост. |
| Система за контрол на версиите | Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: - Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; - Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; - Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; - Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време. |
| Първичен регистър | Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. |

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Ниво 1 | Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси. |
| Ниво 2 | Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри. |
| Ниво 3 | Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите. |
| Ниво 4 | Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка. |

# ВЪВЕДЕНИЕ

## Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: Анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление. Дигитализиране на документен архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

В настоящата техническа спецификация са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

## За възложителя – функции и структура

Съгласно Закона за културното наследство (ЗКН) държавната политика по опазване на културното наследство се провежда от министъра на културата. Той е органът, който предоставя статут на недвижими културни ценности и води регистри на видовете културни ценности, но дейността по подготовката за деклариране и по предоставяне на статут на културна ценност се администрира основно от НИНКН.

Министърът на културата, подпомаган от съответните компетентни дирекции - Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“ и Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на културата и осъществява контрол по спазването на разпоредбите на ЗКН. В неговите правомощия е цялостната дейност по опазване на културното наследство и контрола по прилагането на ЗКН.

Националният институт за недвижимо културно наследство е държавен културен институт с национално значение, който извършва дейност в областта на опазване на недвижимото културно наследство, включително научноизследователска дейност по издирване и изучаване на недвижимото културно наследство. Институтът е организиран като администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му при провеждане на държавната политика в областта на опазването на недвижимото културно наследство.

Структурата на Възложителя е представена подробно на органиграмата по-долу. За пълнота и яснота структурата на НИНКН също е представена с органиграма.

### Органиграма на Министерство на културата

### Органиграма на НИНКН

## За проекта

„Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“ се финансира по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

## Нормативна рамка

Министерство на културата (МК) сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG05SFOP001-1.002-0017 „Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение,  изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал“ по Процедура BG05SFOP001-1.002, „Приоритетни проекти в изпълнение на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.” по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), Приоритетна ос № 1 „Административно обслужване и е-управление“ (ПО1), специфична цел 2: „Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път“.

Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:

- Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. и Пътна карта за изпълнението й;

- Закон за електронното управление и подзаконовите актове по прилагането му;

- Закон за електронния документ и електронния подпис и Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО;

- Закон за електронната идентификация;

- Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация;

- Административнопроцесуален кодекс;

- Закон за администрацията;

- Наредба за административното обслужване(загл. изм. - ДВ, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.);

- Наредба за административния регистър;

- Устройствен правилник на Министерство на културата;

- Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство

- Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за институционална идентичност на администрациите;

- Закон за културното наследство;

- Закон за устройство на територията;

- Закон за кадастъра и имотния регистър;

- Закон за търговския регистър;

- Закон за националния архивен фонд;

- Закон за достъп до обществен информация;

- Наредба № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на НИНКН  и научния архив на музеите;

- Наредба № Н-4 от 8 октомври 2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности;

- Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите културни ценности;

- Тарифа за таксите, които събират музеите, НИНКН и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършването на услуги и за издаването на документи и дубликати.

ОПДУ е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който обхваща територията на цялата страна. Бюджетът на програмата общо за периода на изпълнението й е 335 919 605,00 евро, 85% от които са от Европейския социален фонд.

# ЦЕЛИ, ОБХВАТ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

## Общи и специфични цели на проекта

Общата цел на проекта е:

- Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронно управление в областта на опазване на недвижимото културно наследство, чрез дигитализация на Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности от световно и национално значение,  създаване на специализирана информационна система, с цифров формат на Националния регистър на недвижимите културни ценности и осигуряване на публичност и достъпност на архива на недвижимите културни ценности за заинтересованите лица.

Специфичните цели на проекта са:

- Да осигури устойчиво съхранение на националното недвижимо културно наследство на България, чрез дигитализиране на документите от Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности от национално и световно значение.

- Да се реализират електронни услуги и информация, насочени към органи на държавната и местна власт, собственици, концесионери и ползватели на НКЦ, чрез разработването на специализирана информационна система (СИС) за регистриране, събиране, дигитализация, обработка и съхранение на Националния документален архив на НИНКН.

- Повишаване информираността на гражданското общество и партниращите институции с цел популяризиране и опазване на недвижимото културно наследство.

- Създаване на публичен интернет портал и електронен регистър на недвижимите културни ценности, чрез което  ще бъде  осигурена необходимата  за инвеститорите, собственици и концесионери на НКЦ информация за  режимите за тяхното опазване и ще бъде изпълнено изискването на чл. 19, ал. 1, т.6 от ЗКН.

- Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса чрез реализиране на 4 броя електронни услуги.

Проектът е в съответствие със заложената по ОПДУ СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2: „Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставяни по електронен път“ от ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „Административно обслужване и е-управление“.

Проектът е включен в Етап 1 на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2016 – 2020 г.

Изпълнението на целите на проекта ще допринесе за покриване на идентифицираните нужди, свързани с дигитализиране на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, въвеждане на информационна система и предоставяне на услуги по електронен път.

## Обхват на проекта

Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

### Дейност 1. Анализ и проектиране на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности

В тази дейност ще бъде извършен анализ на законодателството в областта на недвижимото културно наследство, на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление. Анализът ще бъде извършен във връзка с разработването и внедряването на специализираната информационна система, електронния регистър, портала на недвижимите културни ценности в Република България, както и за предоставянето на електронни услуги.

Специално внимание ще бъде обърнато на факта, че държавната политика в областта на опазване на недвижимото културно наследство е подчинена също така на релевантните европейски и световни регулации (Европейско културно наследство (II книга) Анализ на политиките и практиката, Европейската културна Конвенция, Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт и др.

В резултат на извършения анализ ще бъдат избрани 4 услуги, които да бъдат реализирани като електронни в транзакционен режим.

Този анализ ще бъде използван също така и при изпълнението на дейност 3. Въз основа на анализа в дейност 3 ще бъдат създадени нови вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги, както и при открита необходимост ще бъдат формулирани предложения за законодателни допълнения и изменения и/или допълнение и изменение на стратегически, програмни и оперативни документи. При изпълнение на дейността ще се извърши оптимизиране на процесите по поддържане на Националния документален архив на НИНКН, в това число вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства по електронен път.

В хода аналитичната дейност ще бъде изследвана конкретно и възможността взаимодействията на заинтересованите органи с регистъра да бъдат реализирани под формата на вътрешни ЕАУ, като установяването на наличието, респективно липсата на технологична и/или нормативна възможност за изпълнението им ще бъде един от резултатите от аналитичната дейност.

Проектирането на СИС, публичния портал заедно с електронните услуги, както и на електронния регистър ще започне с детайлен анализ на бизнес процесите и изискванията към регистрирането, събирането, дигитализацията, обработката и съхранението на единици от Националния документален архив на НИНКН. Резултатът ще бъде съгласувана и одобрена детайлна техническа спецификация за разработка на СИС, публичния портал и електронния регистър на недвижимите културни ценности, както и за реализацията на 4 електронни услуги в транзакционен режим.  Въз основа на извършения подробен анализ на бизнес процесите и изискванията към регистрирането, събирането, дигитализацията, обработката и съхранението на   Националния документален  архив на НИНКН ще бъде извършена оптимизация и реинженеринг на бизнес процесите по поддържане на Националния документален  архив на НИНКН, в това число вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства по електронен път.

При реализация на дейността 4-ма експерти от НИНКН ще участват пряко със своята експертиза - 1 от дирекция “Регистри, архивен фонд, информационна система и специализирано документиране", 1 от дирекция "Идентификация, деклариране и предоставяне на статут", 1 от дирекция "Експертна и методическа дейност" и 1 експерт юрист от дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността". Тримата експерти от специализираните дирекции, както и юристът ще участват при изясняване на текущата организация на работа и извършваните дейности, реинженеринга и оптимизацията на работните процеси с оглед тяхната електронизация.

### Дейност 2. Разработка и внедряване на специализирана информационна система (СИС), включваща електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности

В рамките на тази дейност ще се осъществи разработката на специализираната информационна система (СИС), включваща електронния регистър и публичния портал на недвижимите културни ценности. Системата ще служи за въвеждане, обработване и съхранение на обектите, които ще се дигитализират и ще управлява бизнес процесите по създаване и поддръжка на архива, осъществявани от НИНКН. Ще бъде създаден електронен регистър на обектите в съответствие с изискванията на чл. 37 от Наредба № Н-12 от 21 ноември 2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в националния регистър на недвижимите културни ценности.

Електронният регистър ще има и публична част, до която достъп ще има всеки. Достъпът до електронната база данни ще се осигурява чрез публикуването на данни на интернет страницата на НИНКН. С въвеждането на възможността всеки да има свободен и безплатен достъп до електронната база данни ще отпаднат част от услугите, определени в Наредба № Н-3 от 2012 г. за предоставянето на справки и копия на документи от регистъра. Конкретната спецификация на данните в регистъра, вкл. кои данни ще са публично достъпни, ще бъде съобразена освен с действащата нормативна уредба и с резултатите от предхождащата аналитична дейност. Ще бъде разработен портал за достъп до публичната част на регистъра, както и за предоставяне на 4 броя електронни услуги в транзакционен режим.

Потенциалните ползватели на регистъра и услугите са както физически и юридически лица, така и публични органи (включително научни организации, висши училища, музеи, и т.н.). От регистъра и услугите ще се възползват най-често притежатели на обекти НКЦ, но също така и потенциални инвеститори, лица, живеещи в съседство с обекти НКЦ, и др. Агенция по геодезия, картография и кадастър ползва данни от регистъра съгласно изискванията на чл. 68 от ЗКН.  На АГКК ще бъде предоставен специализиран достъп за извършване на справки по електронен път за статута на имота като недвижима културна ценност по реда на чл. 7, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър. С възможността за обмен на данни между СИС и информационната система на АГКК, включително Агенцията по вписвания, ще се проучи възможността да се изпълняват вътрешни електронни административни услуги (ЕАУ), с което ще се осигури  необходимата на НИНКН информация при реализиране на административни услуги, свързани с определянето на границите и режимите на опазване на недвижими културни ценности, съгласувателната дейност по проекти за намеси в територии и обекти на недвижимото културно наследство, както и с изпълнение на възложените на министерството на културата контролни функции в областта на опазване на наследството.

Регистърът ще съдържа информация и мета-данни за обектите, включително и гео-пространствени данни за локализиране, и ще реализира функционалност за предоставяне на масиви от данни в машинно четим формат на граждани и служители на централната и местна власт. Като част от системата ще бъде изградена функционалност за експорт на данни в машинно четим формат за ползване от гражданите и служителите на централната и местна власт, както и интеграция с портала за отворени данни opendata.government.bg. По време на разработката ще се извърши тестване на системата, както и отстраняване на евентуални грешки или възникнала необходимост от промени въз основа на резултатите от проведените тестове. След преминати успешни тестове системата ще бъде внедрена в реална експлоатация. Ще бъде извършено и обучение на служители за работа със системата. Ще се разработят обучителни материали и ще се проведе обучение за работа с модулите на системата, за техническата й поддръжка и за администрирането й. Обучаемите ще са служители на НИНКН и служители на МК.

### Дейност 3. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление

Настоящата дейност ще стъпи изцяло върху резултатите от Дейност 1: Анализ и проектиране на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности. Ще бъдат взети предвид преимуществено резултатите от анализа на законодателството в областта на културното наследство и на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление, както и изготвената техническа спецификация, като целта е да бъдат създадени нови вътрешни правила за основните процеси при работа в условията на електронно управление, както и правила за предоставяне на електронни услуги в съответствие с изискванията на законодателството и стратегическите документи в областта на електронното управление. При необходимост ще бъдат формулирани предложения за нормативни допълнения и изменения и/или допълнения и изменения на стратегически, програмни и оперативни документи във връзка с разработването и внедряването на специализираната информационна система, регистъра и портала на недвижимите културни ценности в Република България и за предоставянето на електронни услуги.

Създадените в рамките на дейността нови/актуализирани съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси, както и правила за предоставяне на електронни услуги ще бъдат утвърдени съобразно правилата, заложени в Устройствения правилник на Министерството на културата, респективно в Правилника за устройството и дейността на НИНКН.

Министерство на културата (респективно НИНКН или двата органа в сътрудничество - с оглед на резултата от дейността) при установена необходимост от нормативни промени в законодателство, стратегически, програмни и оперативни документи във връзка с електронизация на процесите и предоставянето на електронните услуги поема ангажимента да извърши всички необходими дейности съобразно вътрешните си правила и действащото законодателство в областта на нормотворчеството, в частност Закон за нормативните актове, Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове и Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, за да превърне необходимите изменения в действащо законодателство. Министерство на културата се ангажира да внесе подготвените и одобрени нормативни изменения за разглеждане в Министерски съвет, в случай че са необходими такива изменения.

### Дейност 4. Дигитализиране на документен архив на 1490 обекта на недвижимите културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение

Дигитализирането на тази част от архива ще стартира със създаването и одобрение от Министъра на културата на списък от 1490 обекта, който ще съдържа и реда и последователността, в която да се сканират, обработват, индексират и категоризират определените културни ценности от национално и световно значение. На база на нормативните изисквания и нуждите на потребителите на информацията за културните ценности ще се дефинира наборът от документи, включени в досието на хартия за съответната културна ценност, които следва задължително да се дигитализират. Ще се определят и задължителните допълнителни данни, които следва да се въвеждат при дигитализирането. С подкрепата на служителите на НИНКН ще се извърши същинската работа по дигитализиране на обектите и въвеждането им в цифров архив. Цифровият архив на обектите ще бъде достъпен чрез специализираната информационна система и ще бъде използван в хода на изпълнението на услуги и извършването на справки в архива.

### Дейност 5. Дигитализиране на фотограметрични плаки за 350 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение

За обектите недвижими културни ценности с национално и световно значение, включително недвижимите археологически културни ценности с национално значение през годините са създадени множество фотограматични плаки – около 15 000 броя. Фотограметричната документация на недвижимото културно наследство, изработена до този момент и съхранявана в архива на НИНКН, включва над 350 обекта от световно и национално значение (в това число и български паметници, намиращи се на територията на съседни държави). Фотограметричният архив се състои от фотограметрични плаки с размери 6/9 и 13/18см. Тези плаки са част от архива за съответния обект на недвижими културни ценности. По тази дейност ще се осъществи сканирането на тези плаки, което е много специфична дейност, изискваща специална апаратура и софтуер. След като се сканират, плаките ще се обработят и въведат в цифровия архив. Фотограметричните плаки представляват изобразяване на обектите с облак от точки. По този начин с голяма точност се изобразяват дори и най-дребните детайли за съответния обект. Тези плаки служат при реконструкции на сгради или реставрации на паметници на културата, за архив на културното наследство, заснемане на археологически обекти, изработване на екзекутиви на сгради с изгубена документация, извършване на различни видове изследвания и анализи и т.н. Целта на тази дейност е да бъдат лазерно сканирани фотограметричните плаки, така че да се запази тяхното предназначение. Чрез специализирани скенери и софтуер старите фотограметрични плаки ще бъдат превърнати в съвременни цифрови изображения, които ще изпълняват същите функции.

Цифровият архив на обектите ще бъде достъпен чрез специализираната информационна система и ще бъде използван в хода на изпълнението на услуги и извършването на справки в архива.

Чрез изпълнението на Дейност 5 ще се финализира цялостното дигитализиране на 1490-те обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение, включително недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

### Дейност 6. Доставка на оборудване

Тази дейност включва доставка на 1 брой планетарен скенер до размер А0,1 брой широкоформатен документен скенер до размер А0, 1 брой документен скенер до размер А3, 3 броя специализирани работни станции, 2 броя сървъри, 2 броя дисков масив, 2 UPS-а, 2 комутатора, 1 защитна стена, 1 рак, 2 сървърни лиценза за база данни (от централизирания договор на АМС), 2 сървърни лиценза за операционна система и 3 лиценза за операционна система за работни станции.

Със скенерите ще могат да бъдат въвеждани в цифров вид всякакви документации, чертежи и карти за обекти недвижими културни ценности. Необходимият планетарен скенер  ще се използва за сканиране на  картони и каширани чертежи, както и на такива в лошо състояние, които не е възможно да минат през другия скенер. Специализираните работни станции са със специфично функционално предназначение за регистриране, събиране, дигитализация и обработка на обекти на недвижимото културно наследство. Скенерите и специализираните работни станции ще се ползват изцяло за предвидената в дейност 4 дигитализация на част от архива със собствен ресурс на НИНКН. Сървърите, дисковият масив, UPS-ите, комутаторите, защитната стена и ракът ще се използват като базова архитектура, върху която да може безпрепятствено да работи софтуерът и за надеждно съхраняване на целия цифров архив за дигитализираните 1490 обекта.

Скенерите ще бъдат използвани от служители на НИНКН за дигитализиране на част от документния архив за обекти на недвижимото културно наследство, както е определено в дейност 4. Предвидените дейности за дигитализиране по дейност 4 на оставащата част от документния архив за 1490 обекта по настоящия проект ще бъдат извършени от външни изпълнители с тяхна техника за сканиране и дигитализиране.

Специализираните 3 броя работни станции са предвидени да бъдат използвани от Дирекция “Регистри, архивен фонд, информационна система и специализирано документиране" изключително за дигитализиране частта от обектите, които те ще цифровизират със собствен ресурс и чрез които ще могат да ги въвеждат в новата специализирана информационна система.

### Дейност 7. Осигуряване на информация и комуникация по проекта

Целта на дейността е осигуряване на публичност на проекта посредством организиране на публични събития и публикуване на прессъобщение. За популяризиране и визуализация на проекта и оперативната програма е предвидена изработка и разпространение на рекламни материали, информационни брошури, постоянна обяснителна табела и ролбанер.

## Целеви групи

Основните целеви групи, към които е насочен проектът, са, както следва:

- служителите в НИНКН и МК;

- общини;

- научни организации и сдружения за опазване на културното наследство • други администрации;

- граждани и бизнес.

## Очаквани резултати

По дейност 1:

- Извършен анализ на законодателството в областта на недвижимото културно наследство, на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление – представяне на резултатите в аналитичен доклад;

- Извършена оптимизация и реинженеринг на бизнес процесите по поддържане на Националния документален архив на НИНКН, и избрани 4 електронни услуги за реализация – представяне на резултатите в аналитичен доклад;

- Изготвена детайлна техническа спецификация на специализираната информационна система (СИС), публичния портал и електронния регистър на недвижимите културни ценности, вкл. за реализация на избрани 4 електронни услуги в транзакционен режим – представяне на резултатите в документ „Детайлна техническа спецификация“.

По дейност 2:

- Разработена, тествана и внедрена в реална експлоатация Специализирана информационна система (СИС), включваща електронен регистър и публичен портал;

- Разработени и внедрени в реална експлоатация 4 броя административни услуги, вписани в Административния регистър на Ниво 3 или Ниво 4;

- Обучени 20 броя служители на НИНКН и МК, които ще изпълняват дейности в  специализираната информационна система;

- Изградена функционалност за предоставяне на масиви от данни в машинно четим формат на граждани и служители на централната и местна власт и интеграция с портала за отворени данни.

По дейност 3:

- Аналитичен доклад, съдържащ създадените нови/актуализирани съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги, както и при открита необходимост формулирани предложения за законодателни допълнения и изменения и/или допълнение и изменение на стратегически, програмни и оперативни документи;

- Внесени от МК подготвените и одобрени нормативни изменения за разглеждане в МС, в случай че са необходими такива изменения;

- Приети и одобрени вътрешни правила от МК и НИНКН за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги.

По дейност 4:

- Дигитализиран документен архив за 1490 обекта на недвижимите културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение и въведени в цифров архив.

По дейност 5:

- Дигитализирани и въведени в цифров архив фотограметрични плаки за 350 обекта на недвижимите културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

- По дейност 6:

- Доставен 1 брой планетарен скенер до размер А0;

- Доставен 1 брой широкоформатен документен скенер до размер А0;

- Доставен 1 брой документен скенер до размер А3;

- Доставени 3 броя специализирани работни станции със специфично функционално предназначение за регистриране, събиране, дигитализация и обработка на обекти на недвижимото културно наследство; Доставени 2 броя сървъри, 2 броя дисков масив, 2 UPS-а, 2 комутатора, 1 защитна стена и 1 рак. Доставени 2 сървърни лиценза за операционна система и 3 лиценза за операционна система за работни станции.

- Доставени 2 сървърни лиценза за база данни от централизирания договор на АМС.

- По дейност 7:

- Публикувано прессъобщение за оповестяване началото на проекта - 1 бр.;

- Изработени рекламни комплекта - 200 бр., всеки от които включва настолен календар, химикал, блок листа;

- Монтирана постоянна обяснителна табела - 1 бр.;

- Изготвен ролбанер  със стойка- 1 бр.;

- Изготвени плакати - 4 бр.;

- Проведен информационен ден в гр. София - 1 бр.;

- Отпечатани цветни информационни брошури - 300 бр.;

- Проведена заключителна пресконференция в гр. София - 1 бр.

## Период на изпълнение

Периодът на изпълнение на проекта е 17 месеца с дата на приключване 31.12.2018 г. Срокове за изпълнение на отделните дейности:

- Дейност 1 – до 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора;

- Дейност 2 – до 17 (седемнадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора;

- Дейност 3 – до 9 (девет) месеца, считано от датата на сключване на договора;

- Дейност 4 – до 17 (седемнадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора;

- Дейност 5 – до 17 (седемнадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора;

- Дейност 6 – до 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора;

- Дейност 7 – до 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора;

Графикът за изпълнение на настоящата поръчка трябва да бъде съобразен с продължителността на изпълнение на проекта и не може да надвишава периода на изпълнение на проекта от 17 месеца. Изпълнението на поръчката трябва да завърши не по-късно от датата на приключване на проекта - 31.12.2018 г. Участниците трябва да изготвят подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност и поддейност от настоящата поръчка.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

## Обхват на поръчката

Настоящата поръчка обхваща изпълнението на следните дейности от проекта:

- Дейност 1. Анализ и проектиране на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности;

- Дейност 2. Разработка и внедряване на специализирана информационна система (СИС), включваща електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности;

- Дейност 3. Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление;

- Дейност 4. Дигитализиране на документен архив на 1490 обекта на недвижимите културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

Останалите дейности по проекта са предмет на възлагане по други поръчки.

## Общи организационни принципи

Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:

- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;

- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.

## Управление на проекта

Изпълнителят трябва да използва методология за управление на проекта, която трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).

Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум:

- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;

- оптимално използване на ресурсите;

- изготвяне и предаване на всички изискуеми по проекта документи;

- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;

- разпространяване  навреме  на  необходимата  информация  до  всички участници в проекта;

- идентифициране   на   промени   и   осигуряване   на   техните   анализ	и координация;

- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

В своите технически предложения участниците трябва да предложат график за изпълнение на проекта, в който да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

## Управление на риска

Управлението на риска представлява съвкупност от процеси по оценка и контрол на риска, чрез които се осигурява изпълнението на целите на съответната организация и се постига ефективно управление.

Ефективното управление на риска по време на изпълнението на договора е от ключово значение за успешната му реализация.

Като част от техническото предложение участникът следва да представи минимум резултатите от извършен предварителен анализ на риска за изпълнение на договора, както и да опише процесите и подхода за управление на риска (методология за управление на риска) в процеса на реализирането му, ако бъде избран за изпълнител (известни рискове), както и да направи оценка на вероятността от възникване на съответния риск и степента на влияние със съответната обосновка и да предложи мерки за реакция срещу идентифицираните от Възложителя рискове:

- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;

- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;

- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;

- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;

- Грешки при разработване на функционалностите на системата;

- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;

- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;

- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

## Управление на качеството

В техническото си предложение участниците трябва да предложат методология за управление на качеството, с обхват покриващ всички проектни дейности за изпълнение на настоящата поръчка.

## Мерки за информация и публичност

Изпълнителят се задължава да извърши всички необходими дейности за информиране и публичност в съответствие с разпоредбите приложение XII. от Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., публикуван на http://www.eufunds.bg.

Върху документите и материалите, свързани с изпълнението на договора Изпълнителят се задължава да поставя следните данни:

- Името на ЕСФ и флага на ЕС;

- Името и логото на ОПДУ 2014-2020;

- Името на проекта, който се изпълнява;

- Изречението „Проектът се финансира от Европейския социален фонд и от държавния бюджет на Република България”.

За информацията, разпространявана по електронен път (напр. уебсайтове, електронни съобщения и т.н.) или чрез аудиовизуални материали, описаните мерки се прилагат аналогично.

# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

Националният документален архив на НИНКН съхранява и поддържа архив съдържащ документи за над 40 000 обекта, които представляват културни ценности от местно, национално и световно значение. Документите за тези обекти са разнородни по своя формат, размер и физическо състояние. Поддържането на архива към момента е изцяло на хартиени носители води до силно ограничени възможности за търсене, справки и публичност, а същевременно представлява и сериозно предизвикателство за опазването на носителите в дългосрочен план.

Към настоящия момент нито услугите на НИНКН, нито свързаните с регистъра услуги на МК са електронизирани. Всяка заявка/справка за услуга е съпроводена с търсене в регистъра, който, доколкото не е дигитализиран, се състои от хартиени документи, разпределени по териториален принцип в досиета и папки. Резултатите от услугите често представляват голямо количество информация, която трябва да бъде обработена допълнително. За да се избегне рискът от грешки, се увеличава времето за предоставяне на услугите, което е сериозно затруднение за обикновения потребител, при положение че регистърът е публичен. Липсата на достатъчно човешки ресурс допълнително утежнява положението по предоставянето на административни услуги. С въвеждането на електронен регистър и електронизирането на 4 услуги се цели да се оптимизира работата с обекти на НКЦ, да се намали времето за предоставяне на услугите, да се облекчат заявителите от излишни тежести по предоставяне на документи, които вече са налични по дадено досие. По този начин изпълнението на проекта ще доведе до качествени и навременни резултати, като ще бъде минимизиран рискът от забавяния и грешки при представянето на услугите.

# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:

## Анализ на данните и изискванията

В рамките на етапа ще бъде извършен анализ на законодателството в областта на недвижимото културно наследство, на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление, както и във връзка с разработването и внедряването на специализираната информационна система, регистъра и портала на недвижимите културни ценности в Република България и за предоставянето на електронни услуги. В обхвата на анализа следва да попаднат като минимум документите, описани в Раздел 2.4 Нормативна рамка на настоящата техническа спецификация.

При извършването на анализа, също така следва да бъдат взети предвид релевантните европейски и световни регулации (Европейско културно наследство (II книга) Анализ на политиките и практиката, Европейската културна Конвенция, Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт и др.

В допълнение към анализа трябва да бъдат включени и релевантните части от Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за търговския регистър, Закон за националния архивен фонд и Закон за достъп до обществена информация.

Посоченият списък не е изчерпателен и може да бъде допълван или изменян в хода на изпълнение на поръчката.

Доколкото в хода на анализа следва бъдат избрани 4 административни услуги, които могат да бъдат реализирани по електронен път в транзакционен режим на Ниво 3 или Ниво 4, анализът следва да не е самоцелен, а да бъде извършен в контекста на законодателството в областта на административното обслужване и електронно управление. При избора на услугите следва да са ръководни следните фактори:

-	пряката им връзка с регистъра на НКЦ;

-	възможност за предоставяне в транзакционен режим;

-	честота на заявяване.

В хода изпълнение на етапа трябва да бъде изследвана конкретно и възможността, взаимодействията на заинтересованите органи с регистъра да бъдат реализирани под формата на вътрешни ЕАУ, като установяването на наличието, респективно липсата на технологична и нормативна възможност за изпълнението им  трябва да бъде обосновано като един от резултатите на етапа.

Резултатът от изпълнение на етапа трябва да бъде представен в аналитичен доклад, съдържащ извършен анализ на законодателството в областта на недвижимото културно наследство, на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление.

## Реинженеринг на процесите

Реинженерингът е процес на преосмисляне и препроектиране на определени процеси с цел тяхното подобряване и оптимизиране за постигане на зададените резултати. При изпълнението на етапа ще бъде извършена оптимизация и реинженеринг на бизнес процесите по поддържане на Националния документален  архив на НИНКН, в това число вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства по електронен път. Като резултат Изпълнителят трябва да проектира и опише оптимизираните работни процеси за поддръжка на регистъра в електронен вид и реализирането и предоставянето на избраните услуги по електронен път.

Реинженерингът на процесите трябва да бъде извършен при спазване и прилагане на основните принципи на Закона за електронно управление (ЗЕУ) и подзаконовите актове по прилагането му, както и на законодателството в областта на административното обслужване.

Описанието на оптимизираните работни процеси по отношение на предоставянето на избраните 4 услуги за реализация трябва да съдържа като минимум:

- Документите, иницииращи работния процес (напр. заявление за предоставяне на административната услуга);

- Други документи, които могат да се подават в процеса на предоставяне на услугата;

- Етапи на предоставяне на административната услуга;

- Административни звена или длъжности, изпълняващи всеки от етапите;

- Резултати от етапи и резултат от предоставяне на административната услуга, включително съобщение за отстраняване на нередовности и отказ;

- Използвани в хода на изпълнението на услугата други вътрешни електронни административни услуги.

Избраните 4 услуги трябва да бъдат подготвени за вписване в Административния регистър.

За описание на оптимизираните работни процеси е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN, UML или еквивалентен.

Резултатът от изпълнение на етапа трябва да бъде представен в аналитичен доклад съдържащ описание на оптимизираните работни процеси и избраните за реализация 4 електронни услуги.

## Изготвяне на системен проект

Изпълнителят трябва да изготви системен проект (детайлна техническа спецификация), който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на софтуерното решение. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:

- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;

- Дефиниране на детайлните функционални изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират;

- Дизайн на логическата архитектура, базата данни и модулите на информационната система;

- Дизайн на физическата архитектура и разполагането върху хардуерната и комуникационната инфраструктура;

- Определяне на потребителския интерфейс.

При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN, UML или еквивалентен.

В рамките на етапа Изпълнителят трябва да изготви системен проект за разработка на:

- Специализирана информационна система на НИНКН;

- Електронен регистър на недвижимите културни ценности;

- Публичен портал за достъп до публичната част на регистъра и заявяване на услуги.

Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя  Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 10 работни дни.

Резултатът от етапа ще бъде съгласувана и одобрена детайлна техническа спецификация за разработка на СИС, публичния портал и електронния регистър на недвижимите културни ценности въз основа на извършения подробен анализ на бизнес процесите и изискванията към регистрирането, събирането, дигитализацията, обработката и съхранението на Националния документален архив на НИНКН и извършена оптимизация и реинженеринг на бизнес процесите по поддържане на Националния документален  архив на НИНКН, в това число вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства по електронен път специфициране на реализацията на 4 електронни услуги в транзакционен режим в техническата спецификация.

Резултатите от етапа трябва да бъдат представени в документ „Детайлна техническа спецификация“.

## Разработване на софтуерното решение

Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи:

- Разработка на модулите на информационната система съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект;

- Провеждане на вътрешни тестове на софтуерното решение (в среда  на разработчика);

- Изготвяне на сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.

За изпълнение на дейностите по разработка на системите участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на системата.

Резултатите от етапа трябва да бъдат представяне на софтуерното приложение и потребителските интерфейси включващо Source-код на системата и базата данни на технически носител.

## Тестване

След завършване на разработката на софтуерното решение се извършва тестване от представители на Възложителя на разработената система, инсталирана при Възложителя в тестова среда, в необходимия брой итерации (повторения).

Изпълнителят има задължението да извърши инсталация на системата и всички необходими настройки за експлоатацията й в тестова среда.

Тестването се извършва от представители на Възложителя в присъствието на експерти на Изпълнителя, в тестовата среда на Възложителя и по предварително уговорен между Възложителя и Изпълнителя график.

Изпълнителят подготвя План за провеждане на тестове и тестови сценарии, обхващащи цялостно общите изисквания към системата и функционалността на системата - логически обособените й части и модули и интеграцията помежду им, връзка с други системи - така, че с успешното им изпълнение максимално да се гарантира работоспособността на системата. Тестовите сценарии не ограничават експертите на Възложителя за тестване на всеки елемент от функционалността.

Всяка итерация на тестването следва да приключи с протокол, който да съдържа обхвата на теста (тестови сценарии), резултатите от тестването и забележките на Възложителя.

Последна итерация е приемателното тестване, при което се отчита изпълнението на дефинираните изисквания на Възложителя, съдържащи се в техническите спецификации, съответствието на реализацията с функционалната и техническата спецификации, както и представянето на системата при големи натоварвания.

Участникът, избран за Изпълнител, предоставя на Възложителя надлежно документиран Source-код на системата, служебните програмни интерфейси към други системи, актуализиран след последната итерация от тестването.

## Внедряване

Изпълнителят трябва да внедри софтуерното решение в информационната и комуникационна среда на Възложителя. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на продукционна среда.

Изпълнителят трябва да изготви и да предаде на Възложителя минимум следната техническа и експлоатационна документация:

- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;

- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;

- Описание на софтуерните модули;

- Описание на изходния програмен код.

## Обучение

В рамките на етапа Изпълнителят трябва да проведе обучение на 20 служители на НИНКН и МК за работа и администриране на системата.

Обучението трябва да се проведе в 4 панела, както следва:

- Панел 1: Обучение за работа със Специализираната информационна система на НИНКН;

- Панел 2: Обучение за работа с Електронния регистър на НКЦ;

- Панел 3: Обучение за работа с публичния портал;

- Панел 4: Обучение за администриране на системата.

Обученията трябва да включват семинарна и практическа част. Практическите обучения трябва да се извършват като се използва внедрената система в тестова среда.

Изпълнителят трябва да изготви план и програма за провеждане на обучението, които трябва да съгласува с Възложителя най-малко 1 седмица преди уговорените дати за провеждане на обучението.

Най-малко 5 работни дни преди датите на обучението, Възложителят ще изпрати на Изпълнителя списък на служителите за обучение. По време на обученията, Изпълнителят трябва да води присъствени списъци от обученията с подписи на всеки от участниците за всяка сесия, които после да предаде на Възложителя, заедно с попълнени анкетни карти за отчетност на изпълнението на дейностите по провеждане на съпътстващо обучение. Всички отчетни материали от обученията трябва да се предадат с окончателния доклад.

## Създаване на нови/актуализиране на вътрешни правила

За осигуряване на работата на информационната система и изпълнението на обновените процеси в условията на електронно управление е необходимо тяхното регламентиране чрез вътрешни правила.

Изпълнителят трябва да вземе предвид преимуществено резултатите от анализа на законодателството в областта на културното наследство и на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление, както и изготвената техническа спецификация, като целта е да бъдат създадени нови вътрешни правила за основните процеси при работа в условията на електронно управление, както и правила за предоставяне на електронни услуги в съответствие с изискванията на законодателството и стратегическите документи в областта на електронното управление. При необходимост ще бъдат формулирани предложения за нормативни допълнения и изменения и/или допълнения и изменения на стратегически, програмни и оперативни документи във връзка с разработването и внедряването на специализираната информационна система, регистъра и портала на недвижимите културни ценности в Република България и за предоставянето на електронни услуги.

Създадените в рамките на дейността нови/актуализирани съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси, както и правила за предоставяне на електронни услуги ще бъдат утвърдени съобразно правилата, заложени в Устройствения правилник на Министерството на културата, респективно в Правилника за устройството и дейността на НИНКН.

Изготвените вътрешни правила подлежат на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да ги отрази в срок не по-късно от 10 работни дни.

## Дигитализиране на архива

Етапът се изпълнява паралелно на останалите етапи на поръчката. Работата по етапа ще започне със създаването на списък от 1490 обекта на недвижимите културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение, документалния архив за които следва да бъде дигитализиран. Списъкът ще съдържа реда и последователността, в която да се сканират, обработват, индексират и категоризират определените културни ценности. Окончателният списък подлежи на одобрение от Министъра на културата. На база на нормативните изисквания и нуждите на потребителите на информацията за културните ценности ще се дефинира наборът от документи, включени в досието на хартия за съответната културна ценност, които следва задължително да се дигитализират. Ще се определят и задължителните данни, които следва да се въвеждат при дигитализирането на обектите.

В рамките на етапа ще се дигитализира документалният архив на определените 1490 обекта на недвижимите културни ценности с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение с подкрепата на служителите на НИНКН.

Резултатът от изпълнение на етапа трябва да бъде:

- Предадени на цифров носител дигитализирани досиетата на 1490 обекта на недвижимите културни ценности (НКЦ) с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

- Предадена индексна информация за дигитализираните досиета в структуриран табличен вид.

## Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от 24 месеца след приемане в експлоатация на системата.

При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.

Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.

Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет. Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:

- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;

- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са разработени в обхвата на проекта;

- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;

- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;

- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.

Времето за отговор в случай на заявка за поддръжка, изпратена по e-mail при открити проблеми в приложния софтуер е 4 (четири) часа, а срокът за отстраняване е в зависимост от нивото на критичност (приоритета), както следва:

| Ниво на критичност (приоритет) | Описание | Време за реакция | Срок за отстраняване на инциденти или проблеми |
| --- | --- | --- | --- |
| Високо | Системата не функционира - критична функционалност блокира или не функционира нормално или има критично отражение върху бизнес операциите на потребителите или приложната среда. | До 4 часа | До 24 часа или до отстраняване на проблема |
| Средно | Системата не функционира пълноценно - Критична функционалност функционира непълноценно или има силно неблагоприятно отражение върху бизнес операциите вследствие на неприемлива производителност или генериране на грешни данни. | До 4 часа | До 4 работни дни |
| Ниско | Нормалната производителност на системата или модул от нея, е влошена, но по-голяма част от функционалната й способност е незасегната. | До 4 часа | До 7 работни дни |
| Искане за съдействие | Възложителят изисква информация или помощ по въпросите на възможности на продукт, инсталация или конфигурация. Налице е малко или незначително отражение върху бизнес операциите. | До 4 часа | В съгласувано между екипите време в срок не по-късно от следващия работен ден |

# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

## Функционални изисквания към информационната система

### Интеграция с външни информационни системи

Системата трябва да поддържа интеграция с информационни системи на следните администрации:

- Агенция по геодезия, картография и кадастър ползва данни от регистъра съгласно изискванията на чл. 68 от ЗКН;

- Агенция по вписванията съгласно изискванията на чл. 68 от ЗКН;

- Интеграция служебен приложен или програмен интерфейс с Портала за отворени данни;

- Комуникация с (деловодни) системи в държавната администрация, отговаряща на системата за обмен на данни в държавната администрация.

### Интеграционен слой

Интеграциите с външни информационни системи и регистри трябва да се реализират чрез стандартен интеграционен слой:

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на анализ на изискванията;

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано машинно поискване и предаване на история на изпълнените транзакции по машинен обмен на данни, предоставените електронни услуги и начислени такси, към информационни системи на други публични институции и доставчици на обществени услуги, с оглед предоставяне на КАО, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на транзакционна история към системата за електронна идентификация, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за автоматизирано изпращане на ценни електронни документи към Централизираната система за е-Архивиране, ако е приложимо и съответната система или регистър оперират с такива документи, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост;

- Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за електронни разплащания и интеграция с виртуални POS терминали, позволяващ директно плащане с дебитна или кредитна карта без необходимост от регистрация на отделен потребителски акаунт в система на платежен оператор.

### Технически изисквания към интерфейсите

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:

- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време, с максимално време за отговор на заявки под 1 секунда за 95% от заявките, които не включват запитвания до регистри и външни системи. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;

- Всички публични и служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;

- Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;

- Трябва да се създаде и поддържа тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.

### Електронна идентификация на потребителите

- Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация.

- Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта е необходимо да се извърши от изпълнителя Интеграция на системата (регистъра) чрез приложен или програмен интерфейс с модул е-автентификация и оторизация на потребителите. Необходимо е  да се да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”.

- Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност;

- Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:

- Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";

- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;

- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";

- Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.

При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна идентичност по националната схема за електронна идентификация трябва да се използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в Системата, който е създаден преди въвеждането на националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от националната система за електронна идентификация. Допустимо е Системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в системата за електронна идентификация.

Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.

### Отворени данни

Разработеното софтуерно решение трябва да отговаря на следните критерии за отворени данни:

- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Системата (Регистъра). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;

- Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);

- Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;

- Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.

### Формиране на изгледи

Потребителите трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:

- Визуализиране на таблици;

- Графична визуализация на екран;

- Разпечатване на хартиен носител;

- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

## Нефункционални изисквания към информационната система

### Авторски права и изходен код

- Всички компютърни програми, които се разработват в рамките на настоящата поръчка, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;

- Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;

- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:

- GPL (General Public License) 3.0

- LGPL (Lesser General Public License)

- AGPL (Affero General Public License)

- Apache License 2.0

- New BSD license

- MIT License

- Mozilla Public License 2.0

- Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;

- Да се изследва възможността резултатният продукт (Системата) да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита  този  подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;

- Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

### Системна и приложна архитектура

Системната и приложна архитектура трябва да отговаря на следните изисквания:

- Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на Системата с бъдещи разработки;

- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;

- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на  бизнес процесите в Системата;

- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;

- Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA);

- Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси - Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи;

- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия;

- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини:

  - Като част от URL-а

  - Като GET параметър

  - Като HTTP header (Accept или друг)

- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля;

- При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;

- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация  трябва  да  е  сведено  до  минимум.  Бъдещото  развитие  на Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период	на експлоатация на Системата, включително и по време на гаранционния период;

- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на Системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);

- Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не  трябва  да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни;

- Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще  бъде  използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;

- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на Системата;

- Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;

- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;

- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;

- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки

Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.

За реализацията на проекта следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.

За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящата система. Участникът следва да представи базов списък със свободните компоненти и средства, които възнамерява да използва. Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:

- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;

- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;

- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;

- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;

- Да нямат намаляваща от година на година активност;

- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;

- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.

Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.

До изграждането на хранилището на изходен код в ДА „Електронно управление“    изпълнителите по договори за изграждане и надграждане на софтуер да използват съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.

Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.

При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.

### Изграждане и поддръжка на множество среди

Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:

| Среда | Описание |
| --- | --- |
| Development | чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др. |
| Staging | чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване. |
| Production | това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги. |

### Процес на разработка, тестване и разгръщане

- Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.

- Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента  https://github.com/governmentbg).

- В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.

- Трябва да се анализират възможностите за включване на граждани в процесите по разработка, тестване и идентифициране на пропуски на софтуера.

- За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:

- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;

- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове;

- Използване на continuous integration практики;

- Използване на dependency management.

Участникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.

- Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:

  - Дата и час на build;

  - Място/среда на build;

  - Потребител извършил/стартирал build процеса;

  - Идентификатор  на  ревизията  от  кодовото  хранилище  на  компонента,  срещу  която  се извършва build‐ът.

### Бързодействие и мащабируемост

#### Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.

- Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.

- Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.

#### Кохерентно кеширане на данни и заявки

- Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността  и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.

- Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;

- Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;

- Участникът трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране  на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите;

Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:

- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;

- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;

- Информация от лога на транзакциите при достъп с електронно-ИД до дадена услуга;

- Информация за извършените плащания;

- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.

От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и  големи по обем резултати от справки.

Участникът трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;

#### Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра.

- Необходимо е да бъдат създадени тестове за натоварване.

#### Използване на HTTP/2

С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:

- Включена header compression;

- Използване на brotli алгоритъм за компресия;

- Включен HTTP pipelining;

- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);

- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305 
за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);

- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.

#### Подписване на документи

- При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.

- Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.

- Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни  документи  и  с  електронни  подписи,  издадени  от  Доставчици  на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;

- Подписване на електронни изявления и документи трябва да се реализира без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри.

#### Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);

- Публичните модули, които ще предоставят информация в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уеб стандарти за визуализиране на съдържание.

### Информационна сигурност и интегритет на данните

- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);

- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;

- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox);

- Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/).

- Като временна мярка за съвместимост настройките на уеб сървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че приложенията да позволяват използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация, услуги, които имат служебен достъп до ресурси на приложенията;

- При разгръщането на всички уеб услуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;

- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

- При проектирането и разработката на уеб приложенията и интерфейсите и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);

- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:

- Уникален номер;

- Точно време на възникване на събитието;

- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);

- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;

- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;

- Приоритет;

- Описание на събитието;

- Данни за събитието.

- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;

- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;

- Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността.

### Използваемост

#### Общи изисквания за използваемост и достъпност

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;

- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане при генериране на справка и други;

- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);

- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling". Допуска се използването на Captcha единствено при иденетифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;

- Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.;

- Публично достъпната информация, касаеща структурирани данни през уеб портал трябва да бъдат проектирана и оптимизирана за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази;

- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;

- При разработката на публични уеб базирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:

- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);

- JSON-LD 1.0  (http://www.w3.org/TR/json-ld/);

- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;

- В екранните форми на уеб приложенията трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.

- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).

- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението чрез декларативен или програмен подход.

- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.

- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.

- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.

- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;

- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.

- Уеб приложението трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както на български език, така и английски език.

- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.

- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да  може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;

- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;

- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).

#### Интернационализация

- Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;

- Всички софтуерни приложения и използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уеб услугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.

- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.

- Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.

- Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език;

- При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).

- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:

- За България стандартният формат е „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;

- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно ISO БДС 8601:2006.

#### Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

- Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:

  - Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;

  - Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от 10 стойности;

- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;

- Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;

- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на Системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:

  - всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;

  - всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);

  - всяко отделно поле за въвеждане на данни;

- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;

- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък  с акроними и термини;

- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро- бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;

- При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.

- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.

### Системен журнал

- Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал);

- Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:

  - дата/час на действието;

  - модул на системата, в който се извършва действието;

  - действие;

  - обект, над който е извършено действието;

  - допълнителна информация;

  - IP адрес и браузър на потребителя.

- Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:

- по време на работа на Системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи;

- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на Системата;

- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад;

- при необходимост от информация за предишен период администраторът на Системата трябва първо да възстанови архивните данни;

- трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.

### Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях

Трябва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимодействие с  базата данни, в т.ч.:

- дизайнът на схемата на базата данни трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;

- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;

- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;

- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;

- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;

- периодично трябва да бъде правен анализ на  заявките,  включително чрез EXPLAIN и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;

- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;

- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;

- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;

- при използване на ORM  или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем).

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

## Анализ и проектиране на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности

### Описание на дейността

В тази дейност ще бъде извършен анализ на законодателството в областта на недвижимото културно наследство, на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление. Анализът ще бъде извършен във връзка с разработването и внедряването на специализираната информационна система, електронния регистър, портала на недвижимите културни ценности в Република България, както и за предоставянето на електронни услуги.

Доколкото в хода на анализа следва бъдат избрани 4 административни услуги, които могат да бъдат реализирани по електронен път в транзакционен режим на Ниво 3 или Ниво 4, анализът следва да не е самоцелен, а да бъде извършен в контекста на законодателството в областта на административното обслужване и електронно управление. При избора на услугите следва да са ръководни следните фактори:

- пряката им връзка с регистъра на НКЦ;

- възможност за предоставяне в транзакционен режим;

- честота на заявяване.

Този анализ ще бъде използван също така и при изпълнението на дейност 3. Въз основа на него анализа в дейност 3 ще бъдат създадени нови вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги, както и при открита необходимост ще бъдат формулирани предложения за законодателни допълнения и изменения и/или допълнение и изменение на стратегически, програмни и оперативни документи. При изпълнение на дейността ще се извърши оптимизиране на процесите по поддържане на Националния документален архив на НИНКН, в това число вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства по електронен път.

Проектирането на СИС, публичния портал заедно с електронните услуги, както и на електронния регистър ще започне с детайлен анализ на бизнес процесите и изискванията към регистрирането, събирането, дигитализацията, обработката и съхранението на единици   от Националния документален  архив на НИНКН. Резултатът ще бъде съгласувана и одобрена детайлна техническа спецификация за разработка на СИС), публичния портал и електронния регистър на недвижимите културни ценности. Освен анализа, Изпълнителят трябва да  въз основа на извършен подробен анализ на бизнес процесите и изискванията към регистрирането, събирането, дигитализацията, обработката и съхранението на Националния документален архив на НИНКН и извършена оптимизация и реинженеринг на бизнес процесите по поддържане на Националния документален  архив на НИНКН, в това число вписване, заличаване и удостоверяване на обстоятелства по електронен път, както и специфициране на реализацията на 4 електронни услуги в транзакционен режим в техническата спецификация.

При реализация на дейността 4-ма експерти от НИНКН ще участват пряко със своята експертиза - 1 от дирекция “Регистри, архивен фонд, информационна система и специализирано документиране", 1 от дирекция "Идентификация, деклариране и предоставяне на статут", 1 от дирекция "Експертна и методическа дейност" и 1 експерт юрист от дирекция "Финансово, административно и правно обслужване на дейността". Тримата експерти от специализираните дирекции, както и юристът ще участват при изясняване на текущата организация на работа и извършваните дейности, реинженеринга и оптимизацията на работните процеси с оглед тяхната електронизация.

### Изисквания към изпълнение на дейността

В обхвата на анализа следва да попаднат като минимум документите, описани в Раздел 2.4 Нормативна рамка на настоящата техническа спецификация.

При извършването на анализа, също така следва да бъдат взети предвид релевантните европейски и световни регулации (Европейско културно наследство (II книга) Анализ на политиките и практиката, Европейската културна Конвенция, Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство, Конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт и др.

В допълнение към анализа трябва да бъдат включени и релевантните части от Закон за устройство на територията, Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за търговския регистър, Закон за националния архивен фонд и Закон за достъп до обществена информация.

Посоченият списък не е изчерпателен и може да бъде допълван или изменян в хода на изпълнение на поръчката.

В хода на аналитичната дейност ще бъде изследвана конкретно и възможността, взаимодействията на заинтересованите органи с регистъра да бъдат реализирани под формата на вътрешни ЕАУ, като установяването на наличието, респективно липсата на технологична и/или нормативна възможност за изпълнението им  ще бъде един от резултатите от аналитичната дейност.

Реинженерингът на процесите трябва да бъде извършен при спазване и прилагане на основните принципи на Закона за електронно управление (ЗЕУ) и подзаконовите актове по прилагането му, както и на законодателството в областта на административното обслужване.

Описанието на оптимизираните работни процеси по отношение на предоставянето на избраните 4 услуги за реализация трябва да съдържа като минимум:

- Документите, иницииращи работния процес (напр. заявление за предоставяне на административната услуга);

- Други документи, които могат да се подават в процеса на предоставяне на услугата;

- Етапи на предоставяне на административната услуга;

- Административни звена или длъжности, изпълняващи всеки от етапите;

- Резултати от етапи и резултат от предоставяне на административната услуга, включително съобщение за отстраняване на нередовности и отказ;

- Използвани в хода на изпълнението на услугата други вътрешни електронни административни услуги.

Избраните 4 услуги трябва да бъдат подготвени за вписване в Административния регистър.

В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на софтуерното решение. Изготвянето на системния проект включва следните основни задачи:

- Определяне на концепция на информационната система на базата на техническото задание;

- Дефиниране на детайлните функционални изисквания и бизнес процеси, които трябва да се реализират;

- Дизайн на логическата архитектура, базата данни и модулите на информационната система;

- Дизайн на физическата архитектура и разполагането върху хардуерната и комуникационната инфраструктура;

- Определяне на потребителския интерфейс.

При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва стандартен език за описание на бизнес процеси – BPMN, UML или еквивалентен.

В рамките на етапа Изпълнителят трябва да изготви системен проект за разработка на:

- Специализирана информационна система на НИНКН;

- Електронен регистър на недвижимите културни ценности;

- Публичен портал за достъп до публичната част на регистъра и заявяване на услуги.

Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на Възложителя  Изпълнителят е длъжен да ги отрази в системния проект в срок не по-късно от 10 работни дни.

### Очаквани резултати

- Извършен анализ на законодателството в областта на недвижимото културно наследство, на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление – представяне на резултатите в аналитичен доклад;

- Извършена оптимизация и реинженеринг на бизнес процесите по поддържане на Националния документален архив на НИНКН, и избрани 4 електронни услуги за реализация електронизация – представяне на резултатите в аналитичен доклад;

Изготвена детайлна техническа спецификация на специализираната информационна система (СИС), публичния портал и електронния регистър на недвижимите културни ценности, вкл. за реализация на избрани 4 електронни услуги в транзакционен режим – представяне на резултатите в документ „Детайлна техническа спецификация“.

## Разработка на софтуер

### Описание на дейността

При изпълнението на дейността трябва да бъде разработено уеб базирано софтуерно решение за поддръжка на:

- Специализирана информационна система на НИНКН;

- Електронен регистър на недвижимите културни ценности;

- Публичен портал за достъп до регистъра и заявяване на услуги.

#### Специализирана информационна система на НИНКН

Специализираната информационна система на НИНКН е административна информационна система.  СИС трябва да поддържа като минимум следните модули:

| Модул | Описание |
| --- | --- |
| Досие на НКЦ | За всеки НКЦ трябва да може да се формира електронно досие, което да съдържа като минимум следната информация: - идентификационен номер на обект; - наименование на обекта; - локализация: - адрес, - кадастрални и регулационни данни, - GPS координати; - класификация, категория и режими за опазване; - дигитални документи материали с проучванията за придобиване на статута на обекта като недвижима културна ценност, протоколи, експертизи, становища и други преписки; - дигитални документи техническа документация за обекта снимки, плаки, планове, скици, фактури и др. Досието трябва да може да съдържа история на административните и кадастрални данни за местоположението на обекта от неговото деклариране, както и всички изменения до момента. Досието трябва да може да съдържа връзка с актуалния кадастър и версиите му през годините. Досието трябва да поддържа в структуриран вид информация за актуалните административни адреси на обектите НКЦ, необходима за експертната работа на НИНКН. |
| Проекти | Модулът трябва да поддържа в електронен вид информация за проектите, свързани с НКЦ. Информацията за проектите трябва да се поддържа структурирана по области (административно-териториално делене), от по-голямата към по-малката единица. За всеки проект трябва да се поддържа следната минимална информация: - Вид на проекта; - Година - Инвеститор; - Автор/Вносител; - Обект; - Техническа документация; - Във връзка с каква услуга е постъпил в НИНКН – писмо/молба/заявление, с което е входиран. Модулът трябва да поддържа връзка към регистъра на НКЦ и досиетата на НКЦ. |
| Протоколи | Модулът следва да поддържа в електронен вид информация за протоколите, които засягат дейността на НИНКН във връзка с НКЦ. Поддържаната информация трябва да бъде систематизирана и по възможност структурирана, като включва най-малко: - протоколи от заседанията на Експертния съвет на НИНКН; - протоколи от заседанията на Специализирания експертен съвет по опазване на недвижимите културни ценности (СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 ЗКН; - протоколи от комисии по чл. 57, ал. 4, чл. 73, ал. 1 и 2, чл. 83а, ал. 2 и 3, чл. 158а, чл. 159, ал. 2, чл. 160, ал. 3 ЗКН, становища и заповеди по чл. 74, ал. 1 и чл. 83а, ал. 4 ЗКН и други протоколи на комисии и работни групи, назначени със заповед на министъра на културата или директора на НИНКН. Модулът трябва да поддържа връзка към регистъра на НКЦ и досиетата на НКЦ. |
| Сканиране | Модулът позволява на потребителите да сканират документи директно от системата и да извършват запис на данните, без да е необходимо запис в междинни файлове. Модулът трябва да поддържа възможност за разпознаване на текст и търсене в сканирани документи. |
| Търсене | Модулът трябва да позволява търсене на досиетата на обектите и документите по различни параметри включително и пълнотекстово търсене в сканираните документи. |
| Деклариране и предоставяне на статут | Модулът трябва да електронизира процеса по деклариране и предоставяне на статут на НКЦ, който включва следните етапи: - Подаване на заявление заедно с приложените към него документи; - Проверка и разпределяне на експерт; - Взаимодействие със специализирани институции и компетентни органи, ако е необходимо; - Свикване на комисия, ако е необходимо; - Изготвяне и съгласуване на становище/предложение до министъра на културата; - Разглеждане на предложения и издаване на становища от Специализиран експертен съвет към министъра на културата; - Изготвяне и издаване на краен акт /заповед/ на министъра на културата; - Уведомяване за издаден краен акт. |
| Съгласувателни процедури | Модулът трябва да електронизира процеса и етапите на съгласувателната процедура по чл. 84 ЗКН: - Подаване на заявление заедно с приложените към него документи; - Проверка и разпределяне на експерт; - Взаимодействие със специализирани институции и компетентни органи, ако е необходимо; - Свикване на специализиран експертен съвет, ако е необходимо; - Изготвяне и съгласуване на становище до министъра на културата; - Изготвяне на краен акт /становище/ на министъра на културата; - Уведомяване за издаден краен акт. |
| Нормативна уредба | Модулът следва да съдържа актуалната нормативна уредба, касаеща НКЦ. Модулът трябва да поддържа: - Възможност за актуализация и редактиране на съдържанието; - Възможност за търсене в съдържанието по ключови думи. |
| Модул АИС | Модулът трябва да отговаря на изискванията на: - Закона за електронното управление; - Наредба за обмена на документи в администрацията; - Изискванията за обмен на данни между АИС в държавната администрация. Модулът трябва да поддържа средства за реализиране на електронни услуги: автоматично създаване, приемане, регистриране, разпределение и движение на входящи документи за електронни услуги, както и издаване на изходящи документи за електронни услуги. Модулът трябва да интегриран с останалите модули на СИС. Модулът трябва да може да се използва за: - деловодство, архив, обща канцелария; - управление на административни процеси, вкл. и такива с електронни подписи; - обслужване на граждани и фирми по електронен път посредством електронни услуги. Модулът трябва да поддържа регистрация на: - хартиени документи; - сканирани копия на хартиени документи; - електронни документи; - електронни документи, подписани с електронен подпис. Документите са организирани в преписки, а преписките се водят и приключват по кореспонденти и видове. Модулът трябва да предоставя средства за архивиране на приключени преписки и изваждането им от архив при нужда. Разглеждането и обработката на документи са организирани така, че потребителите да получават необходимата за тяхната работа информация в контекста на задачите, които изпълняват във връзка с изпълняваната услуга, чрез директна връзка към документите. Потребителите трябва да имат възможност да работят едновременно, както със съдържанието на документа, така и с атрибутите и други данни, свързани с него в контекста на цялостния работен поток. Модулът трябва да осигурява възможност за управление и следене на задачите в работните процеси чрез описание на отделните етапи от тяхното изпълнение с конкретни изпълнители, действия и срокове. Всички срокове трябва да се следят автоматично от модула и при нужда се извършва напомняне и уведомяване. Модулът трябва да реализира функционалност, при изпълнение на административна услуга изискваща заплащане на такса, автоматично да се генерира задължение за плащане на лицето, заявило услугата или на получателя й, както и възможност за неговото заплащане по електронен път. Модулът трябва да дава възможност за гъвкаво дефиниране на работния поток, когато изпълнението на дадена услуга/процес се състои от повече от една взаимосвързани стъпки и задачи. На всяка стъпка се извършват определени действия като напр. генериране на определен вид документ, електронно подписване и др. Всяка стъпка трябва да се характеризира със срок – дата и час, за наближаването на които модулът автоматично да следи. Преминаването от една стъпка в друга трябва да се контролира чрез правила. Правилата следва да могат да се залагат гъвкаво от оторизиран потребител при дефинирането на работните потоци за изпълнение на услугите. Модулът трябва да разполага с набор от справки, с които да може в реално време да се получи актуална статистическа, оперативна и контролна информация за изпълняващите се в момента процеси и услуги, тяхното състояние, изпълнител, действие, срок, текущ етап на изпълнение, състоянието на етапите и друга информация. |
| Управление на потребители и права | Модулът трябва да поддържа йерархична организационна структура, към която да могат да бъдат асоциирани конкретните потребители и техните права. Модулът трябва да предоставя функционалност за първоначално въвеждане и последваща редакция на организационната структура на потребителите. Модулът трябва да поддържа регистриране на отсъствия на служители и заместването им с други при предаване на документ и възлагане на задачи. |
| Регистър на извършените действия | Модулът следва да поддържа системен регистър с данни за извършени действия с документите и използване на системата, както и възможности за справки в него. |

#### Електронен регистър на недвижимите културни ценности

Електронният регистър на недвижимите културни ценности е първичен регистър. НИНКН е първичен администратор на данни по отношение на регистъра.

Регистърът трябва да поддържа като минимум следните модули:

| Модул | Технически изисквания |
| --- | --- |
| Регистър на НКЦ | Модулът следва да реализира в електронен вид Националния регистър на недвижимите културни ценности в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и НАРЕДБА № Н-12 ОТ 21 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА РЕДА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, ДЕКЛАРИРАНЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ, ЗА ДОСТЪПА И ПОДЛЕЖАЩИТЕ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА НЕДВИЖИМИТЕ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ. Регистърът на НКЦ трябва да реализира връзки към: - Регистъра на декларационните актове; - Регистъра на актовете за прекратяване на временния режим. |
| Регистър на декларационните актове | Чрез регистъра следва да се поддържа в електронен структуриран вид информация за декларационните актове. |
| Регистър на актовете за прекратяване на временния режим | Чрез регистъра следва да се поддържа в електронен структуриран вид информация за актовете за прекратяване на временния режим. |

Регистърът трябва да поддържа служебен обмен на информация с Агенция по вписванията и АГКК.

#### Публичен портал

Порталът трябва да поддържа като минимум следните модули:

| Модул | Описание |
| --- | --- |
| Достъп до електронния регистър на НКЦ | Чрез модула следва да се предоставя възможност за: - Достъп до данните, вписани в електронния регистър на НКЦ; - Извършване на справки и търсене на обекти по различни критерии и комбинации от критерии. Минимален набор от критерии са идентификационен номер на НКЦ, име, местоположение, класификация, категория и режими за опазване; - Достъп и преглед на публичните части от досието на всеки обект поддържано в електронния архив на НИНКН чрез Специализираната информационна система (СИС). |
| Електронни услуги | Модулът следва да реализира 4 броя електронни услуги в транзакционен режим. Модулът трябва да предостави възможност за електронно заявяване и получаване на резултат за избраните за реализация 4 електронни услуги. За изпълнението на услугите модулът трябва да комуникира по електронен път със Специализираната информационна система (СИС). |
| Проверка на статус на услуга | Модулът потребителите трябва да могат да проверяват статуса на заявена от тях услуга и да получат достъп до официалния раздел на преписката по заявената услуга. |
| Управление на съдържанието | Чрез модула оторизирани потребители на портала трябва да могат да въвеждат, редактират и изтриват съдържанието на публичния портал, това като минимум включва страниците с обща информация за портала, страниците с информация за предоставяните услуги, страниците с реда и начина за предоставяне на реализираните 4 електронни услуги в транзакционен режим. |

### Изисквания към изпълнението на дейността

Дейността трябва да бъде изпълнена в съответствия с разпоредбите на ЗЕУ, ЗЕДЕП и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. Посочената нормативна уредба не е изчерпателна.

В своето техническо предложение участниците трябва да предложат проект на логическа и физическа архитектура на информационната система, която гарантира резервираност и висока устойчивост на решението. Предложените  логическата и физическа архитектура трябва да бъдат съобразени с минималните изисквания на предвиденото за закупуване хардуерно оборудване:

Сървъри – 2 бр.

| Компонент/характеристика | Минимално изискване |
| --- | --- |
| процесор | Минимум 8 ядрен, тактова честота мин. 2.0GHz, мин. 20MB кеш |
| оперативна памет | не по-малко от 64GB оперативна памет DDR4 |
| дисково пространство | минимум 4 х300GB SAS 10k rpm |
| поддържани RAID нива | минимум 0,1,5,10 |
| мрежови интерфейси | минимум 4 x 1 Gbit порта 2 х 10 GbE порта |

Дисков масив – 2 бр.

| Компонент/характеристика | Минимално изискване |
| --- | --- |
| контролери | минимум два резервирани контролера |
| Кеш памет | за всеки контролер минимум 4 GB кеш |
| Свързаност | Дисковата подсиситема да разполага със следните интерфейси: 4 x 1 GbE/10GbE iSCSI per controller |
| Разширение на системата | минимум 96 LFF/199 SFF твърди диска |
| Поддържани RAID нива | минимум 1, 5, 6, 10 |
| Дисково пространство | минимум 10 x 8TB 12G SAS 7.2k rpm 3.5'' |

Мрежови комутатори – 2 бр.

| Компонент/характеристика | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Портове | Минимум 24 х 1GbE порта Минимум 2 × 10 GbE SFP+ порта |
| Допълнителни мрежови функционалности | минимум 4094 VLAN минимум 16 LAG групи поддръжка на IEEE 802.1D STP поддръжка на IEEE 802.1s поддръжка на IEEE 802.1w поддръжка на IEEE 802.1Q поддръжка на IEEE 802.1p |

Защитна стена – 1 бр.

| Компонент/характеристика | Минимално изискване |
| --- | --- |
| Режими на работа | Statefull firewall Stateless firewall Zone-based firewall |
| Памет | Минимум 4GB оперативна и 8GB Flash |
| Производителност | Маршрутизация при 64В пакети – минимум 180Kpps Защитна стена при IMIX размер на пакетите – минимум 480Mbps IPsec при IMIX размер на пакетите – минимум 100Mbps |
| Конкурентни сесии | Минимум 64 000 |
| IPsec тунели | Минимум 250 |

Предвидените за доставка сървърни лицензи за операционна система са Windows Server 2012 R2 Standard.

По линия на централизиран договор за доставка и/или поддръжка на софтуерни лицензи за държавната администрация ще бъде осигурен лиценз за система за управление на база от данни SQL Server Standard 2016 за 2 процесорни ядра.

Участниците трябва да предложат детайлно описание на реализацията като покажат по какъв начин предлаганото от тях техническо решение изпълнява изискванията на нормативната уредба и настоящата техническа спецификация.

### Очаквани резултати

- Разработена, тествана и внедрена в реална експлоатация Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър и публичен портал;

- Разработени и внедрени в реална експлоатация 4 броя електронни административни услуги, вписани в Административния регистър на Ниво 3 или Ниво 4;

Изградена функционалност за предоставяне на масиви от данни в машинно четим формат на граждани и служители на централната и местна власт и интеграция с портала за отворени данни.

## Създаване на нови/актуализиране на съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги и формулиране на предложения във връзка с въвеждането на електронното управление

### Описание на дейността

Настоящата дейност ще стъпи изцяло върху резултатите от Дейност 1: Анализ и проектиране на Специализирана информационна система (СИС), електронен регистър и публичен портал на недвижимите културни ценности. Ще бъдат взети предвид преимуществено резултатите от анализа на законодателството в областта на културното наследство и на практиката в НИНКН и МК по отношение на възможностите за въвеждане на електронно управление, както и изготвената техническа спецификация, като целта е да бъдат създадени нови вътрешни правила за основните процеси при работа в условията на електронно управление, както и правила за предоставяне на електронни услуги в съответствие с изискванията на законодателството и стратегическите документи в областта на електронното управление. При необходимост ще бъдат формулирани предложения за нормативни допълнения и изменения и/или допълнения и изменения на стратегически, програмни и оперативни документи във връзка с разработването и внедряването на специализираната информационна система, регистъра и портала на недвижимите културни ценности в Република България и за предоставянето на електронни услуги.

Създадените в рамките на дейността нови/актуализирани съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси, както и правила за предоставяне на електронни услуги ще бъдат утвърдени съобразно правилата, заложени в Устройствения правилник на Министерството на културата, респективно в Правилника за устройството и дейността на НИНКН.

Министерство на културата (респективно НИНКН или двата органа в сътрудничество - с оглед на резултата от дейността) при установена необходимост от нормативни промени в законодателство, стратегически, програмни и оперативни документи във връзка с електронизация на процесите и предоставянето на електронните услуги поема ангажимента да извърши всички необходими дейности съобразно вътрешните си правила и действащото законодателство в областта на нормотворчеството, в частност Закон за нормативните актове, Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове и Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, за да превърне необходимите изменения в действащо законодателство. Министерство на културата се ангажира да внесе подготвените и одобрени нормативни изменения за разглеждане в Министерски съвет, в случай че са необходими такива изменения

### Изисквания към изпълнението на дейността

При изпълнението на тази дейност изпълнителят следва да съобрази, че до този момент, както в МК, така и в структурата на НИНКН няма въведени електронни услуги, поради което създаваните нови/актуализирани съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси, както и правила за предоставяне на електронни услуги трябва да бъдат всеобхватни и да гарантират изцяло законосъобразното внедряване и експлоатация на софтуерната разработка в обхвата на поръчката.

При изпълнението на дейността особено внимание следва да се обърне на Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за институционална идентичност на администрациите, както и на Методологията за усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги и Наръчника за прилагането й.

При установена необходимост от нормативни промени в законодателство, стратегически, програмни и оперативни документи във връзка с електронизация на процесите и предоставянето на електронните услуги, изпълнителят следва да се стреми към минимизиране на планираните промени като отчита необходимостта от систематично тълкуване на действащото законодателство.

### Очаквани резултати

Аналитичен доклад, съдържащ създадените нови/актуализирани съществуващи вече вътрешни правила за основните процеси и правила за предоставяне на електронни услуги, както и при открита необходимост формулирани предложения за законодателни допълнения и изменения и/или допълнение и изменение на стратегически, програмни и оперативни документи.

## Дигитализиране на документния архив

### Описание на дейността

В съответствие със ЗКН и подзаконовите нормативни актове дигитализацията на архива на НИНКН следва да приключи до 2018 г. При изпълнение на поръчката трябва да бъдат цифровизирани досиетата на одобрените 1490 обекта на недвижимите културни ценности (НКЦ) с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

Досието на недвижимата културна ценност се състои от две части:

- Материали с проучванията за придобиване на статута на обекта като НКЦ:

Протоколи, експертизи, становища и други преписки. Тези документи формират масив от приблизително 11 400 папки.

- Техническа документация за обекта:

Оригинали и копия от архитектурни, устройствени схеми и планове и инвестиционни проекти по специалности, които са обработени и инвентирани в около 28 000 бр. папки. Съдържанието на папките е различно – от 1-2 до 10 или повече броя чертежи в различен формат – от А4 до А0 и страници с текст до 10- 20 бр. Състоянието е различно, има нови документи, но има и документи от 50-те – 80-те години на ХХ век, които са частично повредени или са избледнели.

Дигитализиране на част от документите (около 10 000 чертежи  от А3 до А0 и 15 000 страници А4) ще се извърши със собствен човешки ресурс на НИНКН. Броят на чертежите, които НИНКН ще сканира със собствен човешки ресурс ще са за НКЦ от световно значение, с най-висока ценност.

Цифровият архив на обектите ще бъде достъпен чрез специализираната информационна система и ще бъде използван в хода на изпълнението на услуги и извършването на справки в архива.

### Изисквания към изпълнение на дейността

По предварителна оценка документният архив за 1490 обекта на недвижимите културни ценности (НКЦ) с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение включва брой страници за дигитализиране, както следва:

         Документи формат А4 – 305 000 броя

От тях:

  - неувредени ≈ 85% -  260 000 броя

  - увредени (изисква се по – специално внимание) ≈15% - 45 000 броя

Забележка: В посочения брой документи са включени ≈ 10 000 броя чертежи формат А4.

         Чертежи формат от А3 до А0 – 200 000 броя

От тях:

  - А0  ≈ 30 000 броя

  - А1  ≈ 33 000 броя

  - А2  ≈ 105 000 броя

  - А3  ≈ 32 000 броя

Изпълнението на настоящата дейност, включва:

- Сканиране и дигитализиране на протоколи, експертизи, становища, преписки, архитектурни, устройствени схеми и планове, чертежи и др. хартиени документи на място при Възложителя;

Етапите на обработка на документите включват:

- Подготовка на документите за сканиране - отделяне на документите от подвързията, отстраняване на пликове, папки, подготовка на увредени документи и т.н.

- Същинско сканиране и дигитализиране според изискванията на Възложителя.

- Обратно комплектоване и връщане на документите.

Изискване за дигитализация на документи:

- Когато имаме текст, текстът трябва да се извлече (OCR) и да се запише в текстов файл;

- Когато имаме текст + картинка, картинката и текста са асоциативно свързани;

- Когато имаме само картинка, тя трябва да се опише на базата на описанието, съдържащо се в  набора документи, които се сканират;

- Резултатът от дигитализацията трябва да съдържа самия документ във файл pdf или tiff, също така да има разпознатото съдържание в текстов файл със същото име като оригинала с разширение txt и файл със същото име и comma separated value разширение, с описание на документа разделено по правилата за csv файл.

- Увредените документи ще трябва да се приведат във вид възможен за сканиране. Това включва подлепване, изправяне, почистване от прах, плесен  и друго замърсяване. Част от документите /основно А2 – А0/ ще трябва да се сканират безконтактно;

- Да се спазват изискванията на Държавна агенция "Архиви" за дигитално представяне на архивни документи-дигитални мастер обекти.

При сканирането на документния архив Изпълнителят трябва да индексира отделните документи по минимум два параметъра. Поддържаната индексна информация/мета-данни за документите ще бъде предварително съгласувана с Възложителя.

Изпълнителят следва да осигури необходимата техника и нейната поддръжка за осъществяване на дейностите по сканиране и дигитализиране на документите.

### Очаквани резултати

Дигитализирани досиетата на 1490 обекта на недвижимите културни ценности (НКЦ) с национално и световно значение и недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;

- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;

- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;

- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уеб услуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:

- Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;

- Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);

- Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);

- Регистрация на потребител;

- Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;

- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна;

- Всеки предоставен REST/SOAP приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите;

- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата

- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.

## Прозрачност и отчетност

В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по проектиране на системна и приложна архитектура, разработване на компютърни програми и други дейности.

Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:

- на български език;

- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;

- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

- Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.

### Системен проект

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлни технически спецификации (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.

Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).

### Техническа документация

Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:

- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;

- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;

- Описание на софтуерните модули;

- Описание на изходния програмен код.

## Протоколи

### Приемо-предавателни протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя приемо-предавателени протоколи от изпълнението на дейностите по проекта, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на дейностите.

### Протоколи от работни срещи

За оперативно управление на работата по договора ще се провеждат срещи между ръководителите на дейността от страна на Изпълнителя и Възложителя с периодичност минимум веднъж един път месечно. На срещите ще се разглеждат оперативни въпроси, ще се отчита напредъкът по изпълнение на дейностите, плановете за следващия период на изпълнение на договора и възникналите проблеми, вкл. ще се отчита статусът на всички регистрирани от Възложителя проблеми за периода.

В процеса на изпълнение на дейностите от настоящия документ, представители на  Възложителя и Изпълнителя могат да инициират работни срещи за уточняване на неясноти и изисквания за актуализиране, за дискутиране и решаване на възникнали проблеми. За целта иницииращата страна следва да уведомява другата по електронен път (имейл) като предварително се заявява целта на срещата и темата за дискусия, на база на което съответният ръководител – координаторът по договора от страна на Възложителя и ръководителят на екипа от страна на Изпълнителя - ще определят експертите, които трябва да вземат участие.

От срещите ще се изготвя протокол, който ще бъде неразделна част от документацията по изпълнението на дейността и на проекта като цяло. Ангажимент за изготвяне на протокола има Изпълнителят. Протоколът от срещата ще бъде изпращан в електронен формат до всички присъствали лица в 3 дневен срок след провеждане на срещата. В едноседмичен срок след изпращането на всеки протокол, Изпълнителят ще нанесе получените коментари и предложения за редакция. След края на този срок ще се счита, че всички присъствали на срещата са съгласни с вписаните в протоколите решения.

## Доклади

Изпълнителят трябва да изготви минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката.

### Встъпителен доклад

Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:

- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;

- Начини на комуникация;

- Отговорни лица и екипи.

Встъпителният доклад се одобрява от възложителя с приемо-предавателен протокол.

### Междинни доклади

Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на събитие.

Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.

Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:

- Общ прогрес по дейностите през периода;

- Постигнати проектни резултати за периода;

- Срещнати проблеми, причини  и мерки, предприети за преодоляването им;

- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;

- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.

Всеки междинен доклад се одобрява от възложителя с приемо-предавателен протокол.

### Окончателен доклад

В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати. Окончателният доклад се одобрява от възложителя с приемо-предавателен протокол.

Докладите се изпращат до отговорния служител на възложителя. За тази цел възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.

Възложителят разглежда представените доклади и уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка