Приложение № 1
към чл. 38, ал. 3 от НОИИСРЕАУ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за

Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство, във връзка с изпълнение на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

# РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ
## Използвани акроними
ЕС	Европейски съюз
СЕСИС / (EUIPO)	Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост / (European Union Intellectual Property Office)
СОИС / (WIPO)	Световна организация за интелектуална собственост
ЕПВ / (EPO)	Европейско Патентно ведомство
ПВ	Патентно ведомство на Република България
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 207/2009 НА СЪВЕТА от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2424	РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/2424 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн)
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436	ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2436 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките
Устройствен правилник	УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, в сила от 30.09.2016 г., издаден от Патентното ведомство на Република България, обн. ДВ бр. 76 от 30 септември 2016г., изм. ДВ бр. 14 от 10 февруари 2017г., изм. и доп. ДВ бр. 31 от 18 април 2017г.
ЗМГО	Закон за марките и географските означения
ЗПРПМ	Закон за патентите и регистрацията на полезните модели
ЗПД	Закон за промишления дизайн
ЗЗНСРПЖ	Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
ЗТИС	Закон за топологията на интегралните схеми
ЗЕУ	Закон за електронното управление
НОИИСРЕАУ	Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
ПИС	Представители по индустриална собственост
ИТ	Информационни технологии
SDK	Software development kit
API	Application programming interface/Приложно програмен интерфейс

## Технологични дефиниции

Участник	Участник е стопански субект, който е представил оферта за участие в процедурата за доставка на услуги, специфицирани в настоящата обществена поръчка
Изпълнител	Изпълнител е участникът, който е спечелил процедурата за обществена поръчка и на когото е възложен договор за изпълнение. Следователно, Изпълнителят е лицето, чиято оферта за изпълнение на поръчката е била приета от Възложителя и е наречен така в договорното споразумение
Възложител	Възложител на настоящата обществена поръчка е Патентно ведомство на Република България
Право на интелектуална собственост	Право на интелектуална собственост означава някои или всички издателски права, морални права, търговка марка, патент и други интелектуални и имуществени права, заглавия и интереси в световен мащаб, независимо дали са отдадени, условни или бъдещи, включващи без ограничения всички икономически права и всички изключителни права за преиздаване, определяне, адаптиране, преработка, превод, създаване на копия, извадка и повторно използване на данни, производство, пускане в обръщение, публикуване, разпространение, продажба, лицензиране, прехвърляне, отдаване под наем или лизинг, електронно разпространение или предоставяне на достъп, разгласяване, показване, въвеждане в компютърна памет или използване по друг начин на някоя част от екземпляра, цялостно или частично, под всякаква форма, директно или индиректно или оторизиране на други лица да извършват това.
Виртуална комуникационна инфраструктура	Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях.
Държавен хибриден частен облак	Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа).
Софтуер с отворен код	Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: / Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; / Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; / Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. / Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses.
Машинночетим формат	Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура.
Отворен формат	Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация.
Метаданни	Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване.
Официален отворен / стандарт	Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост.
Система за контрол на версиите	Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: / Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; / Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; / Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; / Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. / Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.
Първичен регистър	Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост.

## Дефиниции за нива на електронизация на услугите
Неприложимо за проекта.
# ВЪВЕДЕНИЕ
## Цел на документа
Целта на настоящия документ е да представи техническите изисквания за изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство“
В настоящото техническо задание са описани и изискванията към управлението на проекта, документацията и отчетността.
## За възложителя – функции и структура
Патентното ведомство на Република България е национален държавен орган за правна закрила на обектите на индустриалната собственост със седалище гр. София. Патентното ведомство е модерна държавна институция, чието призвание е да работи за прилагането на съвременната система за закрила на индустриалната собственост.
Патентното ведомство на Република България е правоприемник на Института за рационализации – ИНРА, учреден с Указ на Президиума на Народното събрание през 1948г., като приемник на Бюрото за индустриална собственост, създадено още през 1921 г. с приемането на първия Закон за патентите за изобретения. След 1948 г. ИНРА минава през различни структурни и функционални промени, и през 1993 г., с приемането на новия Закон за патентите, името му се променя на Патентно ведомство на Република България.
Основни функции на Патентното ведомство
- извършва експертиза и взема решения по закрилата на обектите на индустриална собственост;
- издава патенти за изобретения и свидетелства за регистрация на полезни модели; свидетелства за промишлени дизайни, търговски марки, марки за услуги, наименования за произход и други защитни документи за закрила на обекти на индустриалната собственост;
- разглежда спорове;
- представлява страната в определени междудържавни организации по индустриална собственост и осъществява международно сътрудничество в тази област, в това число за извършване на проучвания и експертиза за обекти на индустриалната собственост;
- извършва публикациите и издава бюлетин и осъществява международен обмен на патентни документи, създава и поддържа информационни системи за обектите на индустриалната собственост и предоставя информационни услуги за тези обекти;
- издава наредби и инструкции в рамките на компетенциите на Патентното ведомство и предлага тарифи за дейностите и услугите, извършвани от Ведомството;
- води държавните регистри за защитените обекти на индустриална собственост;
- осъществява подготовката на кадри и обучение в областта на индустриалната собственост;
- информира обществеността в областта на индустриалната собственост и популяризира правната закрила на индустриалната собственост и иновационната дейност.

Организационна структура:

Фигура 1. Структура на Патентно ведомство

## За проекта
Предметът на настоящото техническо задание е елемент от дейностите по Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост. Дейностите в подкрепа на развитието на модерни и нови за страната услуги за бизнеса, предоставяни от Патентно ведомство, ще доведат до увеличаване на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаването на необходимата среда за развитие на иновациите. Проектът ще се изпълни в рамките на 36 месеца и предвижда реализирането на комплекс от мерки, които да подпомогнат постигането на основната цел, включващи:

- Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост;
- Обновяване на сградния фонд на Централна патентна библиотека;
- Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство;
- Изготвяне на анализи и проучвания, които да подпомагат в максимална степен представителите на бизнеса при ползването на системата за закрила на индустриалната собственост;
- Ускоряване експертизата на заявки за патенти;
- Популяризиране на системата за закрила на обектите на индустриална собственост;
- Подобряване качеството и ефективността на административно-наказателна дейност;
- Други дейности.
Проектното предложение включва и съответните дейности по външно възлагане, информация и публичност, организация и управление на проекта и одит.
## Нормативна рамка
Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:
- Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Патентното ведомство;
- Политика и цели по качеството на Патентното ведомство;
- Закон за Електронно Управление;
- Наредбата за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (НОИМИС);
- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги;
- Закон за зашита на личните данни;
- Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни;
- Стратегията за развитие на електронното управление в България 2014-2020;
- Цели на администрацията за 2017 година.

# Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта
## Общи и специфични цели на проекта
Общата цел на проектното предложение е да се повиши качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост.
Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:
- Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост;
- Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство.
## Обхват на проекта
Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

Дейност 1: Анализ на наличната структура и съдържание на информацията в сегашния уеб сайт на ведомството, използваната технологична платформа и процесите по поддържане на информацията в сайта;

Дейност 2: Проектиране, включваща следните под-дейности:
- Разработване на дизайнерски варианти на графичната визия, структура и функционалност;
- Избор на подходяща технологична платформа и архитектура за изграждане на сайта;
Дейност 3: Технологична реализация, включваща следните под-дейности:
- Имплементиране на избрания и одобрен вариант на графичен дизайн в избраната технологична платформа;
- Реализиране на публично достъпните функционалности и на вътрешни функционалности за лесно и удобно поддържане на информационното съдържание от потребители, които не са IT специалисти;
- Интегриране на публично достъпни приложения, съставляващи фронт - офис частта от технологичната инфраструктура на ведомството, с цел осигуряване на единна визия и присъствие на ведомството в Интернет пространството.

Дейност 4: Миграция на данни, тестване и внедряване, включваща следните под-дейности:
- Преструктуриране, изчистване и допълване на информацията, налична в сега действащия Интернет сайт на вдомството;
- Прехвърляне на цялата информация, налична на сегашния Интернет сайт на ведомството в така разработената нова платформа. За целта ще бъде извършено следното;
- Тестване;
- Пускане в действие на новия сайт.
## Целеви групи
Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:

- Патентно ведомство на Р. България;
- Представителите на бизнеса, в качеството им на заявители и притежатели на обекти на индустриална собственост;
- Както и всички ползватели на услугите на Патентно ведомство на Република България.
## Очаквани резултати
Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:
- Обновени и модернизирани графичен дизайн и структура на уеб сайта на Патентно ведомство, чрез използване на нова платформа, позволяваща по-бързо и добро структуриране на търсената информация;
- Създаден нов сайт, лесно достъпен, актуален и функционален спрямо изискванията на Патентно ведомство, съобразен с изискванията за:
  - еднаква визуализация на широко разпространени web браузъри – IE; MF; CHROME и масово използваните операционни системи;
  - респонсив дизайн за дисплеи с голям и среден размер и мобилна версия на уеб-дизайна за малки мобилни устройства Android, Apple или техни еквиваленти;
- Изцяло мигрирана информация от сегашния уеб сайт на ведомството;
- Осъществена интеграция с на публично достъпни приложения, съставляващи фронт - офис частта от технологичната инфраструктура на ведомството;

## Период на изпълнение
Периодът на изпълнение е 10 месеца, но не по късно от 30 календарни дни преди 26.10.2020 г. Участниците трябва да изготвят и представят на Възложителя за одобрение подробен график, в който следва да се конкретизират сроковете за изпълнение на всяка дейност от настоящата поръчка. Графикът за изпълнение трябва да бъде съобразен с продължителността на дейността и не може да надвишава 10 месеца от дата на сключване на договора.
# ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ
Уеб сайтът на Патентно ведомство е изграден преди повече от 10 години. Базиран е на остаряла платформа, която не позволява много добро структуриране на наличната в него информация. Това води до значителни затруднения за обслужване на бизнеса и потребителите на услуги. Потребителите трудно се ориентират къде да намерят необходимата информация, касаеща релевантните за тях процедури. Изложеното рефлектира и оказва негативно влияние върху желанието на бизнеса да създава и защитава обекти на индустриална собственост, което от своя страна води до недостатъчно използване на иновативния капацитет на предприятията. Настоящата поръчка предвижда обновяването на уеб сайта на ведомството чрез използване на нова платформа, позволяваща по-бързо и добро структуриране на търсената информация.
Предвижда се създаване на нова платформа, без промяна на домейна, т. е. запазване на стария адрес в интернет страницата на Патентно ведомство.
# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
## Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка
Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 „Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.004 „Развитие на модерна система за индустриална собственост чрез подкрепа за дейността на Патентно ведомство на Република България“.
Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на Патентно ведомство, както и изискванията на финансиращия орган, както са изложени в Условия за изпълнение на проекти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, налични на адрес: (http://opic.bg/procedure/bg16rfop002-1004-razvitie-na-moderna-sistema-za-industrialna-sobstvenost-chrez-podkrepa-za-deynostta-na-patentno-vedomstvo-na-republika-blgariya).
## Общи организационни принципи
Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта:
- Хоризонталният принцип предполага ангажиране на специалисти от различни звена, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по предмета на проекта и същевременно екипът да усвои новите разработки на достатъчно ранен етап, така че да е в състояние пълноценно да ги използва и развива и след приключване на проекта;
- Вертикалният принцип включва участие на експерти и представители на различните управленски нива, така че управленският екип да покрива както експертните области, необходими за правилното и качествено изпълнение на проекта, така и управленски и организационни умения и възможности за осъществяване на политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез участие на ръководители на звената – ползватели на резултата от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на ангажираност на институцията с проблемите на проекта.
## Управление на проекта
Участниците трябва да предложат методология за управление на проекта, която смятат да приложат, като се изтъкнат ползите й за успешното изпълнение на проекта. Предложената методология трябва да съответства на най-добрите световни практики и препоръки (например Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Guide, PRINCE2, Agile/SCRUM/Kanban, RUP и др. еквивалентни).
Възложителят изисква методология за управление на проекта, която участниците трябва да приложат и която съответства на най-добрите практики и препоръки.
Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.
Доброто управление на проекта трябва да осигури:
- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;
- оптимално използване на ресурсите;
- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;
- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;
- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;
- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Методологията трябва да включва подробно описание на:
- фазите на проекта;
- организация на изпълнение:
  - структура на екипа на Изпълнителя;
  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;
  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;
- проектна документация:
  - видове доклади;
  - техническа и експлоатационна документация;
  - време на предаване;
  - съдържание на документите;
  - управление на версиите;
- управление на качеството;
- график за изпълнение на проекта.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.
## Управление на риска
В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.
Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.
През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови или вторични рискове.“

През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови или вторични рискове.
В хода на изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да поддържа актуален списък с рисковете и да докладва състоянието на рисковете
най-малко с месечните отчети за напредъка.

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:
- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;
- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;
- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;
- Неправилно и неефективно разпределяне на ресурсите и отговорностите при изпълнението на договора;
- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;
- Грешки при разработване на функционалностите на системата;
- Недостатъчна яснота по правната рамка и/или променяща се правна рамка по време на изпълнение на проекта;
- Липса на задълбоченост при изследването и описанието на бизнес процесите и данните;
- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;
- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.
# ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА
В техническото си предложение участниците трябва да предложат подход за изпълнение на проекта, като включат минимум следните етапи:
## Анализ на данните и изискванията.
Това е първият етап от изпълнението на проекта, в рамките на който Изпълнителят трябва да извърши анализ на:
- наличната структура и съдържание на информацията в сегашния уеб сайт на ведомството;
- използваната технологична платформа, върху която е изградена сегашната версия на сайта и начинът на съхранение на данните и достъпа до тях;
- организацията и процесите по поддържане на информацията в сайта;
## Изготвяне на системен проект
Изпълнителят трябва да изготви системен проект, който подлежи на одобрение от Възложителя. В системния проект трябва да са описани всички изисквания за реализирането на интернет-сайта на ведомството Системният проект трябва да включва:
- Разработване на дизайнерски варианти на графичната визия, структура и функционалност;
- Избор на подходяща технологична платформа и архитектура за изграждане на сайта;
- Дефиниране на детайлни изисквания и бизнес процеси по публикуване и поддържане на информацията в сайта, които трябва да се реализират в системата;
- Изготвяне на план за преструктуриране и миграция на данните от съществуващия сайт;
- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.
- Изготвяне на план за внедряване.

Изпълнението на задачите изисква дефиниране на модели на бизнес процеси, графичен дизайн и потребителски интерфейс, политика за сигурност и защита на данните, основни изграждащи блокове, технология на взаимодействие, мониторинг на системата, спецификация на номенклатурите, роли в системата и други.
Системният проект подлежи на одобрение от Възложителя.
## Разработване на софтуерното решение
Етапът на разработка включва изпълнението на следните задачи съгласно изискванията на настоящото техническо задание и системния проект:
- Имплементиране на избрания и одобрен вариант на графичен дизайн в избраната технологична платформа;
- Реализиране на публично достъпните функционалности съгласно системния проект;
- Реализиране на функционалности за лесно и удобно поддържане на информационното съдържание от потребители, които не са IT специалисти;
- Интегриране на публично достъпни приложения, съставляващи фронт - офис частта от технологичната инфраструктура на ведомството, с цел осигуряване на единна визия и присъствие на ведомството в Интернет пространството
За изпълнение на дейностите по разработка на сайта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да опишат в своите технически предложения приложим подход (методология) за софтуерна разработка, която ще използват, както и инструментите за разработка и средата за провеждане на вътрешните тестове. Участниците трябва да опишат как предложеният от тях подход ще бъде адаптиран за успешната реализация на сайта.
## Тестване
Изпълнителят трябва да проведе тестване на сайта в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени. Изпълнителят трябва да предложи и опише методология за тестване, която ще използва в план за тестване с описание на обхвата на тестването, вид и спецификация на тестовете, управление на дефектите, регресионна политика, инструменти, логистично осигуряване и други параметри на процеса.
## Внедряване
Изпълнителят трябва да внедри сайта в информационната и комуникационна среда на Патентно ведомство. Това включва:
- Инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на сайта в условията на експлоатационната среда на Патентно ведомство;
- Преструктуриране, изчистване и допълване на информацията, налична в сега действащия Интернет сайт на вдомството;
- Прехвърляне на цялата информация, налична на сегашния Интернет сайт на ведомството в така разработената нова платформа. За целта ще бъде извършено следното;
- Пускане в действие на новия сайт.
## Обучение
Изпълнителят трябва да организира и да проведе обучения на следните групи и ползватели на софтуерното решение:
- Служители от отдел Административно и информационно обслужване в Патентно ведомство.
- За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка:
- Необходимия хардуер;
- Необходимия софтуер;
- Зала/Зали за провеждане на обученията;
- Учебни материали;
- Лектори.
## Гаранционна поддръжка
Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на системата.
При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.
Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на сайта и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;
- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.
# ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Разработеният софтуер трябва да отговаря на всички изисквания на приложимата нормативна уредба по отношение на електронното управление, в частност на:
- Закон за електронното управление;
- Закон за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните);
- Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (загл. изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г.)и Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО;
- Закон за електронната идентификация;
- Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация;
- Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите;
- Наредба за общите изисквания за мрежова и информационна сигурност (загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.);
- Наредба за обмена на документи в администрацията (загл. изм. - ДВ, бр. 5 от 2017 г., в сила от 01.03.2017 г.);
- Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.
В допълнение разработените и надградени софтуерни модули на единната информационна среда трябва да отговарят и на всички изисквания посочени по-долу, доколкото всяко от изискванията е приложимо за конкретния новоразработен модул, доколкото са налице необходимите нормативни и технологични предпоставки, които са извън компетенциите на Патентно ведомство на Република България, и доколкото тези изисквания не противоречат на установените практики на СОИС, СЕСИС, ЕПВ и задълженията на ведомството, произтичащи от лицензионните споразумения за ползване на предоставените от тях софтуерни продукти и програмни кодове, както и всякакви други задължения на ведомството по отношение на техническо сътрудничество, спазване на специфични проектни организации и/или международни стандарти в областта на индустриалната собственост, произтичащи от чл.123в на Регламента за марката на Европейския съюз, влязъл в сила от 23.03.2016 г. и международни спогодби и конвенции.
## Функционални изисквания към информационната система
### Интеграция с външни информационни системи
За реализиране на основни бизнес процеси сайтът трябва да поддържа интеграция в реално време с информационни системи на други администрации:
Не е приложимо.
### Интеграционен слой
Трябва да бъде разработен и внедрен служебен онлайн интерфейс за машинен обмен на данни и предоставяне на вътрешноадминистративни електронни услуги към информационни системи и регистри на други администрации, публични институции и доставчици на обществени услуги, съгласно действащите изисквания за оперативна съвместимост. Трябва да бъде предвидена интеграция с първични регистри чрез стандартен междинен слой или чрез националната схема за електронна идентификация – конкретната реализация трябва да бъде одобрена от Възложителя след приключване на етапа на бизнес-анализ.
### Технически изисквания към интерфейсите
Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:
- Служебните онлайн интерфейси трябва да се предоставят като уеб-услуги (web-services) и да осигуряват достатъчна мащабируемост и производителност за обслужване на синхронни заявки (sync pull) в реално време. Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му;
- [ако е приложимо] Всички публични и служебни онлайн интерфейси трябва да бъдат реализирани с поддръжка на режими “push” и „pull”, в асинхронен и синхронен вариант – практическото прилагане на всяка от комбинациите трябва да бъде определено на етап бизнес-анализ и да бъдат съобразени реалните казуси (use cases), които всеки интерфейс обслужва;
- Трябва да се реализира интегриране на модул за разпределен кохерентен кеш (Distributed Caching) на „горещите данни“, които Системата получава и/или които се обменят през служебните онлайн интерфейси, като логиката на Системата трябва гарантира кохерентност (Cache Coherency) между кешираните данни и данните, съхранявани в базите данни;
- Да бъде предвидено създаването и поддържането на тестова среда, достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или за бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващите и бъдещи информационни системи.
### Електронна идентификация на потребителите
Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация.
При вписването, заличаването или извличането на данни от регистър от длъжностни лица лицата, които извършват вписването, заличаването или извличането, се идентифицират в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация. Идентификация не се изисква за извличане на данни от публичните регистри.
Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect.
Системата трябва да поддържа и стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола - за потребители, които нямат издадени удостоверения за електронна идентичност, и за потребители, които желаят да продължат да използват електронни административни услуги с КЕП.
Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:
- Визуализиране на информация относно стъпките по регистрация и информация във връзка с процеса за потвърждаване на регистрацията и активиране на потребителския профил. Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък";
- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;
- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";
- Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.
При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна идентичност, по националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да използва потребителския профил, създаден в системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в Системата, който е създаден преди въвеждането на националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от националната система за електронна идентификация. Допустимо е Системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в системата за електронна идентификация.
Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.
### Отворени данни
Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);
### Формиране на изгледи
Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:
- Визуализиране на таблици;
- Графична визуализация на екран;
- Разпечатване на хартиен носител;
- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

### Администриране на системата
Системата трябва да осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.
## Нефункционални изисквания към информационната система
### Авторски права и изходен код
Всички авторски и сродни права върху компютърните програми, които ще бъдат разработени по заданието на Възложителя, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, и всичката техническа документация, чиято разработка е предмет на поръчката, трябва да възникват за Възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им;
### Системна и приложна архитектура
- Сайтът трябва да бъде реализиран със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост му с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;
- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс – не е приложимо;
- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на бизнес процесите в Системата - не е приложимо;
- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони, както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения - не е приложимо;
- Системата трябва да бъде реализирана със софтуерна архитектура, ориентирана към услуги - Service Oriented Architecture (SOA) - не е приложимо;
- Взаимодействията между отделните модули в Системата и интеграциите с външни информационни системи трябва да се реализират и опишат под формата на уеб-услуги (Web Services), които да са достъпни за ползване от други системи в държавната администрация, а за определени услуги – и за гражданите и бизнеса; За всеки от отделните модули/функционалности на Системата следва да се реализират и опишат приложни програмни интерфейси – Application Programming Interfaces (API). Приложните програмни интерфейси трябва да са достъпни и за интеграция на нови модули и други вътрешни или външни системи - не е приложимо;
- Приложните програмни интерфейси и информационните обекти задължително да поддържат атрибут за версия - не е приложимо;
- Версията на програмните интерфейси, представени чрез уеб-услуги, трябва да поддържа версията по един или няколко от следните начини - не е приложимо:
  - Като част от URL-а
  - Като GET параметър
  - Като HTTP header (Accept или друг)
- За всеки отделен приложен програмен интерфейс трябва да бъде разработен софтуерен комплект за интеграция (SDK) на поне две от популярните развойни платформи (.NET, Java, PHP) - не е приложимо;
- Системата трябва да осигурява възможности за разширяване, резервиране и балансиране на натоварването между множество инстанции на сървъри с еднаква роля - не е приложимо;
- При разработването на сайта трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;
- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в сайта без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на сайта ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;
- Архитектурата на сайта и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват работоспособност и отказоустойчивост на сайта, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);
- Част или всички компоненти на Системата ще бъдат разположени върху Държавния хибриден частен облак като среда за функциониране на информационната система – не е приложимо;
- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за сайта: тестова, стейджинг, продуктивна;
- Сайтът трябва да бъде разгърнат върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, тестова за външни нужди, стейджинг и продуктивна);
- Тестовата среда за външни нужди трябва да бъде създадена и поддържана като "Sandbox", така че да е достъпна за използване и извършване на интеграционни тестове от разработчици на информационни системи, включително такива, изпълняващи дейности за други администрации или бизнеса, с цел по-лесно и устойчиво интегриране на съществуващи и бъдещи информационни системи. Тестовата среда за външни нужди трябва да е напълно отделна от останалите среди и нейното използване не трябва да влияе по никакъв начин на нормалната работа на останалите среди или да създава каквито и да било рискове за информационната сигурност и защитата на личните данни;
- Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ - не е приложимо;
- В Техническото си предложение участникът трябва да опише добрите практики, които ще прилага по отношение на всеки аспект от системната и приложната архитектура на сайта;
- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;
- Системата трябва да бъде разработена така, че да позволява използването ѝ от много различни институции (т.нар. multitenancy), като за използване от нова институция не трябва да се изисква нова инсталация;
- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;
- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор - не е приложимо;
- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.
### Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на комерсиален софтуер и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя.
### Подход за избор на отворени имплементации и продукти
За реализацията на дадена техническа функционалност обикновено съществуват множество отворени алтернативни проекти, които могат да се използват в настоящия сайт.
Отворените проекти трябва да отговарят на следните критерии:
- За разработката им да се използва система за управление на версиите на кода и да е наличен механизъм за съобщаване на несъответствия и приемане на допълнения;
- Да имат разработена техническа документация за актуалната стабилна версия;
- Да имат повече от един активен програмист, работещ по развитието им;
- Да имат възможност за предоставяне на комерсиална поддръжка;
- Да нямат намаляваща от година на година активност;
- По възможност проектите да са подкрепени от организации с идеална цел, държавни или комерсиални организации;
- По възможност проектите да имат разработени unit tests с code coverage над 50%, а проектът да използва Continuous Integration (CI) подходи – build bots, unit tests run, регулярно използване на статични/динамични анализатори на кода и др.
Препоръчително е преизползването на проекти, финансирани със средства на Европейския съюз, както и на такива, в които Участникът има активни разработчици. Използването на closed source и на инструменти, библиотеки, продукти и системи с платен лиценз става за сметка на изпълнителя, като е допустимо в случаите, когато липсва подходяща свободна алтернатива с необходимата функционалност или тя не отговаря на горните условия.
Изпълнителят трябва да осигури поддръжка от комерсиална организация, развиваща основните отворени продукти, които ще бъдат използвани като минимум за операционните системи и софтуерните продукти за управление на базите данни.
### Подход за работа с външните софтуерни ресурси
При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.
Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.
При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.
### Изграждане и поддръжка на множество среди
Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:

Среда	Описание
Development	чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др.
Testing	чрез Testing средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване.
Production	това е средата, която е публично достъпна за реална експлоатация и интеграция със съответните външни системи и услуги.

Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.
Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.
### Процес на разработка, тестване и разгръщане
За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:
- Документиране на сайта в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;
- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове
- Използване на continuous integration практики;
- Използване на dependency management.
Във всеки един компонент на сайта, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:
- Дата и час на build;
- Място/среда на build;
- Потребител извършил/стартирал build процеса;
- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-ът.

### Бързодействие и мащабируемост
#### Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Сайтът трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.
- Сайтът трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.
- Сайтът трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.
#### Кохерентно кеширане на данни и заявки

Спецификата на сайта не изисква използването на разпределен кохерентен кеш.
#### Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение;
- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.
#### Използване на HTTP/2
С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:
- Включена header compression;
- Използване на brotli алгоритъм за компресия;
- Включен HTTP pipelining;
- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);
- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305
  за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);

#### Подписване на документи
- При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.
- Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.
- Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;
- Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:
- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в Системата;
- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;
- чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.
#### Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията
- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), система за управление на зависимостите (Dependency Management);
- Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за визуализиране на съдържание.
### Информационна сигурност и интегритет на данните
- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);
- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;
- Не се допуска използването на Self-Signed сертификати за публични услуги;
- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката – не е приложимо;
- Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). За нуждите на автентикация с КЕП трябва да се предвиди имплементирането на обратен прокси сървър (Reverse Proxy) с балансиране на натоварването, който да препраща клиентските сертификати към вътрешните приложни сървъри с нестандартно поле (дефинирано в процеса на разработка на Системата) в HTTP Header-а. Схемата за проксиране на заявките трябва да бъде защитена от Spoofing – не е приложимо;
- Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата – не е приложимо;
- При разгръщането на всички уебуслуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;
- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност – не е приложимо;
- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);
- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в сайта. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:
- Уникален номер;
- Точно време на възникване на събитието;
- Вид събитие;
- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;
- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;
- Приоритет;
- Описание на събитието;
- Данни за събитието.
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;
- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;
- Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на сайта.
### Използваемост
#### Общи изисквания за използваемост и достъпност

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;
- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL);
- Функционалностите на потребителския интерфейс на сайта трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);
- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, сайтът трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в
  т. 7.1.1. от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при иденетифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;
- Трябва да бъде осигурен бърз и лесен достъп до електронните услуги и те да бъдат промотирани с подходящи навигационни елементи на публичната интернет страница – банери, елементи от главното меню и др.;
- Сайтът трябва да бъде проектиран и оптимизиран за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на сайта трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците;
- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;
- При разработката на публични уеббазирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:
- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);
- JSON-LD 1.0 (http://www.w3.org/TR/json-ld/);
- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;
- В екранните форми на сайта трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил – не е приложимо.
- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).
- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в сайта потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа чрез декларативен или програмен подход.
- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата - не е приложимо.
- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.
- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви- не е приложимо.
- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;
- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска сайтът да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.
- Сайтът трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.
- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.
- Сайтът трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която сайтът да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;
- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;
- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).
#### Интернационализация

- Сайтът трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;
- Всички софтуерни компоненти на сайта, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.
- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност – минимум български и английски език. Преводите трябва да бъдат осъществени професионално, като се допуска използването на средства за машинен превод с ръчна проверка и корекции от професионални преводачи;
- Публичната част на сайта трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от менюто - видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език.
#### Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс
Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:
- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;
- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от
  10 стойности;
- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;
- Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи - не е приложимо;
- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:
- Категории;
- Различни материали (новини, снимки, галерии и др.);
- Всяко отделно поле за редакция;
- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;
- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини– не е приложимо;
- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития– не е приложимо;
- При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.
- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП;
#### Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес-процеси
- Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;
- При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите;
- Модулът за преглед на историята на транзакциите трябва да поддържа следните функционалности:
  - Да визуализира списък с историята на подадените заявления, като минимум със следните колони – дата, входящ номер, код на тупа формуляр, подател (име на потребител и имена на физическото лице - подател), статус на заявлението;
  - Да предлага видни и лесни за използване от потребителите контроли/инструменти:
        1. за филтриране на списъка (от дата до дата, за предефинирани периоди, като "последния един месец", "последната една година";
        2. сортиране на списъка по всяка от колоните, без това да премахва текущия филтър;
        3. свободно търсене по ключови думи по всички колони в списъка и метаданните на прикачените/свързаните документи със заявленията, което да води до динамично филтриране на списъка.

Не е приложимо.
#### Изисквания за проактивно информиране на потребителите
Сайтът трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в сайта електронни адреси, с които е заявено желание да получават такива бюлетини.
### Системен журнал
Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).
Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис трябва да включват като минимум следните данни:
- дата/час на действието;
- модул на системата, в който се извършва действието;
- действие;
- обект, над който е извършено действието;
- допълнителна информация;
- IP адрес и браузър на потребителя.
Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка организация на базата данни:
- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;
- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;
- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни.
### Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях
При разработването на сайта следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн. Дизайнът трябва да бъде приложен след одобрението на Възложителя.

- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;
- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;
- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;
- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;
- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;
- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;
- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;
- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;
- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;
- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);
при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

# ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

Настоящият раздел описва специфичните функционални изисквания към интернет сайта на ведомството. От участниците в настоящата поръчка се очаква да предложат подходи за извършване на всяка от дейностите, изброени в следващите под-раздели, като предлаганите подходи трябва да са обвързани с предложенията за обща организация и методология за изпълнение на проекта и подкрепен с примери от конкретния контекст.
## Публична част на сайта
Публичната част на новия интернет сайт на ведомството трябва да предоставя възможност за динамично визуализиране на информация, съхранявана в структуриран вид и периодично обновявана посредством специално предвиден за целта инструментариум. Тя трябва да включва и интерактивни функционалности за търсене .
### Общи изисквания
- Сайтът трябва да е на минимум два езика – на български и английски език; Трябва да има възможност, когато потребител е избрал определен език, при негово желание, всяко следващо зареждане на страницата да бъде на този език (засичане по IP адрес).
- Еднаква визуализация посредством широко разпространени web браузери – IE; MF; CHROME и масово използваните операционни системи;
- Респонсив дизайн за дисплеи с голям и среден размер и мобилна версия на уеб-дизайна за малки мобилни устройства с Android, Apple или техни еквиваленти;
- Сайтът трябва да бъде оптимизиран за „бързо“ (минимално изискване - „стандартно“) зареждане и да бъде изчистен от излишни и обемисти HTML тагове.
- Трябва да поддържа функцията „embed” от социалните мрежи като Facebook, Twitter, Instagram.
- Началната страница трябва да бъде гъвкава за разместване, т. е. разположението на блоковете с категории по нея не трябва да бъдат фиксирани. Възможност за промяна на елементи от началната страница – въвеждане на информация, добавяне на банери и др.
- Политика за използване на cookies - стандартното за всички сайтове съобщение, с приемането на което потребителите се съгласяват с политиката за използване на „бисквитки” – да се появява в горната част на сайта още при първото влизане на даден потребител в него.
- С цел осигуряване на възможност за ползване от хора с увреждания, да се предоставят следните функционалности: промяна на големината (кегела) на текстовия шрифт; връщане на стандартните настройки; опростен изглед на страницата – в текстови вид.
- Локализация на потребителя в - навигацията на сайта трябва да позволява във всеки един момент и от всяка страница да се предоставя връзка към началната и към предишната страница, да се визуализира моментното положение на потребителя в сайта (път на достъпване до вътрешна страница) – т. нар. Breadcrumb.
- Странициране - сайтът следва да осигури възможност за странициране - подреждане на информацията в страници в случаите, когато тя е в списъчен вид и съдържа елементи, които не се събират на един екран с предоставяне на навигационен елемент за преминаване от една страница в друга (предишна, следваща, първа, последна).
- Възможност за печат – сайтът следва да осигури възможност потребителят да отпечата съдържанието на текущата страница в подходящ формат.
- Реализиране на достъп до уеб сайта с и без “www – префикс”.
### Изисквания по отношение на достъпност за потребители със зрителни увреждания
Целият интернет сайт и всички негови под-раздели трябва отговарят на изискванията на утвърдените стандарти за достъпност (accessibility) и ползваемост (usability) и всяка една от страниците да е валидирана според препоръките на W3C/WAI.
Всяка страница трябва да разполага с бутони, чиято функция да бъде намаляването или уголемяването на шрифта. Изисква се и наличието на бутон, който да върне настройките по подразбиране. Всички бутони трябва да бъдат на видно място.
Сайтът трябва да съдържа специализирана страница за незрящи лица. При зареждането й тя трябва да ги напътства с предварително записан звуков клип как биха могли да улеснят достъпа си до сайта и наличната в него информация.
### Изисквания към информационното съдържание
Заедно с изработването на концепцията за графичен дизайн, Изпълнителят трябва да разработи и концепция за структуриране на информационното съдържание.
То трябва да включва минимум следното:
- Раздел за новини, видими на главната страница на сайта, с възможност за преглед на архив за дълъг период назад във времето;
- Важни съобщения за потребителите, разположени на видно място на заглавната страница на сайта;
- Препратки към списъци, обявени за публичен достъп от заинтересованите потребители (напромер списък с нередовни плащания, неуточнена кореспонденция и др.);
- Информация за ведомството, включително структура, функции, ръководен състав, контакти;
- Информация за индустриалната собственост;
- Систематизирано законодателство, свързано с дейността на ведомството;
- Препратка към електронния портал на ведомството;
- Препратки към интернет сайтове и бази данни на външни организации, които също биха представлявали интерес за посетителите на интернет сайта на ведомството;
- Официален бюлетин на ведомството;
- Информация за проекти, изпънявани от ведомството;
- Информация за предоставяни услуги с описание, процедури, образци на бланки, тарифи и др.
### Профил на купувача
В сайта трябва да се поддържа обособена част, съдържаща информация за обществените поръчки. Тази обособена част следва да бъде реализирана като интерактивно приложение съгласно изискването на чл.42 от новия ЗОП, обн. ДВ, бр.13/16.02.2016г., в сила от 15.04.2016 г., с възможност за структуране на годишна база, като се обособят различни подраздели:
- Подраздел „Обществени поръчки“;
- Подраздел „Предварителни обявления по чл. 23“
- Подраздел „Архив“
Разделът за обществени трябва да е публично достъпен и да съдържа структурирана информация за обявените обществени поръчки, с информация за предмет, срокове и условия, включително документи, които да могат да се свалят.
### Конкурси
В публичната част на сайта трябва да има обособен раздел, в който да се публикуват обяви и документация за конкурси за служители на ведомството. Съгласно чл.21, ал.4 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители „На седмия ден от крайната дата за подаване на документите списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпното място в съответната администрация и се публикуват в електронната й страница при наличие на такава“.
## Вътрешна функционалност на сайта
Наред с публичната част на сайта, изпълнителят трябва да разработи и специална функционалност, достъпна само за вътрешни потребители на ведомството. Тази вътрешна част ще е предназначена за управление на структурата и съдържанието на сайта и може да има съвсем различна структура в сравнение с публично достъпното съдържание и функционалност.
Вътрешният сайт може да съдържа и документи, ресурси за сваляне, включително инсталационни пакети на различни софтуерни приложения за нуждите на служителите на ведомството както и достъп до вътрешни Уеб-базирани приложения.
### Управление на потребители
Сайтът трябва да притежава функционалност за управление на потребители (идентичности) и услуги по автентификация и идентификация, базирани на утвърдени стандарти, гарантиращи сигурност на достъпа до информационното съдържание и различните функционалности на сайта.
Функционалността по управление на потребителите трябва да поддържа:
- Регистрация на потребители;
- Дефиниране на потребителски групи, права и роли на потребителите;
- Асоцииране на функционалности и/или информационни ресурси, достъпни за редактиране от определени потребителски групи и роли;
### Управление на съдържанието
В концепцията за динамично поддържане на информация трябва да бъдат заложени принципи, които да позволяват лесна поддръжка на информационното съдържание с минимум усилия и с минимум познания в областта на графичния дизайн и интернет-технологиите. При това, на външните потребители на Интернет-сайта трябва да се предостави ясна, добре подредена и удобна структура и подреждане на информацията по начин, който да им позволява интуитивно да намират и обхващат цялата търсена информация, ще повишат използваемостта на сайта.
Функционалността за управление на съдържанието трябва да позволява на оторизирани потребители и администратори да актуализират информационното съдържание, като предоставя възможности за:
- Дефиниране на шаблони на страници, които съдържат в себе си графично оформление, стилове, статична част (header, footer, изображения, разделители и др.) и динамична част, която динамично да се запълва с конкретно съдържание, генерирано от базата данни. За дефиниране на шаблони, предлаганото решение трябва да притежава интуитивен инструментариум (WYSIWYG редактор) за редактиране и оформление на WEB страници;
- Инструментариум за дефиниране на структурата на сайта чрез йерархично подредени страници;
- Софтуерни компоненти, предназначени за вграждане в страниците, които да извличат съдържание от базата данни и да го визуализират в страниците от йерархията на сайта, създадени по зададени шаблони;
- Възможности за вграждане на мултимедийно съдържание, включително видео-клипове, които да могат да се преглеждат в самата страница, или да се свалят от нея.
- Възможности за задаване на дата и актуалност на информацията - всички статии и документи, достъпни на сайта, трябва да имат заложена датата, на която са били качени в сайта. Ако има по-нова версия на документа, това трябва да бъде обозначено.
- Възможност за търсене в цялото съдържание, въведено посредством системата за управление на съдържание (без търсене в прикачените файлове). За целта трябва да има специално предвидено поле за бързо търсене, в което потребителят да може да въведе една или повече ключови думи или фрази с цел лесното намиране на определена информация. След валидиране на въведения от него текст, потребителят ще получи списък от резултати, свързани с текущото търсене. Главните и малки букви трябва да бъдат без значение при търсенето. Трябва да се предвиди възможност и за разширено търсене, с допълнителни критерии като период на публикуване, търсене само в конкретни рубрики и други, които ще бъдат установени в рамките на анализа.
- Трябва да бъдат осигурени групи редакторски профили с различно ниво на достъп и функционалности (ще бъдат уточнени след изграждането на административния панел). Трябва да има възможност за добавяне и изтриване на профили.
- Трябва да бъде предвидена възможност за избор на език при публикуването на материалите в съответната езикова версия на сайта.
- Трябва да има възможност всички материали да бъдат публикувани в повече от една категории.
- Системата трябва да запазва версиите на редакция на материала, т.е. ако се нанесе последваща редакция, редакторът трябва да може да се върне на историята на предишните версии на запазване.
- При използването на функционалност с отворен код (open source) за административния панел, той трябва да е модифициран, изключително разработен за нуждите на Патентно ведомство. Изпълнителят е длъжен да обновява версиите на всички модули до най-новите в срока на договора. Трябва да бъдат предоставени и неограничен брой лицензи за работа с административния панел, както и възможност за създаването и премахването на потребителски профили.
- Трябва да се позволява добавяне на основни менюта (раздели) и подменюта (подраздели);
- Трябва да се позволява добавяне на неограничен брой нови страници;
- Трябва да се позволява изтриване на съществуващи страници;
- Трябва да се позволява добавяне на информация в съществуващи страници или в новосъздадени;
- Трябва да има възможност за промяна на реда на страниците и документите (опция за пренареждане на страници и документи в системата);
- Трябва да се позволява корекция и изтриване на информацията в страниците;
- Трябва да има възможност за скриване на страница, подстраница или рубрика при липса на информация в нея.
- Трябва да има възможност за създаване на хронологичен архив на материалите (документите) в дадена рубрика посредством интерактивен електронен календар – по дни/месеци/години и възможност за лесен достъп до архива от потребителите на страницата.
### Управление на публикациите
Наред с гъвкавите възможности за дефиниране и поддържане на цялостното информационно съдържание на страниците на целия сайт, трябва да се предвиди специален модул за публикуване на новини и актуални събития. За целта, софтуерното решение трябва да включва:
- Инструментариум (потребителски интерфейс), предназначен за оторизирани потребители, които да създават съдържание и да го съхраняват в базата данни за последващо визуализиране в предварително дефинираните страници на сайта.
- Този инструментариум трябва да съдържа елементи на работен процес, с различни операции по въвеждане, проверка, потвърждаване и публикуване на информация в сайта от потребители с необходимите права на достъп;
## Гаранционна поддръжка
- Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка техническа гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на системата.
- При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.
- Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.
- Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

Минималният обхват на поддръжката трябва да включва:
- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;
- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;
- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;
- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;
- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;

# ДОКУМЕНТАЦИЯ
## Изисквания към документацията
- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;
- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/ /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;
- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригинален векторен формат;
- Детайлна техническа документация на програмния приложен интерфейс (API), включително за поддържаните уебуслуги, команди, структури от данни и др. Документацията да бъде придружена и с примерен програмен код и/или библиотеки (SDK) за реализиране на интеграция с външни системи, разработен(и) на Java или .NET. Примерният код трябва да е напълно работоспособен и да демонстрира базови итерации с API-то:
  - Регистриране на крайна точка (end-point) за получаване на актуализации от Системата в реално време;
  - Заявки за получаване на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Заявки за актуализиране на номенклатурни данни (списъци, таксономии);
  - Регистрация на потребител;
  - Идентификация и оторизация на потребител или уебуслуга;
Не е приложимо.

- Документацията за приложния програмен интерфейс (API) трябва да бъде публично достъпна – не е приложимо;
- Всеки предоставен REST приложно-програмен интерфейс трябва да бъде документиран чрез API Blueprint (https://github.com/apiaryio/api-blueprint), Swagger (http://swagger.io) или чрез аналогична технология. Аналогично представяне трябва да бъде изготвено и за SOAP интерфейсите – не е приложимо;
- Детайлна техническа документация за схемата на базата данни – структури за данни, индекси, дялове, съхранени процедури, конфигурации за репликация на данни и др. – не е приложимо
- Ръководства на потребителя и администратора за работа и администриране на Системата;
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране и поддръжка на приложните сървъри, сървърите за бази данни и др.;
- Обща информация, инструкции и процедури за администриране, архивиране и възстановяване, и поддръжка на сървъра за управление на бази данни.
## Прозрачност и отчетност
В обхвата на проекта е включено извършване на дейности по проектиране и разработване на сайт.
Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:
- на български език;
- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;
- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.
## Системен проект
Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да дефинира в детайли конкретния обхват на реализация на софтуерната разработка и да документира изискванията към софтуера в детайлна техническа спецификация (системен проект), която ще послужи за пряка изходна база за разработка.
При документирането на изискванията, с цел постигане на яснота и стандартизация на документите, е необходимо да се използва утвърдена нотация за описание на бизнес модели. Изготвената детайлна техническа спецификация (системен проект) се представя за одобрение на възложителя. В случай на забележки, корекции или допълнения от страна на възложителя изпълнителят е длъжен да ги отрази в детайлната техническа спецификация (системен проект).

## Техническа документация
Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:
- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;
- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на сайта и административния панел към него. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност сайта.
## Протоколи
Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.
## Комуникация и доклади
За успешното изпълнение на проекта участниците в настоящата обществена поръчка трябва да предложат адекватен механизъм за управление на проектната комуникация, който е неразделна част от предлаганата цялостна проектна методология.
Управлението на комуникацията трябва да включва изготвяне на минимум следните регулярни доклади за статуса и напредъка на изпълнението на поръчката:
### Встъпителен доклад
- Встъпителният доклад трябва да бъде предоставен до един месец от подписването на договора и да съдържа описание минимум на:
- Подробен работен план и актуализиран времеви график за периода на проекта;
- Начини на комуникация;
- Отговорни лица и екипи.
  Встъпителният доклад следва да бъде одобрен от възложителя.

### Междинни доклади
Междинните доклади трябва да бъдат представяни и да се предават при приключване на всяка от дейностите и поддейностите и/или при настъпване на събитие.
Междинните доклади трябва да съдържат информация относно изпълнението на дейностите и поддейностите по предварително изготвения проектен план.
Докладът за междинния напредък трябва да бъде подготвен по следния начин:
- Общ прогрес по дейностите през периода;
- Постигнати проектни резултати за периода;
- Срещнати проблеми, причини и мерки, предприети за преодоляването им;
- Рискове за изпълнение на свързани дейности и на проекта като цяло и предприети мерки;
- Актуализиран план за изпълнение, ако има такъв.
Всеки междинен доклад следва да бъде одобрен от възложителя.
### Окончателен доклад
В края на периода за изпълнение трябва да се представи окончателен доклад. Окончателният доклад трябва да съдържа описание на изпълнението и резултати.
Докладите се изпращат до отговорния служител на възложителя. За тази цел възложителят ще определи в договора отговорния/отговорните служител/служители. Всички доклади се представят на български език в електронен формат и на хартиен носител. Докладите се одобряват от отговорния/отговорните служител/служители в срок до 5 работни дни.
Всички доклади трябва да се представят на възложителя на български език на хартиен и на електронен носител. Представянето на докладите трябва да се извършва чрез подписване на двустранни предавателно-приемателни протоколи, подписани от представители на изпълнителя и на възложителя.
Възложителят разглежда представените доклади и уведомява изпълнителя за приемането им без забележки или ги връща за преработване, допълване и/или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез упълномощено в договора лице дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.
# РЕЗУЛТАТИ
Очакваните резултати от изпълнението на дейностите по настаоящата поръчка са:
- Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство;
- Изработване на сайт по поставените визуални изисквания – с подходящ изглед, лесен и удобен за ползване от потребителите;
- Разработено и внедрено мобилно приложение на сайта на Патентно ведомство;
- Разработване на административен панел в съответствие с изискванията и функциите на сайта, до който ще имат достъп само редактори;
- Създаване и интегриране на административен панел, който е лесен за използване, изисква минимално време за обработване на материали и е изцяло съобразен с функционалностите на сайта;
- Осигуряване на техническа поддръжка на сайта в рамките на гаранционният период от минимум 24 месеца.